NAČRT

RAZVOJNIH

PROGRAMOV   ZA

GOSPODARSTVO IN

DRUŽBENE DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE

2008 – 2011

- RAZVOJNI NAČRTI Z OBRAZLOŽITVIJO

OBRAZLOŽITEV INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LASTI OBČINE TRŽIČ NA PODROČJU GOSPODARSTVA IN DRUŽBENIH DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE 2008 – 2011

Osnovno izhodišče pri pripravi Predloga proračuna za leto 2007 v Uradu za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Tržič je razvojni načrt za obdobje 2008 – 2011, kjer so opredeljeni investicijski projekti na vseh področjih gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki naj bi nam prikazali dejansko sliko potreb po nujnih investicijskih posegih in potrebah po novogradnjah in adaptacijah. Pri pripravi načrtov smo sledili ciljem, ki so določeni na podlagi potreb, da se prepreči nastajanje še večje škode na objektih.Vsekakor, pa je potrebno načrtovati tudi investicije, po katerih se izkazuje potreba zaradi izboljšanja javne infrastrukture na vseh področjih družbenega življenja, tako na šolskem, otroškem varstvu, kulturnem, športnem, socialnem in zdravstvenem . Trudimo se, da bi se pogoji in kvaliteta življenja izboljševala na vseh področjih gospodarstva ter družbenega življenja in dela. To so vse oblike izobraževanja, kvalitetno otroško varstvo, profesionalna in ljubiteljska kultura, tekmovalni in rekreativni šport, zagotavljanje vseh oblik socialnega varstva in normalnih pogojev za izvajanje zdravstva, težnja po razvoju kmetijstva, pospeševanju razvoja turizma, urejanju podeželja in urejanju kmetijskih zemljišč.

Zaradi omejenih proračunskih sredstev, dajemo prednost nekaterim najnujnejšim investicijam, nismo pa nobene potrebne investicije izločili, vendar smo nekatere manj pomembne investicije postavili v kasnejše obdobje.

Poudariti moramo dejstvo, da vedno večji obseg proračunskih sredstev zahtevajo fiksne obveznosti, ki jih predstavljajo redni stroški delovanja posameznih javnih zavodov, plače zaposlenim v javnih zavodih, zakonsko določene obveznosti, povečuje se potreba po socialno varstvenih pomočeh, povečujejo se sredstva za splošne in posebne zavode, plačevanje stanarine in zdravstveno zavarovanje nepreskrbljenim osebam, s tem pa se zmanjšuje delež proračuna namenjenega investicijam. S spreminjanjem zakonodaje, ki vse več obveznosti prelaga na ramena občin se tudi zmanjšuje delež sredstev namenjenih adaptacijam in investicijam.

Pri nekaterih investicijah računamo tudi na soudeležbo države, vendar le v višini 30%, na podlagi naših prijav na objavljene razpise Ministrstev. Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti se vsako leto prijavi na čim več razpisov, namenjenih investicijam  v javne zavode. Na nekaterih razpisih smo uspešni, na nekaterih pa žal ne.  Iz teh razlogov je razvojni program pripravljen na predpostavkah, da bomo sami zagotovili potrebna finančna sredstva. Seveda ob vsaki investiciji pretehtamo, ali so posamezni projekti dejansko potrebni, kako so sprejeti projekti usklajeni s sprejeto zakonodajo.

Zakon o lokalni samoupravi opredeljuje naloge občine, med katerimi so na področju družbenih dejavnostih:

- upravljanje z občinskim premoženjem

- pospeševanje službe socialnega skrbstva za predšolsko varstvo, za osnovno varstvo otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,

- pospeševanje vzgojno-izobraževalne, informacijsko dokumentacijske, društvene, turistične, kulturne in druge dejavnosti na svojem območju,

- pospeševanje razvoja športa in rekreacije,

- gradnja, vzdrževanje in urejanje rekreacijskih površin.

Poleg omenjenega tudi posamezni zakoni natančneje opredeljujejo naloge občine. Te naloge in obveznosti občine so povzete v vseh ustanovitvenih aktih občinskih javnih zavodov.

IZOBRAŽEVANJE

Na področju izobraževanja je zakonska naloga občine po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, da zagotavlja sredstva za investicije, investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, skrbi za prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa in programa glasbene šole. Pri planiranju investicij in investicijskega vzdrževanja na področju izobraževanja moramo upoštevati tudi Zakon o osnovnem šolstvu, ki postavlja posebne prostorske pogoje za devetletko in uvedbo eno izmenskega pouka. Dejstvo je, da so se z uvedbo  devetletke bistveno spremenili pogoji za delo v šolah.V naši občini nam je uspelo zgraditi novo osnovno šolo prilagojeno prostorskim potrebam devetletke, v  OŠ Bistrica smo končali z izgradnjo štirih prizidkov za potrebe novih učilnic, knjižnice, multimedijske učilnice ter nove kotlovnice. V preteklih treh letih smo sredstva namenili vzdrževalnim delom v osnovnih šolah. Razvojni programi naslednje tri leta,  so namenjeni nadaljevanju obnove OŠ Križe, OŠ Bistrica ter podružnični šoli Lom pod Storžičem (nova kotlovnica) ter podružnični šoli Kovor (obnova stavbnega pohištva, fasade ter kotlovnice).

INVESTICIJSKI PROJEKTI NA PODROČJU OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA BISTRICA

a) Naziv projekta:  ADAPTACIJA IN DOZIDAVA OŠ BISTRICA

b) Namen in cilji: zaradi uvajanja programa devetletke v osnovne šole in z njo nivojskega pouka, se v osnovni šoli povečuje potreba po novih prostorih .

- 1133 m2 novogradnje (šola)

c) ocenjena vrednost:  1.676.000,00 EUR

d) vrsta:  investicija z gradnjo

e) datumi – dogodki:

- DIIP (izdelal Lokainvest d.o.o., Škofja Loka) potrjen s strani Občine Tržič in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

- Potrditev investicijskega programa: v letu 2004

- Izdelava PGD dokumentacije in PID: v letu 2006

- Gradbeno dovoljenje: leta 2006 (maj)

- Začetek del:  leta 2006 (september)

- Prevzem opravljenega: avgust 2007

- Predaja v uporabo: september 2007

- Končni obračun: dec. 2007

- Oprema novih prostorov: dec. 2007 in jan. 2008

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je uvrstilo investicijo v OŠ Bistrica v plan sofinanciranja s sredstvi RS v letih 2006 in 2007. Sklep o sofinanciranju investicije lahko MŠZŠ izda samo na podlagi sprejetega Programa ukrepov in investicij s strani Vlade Republike Slovenije. Občina Tržič je po ZFO (Ur.l.RS št. 56/98) upravičena do 30% deleža sofinancerskih sredstev za investicije v osnovno šolstvo. Vrednost investicije se revalorizira skladno z indeksom podražitve gradbenih storitev za tisto leto v katerem se prične sofinanciranje RS.

Občina Tržič je na Razpis za prijavo investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v RS za obdobje 2000-2004 (Ur. L. RS št. 36/99) prijavila investicijo v adaptacijo in novogradnjo OŠ Bistrica pri Tržiču z adaptacijo in novogradnjo telovadnice.

V letu 2003 smo že izdelali Dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ Bistrica, ter Idejni predlog povečave.

Po podatkih registra prebivalstva o otrocih od 0-15 let starosti za skupni šolski okoliš OŠ Bistrica pri Tržiču ter na podlagi Odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Ur.l.RS št. 27/99), ki v 18. in 20. členu določa normativ za oblikovanje oddelka sledi, da bo v šolskem letu 2008/09 na OŠ Bistrica 23 oddelkov. Demografski podatki kažejo, da je število perspektivnih oddelkov večinoma 22, v letu 2008/09 je izjemoma 23 oddelkov. Smotrno je načrtovati na podlagi prostorskega programa za 22 oddelkov. Za 22 oddelkov je skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji – 1. del (junij 1999) v OŠ Bistrica potrebno zagotoviti 23 velikih in 2 mali učilnici ter 10-11 kabinetov.

V letu 2005 je Občina Tržič naročila izdelavo PGD dokumentacije, na podlagi te dokumentacije smo izdelali še investicijski program.

Iz sredstev investicijskega vzdrževanja bo potrebno še obnoviti garderobe za učence predmetne stopnje, kupiti novo pohištvo za učilnice, obnoviti sanitarije za učence predmetne stopnje, obnoviti streho na starem delu šole.

Ob šoli je potrebno na igrišču obnoviti atletsko stezo ter tribune.

PODRUŽNIČNA ŠOLA KOVOR

Podružnično šolo Kovor je Občina Tržič prilagodila prostorskim potrebam izvajanja programa 9-letke v letu 2003 z dograditvijo dveh učilnic na podstrehi šole in s tem rešila prostorski problem. V letu 2004 smo obnovili sanitarije za deklice in dečke ter keramiko v razdelilni kuhinji. Vrt smo ogradili z novo ograjo in s tem zagotovili večjo varnost otrok. Sama stavba je doživela starost 100 let, zato je potrebno nadaljevati z adaptacijo in investicijskim vzdrževanjem šole.

Potrebno je nadaljevati z obnovo prostorov v spodnjih dveh etažah in sicer zamenjati stavbno pohištvo (okna in vrata), obnoviti stopnišče v šoli (stopnišče je iz naravnega kamna, ki drsi), fasado objekta je potrebno zidarsko in sliko pleskarsko popraviti v enakem ometu in barvah (fasadni omet je poškodovan, zato je potrebno omet popraviti, celotno fasado pa zaradi zidarskih del in dodatne vgradnje oken premazati s fasadno barvo v obstoječih tonih).

Ocenjena vrednost omenjenega investicijskega vzdrževanja je še cca. 83.458 EUR, ker pa je število otrok, ki obiskuje to podružnično šolo veliko (v letošnjem šolskem letu 89 učencev  - 5 razredov) in tudi v prihodnjih letih število otrok kaže na takšno številko, je investicija v šolo opravičljiva zaradi dolgoročnih potreb tega kraja in matične šole OŠ Bistrica.

Zaradi težav dostopa do omenjene šole, smo se  v letu 2007 lotili rešitve parkirišča za starše, izgradnja parkirišča pa je povezana tudi z odkupom zemljišča na sosednji parceli.

# OSNOVNA ŠOLA KRIŽE

a) Naziv projekta:  ADAPTACIJA IN DOZIDAVA OŠ KRIŽE

b) Namen in cilji: zaradi uvajanja programa devetletke v osnovne šole in z njo nivojskega pouka, se v osnovni šoli povečuje potreba po novih prostorih .

- novogradnje (šola)

c) ocenjena vrednost: 834.000,00 EUR

d) vrsta:  investicija z gradnjo

e) datumi – dogodki:

- DIIP : v letu 2008

- Potrditev investicijskega programa: v letu 2008

- Izdelava PGD dokumentacije in PID: v letu 2008

- Gradbeno dovoljenje:  leta 2009

- Začetek del: sredi leta 2009

- Prevzem opravljenega: v jeseni 2010

- Predaja v uporabo: v jeseni 2010

Upoštevajoč demografsko sliko in razpoložljive prostore izhaja, da šoli primanjkuje večja knjižnica in multimedijska učilnica, katere je možno pridobiti z adaptacijo znotraj obstoječih površin. Dejanska slika šolskega prostora bo razvidna iz načrtov obstoječega stanja in idejne zasnove predvidene adaptacije. Šola ima tudi velik večnamenski prostor.

Sofinanciranje investicije s strani države je načrtovano predvidoma leta 2009.

V letu 2004 smo obnovili pod – parket v telovadnici ter zamenjali del dotrajane športne opreme, del športne opreme pa smo obnovili še v letu 2005. Ob telovadnici smo obnovili sanitarije in garderobe. V letu 2006 smo obnovili del strehe šole ter strelovod. Uredili in opremili smo učilnico v naravo. V letu 2007 so se obnovile sanitarije za predmetno stopnjo v drugem nadstropju. Potrebno je obnoviti še ravne dele strehe, okna ter sanitarije v spodnjem nadstropju.

OSNOVNA ŠOLA TRŽIČ

1.9.2002 so se odprla vrata nove OŠ Tržič, zato v naslednjih letih ne načrtujemo večje investicije v to šolo. V sami šoli bo potrebno zagotoviti  sredstva za nakup nekaterih didaktičnih pripomočkov.

PODRUŽNIČNA ŠOLA PODLJUBELJ

Šola je bila v letu 2006 dograjena in je pridobila dve novi učilnici, novo garderobo ter sanitarije. V novo pridobljenih prostorih smo namestili novo opremo.

# PODRUŽNIČNA ŠOLA LOM

V podružnični šoli Lom smo v preteklih letih vložili veliko sredstev v obnovo učilnic in fasade, zato bo v naslednjem obdobju potrebno razmišljati o obnovi sanitarijev ter kuhinje, ki v šoli deluje za potrebe osnovne šole in vrtca. Najprej pa bomo zamenjali peč za centralno kurjavo.

V letu 2005 smo obnovili leseni pod v podstrešni učilnici.

Investicija v obnovo kuhinje in sanitarijev je dolgoročno opravičljiva, saj so v šoli učenci osnovne šole in vrtec, za kraj pa pomeni šola središče za otroke.

# GLASBENA ŠOLA

Glasbena šola je v obnovljeni stavbi na Šolski ulici. Na njej se vsako leto opravijo nujna vzdrževalna dela. V letu 2008 bo potrebno zamenjati peč za ogrevanje.

VSEŽIVLJENSKO SREDIŠČE

Vzpostavili bomo pogoje za prostorsko in programsko širitev ponudbe izobraževanja odraslih v Tržiču s ciljem dviga izobrazbene ravni prebivalcev. Tržič ima eno nižjih izobrazbenih struktur in dohodkov na Gorenjskem, zato je nujno potrebno usposobiti pogoje za širitev možnosti izobraževanja odraslih, povečati število udeležencev in ponudbo programov. Nujno je dvigniti izobrazbeni nivo za večjo zaposljivost, krepitev podjetniške kulture,  ter usposabljanje za delo z novimi tehnologijami.

## OTROŠKO VARSTVO

Občina Tržič mora zagotoviti ustrezne prostore, v katerih se dejavnost otroškega varstva lahko normalno odvija. V skladu z določili zakonodaje in metodologije za izračun ekonomske cene se v le to ne upošteva investicije in večja investicijska vzdrževanja, zato mora sredstva za investicije zagotavljati občina. Občina Tržič, je kot ustanovitelj javnega zavoda VVZ Tržič po Zakonu o vrtcih, dolžna iz proračuna lokalne skupnosti zagotavljati sredstva za plače in za materialne stroške VVZ. VVZ Tržič je javni zavod, katerega ustanovitelj je Občina Tržič. V okviru VVZ Tržič delujejo vrtci:

- vrtec PALČEK (7 oddelkov, uprava vrtca, mlečna in razdeljevalna kuhinja)

- vrtec DETELJICA ( 6 oddelkov, mlečna in razdeljevalna kuhinja)

- vrtec KRIŽE ( 5 oddelkov, centralna kuhinja)

- oddelek v LOMU ( 1 oddelek, skupna kuhinja s šolo)

V letu 2005 smo realizirali preselitev centralne kuhinje v vrtec Križe, kjer smo  izgradili prizidek za potrebe centralne kuhinje, oprema kuhinje pa se je selila s sedanje kuhinje, razen dotrajane opreme. Otroke smo preselili na ostale tri lokacije, odvisno od izražene želje staršev. V vrtcu Palček smo obnovili  okna. V vrtcu Deteljica smo obnovili dve učilnici, sanitarije za dečke in deklice ter streho na prizidku vrtca. V letu 2006 smo nadaljevali z obnovo strehe ter zamenjavo centralne peči za ogrevanje. V vrtcu Križe  smo pridobili samostojno kurilnico v prizidku, saj je bil prej vrtec vezan na kurilnico OŠ Križe, zato so bile izgube ogrevanja velike. Na vrtcu smo zaradi velike dotrajanosti obnovili streho celotnega vrtca. Tudi v tem vrtcu bo potrebno obnoviti nekatere igralnice, zlasti parket ter namestiti umivalnike v igralnice, potrebno pa je obnoviti stavbno pohištvo.

V mlečnih in razdeljevalnih kuhinjah vrtcev je potrebno zamenjati dotrajane lesene kuhinjske omarice z omaricami iz pralnega materiala. V tistih sanitarijih, kjer je dotrajana talna in stenska keramična obloga, le to obnoviti, saj zaradi dotrajanosti sanitarij ni mogoče enostavno čistiti in vzdrževati.

KULTURA

Občina Tržič mora kot ustanovitelj zagotavljati ustrezne prostore za izvajanje kulturne dejavnosti vsem javnim zavodom, ki opravljajo kulturno dejavnost na območju Občine Tržič. To sta Knjižnica dr. Toneta Pretnarja in Tržiški muzej. Občina je po zakonu dolžna omogočati in razvijati tudi delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti. Po zakonu pa je dolžna skrbeti tudi za kulturne in zgodovinske objekte, ki so v njeni lasti. Z njimi mora ravnati kot dober gospodar in s tega vidika ohranjati njihovo vrednost. Posamezne spomeniško varstvene akcije potekajo ob sodelovanju države pri sofinanciranju, zato se temu prilagaja tudi potek odvijanja posameznih izvedbenih del, v kolikor ni sama obnova pogoj za zaustavitev nastajanja nove škode.

KNJIŽNICA DR. TONETA PRETNARJA TRŽIČ – BALOS 4

V letu 2003 smo se lotili prenove stavbnega pohištva in stopnišča na stavbi Balos 4, ki je namenjena kulturi. Projekt prenove je bil na podlagi prijave na razpis Ministrstva za kulturo sofinanciran s strani države.  Projekt zadeva stavbo Balos 4, ki je v lasti Občine Tržič. Stavbo, katere zadnji načrti datirajo v junij 1941, je bila zasnovana kot šola, sedaj pa je njena funkcija večnamenska. V nadaljevanju smo obnovili okna še v drugem nadstropju , načrtujemo pa še popravilo strehe (ocena investicije: 40.000 EUR) ter obnova fasade, ki je precej poškodovana (ocena investicije: 62.000 EUR). Stopnišče je bilo obnovljeno, tako da ni več zglajeno in drseče. Fasada je zaradi zamakanja žlebov in starosti, ter zaradi del pri obnovi stavbnega pohištva potrebna obnove.

Razvoj knjižnice, kot večnamenskega centra je v interesu lokalne skupnosti. Načrtujemo prostorsko širitev, saj sedanje površine ne zadoščajo normativom in standardom glede na število prebivalcev v kraju oz. okolišu, ki ga Knjižnica dr. Toneta Pretnarja pokriva. Prostorska stiska je vidna v vseh oddelkih knjižnice, pri izposoji, v čitalnici, v otroškem oddelku ter pri uporabi osebnih računalnikov.  Število uporabnikov, ki si v knjižnici izposojajo tudi neknjižno gradivo oz. se poslužujejo osebnega računalnika. se vsako leto povečuje. Žal naša knjižnica tudi nima dostopa za invalidne osebe. Sam prostorski razvoj knjižnice ima osnovo v obstoječi zakonodaji: Zakon o knjižničarstvu (Ur.l.RS št. 87/01), Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (okt. 2002), v Uredbi o osnovnih storitvah knjižnice ( 21.3.2003). V naši knjižnici bo v prihodnje potrebno zagotoviti več prostora za informacijsko območje, za izposojo knjižničnega gradiva na dom, povečati bo potrebno oddelek s čitalnico, zagotoviti večnamenski prireditveni prostor ter več osebnih računalnikov za uporabnike. Je pa knjižnica v letu 2005 s sofinancerskim deležem Ministrstva za kulturo dobila nov bibliobus. Dolgoročno planiramo preselitev knjižnice na novo lokacijo, kjer bo zagotovljena večja površina.

TRŽIŠKI MUZEJ

V naslednjem letu bo potrebno zaradi dotrajanosti obnoviti streho nad muzejsko stavbo – Zgornja kajža.  Streha je v zelo slabem stanju. To velja predvsem za bobrovec, ki ni bil zamenjan že najmanj 150 let. Streha je bila v zadnjem desetletju ob dveh hudih vetrolomih precej poškodovana, sanirana pa le v toliko, da se ni delala škoda na strešni konstrukciji. Omenjena dela niso v nasprotju z določili Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za staro mestno jedro Tržič – ožje območje (Ur.l.RS št. 11/96) ki ureja gradnjo in druge posege v prostor v območju, kjer se nahaja nepremičnina. Zaradi močne dotrajanosti strehe, ter škode, zaradi česar nastaja škoda na objektu, je potrebno prekriti strešni plašč z novim opečnim bobrovcem, ki mora potekati od slemena do kapu, ob tem je potrebno zamenjati že povsem dotrajane letve.  Prekritje strehe omogoča zaščito, tehnično, likovno in zgodovinsko zanimive strešne konstrukcije, ki tudi po dimenzijah presega povprečna ostrešja v starem mestnem jedru Tržiča. Z omenjeno investicijo bomo zavarovali stavbo v celoti, predvsem pa njeno fasado in zgodovinsko zanimivo strešno konstrukcijo, zato je ta investicija opravičljiva. Znesek obnove strehe je 55.000 EUR.

PAVILJON NOB v Tržiču je bil zgrajena leta 1967. Locirana je med staro vilo BPT in pošto. Sam objekt ni bil ustrezno vzdrževan oziroma saniran po tehničnih normativih zadnjih trideset let. Streha na samem objektu je močno dotrajana, voda teče po AB konstrukciji in po elektro instalacijah, kar predstavlja tudi nevarnost na samem objektu.

Instalacije vode in kanalizacije so poškodovane. Problematičen je tudi enojni neizolirani stekleni plašč, ki je močno poškodovan, saj so vsa stekla poškodovana. Zamenjati je potrebno vse zunanje stene, izvesti je potrebno parapet in nad njim zasteklitev z izolacijskim steklom. Pred glavnim vhodom v Paviljon je potrebno izvesti podest v višini ene stopnice, v tlorisu polkrožne izvedbe. Z adaptacijo objekta bomo poskrbeli za varnost obiskovalcev in normalno funkcioniranje. Za omenjena dela bo potrebno pripraviti projekt PGD, ki bo vključil tudi oceno investicije. Za obnovo Galerije bomo v prihodnje kandidirali tudi za kulturni tolar.

KULTURNI CENTER TRŽIČ

V letu 2008 bomo gradbeno - obrtniško obnovili večnamensko kulturno dvorano na Cankarjevi 5 s pomočjo sredstev norveškega finančnega mehanizma. Pri obnovi dvorane bomo prejeli 233.226 EUR nepovratnih sredstev, ki so namenjena obrtniškim delom in opremi. Iz lastnih sredstev bomo zagotovila sredstva za gradbeni del  v višini 210.000 EUR.

ŠPORT

Občina Tržič ima v lasti naslednje športne objekte :

- skakalni center Sebenje

- Dvorana tržiških olimpijcev

- Balinišče Ravne

- igrišče ob OŠ Križe in OŠ Bistrica

Pri osnovnih šolah Bistrica in Križe so nujna vzdrževalna dela na športnih igriščih.

Dvorana tržiških olimpijcev je bila odprta oktobra leta 2002. Namenjena je športnim dejavnostim in tudi kulturnim prireditvam. Zasedena je vsak dan do poznih večernih ur s tekmovalnim športom in rekreativci. V prihodnjih letih bomo namenili nekaj sredstev za dokup premične športne opreme in za vzdrževalna dela, zlasti za skrb pri ohranjanju parketa. Večjih investicij v tej dvorani v prihodnjih letih ne bo, pač pa bo potrebno dograditi športno igrišče ob dvorani.

Skakalni center v Sebenjah bo potrebno posodobiti, zlasti z montiranjem plastike na male skakalnice ter gradbeno obnovo le teh. V letu 2006 je bila zgrajena  javna razsvetljava. Sredstva bodo namenjena tudi za vzdrževalna dela.

Občina Tržič bo v letih 2008 in 2009 sofinancirala nakup športnega objekta kegljišča na Predilniški 1, ter se po izvedbi nakupa vknjižila kot solastnica športnega objekta skupaj s KK Ljubelj .

V naslednjih štirih letih bo Občina Tržič sofinancirala izgradnjo Planinskega doma na Zelenici, ter se v svojem deležu vložka vknjižila kot solastnica objekta.

Občina Tržič si bo prizadevala pridobiti v last tržiško letno kopališče.

ZDRAVSTVO

ZDRAVSTVENI DOM TRŽIČ

V letu 2003 je vseh 17 gorenjskih občin sprejelo Delitveno bilanco javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske. V tej delitveni bilanci je sprejeto, da se nepremičnine v gorenjskih občinah delijo po legi, zato bomo v letošnjem vključili vrednost Zdravstvenega doma Tržič v premoženjsko bilanco Občine Tržič in predlagali vpis v zemljiško knjigo, da je zdravstveni dom Tržič v lasti občine Tržič.

Kot ena od ustanoviteljic OZG Kranj je po zakonu o zavodih Občina Tržič dolžna zagotavljati primerne prostore za opravljanje primarne zdravstvene dejavnosti. V to področje spadajo tudi storitve nujne medicinske pomoči.

V letu 2004 smo v Zdravstvenem domu  Tržič skupaj z Osnovnim zdravstvom  Gorenjske in soudeležbo Ministrstva za zdravstvo izgradili dvigalo in uredili vhod za nujno medicinsko pomoč.

V letu 2006 smo posodobili ambulanti za rentgen in ultrazvok, ter nabavili aparata za rentgen in ultrazvok. Za omenjene investicije smo se prijavili na razpis Ministrstva za zdravstvo za sofinanciranje investicij na področju zdravstva na lokalni ravni in prejeli sofinancerski delež, zato smo v letu 2006 realizirali nabavi UZ aparata in RTG aparata.

Zdravstveni dom Tržič načrtuje tudi adaptacije ambulant, arhiva, nakup medicinske opreme ter ureditev deponije sanitetnih odpadkov. V letu 2007 smo sofinancirali nakup novega reševalnega vozila.

V naslednjih letih je potrebno ob ZD Tržič izgraditi nova parkirišča.

SOCIALNO VARSTVO

Dom upokojencev v Tržiču je v letu 2004 izgradila dvigalo in uredila nove sobe na podstrehi. Občina je v letu 2007 finančno pomagala pri nakupu novega vozila za opravljanje storitve pomoči na domu. Ustanovitelj domov za ostarele je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, zato občina pri tej investiciji ne nastopa s finančnimi sredstvi.

| NAZIV INVESTICIJE OZ. INVESTICIJSKEGA TRANSFERA | PREDVIDENA SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | NAZIV SOFINANCERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSNOVNE ŠOLE |  |  |  |  |  |  |
| OŠ BISTRICA Oprema, pohištvo, učila | 100.000 EUR | 100% |  |  |  |  |
| Obnova strehe | 100.000 EUR |  |  | 100% |  |  |
| Obnova stavbnega pohištva | 150.000 EUR |  |  | 50% | 50% |  |
| Obnova sanitarij | 150.000 EUR |  | 50% | 50% |  |  |
| Podružnična šola Kovor |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja parkirišča ter nakup zemljišča | 37.500 EUR | 100% |  |  |  |  |
| Obnova stavbnega pohištva | 20.000 EUR |  | 100% |  |  |  |
| Obnova fasade in postavitev nadstreška nad vhodom | 20.000 EUR |  | 100% |  |  |  |
| Sanacija dimnika | 5.000 EUR |  |  | 100% |  |  |
| OŠ KRIŽE Gradbeno-obrtniška dela | 834.000 EUR |  |  | 50% | 50% | MŠZŠ 30% |
| Izdelava projektov PGD in PID | 37.000 EUR |  | 100% |  |  | MŠZŠ 30% |
| Obnova stavbnega pohištva, pozidava parapetov | 21.000 EUR |  |  | 100% |  |  |
| Obnova ravnega dela strehe, | 100.000 EUR | 100% |  |  |  |  |
| Obnova sanitarijev | 45.000 EUR |  | 100% |  |  |  |
| VVZ TRŽIČ Obnova stavbnega pohištva v Križah in na Deteljici | 44.000 EUR | 50% | 50% |  |  |  |
| Obnova sanitarij v vrtcu Palček | 30.000 EUR |  | 100% |  |  |  |

| NAZIV INVESTICIJE OZ. INVESTICIJSKEGA TRANSFERA | PREDVIDENA SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | NAZIV SOFINANCERJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podružnična šola Lom pod Storžičem |  |  |  |  |  |  |
| Obnova peči za ogrevanje | 10.000 EUR | 100% |  |  |  |  |
| Izgradnja parkirišča | 20.000 EUR |  | 100% |  |  |  |
| Napeljava strelovoda | 10.000 EUR |  |  | 100% |  |  |
| Kulturni center Tržič (Sejem bil je živ) | 600.000 EUR | 90% |  |  |  | Norveški finančni mehanizem |

| BALOS 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obnova strehe, obnova fasade | 102.000 EUR |  |  |  |  | Ministrstvo za kulturo |
| TRŽIŠKI MUZEJ Obnova strehe | 44.000 EUR | 100% |  |  |  | Ministrstvo za kulturo 50% |
| Obnova fužine Germovke | 8.000 EUR | 100% |  |  |  | Ministrstvo za kulturo 50% |
| GLASBENA ŠOLA TRŽIČ Obnova peči | 15.000 EUR |  |  |  |  |  |
| DVORANA TRŽIŠKIH OLIMPIJCE: Vzdrževalna dela: čiščenje klimatskih naprav nabava premične športne opreme ureditev zunanjih igrišč nadstrešek pri vhodu |  |  |  |  |  | Fundacija za šport |
| SKAKALNI CENTER SEBENJE Obnova malih skakalnic | 60.000 EUR | 50% |  |  |  | Ministrstvo za šolstvo Fundacija za šport |
| BALINIŠČE RAVNE Obnova balinišča, izgradnja nadstreška | 58.000 EUR | 50% | 50% |  |  | Fundacija za šport |
| KEGLJIŠČE Nakup objekta | 72.288 EUR | 50% | 50% |  |  |  |
| PLANINSKA KOČA NA ZELENICI Sofinanciranje izgradnje | 75.000 EUR | 25% | 25% | 25% |  |  |
| LETNO KOPALIŠČE TRŽIČ Nakup, obnova | 200.000 EUR |  | 50% | 50% |  |  |

INTERVENCIJE V KMETIJSTVU

Cilj intervencij v kmetijstvu je pospeševanje kmetijstva. Sredstva za intervencije v kmetijstvu se razdeljujejo na podlagi razpisa in so namenjena za pospeševanje strukturnih sprememb, urejanje in izboljšavo kmetijskih zemljišč, izobraževanje kmetov, za delovanje društev s področja kmetijstva. Sredstva bodo namenjena za razvoj in ohranjanje kmetijstva v občini Tržič.

Vsako leto objavimo razpis za dodelitev sredstev za intervencije v kmetijstvu v občini Tržič po sprejetju sredstev v občinskem proračunu. Sredstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč. V letu 2007 smo sprejeli nov Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Tržič za obdobje 2007-2013.

Sredstva za pomoči v kmetijstvu so namenjena za:

-  gradnjo in posodobitev hlevov, skladišč za krmo,

-  nakup nove kmetijske mehanizacije,

-  urejanje novih pašnikov,

-  usposabljanje in izobraževanje kmetov,

-  naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,

-  nakup gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu,

- denarno pomoč za šolanje na poklicnih in srednjih kmetijskih šolah za dijake iz kmetij,

- delovanje društev in

- raziskovalne naloge.

GOZDARSTVO

Izvajala se bodo redna vzdrževalna dela na gozdnih cestah v zasebnih in državnih gozdovih na območju občine Tržič. V občinskih gozdovih se bodo izvajala gojitvena dela.

POSPEŠEVANJE TURIZMA IN PROMOCIJE OBČINE TRŽIČ

- predstavitve na sejmih doma in v tujini

- izdaja informativnih in promocijskih publikacij

- oživitev tematskih poti

- čezmejno sodelovanje

- povezovanje turizma in kmetijstva

- skrb za ohranjanje kulturne dediščine

- izvajanje mednarodnih projektov

- mednarodno sodelovanje

- izvajanje poletnih prireditev.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM

Občina Tržič sodeluje z Regionalno razvojno agencijo, nosilno organizacijo BSC – Poslovno podporni center d.o.o. iz Kranja. Z njo ima sklenjenih več pogodb za različne projekte, ki se bodo izvajali v naslednjih letih.

S 1.1.2008 začne veljati nov Zakon o štipendiranju, ki bo po novem uredil vse štipendije v državi, zaradi tega se je Občina Tržič odločila da s šolskim letom 2008/2009 pristopi v nov sistem sofinanciranja štipendij: 50% podjetja, 50% sredstva javnega sklada za štipendiranje. Občina Tržič ostane do začetka šolskega leta 2008/09 sofinancer štipendistov iz trenutnega šolskega leta. Občina Tržič bo pristopila v štipendijsko shemo BSC in zato plačevala članarino ter s tem krila del stroškov upravljanja štipendijske sheme.

Občina Tržič je v okviru regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2007-2013 vključena s predlogi razvojnih programov. Projekti, s katerimi se bo Občina Tržič prijavila na sofinanciranje strukturnih in kohezijskega sklada zagotavlja sredstva za pripravo projektnih dokumentacij in začetka projektov.

TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA

Občina Tržič namerava izboljšati celostno podobo z obnovo in postavitvijo turistične in druge obvestilne signalizacije.

Predvidena je postopna obnova in postavitev pozdravnih tabel ob vpadnicah v občino ter ureditev  turistične in druge obvestilne signalizacije, ki bo vodila promet do pomembnih občinskih objektov oziroma institucij ter naravnih in kulturnih znamenitosti.

Da je celostna ureditev Občine Tržič na področju turistične in druge obvestilne signalizacije pomembna nas opozarjajo tudi občani, predvsem predstavniki Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe. V ta namen bomo v občinskem glasilu Tržičan objavili poziv interesentom k oddaji vlog, predlogov in želja v zvezi s postavitvijo tabel, ki jih nameravamo upoštevati in vključiti v celostno podobo občine kot zaključeno celoto.

Urad za urejanje prostora Občine Tržič namerava za zagotavljanje enotnega in celovitega pristopa k reševanju prejetih vlog upoštevati usmeritve in navodila Direkcije Republike Slovenije za ceste in pripraviti projekt postavitve tabel vključno z obliko, dimenzijami, vsebino in lastnostmi turistične in druge obvestilne signalizacije.

Občina Tržič je polna naravnih lepot in zanimivih kulturnih, etnografskih ter drugih objektov, ki ima za razvoj številne možnosti, zato skrbno izbrana celostna podoba turistične in druge obvestilne signalizacije prav gotovo ni neopazen prispevek k razvoju občine.

Zaradi slednjega smo ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije začeli postopno uresničevati v letu 2005. Dokončno celostno podobo občine na področju turistične in druge obvestilne signalizacije pa nameravamo izboljšati v obdobju načrta razvojnih programov med letom 2008 – 2011, kar smo predvideli tudi v Odloku o proračunu Občine Tržič.

Pripravila:

Mateja Malovrh, univ.dipl.geog. in prof.