# DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

# ZA INVESTICIJE V VREDNOSTI POD 100.000 EUR

# (pripravljen na podlagi

# drugega odst.4. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

| Datum priprave dokumenta | 5.4.2023 |
| --- | --- |
| Pripravljavec dokumenta: | Občina Prevalje, Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo |
| Investitor: | Občina Prevalje |
| Viri financiranja investicije: | Lastna sredstva Občine Prevalje |

- OPIS INVESTICIJE

| Opis investicije: | Izvedba obnove cest JP 851 942 in JP 851 943, obnova vodovoda, izvedba odvodnjavanja, izgradnja javne razsvetljave ter asfaltiranje cestišča |
| --- | --- |
| Naslov projekta: | Obnova cest JP 851 942 in JP 851 943 |
| Predviden pričetek in zaključek investicije | Pričetek: april 2023, 60 dni od uvedbe v delo |
| Lokacija projekta / objekta: | Pri Brančurniku, Prevalje, parcelne številke 115/6, 115/7 ter 266/3, vse k.o. 883 Dobja vas |
| Upravljavec z investicijo, če gre za investicijo, ki bo dana v upravljanje JZ ali KS | Občina Prevalje |
| Življenjska doba investicije: | 33,3 let |
| Navezava na strategijo, predpis: | NRP 2023-2026 |
| Drugi pomembni podatki o investiciji: |  |

- IDENTIFIKACIJA POTREBE PO INVESTICIJI

(kdo je podal pobudo z investicijo in s kakšno utemeljitvijo ter ali je investicija tudi v javnem interesu)

Kategorizirani občinski cesti JP 851 942 in JP 851 943 sta v makadamski izvedbi. Ker gre za ulici znotraj naselja Prevalj, so se na občino obračali stanovalci ob predmetnih cestah. Prav tako je strošek vzdrževanja teh dveh cest višji v primerjavi z ostalimi, saj gre za makadamsko izvedbo, ni urejenega odvodnjavanja…

- CILJ INVESTICIJE

(kaj konkretno se bo s to investicijo pridobilo, vključno z morebitnimi povečanimi prihodki, potencialnimi prihranki, večjo varnostjo; navesti merljive cilje, če se da)

Z izvedbo investicije se obnovi 170m ceste, izvede odvodnjavanje v dolžini cca 100m, obnovi vodovod v dolžini 70m, izvedejo 4 svetilke javne razsvetljave ter asfaltira cestišče

- ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO (pojasniti najmanj varianto „Z“ INVESTICIJO« in varianto „BREZ“INVESTICIJE« ter pojasniti, kakšne so lahko posledice, če se investitor za investicijo ne odloči )

Z investicijo se obnovi komunalna infrastruktura ter se asfaltira cestišče. Brez investicije - cestišče ostane v makadamski izvedbi, stroški vzdrževanja se višajo zaradi neurejenega odvodnjavanja.

- OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

(koliko bo strošek izvedbe te investicije, jasno navesti tudi vse vzdrževalne stroške v tekočem letu in v prihodkih 4 letih)

|  | Tekoče leto (T) v € | (T + 1) v € | (T + 2) v € | (T + 3) v € | (T + 4) v € | SKUPAJ v € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strošek nakupa blaga oz. izvedbe gradnje | 88.633,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.633,06 |
| Redno vzdrževanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi povezani stroški, kot npr. zavarovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUPAJ | 88.633,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.633,06 |

Od skupnega zneska  se predvideva 100 % financiranje s strani občinskega proračuna.

Podpis pripravljavca dokumenta:  …………………………………………………………..

Potrdi oz. podpiše župan

- Odobreno, investicija se lahko vključi v NRP za leto ………………..

- Vrnjeno v dopolnitev

- Zavrnjeno, razlogi za zavrnitev posredovani pripravljavcu

Datum podpisa župana:  …………………………………….

Podpis župana:  ……………………………………………….