# GRADIVO K TOČKI  2

POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OBČINSKEGA SVETA IN OPRAVLJENIH NALOGAH MED OBEMA SEJAMA

ŽUPAN

Številka: 900-0012/2019

Datum:   12.12. 2019

# OBČINSKI SVET

# OBČINE BOROVNICA

| ZADEVA: | Poročilo župana o izvrševanju sklepov občinskega sveta in opravljenih nalogah med obema sejama |
| --- | --- |
| NAMEN: | Obravnava |
| PRAVNA PODLAGA: | Statut Občine Borovnica (Ur. list RS št. 67/2016) |
| PREDLAGATELJ: | Bojan Čebela , Župan Občine Borovnica |
| GRADIVO PRIPRAVILI: | Občinska uprava in župan |
| POROČEVALEC: | Bojan Čebela, župan |

I. REALIZACIJA SKLEPOV 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 7.11.2019

| Zap. št. | PREDLAGANI SKLEP | SPREJET OBJAVA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Potrdi se zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta Občine Borovnica. | Sklep je bil sprejet. Zapisnik objavljen na spletni strani. |
| 2. | Občinski svet občine Borovnica sprejme sklep št. 1, s katerim potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Borovnica, v predlaganem besedilu. | Sklep je bil sprejet in poslan na JP KPV. |
| 3. | Občinski svet občine Borovnica sprejme sklep št. 2, s katerim potrdi stroškovno ceno gospodarske javne službe storitev, povezanih s nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Borovnica, v predlaganem besedilu. | Sklep je bil sprejet in poslan na JP KPV. |
| 4. | Občinski svet občine Borovnica sprejme sklep št. 3, s katerim potrjuje stroškovno ceno gospodarske javne službe varstva okolja zbiranja komunalnih odpadkov v Občin Borovnica, v predlaganem besedilu. | Sklep je bil sprejet in poslan na JP KPV. |
| 5. | Občinski svet občine Borovnica sprejme sklep št. 4, s katerim potrdi stroškovno ceno oskrbe s pitno vodo v Občini Borovnica, v predlaganem besedilu. | Sklep je bil sprejet in poslan na JP KPV. |
| 6. | Rekonstrukcija ceste se izvedena na enaki višini kot je bila višina pred sanacijo cestišča. | Sklep je bil sprejet. |
| 7. | Osnutek Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2020 se posreduje v 20 dnevno javno obravnavo. | Sklep je bil sprejet. Obvestilo o javni obravnavi je bilo objavljeno na naši spletni strani. |

II. AKTIVNOSTI

7.11.2019  Ministrstvo za zdravje – zdravstvena inšpekcija je opravila pregled vodohranov v Brezovici in občini naložila ukrepe, katere smo delno že izvedli.

13.11.2019 je bil izveden sestanek z vaščani Kotov, kjer so bili formirani 3 vaški odbori.

20.11.2019 – opravljen redni mesečni sestanek na JP KPV.

Prodano je bilo zemljišče 2080/32 in 2080/104 k.o. Borovnica, neuspešna je bila prodaja parcel št. 2080/105 in 2080/106 k.o. Borovnica.

Odkupili smo zemljišča (z izjemo zemljišča, ki so v lasti štirih solastnikov) na cesti Ohonica – Pekel.

Na osnovi racionalizacije projekta je izveden postopek javnega naročila po konkurenčnem predlogu s pogajanji za izgradnjo Prizidka k osnovni šoli dr. Ivana Korošca. Dne, 10.12.2019 je bil izdan Sklep o izbiri izvajalca gradnje. Dosežena cena gradnje prizidka je 683.931,27 brez ddv oz. 834.396,15 z ddv.

Dokončanje P+R (postavitev signalizacije, pridobitev soglasij SŽ za prometno ureditev Mejačeve ulice pri železniški postaji, priklop električne energije, postavitev ulične opreme ipd.)

Izvedba sestanka županov vseh občin, ki z evropskimi sredstvi gradijo P+R in so zavezane k dokazovanju, da parkirišče uporabljajo uporabniki železniškega JPP, priprava osnutka skupnega pisma županov direktorju direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko.

Pregled letnih oz. polletnih poročil o opravljenih dejavnosti organizacij, katerih ustanovitelj oz. član je Občina Borovnica (LAS Barje z zaledjem, Turizem Ljubljana, RRA LUR) in udeležba na nekaterih sestankih organizacij, kjer so bila predstavljena in potrjena poročila.

Dokončanje PZI dokumentacije za kolesarsko povezavo Borovnica – Pako, priprava vloge za ARSO za predhodno mnenje glede oprostitve presoje PVO zaradi poteka manjšega dela povezave po območju srednje poplavne ogroženosti; priprava dopisa lastnikom zemljišč s pojasnili glede postopka izvedbe odkupa ter priprava izsekov iz projektne dokumentacije, ki vsakemu lastniku zemljišč prikaže poseg na njegovem zemljišču oz. parcelah. Pripravljene in  poslane so bile  pogodbe  za pridobitev služnosti na kolesarski povezavi Breg – Pako (skupno 25 pogodb).

Priprave na začetek izdelave idejne zasnove kolesarske povezave Borovnica – Dol.

Obveščanje o dejavnostih občinske uprave ter o prireditvah in dogodkih v občini na spletnih straneh in FB profilu občine ter priprava člankov za objavo v Našem časopisu.

Izvedena je bila sanacija gozdnih cest v skladu z letnim planom Zavoda za gozdove.

Sanirana je bila makadamska pot do nasadov borovnic.

Pridobljeno uporabno dovoljenje za zgrajen vodovod ter kanalizacijo za odvajanje odpadnih in meteornih voda na Švigljevi ulici.

Dokončana preplastitev drugega dela ceste na »Stari progi«

Zaključena gradbena dela za izgradnjo kanalizacije za odvajanje odpadnih voda na Cesti pod goro z istočasno ureditvijo dela meteorne kanalizacije in kabelske kanalizacije za JR.

Zaključena gradbena dela skladno s projektno dokumentacijo za obnovo mostu čez Prušnico na Dražici in gradbena dela brez asfalta za rekonstrukcijo drugega dela ceste proti Dražici.

Zaključena geodetska meritev ureditve meje in parcelacije na odseku ceste od »Majerce do podvoza«.

Bojan Čebela

Župan