OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2008-2011 :

UVOD

Z načrtom razvojnih programov (NRP) je bila uvedena večletna komponenta v planiranje investicijskih izdatkov ter izdatkov državnih pomoči. Občina z uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov zagotavlja njegovo izvedljivost v predvidenem obdobju. Pravna podlaga za pripravo Načrtov razvojnih programov je Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO), Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07 in  58/08), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 13/06 in 50/07), Pravilnik o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin (Ur. l. RS, št. 13/06 in 123/06 – ZFO) in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS., št. 60/06)

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

- Investicijsko vzdrževanje in obnove

Predlaga se povišanje sredstev na 300.000,00 EUR saj bomo z njimi zagotovili sanacijo streh in fasad na Lackovi ulici 3, Slovenskem trgu 3, Prešernovi 16 in 15. Sredstva so povečana tudi zaradi sanacij kotlovnic na Potrčevi 49 in Miklošičevi 11 na Ptuju.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

5111 Nakup računalnikov in opreme

Po nabavi planirane računalniške opreme je 493,89 EUR ostalo neporabljenih, zato se namenjajo za delno pokritje stroškov licenc programske opreme.

2120 Vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje: Sredstva na postavki so znižana iz 676.425,62 EUR na 528.007,24 EUR na podlagi  poročila iz naslova vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

530 Nakup ročnih terminalov za redarje

Ročne terminale pri svojem delu potrebujejo mestni redarji. Delo redarjev se bo z novo opremo pomembno olajšalo in racionaliziralo.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske

uprave

2141 Nakup pisarniškega pohištva in opreme

Sredstva v letu 2008 so  se povečala zaradi opremljanja sejne sobe.

2142 Nakup računalnikov in programske opreme

Postavka se je povečala zaradi dodatne opreme za svetnike in programske opreme

2143 Vzdrževanje premoženja občinske uprave

V letošnjem letu se ne predvideva investicijsko vzdrževanje stavbe Mestne občine Ptuj

2145 Nakup vozil

Zamenjalo se je dotrajano vozilo za potrebe občinske uprave.

90613 Nakup opreme

Sredstva v letu 2008 se povečajo, zaradi večje potrebe pri nabavi opreme in pohištva za večnamensko dvorano v Spuhlji.

9079 Pisarna ČS

Sredstva so namenjena  nakupu računalniške opreme in pohištva.

520 Nakup avtomobila in drugi stroški

Na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem se z rebalansom  sredstva za nakup avtomobila zmanjšujejo.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

232,233 Poraba požarne takse

Sredstva so namenska in so odvisna od višine požarne takse.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

6466 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva so namenjena nakupu prenosnega računalnika za potrebe izobraževanja.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202  Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne

energije

12029001 Oskrba z električno energijo

64323 Obnova JR ob rekonstrukciji NN omrežja: Predlaga se povišanje v letu 2008  iz 20.864,63 EUR na 24.864,63 EUR, za izvedbo JR v Remčevi ulici in popravilo dotrajanih kandelabrov JR v Kraigherjevi ulici in 5. Prekomorski ulici.

A18 JR v Podvinci: JR v Podvincih je v celoti zaključena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTUKRTURA IN KOMUNIKACIJE

1302  Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

6476 Rekonstrukcija Potrčeve

Sredstva za investicijo se znižajo na 150.000,00 EUR, kar obsega izdelavo projektne dokumentacije rekonstrukcije Potrčeve ceste z izgradnjo rondojev v dolžini cca. 930 m. Projekt je prijavljen  na drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. Investicija se bo predvidoma začela izvajati konec 2008,  zaključena pa bo v letu 2009.

6115 Sanacija plazov

Predvidena sredstva v proračunu za 2008 so 40.000,00 EUR. Pridobljeni predračuni za sanacijo plazov so presegali planirana sredstva, potrebno je izvesti javno naročilo, zato se bo investicija izvajala v letu 2009. Sredstva v letu 2008 se zmanjšajo v višini 38.000,00 EUR. Preostala sredstva bodo porabljena za projektno dokumentacijo in izvedbo javnega naročanja za izbiro izvajalca.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

6121 Grajena (preplastitve, moderniz., razširitve-obnovitve)

Sredstva za investicijo v letu 2008 so bila predvidena v višini 155.187,78 EUR. Predlaga se povišanje sredstev  za 13.498,05 EUR, zaradi dodatne sanacije dveh krajših odsekov lokalne ceste Grajena – Šauperl. Investicija je sofinancirana iz državnega proračuna.

6126 Četrt Jezero

Za investicijo v četrti se je predvidevalo v letu 2008 20.000,00 EUR. Predlaga se povišanje postavke za 15.000,00 EUR zaradi asfaltiranja ceste K jezeru od h.št. 5a proti 7c.

6128 Cesta Jožefe Lacko (odvodnjavanje)

Za leto 2008 se je predvidevala realizacija investicije v višini 50.000,00 EUR, vendar v letu 2008 ne bo realizirana zaradi težav z zemljišči. Preostala sredstva se bodo namenila za pripravo projektne dokumentacije.

6147 Sofinanciranje programov

Predlaga se zvišanje sredstev letu 2008 iz 62.593,89 EUR na 80.593,89 EUR za plačilo strokovnih podlag za oglaševanje in za plačilo končne situacije prometne študije.

6151 Zagrebška cesta (Izgradnja pločnikov in ostala  infrastruktura)

Predlaga se povišanje sredstev v letu 2008 na 695.378,62 EUR za izgradnjo pločnika ob Zagrebški cesti -1. faza od Selske ceste do Lina bara in plačilo obveznosti za Povezovalno cesto iz leta 2007.

6153 Cesta v Terme

Predvidena sredstva za investicijo za leto 2008 so bila 397.000,00 EUR. Predlagamo povišanje sredstev  na investiciji na 466.000,00 EUR zaradi uspešne kandidature na razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj in izvedbe ceste v Terme.

6154 Investicije iz komunalnega prispevka

Predlaga se zmanjšanje postavke na 350.000,00 EUR glede na planirane dejanske prihodke.

6161 Ureditev pločnika ob Sončnem parku

Predlaga se povišanje sredstev za investicijo na 63.000,00 EUR za izgradnjo pločnika od Pokrajinskega muzeja Ptuj do zgodovinskega arhiva.

6478 Avtobusna postajališča

Sredstva v letu 2008 se  zmanjšajo za 2.000,00 EUR na 20.000,00 EUR, kolikor so predvideni stroški ureditve šolskih avtobusnih postajališč, ureditev platojev izven cestišč z izdelavo horizontalne prometne signalizacije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

6158 Podhod pri železniški postaji

Gre za nadaljevanje projekta izgradnje podhoda na območju železniške postaje Ptuj, ki ga izvajajo Slovenske železnice. Predvidevala se je realizacija v 2008  v višini 50.000,00 EUR, predlaga se zmanjšanje postavke v letu 2008 za 30.000,00 EUR. Sred

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

5223 Vitalizacija Ptujskega Jezera

Predlaga se znižanje sredstev v letu 2008 na 86.492,24 EUR, ker nismo dobili sredstev po razpisu za izgradnjo športno turistične infrastrukture in v letošnjem letu ne bomo pričeli z izgradnjo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

5214 Razis. in projektna dokument. za novo odlagališče

Sredstva na postavki v letu 2008 je potrebno povečati za zagotovitev projektno tehnične dokumentacije za pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja za izgradnjo II. faze CERO Gajke.

52151 Novogradnja – investicija

Na postavki za izvajanje investicije v izgradnjo objektov in naprav na CERO Gajke je potrebno predvideti sredstva za izvajanje investicij, ki se zagotavljajo z namenskimi sredstvi okoljske dajatve in se bodo kot neporabljena prenesla v naslednje leto, ko se bo pričelo z izvajanjem investicij v izgradnjo II. faze odlagalnih polj na CERO Gajke.

521511  Izgradnja kanalizacije Spuhlja – 4. etapa – pogodbena obveznost

Za nadaljevanje del na etapi 4 – II. faza je bil v letu 2007 izbran izvajalec del, kateri je delo končal v začetku leta 2008. Sredstva so bila porabljena  za plačilo pogodbene obveznosti. Investicija je zaključena.

521522  Izgradnja  infrastrukture ob deponiji

Sredstva na proračunski postavki se v letu 2008 zmanjšajo, zaradi postavljenih prioritet iz pogodbenih obveznosti med Mestno občino Ptuj in četrtjo Jezero. Sredstva so namenjena za  rekonstrukcijo javne razsvetljave v Budini ( Macunova in Wilhemova ulica ).

521524  Odkup zemljišč in odškodnin – pogodba MO Ptuj, Četrt  Jezero

V letu 2008 se izvajajo dela za ureditev cest v predelu Koče ( JP 828861 ) in spodnje Koče (JP 828831 in JP 828841) v naselju Spuhlja v skupni dolžini 1125 m. Zaradi ureditve komunalne infrastrukture bo prišlo do posegov na privatnih parcelah, zato bo potrebno sredstva nameniti za odškodnine in nakup zemljišč.

521527  Izgradnja pločnika Spuhlja

Investicija zajema izdelavo projektne dokumentacije  za pločnik na levi strani glavne ceste od ovinka v Spuhlji do zadnje hiše v smeri  proti  Budini v dolžini 120 m. Prav tako pa se bodo sredstva namenila za izvedbo meteorne kanalizacije in izgradnji pločnika ob regionalni cesti v Spuhlji.

521528 Rekonstrukcija  cest  v predelu  Koče – Spuhlja

V letu 2008 se izvajajo dela za ureditev - rekonstrukcijo cest v predelu Koče ( JP 828861) in Spodnje Koče (JP 828831 in JP 828841) v naselju Spuhlja v skupni dolžini 1125 m in s tem ureditev komunalne infrastrukture: CATV omrežje, NN omrežje, javno razsvetljavo, TK omrežje, meteorno kanalizacijo. S planiranimi sredstvi v višini 840.845,92 EUR se bo v letu 2008 poravnala izdelava projekta in delno rekonstrukcija cest, preostanek obveznosti pa se bo poravnal v začetku leta 2009.

521529 Športno igrišče Spuhlja

Planirana sredstva na tej postavki so namenjena  za izdelavo idejnega projekta športnega igrišča v Spuhlji. Projekt za izvedbo se bo naročil po sprejetem prostorskem planu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

64521 Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad:  Predlaga se zmanjšanje postavke za 548,92 EUR. Sredstva se bodo namenila za izdelavo projektne dokumentacije.

64522 Fekalna kanalizacija - ul. Kneza Koclja: Predlagamo se povečanje sredstev za 548,92 EUR, kolikor manjka za kritje  dela stroškov koordinatorja na gradbišču-varnostnega inženirja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

64212 Celovito varovanje vodnih virov podtalnice Ptujskega polja 1. faza

Postavka se zmanjšuje zaradi spremenjene dinamike financiranja projekta iz razmerja 30:40:30 na 20:50:30 v letih od 2008 do 2010. Razmerje, ki se je predvidevalo v Poročilu o izvajanju investicije iz decembra 2007- izdelal RCI Celje, se je spremenilo na predlog izvajalca del.  Tako se je razmerje financiranja uskladilo na predlaganih 20% izvedbe plačil v letu 2008, 50% v letu 2009 in 30% v letu 2010.

64222 Odvajanje in čiščenje odpadne vode – II. faza

Sredstva za investicijo se v letu 2008 znižujejo, saj je vloga za pridobitev Kohezijskih sredstev na Ministrstvu za okolje in prostor in je v pregledu. Projekt je še v fazi priprave, zato se bodo sredstva potrebna za pripravo razpisne dokumentacije potrebovala v naslednjem letu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA

DEJAVNOST

1603 Komunalne dejavnosti

16039003 Objekti za rekreacijo

6481 Igrišče-Kicar

Sredstva se znižujejo, saj je za nakup zemljišč potrebnih predvidenih 30.000,00 EUR.

6482 Tribune Podvinci

Sredstva se znižajo za 120,00 EUR, kolikor so znašali dejanski stroški postavitve tribun. Investicija je izvedena.

# 16039005 Druge komunalne dejavnosti

6160 Nakup stavbe na Žnidaričevem nabrežju

Mestna občina Ptuj je objekt odkupila zaradi lokacije zemljišč, na katerih je predvidena graditev športne infrastrukture.

6162 Nakup stavbe v Orešju

Objekt se je odkupil, ker je na območju kjer stavba stoji  predvidena izgradnja             pločnika in razširitev ceste.

6467 Future Publik Energy

Sredstva se znižajo na  33.255,54 EUR, kolikor je potrebno za izvedbo projekta. V sklopu projekta je financirana implementacija nadzornega sistema učinkovite rabe energije v stavbo MO Ptuj.

6498 Investicijski transfer občinskemu podjetju

Sredstva v višini 10.000,00 EUR  se predvidevajo za zagonske stroške novoustanovljenemu podjetju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

622 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje stanovanj

Ker upravitelj stanovanj iz naslova najemnin pričakuje sredstva v  višini 980.000,00  EUR, predlagamo zvišanje sredstev na postavki v letu 2008, ki so potrebna za investicijsko vzdrževanje stanovanj v lasti Mestne občine Ptuj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna

zemljišča

16069002 Nakup zemljišč

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavljanje predkupnih pravic

Predlaga se povečanje sredstev na 529.209,97 EUR, kar predstavlja planirane nakupe zemljišč, odkup zemljišča za potrebe uveljavljanja predkupnih pravic in odkup zemljišč za izgradnjo infrastrukture.

18  KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

6159     Nakup objekta – Mestni kino Ptuj

Mestna občina Ptuj je zgradbo odkupila za potrebe izvajanja mladinske                       dejavnosti.

6484 Stara steklarska-projektna dokumentacija

Sredstva na navedeni postavki so bila planirana za pripravo projektne dokumentacije zaradi morebitne kandidature na razpis in se v letu 2008 ne bo realizirala.

6488 Grad Turnišče

Sredstva so bila ob zaključku investicije v letu 2008 realizirana v višini 78.982,09 EUR.

6485 Zapori Pokrajinski muzej

Sredstva na navedeni postavki so bila realizirana v znesku  129.661,77 EUR zaradi ugodnejših ponudb, glede na oceno stroškov in nekoliko manj dela. Projekt je zaključen. Postavka se z rebalansom postavi na 129.661,77 EUR.

6489 Narodni dom – obnova strehe

Obnova strehe se je podražila zaradi nepredvidenih dodatnih del na ostrešju.

1805	Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

6490 Športna oprema

Predlagamo znižanje postavke v letu 2008 na 113.912,00 EUR zaradi pogodbe o izvedbi javnega naročila.

6492 Sofinanciranje športnih objektov (razsvetljava na mestnem stadionu)

Sredstva za investicijo je potrebno povišati v skladu s predračunskimi vrednosti za investicijo na 422.000,00 EUR.

6499 Posodobitev kotlovnice v Športni dvorani Mladika

Potrebno zagotoviti sredstva za posodobitev kotlovnice v športni dvorani Mladiki. V ta namen smo planirali 60.000,00 EUR v letu 2008. Skupna vrednost investicije je 106.000,00 EUR.

90081 Športno rekreacijski park

Sredstva za športno rekreacijski park v četrti Ljudski vrt se povečajo, ker se je izkazala potreba po obnovi športno rekreacijske infrastrukture in opreme v Ljudskem vrtu.

9084 Športno rekreacijski park

Glede na potrebe se je odprla nova postavka 9084 Športno rekreacijski park v četrti Breg –Turnišče za nabavo športne in rekreativne opreme v okolici doma krajanov.

18059002 Programi za mladino

7822 CID Ptuj – nakup opreme

sredstva so namenjena nakupu računalniške in programske opreme ter fotokopirnega stroja.

19  IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

6496 Nakup igral

Predlagamo novo postavko s 30.000,00 EUR, za kar se predvideva nakup igral v mestnem parku na Ptuj.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

6494 Novogradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka in 6491 Izgradnja telovadnice dr. Ljudevita

Pivka

Realizacija investicije se prenaša v naslednjo leto, saj realizacija dinamike investicije odvisna od prodaje premoženja v Biogradu.

6495 Telovadnica OŠ Ljudski vrt

Predlaga se nova postavko v višini 270.000,00 EUR. Zaradi poškodovanja obstoječe telovadnice med neurjem s točo se investicija prične že letos.

77711 Investicijsko vzdrževanje šol

Sredstva se bodo namenila za obnovo fasade na OŠ Breg v letu 2008 EUR.

77752 Inv. v OŠ Olge Meglič-delež Mestne občine Ptuj

Sredstva na postavki za leto 2008 smo uskladili s plačili obrokov leasinga KBM Leasing-u do konca leta 2008, za odplačilo investicije v OŠ Olge Meglič (multimedijska učilnica, knjižnica in telovadnica).

7778 Ljudski vrt-obroki odplačila leasinga

Sredstva na postavki za leto 2008 smo uskladili s plačili obrokov leasinga Raiffeisen Leasing-u do konca leta 2008, za odplačilo investicije v OŠ Ljudski vrt (izgradnja prizidka za prvo triado devetletne osnovne šole).

74923 Investicija – Mestno gledališče Ptuj

Investicija se poveča za sredstva v višini 5.457,00 €, namenjena za sofinanciranje nabave dodatnih elementov za tribuno oz. oder.

Pripravila:                                                                                           Dr. Štefan ČELAN,

Občinska uprava                                                                             župan Mestne občine Ptuj