Številka:	430-16/2008

Datum:	10. 9. 2008

Mestni svet Mestne občine Ptuj

-   tu   -

Zadeva:	Predlog sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) za projekt "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta"

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) za projekt "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta".

Dr. Štefan Čelan

župan

Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,

- Predinvesticijska zasnova (PIZ) za projekt "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta".

PREDLOG

September 2008

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–UPB2, 27/08 odl. US in 76/08) ter 12. in 19. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na seji dne___________sprejel naslednji

SKLEP

O POTRDITVI PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE (PIZ) ZA PROJEKT »REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LZ 328141 POTRČEVA CESTA«

1.

Mestna občina Ptuj potrjuje Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) za projekt "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta".

2.

Investicijski projekt se bo izvajal s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj in s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

3.

Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 430-16/2008

Datum:

Obrazložitev:

Na podlagi uspešne prijave na Tretji javnega razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »razvoj regij«, smo prejeli Pogodbo o sofinanciranju projekta "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta" za sofinanciranje projekta v višini 1.427.058,00 € v letih 2008 in 2009.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.

Za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000,00 EUR je potrebno izdelati naslednje dokumente za obravnavo na mestnem svetu:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

- Predinvesticijsko zasnovo (PIZ),

- Investicijski program (IP).

Na seji mestnega sveta je bil v mesecu oktobru 2007 potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta", ki je bil potreben za prijavo na omenjeni razpis, vendar je glede na vrednost investicije, potrebno potrditi še Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in Investicijski program (IP).

Investicijski projekt se bo izvajal s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj in s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta" je uvrščen v NRP 2008-2011 in s tem v veljaven proračun za leto 2008, vendar bo do konca izvedbe projekta potrebno NRP še popraviti in uskladiti s potrjeno Predinvesticijsko zasnovo.

V Predinvesticijski zasnovi smo prikazali skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006), dve varianti, ki smo jih vrednotili glede na finančna, ekonomska in razvojna merila. Predinvesticijska zasnova obravnava vse variante dovolj podrobno, da je mogoče čim zanesljivejše izbrati in utemeljiti optimalno varianto.

Predlagani sta bili sledeči varianti:

- rekonstrukcija Potrčeve ceste z izgradnjo 2 krožišč in

- rekonstrukcija Potrčeve ceste z izgradnjo 3 krožišč.

V Predinvesticijski zasnovi se obravnavajo vse variante za katere je verjetno, da bi ekonomsko, finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta. Na Mestnem svetu je potrebno sprejeti ustrezne dokumente, ki potrjujejo izbrano varianto in višino financiranja.

Predlagatelj dokumenta se je na podlagi analiz, katerih naloga je bila preveriti najoptimalnejšo varianto odločil za VARIANTO 1, ki zagotavlja boljše izkoriščenje finančnih virov glede na rezultate (ocenjena vrednost del 2,67 mio €). Za VARIANTO 2 se je izkazalo, da je manj primerna, saj trenutno še ne razpolagamo z dovolj natančnimi podatki o investicijah ob (morebitnem) 3. krožišču, je pa tudi bistveno dražja (za 25 %, ocenjena vrednost del 3,34 mio €) in ne zagotavlja najoptimalnejše porabe proračunskih sredstev glede na rezultate.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da po obravnavi sprejme Sklep potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) za projekt "Rekonstrukcija lokalne ceste LZ 328141 Potrčeva cesta".

Dr. Štefan Čelan

župan

Mestne občine Ptuj

Pripravila:

Simona Kašman