DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

U R E D B A  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006)

OBNOVA LOKALNIH CEST na turističnem območju KOT v Občini Prevalje -POVZETEK-

Verzija I.

| Naročnik: | Izdelovalec dokumenta: |
| --- | --- |
| Občina Prevalje Trg 2a, 2391 Prevalje | Podjetniško in poslovno svetovanje, ALIANCA Tanja Fučec Srnec, s.p. |
| Župan Dr. Matic TASIČ |  |
| kraj in datum izdelave: na Prevaljah, junij 2007 |  |

Povzetek investicijskega projekta

| Naslov projekta | Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot v Občini Prevalje |
| --- | --- |
| Vrsta investicijske dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip |
| naročnik investicijskega projekta |
|  | Občina Prevalje Trg 2a 2391 PREVALJE telefon: +386 (0) 2 824 61 00 fax: +386 (0)2 824 61 24 spletna stran:http://www.prevalje.si e-naslov: obcina@prevalje.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo investicije | dr. Matic Tasič, župan Občine Prevalje |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika | Stanko Kumprej, tajnik Občine Prevalje telefon: +386 (0) 824 61 14 e-pošta:stanko.kumprej@prevalje.si |
| strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije | Podjetniško in poslovno svetovanje ALIANCA Tanja Fučec Srnec s.p. matična št. 3175090000 davčna št.: 88568415 Čečovje 40 b, 2390 Ravne na Koroškem telefon: (+386) (0) 40 576 130 e-pošta:tanjasrnec@gmail.com |
| Investitorji |
| Naziv | Občina Prevalje |
| Naslov | TRG 2A, 2391 PREVALJE |
| Odgovorna oseba | Župan dr. Matic TASIČ |
| Telefon | +386 (0) 824 61 00 |
| Telefax | +386 (0) 824 61 24 |
| E-mail | matic.tasic@prevalje.si |
| Davčna številka | SI 28520513 |
| Matična številka | 1357719 |
| Žiro račun | TRR Občine 01375-0100010242 |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo |
| Telefon | +386 (0) 82 46 100 |
| Telefax | +386 (0) 82 46 124 |
| E-mail | meta.bukovec@prevalje.si |
| i n |
|  | Vlada Republike Slovenije Služba Vlade RS za Lokalno Samoupravo in Regionalno Politiko Kotnikova 28 1000 LJUBLJANA |
| Lokacija investicije | Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina Prevalje katastrsko območje: Šentanel, Jamnica |
| Cestni odseki | lokalna cesta oznaka LC cestni odseki cesta ob Barbarskem potoku in LC 350330 - cesta ob Barbarskem potoku cesta Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin LC 850080 - odsek Žagarjev mlin - Žerjavlje |
| Pribobljena dokumentacija |
| Lokacijska informacija, Občina Prevalje, junij 2007 Tehnični opisi rekonstrukcije:, Rekonstrukcija ceste ob Barbarskem potoku in ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin, Peter Kordež, s.p., junij 2007 Projektantski predračuni: Rekonstrukcija ceste ob Barbarskem potoku in ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin, Peter Kordež, s.p., junij 2007 |
| glavni cilji in namen investicije |
| Predmet dokumenta identifikacije investicijskega projekta je poglobljena sintetična študija, izdelana na podlagi sodelovanja med investitorjem Občino Prevalje, strokovnimi službami, upravljavcem Javno komunalnim podjetjem Log Ravne na Koroškem in krajani zaselka Kot. Namen študije je prikazati trenutni prometni problem odvijanja prometa na lokalni cesti: Cesta ob Barbarskem potoku (LC 350330) in ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) v Občini Prevalje. Rezultati dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podlaga pri sprejemu odločitev investitorjev o nameravani investiciji ter predstavitvi projekta v občinskem okolju. DIIP predstavlja izhodišče za izdelavo investicijskega programa, v nadaljevanju IP. Z izdelanim IP namerava investitor Občina Prevalje kandidirati za pridobitev dodatnih sredstev iz Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete »Razvojnih regij«. Cilj investicije je, v skladu s predpisi na področju cestnega gospodarstva, obnoviti lokalno prometno infrastrukturo cestnih odsekov regionlnega pomena v skupni dolžini 3.053 m: Cesta ob Barbarskem potoku (LC 350330) 1.853 m - cesta ob Barbarskem potoku ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) 1.200 m - odsek Žagarjev mlin – Žerjavlje S tem bomo spodbuditi gospodarski razvoj območij in razvoj turistično perspektivnih višje ležečih destinacij v Občini Prevalje ter spodbuditi integracijo turistične ponudbe z ostalo turistično ponudbo v regiji in izven. Lokalni cesti regionalnega pomena cesta ob Barbarskem potoku (LC 350330) in cesta Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) povezujeta območje Kot z območji Leše, turistično destinacijo Uršlja gora z turističnim rekreativnim območjem Ivarčko jezero –Rimski vrelec, v Občini Ravne na Koroškem Cestni trasi združuje turistično, gostinjsko, storitveno ponudbo Občine Prevalje z : -gostinsko storitveneni kompleks Brančurnik, zobna ambulatna, avtopralnica, trgovski kompleks in ostale dejavnosti v centru Prevalj; -turistično rekreacijskim območjem Ivarčko – Ošven - Uršlja gora, ki obsega turistične vsebine: igrišče na mivki, igrišče za košarko in nogomet, igrišče za odbojko, piknik prostor (koroške brunarice z urejenim prostorom za peko in klopmi), igrišče za pink ponk; igrišča za mini golf, gostinsko ponudbo, igrišče za otroke, ob jezeru so urejeni 3 pomoli za športno rekreacijo, štiri sedežnica. Štiri sedežnica Ivarčko – Ošven je bila v letu 2006 temeljito rekonsturirana. V letu 2007 se bo pričela izgradnja hotelskega kompleksa z wellnes vsebinami. Za investicijo je namenjen privatni kapital; - Šratnek - podružnična cerkev sv. Mohorja in Fortunat - Preški vrh - Prežihova bajta: Spominski muzej posvečen Prežihovemu Vorancu leži pod Preškim vrhom nad Kotljami. Prežihova bajta je etnološki in memorialni spomenik, ki predstavlja tradicionalno koroško hišo malega kmeta, bajtarja ter življenje in delo velikega pisatelja in njegove družine. Cestni trasi predstavlja povezavo turističnega območja med Občino Prevalje in Občino Ravne na Koroškem z gorsko destinacijo Uršlja gora. Na vrhu Uršlje gore stoji cerkev posvečena sv. Uršuli. Je najvišje stoječa cerkev na Slovenskem. Poleg cerkve je planinski dom in v sklopu njegove dejavnosti organizirajo planinci in kulturna društva Prevalj odmevna kulturna srečanja, dobro obiskana so tudi romanja na goro. S planinskim domom upravlja Planisko društvo Prevalje. V primeru zaprtja regionalne ceste Prevalje – Ravne ta lokalna cesta predstavlja tudi alternativno povezavo med občinama Prevalje in Ravne in ostalimi kraji v Koroški regiji. |
| Namen investicije je trajno urediti in izboljšati pretoka prometa iz visokogorskega turističnega kraja Kot v dolino. Z rekonstrukcijo cestnega pasa bi omogočili normalen pretok prometa, zagotovili prometno varnost udeležencev in uporabnikov lokalne ceste. Zagotovili bomo sodobno prometno povezanost turističnega kraja Kot z ostalo občinsko prometno infrastrukturo. Z realizacijo tega projekta bomo vzdrževali cestno povezavo občin Prevalje, Mežica in Ravne na Koroškem, znižali bomo obstoječe stroške rednega in investicijskega vzdrževanja lokalne ceste in rekonstruirali cestno telo v pogledu večje stabilnosti in urejene asfaltne površine, urediti odvodnjavanja in zavarovati plazenje zemlje. |
| Skica projektnega območja: |
| Kratek opis investicije | - rekonstrukcija lokalnh cest regionalnega pomena: lokalna cesta DOLŽINA cestni odseki cesta ob Barbarskem potoku in (LC 350330) 1.853 m cesta ob Barbarskem potoku ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) 1.200 m odsek Žagarjev mlin – Žerjavlje - investitor bo izvedel investicijsko-vzdrževalne dela, v obsegu gradbenih del: pripravljalna dela, spodnji in zgornji ustroj, oporni zidovi, objekti odvodnjavanja in zaključna dela. |
| Lastništvo | Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje |
| Predvideni obseg del: | investicijsko –vzdrževalna dela |
| Upravljalec investicije | Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem |
| Terminski plan projekta | Pričetek investicijskih del: 1. avgust 2007 Zaključek investicijskih del: 30. september 2008 Prevzem objektov v obratovanje: oktober 2008 |
| Investicijska bruto vrednost investicije | 586.776,27 EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, junij 2007 600.506,35 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah, |
| Višina investcije na enoto m1 po tekočih cenah Višina investicije po podprojektih na enoto m1 po tekočih cenah | 196,69 EUR/ m1 Cesta ob Barbarskem potoku in (LC 350330) cesta ob Barbarskem potoku 221,67EUR/ m1 ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) odsek Žagarjev mlin - Žerjavlje 158,13EUR/ m1 |
| Struktura investicije po stalnih cenah, junij 2007 |
| trasa dolžina neto DDV bruto delež v m v EUR v EUR v EUR % cesta ob Barbarskem potoku (LC 350330) cesta ob Barbarskem potoku 1.853,00 37.573,09 364.076,18 401.649,27 68,45 ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) odsek Žagarjev mlin - Žerjavlje 1.200,00 154.272,50 185.127,00 185.127,00 31,55 SKUPAJ 3.053,00 191.845,59 549.203,18 586.776,27 100 |
| Struktura investicije po tekočih cenah |
| trasa dolžina neto DDV bruto delež v m v EUR v EUR v EUR % cesta ob Barbarskem potoku (LC 350330) cesta ob Barbarskem potoku 1.853,00 342.292,64 68.458,53 410.751,17 68,40 ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) odsek Žagarjev mlin - Žerjavlje 1.200,00 158.129,32 31.625,86 189.755,18 31,60 SKUPAJ 3.053,00 500.421,96 100.084,39 600.506,35 100 |
| Struktura investicije po tekočih cenah in po investicijskih letih |
| trasa dolžina leto 2007 leto 2008 bruto v m v EUR v EUR v EUR cesta ob Barbarskem potoku (LC 350330) cesta ob Barbarskem potoku 1.853,00 37.573,09 373.178,08 410.751,17 ceste Ravne Navrški vrh - Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 850080) odsek Žagarjev mlin - Žerjavlje 1.200,00 189.755,18 € 189.755,18 SKUPAJ 3.053,00 37.573,09 562.933,26 600.506,35 |
| Vrsta investicijskih virov po letih po tekočih cenah Vrsta investicijskega vira Vrednosti virov Vrednosti virov skupaj delež Σ leto 2007 Σ leto 2008 Σ (%) v EUR v EUR v EUR Lastni viri 12.524,36 187.644,42 200.168,78 40 Občine Prevalje Sofinancer 18.786,54 281.466,63 300.253,18 60 SVLR-ESRR (EU sredstva) skupaj 31.310,91 469.111,05 500.421,96 100 DDV 20% (neupravičen strošek) 6.262,18 93.822,21 100.084,39 SKUPAJ 37.573,09 562.933,26 600.506,35 |
| Vrsta investicijskega vira skupaj delež Σ v EUR (%) Lastni viri Občine Prevalje 300.253,17 50 Sofinancer SVLR-ESRR (EU sredstva) 300.253,18 50 SKUPAJ 600.506,35 100 Struktura financiranja bruto vrednosti investicije po tekočih cenah |
| Datum izdelave | Junij 2007 |

# Text boxes

Prevalje

LC 850080

Občina Ravne na Koroškem

Žerjavlje

LC 350330

Kot

R1 226 - 1254

R Slovenija

MMP Holmec

R Avstrija

Poljana

Regionalna cesta I. reda Holmec – Poljana – Ravne - Dravograd

- Holmec- Poljana ( št.226 – 1254) ,

- Poljana – Ravne (št.  226 – 1255),

- Ravne – Dravograd (št. 226 – 1256)