Odgovor g.Golnarju Dušanu na vprašanje o rekonstrukciji 250 metrskega odseka ceste:

Zaradi kasnitev pri izvajanju del glede na roke, ki so bili postavljeni v podpisani pogodbi, smo zahtevali sestanek na Ministrstvu za promet,  Direkciji Republike Slovenije za ceste. Odgovorni so nam dali trdna zagotvila, da bodo še do začetka meseca junija pripravili aneks k pogodbi zaradi dodatnih del (tretji zavijalni pas za pokopališče, podporni zid) in da bodo dela zaključena do konca meseca avgusta v letošnjem letu. Na sestanku je bil prisoten tudi direktor izvajalske firme ter nadzorni inženir iz podjetja Constructa, ki ga je izbralo ministrstvo.

Projekt za ta del ceste je pripravilo podjetje BPI iz Maribora. Vrednost del znaša cca 400.000 EUR.