OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Javna razsvetljava Nova Dobrava 0

Sredstva so bila porabljena za izvedbo gradnje JR v skladu z novo zakonodajo, ki predpisuje sanacijo in zamenjavo neustreznih luči z novimi z ravnim steklom. Vgradili smo luči z redukcijo osvetlitve, ki se lahko poljubno nastavi in tako varčujemo z električno energijo.

LC št. 440250 Božje-Koroška vas

Za investicijo je bila leta 2005 izdelana projektna dokumentacija in leta 2006 potrjen investicijski program. Planirana investicija se zaradi omejenih virov financiranja izvaja v več fazah v daljšem časovnem obdobju, Sredstva za investicijo pridobivamo na osnovi 21. Člena oz. 23. Člena iz SVLR-ja, DDV pa zagotavlja Občina Zreče, saj ta predstavlja neupravičen strošek. Investicija se je zaključila v letu 2009.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

- izvedba gradenj (dosip voziščne konstrukcije v debelini 40 cm, asfaltiranje in ureditev bankin in brežin)

- strokovni nadzor gradnje

Rekonstrukcija LC 460040 (Skomarje)

Celotni projekt se gradi skupaj z Občino Vitanje, večina finančnih sredstev pa je bila pridobljena iz EU. Zaključna dela so bila izvedena v letu 2009.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

- izvedba gradenj (ureditev iztočnih drč na prepustih, ureditev bankin in brežin ter postavitev prometne signalizacije)

- strokovni nadzor gradnje

Podhod Terme

V letu 2008 je DRSC kot investitor izvedel javni razpis za izbiro izvajalca za rekonstrukcijo križišča pri Termah, katero vključuje tudi izgradnjo podhoda. Občina v omenjeni investiciji nastopa kot sofinancer. Ker je izvedba del presegla pogodbeno vrednost  je tudi naš sofinancerski delež nekoliko višji. Plačilo se bo izvedlo v letu 2010

Kanalizacija

Sredstva predstavljajo investicijo v novo kanalizacijo, ki jo gradimo v ločenem sistemu in sanacijo nepričakovanih porušitev obstoječe kanalizacije. Namenjena so bila izgradnji kanalizacije Pasja Gorca in sanaciji porušene kanalizacije.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

- izdelava in revizija projektne dokumentacije

- izvedba gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitve, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

- strokovni nadzor gradnje

V skladu s predvidenim terminskim planom je bila predvidena naslednja dinamika investicijskih vlaganj:

Leto:                                      vlaganja v tekočih cenah

2009                                                    44.393,54EUR

V letu 2009 je bilo realiziranih 72,78% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljen za pokritje stroškov izdelave  PZI projektne dokumentacije in gradnjo kanalizacije.

Projekti v okviru ukrepa MKGP 322 – Obnova in razvoj vasi:

Občina Zreče, kot prijavitelj in nosilec investicije IGRIŠČI V SKOMARJU IN RESNIKU, je kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Predmetna investicija oz. operacija se nanaša, glede na upravičene namene in stroške, na ukrep 322 - Obnova in razvoj vasi, in sicer v okviru sklopa 1 - Urejanje površin, ki služijo skupnim namenom in potrebam v podeželskih naseljih. Projekt se je začel izvajati skladno s terminskim planom v letu 2008, in zaključil v drugi polovici leta 2009. Izvedena so bila zemeljska dela in nabavljena ustrezna oprema (koši za košarko, mreža za odbojko, zaščitna ograja, koši za smeti, klopi, talne označbe…).

Igrišče v Resniku				    Igrišče v Skomarju

V okviru Regionalnega programa podeželja, ki zajema sredstva namenjena sofinanciranju projektov, ki se izvajajo v okviru partnerstva sedmih občin (Razvojna agencija Kozjansko), so v teku naslednji projekti:

Projekt Bioregija - regija naravne pestrosti se je začel izvajati že v letu 2007 in zajema naslednje aktivnosti: skupen razvoj ekoturizma, izdelava več ekoturističnih produktov, štiri informacijske table, več skupnih promocijskih akcij, spletno stran projekta ter izobraževanja, delavnice in poročila o projektu. Za ta projekt je bilo v letu 2009 namenjenih 1.756 EUR, skupno pa 10.727 EUR.

V okviru programa Leader pa smo zaključili  projekt »ureditev Vodovnikove zbirke v Skomarju« in »ureditev železniške postaje v Zrečah«. Skupna vrednost projekta »Vodovnikova zbirka«, ki je del Letnega izvedbenega načrta (LIN) za leto 2008, je 37.920 €, od tega znašajo sredstva Leader 15.800 €. Skupna vrednost projekta »Obnova železniške postaje v Zrečah«, je del LIN za leto 2009, je 25.200 €, od tega znašajo Leader sredstva 10.500 €. Na razpis za leto 2010 smo prijavili projekt »Srčkova učna pot«, ki je bil vključen v LIN 2010, ki pa še čaka na potrditev s strani Ministrstva (MKGP).

Fotografije iz obnovljene Vodovnikove zbirke.

Obnovljen kompleks železniške postaje v Zrečah.

Projekt povodje reke Dravinje

Projekt »Celovito urejanje porečja Dravinje« ki je  skupen projekt 13 občin (Hoče-Slivnica, Majšperk, Makole, Oplotnica, Podlehnik, Poljčane, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Videm, Zreče in Žetale), Inštituta za okolje in prostor, Centra za upravljanje s porečjem Drave (v ustanavljanju) ter Ministrstva za okolje in prostor.

S projektom želi Občina Zreče zagotoviti prebivalcem svoje občine neoporečno oskrbo s pitno vodo, urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, izboljšati ravnanje z odpadki in izboljšati poplavno varnost z ureditvijo struge Dravinje.

Sredstva so porabljena za izdelavo dokumentacije potrebne za prilogo k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev tako za potrebe vodooskrbe kot odpadne vode. Vloga za odpadne vode je bila oddana prvič v decembru 2008, račun bo zapadel v plačilo v letu 2009, ponovno je bila oddana v 2009.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času trajanja projekta:

- izdelava in revizija projektne dokumentacije

- JR za izbor izvajalcev gradenj

- JR za izbor nadzora

- JR za izbor informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

- izvedba gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitve, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

- strokovni nadzor gradnje

Sanacija in dograditev kanalizacijskega sistema v Občini Zreče

Občina Zreče se je prijavila na prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« s projektom »Sanacija in izgradnja kanalizacijskega sistema v Zrečah in bila na razpisu uspešna.

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi.«

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko št. 7619 Razvoj regij – okoljska infrastruktura in sicer v višini največ 85% upravičenih stroškov.

Skupna vrednost celotne operacije znaša 962.452,95 EUR. Pogodba o sofinanciranju projekta med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter Občino Zreče je bila podpisana 28.9.2007. Delež sofinanciranja je v višini največ 85% oziroma 398.770,00 EUR.

Projekt se je začel izvajati v letu 2007 in je bil zaključen v mesecu septembru leta 2009.

V okviru projekta so zastavljeni naslednji cilji:

- Omogočiti gospodarski razvoj občine;

- Postaviti osnovo za izkoriščanje turističnega potenciala občine;

- zaščita vodnih virov;

- Učinkovitost varstva okolja

- Prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje in z vzpodbujanjem trajnostnega razvoja

- zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in upravljanje z vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno uporabo vode kot naravnega vira

- Izdelati posnetek obstoječega stanja

- Izdelati projektno dokumentacijo

- Pridobiti gradbeno dovoljenje

- Sanirati obstoječ kanalizacijski sistem

- Odpraviti ozka grla

- Izgraditi novo in dograditi obstoječe odvajanje odpadnih voda

- Izdelati kataster kanalizacijskega sistema znotraj meja obdelave projekta

Investicija vključuje:

- pripravo projektno-tehnične dokumentacije za izvedbo projekta,

- nakup zemljišča, pridobivanje služnosti

- gradbena dela (izvedba kanalizacije in zaključna dela),

- stroške nadzora in obveščanja javnosti

Slika 16: Trasa kanalizacijskega sistema v Občini Zreče

V skladu s predvidenim terminskim planom je bila predvidena naslednja dinamika investicijskih vlaganj:

Leto:                                      vlaganja v tekočih cenah

2008                                                    360.000 EUR

2009                                                    588.920 EUR

V letu 2009 je bilo realiziranih 100% planiranih sredstev iz tega naslova. Sredstva so bila porabljen za pokritje stroškov gradnje kanalizacije.

Skupno je bilo saniranih in urejenih 1190 m komunalnih in 1190 m padavinskih kanalov.

Sanacija sekundarne kanalizacije Nova Dobrava 1

S prijavo operacije »Sanacija sekundarne kanalizacije Nova Dobrava 1« na tretji javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi se je Občini Zreče odobrilo sofinanciranje s strani Službe vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Pogodba za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje dela upravičenih stroškov za omenjeno operacijo med Občino Zreče in Službo vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je bila podpisana 9.9.2008. Odobreno je bilo sofinanciranje v višini 415.456,00 EUR. Operacija poteka v času od 9.5.2008 in bo zaključena najkasneje do 30.9.2010.

Operacija predstavlja sanacijo sekundarnega  kanalizacijskega sistema v občini Zreče. Na obravnavanem območju naselja Nova Dobrava 1 je predvidena sanacija sekundarnega omrežja v ločen sistem kanalizacije. V ta namen bo potrebno izvesti približno 1480 m padavinske kanalizacije in približno 1320 m komunalne kanalizacije. Obe kanalizaciji se zaključita v skupnem obstoječem jašku mešanega sistema. Sočasno z izvedbo nove ločene kanalizacije se izvede tudi prevezava obstoječih hišnih priključkov na novo zgrajeno kanalizacijo.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

- izdelava in revizija projektne dokumentacije

- izdelava investicijske dokumentacije

- izvedba gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitve, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

- strokovni nadzor gradnje

- informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Slika 17: Trasa sekundarne kanalizacije Nova Dobrava

V skladu s predvidenim terminskim planom je bila predvidena naslednja dinamika investicijskih vlaganj:

Leto:                                      vlaganja v tekočih cenah

2008                                                    177.412 EUR

2009                                                    229.170 EUR

2010                                                    278.785 €

V letu 2009 je bilo realiziranih 100% planiranih sredstev iz tega naslova. Sredstva so bila porabljen za pokritje stroškov gradnje kanalizacije.

Skupno je bilo saniranih in urejenih 1600 m kanalov.

Centralna ČN Zreče

Država je za potrebe ureditve področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017. Območja naselij z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE, kamor spada tudi občina Zreče, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015. Najkasneje do 31. decembra 2017 pa mora biti priključeno na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.

Izgradnja čistilne naprave je usklajena s Projektom »Celovito urejanje porečja Dravinje« ki je  skupen projekt 13 občin (Hoče-Slivnica, Majšperk, Makole, Oplotnica, Podlehnik, Poljčane, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Videm, Zreče in Žetale), Inštituta za okolje in prostor, Centra za upravljanje s porečjem Drave (v ustanavljanju) ter Ministrstva za okolje in prostor.

S čistilno napravo želi Občina Zreče zagotoviti prebivalcem svoje občine neoporečno oskrbo s pitno vodo in urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zgrajena bo  skladno z zahtevami slovenske zakonodaje ter tudi direktiv Evropskega sveta na tem področju.

Pri načrtovanju projekta so vključene najboljše razpoložljive tehnologije, od katerih se pričakuje predvsem kvaliteta življenja prebivalcev, ki živijo v okolici čistilnih naprav, hkrati pa se ne pričakujejo vplivi na okolje.

Občina Zreče predvideva gradnjo čistilne naprave za biološko čiščenje ogljikovih in dušikovih spojin, čiščenje fosforja, zmogljivosti 8.500 PE s suspendirano biomaso v dveh sekvenčnih bazenih z aerobno stabilizacijo blata in strojnim zgoščanjem presežnega blata v centrifugi.

Sredstva so porabljena za izdelavo dokumentacije potrebne za prilogo k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev tako za potrebe ČN. Vloga je bila oddana v decembru 2008. Porabila so se tudi za nakup zemljišč in prevoz zainteresiranih občanov na ČN Sl. Bistrica. Tako je bila postavka realizirana v višini 99,20%

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

izdelava in revizija projektne dokumentacije

JR za izbor izvajalcev gradenj

JR za izbor nadzora in informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

izvedba gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitve, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

strokovni nadzor gradnje

informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Dravinja odpadne vode kolektor

Država je za potrebe ureditve področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017. Območja naselij z obremenjenostjo med 2.000 PE in 15.000 PE, kamor spada tudi aglomeracija Zreče, morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015. Najkasneje do 31. decembra 2017 pa mora biti priključeno na javno kanalizacijo najmanj 95 % obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih.

Izgradnja kolektorja je usklajena s Projektom »Celovito urejanje porečja Dravinje« ki je  skupen projekt 13 občin (Hoče-Slivnica, Majšperk, Makole, Oplotnica, Podlehnik, Poljčane, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Videm, Zreče in Žetale), Inštituta za okolje in prostor, Centra za upravljanje s porečjem Drave (v ustanavljanju) ter Ministrstva za okolje in prostor.

S kolektorjem želi Občina Zreče zagotoviti prebivalcem svoje občine neoporečno oskrbo s pitno vodo in urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda na  čistilno napravo. Zgrajen bo  skladno z zahtevami slovenske zakonodaje ter tudi direktiv Evropskega sveta na tem področju.

Pri načrtovanju projekta so vključene najboljši razpoložljivi materiali in tehnologije, od katerih se pričakuje predvsem kvaliteta življenja prebivalcev, ki živijo v tej aglomeraciji.

Sredstva so porabljena za izdelavo dokumentacije potrebne za prilogo k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev tako za potrebe ČN. Vloga je bila oddana v decembru 2008 in ponovno v 2009.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

izdelava in revizija projektne dokumentacije

JR za izbor izvajalcev gradenj

JR za izbor nadzora in informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

izvedba gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitve, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

strokovni nadzor gradnje

informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Kanalizacija Nova Dobrava 2

S prijavo operacije »kanalizacija Nova Dobrava 2« na peti javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi želi Občina Zreče črpati nepovratna sredstva, ko bo objavljen razpis in vsi ostali potrebni dokumenti, da bo omogočeno črpanje sredstev. Bomo oddali vlogo na podlagi katere bomo s SVLR sklenili pogodbo

Operacija predstavlja sanacijo sekundarnega  kanalizacijskega omrežja in sicer zgolj meteorne kanalizacije v občini Zreče. Na obravnavanem območju naselja Nova Dobrava 2 je predvidena sanacija sekundarnega omrežja. V ta namen bo potrebno izvesti približno 1480 m padavinske kanalizacije. Kanalizacija se zaključi v skupnem obstoječem jašku mešanega sistema. Sočasno z izvedbo nove kanalizacije se izvede tudi prevezava obstoječih hišnih priključkov na novo zgrajeno kanalizacijo.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

- izdelava investicijske dokumentacije

- JR za izbiro izvajalca gradenj

- JR za izbiro izvajalca gradbenega nadzora

- izvedba gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitve, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

- strokovni nadzor gradnje

- informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Slika 17: Trasa kanalizacije Nova Dobrava 2

V skladu s predvidenim terminskim planom je bila predvidena naslednja dinamika investicijskih vlaganj:

Leto:                                      vlaganja v tekočih cenah

2009                                                      29.000 EUR

2010                                                    350.000EUR

2011                                                    638.660EUR

2012					       335.988EUR

V letu 2009 so bila sredstva porabljena za pokritje stroškov investicijske dokumentacije in projektom PGD.

Aktivnosti, ki se in se še bodo izvajale v času operacije:

- izdelava investicijske dokumentacije

- JR za izbiro izvajalca gradenj

- JR za izbiro izvajalca gradbenega nadzora

- izvedba gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije), rušitve, priprave za gradnjo in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del

- strokovni nadzor gradnje

- informiranje in obveščanje javnosti o operaciji

Čistilna naprava Nune

Srestva so bila namenjena za izgradnjo ČN za naselje Nune. Na prihodkovni strani se pokrivajo s sredstvi za komunalno opremo zemljišč na isti lokaciji. V letu 2010 je potrebno izvesti še hišne priključke in poiskusno obratovanje.

Slika 17: ČN Nune

Dravinja – pitna voda

Projekt »Celovito urejanje porečja Dravinje« ki je  skupen projekt 13 občin (Hoče-Slivnica, Majšperk, Makole, Oplotnica, Podlehnik, Poljčane, Rače-Fram, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vitanje, Videm, Zreče in Žetale), Inštituta za okolje in prostor, Centra za upravljanje s porečjem Drave (v ustanavljanju) ter Ministrstva za okolje in prostor.

S projektom želi Občina Zreče zagotoviti prebivalcem svoje občine neoporečno oskrbo s pitno vodo.

Sredstva so bila porabljena za pridobitev služnosti, spremembo trase cevovoda PGD projekte. Sredstva so porabljena v višini 125,65%

Preureditev podstrešja C. na Roglo 17

Izdelana je bila projektna dokumentacija za preureditev bivalnih enot v 6 novih stanovanj in sprememba podatkov katastra stavb, ki je podlaga za sklenitev kupoprodajne pogodbe za odkup dela skupnega prostora. V letu 2008 je bila izvedena menjava strehe, sanacija podstrešja pa bo izvedena predvidoma v letu 2010, na podlagi sklenjene pogodbe o razdružitvi solastnine.

Ureditev večnamenskega košarkarskega igrišča

Občina Zreče je v sodelovanju z Fundacijo za šport RS, izvedla obnovo večnamenskega košarkarskega igrišča pri Osnovni šoli Zreče. Celotna investicija je znašala 33.916,34 EUR, od katere je Fundacija za šport RS prispevala 50% finančnih sredstev. V obnovi je bila zajeta preplastitev asfaltne prevleke na obstoječe igrišče, ter na njo položitev umetne trave. Postavilo se je šest novih košev, ter možnost igranja odbojke. Dela so bila zaključena v prvi polovici leta 2009.

Projekt ureditev igrišča za otroke in mladostnike

Fizična postavitev igral in ureditve okolice »prostora za otroke in mladostnike« je bila zaključena in svečano predana v uporabo ob občinskem prazniku Občine Zreče. V mesecu juniju 2009 je bil narejen končni obračun za vsa dela razen za asfaltno površino. V sklopu tega projekta se je uredilo tudi otroško igrišče v stanovanjskem naselju SN-1 Zreče. Plačilo zapade v začetku leta 2010, zato je na tej postavki manjša realizacija. Zato se predlaga, da se zapadla sredstva v let 2010 prenesejo v leto 2010, kar se zagotovi z rebalansom proračuna za leto 2010.

Nakup prostorov za Splošno knjižnico Zreče

Predmet investicije je nakup prostorov za enoto Splošne knjižnice Zreče v skupni površini 80,80 m2. Prostori bodo kupljeni v stanovanjskem bloku v Zrečah, na naslovu Cesta na Roglo 11h, katerih lastnik je podjetje Unior d.d. Novo kupljene prostore bo potrebno v celoti obnoviti in jih urediti v skladu s predpisi o knjižničarstvu. Tako bodo le-ta dela zajemala gradbena, obrtna in inštalacijska dela. Ravno tako bo potrebno nakupiti opremo za nemoteno delovanje knjižnice.

Osnovni cilji, ki jih zasledujemo z izvedbo projekta so:

- Zagotovitev pogojev za izvajanje Zakona o knjižničarstvu,

- Odprava pomanjkljivosti v katerih trenutno deluje Splošna knjižnica Zreče,

- Zagotovitev pogojev za delovanje enote Splošne knjižnice Zreče,

- Odpiranje novih delovnih mest,

- Pridobivanje 1500 enot novega knjižničnega gradiva letno,

- Naraščanje letne izposoje gradiva za 15%,

- Povečanje števila članov in uporabnikov knjižnice, tako da bo članstvo doseglo 10% delež prebivalcev območja, ki ga knjižnica pokriva.

Strošek nakupa in obnove prostorov ter nakupa opreme za Splošno knjižnico je predviden v višini 144.131,68 EUR, od tega nakup prostorov 69.646,00 EUR, obnova prostorov 40.341,82 EUR ter nakup opreme 20.842,50 EUR. Potrebno je predvidevati še davek v višini 14.131,68 EUR.

V letu 2009 je bilo iz navedene postavke izplačan del kupnine za nakup prostorov podjetju Unior d.d. v višini 30.000 EUR.

Projekt »Obnova železniške postaje v Zrečah«

Projekt Obnova železniške postaje je bil prijavljen na razpis evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja s strani nosilca projekta KUD Vladko Mohorič, partnerja v projektu pa sta bila Občina Zreče in ZŠAM Zreče. Celotna vrednost projekta prijavljena na razpisu je bila ocenjena na 25.200 EUR. V okviru razpisa so bila odobrena sredstva v višini do 10.500 EUR.

V okviru projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti:

1. Obnova lokomotive in vagona

2. Ureditev peronskega dela in čakalnice

3. Ureditev muzejske zbirke

4. Izdelava promocijskega gradiva

Ker se je po začetku izvajanja projekta izkazalo, da sta zgradba in vlakovna kompozicija v bistveno slabšem stanju, kot je bilo predvideno in ker je bilo ugotovljeno, da je smiselno izvesti tudi nekatera prvotno nepredvidena dela (odstranitev betonske plošče in stare greznice, izravnava celotnega terena, predpriprave za dovod plina, popravilo fasade, podaljšanje železniške proge, popravilo tudi drugih dveh vagonov, ureditev sanitarij) se je obseg aktivnosti povečal in je bilo potrebno zagotoviti tudi dodatna sredstva.

V okviru projekta je bilo opravljenega veliko prostovoljnega dela posameznikov, pridobili smo tudi nekaj donacij v obliki denarnih prispevkov, materiala in nezaračunanih storitev. Iz proračuna Občine Zreče se v letu 2009 projekt in dodatna dela financiral v vrednosti 38.203 EUR.

Železniška postaja Poljčane – Slov. Konjice – Zreče je bila v preteklosti pomemben dejavnik razvoja območja današnje občine. Pomembno je prispevala tudi k razvoju na področju kmetijstva, predvsem gozdarstva. Železniška postaja v Zrečah je praktično še edini obstoječi objekt na območju nekdanje železniške proge. Izveden projekt je pripomogel k ohranjanju in popularizaciji kulturne dediščine in bo vplival tudi na povečanje turistične ponudbe in prepoznavnost območja.

Projekt Smučarsko tekaški center na Rogli:

Občina Zreče se je maja meseca 2008 prijavila na Javni razpis MŠŠ za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo - I, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2007 do 2013. S sklepom je bilo občini odobrenih 62,97 % upravičenih stroškov tega projekta, ki jih bo financiralo MŠŠ in sredstva ESRR. Predvidena vrednost investicije projekta Smučarsko tekaški center na Rogli znaša 6.246.316,01 EUR od tega je delež sofinanciranja 3.277.795,00 EUR. Razlika in neupravičeni strošek DDV se financira iz občinskega proračuna.

V letu 2008 je bilo realiziranih 100,41% planiranih sredstev iz tega naslova. Sredstva so bila porabljen za pokritje stroškov izdelave investicijske dokumentacije (DIIP, Predinvesticijsko zasnovo), idejnih projektov, izdelave PGD in PZI za startno ciljni prostor in za nakup opreme ( teptalec, motorne sani, stroji za urejanje zelenih površin, priključki za urejanje tekaških prog, označevalne table, UKW naprava in kardio oprema).

V prvem četrtletju leta 2009 so bile izvedene aktivnosti v zvezi z nabavo pomožne opreme za izvedbo tekaških tekem, nabava ledis prikazovalnika (display) in nabava večnamenskega traktorja, ki bo služil za vzdrževanje letne steze za priprave, za vzdrževanje stadiona in zimsko službo.

V mesecu marcu 2009 so se pričele aktivnostmi tudi v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije, in sicer izdelava projektne dokumentacije PGD s predhodno izdelanimi geomehanskimi analizami, PZI, PID za letno tekaško progo za rolkanje in akumulacijsko zajetje s servisnim objektom v okviru projekta »Smučarsko tekaški center na Rogli«. Izbran izvajalec projektne dokumentacije je bil Tega Invest d.o.o. iz Ljubljane.

V mesecu maju 2009 je naročnik Občina Zreče izbrala in podpisala pogodbo s projektantom za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in izvedbo revizije projektne dokumentacije za večnamenski objekt in sicer z podjetjem Elite projektiranje in inženiring d.o.o. iz Krškega.

Pred izbiro izvajalca za gradbena dela na omenjenem projektu je Občina Zreče izbrala izvajalca za strokovni nadzor in sicer Sing&S d.o.o. iz Ljubečne.

Meseca julija 2009 je bilo objavljeno javno naročilo za izgradnja štartno ciljnega prostora, letne tekaške steze za rolkanje ter vodno akumulacijo s servisnim objektom. Ponudbo so podali štirje ponudniki, od katerih je bilo izbrano podjetje CM Celje d.d., saj je podalo ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Tako se bodo pričela dela na Rogli še v tem mesecu.

Zgradili bodo štartno ciljni prostor, ki bo oblikovan kot arena z dvema priključkoma na tekaške proge. Tako bo tekaški stadion med drugim namenjen različnim vrstam tekmovanj, tako tekmam najvišjega mednarodnega razreda kot tudi za množične rekreativne prireditve. V zimskem času bo namenjen tekmovalnim prireditvam v smučarskem teku, v letnem času pa uporabljan kot nogometno igrišče z obodno asfaltno stezo za rolkanje.

Za zagotovitev potrebnih količin vode za zasneževanje smučarsko tekaškega centra na Rogli je predvidena izgradnja vodne akumulacije. Predvidena prostornina vodne akumulacije bo zadoščala za enkratno zasnežitev 50 ha smučišč.

Severnozahodno ob vodni akumulaciji bo v nasip vgrajen servisni objekt. V objektu bodo prostori črpališča za potrebe zasneževalnega sistema, transformatorska postaja za potrebe smučarsko tekaškega centra in garaža za teptalne stroje s shrambo opreme za potrebe vzdrževanja tekaškega poligona.

Izbrani izvajalec je v letu 2009 zaključil z zemeljskimi deli in bo dela po pogodbi nadaljeval v gradbeni sezoni 2010, kjer se predvideva zaključek del 31.08.2010.