Številka: 371-0102/2020

Datum: 17.3.2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Plazovi na JP 851931, cesta na Zagrad, ID iz AJDE: 1168793«** |
| **Predlagatelj:** | Župan Občine Prevalje |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za pridobitev sredstev Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.  |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |
| **Obrazložitev:** | Občina Prevalje predvideva pridobitev sofinancerskih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, za namen odprave posledic neposredne škode po naravni nesreči. Ker je projektantska vrednost investicije 367.240,67 EUR z DDV, je potrebno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. [60/06](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549), [54/10](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041) in [27/16](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079)), pripraviti DIIP.V sklopu projekta se predvideva sanacija kategorizirane občinske ceste JP 851931, cesta na Zagrad, na odseku od obračališča pri odcepu za kmetijo Aleker do kmetije Komes. Sanacija ceste zajema:* Pripravo podlage, izkop obstoječega terena in pripravo utrjenega gramoznega tampona.
* Izvedbo drenaže cestnega telesa.
* Izvedba utrjene gramozne bankine.
* Sanacijo lokalnih usadov na nekaterih strmih delih brežin s tremi kamnitimi zložbami.
* Sanacijo in stabilnost zunanjih robovih cestišča z vgradnjo lesenih macesnovih pilotov.
* Sanacijo zdrsov na brežinah vkopov. Izvedejo se določeni vkopi v obstoječo brežino.
* Asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,5 m + 1 x 0,5 m asfaltna mulda, z asfaltom v debelini 4 cm + 6 cm.
* Izvedba vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami in odprtimi kanaletami.
* Rekonstrukcije in izvedba novih prečnih propustov z vtočnimi jaški in iztočnimi glavami.
 |
| **Ocena finančnih posledic:** | Vrednost investicije po stalnih cenah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Storitev** | **2021 (€)** | **Skupaj (€)** |
| 1 | Preddela | 3.417,70 | 3.417,70 |
| 2 | Zemeljska dela | 91.731,80 | 91.731,80 |
| 3 | Voziščne konstrukcije | 153.333,50 | 153.333,50 |
| 4 | Kamnite zložbe | 11.054,80 | 11.054,80 |
| 5 | Oprema cest | 17.839,00 | 17.839,00 |
| 6 | Nepredvidena dela | 22.190,14 | 22.190,14 |
| 7 | Tuja in zaključna dela | 1.450,00 | 1.450,00 |
| **SKUPAJ BREZ DDV** | **301.016,94** | **301.016,94** |
| **DDV (22 %)** | **66.223,73** | **66.223,73** |
| **SKUPAJ Z DDV** | **367.240,67** | **367.240,67** |

Viri financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Vir** | **2021 (€)** | **Skupaj (€)** | % |
| 1 | Lastni viri | **67.241,73**  | **67.241,73**  | **18,31%** |
| 2 | MOP | **299.998,94**  | **299.998,94**  | **81,69%** |
|  | Skupaj  | 367.240,67  | 367.240,67  | 100% |

DDV za Občino Prevalje v celoti predstavlja strošek. Strošek Občine Prevalje je tudi del tujih in zaključnih del ter nepredvidenih del.Občina Prevalje bo pristopila k izvedbi projekta samo ob pogoju, da bo pridobila sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. |
| **Predlog sklepa:**  | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Plazovi na JP 851931, cesta na Zagrad, ID iz AJDE: 1168793.«****Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

Pripravil: Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

 Župan Občine Prevalje

 dr. Matija Tasič

Priloga:

* DIIP »Plazovi na JP 851931, cesta na Zagrad, ID iz AJDE: 1168793.«