Šifra: 351-19/2008

Datum: 2. 4. 2008

MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ

- TU –

ZADEVA: Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Mladika.

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in v skladu s 76. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Mladika.

Dr. Štefan Čelan,

župan Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo

- Investicijski program

PREDLOG

april 2008

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2 in 14/07 ZSPDPO) in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na seji dne ________ sprejel naslednji

SKLEP

O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OSNOVNE ŠOLE MLADIKA

- Mestna občina Ptuj potrjuje Investicijski program za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Mladika, ki ga je izdelal TMD INVEST d.o.o. v mesecu aprilu 2008.

- Investicijski projekt se bo izvajal s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj in sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport.

Številka: 351-19/2008

Datum:

OBRAZLOŽITEV:

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS 60/2006) določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.

Za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov in do 2.500.000 eurov je potrebno izdelati naslednje dokumente za obravnavo na mestnem svetu:

-Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

- Investicijski program (IP).

Dokument Identifikacije investicijskega projekta je Mestni svet Mestne občine Ptuj potrdil na 16. seji Mestnega sveta 25. 3. 2008.

Ravnateljica OŠ je izdelala Projektno nalogo, ki jo predlagani Investicijski program kot druga in hkrati zadnja faza obravnave investicijske dokumentacije  upošteva tako, da se v tej fazi uredijo najbolj  nujne potrebe šole.

Investicijski program podrobneje obravnava izbrano varianto v skladu z uredbo, ki je podlaga za pripravo tovrstne dokumentacije. Investicijski program je podlaga za prijavo na razpis ministrstva, osnova za dodelitev sredstev iz virov ministrstva ter osnova s katero investitor potrjuje svojo odločitev za tovrstno investicijo. Na osnovi Investicijskega programa in gradbenega dovoljenja ter sklepa ministrstva o dodelitvi sredstev se investicija lahko začne. Investicija se sicer lahko začne tudi brez sklepa ministrstva, vendar v tem primeru nismo soudeleženi pri sofinanciranju.

V predlaganem dokumentu je zajeta premestitev prostorov za kuhinjo in jedilnico iz kletnih prostorov v  pritličje. Klet se bo delno preuredila za potrebe centralne garderobe in garderobe za osebje kuhinje, prav tako se bo uredil prostor jutranjega varstva za I. triado, kjer lahko otroci počakajo na pouk. Uredil se bo problem kanalizacije v kleti.

Kuhinja s skladišči in jedilnico se bo uredila  v pritličju vzhodnega krila. Večnamenski prostor z jedilnico se bo umestil v pritličnem prizidku na severni strani šole kot paviljon s povezavo s šolskim dvoriščem, ki se bo uredil  za šolo.

V II. nadstropje se preuredita učilnici za likovni pouk in tehnični pouk s kabinetoma, ki sta bili do sedaj v pritličju, kjer je predvidena nova kuhinja. Prav tako se zaradi tega na novo umesti učilnica za gospodinjstvo v bivšo učilnico za likovno vzgojo v pritličju.

Vrednost vseh del znaša 1.358.302 eurov in se bo financirala v razmerju 70% Mestna občina Ptuj, 30% Ministrstvo za šolstvo in šport. V to vrednost niso zajeti stroški projektno investicijske dokumentacije, komunalnih priključkov in morebitnih arheoloških izkopavanj, ki jih ministrstvo v svojem deležu ne upošteva.

Mestnemu svetu predlagamo, da potrdi Investicijski program v predlagani vsebini.

Pripravil: Ivan Vidovič

Župan Mestne občine Ptuj

dr. Štefan Čelan