ŽUPAN – IL SINDACO

Številka, 	342-2/2014

Piran,	 	21.11.2014

OBČINSKI SVET

OBČINE PIRAN

ZADEVA:	Potrditev investicijskega programa in določitev upravljavca za ''Ribiško pristanišče Strunjan ''

Na podlagi 31.člena Statuta Občine Piran predlagam v obravnavo in sklepanje gradivo:

POTRDITEV INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN DOLOČITEV UPRAVLJAVCA ZA

'' RIBIŠKO PRISTANIŠČE STRUNJAN ''

Pri delu na seji Občinskega sveta bodo sodelovali:

- Peter Bossman, župan Občine Piran,

- Janja Pavšič, direktorica OU

- Ljubo Bertok, vodja UGT,

Župan Občine Piran

Peter Bossman

OBČINSKA UPRAVA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Številka, 	342-2/2014

Piran,		 21.11.2014

OBČINSKI SVET

OBČINA PIRAN

ZADEVA : Potrditev Investicijskega programa  in določitev upravljavca za '' Ribiško pristanišče Piran ''

1. OBRAZLOŽITEV :

- Potrditev Investicijskega programa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo  javni razpis za izvedbo ukrepa »Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja » , ki je natančno določil pogoje za prijavo in pridobitev namenskih sredstev za ta namen.

Razpis je bil objavljen v Uradnem listu št.63/2014, kar je podlaga za pripravo potrebne razpisne dokumentacije.

S tem v zvezi podajamo informacijo, da je razpisanih skupno 1.491.493,06 € nepovratnih sredstev za ureditev obstoječih ribiških pristanišč (v Kopru, Izoli in Piranu), in da gre za 3. razpis ministrstva . Poudariti moramo, da je Občina Piran  na 1. razpisu že prejela  2,4 mio € nepovratnih sredstev, in jih lahko prejme maksimalno do skupno 4 mio €.

Struktura virov opredeljenih sredstev v predmetnem razpisu je naslednja : 75 % je prispevek EU, 15 % je prispevek RS, 10 % pa prispevek posameznega upravičenca (v tem primeru občine, ki se prijavlja na razpis).  Pogoj  razpisa tudi je, da je plačilo DDV, kot neupravičen strošek, prispevek občin, katere so opredeljene kot upravičenke do teh sredstev. Javni razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev.

Eden izmed pogojev razpisa je tudi ta, da mora biti prijavljena naložba oz. projekt sestavni del občinskega razvojnega programa, potrjenega s strani občinskega sveta (sklep o potrditvi DIIP-a oz. IP-a)

V obstoječem proračunu občine je bila v Načrtu razvojnih programov pod št. OB090-14-0003 opredeljena postavka ''Ureditev ribiškega pristanišča'' s ciljem izvedbe potrebnih pripravljalnih aktivnosti za  namen prijave na ustrezen razpis.

Pogoji za odobritev sredstev v predmetnem razpisu so številni, nekatere je občina med tem časom že  pridobila in sicer : izdelana ustrezna tehnična in investicijska dokumentacija, pridobljeni  potrebni upravni akti ( ustrezna soglasja in dovoljenja, čaka se še na gradbeno dovoljenje), sprejet je občinski odlok v katerem je opredeljeno ribiško pristanišče. Nadalje je razpisni pogoj tudi ta, da je treba do 31.12.2015 (skrajni rok) predložiti zadnji zahtevek za pridobitev nepovratnih sredstev , ki bodo dodeljena.

Eden izmed zahtevanih pogojev pa je tudi priložitev sklepa občinskega sveta o potrditvi investicijskega programa za ribiško pristanišče Piran , katerega je izdelal Elmarkt d.o.o., in je občinskemu svetu posredovan v obravnavo in potrditev (gradivo je dostopno na občinski spletni strani).

V ta namen podajamo v nadaljevanju  kratek opis upravičenih stroškov, ki so predmet tega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev, in ki so zajeti v investicijskem programu , in sicer gre za :

- naložbe v naprave in opremo za izboljšanje pogojev za iztovarjanje, predelavo, skladiščenje in prodajo proizvodov ribištva in ribogojstva v pristaniščih

- naložbe, namenjene oskrbi z gorivom, ledom, vodo, in

- gradbena in obrtniška dela za izgradnjo, posodobitev in razširitev privezov za večjo varnost med iztovarjanjem ali natovarjanjem

- splošne stroške, povezanimi s pripravo in izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, investicijski načrt.

Izhajajoč iz izdelane investicijske dokumentacije je razvidna naslednja finančna konstrukcija:

- gradbeno obrtniška dela	 		962.992,31 €

- stroški nadzora		   		  39.000,00 €

- projektna in investicijska dokumentacija	  50.950,00 €

- DDV						231.647,31 €

SKUPAJ				         1.284.589,62 €

Predvideni viri financiranja so naslednji :

- 947.648,08 € nepovratnih sredstev ESR

- 336.941,54 € občinski proračun (od tega je 231.647,31 € za DDV, ki je neupravičen strošek), ki jih je potrebno zagotoviti v letu 2015.

Na osnovi predloženega gradiva se Občinskemu svetu predlaga, da po obravnavi sprejme predlagani sklep.

Priloge:

- predlog sklepa (A)

- investicijski program (objavljen na občinski spletni strani – seje OS)

- grafična priloga (območje pristanišča)

A

predlog

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Številka,

Piran,

Na podlagi 17.člena Statuta občine Piran ( Uradni list RS, štev. 5/2014-UPB«) je Občinski svet Občine Piran na …. redni seji dne ………… sprejel naslednji

S K L E P

1.

Občinski svet Občine Piran je obravnaval in potrjuje  Investicijski program '' Ribiško pristanišče Strunjan '', ki ga je izdelal Elmarkt d.o.o., Portorož , z namenom prijave projekta na objavljeni javni razpis za ukrep - ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja.

2.

Sredstva za projekt so opredeljena v Načrtu razvojnih programov občine Piran številka OB090-14-0003 ''Ureditev ribiških pristanišč« (Strunjan) za obdobje 2014 – 2017, in sicer v letu 2014 za pridobivanje dokumentacije ter v letu 2015 za izvedbo.

Skladno z Investicijskim programom iz točke 1 tega sklepa se v letu 2015 opredeli vrednost projekta po namenih ter po virih.

3.

Območje ribiškega pristanišča Strunjan je opredeljeno s projektno in investicijsko dokumentacijo.

ŽUPAN

Peter Bossman

B. Določitev upravljavca ribiškega pristanišča Strunjan

- Pravne podlage za določitev upravljavca ribiškega pristanišča Strunjan

Občina Piran ima z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Piran (UO PN 8/95, 35/95, 10/2001, 15/2006, 17/2009, UL RS 84/2011) v 4. in 7. členu odloka opredeljeno da je upravljavec pristanišč za komunalne - krajevne priveze (v sklopu katerih spadajo tudi ribiški privezi) Javno podjetje Okolje, ki izvaja to dejavnost kot gospodarsko javno službo.

Nadalje je v 5. členu Odloka o pristanišču Piran (UO PN 17/2009, UL RS 43/2014) opredeljeno, da je upravljavec pristanišča Piran in ribiškega pristanišča Seča (katero še ni urejeno) JP Okolje Piran. Specifična oz. posebna je tudi opredelitev ''ribiškega pristanišča Piran'' v drugem odstavku 1. člena istega odloka, ki je :

''S tem odlokom se opredeli ribiško pristanišče Piran, ki upoštevajoč lokacijsko specifičnost in zgodovinsko pogojenost ribiške dejavnosti na območju občine (tradicija), sestoji iz :

  - namenskega (ribiškega) dela pristanišča Piran ,

  - ribogojske baze (ribiško pristanišče) na območju Seče – kanal Jernej in

  - ribiškega pristanišča Strunjan.

Pod terminom »ribiško pristanišče Piran« so mišljena ribiška pristanišča na vseh treh lokacijah. ''

17. člen istega odloka nadalje opredeljuje, da se upravljavca ribiškega pristanišča Strunjan določi s sklepom Občinskega sveta. Razlog za takšno opredelitev je bil v dejstvu, ker se ribiško pristanišče Strunjan nahaja na območju Krajinskega parka Strunjan, in ker je ob določitvi upravljavca potrebno upoštevati tudi Uredbo o krajinskem parku Strunjan (UL RS, št. 107/2004 s spremembami). Uredba o krajinskem parku Strunjan v 6. členu  opredeljuje ribiško dejavnost kot eno izmed razvojnih usmeritev parka, v 12. členu pa nadalje opredeljuje, med drugim, obnovo privezov ob vhodu v laguno, ki je območje ribiškega pristanišča.

Ker je bil za območje Krajinskega parka Strunjan določen, s sklepom Vlade RS, kot upravljavec Javni zavod KP Strunjan, se je sprva predvidevalo, da bo on tudi prevzel naloge upravljavca, saj že tako upravlja s celotnim območjem Krajinskega parka. Vendar pa, ker se je na podlagi celovite proučitve problematike ugotovilo, da so tako pravni , ekonomski , pa tudi organizacijsko-tehnični zadržki po taki ureditvi, se je zavzeto stališče, da je z navedenih vidikov najbolj racionalna odločitev ta, da je upravljavec ribiškega pristanišča JP Okolje , ki je že z občinskimi akti opredeljeni izvajalec te gospodarske javne službe.

- Financiranje

Upravljavec se financira iz naslednjih virov :

Vir so pristojbine za letni privez (v tem primeru profesionalnih ribičev), ki pa se lahko subvencionirajo skladno z opredelitvijo z letnimi proračuni in drugimi akti občine. Sedaj se že leta privezi za ribiška plovila subvencionirajo iz občinskega proračuna skladno z občinskim pravilnikom in pridobljenim soglasjem  pristojnega ministrstva. Smiselno je, da je (bo) višina pristojbine za ribiške  priveze  praviloma enotna na območju občine in jo bo potrebno uskladiti s tarifami, ki  bodo veljale za ribiški pristanišči Piran in Seča. Tarife za priveze pa skladno z občinskim odlokom potrjuje Občinski svet.

Priloga :

-predlog sklepa (B)

Pripravil:

Ljubo Bertok, vodja UGT 					Direktorica OU:

Janja Pavšič,univ.dipl.prav.

B

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Številka,

Piran,

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 17. člena Statuta občine Piran (Uradne objave PN Koper, št. 46/2007)), 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran (Uradne objave 6/95 z vsemi spremembami) ter 1., 5. in 17. člena Odloka o pristanišču Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 17/2009) je Občinski svet Občine Piran na …. redni seji dne ………… sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet za upravljavca ribiškega pristanišča Strunjan določa  javno podjetje Okolje Piran, ki z upravljanjem predmetnega pristanišča prične takoj po zaključeni investiciji.

Župan Občine Piran

Peter Bossman

Sklep prejmejo:

- Občinski svet Občine Piran,arhiv;

- Urad za gospodarske dejavnosti in turizem ;

- Urad za finance ;

- Kabinet Župana.