OBČINA

RAVNE  NA KOROŠKEM

Gačnikova pot 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Tel. 02 87-055-10, Fax. 02 87-055-41

Datum    : 25.02.2008

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA:			POTRDITEV DOKUMENTA O IDENTIFIKACIJI

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  ZAMENJAVA VODOVODNIH SALONITNIH CEVI V MEŽIŠKI DOLINI – novelacija februar 2008

STOPNJA POSTOPKA: 	Predlog

PRAVNA PODLAGA:

16.člen Statuta Občine Ravne na Koroškem, 21.člen Poslovnika občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem

NAMEN :

S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini..

PREDLAGATELJ:		Župan mag.Tomaž ROŽEN

POROČEVALEC :		Vesna Kozlar, direktorica občinske uprave

UTEMELJITEV :

- Ocena stanja :

Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem lahko (občasno spomladi in jeseni) predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kvaliteta vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave bi lahko v bodočnosti predstavljale nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu. Slabša uravnoteženost celotnega sistema dodatno poslabšuje stanja na področju dobav vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varneša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem.

K slabšanju stanja vodnih količin v sušnih obdobjih dodatno prispevajo znatne masne izgube v magistralnem dolinskem vodovodi in na sekundarnem omrežju. Deli omrežij  Raven, Prevalj in Mežice, so starejše izvedbe. Občine so se skupaj z javnim podjetjem trudile najkritičnejša mesta postopno sanirati tako v pogledu propustnosti, novejših materialov in količin, kljub temu pa je splošno stanje vodnih izgub v teh conah nad dopustnimi. Povprečne zgube na sistemu so ocenjene v višini nekoliko nad 20 %, posamezni segmenti presegajo 30 %.

Naslednja večja slabost dolinskega vodovoda je preko 30 km vgrajenih salonitnih cevi:

- cca 11 do 12 km   Šumc, Prevalje, Ravne (NO 350, 300, 200)

- cca 6 km salonitna cev Kotlje, Ravne (NO 125 in 100)

- posamezni sekundarni razvodi v naseljih Javornik, Trg Ravne,   Prevalje, Leše nad Prevaljami, Mežica, preko 13 km salonitnih cevi manjših dimenzij (NO 125 in 100)

b) Razlogi za sprejem :

Temeljni razlogi za predmetno investicijsko namero je zmanjšanje izgub  pitne vode na dotrajanem omrežju.

c) Cilji, načela in predlogi rešitev :

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

- vsestranski razvoj občine,

- razvoj komunalno logistične  infrastrukture.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

- Odpraviti potencialne nevarnosti slabšanja kvalitete pitne vode pri uporabnikih, ki jih povzroča dotrajano omrežje;

- Zniževanje masnih izgub pitne vode v distribucijskem  vodovodnem omrežju in s tem posredno varčevanje pitne vode.

Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja :

- razvojne naravnanosti projekta,

- usklajenosti projekta z evropskimi, državnimi in regionalnimi politikami,

- usklajenosti projekta z možnostmi virov investicije iz občinskega proračuna,

- gospodarnosti proračunskih sredstev,

- ažurnosti aktivnosti v smeri pridobivanja virov evropskih sredstev,

- transparentnost porabe sredstev.

Predlogi rešitev :

V okviru projekta bodo zamenjane salonitne cevi na naslednjih odsekih :

| Občina | Ime odseka | Skupaj dolžina |
| --- | --- | --- |
| Ravne | 1.faza | 5.065 |
|  | 2.faza | 2.760 |
|  | 3.faza | 2.520 |
|  | 4.faza | 2.160 |
| Skupaj Ravne | 12.505 |
| Prevalje | Odsek 1 | 678 |
|  | Odsek 2 | 940 |
|  | 2.faza ( odseki 3-9) | 1.600 |
|  | 3.faza ( odseki 10-11) | 1.550 |
| Skupaj Prevalje | 4.768 |
| Mežica | Odsek 1 | 171 |
|  | Odsek 2 | 108 |
|  | Odsek 3 | 722 |
|  | Odsek 4 | 388 |
|  | Odsek 5 | 275 |
|  | Odsek 6 | 247 |
| Skupaj Mežica | 1.911 |
| Skupaj odseki vodovoda | 19.184 |

d) Primerljive rešitve v drugih okoljih :

Podobne rešitve poznajo tudi v drugih lokalnih okoljih. Občine se na predlog Ministrstva za okolje in prostor pripravljajo na izvedbo projektov zamenjave salonitnih cevi s pomočjo sredstev ESRR.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR

| Občina | Vrsta vira | Leto 2009 | Leto 2010 | Skupaj viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ravne na Koroškem | vir SVRS, sklad EU | 86.982 € | 584.779 € | 671,761 € |
|  | lastni vir občine | 458.780 € | 1.820.940 € | 2.279.720 € |
|  | Skupaj viri Raven po letih | 545.762 € | 2.405.719 € | 2.951.481 € |
| Prevalje | vir SVRS, sklad EU |  | 259.739 € | 259.739 € |
|  | lastni vir občine |  | 881.460 € | 881.460 € |
|  | Skupaj viri Prevalj po letih |  | 1.141.199 € | 1.141.199 € |
| Mežica | vir SVRS, sklad EU |  | 93.500 € | 93.500 € |
|  | lastni vir občine |  | 317.305 € | 317.305 € |
|  | Skupaj viri Mežice po letih |  | 410.805 € | 410.805 € |
| Vse občine skupaj skupaj | vir SVRS, sklad EU | 86.982 € | 938.018 € | 1.025.000 € |
|  | lastni vir občine | 458.780 € | 3.019.705 € | 3.478.485 € |
|  | Skupaj viri investicije po letih | 545.762 € | 3.957.723 € | 4.503.485 € |

Proračun Občine Ravne  na Koroškem bo za predmetno zadevo v letu 2009 obremenjen s 458.780 € , v  letu 2010 pa v skupni ocenjeni višini 1.820.940 €, skupno 2.279.720 €.

Od tega bo občina :

- refundirala DDV v višini 492.000 €,

- v letih 2009 - 2011 z zbrano takso za oskrbo s pitno vodo financirala projekt v višini 282.000 € ,

- iz amortizacije JKP Log na PIM oskrba s pitno vodo v letih 2009 - 2011 financirala projekt v višini polovice vsakoletne amortizacije, skupno 100.000 €

- iz proračuna občine zagotovila 1.395.720 €. Za zagotovitev teh sredstev bi občina najela kredit na obdobje 20 let, anuitete pa plačevala iz amortizacije vodovodnega omrežja.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA :

Odbor za komunalno stanovanjsko gospodarstvo in  Odbora za plan, finance in proračun.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE :

Pri pripravi gradiva so sodelovale strokovne službe, zato je vsebina gradiva hkrati mnenje strokovnih služb.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega  projekta Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini in Načrt razvojnih programov za predmetni projekt.

Pripravila :						              Župan

Vesna Kozlar					  	   mag. Tomaž ROŽEN

Priloga : Dokument identifikacije investicijskega projekta Zamenjava vodovodnih salonitnih cevi v Mežiški dolini