DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

za

IZGRADNJO NADOMESTNIH IGRIŠČ IN KOLESARSKEGA POLIGONA OB OSNOVNI ŠOLI MLADIKA

Ptuj, september 2005

Kazalo:

1	OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	4

2	UVODNO  POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE	5

2.1	UVODNO POJASNILO	5

2.2	CILJI INVESTICIJE	5

2.2.1	Pokrite in nepokrite vadbene površine in njihov delež na prebivalca v Mestni občini Ptuj	6

2.3	POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	8

2.3.1	Vrednost investicije	8

2.3.2	Finančna konstrukcija	8

2.3.3	Upravičenost investicije	8

3	ANALIZA SEDANJEGA STANJA	9

3.1	Mestna občina Ptuj	9

3.2	Analiza obstoječih površina na obravnavanem področju	10

3.3	Analiza šolskih športnih površin osnovnih šol Mestne občine Ptuj	11

3.4	Demografska analiza	11

3.4.1	Pregled razpoložljivega zemljišča – upravljavec OŠ Mladika	12

3.5	Šport mladih in šolski šport v Mestni občini Ptuj	13

4	PREDMET IN NAMEN INVESTICIJE	14

5	UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT IN UTEMELJITEV IZBRANE VARIANTE	15

5.1	Varianta brez investicije	15

5.2	Varianta z investicijo	15

5.3	SWOT analiza	16

5.4	Analiza Stroškov - Koristi (Cost – Benefit analiza)	17

6	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	18

6.1	Opredelitev vrste investicije	18

6.2	Osnova za izdelavo investicije	18

6.3	Vrednost investicije	18

6.4	Določitev potrebne investicijske dokumentacije	19

6.5	Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	19

7	OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	20

7.1	Strokovne podlage za pripravo DIIP	20

7.2	Navedba in opis lokacije 	20

7.3	Obseg naložbe	20

7.4	Varstvo okolja 	20

7.5	Organizacija in kadri	20

7.6	Prikaz tehnično - tehnološke rešitve	21

7.7	Terminski plan izvedbe investicije	23

7.8	Viri financiranja	23

8	PRIKAZ REZULTATOV INVESTICIJE	24

8.1	Izkoriščenost športnega objekta	24

8.2	Upravljanje s prostorom	24

9	PRILOGE	25

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 8. členom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Uradni list RS, št. 82/98)

ŠPORTNI OBJEKT

Naziv investicijskega projekta:

IZGRADNJA NADOMESTNIH IGRIŠČ IN KOLESARSKEGA POLIGONA OB OSNOVNI ŠOLI MLADIKA

Investitor:

Mestna občina Ptuj

Odgovorna oseba investitorja:

(ime, priimek, podpis, žig)

Dr. Štefan Čelan, župan

Skrbnik investicijskega projekta

(ime, priimek, podpis, žig)

Ivan Vidovič, univ. dipl. oec., vodja oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Ptuj

Izdelovalec:

(ime, priimek, podpis, žig)

Ivan Vidovič, univ. dipl. oec. in Simon Starček, prof., Športni zavod Ptuj

Datum izdelave dokumenta:

September 2005

# OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB,ODGOVORNIH ZA NADZOR IN IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| INVESTITOR |
| --- |
| Naziv | Mestna občina Ptuj |
| Naslov | Mestni trg 1, 2250 Ptuj |
| Odgovorna oseba | Dr. Štefan Čelan |
| Telefon | 02 748 29 99 |
| Telefax | 02 748 29 98 |
| E-mail | stefan.celan@ptuj.si |
| Davčna številka | 85675237 |
| Transakcijski račun | 01296-0100016538 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov | Ivan Vidovič |
| Telefon | 02 748 29 50 |
| Telefax | 02 748 29 98 |
| E-mail | ivan.vidovic@ptuj.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Ivan Vidovič |
| Telefon | 02 748 29 50 |
| Telefax | 02 748 29 98 |
| E-mail | ivan.vidovic@ptuj.si |

| LASTNIŠTVO |
| --- |
| Ime lastnika oz. imetnika stavbne pravice | Mestna občina Ptuj |
| Naslov | Mestni trg 1, 2250 Ptuj |
| Vpis v zemljiško knjigo v KO | Ptuj |
| Št. vložka |  | Št. parcele | 1689, 1690, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695 | Površina v m2 | 4888 |

# UVODNO  POJASNILO S POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE

## Uvodno pojasnilo

Izgradnja nadomestnih igrišč in kolesarskega poligona za cestno prometno vzgojo je predvidena na območju bivšega Komunalnega podjetja Ptuj ob osnovni šoli Mladika in južno od Mestnega stadiona Ptuj.

Področje obsega parcelne št.:

- 1689, 1690 katastrska občina Ptuj, last Mestne občine Ptuj;

- 1693/1, 1693/2, 1694, 1695 katastrske občine Ptuj, katerih imetnik stavbne pravice je Mestna občina Ptuj.

Umestitev nadomestnih igrišč in kolesarskega poligona na omenjeno področje pomeni zagotovitev zunanjih vadbenih površin za programe športne vzgoje, ki jih šola izgubi ob izgradnji nogometnega igrišča z umetno travo. Investicija zahteva ureditev omenjenega prostora v več fazah in sicer:

- rušitev obstoječih objektov na omenjenem področju,

- ureditev spodnjega ustroja zemljišča in izgradnja igrišča za košarko, rokomet in odbojko ter izgradnjo kolesarskega poligona in

- hortikulturno ureditev prostora.

## CILJI INVESTICIJE

Osnovni razlogi za investicijo slonijo na podlagah zakona o športu, ki zahteva zagotovitev nadomestnih športnih površin ob izgubi oz. porušitvi obstoječih. Ob tem je potrebno zadostiti zakonskim določilom in normativom na področju osnovnošolskega prostora za izvajanje programa devetletke in dvig kvalitete dela in varnosti uporabnikov šolskih športnih površin.

Glede na navedeno je osnovni cilj investicije zagotoviti ustrezne vadbene pogoje in kvalitetno  izpeljavo programa športne vzgoje Osnovne šole Mladika.

Investicijska vlaganja, kot jih predvideva dokument, zagotavljajo izgradnjo nadomestnih igrišč za košarko, rokomet in odbojko ter izgradnjo nadomestnega kolesarskega poligona, pri čemer se nadomestijo izgubljene asfaltne vadbene površine ob izgradnji igrišča z umetno travo. Z investicijo zadostimo kriterijem, ki jih narekuje:

- Odredba o normativih in standardih v osnovni šoli

  - Določa velikost vadbenih površin

- Cilji šolske športne vzgoje

  - Za izvedbo programov potrebuje šola telovadnico, zunanje športne površine, ustrezna športna orodja in rekvizite

- Osnutek planerskih izhodišč za normative športnih prostorov v šolstvu

  - opredeljuje natančnejše standarde in normative za velikost športnih površin

  - Vsak učenec potrebuje pri športni vadbi 20 m2 površine, ki v izjemnih okoliščinah ne sme biti manjša od 10 m.2 Prostori, orodje in oprema morajo ustrezati higienskim in zdravstvenim načelom, tako da učencem in učiteljem zagotavljajo varno športno vadbo.

Ob tem pa zadostimo tudi naslednjim kriterijem, ki jih narekuje:

- Nacionalni program športa v R Sloveniji

Nacionalni program v 5. točki poglavja 2. Izhodišča nacionalne strategije razvoja športa: Cilji in naloge določa usmeritev k posodabljanju športnih igrišč in pokritih objektov ter ureditve odprtih športnih površin, ki so dostopne vsem državljanom in državljankam. V 9. točki istega poglavja nacionalni program posveča posebno skrb gradnji in vzdrževanju večnamenskih športnih objektov in spremljajoče infrastrukture.

V poglavju 3. Usmeritve nacionalnega programa je izražen način uresničevanja javnega interesa na področju športa lokalnih skupnosti, med katere sodi tudi načrtovanje, gradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.

Podpoglavje 3.1. Kratkoročne usmeritve: Usmeritve v gradnji športnih objektov vsebujejo tudi dve alinei, ki se nanašata na predvideno rekonstrukcijo, in sicer med smernicami in načini navaja tudi ureditev lastništva športnih objektov in revitalizacija športnih objektov.

Dolgoročne usmeritve do leta 2010 iz sprejetega Nacionalnega programa športa pa so usmerjene v dosego cilja, da postanemo Slovenci »športna nacija«. Za dosego tega cilja je potrebno med drugim izoblikovati tudi predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin z izgradnjo mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva (zagotavljanje 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca).

Zakon o športu v 3. členu določa načine uresničevanja javnega interesa na področju športa, med katerim navaja tudi načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje lokalno pomembnih športnih objektov.

V 20. členu pa zakon pravi, da če se javnemu športnemu objektu namembnost spremeni, se mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt.

Zakon o varnosti cestnega prometa v 126. členu nalaga osnovni šoli usposobitev učencev za samostojno vožnjo kolesa v prometu, ocenjevanje teoretičnega in praktičnega znanja za vožnjo ter izdajanje kolesarskih izkaznic. Prometna vzgoja je stalna naloga v programu življenja in dela osnovne šole.

### Pokrite in nepokrite vadbene površine in njihov delež na prebivalca v Mestni občini Ptuj

Za doseganje ciljnega normativa, ki ga predvideva Nacionalni program športa, s katerim se teži k 0,5 m2 pokrite športne površine na prebivalca bomo v Mestni občini Ptuj morali v prihodnje zagotoviti okrog 200% več pokritih površin. Trenutno stanje kaže, da je na prebivalca zagotovljeno le 0,25 m2 pokrite vadbene površine.

Analiza podatkov o nepokritih vadbenih površinah kaže, da je v Mestni občini Ptuj zagotovljenih le 2,64 m2 nepokrite vadbene površine na prebivalca (brez igrišča za golf). Ob podatku, da je v Mestni občini Ptuj 23.242 prebivalcev, bo potrebno sanirati ali izgraditi skoraj 10.000 m2 zunanjih površin, da bi zagotovili vsaj 3 m2 nepokritih funkcionalnih površin na prebivalca.

Velik del nepokritih vadbenih površin v Mestni občini Ptuj je namenskih, za izvajanje specifičnih programov, del le-teh je v lasti ali upravljanju zasebnikov.

Analiza stanja kaže, da je del nepokritih površin tudi slabo vzdrževan ali celo uničen.

Z investicijo sledimo tudi naslednjim ciljem:

- pridobitev cca. 2.400 m2 nadomestnih vadbenih površin za športne programe: košarka, rokomet in odbojka,

- pridobitev nadomestnega (sodobnejšega) kolesarskega – prometnega poligona za varno izvajanje programa usposabljanja za vožnjo kolesa v osnovni šoli,

- zagotovitev potrebnih zunanjih vadbenih površin,

- ureditev sodobnih in varnih vadbenih površin za učence in ostale koristnike,

- zagotovitev kvalitetnih pogojev za izvajanje učnega procesa devetletne osnovne šole,

- dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov,

- zagotovitev rasti kvalitete dela šole na več področjih,

- povečati dodano vrednost prostora,

- preurediti obstoječe območje v prostor za šport in rekreacijo,

- povečati interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora,

- povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva mestne občine Ptuj,

- povečati število športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa,

- dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in prireditev,

- povečanje števila vadbenih terminov,

- dvig števila vadečih v okviru programov športa otrok in mladine,

- možnost organizacije šolskih in ostalih tekmovanj,

- razširitev programa interesnih dejavnosti,

- oblikovanje posebnega športnega oddelka,

- povečanje varnosti in kvalitete izvedbe kolesarskih izpitov,

- idr.

## POVZETEK DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

### Vrednost investicije

Vrednost investicije po vrsti del

|  | VRSTA DEL | Vrednost v 000 SIT v stalnih cenah na dan 19. 5. 2005 |
| --- | --- | --- |
|  | investicijska in projektna dokumentacija | 6.856 |
|  | rušitvena dela | 30.000 |
|  | objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, oprema) | 33.295 |
|  | športna – tehnološka oprema | 1.450 |
|  | SKUPNA VREDNOST 1 - 4 | 71.601 |
|  | DDV 20% | 14.320 |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV | 85.921 |

Vir: PGD Projekta inženiring Ptuj d.o.o.

### Finančna konstrukcija

| Viri financiranja po stalnih cenah v 000 sit |
| --- |
| Viri sredstev | Leto 2006 |
| Lastna sredstva | 64.977 |
| Ministrstvo za šolstvo in šport RS – šport | 4.700 |
| Fundacija za šport | 16.244 |
| Drugi viri | 0 |
| skupaj | 85.921 |

### Upravičenost investicije

Upravičenost investicije izhaja iz dejstva, da je Mestna občina Ptuj dolžna zagotoviti nadomestna igrišča in obenem zagotoviti ustrezno šolsko infrastrukturo za izvajanje devetletnega osnovnošolskega izobraževanja ter obenem dolžna skrbeti za razvoj javne športne infrastrukture.

Ugotavljanje dejstva, da investicije v razvoj človeških virov ne prinašajo neposredne donosnosti prinašajo pa posredno, kar pomeni, da bodo koristi večje od vloženih stroškov.

# ANALIZA SEDANJEGA STANJA

Razlogi za odločitev za investicijo

## Mestna občina Ptuj

Geografska lega

- Mestna občina Ptuj leži v SV Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja, na meji s Prlekijo.

Površina

- Mestna občina Ptuj obsega 66,7 km2.

Naselja
Mestna občina Ptuj obsega :

- 5533 hišnih številk

- 10 naselij : Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurbergu, Mestni vrh, Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja.

- 5 mestnih četrti: Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg

- 2 primestni četrti : Grajena, Rogoznica.

Prebivalstvo

- V Mestni občini Ptuj živi 23.242 prebivalcev.

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij in mesta Ptuj, ki so povezani zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Tako je naloga mestne občine med drugimi tudi zagotavljati prostorske pogoje za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in razvoja športa v lokalni skupnosti. Seveda pa občina te svoje naloge ne more opravljati brez ustreznih prostorov. Za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja pri prehodu na 9 – letno osnovno šolo je potrebno zagotoviti ustrezne prostorske pogoje v skladu z veljavnimi normativi Ministrstva za šolstvo in šport.

Osnovna šola Mladika izvaja program devetletke od šolskega leta 2001/2002. Od šolskega leta 2006/2007 bodo v devetletnem programu vsi razredi. Šola, ki ima sicer dovolj učilnic, bo ob načrtovani rekonstrukciji zadoščala ostalim prostorskim normativom za devetletko, vendar bo ob izgubi treh zunanjih asfaltnih igrišč in kolesarskega poligona, ostala brez nujno potrebnih zunanjih vadbenih površin za športno vzgojo, programe številnih interesnih dejavnosti idr. V šolskem letu 2005/2006 bo v 20 oddelkih 419 učencev

Med lokalnimi zadevami javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja, je tudi pospeševanje razvoja športa in rekreacije.

Slika 1. Lokacija obravnavanega področja

Slika 2. Ortofoto posnetek obravnavanega področja

## Analiza obstoječih površin na obravnavanem področju

Na obravnavanem področju se nahajajo naslednje zunanje športne površine:

- asfaltno igrišče za košarko in mali nogomet

- asfaltno igrišče za rokomet in mali nogomet

- asfaltno igrišče za odbojko

- kolesarski poligon

Površina igrišč in oprema so v zelo slabem stanju in vzdrževana v okviru finančnih zmožnosti upravljavca prostora t.j. Osnovne šole Mladika.

Obstoječe površine so potrebne temeljite obnove oz. preplastitve z zagotovitvijo nove opreme (goli, koši, stojala za odbojkarsko mrežo idr.).

## Analiza šolskih športnih površin osnovnih šol Mestne občine Ptuj

| Pokrite šolske športne površine |
| --- |
|  | Efektivna |
| Šolske | površina v m2 |
| OŠ Breg | 450 |
| OŠ Ljudski vrt | 320 |
| OŠ Ljudevita Pivka | 168 |
| OŠ Mladika | 226 |
| OŠ Olge Meglič | 600 |
| OŠ Grajena | 500 |
| Gimnazija Ptuj | 720 |
| Šolski center Ptuj | 1624 |
| Skupaj | 4037 |
| Nepokrite šolske športne površine |
|  | Efektivna |
| Šolske | površina v m2 |
| OŠ Breg | 1600 |
| OŠ Grajena | 800 |
| OŠ Ljudski vrt | 1000 |
| OŠ Olge Meglič | 350 |
| OŠ Mladika | 1870 |
| Vrtec Ptuj | 800 |
| Šolski center Ptuj | 576 |
| Skupaj | 6646 |

## Demografska analiza

Pri demografski analizi obravnavamo število rojstev otrok v MO Ptuj in šolskem okolišu OŠ Mladika v zadnjih trinajstih letih. Vsi rojeni otroci v navedenem obdobju so, oziroma bodo, potencialni učenci OŠ Mladika. Podatki so prikazani v naslednji tabeli:

| Leto rojstva | Štev. rojenih otrok v MO Ptuj | Štev. rojenih otrok v šolskem okolišu OŠ |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 197 | 36 |
| 2001 | 203 | 34 |
| 2000 | 208 | 44 |
| 1999 | 183 | 27 |
| 1998 | 204 | 22 |
| 1997 | 186 | 27 |
| 1996 | 217 | 29 |
| 1995 | 253 | 35 |
| 1994 | 239 | 31 |
| 1993 | 236 | 37 |
| 1992 | 227 | 37 |
| 1991 | 279 | 35 |
| 1990 | 274 | 42 |
| SKUPAJ | 2906 | 436 |

Tabela 1: Pregled števila rojenih otrok po letih

Graf 3: Število rojstev otrok v Mestni občini Ptuj med leti 1990 in 2002.

V naslednji tabeli prikazujemo pregled dejanskega števila učencev in oddelkov na OŠ Mladika v zadnjih 7 šolskih letih:

| RAZRED | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | štev. oddel | štev. učen. | štev. oddel | štev. učen. | štev. oddel | štev. učen. | štev. oddel | štev. učen. | štev. oddel | štev. učen. | štev. oddel | štev. učen. | štev. oddel | štev. učen. |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 51 | 3 | 60 | 2 | 28 | 2 | 50 |
| 1./8, 2 | 3 | 66 | 2 | 43 | 2 | 50 | 2 | 35 | 2 | 50 | 3 | 57 | 2 | 29 |
| 2./8, 3 | 3 | 62 | 3 | 62 | 2 | 41 | 2 | 52 | 2 | 39 | 2 | 49 | 3 | 58 |
| 3./8, 4 | 2 | 40 | 3 | 64 | 3 | 62 | 2 | 44 | 2 | 49 | 2 | 38 | 2 | 47 |
| 4./8, 5 | 3 | 59 | 2 | 40 | 3 | 62 | 3 | 63 | 2 | 45 | 2 | 47 | 2 | 37 |
| 5./8, 6 | 3 | 67 | 3 | 60 | 2 | 44 | 3 | 60 | 3 | 62 | 2 | 45 | 2 | 47 |
| 6./8, 7. | 4 | 103 | 3 | 84 | 3 | 72 | 3 | 58 | 3 | 70 | 3 | 61 | 2 | 46 |
| 7./8, 8 | 4 | 99 | 4 | 104 | 3 | 83 | 3 | 70 | 3 | 58 | 3 | 69 | 3 | 59 |
| 8./8, 9 | 4 | 101 | 4 | 93 | 4 | 96 | 3 | 79 | 3 | 69 | 3 | 57 | 3 | 70 |
| SKUPAJ | 226 | 597 | 24 | 550 | 22 | 510 | 23 | 512 | 23 | 502 | 22 | 541 | 21 | 443 |

Tabela 2: pregled dejanskega števila učencev in oddelkov na OŠ Mladika v zadnjih 7 šolskih letih

### Pregled razpoložljivega zemljišča – upravljavec OŠ Mladika

| K.O. PTUJ PARC. ŠT. | Vrsta rabe | LASTNIK |
| --- | --- | --- |
| 1683 | Poslovna stavba | Mestna občina Ptuj |
| 1684 | Zelenica | Mestna občina Ptuj |
| 1685/1 | Zelenica | Mestna občina Ptuj |
| 1685/3 | Igrišče / zelenica | Mestna občina Ptuj |
| 1688/2 | Igrišče / zelenica | Mestna občina Ptuj |

Vir:  MO  Ptuj

## Šport mladih in šolski šport v Mestni občini Ptuj

Pri šolskih športnih tekmovanjih je pomembno, da so učenci, dijaki in učitelji povezani s šolo in okoljem. Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, dijakov, staršev in športnih klubov ter društev iz okolice. Šolska tekmovanja so tako vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi programi.

Udejstvovanje mladih na šolskih športnih tekmovanjih je v Mestni občini Ptuj v porastu.

Športni uspehi v minulem letu so izjemni tudi na najvišji ravni, kar spodbuja še večjo prepoznavnost našega mesta in razvojne možnosti in množičnost na področju športa.

Ob vseh vrhunskih uspehih pa ne smemo pozabiti na množico mladih, ki jim je, ali pa jim bo ukvarjanje s športom postal način življenja oziroma koristen način preživljanja prostega časa.

Graf 4. Pregled odstotka udeležbe osnovnih šol Mestne občine Ptuj na šolskih športnih tekmovanjih v letu 2004

| Stopnja | Število | OŠ | Srednje |
| --- | --- | --- | --- |
| tekmovanja | tekmovanj | Sp. Podravje | MO Ptuj | šole |
| Medobčinska | 25 | 3880 | 1052 | 776 |
| Področna | 14 | 947 | 515 | 258 |
| Državna | 11 | 359 | 309 | 138 |
| Skupaj | 50 | 5186 | 1876 | 1172 |

Tabela 3. Pregled števila tekmovanj in števila udeležencev po stopnji tekmovanja in starosti

Večina šolskih športnih tekmovanj v Mestni občini Ptuj se odvija v Športni dvorani Mladika.

# PREDMET IN NAMEN INVESTICIJE

Predmet investicije je izgradnja netto 2.424 m2 površin v sledeči strukturi:

| Opis površine | Dimenzije igralne Površine | Dimenzije skupne površine (z robovi) | Skupna površina |
| --- | --- | --- | --- |
| Rokomet | 20 x 40 m | 24 x 44 m | 1056 m2 |
| Košarka | 28 x 15 m | 32 x 19 m | 608 m2 |
| Odbojka | 18 x 9 m | 24 x 15 m | 360 m2 |
| Skupaj | 2024 m2 |
| Kolesarski poligon | 20 x 20 m | 20 x 20 m | 400 m2 |
| Skupaj | 2424 m2 |

Namen investicije je zagotovitev prostorskih standardov in vseh pogojev pri izvajanju pouka v devetletki.

Načrtovana gradnja je v skladu s srednjeročnim in dolgoročnim planom razvoja Mestne občine Ptuj na področju šolstva, športa in kulture. Vključena je tudi v načrt razvojnih programov občine in države v obdobju 2005-2008 in integralni razvojni program MO Ptuj za obdobje  2005- 2008.

# UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT IN UTEMELJITEV IZBRANE VARIANTE

## Varianta brez investicije

Ob Mestnem stadionu na Ptuju je predvidena izgradnja nogometnega igrišča  z umetno travo. Z izgradnjo omenjenega igrišča se poseže na področje obstoječih asfaltnih vadbenih površin. V ta namen je potrebno zagotoviti nadomestna igrišča za Osnovno šolo Mladika in ostale udeležence za izvajanje programa rokometa, košarke in ostalih programov šolskih in obšolskih dejavnosti, programov športa za vse, idr. Ob tem je potrebno zagotoviti tudi nadomestni kolesarski poligon.

Varianta brez investicije pomeni primanjkljaj na področju tovrstnih nepokritih vadbenih površin v Mestni občini Ptuj. Posledično pomeni, da na tem področju ni možno izvajati prej omenjenih programov, obenem pa niso zagotovljeni osnovni infrastrukturni in posledično programski pogoji Osnovne šole Mladika.

Z izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo so namreč nastali pogoji, ki onemogočajo izvajanje programov vadbe za rokomet, košarko in odbojko na zunanjih površinah ob Osnovni šoli Mladika.

## Varianta z investicijo

Varianta, ki je predlagana in obravnavana v dokumentu, posledično omogoča izgradnjo nadomestnih igrišč za  rokomet, košarko in odbojko ter s tem zagotovitev obstoječih in tudi obogatitev (ob izbiri primerne podlage) vadbenih programov za OŠ Mladika v Mestni občini Ptuj, razvoj specifičnih športnih programov, dvig kvalitete vzgojno izobraževalnega procesa na raven zahtev učnih programov, dvig varnosti vadbe, dvig števila vadečih v okviru številnih programov športa otrok in mladine, dvig odstotka športno aktivnega prebivalstva Mestne občine Ptuj in širše, povečanje števila športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa, dvig kvalitete organizacije in izvedbe šolskih in ostalih športnih tekmovanj in prireditev, idr.

Z izgradnjo sodobnega kolesarskega – prometnega poligona povečamo varnost in kvaliteto izvedbe kolesarskih izpitov učencev OŠ Mladika in učencev ostalih šol Mestne občine Ptuj

Priloga:

Slikovni material uradnih dimenzij igrišč

## SWOT analiza

| Prednosti + |  | Slabosti – |
| --- | --- | --- |
| izgraditev nadomestnih zunanjih vadbenih površin učenci dobijo ustrezne nepokrite vadbene površine varnejši in kvalitetnejši vadbeni prostor večje število možnosti ponudbe izbirnih vsebin oblikovanje športnega oddelka dovolj prostorskih kapacitet v primeru povečanja rojstva otrok oz. povečanega vpisa v šolo ureditev sedanjega prostora in sprememba namembnosti ter posledično povečanje dodane vrednosti prostora povečanje varnosti in kvalitete opravljanja kolesarskega izpita |  | povečanje hrupa v naseljenem oz. bivalnem okolju |
| Priložnosti + |  | Nevarnosti – |
| izboljšana kvaliteta pouka športne vzgoje zmanjšanje verjetnosti poškodb pri vadbi povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva možnost organiziranja športno rekreativnih prireditev in šolskih športnih tekmovanj |  | nadaljnje padanje števila rojstev in s tem povezane prevelike kapacitete neizkoriščene prostorske možnosti za izboljšanje kvalitete pouka zagotovitev potrebnih sredstev za vzdrževanje površin in opreme |

## Analiza Stroškov - Koristi (Cost – Benefit analiza)

| Stroški | Koristi |
| --- | --- |
| Zmanjšani stroški vzdrževanja za investitorja | Boljši pogoji izobraževanja |
| stroški izgradnje | vpliv na okolje, ureditev območja |
| ekonomska vrednost investicije | vpliv na delovanje kulturnih, družbenih in športnih dejavnosti |
|  | izobrazbena struktura (9 letno izobraževanje) |

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, VREDNOSTI INVESTICIJE IN POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

## Opredelitev vrste investicije

#### Dokument obravnava investicijo za izgradnjo nadomestnih igrišč in kolesarskega poligona za osnovno šolo, ki jih je potrebno zgraditi zaradi izgradnje pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo, ki bo umeščeno na območju obstoječih šolskih asfaltnih igrišč.

|  | VRSTA INVESTICIJE | Označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa |  |
| 2 | nadomestni športni objekt | ( |
| 3 | šolski objekt - športni standard | ( |
| 4 | ostali športni objekti in naprave |  |
| 5 | rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta |  |

## Osnova za izdelavo investicije

| DOKUMENT, KI JE OSNOVA ZA IZDELAVO OCENE INVESTICIJE |
| --- |
| Naziv dokumenta: | Projektantski predračun (Projekta inženiring Ptuj d.o.o.) |
| Datum veljavnosti: |  |

## Vrednost investicije

Vrednost investicije po vrsti del

|  | VRSTA DEL | Vrednost v 000 SIT v stalnih cenah na dan 19. 5. 2005 |
| --- | --- | --- |
|  | investicijska in projektna dokumentacija | 6.856 |
|  | Rušitvena dela | 30.000 |
|  | objekt (gradbena, obrtniška, instalacijska dela, oprema) | 33.295 |
|  | športna – tehnološka oprema | 1.450 |
|  | SKUPNA VREDNOST 1 - 4 | 71.601 |
|  | DDV 20% | 14.320 |
|  | SKUPNA VREDNOST Z DDV | 85.921 |

Vir: 	PGD, Projekta inženiring Ptuj d.o.o.

Projekt rušitvenih del, TMD Invest d.o.o., Ptuj

Vrednost investicije po namenu

|  | VRSTA POVRŠIN | m2 | Vrednost v 000 SIT v stalnih cenah na dan 19. 5. 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | šolski normativ | 2424 | 85.921 |
| 2 | športni standard | 0 | 0 |
| 3 | ostale površine | 0 | 0 |
|  | SKUPAJ | 2424 | 85.921 |

## Določitev potrebne investicijske dokumentacije

|  | VRSTA DOKUMENTACIJE | Potrebno označi |
| --- | --- | --- |
| 1 | dopolnitev DIIP s sklepom sofinanciranja MŠŠ in drugih financerjev | ( |
| 2 | predinvesticijska zasnova |  |
| 3 | investicijski program |  |

## Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

|  | VRSTA DOVOLJENJA | Potrebno označi | Datum odločbe* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lokacijska informacija | ( | 23. 8. 2005 |
| 2 | Gradbeno dovoljenje | ( | 1. 7. 2006 |
| 3 | Upravno dovoljenje ni potrebno |  |  |

# OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Strokovne podlage za pripravo DIIP

Podlage za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je idejni projekt, ki ga je izdelala Projekta inženiring Ptuj d.o.o. in Projekt rušitvenih del

Naziv dokumenta: Idejni projekt – Izgradnja nadomestnega igrišča

Podjetje: Projekta inženiring d.o.o., Ptuj

Odgovorna oseba: Stanko Arnuš u.d.i.a.

Naziv dokumenta: Projekt rušitvenih del

Podjetje: TMD Invest d.o.o., Ptuj

Odgovorna oseba: Janez Meznarič, univ. dipl. ing.

## Navedba in opis lokacije
(V prilogi fotokopija situacije objekta v prostoru ali skica na primerni geodetski podlagi)

Predvidena investicija se bo izvedla ob Osnovni šoli Mladika na področju bivšega sedeža Komunalnega podjetja Ptuj in sicer na parc. štev. 1689, 1690, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695.

## Obseg naložbe

Vrsta storitve

Projektna dokumentacija

Rušitvena dela

Spodnji ustroj iz nasutja in asfalta 2.400 m2

Zaključni sloj športni tlak debeline 4 + 4 = 8 mm 2.000 m2

Zaščitna ograja ob igriščih z goli

Športna oprema

## Varstvo okolja
(Vplivi na okolje – hrup promet…)

Objekti (igrišča) s svojo namembnostjo ne bodo ogrožali okolja ali ga dodatno obremenjevali, zato posebni ukrepi za zmanjšanje ali odstranitev negativnih vplivov niso potrebni. Objekti bodo ta del okolja le arhitektonsko in funkcionalno izboljšali.

Študija vplivov na okolje zaenkrat ni potrebna.

## Organizacija in kadri

Med lokalnimi zadevami javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja po Zakonu o lokalni samoupravi je tudi ustvarjanje pogojev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.

Po določilih Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je lokalna skupnost dolžna zagotoviti sredstva za gradnjo šolskih prostorov v osnovni šoli. Po Zakonu o osnovni šoli pa za osnovnošolsko izobraževanje ustanavlja javne zavode osnovne šole, ki jim na podlagi sprejetega odloka o ustanovitvi prenese v upravljanje zgradbe in opremo osnovnih šol. Tako je investitorka tudi ustanovila javni zavod Osnovna šola Mladika, ki bo tudi upravljala z objekti in opremo, pridobljeno z investicijo.

## Prikaz tehnično - tehnološke rešitve

(Kratek opis s specifikacijo površin.
Za »šolske objekte - športni standard« prikazati normativne površine in predlagani športni standard.)

UVOD:

Projekt obsega ureditev nadomestnega igrišča  pri Osnovni šoli Mladika na Ptuju.

V projektu je upoštevano:

- geodetski posnetek obstoječega stanja,

- veljavni zakoni in predpisi za tovrstne objekte.

OPIS PROJEKTA:

Obravnavano  igrišče je predvideno na parcelah št. 1689, 1690, 1693/1, 1693/2, 1694, 1695.

Predvidena nadomestna igrišča za rokomet, košarko in odbojko ter kolesarski poligon pri osnovni šoli Mladika na Ptuju so sestavljena iz štirih ločenih površin.

In sicer:

| Opis površine | Dimenzije igralne Površine | Dimenzije skupne površine (z robovi) | Skupna površina |
| --- | --- | --- | --- |
| Rokomet | 20 x 40 m | 24 x 44 m | 1056 m2 |
| Košarka | 28 x 15 m | 32 x 19 m | 608 m2 |
| Odbojka | 18 x 9 m | 24 x 15 m | 360 m2 |
| Skupaj | 2024 m2 |
| Kolesarski poligon | 20 x 20 m | 20 x 20 m | 400 m2 |
| Skupaj | 2424 m2 |

Skupna površina igrišč s potrebnimi zunanjimi pasovi znaša cca. 2424,00m2. Igrišča nadomeščajo obstoječa zunanja igrišča osnovne šole Mladika, ki jih šola izgubi s predvideno izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča z umetno travo ob mestnem stadionu in ob OŠ Mladika. Obstoječa igrišča so v dokaj slabem stanju in so za varno uporabo potrebna celovite prenove. Nadomestna igrišča bodo zgrajena iz kvalitetnega materiala iz umetne mase, ki za razliko od asfaltne površine omogoča varno uporabo in igro otrok ter ostalih uporabnikov. Površine bodo urejene tako, da bo ob igrišču izvedena drenaža s ponikanjem meteorne vode, kar omogoča uporabo igrišč v kratkem času po dežju.

Ob igrišču je predviden prostor za postavitev montažnih tribun, kar omogoča večnamensko rabo igrišč, tudi za razne šolske prireditve na prostem, šolska športna tekmovanja in prireditve, idr.

Slika 3. Ortofoto posnetek obravnavanega področja z obstoječimi in načrtovanimi objekti

Slika 4.  Idejna zasnova ureditve obravnavanega območja

## Terminski plan izvedbe investicije

| Aktivnost | 2005 |  | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mesec | 7,8,9 | 10, 11, 12 | 1,2,3 | 4,5,6 | 7,8,9 | 10,11,12 |
| Pridobitev zemljišča | x |  |  |  |  |  |
| Priprava investicijske projektne dokumentacije |  | x |  |  |  |  |
| Upravno dovoljenje za poseg v prostor |  |  | x |  |  |  |
| Oddaja del (javni razpis, podpis pogodbe) |  |  |  | x |  |  |
| Začetek del |  |  |  | x |  |  |
| Pregled in prevzem objekta |  |  |  |  |  | x |
| Predaja objekta v uporabo |  |  |  |  |  | x |

## Viri financiranja

| Viri financiranja po stalnih cenah v 000 sit |
| --- |
| Viri sredstev | Leto 2006 |
| Lastna sredstva | 64.977 |
| Ministrstvo za šolstvo in šport RS – šport | 4.700 |
| Kandidatura fundacija za šport | 16.244 |
| Drugi viri | 0 |
| skupaj | 85.921 |

# PRIKAZ REZULTATOV INVESTICIJE

## Izkoriščenost športnega objekta

Športni objekt bo izkoriščen po posameznih skupinah – namensko.

|  | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Sob | Ned |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.00 – 15.30 | OŠ in klubi, društva* | OŠ in klubi, društva* | OŠ in klubi, društva* | OŠ in klubi, društva* | OŠ in klubi, društva* | Priprave, treningi, prireditve, programi obšolskih aktivnosti, programi športa za vse… |
| 15.30 – 22.00 | Klubi, društva, rekreacija | Klubi, društva, rekreacija | Klubi, društva, rekreacija | Klubi, društva, rekreacija | Klubi, društva, rekreacija |  |

* od 7.00 – 15.30 bodo klubi in društva uporabljala površine za programe športa v času pouka prostih dnevih

## Upravljanje s prostorom

Upravljavec športnih objektov oz. površin in kolesarskega poligona bo osnovna šola Mladika.

# PRILOGE

(Priložiti grafične priloge, strokovne študije in mnenja, rekapitulacijo projektantskega predračuna, že pridobljeno upravno dovoljenje za poseg v prostor ter druge dokumente, ki pojasnjujejo navedbe v predhodnih točkah.)

Priloge:

- Situacija umestitve novih (nadomestnih) vadbenih površin in kolesarskega poligona v prostor

- Projektantski predračun

  - Projekta inženiring Ptuj d.o.o.

  - TMD Invest d.o.o., Ptuj

# Text boxes

Graf 1: Pokrite šolske športne površine

Obstoječa asfaltna igrišča

Novo igrišče z umetno travo

Nadomestna igrišča in kolesarski poligon

1990    1991   1992    1993    1994    1995    1996    1997  1998    1999    2000    2001  2002

Graf 2: Nepokrite šolske športne površine