Občina Prevalje

Trg 2A

2391 Prevalje

TEST UPRAVIČENOSTI

IZVEDBE PROJEKTA V OBLIKI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

II. faza

»NOVOGRADNJA VRTECA PREVALJE  IN  UREDITEV ŠPORTNEGA IGRIŠČA«

Avgust 2010

KAZALO VSEBINE

1.	UVODNA POJASNILA	3

1.1.	Uvodna pojasnila	3

1.2.	Zakonske osnove	4

1.3.	Uporabljene metode	4

2.	POVZETEK TESTA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA PRISPELI VLOGI O ZAINTERESIRANOSTI PROMOTORJA	5

2.1.	Povzetek osnov iz vloge o zainteresiranosti	5

2.2.	Povzetek osnov občine	5

2.3.	Kvalitativno vrednotenje koristi za porabljeni denar	6

2.4.	Primerjava rezultatov koristi za porabljeni denar – kvalitativna ocena	10

2.5.	Primerjava variant izvedbe projektov – kvantitativna ocena	11

2.6.	Porazdelitev tveganj projekta	12

2.7.	Ključne ugotovitve Testa javno-zasebnega partnerstva na vlogi o zainteresiranosti    promotorja	13

3.	SMOTRNOST IZVEDBE PROJEKTA PO MODELU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA	14

3.1.	Vhodno izhodni model projekta	15

3.2.	Test gospodarnosti	16

3.3.	Test učinkovitosti	18

3.4.	Test uspešnosti	21

3.5.	Ugotavljanje tveganj za učinkovitost, gospodarnost in uspešnost	22

3.6.	Ugotovitve testa smotrnosti	25

4.	ZAKLJUČEK	26

# UVODNA POJASNILA

## Uvodna pojasnila

Test upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva II. faza da odgovor na vprašanje ali je na osnovi prejetih ponudb na javnem razpisu smotrno izvesti obravnavani projekt s proračunskimi sredstvi ali v obliki javno-zasebnega partnerstva.

Opredelitev obravnavanih varianta :

Vse tri variante bomo obdelali z vidika analize :

- gospodarnosti,

- učinkovitosti,

- uspešnosti.

## Zakonske osnove

Na osnovi četrte točke 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu je minister za finance izdal Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva.

Na osnovi prejete vloge o zainteresiranosti je občina dolžna izvesti t.i. test javno-zasebnega partnerstva v skladu z določili 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in določili Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva. Občina projekt oceni  na podlagi naslednjih kriterijev :

- življenjske dobe projekta,

- neto sedanje vrednosti,

- interne stopnje donosnosti,

- rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money),

- stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tako imenovana cost benefit analiza).

Zakon o javnih financah v 2. členu, ki opredeljuje cilje in načela zakona, v 3. točki določa, da je treba pri pripravi in izvrševanju proračuna spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti. Ker gre v primeru izvedbe projekta Športna dvorana OŠ Mokronog za izvrševanje proračuna Občine Mokronog-Trebelno, mora občina pri svojem odločanju spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev.

## Uporabljene metode

Preden bomo ugotavljali smotrnost izvedbe projekta bomo povzeli ključne ugotovitve Testa javno-zasebnega partnerstva na prispeli vlogi o zainteresiranosti promotorja javno-zasebnega partnerstva.

V nadaljevanju bomo najboljšo prispelo ponudbo pregledali in poiskali odgovore na naslednja zastavljena vprašanja:

- ali so viri, ki jih občina uporablja za realizacijo predmetnega projekta na voljo ob pravem času, v ustrezni količini in kakovosti in po najboljši ceni;

- ali je razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki optimalno;

- ali so doseženi konkretni zastavljeni cilji in predvideni izidi.

Z navedenim metodološkim pristopom bomo definirali gospodarnost, učinkovitost in uspešnost obeh možnih variant izvedbe projekta in tako dokazovali smotrnost izbrane variante.

# POVZETEK TESTA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA NA PRISPELI VLOGI O ZAINTERESIRANOSTI PROMOTORJA

## Povzetek osnov iz vloge o zainteresiranosti

| zš | Obravnavani element | Enota mere | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Površina vrtca | M2 | 2.251 |
| 2 | Ocenjena vrednost investicije brez opreme in DDV | € | 4.551.326 |
| 3 | Začetek izgradnje | leto | 2010 |
| 4 | Dokončanje izgradnje | leto | 2011 |
| 5 | Zasebna sredstva brez DDV | € | 4.551.326 |
| 6 | Predlagana doba vračila investicije | let | 20 |
| 7 | Finančna interna stopnja donosa | % | 5,71 |
| 8 | Ekonomska interna stopnja donosa | % | 6,93 |
| 9 | Uporabljena diskontna stopnja | % | 5,00 |

Za izvedbo testa upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva je irelevantno na kateri vrednostni osnovi izvedemo test. Lahko ga izvedemo na vrednosti investicije iz vloge o zainteresiranosti ali na osnovi vrednosti investicije iz investicijskega programa občine. Obe vrednosti sta ocenjeni in ne odražata tržnih vrednosti. Tržna vrednost se pridobi na javnem razpisu.

## Povzetek osnov občine

Investicijski program je izdelan na osnovi :

- dokumenta identifikacije investicijskega projekta DIIP Novogradnja vrtca Prevalje, Podjetniško in poslovno svetovanje, Alianca,s.p., Ravne na Koroškem, marec 2010,

- Idejna zasnova »Otroški vrtec Prevalje«, KOMUNAPROJEKT d.d., Maribor, februar 2010,

- (Za)snovna skica »Poglobitev nogometnega dela Štadiona na Prevaljah«, Arhitekt Borut Bončina s.p., Prevalje, marec 2010.

| Zš | Obravnavani element | Enota mere | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Površina vrtca | M2 | 2.251 |
| 2 | Ocenjena vrednost investicije brez opreme in DDV | € | 3.800.102 |
| 3 | Začetek izgradnje | leto | 2010 |
| 4 | Dokončanje izgradnje | leto | 2011 |
| 7 | Zasebna sredstva | € | 3.800.102 |
| 9 | Predlagana doba vračila investicije | let | 19 |
| 10 | Finančna interna stopnja donosa | % | 5,74 |
| 11 | Ekonomska interna stopnja donosa | % | 10,30 |
| 12 | Uporabljena diskontna stopnja | % | 7,00 |

## Kvalitativno vrednotenje koristi za porabljeni denar

V analizi učinkov za porabljeni denar ocenjujemo posamezne elemente s kvalitativnimi vrednostmi.

Varianta 1 :  Izvedba investicije na tradicionalni način

| zš | Element analize | Nizka dodana vrednost | Srednja dodana vrednost | Visoka dodana vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zagotavljanje kvalitete |  | Osnovni elementi kvalitete so zagotovljeni v skladu s kvaliteto projektnih rešitev. Ni pa zagotovljena visoka korelacija med kvaliteto gradnje in stroški vzdrževanja ter energetskim upravljanjem objekta in športne infrastrukture. |  |
| 2 | izpolnjevanje ciljev |  | Cilji stroškovne učinkovitosti tekočega vzdrževanja objektov in energetske učinkovitosti so zagotovljeni s srednjo stopnjo verjetnosti in niso vezani na doseganje pozitivnega prihodkovno-odhodkovnega razmerja. | Cilji izgradnje objektov v predvideni površini, rokih in skladno s projektno dokumentacijo so zagotovljeni z veliko stopnjo verjetnosti. |
| 3 | stroški vzdrževanja in obratovanja |  | Ni zagotovljena visoka korelacija med kvaliteto gradnje in stroški vzdrževanja. Ni zagotovila za doseganje pozitivnega prihodkovno – odhodkovnega razmerja. |  |
| 4 | družbene koristi |  |  | Velike družbene koristi na področju zagotavljanja pogojev za vzgojno izobraževalni proces in šport. |
| 5 | tveganja |  |  | Sorazmerno nizka na področju same izgradnje. |
| 6 | garancije |  |  | Niso potrebne. |
| 7 | ustvarjanje strateškega partnerstva | Ustvarjanja strateških partnerstev ni. |  |  |
| 8 | vplivi na okolje |  |  | Majhni. |
| 9 | preostanek vrednosti naložbe | Tržna vrednost naložbe je po preteku življenjske (ne ekonomske)dobe projekta v višini vrednosti komunalno opremljenega zemljišča. |  |  |
| 10 | energetska učinkovitost | Obvladovanje nazivne energetske učinkovitosti v dejanskosti ni v korelaciji s principom korenčka in palice. |  | Visoka nazivna energetska učinkovitost,saj je bil pri projektiranju uporabljen PURE. |
| 11 | usposobljenost ponudnika |  | Tveganja povezana z usposobljenostjo ponudnika so srednja in vplivajo na bodoče obratovanje objektov. |  |
| 12 | lokalni nakupi | So zagotovljeni v manjši meri, pod pogoji konkurenčnih cen domačih podizvajalcev in prepuščeni svobodni volji ponudnika. |  |  |

Varianta 2 :  Izvedba investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva

| zš | Element analize | Nizka dodana vrednost | Srednja dodana vrednost | Visoka dodana vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zagotavljanje kvalitete |  |  | Osnovni elementi kvalitete so zagotovljeni v skladu s kvaliteto projektnih rešitev. Zagotovljena je visoka korelacija med kvaliteto gradnje in stroški vzdrževanja ter energetskim upravljanjem. Tveganje kvalitete izgradnje in upravljanja objektov je na strani zasebnega partnerja. |
| 2 | izpolnjevanje ciljev |  |  | Cilji izgradnje objektov v predvideni površini, rokih in skladno s projektno dokumentacijo so zagotovljeni z veliko stopnjo verjetnosti. Cilji kvalitete izvedbe tako gradnje kot tudi izvajanja storitev so zagotovljeni z veliko stopnjo verjetnosti, saj je od izpolnitve cilja kvalitete odvisna povrnitev vloženih sredstev zasebnega partnerja. |
| 3 | stroški vzdrževanja in obratovanja |  |  | Zagotovljena je visoka korelacija med kvaliteto gradnje in stroški vzdrževanja. Javni partner nima zagotovila za doseganje pozitivnega prihodkovno – odhodkovnega razmerja in posledično donosa. Tveganje na strani zasebnega partnerja. |
| 4 | družbene koristi |  |  | Velike družbene koristi na področju zagotavljanja pogojev za vzgojno izobraževalni proces in šport. |
| 5 | tveganja |  | Srednja tveganja izvajanja koncesionirane dejavnosti. | Sorazmerno nizka na področju same izgradnje. |
| 6 | garancije |  |  | Niso potrebne. |
| 7 | ustvarjanje strateškega partnerstva |  |  | Z izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva je mogoče ustvariti strateško partnerstvo in t.i. win-win situacijo. |
| 8 | vplivi na okolje |  |  | Majhni. |
| 9 | preostanek vrednosti naložbe | Tržna vrednost naložbe je po preteku življenjske (ne ekonomske) dobe projekta v višini vrednosti komunalno opremljenega zemljišča. |  |  |
| 10 | energetska učinkovitost |  |  | Visoka energetska učinkovitost. Pri projektiranju je bil uporabljen PURE. Obvladovanje nazivne energetske učinkovitosti v dejanskosti je v korelaciji s principom korenčka in palice preko vračila vloženih sredstev zasebnega partnerja. |
| 11 | usposobljenost ponudnika |  | Tveganja povezana z usposobljenostjo ponudnika so srednja in odvisna od bodočega obratovanja objektov. Tveganja nosi izključno zasebni partner. |  |
| 12 | lokalni nakupi | So zagotovljeni v manjši meri, pod pogoji konkurenčnih cen domačih podizvajalcev in prepuščeni svobodni volji ponudnika. |  |  |

## Primerjava rezultatov koristi za porabljeni denar – kvalitativna ocena

| zš | Element analize | Tradicionalni način | Javno zasebno partnerstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zagotavljanje kvalitete | 2 | 3 |
| 2 | izpolnjevanje ciljev | 2,5 | 3 |
| 3 | stroški vzdrževanja in obratovanja | 2 | 3 |
| 4 | družbene koristi | 3 | 3 |
| 5 | Tveganja | 2 | 2 |
| 6 | Garancije | 2 | 2,5 |
| 7 | ustvarjanje strateškega partnerstva | 1 | 3 |
| 8 | vplivi na okolje | 3 | 3 |
| 9 | Preostanek vrednosti naložbe | 1 | 1 |
| 10 | Energetska učinkovitost | 2 | 2,5 |
| 11 | usposobljenost ponudnika | 2 | 2,5 |
| 12 | lokalni nakupi | 1 | 1 |
|  | Skupaj | 23,5 | 29,5 |

* Kriteriji točkovanja : nizka vrednost je ovrednotena z 1 točko, srednja vrednost je ovrednotena z 2 točkama, visoka vrednost je ovrednotena s 3 točkami, kadar je kvalitativna ocena umeščena v dva kriterija je za točkovanje uporabljeno njuno aritmetično povprečje.

Ugotovitve kvalitativnega dela analize koristi za porabljeni denar :

- da sta izvedbi projekta na tradicionalni način ali v obliki javno-zasebnega partnerstva sprejemljivi,

- da ima izvedba projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva več koristi za porabljen denar kot varianta izvedbe projekta na tradicionalni način.

## Primerjava variant izvedbe projektov – kvantitativna ocena

V nadaljevanju bomo prikazali ocene razlik v obliki škod med posameznimi bistvenimi elementi, ki vplivajo na presojo razlik med obema sprejemljivima variantama. Razlike za točke od 1 do 5 so v €.

Ocena družbene škode na letnem nivoju

| Vsebina | Tradicionalni način | Javno-zasebno partnerstvo |
| --- | --- | --- |
| 1. Oportunitetni stroški drugih investicij | 100.000 | - |
| 2. Stroški investicije |  |  |
| Gradnja | Enaka vrednost | Enaka vrednost |
| Preostanek vrednosti | Enak preostanek | Enak preostanek |
| 3. Stroški obratovanja |  |  |
| Vzdrževanje | 1.000 | - |
| Energija | 1.000 | - |
| 4. Energetska ozaveščenost | 500 | - |
| 5. Kakovost gradnje | 1.000 | - |
| Skupaj škoda na letnem nivoju | 103.500 |  |

Na prvem nivoju ocenitve razlik med tradicionalnim načinom investiranja in investiranja po modelu javno-zasebnega partnerstva so škoda oziroma izgubljene koristi ocenjena na 103.500 eur na letnem nivoju.

## Porazdelitev tveganj projekta

Porazdelitev tveganj je eden izmed ključnih elementov javno-zasebnega partnerstva. Z vidika uspešnosti projekta je smiselno, da prevzame pretežni del tveganj tisti partner, ki jih lažje obvladuje. To pomeni, da ima boljši dostop do tistih faktorjev, ki lahko vplivajo na obvladovanje ali zmanjševanje posameznega tveganja.

|  | Vrsta tveganja | Prevzem pretežnega dela tveganja |
| --- | --- | --- |
|  |  | Javni partner | Zasebni partner |
|  | SPLOŠNA TVEGANJA |  |  |
| 1 | Politična tveganja |  |  |
| 2 | Komercialna tveganja |  |  |
| 2.1. | Tveganja inflacije |  |  |
| 2.2. | Tečajna tveganja |  |  |
| 2.3. | Obrestna tveganja |  |  |
| 2.4. | Tveganja donosa na vložena sredstva |  |  |
| 3 | Pravna tveganja |  |  |
|  | POSEBNA TVEGANJA |  |  |
| 4 | Tveganja razvoja in priprave |  |  |
| 5 | Tveganja neizgradnje in nedokončanja |  |  |
| 6 | Okoljska tveganja |  |  |
| 7 | Tveganja poslovanja |  |  |
| 7.1. | Tehnično tveganje |  |  |
| 7.2. | Tveganje upravljanja |  |  |
| 7.3. | Tržno tveganje |  |  |
| 8 | Infrastrukturna tveganja |  |  |
| 9 | Tveganja sodelovanja |  |  |

Opredelitev prevzema večinskega deleža tveganj

| Partner | Tradicionalni način | Javno-zasebno partnerstvo |
| --- | --- | --- |
| Občina |  |  |
| Izvajalec |  |  |

## Ključne ugotovitve Testa javno-zasebnega partnerstva na vlogi o zainteresiranosti    promotorja

Ključne ugotovitve testa upravičenosti izvedbe predmetnega projekta v obliki javno zasebnega partnerstva so :

- varianta, da občina investicije ne izvedene z družbenega vidika ni sprejemljiva,

- sprejemljivi sta varianti izvedbe investicije na tradicionalni način in v obliki javno-zasebnega partnerstva,

- občina se ne more izogniti veliki družbeni škodi, če investicije ne izvede ali če zaradi izvedbe investicije na tradicionalni način ne izvede drugih potrebnih investicij,

- izhajajoč iz dejstva iz prejšnje alineje ima občina dve možnosti :

  - da izvede investicijo z najemom dolgoročnega posojila,

  - da izvede investicijo v obliki javno-zasebnega partnerstva,

- ob predpostavki enakosti obrestne mere za najeto dolgoročno posojili in družbeno sprejemljive stopnje donosa na vložena sredstva zasebnega partnerja, ima izvedba investicije v obliki javno zasebnega partnerstva naslednje prednosti, ki so bile v izračunih tudi ovrednotene :

- za stroške vzdrževanja  se vzpostavi korelacija s kvaliteto gradnje, ki je potencialni koncesionar ne more odpraviti brez posledic, ki znižujejo njegov donos na vložena sredstva,

- za stroške energetskih medijev  se vzpostavi korelacija s kvaliteto gradnje, ki je potencialni koncesionar ne more odpraviti brez posledic, ki znižujejo njegov donos na vložena sredstva,

- zaradi zavedanja potencialnega koncesionarja, da je njegov donos na vložena sredstva neposredno povezan s kvaliteto gradnje, je verjetnost boljše kvalitete izvedbe projekta večja kot pri gradnji na tradicionalni način,

- poleg same kvalitete izvedbe gradnje v segmentu energetske učinkovitosti bo moral potencialni koncesionar izvesti kopico t.i. mehkih ukrepov (permanentno izobraževanje uporabnikov,  uvedba kontrolnih mehanizmov,...), ki bodo imeli s primerno promocijo koncedenta in koncesionarja tudi širši učinek. Energetska ozaveščenosti uporabnikov se s časom prenaša na druge objekte v javnih zavodih kot tudi v zasebni prostor uporabnikov,

- DDV za uporabo športnih objektov je 8,5 %;

- poleg navedenih ovrednotenih prednosti izvedbe projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva lahko naštejemo še naslednje, ki pa jih v izračunih nismo ovrednotili :

- know-how na področju vzdrževanja,

- know-how na področju učinkovite rabe energije,

- know-how na področju ekonomske učinkovitosti projektov.

Korektno je, da navedemo tudi pasti izvedbe projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva, ki so :

- tveganja spremembe standardov,

- tveganja spremembe zakonodaje,

- tveganja da objekti ne bodo dokončani,

- tveganja sodelovanja pri izvajanju koncesionirane dejavnosti,

- tveganje stečaja koncesionarja,

- tveganja prekinitve koncesijske pogodbe iz drugih razlogov.

Bistvene značilnosti dobrih koncesijskih razmerij so : dolgoročnost, medsebojno zaupanje partnerjev in win-win situacija koncesijskega razmerja. V kolikor izhajamo iz skupnega cilja koncedenta in koncesionarja, da skupaj zagotovita takšno izvajanje storitev koncesionirane dejavnosti, da bodo uporabniki zadovoljni in vsak na svoji strani storita vse, kar je v njuni moči za doseganje skupnega cilja, potem lahko koncesijska razmerja računajo na uspeh.

Tveganja so sestavni del vsakršne aktivnosti. Tu so in treba jih je enostavno obvladovati v vseh fazah projekta. Obstaja cela vrsta inštrumentov, ki omogočajo, da se pastem izognemo v največji možni meri. Dobro pripravljena razpisna dokumentacija, vključno s vzorcem pogodbe, ki se v svojih bistvenih sestavnih delih ne more spreminjati ter nadzor nad izvajanjem koncesijskega razmerja v celoti koncesijski dobi je največ kar lahko občinska uprava naredi s ciljem, da bo dolgoročno javno-zasebno partnerstvo dejansko win-win situacija.

# SMOTRNOST IZVEDBE PROJEKTA PO MODELU JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Projekt za katerega menimo, da je gospodaren na vložene vire, da je učinkovit pri njihovi uporabi ter pri upravljanju teh virov in da uspešno ustvarja načrtovane rezultate, lahko štejemo kot smotrnega ali tudi, da pri njem dobimo '' dobro vrednost za porabljen denar''.

Vir : Priročnik za revizijo smotrnosti poslovanja, Računsko sodišče RS, november 2006

Test smotrnosti odgovarja na vprašanje ali davkoplačevalci dobijo dovolj kvalitetne storitve za svoj denar oziroma ali bi bilo moč doseči enake rezultate z manjšimi finančnimi vložki. Pri analiziranju smotrnosti iščemo torej odgovore na vprašanja :

- ali lahko zvečamo kakovost storitev;

- ali je moč dosegati stroškovno učinkoviteje dosegati določene cilje;

- ali je mogoče doseči finančne prihranke;

- ali je mogoče vpeljati boljše načine dela;

- ali se je mogoče izogniti izgubam v procesih.

## Vhodno izhodni model projekta

| Cilji | Vložki | Procesi | Učinki | Spremenljivke | Izidi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Namen: Odpraviti ovire za kakovostni vzgojni in športni proces, ki izvirajo iz neprimerne infrastrukture. Cilji: Izgradnja vrtca in ureditev športnih površin. Specifični cilji: Zagotovitev 2.251 m2 površin vrtca in ureditev športnega igrišča. | lastna sredstva; sredstva Ministrstva za šolstvo in šport; zasebna sredstva; politična volja realizirati projekt; vloženo delo občinske uprave; pravna podlaga. | javni razpis za podelitev koncesije gradenj; test smotrnosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva; sklenitev pogodbe s koncesionarjem; izgradnja objekta in infrastrukture; izvajanje koncesioniranih storitev; nadziranje koncesije. | izveden javni razpis za podelitev koncesije gradenj; izdelan test smotrnosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva; sklenjena pogodba s koncesionarjem; zgrajen objekta in infrastrukture; dobavljene koncesionirane storitev; nadzor koncesije. | odmiki pri izvajanju koncesionirane dejavnosti od določenih v koncesijski pogodbi; spremembe zakonodaja; spremembe standardov; spremembe temperaturnega primanjkljaja; spremembe dobavnih cen energentov. | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. |

## Test gospodarnosti

Načelo gospodarnosti zahteva, da naj bodo viri, ki jih uporablja javni partner za opravljanje konkretne dejavnosti, na voljo ob pravem času, v ustrezni količini ter po najboljši ceni.

| Vložki | Na voljo ob pravem času | Na voljo v ustrezni količini | Na voljo po najboljši ceni |
| --- | --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | Da. | Da, vendar s pomembnimi posledicami na razvoj drugih dejavnosti lokalne skupnosti. | V skladu z 8. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je predpisana 7 % diskontna stopnja bodočih koristi in stroškov. Hkrati pomeni obrestno mero ali donos na vložena sredstva kot sodilo za odločanje. |
| Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport | Ne, v skladu z dinamiko MŠŠ bo javni razpis objavljen septembra 2010. Občina je v javnem razpisu opredelila, da morebitna prejeta sredstva sofinanciranja projekta s strani MŠŠ, zmanjšujejo vložek potrebnih zasebnih sredstev. | Potencialno da, vendar ne v zadostni višini. | V skladu z 8. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je predpisana 7 % diskontna stopnja bodočih koristi in stroškov. Hkrati pomeni obrestno mero ali donos na vložena sredstva kot sodilo za odločanje. |
| Zasebna sredstva | Da, izražena volja zasebnega sektorja v obliki predložene vloge o zainteresiranosti za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva in v obliki ponudbe zasebnega sektorja na javnem razpisu občine. | Da, prejete ponudbe na javnem razpisu za izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva. | Donos na vložena lastna sredstva ponudnika je donos na dolgoročna sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje koncesionirane dejavnosti in so v lasti koncedenta. Zgornja meja višine donosa je lahko največ v višini donosa zadnje izdane desetletne referenčne obveznice Republike Slovenije denominirane v evre na dan 31. marca tekočega leta, povečano za eno odstotno točko (5. točka 2. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Ur.l. RS, št. 63/2009). Ponujen donos na vložena zasebna sredstva je bistveno nižji od bančne obrestne mere za dolgoročna posojila. |
| Politična volja realizirati projekt | Da, občinski svet je sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta. | Da, občinskemu svetu je predloženo končno poročilo komisije za izvedbo projekta. | O najboljši ceni politične volje realizirati projekt ni mogoče podati ocene. |
| Vloženo delo občinske uprave | Da, občinska uprava je pripravila projekt do faze 'ready to go'. | Da, občinska uprava je pripravila projekt do faze 'ready to go' in izvedla javni razpis za izbor koncesionarja. | Da, v skladu s sistemskimi rešitvami. |
| Pravna podlaga | Da, pravna podlaga je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu. | Da, pravna podlaga je Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, za računovodenje koncesij pri zasebniku je sprejeta Uredba 254/2009 Komisije EU, za računovodenje koncesije pri javnem partnerju še čakamo na sprejem standarda IPSAS, ki je v zaključni fazi priprave. | Ni na voljo parametrov za ocenitev. |

Ponudba ponudnika CMCelje d.d. vsebuje naslednje značilnosti z vidika presoje gospodarnosti vira sredstev za izvedbo projekta :

| Višina sredstev v eur | Stopnja donosa |
| --- | --- |
| 7.498.540 | 5,625 % |

Glede na določilo razpisne dokumentacije o višini donosa na vložena sredstva, ki je opredeljena v zadnjem odstavku 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je navedeno naslednje pravilo:

Donos na vložena lastna sredstva ponudnika je donos na dolgoročna sredstva, ki so nujno potrebna za izvajanje koncesionirane dejavnosti in so v lasti koncedenta. Zgornja meja višine donosa je lahko največ v višini donosa zadnje izdane desetletne referenčne obveznice Republike Slovenije denominirane v eure na dan 31. marca tekočega leta, povečano za eno odstotno točko.

| Zahtevana glede zgornje meje donosa na vložena sredstva | CMCelje d.d. |
| --- | --- |
| RSL SI0002102984 SLOVEN 4.625 % + 1 %= 5,625 % | 5,625 % |

Bančne obrestne mere za dolgoročna posojila (15 let) se gibljejo med 7% do 7,6%.

## Test učinkovitosti

Načelo učinkovitosti zahteva od javnega partnerja najboljše razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki.

| Vložki | Predvideni učinki izvedbe investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva | Utemeljitev najboljšega razmerja med uporabljenim vložkom in doseženim učinkom |
| --- | --- | --- |
| Lastna sredstva | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; - tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Ob predpostavki podobnih razmerij investicijskih vlaganj na različnih področjih zagotavljanja izvajanja nalog občine po Zakonu o lokalni samoupravi bi občina bi lahko namensko varčevala za izvedbo investicije in jo izvedla, ko bi imela sama zagotovljenih dovolj sredstev za izvedbo investicije. Za zagotovitev predvidenega učinka izgradnje objekta v letu 2011 ter koristi, ki iz tega izvirajo in ne šele čez nekaj let, je smotrnost razmerja uporabljenih vložkov in doseženih učinkov nesporna. Koncesijsko razmerje prav tako zagotavlja prenos tveganj energetske učinkovitosti in tveganj tekočega vzdrževanja na zasebni sektor. |
| Sredstva Ministrstva za šolstvo in šport | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; - tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Morebitna odobrena sredstva sofinanciranja projekta s strani Ministrstva za šolstvo in šport delijo smotrnost lastnih sredstev občine. |
| Zasebna sredstva | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; - tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Vložek zasebnih sredstev vsebuje tveganja gradnje, energetske učinkovitosti in tekočega vzdrževanja, ki so s svojo medsebojno povezanostjo na strani zasebnega partnerja. V kakšni meri in na kakšen način jih bo obvladoval zasebnik je stvar njegove ekonomike projekta. Občina je v razpisni dokumentaciji določila zgornjo mejo sprejemljivega donosa na vložena zasebna sredstva in s tem tudi referenčno obrestno mero, ki je nižja od predpisane diskontne stopnje in v dani situaciji na finančnem trgu tudi nižja od obrestnih mer za dolgoročna posojila. S tem je smotrnost razmerja uporabljenih vložkov in doseženih učinkov nesporna. |
| Politična volja realizirati projekt | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; - tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Smotrnost razmerja uporabljenih vložkov in doseženih učinkov politične volje realizirati projekt je posledično vezana na smotrnost posameznih vrst vloženih sredstev. |
| Vloženo delo občinske uprave | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; - tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Smotrnost razmerja uporabljenih vložkov in doseženih učinkov vloženega dela občinske uprave pri realizaciji projekta je posledično vezana na smotrnost posameznih vrst vloženih sredstev. |

Pri presojanju najboljšega razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki kot sodila učinkovitosti smo ponovno preverili ocenjene razlike med financiranjem investicije na tradicionalni način in po modelu javno-zasebnega partnerstva.

| Vsebina | Tradicionalni način | Javno-zasebno partnerstvo |
| --- | --- | --- |
| 1. Oportunitetni stroški drugih investicij | 100.000 | - |
| 2. Stroški investicije |  |  |
| Gradnja | Enaka vrednost | Enaka vrednost |
| Preostanek vrednosti | Enak preostanek | Enak preostanek |
| 3. Stroški obratovanja |  |  |
| Vzdrževanje | 1.000 | - |
| Energija | 1.000 | - |
| 4. Energetska ozaveščenost | 500 | - |
| 5. Kakovost gradnje | 1.000 | - |
| Skupaj škoda na letnem nivoju | 103.500 |  |

Tveganja in porazdelitev tveganj javno-zasebnega partnerstva med javnega in zasebnega partnerja bistveno vpliva na učinkovitost kot razmerje med uporabljenimi vložki in doseženimi učinki. Fizični kazalci izvedbe investicije v m2 pridobljenih prostorov za športno dejavnost bi bili doseženi ne glede na to ali bi občina investicijo izvedla na tradicionalni način ali v obliki javno-zasebnega  partnerstva. Bistvena razlika v učinkovitosti med tradicionalnim načinom financiranja investicije in financiranjem po modelu javno-zasebnega partnerstva nastopi v trenutku, ko preverimo oba modela glede tveganj projekta. V prvi fazi testa javno-zasebnega partnerstva smo podrobno opredelili vrste tveganj in tudi kateri izmed obeh partnerjev nosi večinski delež posamezne vrste tveganj. Na tem mestu le povzamemo zbirno tabelo porazdelitve tveganj pri obeh modelih financiranja investicije.

Opredelitev prevzema večinskega deleža tveganj

| Partner | Tradicionalni način | Javno-zasebno partnerstvo |
| --- | --- | --- |
| Občina |  |  |
| Izvajalec |  |  |

Zasebnikovo tveganje gradnje infrastrukture, opredeljeno v pogodbah v razpisni dokumentaciji javnega razpisa vsebuje predvsem naslednje vrste tveganj:

- tveganje nepravočasne izgradnje;

- tveganje nespoštovanja standardov gradnje;

- tveganje dodatnih stroškov gradnje;

- tveganje tehniških pomanjkljivosti;

- tveganja zunanjih okoliščin pri izvajanju gradnje.

Zasebnikovo tveganje izvajanja storitev  se nanaša predvsem na naslednje vrste tveganja:

- tveganje nezmožnosti izvajanja obsega pogodbeno dogovorjenih storitev;

- tveganja neizpolnjevanja standardov izvajanja storitev končnim uporabnikom.

Javni partner ne prevzema tveganja izvajanja storitev, ker so v pogodbeno razmerje javno-zasebnega partnerstva v objavljenem javnem razpisu vgrajeni elementi kazni za zasebnega partnerja za primere neizpolnjevanja obsega ali kakovosti storitev (pogodbene denarne kazni, kar vse vpliva na višino donosa na sredstva, ki jih je zasebni partner vložil v projekt).

Poleg zgoraj navedenih tveganj gradnje in izvajanja storitev je v razpisano koncesijsko razmerje vgrajeno še tveganje obsega tekočega vzdrževanja in tveganje obsega energetske oskrbe. Obe vrsti tveganja sta na strani zasebnega partnerja, kar še povečuje učinkovitost financiranja investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva v primerjavi s tradicionalnim načinom financiranja.

Na koncu pa ne gre zanemariti tudi davčnega učinka (DDV na športnem delu projekta) financiranja investicije v obliki javno-zasebnega partnerstva.

## Test uspešnosti

Načelo uspešnosti zahteva od javnega partnerja, da z izbranim načinom opravljanja konkretne dejavnosti doseže zastavljene cilje in predvidene izide.

| Postavljeni cilji | Predvideni izidi izvedbe investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva | Doseganje ciljev z izbranim načinom izvedbe investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva | Doseganje predvidenih izidov izvedbe investicije po modelu javno-zasebnega partnerstva |
| --- | --- | --- | --- |
| Glavni cilj: Izgradnja vrtca in ureditev športnega igrišča | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; - tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Izbrani način izvedbe investicije omogoča uresničitev glavnega cilja. | Izbrani način izvedbe investicije omogoča uresničitev predvidenih izidov izvedbe investicije. |
| Specifični cilj: 2.251 m2 površin vrtca in ureditev športnega igrišča, | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje; energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino; - tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Izbrani način izvedbe investicije omogoča uresničitev specifičnega cilja. | Izbrani način izvedbe investicije omogoča uresničitev predvidenih izidov izvedbe investicije. |

## Ugotavljanje tveganj za učinkovitost, gospodarnost in uspešnost

Pri analizi tveganja za smotrnost projekta opredelimo elemente, ki bi lahko ogrožali učinkovitost, gospodarnost in uspešnost. Za vsako fazo vhodno izhodnega modela projekta bomo ocenili kakšna tveganja bi se lahko pojavila, ki bi preprečila dober izid posamezne faze modela.

| Cilji | Tveganja | Vložki | Tveganja |
| --- | --- | --- | --- |
| Cilji: Izgradnja vrtca in ureditev športnega igrišča. | Občinski svet je potrdil investicijski program za predmetni projekt, sprejel Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projeka. | lastna sredstva | Občina je že zagotovila sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo ter ostale potrebne storitve za pripravo projekta. |
|  |  | sredstva Ministrstva za šolstvo in šport | Obstajajo, v kolikor občina ne bo uspešna na javnem razpisu MŠŠ. |
|  |  | zasebna sredstva | Ponudnik je ponudil realizacijo projekta po zahtevani stopnji donosa na vložena sredstva. |
| Specifični cilji |  | politična volja realizirati projekt | Tveganje obstaja. Občinski svet bo obravnaval končno poročilo o izvedbi javnega razpisa za podelitev koncesije gradenj in ima možnost, da končno poročilo potrdi ali pa ga zavrne. |
| 2.251 m2 površin vrtca in ureditev športnega igrišča | Ker gre za standardno gradnjo in ker so bili vstopni razpisni pogoji dovolj ostri, ne pričakujemo tveganj dokončanja objekta v površini in kvaliteti iz projektne dokumentacije. | vloženo delo občinske uprave | Tveganje ustrezne kontrole projekta sicer obstaja, vendar ga je možno zelo zmanjšati z izgrajenim metodološkim modelom kontrole. |
| Boljša kvaliteta gradnje | Tveganja sicer obstaja, vendar ga ocenjujemo na majhno, saj je v koncesijsko razmerje vgrajena vezava fiksiranih stroškov tekočega vzdrževanja na kvaliteto gradnje. |  |  |
| Stroški energentov | Tveganja sicer obstaja, vendar ga ocenjujemo na majhno, saj je v koncesijsko razmerje vgrajena vezava stroškov energije na kvaliteto gradnje in učinkovito upravljanje z energenti. |  |  |
| Stroški tekočega vzdrževanja | Tveganje stroškov tekočega vzdrževanja je v celoti na strani zasebnega partnerja. |  |  |

| Procesi | Tveganja | Učinki | Tveganja |
| --- | --- | --- | --- |
| Javni razpis za podelitev koncesije gradenj | Tveganja neuspešnosti javnega razpisa so obstajala. Občina je projekt ustrezno promovirala in s tem poskušala zmanjšati tveganja neuspešnosti javnega razpisa. | Izveden javni razpis za podelitev koncesije gradenj. | Javni razpis je izveden. Prispeli sta dve ponudbi, od katerih ena izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Tveganja javnega razpisa ni več. |
| Test smotrnosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva | Tveganja so obstajala in jih je občina odpravila z najemom svetovalnih storitev. | Izdelan test smotrnosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva. | Test smotrnosti je izdelan. Tveganje, da je test strokovno neustrezen so sorazmerno majhna. |
| Sklenitev pogodbe s koncesionarjem | Izbrani ponudnik lahko odstopi od podpisa pogodbe, pri čemer naročnik unovči nepreklicno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000 eur. Tveganje, da izbrani ponudnik ne bi sklenil pogodbe, ocenjujemo kot majhno. | Sklenjena pogodba s koncesionarjem. | Tveganja pri sklenjeni koncesijski pogodbi so v mejah podobnih pogodbenih razmerij. Občina ocenjuje, da je koncesijska pogodba kolikor se le da natančna. |
| Izgradnja objekta in infrastrukture | Občina je v koncesijsko pogodbo vgradila varovalko super nadzora in načina odločanja pri gradnji. Ponudnik, ki je predlagan za izbor je kompetenten in po bilančnih podatkih za leto 2009 zdravo podjetje. Ker je rok izgradnje in predaje objekta 01.08.2011 menimo, da so tveganja majhna. | Izgrajen objekt in infrastruktura. | Ker je koncesijsko razmerje pripravljeno tako, da obstaja vezava med kvaliteto gradnje na eni strani in stroški vzdrževanja ter stroški energentov na drugi strani. Stroški, ki bi izvirali iz nekvalitetne gradnje so v domeni koncesionarja in se direktno odražajo na nižjem donosu na vložena sredstva zasebnika. Tveganje je za občino majhno. |
| Izvajanje koncesioniranih storitev | Tveganja izvajanja koncesioniranih storitev obstajajo in so primerno sankcionirana v koncesijski pogodbi. Obstaja še tveganje stečaja izbranega koncesionarja. V tem primeru bi občina v skladu s predmetnim odlokom uveljavljala izločitveno pravico in ali odplačala neamortizirani del naložbe zasebnega partnerja ali pa razpisala novo koncesijo. | Dobavljene koncesionirane storitev. | Občina se zaveda, da gre za dolgoročno razmerje in da obstajajo tveganja dobav koncesioniranih storitev. V koncesijsko razmerje je vgrajena ostra kazen za vsako kršitev določil koncesijske pogodbe in sicer 10.000 eur. Za obvladovanje teh tveganj bo občina izdelala metodološki okvir nadzornih mehanizmov in usposobila svoje sodelavce za izvajanje kontrol. |
| Nadziranje koncesije | Tveganja obstajajo. Občina bo izdelala metodologijo nadziranja koncesijskega razmerja in ustrezno usposobila sodelavce za posamezne segmente kontrole. | Nadzor koncesije. | Občina bo izdelala metodološki okvir nadzornih mehanizmov in usposobila svoje sodelavce za izvajanje kontrol. |

| Spremenljivke | Tveganja | Izidi | Tveganja |
| --- | --- | --- | --- |
| Odmiki pri izvajanju koncesionirane dejavnosti od določenih v koncesijski pogodbi | Ob okoliščinah, ki bi zahtevale spremembo koncesijske pogodbe bo občina ohranjala ali po možnosti celo izboljševala prihodkovno odhodkovno razmerje koncesijskega partnerstva. | Izgradnja objekta in infrastrukture brez tveganj gradnje. | Tveganj za javnega partnerja ni, saj so vsa tveganja izgradnje prenesena na zasebnega partnerja. |
|  |  | Energetska učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino. | Tveganj za javnega partnerja ni, saj so vsa tveganja energetske učinkovitost brez finančnih posledic tveganja količin porabe energentov za občino prenesena na zasebnega partnerja. |
| Spremembe zakonodaja | Ocenjujemo, da je to tveganje malo in ne more vplivati na bistvene elemente koncesijskega razmerja. |  |  |
| Spremembe standardov | Tveganje spremembe standardov obstaja. V kolikor se bodo standardi spremenili bo nujno spremeniti tudi koncesijsko razmerje v smislu prihodkovno odhodkovnega razmerja. |  |  |
|  |  | Tekoče vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del. | Tveganj za javnega partnerja ni, saj so vsa tveganja tekočega vzdrževanje objekta brez finančnih posledic, ki bi izvirale iz tveganja nekvalitetne izvedbe del prenesena na zasebnega partnerja. |
| Spremembe temperaturnega primanjkljaja | Spremembe temperaturnega primanjkljaja terjajo spremembo porabljenih količin energenta za ogrevanje, kar je že vgrajeno v koncesijsko razmerje. |  |  |
| Spremembe dobavnih cen energentov | Spremembe cen energentov terjajo spremembo porabljenih količin energenta za ogrevanje, kar je že vgrajeno v koncesijsko razmerje. |  |  |

## Ugotovitve testa smotrnosti

Osnovne karakteristike modela obravnavanega koncesijskega razmerja so :

- model koncesijskega razmerja BOT (Built-Operate-Transfer);

- koncesionar zgradi infrastrukturo, z njo razpolaga v koncesijski dobi pod pogoji koncesijske pogodbe in na koncu koncesijske dobe prenese infrastrukturo v last koncedentu;

- koncesionar zaračunava storitve uporabe tretjim osebam;

- definirani so izhodiščna cena storitve in pravila spreminjanja cene;

- ko je infrastruktura dana v uporabo, koncedent pripozna infrastrukturo po pošteni vrednosti v svojih poslovnih knjigah kot osnovno sredstvo in istočasno v enaki vrednosti pripozna obveznosti za tveganja delovanja;

- v trenutku pripoznanja infrastrukture v poslovnih knjigah koncedenta pripozna koncesionar v svojih poslovnih knjigah pravico do uporabe infrastrukture za namen opravljanja storitev in zaračunavanja storitev tretjim osebam kot neopredmeteno sredstvo;

- koncesionar prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja:

- tveganja izgradnje infrastrukture;

- tveganje obsega storitev v delu prostih kapacitet objektov (nad obsegom ur uporabe, ki jih določi koncedent);

- tveganje sposobnosti zagotavljanja storitev;

- tveganja v zvezi s tekočim vzdrževanjem infrastrukture;

- tveganja učinkovite rabe energije;

- okoljska tveganja;

- tveganja donosa na vložena sredstva, inflacije in tečajna tveganja;

- koncedent prevzema naslednja tveganja koncesijskega razmerja:

- politična tveganja;

- infrastrukturna tveganja (možnost priključitve na komunalno infrastrukturo);

- koncesionar in koncedent skupaj prevzameta naslednja tveganja:

- pravna tveganja;

- tveganja sodelovanja;

- koncedent ne izda nobenega instrumenta zavarovanja;

- predlagana koncesijska doba je dobro leto dni gradnje in 19 let opravljanja storitev;

- prednost arbitražnega reševanja sporov pred sodnim;

- koncedent ne dobi dela prihodkov ali dobička koncesionarja.

V poglavjih 3.3., 3.4. in 3.5. smo dokazovali smotrnost izvedbe projekta Vrtec Prevalje in ureditev športnega igrišča po modelu javno-zasebnega partnerstva. Ugotavljamo, da je  izvedba projekta na osnovi posredovane ponudbe zasebnika na javni razpis gospodarna, učinkovita in uspešna.

# ZAKLJUČEK

Za presojo ali je obravnavana ponudba konkurenčna smo pridobili podatke nekaj občin, ki letos izvajajo gradnjo vrtcev.

| Pregled NETO cen na m2 za GOI dela+ZU po ZJN v letu 2010 za VRTCE |
| --- |
| Občina | eur/m2 |  |  |
| Občina Žalec | 980,00 |  |  |
| MO Nova gorica | 960,00 |  |  |
| MO Nova gorica | 970,00 |  |  |
| Občina Hoče | 1.157,79 | podkletitev v celoti |  |
| Občina Domžale | 956,00 |  |  |
| Občina Vojnik |  |  |  |
| Občina Dragomer | 941,00 |  |  |
| Občina Duplek | 1.300,41 | podkletitev v celoti |  |
| Občina Miklavž na Drav.polju | 1.092,00 |  |  |
| Povprečje |  |  |  |
| CMC | 904,80 |  |  |
| Projektantski predračun | 1.136,79 |  |  |
| Nižje od proj.predračuna | 20% |  |  |
| Normativ MŠŠ | 834,71 |  |  |
| Nad normativom MŠŠ | 8% |  |  |
| Povprečje po ZJN | 983,17 | (brez HOČ in Dupleka) |  |
| CMC nižji od povprečja po ZJN | 8% |  |  |
| Povprečje po ZJN višje od MŠŠ | 18% |  |  |

Po izvedenih pogajanjih smo pripravili strukturo investicije in  letno obremenitev proračuna za koncesijsko razmerje.

| Struktura investicije po pogajanjih |  |
| --- | --- |
| Nadomestilo za stavbno pravico |  | 35.000 |
| Komunalni prispevek |  | 102.000 |
| Pravni in upravni stroški |  | 45.927 |
| Dokumentacija |  | 150.000 |
| Vrtec PZI,PID |  | 66.949 |
| PD igrišče |  | 40.000 |
| Revizija |  | 4.588 |
| GOI vrtec |  | 1.972.267 |
| ZU vrtec |  | 259.364 |
| Igrišče |  | 830.148 |
| Nadzor |  | 45.927 |
| NN vod |  | 10.000 |
| Inženiring |  | 57.906 |
| Nepredvideni stroški |  | 47.020 |
| Oprema |  | 298.220 |
| Ograja |  | 35.700 |
| Prestavitev treh igrišč |  | 163.000 |
| Skupaj investicija |  | 4.164.016 |
| Prihodki občine + proračun 2011 |  | 585.220 |
| Investicija v koncesiji |  | 3.578.796 |
| Amortizacija na leto |  | 188.358 |
| Donos na leto |  | 99.812 |

Namenski prihodki koncesijskega razmerja ( nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni prispevek, projektna in druga dokumentacija ) in proračunska sredstva za opremo bodo v letu 2011 vir za nakup idealnega deleža investicije.

Ob znanem podatku o najugodnejši obrestni meri ( trimesečni EURIBOR+ 2,9%) za kredit, ki bi ga občina najela ob tradicionalnem načinu investiranja in s tem takojšnjem plačilu 20 % DDV za celotno investicijo, smo simulirali obrestovanje obeh načina investiranja.

| Primerjava JZP in tradicionalni način, BREZ izgubljenih učinkov JZP |
| --- |
| Pojasnila | Ponudba na JR po modelu JZP | Tradicionalni način investiranja |
| vrednost investicije brez DDV | 3.578.796 | 3.578.796 |
| donos na vložena sredstva, obresti | 1.896.425 | 1.935.472 |
| obresti občine za DDV ob investiranju |  | 387.008 |
| skupaj brez DDV | 5.475.221 | 5.901.276 |
| DDV | 1.095.044 | 715.759 |
| Skupaj | 6.570.265 | 6.617.035 |

Načina izvedbe projekta sta finančno približno izenačena ob predpostavki, da ostane bančni trimesečni EURIBOR  19 let nespremenjen, kar nikakor ni verjetno.

Pri tradicionalnem načinu investiranja izgubi občina vse učinke oziroma koristi javno-zasebnega partnerstva, ki so prikazane v spodnji tabeli.

| Opredelitev vsebine | Letni nivo koristi JZP |
| --- | --- |
| Oportunitetni stroški neizvedenih investicij | 100.000 |
| Ocenjen prihranek na vzdrževanju | 1.000 |
| Ocenjen prihranek na energiji | 1.000 |
| Družbena korist energ. Ozaveščenosti | 500 |
| Kakovost gradnje | 1.000 |
| Skupaj | 103.500 |
| Koristi v koncesijskem obdobju | 1.966.500 |
| Diskontirane koristi v koncesijskem obdobju | 1.482.513 |

| ** te koristi so diskontirane po 3 % letni inflaciji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sklepna ugotovitev :

Upoštevaje, da je :

- občina pridobila zelo ugodno ponudbo za GOI dela in zunanjo ureditev tudi v primerjavi s stanjem tržnih cen po podatkih občin, ki so postopke izvedle po ZJN,

- da je možnost, da bo eurbor ostal 19 let na sedanjem nivoju skorajda nič,

- da so efekti prednosti javno-zasebnega partnerstva veliki

menimo, da je smiselno, da Občina Prevalje podeli koncesijo za predmetni projekt.

Avgust, 2010  	 						Pripravila :

Vesna Kozlar

Bau-ing d.o.o.

# Text boxes

Izvedba investicije z zasebnimi sredstvi v obliki javno-zasebnega partnerstva in s sredstvi MŠŠ

Izvedba  investicije z zadolžitvijo občinskega proračuna in sredstev MŠŠ

Obravnavani varianti