OBČINA PREVALJE

Trg 2a

2391 Prevalje

PROGRAM  OPREMLJANJA stavbnih zemljišč za

območje ZASELKa PRI POSTAJI

besedilni del

Prevalje, december 2015

VSEBINA

1	POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA	3

2	SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA	4

2.1	Pojmi in kratice	4

2.2	Namen izdelave programa opremljanja	4

2.3	Opis območja opremljanja	4

2.4	Podlage za izdelavo programa opremljanja	4

2.4.1	Predpisi	4

2.4.2	Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti	5

2.4.3	Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage	5

3	OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO	5

3.1	Kanalizacijsko omrežje	5

3.1.1	Obstoječe stanje	5

3.1.2	Predvidena ureditev	5

3.2	Vodovodno omrežje	6

3.2.1	Obstoječe stanje	7

3.2.2	Predvidena ureditev	7

4	PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA	8

4.1	Obračunsko območje komunalne opreme	8

4.1.1	Površina parcel objektov [GP]	8

4.1.2	Neto tlorisne površina objektov [NTP]	8

4.2	Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS]	9

4.2.1	Seznam skupnih stroškov	9

4.2.1.1	Vodovodno omrežje	9

4.2.1.2	Kanalizacijsko omrežje	10

4.2.2	Skupni in obračunski stroški	10

4.3	Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere	11

5	IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA	12

5.1	Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo	12

5.2	Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka	12

5.2.1	Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine	12

5.2.2	Faktor dejavnosti	12

5.2.3	Olajšave za določene kategorije zavezancev	12

5.2.4	Plačilo komunalnega prispevka	12

5.3	Priključitev na komunalno opremo	13

5.3.1	Možnost priključevanja	13

5.3.2	Obveznost priključitve	13

5.3.3	Stroški priključevanja	13

5.3.4	Namenska poraba sredstev	13

6	GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA	14

# POVZETEK PROGRAMA OPREMLJANJA

Program opremljanja stavbnih zemljišč je akt, ki ga občina sprejme v obliki odloka – Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje zaselka Pri postaji. Z njima določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. V konkretnem primeru je program opremljanja osnovna podlaga, na podlagi katere bo občina obračunala komunalni prispevek za izgradnjo komunalne opreme na območju zaselka Pri postaji na Prevaljah.

V programu opremljanja so prikazani stroški opremljanja za predmetno območje.

Program opremljanja obravnava gradnjo naslednje komunalne opreme:

- vodovodno omrežje

- kanalizacijsko omrežje

Podrobnejša obrazložitev gradnje komunalne opreme je podana v poglavju »3.1 – kanalizacijsko omrežje« in »3.2 – Vodovodno omrežje«.

Pred določitvijo višine komunalnega prispevka, je potrebno določiti obračunska območja. Na območju gradnje obstajajo tri obračunska območja, katerih obseg je podrobneje opredeljen v poglavju »4.1 - Obračunsko območje komunalne opreme«.

Skupna površina gradbenih parcel, ki se opremljajo s kanalizacijskim omrežjem znaša 1.324,50 m2 s skupno 1.744,50 m2 neto tlorisnih površin objektov. Skupna površina gradbenih parcel, ki se opremljajo z vodovodnim omrežjem pa znaša 444,00 m2 s skupno 698,80 m2 neto tlorisnih površin objektov.

Skupni stroški, prikazani v programu opremljanja, obravnavajo vse stroške, ki so predmet investicije v izgradnjo komunalne opreme. Vsi stroški so določeni na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca oziroma podatkov občine.

Medtem, ko skupni stroški predstavljajo stroške izgradnje komunalne opreme, obračunski stroški predstavljajo delež skupnih stroškov, ki zapadejo v odmero komunalnega prispevka.

Obračunski stroški se za odmero komunalnega prispevka preračunajo na enoto mere, v skladu z uredbo, kot je izračunano v poglavju "4.3 - Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere".

Višina obračunskih stroškov za opremljanje m2 gradbene parcele [Cpi] in m2 neto tlorisne površine objekta [Cti] za določeno komunalno opremo na obračunskem območju, znaša:

| obračunsko območje | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| kanalizacijsko omrežje | 8,43 | 6,40 |
| vodovodno omrežje | 7,74 | 4,92 |

Prikaz vrednosti Cpi in Cti za območje zaselka Pri postaji

Izračun komunalnega prispevka za posameznega zavezanca se izračuna po naslednji formuli:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)

ki je opisana v poglavju "5.1 - Izračun komunalnega prispevka".

# SPLOŠNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

## Pojmi in kratice

GP	zemljiška (zemljiške) parcela (parcele), na kateri (katerih) stoji oziroma se predvideva gradnja objekta (objektov), ki je (so) predmet odmere komunalnega prispevka – v dokumentu določena kot »gradbena parcela«

NTP	neto tlorisna površina objekta (uporabljen v projektni dokumentaciji - SIST ISO 9836:2000)

KP	celotni komunalni prispevek

KPi	komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme

Aparcela	površina gradbene parcele (fundus objekta · 1,5)

Atlorisna	neto tlorisna površina objekta (predpisan s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka)

Dp 	delež gradbene parcele pri izračunu komunalnega prispevka

Dt	delež NTP objekta pri izračunu komunalnega prispevka

Kdejavnosti	faktor dejavnosti

Cpi	stroški opremljanja m2 gradbene parcele z določeno vrsto komunalne opreme

Cti	stroški opremljanja m2 NTP objekta z določeno vrsto komunalne opreme

## Namen izdelave programa opremljanja

Program opremljanja se izdela na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju in podzakonskih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi. Namen izdelave programa opremljanja predstavlja obračun komunalnega prispevka za vplivno območje investicije v izgradnjo komunalne opreme, na območju zaselka Pri postaji.

## Opis območja opremljanja

Območje komunalnega opremljanja je del naselja Prevalje, ki leži severno od železniške proge Maribor - Prevalje na območju zaselka Pri postaji. Območje zajema stavbne parcele št. 503/0, 501/8, 501/2, 506/1, 516/2, 495/11, 495/7, 495/12 in 507/3, vse k.o. 884 – Farna vas za opremljanje s kanalizacijskim omrežjem ter stavbne parcele št. 516/2, 495/11, 495/7 in 495/12, vse k.o. 884 – Farna vas za opremljanje z vodovodnim omrežjem.

Območje opremljanja ima določeni dve obračunski območji in sta prikazani v poglavju »6 Grafični del programa opremljanja«.

## Podlage za izdelavo programa opremljanja

### Predpisi

Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS; št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1  (Ur.l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)

Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur.l. RS; št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15)

- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka – "pravilnik"; (Ur.l. RS; št. 95/07)

- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo – "uredba"; (Ur.l. RS; št. 80/07)

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS; št. 35/06, 41/08, 28/11, 88/12)

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS; št. 88/11, 8/12, 108/13)

### Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in prostorski akti

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/15)

### Projektna in investicijska dokumentacija ter drugi dokumenti in strokovne podlage

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/09, 29/11);

predračuni del izgradnje komunalne opreme;

ocene stroškov posameznih faz izgradnje komunalne opreme, ki niso zajete v ostalih projektih;

podatki o neto tlorisnih površinah objektov so bili pridobljeni iz registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije (13. april 2015);

podatki o površinah stavbnih zemljišč so bili pridobljeni iz katastra stavb oziroma registra nepremičnin Geodetske uprave Republike Slovenije (13. april 2015).

Navedeni dokumenti so na vpogled na sedežu občine.

# OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA TER PREDVIDENE INVESTICIJE V GRADNJO

## Kanalizacijsko omrežje

Terminski plan gradnje in ureditve vodovodnega omrežja.

| datum | predvidena dela |
| --- | --- |
| leto 2014 | Pričetek gradnje kanalizacijskega omrežja |
| leto 2015 | zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja |

Terminski plan

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega sistema na območju zazidave Pri postaji se bodo zavezancem izdale v mesecu decembru 2015. Občina bo izdala odločbe o komunalnem prispevku pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, zavezancem pa bo v roku enega leta od izdaje odločb, zagotovila priključitev na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje.

Zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja sta bila izvedena v letu 2015.

### Obstoječe stanje

### Obstoječa mešana kanalizacija SŽ d.o.o. (izvedena za potrebe večstanovanjskega objekta SŽ – Pri postaji 13 in objekta železniške postaje Prevalje – Pri postaji 12), na katero se bo priključila projektirana fekalna kanalizacija, je že povezana s podvrtavanjem pod železniškimi tiri (PVC Ø200 mm) na javno kanalizacijo v upravljanju JKP Log d.o.o. Zaradi že izvedene kanalizacije pod železniškimi tiri (PVC Ø200 mm), se na njo lahko priključuje le ločena fekalna kanalizacija. Vsi hišni priključki fekalne kanalizacije lahko vsebujejo le ločene fekalne odplake. Stanovalci morajo meteorne odplake iz streh, dvorišč in priključkov odvodnjavati ločeno do bližnjih vodotokov oz. hišnih ponikovalnic.

### Meja predvidene obdelave posega v k.o. 884 – Farna vas na parcele št.: 495/1, 495/4, 501/5, 503, 505, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 507/1, 509, 580, 581, 588/27, 588/62, 588/63, 588/74.

### Vir: Projekt izvedenih del, BOM-MOČKA d.o.o.

### Predvidena ureditev

Javna fekalna kanalizacija, se bo priključila na obstoječ revizijski jašek javne mešane kanalizacije in je sestavljena iz:

1.     Severni kanal, v dolžini: L = 185,24 m, ki bo omogočal priključek stanovanjskih hiš: Pri postaji 14b, 14c, 15, 15a, 15b, 17 in 19 s svojimi privatnimi hišnimi fekalnimi priključki,

2.     Zahodni kanal, v dolžini: L = 56,87 m, ki bo omogočal priključek stanovanjskih hiš: Pri postaji 14 in 14a s svojimi privatnimi hišnimi fekalnimi priključki.

Severni kanal je sestavljen iz enajstih revizijskih jaškov: FJ S1 – FJ S11 (GRP, PE oz. RPP, Ø800 mm), globine 1,50 – 2,50 m. Zaradi precej strmega terena se jaški FJ S4 – FJ S10 izvedejo kot kaskadni (FJ S8: kaskada višine 0,25 m; FJ S5 - FJ S7 in FJ S9 – FJ S10: kaskada višine 0,50 m; FJ S4: kaskada višine 1,00m, se izvede vključno z vgrajenim sušnim vtokom). Jašek FJ S2, ki je lociran na prelomu strmega in ravninskega terena in ob katerem je obstoječ betonski prepust iz BCØ400 mm se izvede kot umirjevalni jaški z ekscentričnim vtokom (zmanjšanje hitrosti odplak).

Zahodni kanal je položnejši in sestavljen iz treh revizijskih jaškov: (GRP, PE oz. RPP). FJ Z1 je Ø800 mm in gl. 1,50 m,  FJ Z2 (ob katerem je obstoječ PVC prepust iz PVCØ500 mm) je Ø600 oz. 625 mm in gl. 1,00 ter  FJ Z3 je Ø600 oz. 625 mm in gl. 1,50 m.

Jaški se vgradijo na peščeno posteljico, dobro utrjenega gramoznega materiala 0/16 mm (97% SPP) ali plast betona C12/15 (povozne površine), v debelini 15 cm. Pri spajanju cevi na jaške moramo zagotoviti vodotesnost spojev, kar je potrebno dokazati s preizkusom vodotesnosti. Pokrovi se montirajo v AB venec (C25/30, OMO 100, OSMO 25). V povoznih površinah se vgradijo LTŽ smradotesni s protihrupnim (protihrupni vložek) pokrovi (400 kN), izven povoznih površin pa LTŽ smradotesni pokrovi (250 kN). Fekalna kanalizacija se izvede iz gladkih PVC UK 160 - 200 mm, SN4 (nepovozne površine) oz. SN8 cevi (povozne površine). Cevi se položijo v peščeno posteljico in se ob zasipu izvede peščen obsip iz fine frakcije peska 0/4 mm, v debelini min. 10 cm.

Hišni priključki fekalne kanalizacije so zasebna investicija in niso predmet investicije Občine Prevalje.

Vir: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - sprememba, BOM-MOČKA d.o.o.

## Vodovodno omrežje

Terminski plan gradnje in ureditve vodovodnega omrežja.

| datum | predvidena dela |
| --- | --- |
| leto 2014 | Pričetek gradnje kanalizacijskega omrežja |
| leto 2015 | zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja |

Terminski plan

Odločbe o odmeri komunalnega prispevka za izgradnjo vodovodnega sistema na območju zazidave Pri postaji so se zavezancem že izdale v mesecu maju 2015. Občina je izdala odločbe o komunalnem prispevku pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, zavezancem pa bo v roku enega leta od izdaje odločb, zagotovila priključitev na novo zgrajeno vodovodno omrežje.

Zaključek gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja sta predvidena v letu 2015.

### Obstoječe stanje

Na območju je že obstoječe javno vodovodno omrežje iz PE Ø110 mm cevi in obstoječe črpališče (Qč = 1,0 – 4,2 l/s, Hč = 53 – 23 m).

Projekt predvideva razširitev javnega vodovodnega omrežja za potrebe stanovanjskih hiš: Pri postaji 15, 15a in 15b, s priključitvijo na obstoječo javno vodovodno omrežje na prac. št.: 507/1, k.o. 884 - Farna vas. Za te potrebe je sprojektirana razširitev v dolžini: L = 43,55 m in poteka vzporedno s severnim kanalom projektirane javne fekalne kanalizacije (FJ S6 – FJ S8), v tlorisnem osnem odmiku 0,50 m in niveletnem osnem odmiku 0,30 m (na globini -1,20 m od terena).

Meja predvidene obdelave posega na parcele št.:

k.o. 884 – Farna vas:

503, 506/2, 506/3, 507/1.

Vir: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - sprememba, BOM-MOČKA d.o.o.

### Predvidena ureditev

Za razširitev obstoječega javnega vodovodnega omrežja za potrebe stanovanjskih hiš: Pri postaji 15, 15a in 15b, se je sprojektiral vodovodni kanal iz cevi PEØ63 mm v dolžini: L = 43,55 m, ki se priključi na obstoječ javni vodovod iz PEØ110 mm in poteka vzporedno s severnim kanalom projektirane javne fekalne kanalizacije (FJ S6 – FJ S8), v tlorisnem osnem odmiku 0,50 m in niveletnem osnem odmiku 0,30 m.

Hišni priključki na razširjeni javni vodovod so zasebna investicija in niso predmet investicije Občine Prevalje.

Vir: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja - sprememba, BOM-MOČKA d.o.o.

# PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

## Obračunsko območje komunalne opreme

Obračunsko območje posamezne komunalne opreme je območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, oziroma je to območje njene uporabe. Celotno območje, ki se opremlja na podlagi investicije, je lahko razdeljeno na več obračunskih območij komunalne opreme, če območje investicije zajema več geografsko in funkcionalno zaokroženih območij z ločenimi območji možnega priključevanja na posamezni vod komunalne opreme.

V konkretnem primeru sta predpostavljeni dve obračunski območji - območje kanalizacijskega omrežja in območje vodovodnega omrežja.

Območje komunalnega opremljanja s kanalizacijskim omrežjem obsega parcele št. 503/0, 501/8, 501/2, 506/1, 516/2, 495/11, 495/7, 495/12 in 507/3, vse k.o. 884 – Farna vas, območje komunalnega opremljanja z vodovodnim omrežjem pa obsega parcele št. 516/2, 495/11, 495/7 in 495/12, vse k.o. 884 – Farna vas.

| obračunsko območje | površina parcel objektov [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| vodovodno omrežje | 444,00 | 698,80 |
| kanalizacijsko omrežje | 1.324,50 | 1.744,50 |

Prikaz skupne površine parcel objektov in neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju

### Površina parcel objektov [GP]

Za določitev površin parcel obstoječih objektov so bili uporabljeni geodetski podatki, ki so bili s spletnih strani GURS prevzeti 13.4.2015.

Površina parcele posameznega objekta, ki se bo na novo priključil na vodovodno omrežje, je bila izračunana kot stavbišče objekta, prevzeto iz podatkov katastra stavb, in pomnožen s faktorjem 1,5. Način izračuna površine parcele objekta je predpisan s Pravilnikom.

Seznam posameznih objektov prikazuje naslednja preglednica:

| zap. št. | naslov objekta | zemljiška parcela | stavbišče objekta [m2] | površina parcele objekta [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pri postaji 14, Prevalje | 503/0 k.o. Farna vas | 162,00 | 243,00 |
| 2 | Pri postaji 14a, Prevalje | 501/8 k.o. Farna vas | 124,00 | 186,00 |
| 3 | Pri postaji 14b, Prevalje | 501/2 k.o. Farna vas | 91,00 | 136,50 |
| 4 | Pri postaji 14c, Prevalje | 506/1 k.o. Farna vas | 115,00 | 172,50 |
| 5 | Pri postaji 15, Prevalje | 516/2 k.o. Farna vas | 80,00 | 120,00 |
| 6 | Pri postaji 15a, Prevalje | 495/11 k.o. Farna vas | 118,00 | 177,00 |
| 7 | Pri postaji 15b, Prevalje | 495/7, 495/12 k.o. Farna vas | 98,00 | 147,00 |
| 8 | Pri postaji 17, Prevalje | 507/3 k.o. Farna vas | 95,00 | 142,50 |
| SKUPAJ | 883,00 | 1.324,50 |

Prikaz površine parcel objektov

### Neto tlorisne površina objektov [NTP]

| zap. št. | naslov objekta | zemljiška parcela | NTP [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pri postaji 14, Prevalje | 503/0 k.o. Farna vas | 247,50 |
| 2 | Pri postaji 14a, Prevalje | 501/8 k.o. Farna vas | 289,60 |
| 3 | Pri postaji 14b, Prevalje | 501/2 k.o. Farna vas | 219,80 |
| 4 | Pri postaji 14c, Prevalje | 506/1 k.o. Farna vas | 111,10 |
| 5 | Pri postaji 15, Prevalje | 516/2 k.o. Farna vas | 176,00 |
| 6 | Pri postaji 15a, Prevalje | 495/11 k.o. Farna vas | 261,20 |
| 7 | Pri postaji 15b, Prevalje | 495/7, 495/12 k.o. Farna vas | 261,60 |
| 8 | Pri postaji 17, Prevalje | 507/3 k.o. Farna vas | 177,70 |
|  | 1.744,50 |

Prikaz neto tlorisnih površin objektov

| obračunsko območje | GP [m2] | NTP [m2] |
| --- | --- | --- |
| vodovodno omrežje | 444,00 | 698,80 |
| kanalizacijsko omrežje | 1.324,50 | 1.744,50 |

Prikaz skupne površine gradbenih parcel in neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju

## Skupni stroški [S] / obračunski stroški [OS]

Skupni stroški prikazujejo vse stroške, povezane z izgradnjo komunalne opreme, ki so potrebni, da se na obračunskem območju investicije zagotovi njen namen. V konkretni situaciji, skupni stroški predstavljajo stroške celotne investicije v izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja.

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja. Obračunski stroški so stroški izgradnje komunalne opreme, katere prebivalci do sedaj niso imeli.

Ostali stroški predstavljajo stroške izgradnje elektroenergetskega omrežja, ki niso predmet obračuna komunalnega prispevka.

Podatki o višini skupnih, obračunskih in ostalih stroškov so pridobljeni na podlagi evidenc občine ter izvajalskih predračunov in so na vpogled na sedežu občine.

### Seznam skupnih stroškov

#### Vodovodno omrežje

Ponudba za izgradnjo komunalne opreme vodovodnega omrežja na območju zaselka Pri postaji.

vir: ponudbeni predračun izvajalca

| I. Preddela | 168,15 € |
| --- | --- |
| II. Zemeljska dela | 1.575,12 € |
| III. Razširitev javnega vodovoda | 1.284,34 € |
| IV. Nepredvidena dela | 173,58 € |
| V. Tuja in zaključna dela | 443,98 € |
| VODOVOD SKUPAJ | 3.645,17 € |

#### Kanalizacijsko omrežje

Ponudba za izgradnjo komunalne opreme kanalizacijskega omrežja na območju zaselka Pri postaji.

vir: ponudbeni predračun izvajalca

| I. Preddela | 79,86 € |
| --- | --- |
| II. Zemeljska dela | 4.180,50 € |
| IV. Kanalizacija | 31.778,78 € |
| VII. Nepredvidena dela | 1.856,17 € |
| VIII. Tuja in zaključna dela | 1.084,16 € |
| KANALIZACIJA skupaj | 38.979,47 € |

### Skupni in obračunski stroški

Obračunski stroški predstavljajo stroške, ki se financirajo iz komunalnega prispevka in bremenijo lastnike objektov na območju opremljanja.

| obračunsko območje | postavka | skupni stroški [€] | Občinska sredstva [€] | OS [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K Kanalizacijsko omrežje | Preddela | 79,86 | 56,99 | 22,87 |
|  | Zemeljska dela | 4.180,50 | 2.983,09 | 1.197,41 |
|  | Kanalizacija | 31.778,78 | 22.676,46 | 9.102,32 |
|  | Nepredvidena dela | 1.856,17 | 1.324,51 | 531,66 |
|  | Tuja in zaključna dela | 1.084,16 | 773,63 | 310,53 |
| SKUPAJ KANALIZACIJSKO OMREŽJE | 38.979,47 | 27.814,67 | 11.164,80 |
| V vodovodno omrežje | Preddela | 168,15 | 9,58 | 158,57 |
|  | Zemeljska dela | 1.575,12 | 89,78 | 1.485,34 |
|  | Razširitev javnega vodovoda | 1.284,34 | 73,21 | 1.211,13 |
|  | Nepredvidena dela | 173,58 | 9,89 | 163,69 |
|  | Tuja in zaključna dela | 443,98 | 25,31 | 418,67 |
| SKUPAJ VODOVODNO OMREŽJE | 3.645,17 | 207,07 | 3.438,10 |
| SKUPAJ | 42.624,64 | 28.021,74 | 14.602,90 |

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov investicije v izgradnjo komunalne opreme

## Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere

Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije, preračunana na z Uredbo določene merske enote; to je površine gradbenih parcel in neto tlorisne površine obstoječih objektov.

Naslednja tabela prikazuje razdelitev stroškov komunalnega opremljanja zemljišč na enoto gradbene parcele in enoto NTP objekta.

| območje | OS [€] | Σ Aparcela [m2] | Σ Atlorisna [m2] | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K - kanalizacijsko omrežje | 11.164,80 | 1.324,50 | 1.744,50 | 8,43 | 6,40 |
| V - vodovodno omrežje | 3.438,10 | 444,00 | 698,80 | 7,74 | 4,92 |
| SKUPAJ | 14.602,90 | 1.768,50 | 2.443,30 | 16,17 | 11,32 |

Prikaz vrednosti obračunskih stroškov, preračunanih na enoto mere gradbenih parcel in NTP objektov

# IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Občina bo na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) odmerila komunalni prispevek za investicijo v izgradnjo komunalne opreme kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na območju zaselka Pri postaji.

Seznam objektov je prikazan v prilogi predmetnega Progama opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se priključuje na novozgrajeno komunalno opremo na območju zaselka Pri postaji.

Komunalni prispevek za območje  zaselka Pri postaji se odmeri po uradni dolžnosti.

Obračun komunalnega prispevka se izvede za naslednje vrednosti:

| obračunsko območje | Cpi [€/m2] | Cti [€/m2] |
| --- | --- | --- |
| K – kanalizacijsko omrežje | 8,43 | 6,40 |
| V – vodovodno omrežje | 7,74 | 4,92 |
| SKUPAJ | 16,17 | 11,32 |

Prikaz vrednosti Cpi in Cti

## Izračun komunalnega prispevka za predvideno komunalno opremo

Komunalni prispevek za novo zgrajeno komunalno opremo določeno s tem Programom opremljanja se odmeri na naslednji način:

KPi = (Aparcela · Cpi1 · Dp) + (Kdejavnost · Atlorisna · Cti1 · Dt)

## Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

### Razmerje med merilom gradbene parcele in merilom neto tlorisne površine

S tem programom opremljanja se določi, da je razmerje med merilom gradbene parcele in merilom NTP objekta (Dp in Dt) pri izračunu komunalnega prispevka naslednje:

Dp = 0,3

Dt  = 0,7

### Faktor dejavnosti

Faktor dejavnosti se povzame po faktorju dejavnosti, določenim z vsakokrat veljavnim odlokom o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občine Prevalje.

### Olajšave za določene kategorije zavezancev

S predmetnim programom opremljanja se ne predvidijo nobene oprostitve za posamezne kategorije zavezancev.

### Plačilo komunalnega prispevka

Komunalni prispevek se plača v enkratnem (celotnem) znesku.

Plačilo komunalnega prispevka se na zahtevo zavezanca razdeli na več obrokov, s tem da mora biti zadnji obrok poravnan najkasneje do 31.12. tekočega leta v katerem je bila izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka.

Za obročno odplačevanje se, na podlagi vloge o obročnem odplačevanju, sklene posebna pogodba v skladu z Zakonom o javnih financah in njegovih izvedbenih predpisih, v kateri se določi število obrokov, višina posameznega obroka, zavarovanje plačila ter rok zapadlosti.

## Priključitev na komunalno opremo

### Možnost priključevanja

Priključitev objekta, za katerega se odmeri komunalni prispevek, bo možno izvesti po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po plačilu celotnega komunalnega prispevka, vendar najkasneje v roku enega leta po izdaji odločbe o odmeri komunalnega prispevka.

### Obveznost priključitve

Lastniki objektov, za katere se odmeri komunalni prispevek, so dolžni zagotoviti priključitev objektov na novozgrajeno komunalno omrežje v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.

### Stroški priključevanja

Velja, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.

Občina ali izvajalec gospodarske javne službe ni upravičen do obračuna nikakršnih dodatnih stroškov, razen stroškov, povezanih z deli ob izvedbi priključitve.

### Namenska poraba sredstev

Občina lahko zbrana sredstva, obračunana za investicijo v izgradnjo komunalne opreme po tem odloku, porabi za namen financiranja investicije v izgradnjo javnega komunalnega omrežja na območju zaselka Pri postaji.

# GRAFIČNI DEL PROGRAMA OPREMLJANJA

Karta 1: Prikaz obračunskega območja

__ - objekt, ki se priključuje na javno kanalizacijsko omrežje

__ - objekt, ki se priključuje na javno vodovodno omrežje