Kazalo vsebine

1	Uvodna pojasnila	4

1.1	Predstavitev investitorja	4

1.2	Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije	5

1.3	Namen in cilji investicijskega projekta	5

1.4	Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta	6

2	Povzetek investicijskega programa	7

2.1	Opredelitev ciljev investicije	7

2.1.1	Namen investicije	7

2.1.2	Cilji investicije	7

2.2	Spisek strokovnih podlag	7

2.3	Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante	8

2.3.1	VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije	8

2.3.2	VARIANTA 2: Dograditev in adaptacija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju	8

2.4	Navedba odgovornih oseb	8

2.5	Predvidena organizacija in izvedba investicije	9

2.6	Ocena vrednosti investicije	9

2.7	Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta	11

3	Osnovni podatki o investitorju s predstavitvijo strokovnih sodelavcev	12

3.1	Predstavitev investitorja	12

3.2	Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije	12

3.3	Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije	13

3.4	Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja	13

4	Analiza obstoječega stanja	14

4.1	Gravitacijsko območje vrtca Lovrenc na Pohorju	14

4.2	Analiza sedanjega stanja Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju	15

4.3	Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti	17

5	Analiza tržnih možnosti	19

6	Tehnično – tehnološki del	20

6.1	Opredelitev investicijskega projekta	20

6.2	Tehnični opis investicije z normativi	20

6.2.1	Površina vrtca	22

7	Analiza zaposlenih	23

7.1	Analiza zaposlenih delavcev »brez« investicije	23

7.2	Analiza zaposlenih delavcev »z« investicijo	23

8	Ocena vrednosti projekta v stalnih in tekočih cenah	24

8.1	Upravičeni in neupravičeni stroški investicije	26

9	Analiza lokacije	28

10	Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje	29

11	Časovni načrt izvedbe investicije	30

12	Načrt financiranja v tekočih cenah	34

12.1	Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki	34

12.2	Določitev EU sredstev iz javnega razpisa	35

13	Projekcija stroškov in prihodkov poslovanja	36

13.1	Ocena stroškov poslovanja po letih	36

13.2	Ocena prihodki poslovanja po letih	37

14	Vrednotenje drugih stroškov in koristi	38

14.1	Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi	38

14.2	Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno	39

15	Analiza tveganja in analiza občutljivosti	40

15.1	Analiza tveganja	40

15.2	Analiza občutljivosti	40

16	Prestavitev in razlaga rezultatov	42

17	Priloge	43

17.1	Projekcija bilance uspeha projekta	43

17.2	Projekcija likvidnostnega toka projekta	44

17.3	Projekcija denarnega toka	45

17.4	Finančni kazalniki investicije	46

17.5	Ekonomski kazalniki investicije	46

Kazalo tabel

TABELA 1:	Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije	6

TABELA 2:	Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah	9

TABELA 3:	Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah	10

TABELA 4:	Načrt financiranja investicije v tekočih cenah	10

TABELA 5:	Finančni kazalci investicije	11

TABELA 6:	Izbran šolski okoliš OŠ Lovrenc na Pohorju	14

TABELA 7:	Vpis otrok v vrtcu Lovrenc na Pohorju	14

TABELA 8:	Vpis novih otrok v Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju	15

TABELA 9:	Površine obstoječega 3 oddelčnega Otroškega vrtca Lovrenc na Pohorju v m2	16

TABELA 10:	Prihodki za delovanje vrtca	19

TABELA 11:	Površine vrtca Lovrenc na Pohorju po normativih, dozidava in rekonstrukcija za 6 oddelčni vrtec	22

TABELA 12:	Povprečno število zaposlenih v letu 2011	23

TABELA 13:	Povprečno število zaposlenih po investiciji	23

TABELA 14:	Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah	24

TABELA 15:	Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah	25

TABELA 16:	Upravičeni in neupravičeni stroški v stalnih cenah	26

TABELA 17:	Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah	27

TABELA 18:	Pregled prihrankov po energetski sanaciji vrtca	29

TABELA 19:	Terminski načrt izvedbe investicije	30

TABELA 20:	Dinamika investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah	31

TABELA 21:	Dinamika investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah	32

TABELA 22:	Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah	32

TABELA 23:	Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah	34

TABELA 24:	Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah	34

TABELA 25:	Določitev zneska nepovratnih sredstev EU	35

TABELA 26:	Stroški poslovanja po letih	36

TABELA 27:	Prihodki poslovanja po letih	37

TABELA 28:	Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta	39

TABELA 29:	Ocena tveganja investicije	40

TABELA 30:	Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR	41

Kazalo slik

SLIKA 1:	Zemljevid občine	4

SLIKA 2:	Vrtec Lovrenc na Pohorju	15

# Uvodna pojasnila

## Predstavitev investitorja

Občina Lovrenc na Pohorju je bila ustanovljena 22.11.1998 (Ur.l.RS št. 56/98). Njena površina znaša 84,4 km2. Občina šteje 3.124 prebivalcev (vir: SURS, podatki na dan 1.7.2012) in obsega območje nekdanje Krajevne skupnosti Lovrenc na Pohorju ter naselja Činžat, Kumen, Lovrenc, Puščava, Rdeči Breg, Recenjak in Ruta.

Občina Lovrenc na Pohorju leži v kotlini pod Roglo na severni strani Pohorja. Lovrenška kotlina, obdana s pohorskimi gozdovi in pobočji Pohorja je v vseh pogledih nekaj posebnega. Na vrhu Pohorja, v povirju Radoljne, Mislinje in Velke, leži šotno barje z 11 do 22 jezerci.  Naravne vrednote dopolnjuje raznolika sakralna umetnost ter drugi objekti kulturne dediščine.

Središče občine je naselje Lovrenc na Pohorju. Je strnjen kraj, ki leži med potokoma  Radoljna in Slepnica v Ribniško-lovrenškem podolju. V občini in kraju sta se na osnovi vodne energije, gozdov in rud že zgodaj razvila žagarstvo, kovaštvo in steklarstvo. Iz obrtne tradicije (fužinarstvo, kovaštvo, steklarstvo, žagarstvo) se je razvila Tovarna kos in srpov.

Kraj se je že med obema svetovnima vojnama uveljavil kot klimatsko okrevališče. Lovrenc na Pohorju je izhodišče poti na Roglo in osrednje Pohorje.

Okolica naselja je bila poseljena že v kameni dobi. Kraj oziroma cerkev se v starih listinah prvič omenja 1191. Današnja baročna cerkev sv. Lovrenca na trgu sredi naselja je bila postavljena leta 1766 in je naslednica dveh prejšnjih, romanske ki se prvič omenja leta 1191 in gotske iz leta 1407.

- Zemljevid občine

Konec leta 2010 je bilo v Občini Lovrenc na Pohorju 143 podjetij, ki so ustvarila letni prihodek 20.382.000€. Konec leta 2010 je bilo v občini 1230 delovno aktivnih prebivalcev in 194 registriranih brezposelnih oseb, tako je stopnja brezposelnosti znašala 13,6 %, kar je več od povprečja v državi (10,7 %). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah je v bruto znesku znašala 1.224,53€, kar je za približno 18 % nižje od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji. Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo pa je znašala 822€, kar je približno 15 % nižje od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji.

## Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

Investicijski program je izdelal E-zavod, zavod za celovite razvojne rešitve Ptuj, odgovorna oseba za izdelavo je Ksenija Napast, univ.dipl.ekon.

## Namen in cilji investicijskega projekta

Predmet investicije je:	Dozidava in adaptacija Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju

Področje investicije:      predšolska vzgoja

Vrsta investicije:            adaptacija in novogradnja

Cilji investicije:

Povečanje kapacitet otroškega vrtca od sedanjih 3 na 6 oddelkov.

Povečanje prostorske – površinske kapacitete stavbe od sedanjih 291,45 m2 na 947,54 m2 neto površine po investiranju.

Izboljšanje standarda in funkcionalnosti prostorov, usklajenih z normativnimi površinami.

Kriti sedanje in bodoče potrebe po otroškem varstvu otrok na območju občine Lovrenc na Pohorju.

Izboljšanje pogojev bivanja za otroke in zaposlene v vrtcu.

Z investicijo ne bo dodatnih zaposlitev v vrtcu, saj se bodo strokovni sodelavci vrtca prerazporedili (iz oddelkov v šoli v nove zgrajeni vrtec). Zvišala se bo potreba po pomožnem osebju in sicer za 1 delavca.

Osnovni cilj te investicije je doseči čim večjo vključitev otrok v organizirano varstvo z namenom, da otrok preživi del dneva v vrtcu ob strokovno usposobljenih vzgojiteljici, del pa s starši. Ta investicija bo omogočila vzgojo večjega števila predšolskih otrok v vrtcu, kar je zanje izredno pomembno, saj je temeljna naloga vzgoje otrok v zgodnjem obdobju socialna vključenost in spodbujanje k sodelovanju, reševanju konfliktov in tolerantnosti.

## Povzetek iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta

Dokument identifikacije investicijskega projekta je bil pripravljen z namenom opredeliti optimalno varianto za adaptacijo in novogradnjo otroškega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju. V ta namen sta bili obdelani dve varianti in sicer:

| Varianta 1: | Minimalna varianta oz. brez investicije |
| --- | --- |
| Varianta 2: | Dograditev in rekonstrukcija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju |

Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranje investicije po posameznih variantah so prikazani v naslednji tabeli.

- Okvirne predračunske vrednosti in viri financiranja investicije

| Postavka | Varianta 1 | Varianta 2 |
| --- | --- | --- |
| Investicijska vrednost (tekoče cene) | - | 1.224.519,18 € |
| Viri financiranja investicije |  |  |
| Občinski proračun | 100 % | 41,31 % |
| Nepovratna sredstva – MIZKŠ | 0 % | 58,69 % |

Pregled vseh variant je pokazal, da je glede na ekonomske, tehnične in širše regijske rešitve, ekonomiko poslovanja, statične in dinamične metode ocenjevanja najugodnejša varianta 2. v:

Dograditev in rekonstrukcija šest oddelčnega otroškega vrtca v skupni površini 711,75 m2 in ocenjeni investicijski vrednosti 1.224.519,18 € v tekočih cenah.

Od izdelave Dokumenta identifikacije investicijskega projekta do izdelave Investicijskega programa ni prišlo do sprememb v aktivnosti. Nastale so naslednje spremembe:

- V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je znašala neto uporabna površina pet oddelčnega vrtca 711,75 m2. V času priprave investicijskega programa se je neto uporabna površina zvišala za 235,79 m2 in znaša 947,54 m2 ter vrtec bo obsegal 6 oddelkov.

- Sprememba terminskega načrta izvedbe investicije. Prvotno je bilo planirano, da se GOI dela pričnejo izvajati v letu 2012 in zaključijo v 2013, vendar se bodo pričela izvajati v letu 2013 in končala v letu 2014.

- Spremenila se je predračunska vrednost investicije iz 1.224.519,18 € na 1.246.415,00 €. Spremembe so nastale zaradi sprememb projektne dokumentacije.

- Spremenil se je prav tako tudi vir financiranja investicije. V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta je bilo planirano črpanje nepovratnih sredstev s strani MIZKŠ, sedaj pa bo Občina financirala investicijo preko Evropskega sklada za regionalni razvoj.

# Povzetek investicijskega programa

## Opredelitev ciljev investicije

Predmet investicije je Dograditev in adaptacija Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju

Področje investicije:	predšolska vzgoja

Vrsta investicije:	novogradnja

### Namen investicije

Osnovni cilj te investicije je doseči čim večjo vključitev otrok v organizirano varstvo z namenom, da otrok preživi del dneva v vrtcu ob strokovno usposobljenih vzgojiteljici, del pa s starši. Investicija bo omogočila vzgojo večjega števila predšolskih otrok v vrtcu; izrednega pomena je namreč, da se otroke od zgodnje mladosti spodbuja k reševanju konfliktov po principu tolerantnosti, sodelovanja in nenasilne komunikacije.

Investicija v dozidavo in rekonstrukcijo otroškega vrtca je upravičena, na to kažejo podatki o povečanem vpisu v vrtec v preteklih letih in napovedih za naprej, ki so prikazani v tabeli 7  in število rojstev otrok v občini po naseljiv v tabeli 6.

Po izgradnji novega vrtca bo njegova zmogljivost 100 % zasedena, zato menimo, da je investicija iz razvojnega in družbeno – socialnega vidika upravičena.

### Cilji investicije

Cilji investicije:

Povečanje kapacitet otroškega vrtca od sedanjih 3 na 6 oddelkov.

Povečanje prostorske – površinske kapacitete stavbe od sedanjih 291,45 m2 na 947,54 m2 neto površine po investiranju.

Izboljšanje standarda in funkcionalnosti prostorov, usklajenih z normativnimi površinami.

Kriti sedanje in bodoče potrebe po otroškem varstvu otrok na območju občine Lovrenc na Pohorju.

Izboljšanje pogojev bivanja za otroke in zaposlene v vrtcu.

Dodatno bo zaposlenih 1 delavca.

## Spisek strokovnih podlag

Predhodne idejne rešitve in študije za pripravo Investicijskega programa so:

Idejni projekt za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc, ki ga je izdelalo podjetje Projektni biro 91 d.o.o. Maribor (marec 2011, spremembe oktober 2012).

- Dokument identifikacije investicijskega projekta za dograditev in adaptacijo vrtca Lovrenc na Pohorju, ki ga je izdelal E-zavod Ptuj, marec 2011.

## Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

Obe upoštevani variant sta bili med seboj primerjani, na osnovi primerjave in ocenjevanj, je bila izbrana optimalna variant, ki je prikazana v nadaljevanju.

### VARIANTA 1: Minimalna varianta oz. brez investicije

Leta 1976 zgrajena montažna stavba je bila občasno vzdrževana, zamenjano je bilo stavbno pohištvo. Kljub temu, da je stavba primerno urejena je poddimenzionirana, zato je nujno potrebna dodatna adaptacija in dozidava. V primeru ohranitve obstoječega stanja bi potekalo nadaljnje vzdrževanje poddimenzioniranega objekta, ki je energetsko neučinkovit. To pa ne bo rešilo dolgoročno prostorske stiske glede na naraščanje števila otrok, ki se bodo vpisovali v vrtec v naslednjih letih.

### VARIANTA 2: Dograditev in adaptacija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju

Obstoječa pritlična montažna stavba 3-oddelčnega vrtca skupne neto površin 289,24 m2 se rekonstruira. Dogradijo se manjkajoči prostori neto površine 658,30 m2. Rekonstruira in dogradi se skupaj neto površine 947,54 m2, kar presega normativne površine za 7,54 m2. Kuhinja, upravni prostori, prostor za vodjo enote in svetovalnega delavca so v šoli. Športna igralnica za potrebe vrtca je urejena v novi telovadnici. Normativne površine za 6 - oddelčni vrtec so 940,00 m2.

Lastnost objekta:

objekt je pritličen, novi del je delno podkleten;

zasnovan je v obliki črke „L“;

strehe so predvidene dvokapnice;

naklon strešin je enak obstoječim 170;

v kleti novega dela se nahajajo prostori za klimate in prostor za prezračevanje, kurilnica in skupni prostori za strokovne delavce in so povezani s pritličjem  preko notranje ga in zunanjega stopnišča;

dostop do kleti  je direktno s terena;

maksimalna velikost objekta bo 35,26 x 48,24 m;

maksimalna višina objekta od nivoja pritličja bo 6,30 m.

Skupno bo površina vrtca znaša 947,54 m2, od tega bo rekonstrukcija starega dela pokrivala 289,24 m2, dozidava vrtca pa dodatnih 658,30 m2.

## Navedba odgovornih oseb

V nadaljevanju so navedene odgovorne osebe za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije ter odgovorni vodja za izvedbo investicije.

- Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije: Cvetka Faith univ.dipl.inž.arh.

- Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Ksenija Napast, univ.dipl.ekon.,

Odgovorni vodja za izvedbo: Marko Rakovnik, višji svetovalec za družbene dejavnosti

## Predvidena organizacija in izvedba investicije

Investitor naložbe je Občina Lovrenc na Pohorju, ki bo izvedla javni razpis za oddajo del. Izvedbo investicije bo spremljal strokovni sodelavci občine, pri delu bo sodelovala tudi občinska finančna služba.

Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine.

## Ocena vrednosti investicije

Okvirna vrednost investicije v dozidavo in rekonstrukcijo 6-oddelčnega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju znaša 1.209.923,95 € v stalnih cenah in 1.246.415,00 € v tekočih cenah. V investicijsko vrednost je vključen 20 % DDV. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov.

- Ocena vrednosti investicije v stalnih in tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz | Postavke | Vrednosti investicije v stalnih cenah | Vrednosti investicije v tekočih cenah |
| A. | Novogradnja vrtca | 818.457,56 | 840.000,00 |
| 1. | GOI dela | 678.751,16 | 694.880,40 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 11.534,06 | 12.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 63.368,18 | 65.928,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 34.025,51 | 35.400,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 15.719,78 | 16.354,80 |
| 6. | Investicijski inženiring | 15.058,87 | 15.436,80 |
| B. | Adaptacija vrtca | 370.051,39 | 385.000,00 |
| 1. | GOI dela | 275.394,74 | 286.519,60 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 24.221,54 | 25.200,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 31.211,20 | 32.472,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 31.915,92 | 33.205,20 |
| 6. | Investicijski inženiring | 7.307,99 | 7.603,20 |
| C. | Dokumentacija | 21.415,00 | 21.415,00 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 18.015,00 | 18.015,00 |
| I. | SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI | 1.209.923,95 | 1.246.415,00 |

Upravičeni stroški investicije bodo znašali 1.037.845,83 € v tekočih cenah in neupravičeni stroški 208.569,17 €, ki jih predstavlja investicijska dokumentacija (DIIP) in vrednost DDV.

- Upravičeni in neupravičeni stroški projekta v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |
| A. | Novogradnja vrtca | 0,00 | 533.333,33 | 166.666,67 | 700.000,00 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 522.666,66 | 56.400,34 | 579.067,00 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 54.940,00 | 54.940,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 13.629,00 | 13.629,00 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 10.666,67 | 2.197,33 | 12.864,00 |
| B. | Adaptacija vrtca | 0,00 | 0,00 | 320.833,33 | 320.833,33 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 0,00 | 238.766,33 | 238.766,33 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 27.060,00 | 27.060,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 27.671,00 | 27.671,00 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 6.336,00 | 6.336,00 |
| C. | Dokumentacija | 17.012,50 | 0,00 | 0,00 | 17.012,50 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 15.012,50 | 0,00 | 0,00 | 15.012,50 |
| I. | SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | 17.012,50 | 533.333,33 | 487.500,00 | 1.037.845,83 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 833,33 |
| 2. | Drugi neupravičeni stroški | 3.569,17 | 106.666,67 | 97.500,00 | 207.735,84 |
| II. | SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI | 4.402,50 | 106.666,67 | 97.500,00 | 208.569,17 |
| III. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 640.000,00 | 585.000,00 | 1.246.415,00 |

Finančna konstrukcija dozidave in rekonstrukcije šest oddelčnega otroškega vrtca bo pokrita iz virov prikazanih v naslednji tabeli.

- Načrt financiranja investicije v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ | Delež (%) |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| I. | ESRR | 0,00 | 433.764,90 | 0,00 | 433.764,90 | 34,80% |
| II. | Občina Lovrenc na Pohorju | 21.415,00 | 206.235,10 | 585.000,00 | 812.650,10 | 65,20% |
| 2.1. | Upravičeni stroški | 17.012,50 | 99.568,43 | 487.500,00 | 604.080,93 | 48,47% |
| 2.2. | Neupravičeni stroški | 4.402,50 | 106.666,67 | 97.500,00 | 208.569,17 | 16,73% |
| A. | SKUPAJ INVESTCIIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 640.000,00 | 585.000,00 | 1.246.415,00 | 100% |

## Zbirni prikazanih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Zbirni rezultati projekta so prikazani za leto 2015, ko bo investicija v polnem obratovanju.

- Finančni kazalci investicije

| Kazalniki | Vrednosti |
| --- | --- |
| Prihodki | 414.971,00 EUR |
| Odhodki | 410.464,00 EUR |
| Dobiček / izguba | 4.507,00 EUR |
| Ekonomičnost poslovanja | 1,01 |
| Donosnost poslovanja | 92,07 |
| Doba vračanja vloženih sredstev (leta) | 31,80 |
| Neto sedanja vrednost | -5,655% |
| Interna stopnja donosnosti | -861.378,25 |
| Relativna neto sedanja vrednost | -71,19 EUR |

Neto sedanja vrednost investicije znaša – 861.378,25 € in je negativna, prav tako je negativna tudi  interna stopnja donosnosti in znaša - 5,65 %. Investicija v izgradnjo vrtca je namenjena zagotavljanju varstva predšolskih otrok s povečanjem sedanjega 3 oddelčnega na 6 oddelčni vrtec, prispevati k poseljenosti in spodbujanju razvoja, zato investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja.

Predlog dozidave in rekonstrukcije šest oddelčnega otroškega vrtca utemeljujemo z naslednjim:

- Izboljšanje pogojev bivanja otorok v vrtcu.

- Ugoditi večini prosilcem za varstvo v vrtcu (obstoječi oddelki zaradi neustreznih sanitarij in premajhnih kapacitet kuhinje, ne more poslovati dolgoročno).

- Boljši delovni pogoji za zaposlene.

- Bolj zdravo bivanje otrok in zaposlenih v vrtcu – zaradi ekološke gradnje (PURES).

- Zadovoljitev zakonskim predpisom in normativom glede prostorske ustreznosti vrtca.

- Možnosti sofinanciranja investicije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in s tem lažje zapiranje finančne konstrukcije.

# Osnovni podatki o investitorju s predstavitvijo strokovnih sodelavcev

V nadaljevanju so prikazani osnovni podatki o investitorju,  izdelovalcih projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljavcu.

## Predstavitev investitorja

| Naziv | Občina Lovrenc na Pohorju |
| --- | --- |
| Naslov | Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju |
| Odgovorna oseba investitorja | Joško Manfreda |
| Telefon | 02 630 05 50 |
| Fax | 02 630 05 60 |
| E-pošta | obcina@lovrenc.si |
| Davčna št. | SI11392657 |
| Matična št. | 1357883000 |
| TRR | IBAN SI56 0136 7010 0009 373 |
| Banka | UJP |
| Žig | Podpis odgovorne osebe: |

## Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

| Naziv ustanove | E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev |
| --- | --- |
| Naslov | Čučkova ul. 5, 2250 PTUJ |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije |
| Ime in priimek | Ksenija Napast |
| Telefon | 02 749 32 12 |
| Fax | 02 749 32 17 |
| e-pošta | ksenija@ezavod.si |
| Žig | Podpis: |

## Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije

| Predstavitev izdelovalca projektne dokumentacije: |
| --- |
| Naziv | Projektivni biro 91 |
| Naslov | Sodna 25, 2000 Maribor |
| Ime in priimek | Cvetka Faith univ.dipl.inž.arh. |
| Št. projekta | 1003 |
| Datum izdelave | december 2010 |
| Žig | Podpis: |

## Upravljanje projekta v fazi delovanja oz. obratovanja

| Naziv ustanove | Osnovna šola Lovrenc na Pohorju Organizacijska enota Vrtec, |
| --- | --- |
| Naslov | Šolska ulica 6, 2344 Lovrenc na Pohorju |
| Odgovorna oseba | Marija Osvald Novak, prof. |
| Žig | Podpis: |

# Analiza obstoječega stanja

## Gravitacijsko območje vrtca Lovrenc na Pohorju

Vrtec Lovrenc na Pohorju obiskujejo otroci iz vseh naselij v občini, to so naselja: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči breg, Recenjak in Ruta. V naslednji tabeli je prikazano gibanje števila rojstev otrok iz šolskega okoliša Osnovne šole Lovrenc na Pohorju.

Izbran šolski okoliš OŠ Lovrenc na Pohorju

| Leto rojstva | Činžat | Kumen | Lovrenc/P. | Puščava | Rdeči b.-del | Recenjak | Ruta | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| 2010 | 3 | 3 | 28 | 0 | 2 | 5 | 2 | 43 |
| 2009 | 0 | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| 2008 | 2 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 |
| 2007 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2006 | 3 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| 2005 | 0 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2004 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 28 |
| 2003 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| 2002 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 |
| 2001 | 2 | 5 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 2000 | 1 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1 | 1 | 27 |
| 1999 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 1998 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 30 |
| 1997 | 1 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 1996 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 |
| 1995 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 29 |

Po podatkih CRP za leto 2011 je bilo v občini Lovrenc na Pohorju skupaj rojenih 28 otrok, večina od njih bo konec letošnjega leta vpisanih v oddelke prvega starostnega razreda vrtca. Iz predhodne tabele vidimo, da se je z izjemo nekaj let število rojstev povečevalo in je v letu 2011 doseglo število 43.

V letu 2012 je v vrtec vpisanih 94 otrok, ki so bili razporejeni v 6 oddelkov. V primerjavi s preteklimi leti je to najvišja vpisana številka, vendar se je ta v zadnjih letih povečevala, zato je bilo potrebno v letu 2009 dodati še en oddelek. Vrtec se trudi ugoditi vsem prosilcem, zato v preteklih letih ni bilo zavrnjenih otrok. Gibanje števila vpisanih otrok, število oddelkov, povprečno število otrok v oddelku in število zavrnjenih otrok je prikazano v naslednji tabeli.

Vpis otrok v vrtcu Lovrenc na Pohorju

| Leto | Št. vpisanih otrok | Število oddelkov | Povprečno št. otrok/oddelek | Število zavrnjenih prošenj za vključitev |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 94 | 6 | 18 + 11 (1. starostno) | 0 |
| 2011 | 95 | 6 | 20 + 12 (1. starostno) | 0 |
| 2010 | 88 | 5 | 22 + 12 (1. starostno) | 0 |
| 2009 | 86 | 5 | 23 + 12 (1. starostno) | 0 |
| 2008 | 72 | 4 | 20 + 12 (1. starostno) | 0 |
| 2007 | 66 | 4 | 17 | 0 |
| 2006 | 61 | 3 | 20 | 0 |

Od leta 2008 do 2012 se je prostorska stiska in povpraševanje reševalo tudi s koriščenjem možnosti povečanega normativa (skoraj v vseh oddelkih vrtca).

V naslednji tabeli je prikazan še vpis novih otrok v Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju v obdobju med leti 2006 in 2012.

Vpis novih otrok v Osnovno šolo Lovrenc na Pohorju

| Leto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število novo vpisanih | 30 | 26 | 38 | 22 | 26 | 22 | 24 |

V naslednjih letih se pričakuje porast števila otrok na območju občine Lovrenc na Pohorju. Na to kažejo tudi podatki o novih pozidavah v občini. V letu 2010 je bil v zgrajen večstanovanjski kompleks (18 stanovanj), ki je v začetku leta dobil uporabno dovoljenje a je še večina stanovanj praznih. Pričakuje se, da bodo stanovanja zanimiva tudi za mlade družine iz drugih občin. V letu 2009 in 2010 so bili v cca. 38 primerih izdani projektni pogoji posameznikom v namen pridobitve gradbenega dovoljenja ter 15 primerov v letu 2011.

## Analiza sedanjega stanja Vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju

Vrtec uporabljamo za opravljanje javnega programa predšolske vzgoje. Vrtec je organizacijska enota OŠ Lovrenc na Pohorju.

V vrtcu se izvajajo dejavnosti v skladu s kurikulumom za vrtec. Poleg rednih dopoldanskih dejavnosti izvajajo tudi interesne dejavnosti, vključeni so v projekte. V prostorih vrtca se občasno izvajajo popoldanske ustvarjalne delavnice ter srečanja s starši – pogovorne ure, roditeljski sestanki, neformalna druženja.

Vrtec Lovrenc na Pohorju

Vrtec pri Osnovni šoli je bil zgrajen 1976. leta. Objekt je montažni. Leta 2005 je bila zamenjana streha, kasneje so bila zamenjana še okna in zunanja, vhodna vrata. Opleski objekta so bili obnovljeni leta 2007, takrat so bili nekoliko preurejeni prostori. Sanitarije so bile obnovljene poleti 2010. Obnovljen ni bil upravni del s kuhinjo. Vrtec je danes primerno urejen, s starim pohištvom (povečini še prvo).

Površine obstoječega 3 oddelčnega Otroškega vrtca Lovrenc na Pohorju v m2

| Prostori | Oddelki | Površina v m2 |
| --- | --- | --- |
| A IGRALNI PROSTORI |  | 129,14 |
| Igralnica za otroke | 3 | 129,14 |
| B OSTALI PROSTORI |  | 92,97 |
| Sanitarije za otroke |  | 40,97 |
| Garderobe za otroke |  | 34,53 |
| Prostori za strokovne delavce |  | 137,67 |
| Skupni prostor za strokovne delavce |  | 10,12 |
| Kabinet za vzgojna sredstva in prip. |  | 6,82 |
| Sanitarije |  | 2,10 |
| Garderoba osebje |  | 6,86 |
| Kuhinja-razdelilna |  | 21,71 |
| Ostalo- podpostaja |  | 14,56 |
| C Komunikacije |  | 24,64 |
| SKUPAJ A.B.C. |  | 291,45 |

Trenutno sta dva oddelka vrtca v šoli. Vrtec pa uporablja tudi telovadnico v šoli. Skupna neto površina sedanjega vrtca Lovrenc na Pohorju znaša 291,45 m2.

## Usklajenost investicijskega projekta z razvojnimi dokumenti

Investicija v projekt adaptacijo in dozidavo otroškega vrtca pri osnovni šoli Lovrenc na Pohorju je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

1. Strategija razvoja Slovenije 2006 – 2013 (SRS)

SRS kot krovni strateški razvojni dokument upošteva usmeritve že sprejetih razvojnih dokumentov, jih povezuje v koherentno celoto in usklajuje z razvojnimi cilji države kot celote. Opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet za akcijskimi načrti. V ospredju strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Tako se strategije ne osredotoča samo na gospodarska vprašanja, ampak vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter kulturna razmerja. Obravnavana investicija se uvršča v peto razvojno prioriteto: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

2. Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji

Ukrepi za doseganje ciljev Lizbonske strategije so razporejeni po petih prednostnih razvojnih nalogah skladno s sprejeto Strategijo razvoja Slovenije. Ukrepi zajemajo vse integrirane smernice za rast in zaposlovanje ter tudi odgovarjajo na dosedanja priporočila EU Sloveniji. Investicija je skladna s peto prednostno razvojno nalogo: Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja.

3. Nacionalni strateški referenčni okvir 2007 – 2013 (NSRO)

NSRO opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence. Na osnovi NSRO se pripravi seznam operativnih programov, ki preko skladnega niza razvojnih prioritet določajo razvojno strategijo in cilje razvoja, ki jih želi država na posameznem področju doseči s finančno pomočjo evropskih skladov. Splošna usmeritev NSRO je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami.

Investicijski projekt sovpada s cilji in usmeritvami prvega operativnega programa za krepitev regionalnih razvojni potencialov, ki se še posebej osredotoča na prvi ter peti cilj NSRO in sovpada s četrto prioriteto: razvoj regij in ukrepom:

- 3.b.) Socialna infrastruktura: sofinanciranje investicij v kulturno, zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo regionalnega pomena.

4. Državni razvojni program 2007 – 2013 (DRP)

Državni razvojni program natančneje opredeljuje izvajanje razvojne funkcije države preko koordinacije področnih politik in uporabe ustreznih finančnih instrumentov. Pomeni prenos strateških usmeritev v konkretne in s proračunskimi možnostmi skladne programe in projekte. Zajema celotno razvojno politiko države, po vsebini oz. prioritetah usklajeno s SR, glede financiranja pa z državnim proračunom in z realnimi možnostmi države za pridobivanje sredstev iz drugih virov.

Investicija v projekt razširitve vrtca sovpada z razvojnimi prioritetami v DRP in sicer s 5. prioriteto in sicer v skladnejši regionalni razvoj.  S povezovanjem ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja se namerava doseči z vlaganji v socialno infrastrukturo (sofinanciranje investicij v kulturno, zdravstveno, socialnovarstveno in drugo infrastrukturo regionalnega pomena).

5. Regionalni razvojni program za območje Podravske razvojen regije v obdobju  2007 – 2013

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom za območje Podravske razvojne regije, saj ta vključuje izobraževanje kot pomemben del razvoja človeških virov v regiji. Ta proces se začne že v vrtcih in obenem pomeni osnovo za izvajanje vseživljenskega učenja prebivalstva.

Pod ukrep oz. program 5.4.3.5 Trajnostna energija pa projekt zadosti tudi varčni rabi energije.

Opis ukrepa: Ukrep zasleduje osnovne cilje programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in predvsem zniževanje rabe energije tako v gospodinjstvih, prometu, kakor tudi v gospodarstvu. Zaradi naravnih danosti (velik delež gozdnih površin) so še posebej pomembni projekti zagotavljanja dodatne energije iz obnovljivih virov. Prav tako so še velike rezerve pri bolj učinkoviti rabi energije v javnem in privatnem sektorju.

Cilji ukrepa:

  - Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje,

  - Povečati energetsko učinkovitost,

  - Povečati pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

6. Načrt razvojnih programov Občine Lovrenc na Pohorju

Investicija v Rekonstrukcijo in adaptacijo vrtca Lovrenc na Pohorju  je vključena v načrt razvojnih programov. Sredstva so zagotovljena na  proračunski postavki 419165 Investicija dograditev vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju.

# Analiza tržnih možnosti

Vrtec je Javni vzgojnovarstveni zavod in tako neprofitna organizacija. Njegovo delovanje se financira iz več virov in sicer:

- iz sredstev ministrstva

- iz proračuna občine Lovrenc na Pohorju

- s plačilom staršev za storitve varovanja otrok,

- drugi prihodki ipd.

V naslednji tabeli je prikazan presek prihodkov vrtca v letu 2010 in 2011 povzet računovodskih izkazih delovanja vrtca.

- Prihodki za delovanje vrtca

| Prihodki | Leto 2012 | Str. v% |
| --- | --- | --- |
| Prihodki za program vrtca | 63.573 | 15,32% |
| Prihodki od Ministrstvo | 9.162 | 2,21% |
| Prihodki Občine Lovrenc na Pohorju | 325.336 | 78,40% |
| Prihodki drugi | 16.900 | 4,07% |
| Skupaj | 414.971 | 100% |

Vrtec je za svoje delovanje v letu 2011 prejel 414.971 € prihodkov. Največji delež 78 % je prispevala občina, 15 % starši za program vrtca, 2 % MŠŠ in 4 % drugi prihodki. Ti prihodki so pokrivali stroške delovanja vrtca, ki ni ustvarjal profita. Enak način financiranja delovanja vrtca se bo izvajal tudi v prihodnje.

# Tehnično – tehnološki del

## Opredelitev investicijskega projekta

Projekt dograditev in rekonstrukcija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju bo prispeval k zagotavljanju organiziranega otroškega varstva za čim večje število predšolskih otrok. Novi vrtec bo zasnovan kot visoko energetsko učinkovit.

## Tehnični opis investicije z normativi

Temelji: temelji novega dela so predvideni delno betonski, pasovni, pod kletnim delom, pod pritličnim delom montažnega dela objekta je AB temeljna plošča. Izvedba je po projektu statike in navodilih geologa. Globina temeljenja min 0,80m pod terenom.

Stene in stropovi:

Zunanji zidovi in nosilni notranji zidovi novega podkletenega dela objekta so opečni in armiranobetonski, debeline 20cm z vertikalnimi protipotresnimi vezmi.

Obstoječ objekt in pritličje novega objekta je montažna lesena zgradba. Nova je izvedena po sistemu »LUMAR« ali enakovredno. Nenosilne notranje stene so predvidene kot montažne po sistemu »RIGIPS« ali enakovredno. Strop nad kletjo novega objekta je predviden kot armirano betonska plošča debeline 20cm. Strop obstoječega in novega dela objekta je lesen - montažen, obdelan z mavčnimi ploščami »RIGIPS« ali enakovredno. Nosilna konstrukcija pokritih teras so armiranobetonski stebri in kovinska konstrukcija strehe.

Streha: streha je dvokapnica, naklon strešine je 170. Strešna konstrukcija novega dela je  Streha obstoječega dela in novega dela so montažni leseni žebljani nosilci. Nosilna konstrukcija strehe pokritih teras je kovinska, površinsko obdelana.

Kritina:  je predvidena valovitka, kot na obstoječih objektih. Streha je prezračevana, izdelana po navodilih proizvajalcev kritine. Kritina teras pred igralnicami je obdelana z varnostnim steklom na kovinski konstrukciji, ki je protikorozijsko zaščitena in površinsko prašno obdelana. Steklo je refleksno. Pod steklom so nameščene izvlečne žaluzije.

Okna, vrata: osrednji prostor je naravno osvetljen. Vsa zunanja okna in vrata so predvidena iz pvc profilov, zastekljena z dvoslojnim termopanom in zaščitena z zunanjimi alu žaluzijami. Notranja vrata so lesena, prašno obdelana ter zvočno izolativna. Vrata morajo imeti, na strani kjer so tečaji, zaščito pred poškodbo prstov.

Fasada: toplotno izolativna debeline 24-46 cm s tankoslojno fasado.

Obdelava tal: obdelava tal je razvidna iz presekov in tlorisov.

Obdelava sten: opečne stene so grobo in fino ometane ter opleskane. Stene iz mavčnih plošč so »RIGIPS« ali enakovredne površinsko obdelane. V mokrih prostorih so stene iz vodoodpornih mavčnih plošč obložene s keramičnimi ploščicami. Stene  v igralnicah  morajo biti odporne na mehansko obrabo do višine 120 cm.

Napeljave: se izvedejo po posebnih projektih.

Elektro naprave in napeljave: obstoječi zunanji elektroenergetski vodi in priključna moč so zadostni za izvedbo notranje elektroinštalacije. Na objektu bo izveden strelovod.

Strojne napeljave in naprave:

Ogrevanje:

ogrevanje je predvideno  centralno – delno radiatorji, delno talno gretje.

ogrevanje je predvideno na lesno biomaso.

Vrtec bo sprojektiran v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.I. RS 93/08 in 47/09).

Vodovod: nova notranja vodovodna instalacija se priključi na obstoječi razvod. Izvedena je že zunanja hidrantna mreža, ki se dogradi.

Kanalizacija: meteorne vode bodo speljane preko horizontalnih in vertikalnih žlebov v peskolove, od tam pa v ponikovalnico. Sanitarna voda bo speljana preko revizijskih jaškov v obstoječo ulično kanalizacijo. Odpadna voda iz razdelilne kuhinje bo speljana preko maščobolovilca v obstoječo ulično kanalizacijo.

Okolje: dovoz in dostop sta urejena. Parkirna mesta so urejena (za 132 otrok je predvidenih  7 parkirnih mest). Predvidena so tudi parkirna mesta za zaposlene. Igrišče je predvideno na dveh lokacijah. Skupna kvadratura zunanjega igrišča  bo znašala 948,40 m2.

### Površina vrtca

Skupna neto tlorisna površina vrtca bo 948,40 m2. V naslednji tabeli so prikazane neto in bruto površine prostorov.

Površine vrtca Lovrenc na Pohorju po normativih, dozidava in rekonstrukcija za 6 oddelčni vrtec

| Prostori | Normativ m2 | Projekt m2 | Rekonstrukcija m2 | Novogradnja m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A IGRALNI PROSTORI | 396 | 393,59 | 131,23 | 262,36 |
| Igralnica za otroke | 252 | 260,63 | 131,23 | 129,40 |
| Osrednji prostor in športna igralnica Športna igralnica skupaj z OŠ | 114 | 102,45 |  | 102,45 |
| Dodatni prostor za dejavnosti otrok | 30 | 30,51 |  | 30,51 |
| B OSTALI PROSTORI | 421 | 388,13 | 126,60 | 261,53 |
| Sanitarije za otroke | 58 | 86,29 | 49,37 | 36,92 |
| Garderobe za otroke | 48 | 58,24 | 33,43 | 24,81 |
| Skupni prostori za otroke |  |  |  |  |
| Prostor za individualno delo z otroki | 8 | 7,81 | 7,81 |  |
| Shramba za rekvizite | 10 | V ŠOLI | V ŠOLI | V ŠOLI |
| Sanitarije za otroke na igrišču | 4 | 5,40 |  | 5,40 |
| Prostori za strokovne delavce |  |  |  |  |
| Skupni prostor za strokovne delavce | 35 | 34,81 |  | 34,81 |
| Prostor za vodje enote | 10 | V ŠOLI | V ŠOLI | V ŠOLI |
| Prostor za svetovalnega delavca | 12 | V ŠOLI | V ŠOLI | V ŠOLI |
| Kabinet za vzgojna sredstva in prip. | 12 | 12,39 |  | 12,39 |
| Shramba za vrtna igrala | 10 | 13,75 |  | 13,75 |
| Sanitarije | 6 | 7,95 |  | 7,95 |
| Upravni prostori |  |  |  |  |
| ravnatelj | 16 | V ŠOLI | V ŠOLI | V ŠOLI |
| administracija | 12 | V ŠOLI | V ŠOLI | V ŠOLI |
| računovodstvo | 9 | V ŠOLI | V ŠOLI | V ŠOLI |
| arhiv | 8 | 7,80 |  | 7,80 |
| sanitarije | 3 | V ŠOLI | V ŠOLI | V ŠOLI |
| Kuhinja-razdelna | 110 | 35,99 | 35,99 |  |
| Pralnica | 10 | 11.00 |  | 11,00 |
| Ostalo/kuril., čist., prezrač.,vozički, | 40 | 106,70 |  | 106,70 |
| C Komunikacije | 123 | 165,82 | 31,41 | 134,41 |
| SKUPAJ A.B.C. | 940 | 947,54 | 289,24 | 658,30 |
| 6 teras |  |  |  | 148,02 |

# Analiza zaposlenih

## Analiza zaposlenih delavcev »brez« investicije

V otroškem vrtcu Lovrenc na Pohorju je sedaj zaposlenih 18,10 delavcev. Njihovo število in navedba delovnih mest so prikazani v naslednji tabeli.

- Povprečno število zaposlenih v letu 2011

| Delovno mesto | Število |
| --- | --- |
| Vzgojiteljica | 6,0 |
| Pomočnica vzgojiteljice | 6,7 |
| Kuhar | 0,7 |
| Kuhinjski pomočnik | 1,3 |
| Čistilka | 1,0 |
| Perica | 0,5 |
| Pom. Ravna. | 0,4 |
| Svet.del. | 0,2 |
| Posl. Sekretar | 0,4 |
| Računovodja | 0,4 |
| Hišnik | 0,3 |
| Org. prehrane, zdravstveno hig. režima | 0,2 |
| Skupaj | 18,10 |

V primeru, da otroški vrtec ostane v enakem površinskem in programskem obsegu, bo tudi število zaposlenih ostalo na enakem nivoju.

## Analiza zaposlenih delavcev »z« investicijo

Po investiciji v rekonstrukcijo in dozidavo vrtca bo skladno s področnimi normativi, prilagojeno  tudi število in kadrovska struktura zaposlenih. Dodatno bodo zaposlena ena oseba. Pregled novih zaposlitev, prikazan v naslednji tabeli.

- Povprečno število zaposlenih po investiciji

| Delovno mesto | Število |
| --- | --- |
| Vzgojiteljica | 6,0 |
| Pomočnica vzgojiteljice | 6,7 |
| Kuhar | 0,7 |
| Kuhinjski pomočnik | 1,3 |
| Čistilka | 2,0 |
| Perica | 0,5 |
| Pom. Ravna. | 0,4 |
| Svet.del. | 0,2 |
| Posl. sekretar | 0,4 |
| Računovodja | 0,4 |
| Hišnik | 0,3 |
| Org. prehrane, zdravstveno hig. režima | 0,2 |
| Skupaj | 19,10 |

# Ocena vrednosti projekta v stalnih in tekočih cenah

Okvirna vrednost investicije znaša 1.209.923,95 € v stalnih cenah. V naslednji tabeli je prikazana specifikacija investicijskih stroškov.

- Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz | Postavke | Vrednosti brez DDV | DDV | Vrednosti z DDV | % |
| A. | Novogradnja vrtca | 682.047,98 | 136.409,58 | 818.457,56 | 68% |
| 1. | GOI dela | 565.625,97 | 113.125,19 | 678.751,16 | 56,10% |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 9.611,72 | 1.922,34 | 11.534,06 | 0,95% |
| 3. | Oprema, inventar | 52.806,82 | 10.561,36 | 63.368,18 | 5,24% |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 28.354,59 | 5.670,92 | 34.025,51 | 2,81% |
| 5. | Nepredvidena dela | 13.099,82 | 2.619,96 | 15.719,78 | 1,30% |
| 6. | Investicijski inženiring | 12.549,06 | 2.509,81 | 15.058,87 | 1,24% |
| B. | Adaptacija vrtca | 308.376,16 | 61.675,23 | 370.051,39 | 31% |
| 1. | GOI dela | 229.495,62 | 45.899,12 | 275.394,74 | 22,76% |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 20.184,62 | 4.036,92 | 24.221,54 | 2,00% |
| 3. | Oprema, inventar | 26.009,33 | 5.201,87 | 31.211,20 | 2,58% |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | Nepredvidena dela | 26.596,60 | 5.319,32 | 31.915,92 | 2,64% |
| 6. | Investicijski inženiring | 6.089,99 | 1.218,00 | 7.307,99 | 0,60% |
| C. | Dokumentacija | 17.845,83 | 3.569,17 | 21.415,00 | 2% |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 | 0,08% |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 | 0,20% |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 15.012,50 | 3.002,50 | 18.015,00 | 1,49% |
| I. | Skupaj investicijski stroški | 1.008.269,97 | 201.653,98 | 1.209.923,95 | 100% |

Investicija se bo izvajala predvidoma tri leta od 2012 do 2014, zato je investicijska vrednost preračunana tudi v tekoče cene in znaša 1.246.415,00 €. Tekoče cene so preračunane na osnovi Zimska napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, september 2012). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: 2,8 % povprečna letno inflacijsko stopnjo za leto 2012, 2,2 % povprečno letno inflacijsko stopnjo za leto 2013 in 1,8 % za leto 2014.

- Ocenjena vrednost investicije v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz | Postavke | Vrednosti brez DDV | DDV | Vrednosti z DDV | % |
| A. | Novogradnja vrtca | 700.000,00 | 140.000,00 | 840.000,00 | 67% |
| 1. | GOI dela | 579.067,00 | 115.813,40 | 694.880,40 | 56% |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 1% |
| 3. | Oprema, inventar | 54.940,00 | 10.988,00 | 65.928,00 | 5% |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 29.500,00 | 5.900,00 | 35.400,00 | 3% |
| 5. | Nepredvidena dela | 13.629,00 | 2.725,80 | 16.354,80 | 1% |
| 6. | Investicijski inženiring | 12.864,00 | 2.572,80 | 15.436,80 | 1% |
| B. | Adaptacija vrtca | 320.833,33 | 64.166,67 | 385.000,00 | 31% |
| 1. | GOI dela | 238.766,33 | 47.753,27 | 286.519,60 | 23% |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 21.000,00 | 4.200,00 | 25.200,00 | 2% |
| 3. | Oprema, inventar | 27.060,00 | 5.412,00 | 32.472,00 | 3% |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5. | Nepredvidena dela | 27.671,00 | 5.534,20 | 33.205,20 | 3% |
| 6. | Investicijski inženiring | 6.336,00 | 1.267,20 | 7.603,20 | 1% |
| C. | Dokumentacija | 17.845,83 | 3.569,17 | 21.415,00 | 2% |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 833,33 | 166,67 | 1.000,00 | 0% |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 | 0% |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 15.012,50 | 3.002,50 | 18.015,00 | 1% |
| I. | Skupaj investicijski stroški | 1.038.679,16 | 207.735,84 | 1.246.415,00 | 100% |

## Upravičeni in neupravičeni stroški investicije

Upravičene in preostale stroške (v nadaljevanju neupravičeni stroški) smo razdelili glede navodila razpisovalca evropskih sredstev. Neupravičene stroške predstavljajo:

- Stroški izdelave investicijske dokumentacije – DIIP

- Vrednost davka na dodano vrednost.

V nadaljevanju prikazujemo tabelarno razdelitev stroškov na upravičene in preostale v stalnih in tekočih cenah.

- Upravičeni in neupravičeni stroški v stalnih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |
| A. | Novogradnja vrtca | 0,00 | 521.852,57 | 160.195,41 | 682.047,98 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 511.415,52 | 54.210,45 | 565.625,97 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 9.611,72 | 9.611,72 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 52.806,82 | 52.806,82 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 28.354,59 | 28.354,59 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 13.099,82 | 13.099,82 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 10.437,05 | 2.112,01 | 12.549,06 |
| B. | Adaptacija vrtca | 0,00 | 0,00 | 308.376,16 | 308.376,16 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 0,00 | 229.495,62 | 229.495,62 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 20.184,62 | 20.184,62 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 26.009,32 | 26.009,32 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 26.596,60 | 26.596,60 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 6.089,99 | 6.089,99 |
| C. | Dokumentacija | 17.012,50 | 0,00 | 0,00 | 17.012,50 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 15.012,50 | 0,00 | 0,00 | 15.012,50 |
| I. | SKUPJA UPRAVIČENI STROŠKI | 17.012,50 | 521.852,57 | 468.571,57 | 1.007.436,64 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 833,33 |
| 2. | Drugi neupravičeni stroški | 3.569,17 | 104.370,51 | 93.714,30 | 201.653,98 |
| II. | SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI | 4.402,50 | 104.370,51 | 93.714,30 | 202.487,31 |
| III. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 626.223,08 | 562.285,87 | 1.209.923,95 |

- Upravičeni in neupravičeni stroški v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| UPRAVIČENI STROŠKI |  |
| A. | Novogradnja vrtca | 0,00 | 533.333,33 | 166.666,67 | 700.000,00 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 522.666,66 | 56.400,34 | 579.067,00 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 54.940,00 | 54.940,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 13.629,00 | 13.629,00 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 10.666,67 | 2.197,33 | 12.864,00 |
| B. | Adaptacija vrtca | 0,00 | 0,00 | 320.833,33 | 320.833,33 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 0,00 | 238.766,33 | 238.766,33 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 27.060,00 | 27.060,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 27.671,00 | 27.671,00 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 6.336,00 | 6.336,00 |
| C. | Dokumentacija | 17.012,50 | 0,00 | 0,00 | 17.012,50 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 15.012,50 | 0,00 | 0,00 | 15.012,50 |
| I. | SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | 17.012,50 | 533.333,33 | 487.500,00 | 1.037.845,83 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 833,33 | 0,00 | 0,00 | 833,33 |
| 2. | Drugi neupravičeni stroški | 3.569,17 | 106.666,67 | 97.500,00 | 207.735,84 |
| II. | SKUPAJ NEUPRAVIČENI STROŠKI | 4.402,50 | 106.666,67 | 97.500,00 | 208.569,17 |
| III. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 640.000,00 | 585.000,00 | 1.246.415,00 |

# Analiza lokacije

Investicija v dozidavo in adaptacijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju bo izvedena na zemljiščih v lasti Občine Lovrenc na Pohorju:

- 135/5, 135/6, 139, 141, 142, 143, 145/1 ter 1105/3 vse k.o. Lovrenc na Pohorju.

Sedanji vrtec je lociran v območju, kjer je obnovljena obstoječa osnovna šola in zgrajena nova večnamenska dvorana - telovadnica. Obstoječ vrtec je neposredno vezan na telovadnico.

Mikrolokacija objekta je ugodna saj je v središču šolskega okoliša, kjer je tudi urejena pešpot do avtobusne postaje. Zgrajeno je tudi dovolj veliko parkirišče za potrebe šole in vrtca.

Objekti so priključeni na potrebno komunalno in prometno omrežje. Obstoječ objekt 3 -oddelčni vrtec se  dogradi v obliki črke L. Dostop od zunaj je preko pokrite ploščadi na sz strani objekta.

Veljavi akti občine, ki vplivajo na izvedbo investicije:

- Odlok o proračunu občine  Lovrenc na Pohorju za leto 2012 (UGSO, št. 34/2011),

Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so:

- PUP za naselje Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 31/2002);

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ruše za obdobje od 1986 do 2000 in srednjeročnega plana občine Ruše za obdobje 1986-1990 za območje občine Lovrenc na Pohorju – spremembe in dopolnitve  v letu 2000 (MUV, št. 6/86, 1/88, 15/86, 14/94, 5/98 in 26/01);

- Odlok o predkupni pravici nepremičnin v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 6/2011)

- Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta občine Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 25/2010).

# Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V času gradnje in v času uporabe stavbe ni pričakovati povečanja vplivov. Dostop in promet okoli objekta med gradnjo, kakor tudi po njej ne bo oviran.

Pri uporabi objekta ni pričakovati vplivov na mehansko odpornost in stabilnost, povečanje nevarnosti pred požarom, vplivov na higiensko in zdravstveno zaščito in varstvo okolice, vplivov na varnost v uporabi obravnavanega objekta, povečanega hrupa v bivalnem okolju, vplivov na varčno rabo in ohranjanje toplote v njih.

Pri izdelavi vplivnega območja dozidave in adaptacije otroškega vrtca Lovrenc na Pohorju, je upoštevan Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004), ZVO-1A 20/6), Zakon o ohranjanju narave, (Uradni list RS, št. 96/2004), Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08, 47/09)  in podzakonski predpisi in uredbe.

Ogrevanje:

ogrevanje je predvideno centralno – talno gretje.

ogrevanje je predvideno s toplotno črpalko  zrak- voda.

ogrevanje iz obstoječe kotlovnice na lahko kurilno olje  se bo koristilo kot rezerva.

Predvidena je namestitev zabojnikov za smeti, ki se periodično in redno odvažajo na komunalno deponijo.

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Energetska gradnja vrtca bo zmanjšala stroške porabe energije za ogrevanje. V naslednji tabeli so prikazani povprečni poraba električne energije in toplotne energije in na podlagi tega smo izračunali prihranek.

- Pregled prihrankov po energetski sanaciji vrtca

| Postavka | Povprečna vred. Porabe energentov v € varianta z investicijo | Povprečna vred. porabe energentov v € varianta brez investicije |
| --- | --- | --- |
| Električna energija | 6.890,00 | 1.609,40 |
| paleti/ELKO | 3.540,00 | 3.376,68 |
| Skupaj | 10.430,00 | 4.986,08 |
| Poenotenje na površino 947,54 m2 | 10.430,00 | 16.210,36 |
| Povprečna cena | 11,00 €/m2 | 17,10 €/m2 |

Iz poenotenja površine lahko vidimo, da se ustvari pri varianti z investicijo in varianti brez investicije ustvari prihranek v višini 35,6 %.  Prihranke glede na stari vrtec je težko primerjati direktno, saj je bil vrtec manjši in z manj oddelki. Prihranek v € je prikazan glede na stari vrtec, če potrošnjo energije preračunamo na površino dograjenega in adaptiranega vrtca.

# Časovni načrt izvedbe investicije

Dela se bodo pričela izvajati v letu 2012 in se nadaljevala v letu 2014. Idejna zasnova projekta je bila pripravljena v decembru 2011. Na podlagi le-te je bil pripravljen DIIP. Časovni okvir izvajanja del je prikazan v nadaljevanju.

- Terminski načrt izvedbe investicije

| Oz. | Aktivnost | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Predinvesticijske aktivnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Idejni načrt | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Projektna dokumentacija, revizija |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DIIP in njegova potrditev | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IP in njegova potrditev |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vloga za razpis |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Javna naročila za izvedbo del |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sklenitev pog. za gradnjo in nadzor |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sklenitev pog. sofinanciranju |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedba investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GOI dela – dograditev |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tehnični prevzem in pred. v uporabo - dograditev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | GOI dela – adaptacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 12 | Tehnični prevzem in pred. v uporabo - dograditev - adaptacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 13 | Gradbeni nadzor |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 14 | Obveščanje in informiranje |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 15 | Obratovanje naložbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

Ocenjena vrednost investicijskih stroškov v dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju 1.209.923,95 € v stalnih cenah. Investicija se bo izvedla v letih 2013 in 2014.

- Dinamika investicijskih stroškov po letih v stalnih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz | Postavka | Vrednost po letih brez DDV | SKUPAJ |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| A. | Novogradnja vrtca | 0,00 | 626.223,08 | 192.234,48 | 818.457,56 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 613.698,62 | 65.052,54 | 678.751,16 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 11.534,06 | 11.534,06 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 63.368,18 | 63.368,18 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 34.025,51 | 34.025,51 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 15.719,78 | 15.719,78 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 12.524,46 | 2.534,41 | 15.058,87 |
| B. | Adaptacija vrtca | 0,00 | 0,00 | 370.051,39 | 370.051,39 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 0,00 | 275.394,74 | 275.394,74 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 24.221,54 | 24.221,54 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 31.211,20 | 31.211,20 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 31.915,92 | 31.915,92 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 7.307,99 | 7.307,99 |
| C. | Dokumentacija | 21.415,00 | 0,00 | 0,00 | 21.415,00 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 18.015,00 | 0,00 | 0,00 | 18.015,00 |
| I. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 626.223,08 | 562.285,87 | 1.209.923,95 |
| II. | Deleže po letih v (%) | 1,77% | 51,76% | 46,47% | 100% |

Investicijska vrednost projekta v tekočih cenah znaša 1.996.604,72 €. Tekoče cene so preračunane na osnovi Zimska napovedi gospodarskih gibanj 2012 (UMAR, september 2012). Pri preračunu investicijskih vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali predpostavko: 2,8 % povprečna letno inflacijsko stopnjo za leto 2012, 2,2 % povprečno letno inflacijsko stopnjo za leto 2013 in 1,8 % za leto 2014.

- Dinamika investicijskih stroškov po letih v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| A. | Novogradnja vrtca | 0,00 | 639.999,99 | 200.000,01 | 840.000,00 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 627.199,99 | 67.680,41 | 694.880,40 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 65.928,00 | 65.928,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 35.400,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 16.354,80 | 16.354,80 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 12.800,00 | 2.636,80 | 15.436,80 |
| B. | Adaptacija vrtca | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 0,00 | 286.519,60 | 286.519,60 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 32.472,00 | 32.472,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 33.205,20 | 33.205,20 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 7.603,20 | 7.603,20 |
| C. | Dokumentacija | 21.415,00 | 0,00 | 0,00 | 21.415,00 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 18.015,00 | 0,00 | 0,00 | 18.015,00 |
| I. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 639.999,99 | 585.000,01 | 1.246.415,00 |
| II. | Deleže po letih v (%) | 1,72% | 51,35% | 46,93% | 100% |

- Specifikacija upravičenih stroškov s časovnim načrtom v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| A. | Novogradnja vrtca | 0,00 | 533.333,33 | 166.666,67 | 700.000,00 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 522.666,66 | 56.400,34 | 579.067,00 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 54.940,00 | 54.940,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 29.500,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 13.629,00 | 13.629,00 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 10.666,67 | 2.197,33 | 12.864,00 |
| B. | Adaptacija vrtca | 0,00 | 0,00 | 320.833,33 | 320.833,33 |
| 1. | GOI dela | 0,00 | 0,00 | 238.766,33 | 238.766,33 |
| 2. | Zunanja ureditev, priključki | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 3. | Oprema, inventar | 0,00 | 0,00 | 27.060,00 | 27.060,00 |
| 4. | Komunalna opr. zemljišča | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nepredvidena dela | 0,00 | 0,00 | 27.671,00 | 27.671,00 |
| 6. | Investicijski inženiring | 0,00 | 0,00 | 6.336,00 | 6.336,00 |
| C. | Dokumentacija | 17.012,50 | 0,00 | 0,00 | 17.012,50 |
| 1. | Investicijska dokumentacija- DIIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Investicijska dokumentacija - IP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 15.012,50 | 0,00 | 0,00 | 15.012,50 |
| I. | SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI | 17.012,50 | 533.333,33 | 487.500,00 | 1.037.845,83 |

Analiza izvedljivosti:

- izdelana je bila projektna dokumentacija,

- izdelana je bila investicijska dokumentacija,

- projekt bo prijavljen na razpis v okviru Razvoja regij – 6. javni poziv,

- izvedba javnega naročila in sklenitev pogodbe z izvajalcem,

- investitor mora izvesti prijavo gradbišča, uvesti izvajalca v delo v skladu z Zakonom o gradnji objektov,

- izvajalec mora delo izvajati v skladu s termniskim planom,

- ob dokončanju del se izvede kvalitetni pregled in prevzem ter preda objekt v uporabo,

- teči prične garancijski rok za odpravo napak v garancijski dobi.

# Načrt financiranja v tekočih cenah

## Načrt financiranja v tekočih cenah po virih financiranja in dinamiki

Investicija v dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju se bo financirala iz dveh virov. Struktura in viri financiranja po stalnih in tekočih cenah ter financiranje upravičenih stroškov so prikazani v naslednjih tabelah:

- Viri in dinamika financiranja v stalnih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ | Delež (%) |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| I. | ESRR | 0,00 | 433.764,90 | 0,00 | 433.764,90 | 35,85% |
| II. | Občina Lovrenc na Pohorju | 21.415,00 | 192.458,18 | 562.285,87 | 776.159,05 | 64,15% |
| 2.1. | Upravičeni stroški | 17.012,50 | 88.087,67 | 468.571,57 | 573.671,74 | 47,41% |
| 2.2. | Neupravičeni stroški | 4.402,50 | 104.370,51 | 93.714,30 | 202.487,31 | 16,74% |
| A. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 626.223,08 | 562.285,87 | 1.209.923,95 | 100% |

- Viri in dinamika financiranja v tekočih cenah

| vrednosti v evrih |
| --- |
| Oz. | Postavka | Vrednosti po letih | SKUPAJ | Delež (%) |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| I. | ESRR | 0,00 | 433.764,90 | 0,00 | 433.764,90 | 34,80% |
| II. | Občina Lovrenc na Pohorju | 21.415,00 | 206.235,10 | 585.000,00 | 812.650,10 | 65,20% |
| 2.1. | Upravičeni stroški | 17.012,50 | 99.568,43 | 487.500,00 | 604.080,93 | 48,47% |
| 2.2. | Neupravičeni stroški | 4.402,50 | 106.666,67 | 97.500,00 | 208.569,17 | 16,73% |
| A. | SKUPAJ INVESTICIJSKI STROŠKI | 21.415,00 | 640.000,00 | 585.000,00 | 1.246.415,00 | 100% |

Investicija se bo financirala, kot sledi:

- 433.764,90 € oz. 34,80 % iz evropskih sredstev (ESRR) in

- 812.650,10 € oz. 62,20 % iz občinskega proračuna.

## Določitev EU sredstev iz javnega razpisa

V okviru javnega razpisa je določeno, da se nepovratna sredstva lahko sofinancirajo največ 85 % od celotnih upravičenih stroškov operacije. V projektu je predvideno financiranje po izračunu prikazanem v spodnjih tabelah. DDV in izdelava dokumenta identifikacije investicijskega projekta je neupravičen strošek. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11.6.2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Pri določitvi upravičenega izdatka evropskih sredstev je upoštevano Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi, poglavje 3., ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko.

- Določitev zneska nepovratnih sredstev EU

| Postavka | Kratica in izračun | Diskontirane vred. | Nediskontirane vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupni investicijski stroški |  |  | 1.209.923,95 |
| * upravičeni stroški v tekočih cenah | EC |  | 1.037.845,83 |
| Diskontirani investicijski stroški | DIC | 1.025.974,27 |  |
| Diskontirani neto prihodki | DNR | 164.596,02 |  |
|  | če je DNR>0 | če je DNR<0 |
| Najvišji upravičeni izdatki | EE=DIC-DNR | 861.378,25 | 861.378,25 |
| Finančna vrzel | R=EE/DIC | 83,96% | 100,00% |
| Znesek za sofinanciranje | DA=EC*R | 871.345,27 | 1.037.845,83 |
| Najvišja stopnja sofinanciranja EU | Crpa | 85% | 85% |
| Izračun najvišjega zneska EU | DA*Crpa | 740.643,48 | 882.168,96 |

Najvišji možni znesek sofinanciranja znaša 882.168,96 €.

# Projekcija stroškov in prihodkov poslovanja

V nadaljevanju prikazujemo odhodke in prihodke investicije za 15 letno obdobje delovanja vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju.

## Ocena stroškov poslovanja po letih

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov izvajanja programov, vzdrževanja in upravljanja vrtca za obdobje 15 let. Stroške smo ocenili na osnovi preteklega poslovanja vrtca v letu 2011 in le-te projecirali v referenčni dobi projekta.

Odhodki za delovanje vrtca so prikazani v naslednji tabeli.

- Stroški poslovanja po letih

| Vrste stroškov | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stroški hrane |  |  |  | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 |
| Stroški materiala in stor. |  |  |  | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 |
| Stroški opreme |  |  |  | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
| Stroški dela |  |  |  | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 |
| Vrste stroškov | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Stroški hrane | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroški materiala in stor. | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroški opreme | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stroški dela | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Odhodki delovanja bodo znašali 410.464 € letno.

Ostanek vrednosti investicije znaša 443.066,89 €. Investcija se je amortizirala po 3,5 % amortizacijski stopnji, razen opreme, ki se je amortizirala po 6,67 % stopnji.

## Ocena prihodki poslovanja po letih

V poglavju so prikazani prihodki za delovanje vrtca za obdobje 15 let. Prihodki so ocenjeni na podlagi preteklega poslovanja vrtca Lovrenc na Pohorju, Letno poročilo OŠ Lovrenc na Pohorju za vrtec za leto 2011.

- Prihodki poslovanja po letih

| Prihodki | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki za program vrtca |  |  |  | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 |
| Prihodki od Ministrstvo |  |  |  | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 |
| Prihodki Občine |  |  |  | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 |
| Drugi prihodki |  |  |  | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| Skupaj | 0 | 0 | 0 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 |
| Prihodki | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Prihodki za program vrtca | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodki od Ministrstvo | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodki Občine | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drugi prihodki | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Prihodki za delovanje vrtca bodo po rekonstrukciji in dozidavi se ne bodo spreminjali, saj že sedaj deluje 6 oddelkov vrtca v prostorih OŠ. Ocenjeni letni prihodki bodo znašali 414.971 €.

# Vrednotenje drugih stroškov in koristi

## Finančni in ekonomski kazalniki po statistični in dinamični metodi

V nadaljevanju so prikazani statični in dinamični kazalniki učinkovitosti investicije.

Kazalniki statične ocene za presojo ekonomske dobe upravičenosti naložbe:

- Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki) ( 1,01

- Donosnost (čisti dobiček/prihodki) ( 0,01

Kazalniki dinamične ocene za presojo ekonomske upravičenosti naložbe:

- Doba vračanja investicijskih sredstev ( 31,8 let

- Neto sedanja vrednost (7 % diskontna stopnja) ( -861.378,25 €

- Interna stopnja donosnosti ( -5,66 %

- Relativna neto sedanja vrednost ( -71,19 €

Zaradi negativne neto sedanje vrednosti projekta -861.378,25 €, sta interna stopnja donosnosti in relativna neto sedanja vrednost naložbe negativni. Doba vračanja investicijskih sredstev bo 31 let.

Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta)

- Ekonomska neto sedanja vrednost  ( 1.977,29 €

- Ekonomska interna stopnja donosnosti ( 5,06 %

- Relativna neto sedanja vrednost (  0,18 €

- Stopnja družbene koristnosti ( 0,9981

Družbena koristnost projekta izhaja iz:

- Prihodki

Povečanje dela za gradbena pojdeta iz regije na račun izvedbe investicije v občini (60 % gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem).

Ostanek vrednosti projekta.

Zmanjšanje stroškov prevoza, ker se ni potrebno voziti po drugih cestnih odsekih v višini 4.500 €.

Prihodki iz naslova prisiljevanja v občini in z vidika povečan pritok prihodkov iz naslova dohodnine v občinski proračun na letni ravni  21.820 €.

Predpostavili smo tudi, da bodo starši porabili manj za nakup zdravil za otroke in zase in sicer 60 % otrok in staršev.

Vrtec bo ustvarjal tudi prihranke pri energiji na letni ravni 5.780 €.

Prav tako smo predpostavili, da se bo izboljšalo zdravstveno stanje otrok zaradi novega vrtca in s tem se bo ustvarila  korist v višini 7.740 € na letni ravni.

Z novim vrtec se bo odprlo dodatno delovno mesto, ki bo prineslo koristi v višini 10.500 € na letni ravni.

- Odhodki

Znižanje investicijske vrednosti projekta za 20 % iz naslova DDV.

Tekoči odhodki za delovanje vrtca (stroški dela, stroški materiala in stroški storitev).

- Ekonomski tok projekta in družbene koristnosti projekta

| Leto | Vrednosti v stalnih cenah | Diskontirane vrednosti |
| --- | --- | --- |
|  | Invest. stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ocenjene koristi | NDT | NDT |
| 2012 | 21.415 | 0 | 0 | 11.650 | -9.765 | -9.300 |
| 2013 | 626.223 | 0 | 0 | 340.665 | -285.558 | -259.009 |
| 2014 | 562.286 | 0 | 0 | 305.884 | -256.402 | -221.490 |
| 2015 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 45.123 |
| 2016 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 42.974 |
| 2017 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 40.928 |
| 2018 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 38.979 |
| 2019 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 37.123 |
| 2020 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 35.355 |
| 2021 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 33.671 |
| 2022 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 32.068 |
| 2023 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 30.541 |
| 2024 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 29.087 |
| 2025 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 27.701 |
| 2026 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 26.382 |
| 2027 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 25.126 |
| 2028 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 23.930 |
| 2029 | 0 | 410.464 | 414.971 | 50.340 | 54.847 | 22.790 |
| SKUPAJ | 1.209.924 | 6.156.960 | 6.224.565 | 1.413.299 | 270.980 | 1.977 |

## Učinki, ki se ne dajo ovrednotiti vrednostno

Investicija v dozidavo in rekonstrukcijo šest oddelčnega otroškega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju ima vrsto posrednih učinkov in sicer:

- Izboljšanje pogojev bivanja otrok in dela zaposlenih,

- Dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice,

- Večjo delovno storilnost staršev otrok, ki bodo obiskovali program vrtca,

- Izboljšanje kvalitete življenja v kraju in občini ipd.

# Analiza tveganja in analiza občutljivosti

## Analiza tveganja

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbena, kulturna in druga tveganja).

Projektna tveganja za investicijo v izgradnjo šest oddelčnega otroškega vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju so srednje velika. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

- Ocena tveganja investicije

| Projektna tveganja | Ocena |
| --- | --- |
| Tveganje razvoja projekta | Majhno |
| Tveganje izvedbe projekta | Srednje |
| Tveganje obratovanja projekta | Majhno |

Pri izvedbi projekta tveganje za izgradnjo vrtca predstavljajo finančna sredstva, saj je zaradi obsežnosti investicije le-ta v veliki meri odvisna od sofinanciranja s strani nepovratnih sredstev. V primeru izpada sofinanciranja se izvedba investicije lahko podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo.

## Analiza občutljivosti

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:

- Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %

- Zvišanje predračunske vrednosti investicije za 5 %

- Znižanje predračunske vrednosti investicije za 5 %

- Znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %

- Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 %

- Zvišanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 %

- Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 5 %

- Znižanje vrednosti operativnih stroškov po izvedbi investicije za 10 %

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NPV) in interno stopnjo donosnosti (IRR).

- Vplivi sprememb investicijske vrednosti na NPV in IRR

| Spremembe predračunski vrednosti investicije |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije | 8,650% | 6,691% | 5,055% | 3,659% | 2,445% |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | 109.389 € | 55.683 € | 1.977 € | -51.729 € | -105.435 € |
| Spremembe vrednosti operativnih stroškov |  |
| Naziv | -10% | -5% | 0% | 5% | 10% |
| Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije | 13,828% | 9,750% | 5,055% | -0,799% | - |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | 370.013 € | 185.995 € | 1.977 € | -182.041 € | -366.059 € |

Pri zviševanju predračunske vrednosti, se ekonomska interne stopnja donosnosti (EIRR) in ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) znižujeta. Enaka situacija se dogaja pri povečevanju vrednosti operativnih stroškov, vendar imajo tukaj spremembe manjši vpliv na EIRR in ENPV.

Pri zniževanje predračunske vrednosti investicije in vrednosti operativnih stroškov se EIRR in ENPV zvišujeta. Enaka situacija se dogaja pri zniževanju operativnih stroškov.

Iz tabele št. 30 lahko vidimo, da je investicije bolj občutljiva na spremembe vrednosti investicijskih stroškov in manj občutljiva na spremembe predračunske vrednosti investicije.

# Prestavitev in razlaga rezultatov

V Občini Lovrenc na Pohorju nameravamo z investicijo v dozidavo in rekonstrukcijo vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju povečati kapacitete vrtca iz 3 na 6 oddelčnega, izboljšati pogoje bivanja otrok in pogoje dela zaposlenih ter s tem zadostiti normativom in zakonskim predpisom o minimalnih pogojih za delovanje vrtcev. Zgradba bo novogradnja pri čemer bodo upoštevani normativi gradnje po pravilniku PURES (ekološka gradnja). Vrednost investicije bo znašala 1.246.415,00 € v tekočih cenah.

Občina Lovrenc na Pohorju bo prispevala 65,20 % sredstev oz. 812.650,10 €, razlika bo pokrita iz EU sredstev oz. ESRR v okviru razpisa regionalnih spodbud v višini 433.764,90 € oz. 34,80 %.  Investicija se bo izvajala v letih od 2012 do 2014.

Rezultati investicije so naslednji: vrtec bo ustvarjal letne prihodke v višini 414.971 € (leta 2015), letni odhodki za obratovanje bodo znašali  410.464 € (leta 2015), vrtec je javni zavod in pri svojem delovanju ne ustrvarja dobička. Denarni tok investicije je negativen, iz tega izhajajoč izračun neto sedanje vrednosti je -861.378,25 €, interna stopnja donosnosti je negativna in znaša -5,655 %, vložena sredstva za investicijo se bodo povrnila v 31 letih. Kljub slabim ekonomskim kazalnikom investicije bo le-ta izpolnjevala vse zastavljene cilje investicije in jo zato utemeljujemo z naslednjim:

- povečanje kapacitet vrtca in bistveno izboljšanje pogojev bivanja otorokom v vrtcu,

- ugoditi vsem prosilcem za varstvo v vrtcu (ne bo potrebno zavračati prosilcev),

- boljši delovni pogoji za zaposlene,

- zadovoljitev zakonskim predpisom in normativom glede prostorske ustreznosti vrtca,

- možnosti sofinanciranja investicije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, lažje zapiranje finančne konstrukcije,

- dvig življenjske ravni prebivalcev kraja in okolice,

- večjo delovno storilnost staršev otrok, ki bodo obiskovali program vrtca ipd.

Menimo, da bo investicija prinesla številne koristi kraju in občini, njena izračunana stopnja družbene koristnosti znaša 5,06 %. Iz priloženih rezultatov je razvidno, da občina ne more sama izpeljati investicije brez sofinanciranja v obliki nepovratnih sredstev.

Investicija bo premogla k razvoju Občine Lovrenc na Pohorju in celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena.

# Priloge

## Projekcija bilance uspeha projekta

| Oz. | Postavke | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ZAČETNI SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | PRILIVI | 0 | 0 | 0 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 |
| 1 | Prihodki za program vrtca | 0 | 0 | 0 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 |
| 2 | Prihodki od Ministrstvo | 0 | 0 | 0 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 |
| 3 | Prihodki Občine | 0 | 0 | 0 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 |
| 4 | Drugi prihodki | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| II. | ODLIVI | 0 | 0 | 0 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 |
| 1 | Stroški hrane | 0 | 0 | 0 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 |
| 2 | Stroški materiala in stor. | 0 | 0 | 0 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 |
| 3 | Stroški opreme | 0 | 0 | 0 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 |
| 4 | Stroški dela | 0 | 0 | 0 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 |
| III. | Neto prilivi | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 |
| Oz. | Postavke | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| I. | ZAČETNI SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | PRILIVI | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Prihodki za program vrtca | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 63.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Prihodki od Ministrstvo | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 9.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Prihodki Občine | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 325.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Drugi prihodki | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | ODLIVI | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stroški hrane | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 42.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stroški materiala in stor. | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 37.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stroški opreme | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 6.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stroški dela | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 323.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Neto prilivi | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Projekcija likvidnostnega toka projekta

| Oz. | Postavke | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ZAČETNI SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | PRILIVI | 21.415 | 626.223 | 562.286 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 |
| 1 | Prilivi od poslovanja | 0 | 0 | 0 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 |
| 2 | ESRR | 0 | 433.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Občina Lovrenc na Pohorju | 21.415 | 192.458 | 562.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | ODLIVI | 21.415 | 626.223 | 562.286 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 |
| 1 | Odlivi od poslovanja - stroški | 0 | 0 | 0 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 |
| 2 | Skupaj investicijski stroški | 21.415 | 626.223 | 562.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Obresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Obveznosti do virov finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Neto prilivi | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 |
| IV. | Kumulativa neto prilivov | 0 | 0 | 0 | 4.507 | 9.014 | 13.521 | 18.028 | 22.535 | 27.042 | 31.549 | 36.056 |
| Oz. | Postavke | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| I. | ZAČETNI SALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | PRILIVI | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Prilivi od poslovanja | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ESRR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Občina Lovrenc na Pohorju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | ODLIVI | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Odlivi od poslovanja - stroški | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skupaj investicijski stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Obresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Obveznosti do virov finan. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Neto prilivi | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Kumulativa neto prilivov | 40.563 | 45.070 | 49.577 | 54.084 | 58.591 | 63.098 | 67.605 | 67.605 | 67.605 | 67.605 | 67.605 |

## Projekcija denarnega toka

| Oz. | Postavke | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Skupaj prilivi | 0 | 0 | 0 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 |
| 1 | Prihodki za program vrtca | 0 | 0 | 0 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 |
| 2 | Ostanek vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Skupaj odlivi | 21.415 | 626.223 | 562.286 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 |
| 1 | Skupaj stroški poslovanja | 0 | 0 | 0 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 |
| 2 | Skupaj investicijski stroški | 21.415 | 626.223 | 562.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Neto denarni tok | -21.415 | -626.223 | -562.286 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 |
| IV. | Diskontirani neto denarni tok | -20.014 | -546.967 | -458.993 | 3.438 | 3.213 | 3.003 | 2.807 | 2.623 | 2.452 | 2.291 | 2.141 |
| Oz. | Postavke | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| I. | Skupaj prilivi | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 858.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Prihodki za program vrtca | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 414.971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ostanek vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Skupaj odlivi | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Skupaj stroški poslovanja | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 410.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skupaj investicijski stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Neto denarni tok | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 4.507 | 447.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. | Diskontirani neto denarni tok | 2.001 | 1.870 | 1.748 | 1.634 | 1.527 | 1.427 | 132.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Finančni kazalniki investicije

| Kazalniki | Vrednosti |
| --- | --- |
| Prihodki | 414.971,00 EUR |
| Odhodki | 410.464,00 EUR |
| Dobiček / izguba | 4.507,00 EUR |
| Ekonomičnost poslovanja | 1,01 |
| Donosnost poslovanja | 0,01 |
| Doba vračanja vloženih sredstev (leta) | 31,80 |
| Neto sedanja vrednost | -5,655% |
| Interna stopnja donosnosti | -861.378,25 |
| Relativna neto sedanja vrednost | -71,19 EUR |

## Ekonomski kazalniki investicije

| Naziv | Kratica | Vrednost |
| --- | --- | --- |
| Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije | ERR/C | 5,06% |
| Ekonomska neto sedanja vrednost investicije | ENPV/C | 1.977,29 EUR |
| Relativna neto sedanja vrednost | relativna EPV/C | 0,18 EUR |
| Stopnja družbene koristnosti | B/C | 0,9981 |

# Text boxes

OBČINA LOVRENC NA POHORJU

Spodnji trg 8,

2344 Lovrenc na Pohorju

Dograditev in adaptacija vrtca pri OŠ Lovrenc na Pohorju

INVESTICIJSKI PROGRAM                                                                (IP)

Vsebina v skladu z 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010).

Operacijo prijavljamo za delno financiranje Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Operacija bo sofinancirana na podlagi prijave na 6. javni poziv.

Lovrenc na Pohorju, 6.11.2012