# IZVEDBENI DEL

razvojnega programa

za finančno perspektivno 2007-2013

Izdelava:

Občinska uprava Občine Prevalje

ODDELEK ZA KOMUNALNO IN CESTNO GOSPODARSTVO ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN SPLOŠNO GOSPODARSKE ZADEVE ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

podjetje ALIANCA

1. Uvod

Izvedbeni del predstavlja načrtovane projekte, investicije, naložbe in investicijske operacije, v nadaljevanju projekte, po posameznih razvojnih področjih za programsko obdobje 2007-2013. Izvedbeni dokument je odprt dokument, kar pomeni, da lahko pri določenih projekti pride do odstopanj oz. ne izvedbe projekta glede na odločitve Občine Prevalje in ostalih partnerjev v projektu.

Občina Prevalje bo po potrebi tudi novelirala izvedbeni načrt RP OP 2007-2013.

Projekte smo razvrstili v skupine glede na strateške cilje in prednostne usmeritve:

- Celovit razvoj občine:

            - Razvoj podjetništva in obrti;

            - Razvoj turizma, igralništva in trgovinske dejavnosti;

            - Spodbujanje zdravega načina življenja  v povezavi z lokalno ponudbo naravnih danosti produktov;

- Zagotovitev pogojev za kvalitetno bivanje:

            - Prometna infrastruktura in komunikacije;

            - Okolje in prostor;

            - Stanovanjsko komunalna dejavnost.

### Glede na vplivnost smo razvrstili projekte na: nacionalne, regionalne in lokalne.

Projekte smo razvrstili po terminski dinamiki na  enoletne, dvoletne, triletne in večletne.

### 2. STRATEŠKI CILJ: CELOVIT Razvoj OBČINE

Prednostne usmeritve v sklopu strateškega cilja – celovit razvoj občine:

2.1 GOSPODARSTVO / PODJETNIŠTVO

Naziv projekta: Ureditev obrtnih con na območju Občine Prevalje

Namen in cilji projekta:

Na območju Občine Prevalje obstaja velik gospodarski potencial razvoja obrtnih con. Predlog: ureditev in razširitev obstoječih con na lokacijah Lahovnikovo, Štopar, Nicina in industrijska cona Prevalje. Projekt bi izvedli skozi javni razpis ESRR (SVLR) v treh fazah: faza I zajema Lahovnikovo, faza II Štopar in faza III Nicino ter industrijsko cono Prevalje.

Naziv podprojekta: Ureditev poslovno obrtne cone Lahovnikovo

Namen in cilji projekta:

Ureditveno območje OPPN obsega skrajni severozahodni del Urbanistične zasnove mesta Prevalje, v obsegu okrog 3,4 ha. Cilj projekta: komunalna ureditev poslovno obrtne cone »Lahovnikovo«. V letu 2007 priprava pogojnega  lokacijskega načrta »Lahovnikovo – območje A / poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«.

Predlagane variante izvedbe investicije operacije:

Skupni projekt s parterjem Občino Mežica:

- v Izvedbenem načrtu RRP Koroške razvojne regije 2007-2009 se predvideva skupni projekt Občine Prevalje in Občine Mežica za Ureditev poslovno – obrtnih con: Lahovnikovo in Onkraj Meže v skupni vrednosti 1.173.834 € skupnega projekta v obliki dveh podprojektov z izvedbo v letih 2009-2010. Obe Občini bi pričeli s pripravljalno fazo (projektna, tehnična, investicijska in prostorska dokumentacija) v letu 2009, s tem da bi Občina Prevalje v letu 2009 izvedla tudi tehnični del projekta, medtem ko Občina Mežica tehnični del v letu 2010. Za obdobje 2007-2009 je dodeljeno na skupni projekt cca. 480.000 EUR, kar je glede na ocenjeno investicijo v Prevaljah cca. 1 mio EUR in pričakovano oceno v Mežici, manj kot 50% na vrednost upravičenih stroškov. Zato je v predlogu tudi izvedba operacije v dveh fazah. Na ta način bi rezervirana sredstva regije za leto 2009-2010 porabili za izvedbo I. faze, II. fazo pa bi prijavili ponovno na RRP regije 2010-2013 in ponovno kandidirali na omenjenem razpisu. Tako bi delež sofinanciranja približali na 50% upravičenih stroškov investicije,

- individualna izvedba projekta s sofinancerskimi sredstvi ESRR (SVLR-ja).

Vrsta projekta: regionalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1 mio €

Pričakovani finančni viri: 480.000€ EU sredstev - Izvedbenem načrtu RRP Koroške razvojne regije 2007-2009, dodatna sredstva ESRR (v oceni)

Terminski plan:

2007-2009: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

2010- vstop podjetnikov v cono

Naziv podprojekta: Ureditev obrtne cone na območju Štoparjevega

Namen in cilji projekta:

Ureditveno območje OPPN obsega južni del ob glavni cesti Holmec-Dravograd, v skrajnem vzhodnem območju naselja Poljana, v območju že pozidanega območja na severni strani glavne ceste, kjer se poleg stanovanjskih objektov nahaja proizvodnja cementninarskih izdelkov, proizvodnja plastičnih izdelkov in gostinska in prenočitvena dejavnost. Območje obseka 2,00 ha zemljišč.

Cilj projekta:  izvedba komunalne ureditve območja.

Vrsta projekta: regionalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 600.000€

Pričakovani finančni viri: 200.000 EU sredstev

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2011-2012: izvedba projekta

Naziv podprojekta: Ureditev obrtne cone na območju Nicine

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta: zaokrožitev obrtno proizvodne cone Nicina. Na območju delujejo tri  podjetja (Podjetja KOLDING, FISKUS IN ODER). Prostorske možnosti dopuščajo izgradnjo še na vzhodnem delu območja na površini cca 0,5 ha.

Cilj projekta: komunalna ureditev območja.

Vrsta projekta: regionalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 150.000€

Pričakovani finančni viri: variante - 66% EU sredstev ali javno–zasebno partnerstvo

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2011-2012: izvedba projekta

Naziv podprojekta: Industrijska cona  Prevalje

Namen in cilji projekta:

Območje industrijske cone, kjer se nahaja Tovarna pohištva, ni v celoti izkoriščeno. Popolnoma nepozidano je SV območje, na površini cca 0,8 ha in del zahodno od tovarne na površini cca 1.5 ha. Območje bi bilo glede na komunalno opremljenost in obstoječo proizvodnjo smiselno pozidati  z objekti sorodne dejavnosti.

Cilj projekta: komunalna ureditev območja.

Vrsta projekta: regionalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 400.000€

Pričakovani finančni viri: variante - 40% EU sredstev ali javno–zasebno partnerstvo

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2011-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Razvojno območje Holmec

Namen in cilji projekta:

Investitor Občina Prevalje namerava v sklopu javno-zasebnega  in čezmejnega partnerstva realizirati projekt razvoja območja Holmec, ki bo zajemalo tudi ureditev prostorov bivšega MMP Holmec. Del mejnega območja Holmec spada v Naturo 2000. Cilji projekta: ureditev železniške infrastrukture meddržavnega pomena (Avstrija-Slovenija), ureditev obrtne cone, vzpostavitev razvojnega središča, razvoj kongresnega turizma.

Vrsta projekta: regionalni/nacionalni; več-leten (tehnična izvedba 3-letna)

Ocenjena vrednost projekta:  2 mio €

Pričakovani finančni viri: državni, EU, zasebni viri

Terminski plan:

2009: pripravljalna dokumentacija

2010 - po letu 2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Razvoj širokopasovnega omrežja v Občini Prevalje

Namen in cilji projekta:

Občina Prevalje namerava vzpostaviti in razviti širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij, kjer ni komercialnega interesa za gradnjo omrežja, oz. na območjih belih lis: Belšak, Dolga Brda, Jamnica, Lokovica, Šentanel. Izvedba skupnega projekta skupaj z ostalimi občinami Mežiške doline.

Vrsta projekta: regionalni; več-leten; oblika: javno-zasebno partnerstvo

Ocenjena vrednost projekta: 2 mio €

Pričakovani finančni viri: državni in zasebni vir;

Terminski plan:

2009: pripravljalna dokumentacija

2010-2013: izvedba projekta

2.2 TURIZEM, IGRALNIŠTVO IN TRGOVINSKA DEJAVNOST

Naziv projekta: Vzpostavitev čezmejnega Geoparka med Peco in Obirjem

/akronim: Geopark/

Nosilec projekta: CPM , gradbeni materiali d.o.o., Črna na Koroškem

Projektni partnerji: iz Slovenije: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna

enota Maribor, RRA Koroška, Občina Prevalje, Občina Mežica,  Občina Črna na Koroškem in Koroški pokrajinski muzej, iz Avstrije: Regionalmanagement Kärnten Dienstleistungs-GesmbH

Obir Tropfsteinhöhlen, Geschichtsverein Hemmaberg-Juenna (Društvo Hemmaberg Juenna), Marktgemeinde Eisenkappel – Vellach (Občina Železna Kapla Bela)

Namen in cilji projekta:

Geopark je oblika neformalnega varovanja, interpretacije, promocije in trženja geološke dediščine na geografsko zaključenem območju. Geološke vsebine so osnova za razvoj spremljajočih izobraževalnih, turističnih in drugih gospodarskih dejavnosti. Poleg geoloških znamenitosti, ki naj bi prevladovale, so v Geoparku lahko predstavljene tudi vse ostale zvrsti naravnih vrednot in kulturne dediščine. Geoparki imajo v evropskih državah že večdesetletno tradicijo. Leta 2000 je bila ustanovljena Evropska mreža geoparkov (European Geopark Network - EGN), ki združuje že 32 geoparkov z evropsko pomembno geološko dediščino.

Temeljni cilj EGN je varovanje in promocija geološke dediščine, povezovanje evropskih držav pri izmenjavi dobrih praks, informacij in izkušenj pri varstvu geološke dediščine ter promocija celovitega pristopa k varstvu narave.

Izhajajoč iz bogate geološke dediščine in ostalih še nerazvitih potencialov širšega območja Pece in Obirja, se ocenjuje, da bi lahko vzpostavitev Geoparka pomembno prispevala k socialno-ekonomskemu in kulturnemu razvoju območja.

Namen projekta je vzpostavitev mreže med turističnimi in gostinskimi ponudniki, kakor tudi med kulturnimi, izobraževanimi in znanstvenimi inštitucijami na obeh straneh meje. V okviru projekta bomo pripravili predstavitvene točke geoloških zanimivosti na terenu, ki bodo privabljale obiskovalce in bodo javno dostopne. Geološke znamenitosti bodo predstavljene na predstavitvenih tablah in v različnih reklamnih materialih.

Skozi projekt se bo na območju Občine Prevalje uredila Interpretacijska točka – Prevalje.

Rudnik rjavega premoga je na Lešah deloval od leta 1819 do 1939 in je bil v tistem obdobju največji rudnik v Sloveniji. Ležišča premoga so nastala v miocenskih molasnih sedimentih, ki se razprostirajo na področju Leš. Zadnji ostanek rudniške dejavnosti na Lešah predstavlja opuščen Frančiškov rov iz leta 1849, kjer načrtuje Občina Prevalje v okviru projekta urediti stalno zbirko in postaviti interaktivni terminal. Poleg te glavne točke bodo na območju Občine Prevalje urejene še interpretacijske točke: na Volinjeku, kjer je naravno okno oz. naravni most in na Poljani, kjer so zanimivi izdatki kremenovega filita. Na teh točkah bodo postavljene informacijske table, prostori pa bodo urejeni za počitek. Občina Prevalje pa bo pridobila informacijsko gradivo, ki ga bo izdelal vodilni partner CPM, Gradbeni materiali d.o.o..

Vrsta projekta: regionalni; več-leten (izvedba: 3-leten)

Ocenjena vrednost projekta: 2.575.457,92€, od tega 322.000€ za območje Občine Prevalje

Pričakovani finančni viri: 305.900€ EU sredstev (85% ESRR in 10%SVLR)

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2009-2012: izvedba projekta (36 mesecev)

Naziv projekta: Tematska pot na Brinjevo goro

Nosilec projekta: Občina Prevalje

Projektni partnerji: Občina Ravne na Koroškem

Namen in cilji projekta:

Urediti turistično tematsko pot na Brinjevo goro.

Vrsta projekta: regionalni; 2-leten (izvedba – 1-leten)

Ocenjena vrednost projekta: 47.250€

Pričakovani finančni viri: 19.688€ državni vir, 10.068€  sredstev Občine Ravne na Koroškem

Terminski plan:

2008 -2009: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Razvoj turizma na območju Šentanela

Naziv podprojekta: Gorsko turistično zdraviliški center Šumnik-Pečnik

Namen in cilji podprojekta:

Na območju kmetij Šumnik in Pečnik v Šentanelu privatni investitor vidi možnost postavitve gorskega zdraviliškega turizma kot podpornega stebra obstoječega turizma na kmetijah.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 3,0 mio € - zasebna sredstva 100%, vložek občine: priprava prostorskih pogojev

Terminski plan:

2009-2013: izvedba projekta

Naziv podprojekta: Izletniško stacionarni turizem Janče

Namen in cilji podprojekta:

V izdelavi je OPPN Janče, kjer se naj bi razvil izletniško stacionarni športni kompleks. Investitor je lastnik zemljišča-kmetije, ki vidi to dejavnost kot dopolnilno dejavnost na kmetiji. Občina v okviru zakonskih okvirjev podpira predvideni projekt in želi, da bi se podobne podjetniške iniciative pojavile tudi na drugih območjih naše občine.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1,0 mio € - zasebna sredstva 100%, vložek občine: priprava prostorskih pogojev

Terminski plan:

2009-2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Turistično območje Poljana

Namen in cilji projekta:

Priprava prostorske, projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo projekta razvoja trajnostnega, športno-rekreacijskega, doživljajskega, zabaviščnega in kongresnega turizma na območju Poljane. Investitor Občina Prevalje namerava v izvedbo projekta vključiti zasebni kapital.

Vrsta projekta: lokalni/regionalni; javno-zasebno partnerstvo; več-leten (tehnična izvedba 3-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 2 mio €

Pričakovani finančni viri: EU, državni in zasebni vir

Terminski plan:

2009: pripravljalna dokumentacija

2010-2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Gradnja trgovskega centra na območju LN Brančurnikov dol

Namen in cilji projekta:

Podjetje Impos iz Celja namerava graditi trgovski center na območju LN Brančurnikov dol. Zemljišče se nahaja vzhodno od trgovskega centra Hofer oz. južno od glavne ceste Holmec – Dravograd.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1.000.000€

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2008-2009: izvedba projekta

2.3 KULTURA

Naziv projekta: Družbeni dom

Namen in cilji projekta:

Z izvedbo investicijskega projekta bomo v občini pridobili kvalitetno in sodobno urejeno dvorano, s čimer bo omogočena polna izkoriščenost dvorane tekom celega leta. Izboljšani pa bodo tudi ustvarjalni oz. delovni pogoji pri izvedbi kulturnih programov v občni.

Cilji projekta: arhitekturni posegi, strojno in elektro inštalacijska dela, postavitev odra in odrske tehnike ter pripadajoče opreme.

Vrsta projekta: lokalni; 3-leten (tehnična izvedba 3-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 754.529€

Pričakovani finančni viri: 103.393€ državni vir

Terminski plan:

2006: pripravljalna dokumentacija

2006-2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija knjižnice v DD

Namen in cilji projekta:

Neprimerna lokacija prevaljske knjižnice v kletnih prostorih, nedostopnost invalidom, premajhni, uničeni prostori z dotrajano opremo, ki ne dosegajo osnovnih standardov za izvajanje knjižnične dejavnosti, so pogojevali k izvedbi projekta. Namen projekta je ustvariti primerne prostorske pogoje za knjižno zbirko ter izvajanje knjižnične dejavnosti. Cilj projekta je povečanje knjižnega fonda na 18.000 s temeljno knjižno zbirko, prostora na 300m2 s čitalnico ter računalniško opremo. S pridobitvijo funkcionalne knjižnične enote se bodo bistveno izboljšali pogoji dela, hkrati pa tudi omogočili izvajanje knjižnične dejavnosti po sodobnih principih stroke.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten (tehnična izvedba 3-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 445.292€

Pričakovani finančni viri: 103.309€ državni vir

Terminski plan:

2005: pripravljalna dokumentacija

2006-2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija Mohorjeve hiše

Namen in cilji projekta:

Urejeni bodo prostori v Mohorjevi hiši, ki bodo namenjeni muzejski prestavitvi zgodovine Prevalj od prazgodovine do sedanjosti. Prevalje nima ustreznega prostora, kjer bi lahko izobrazili širšo javnost in prikazali vso svojo bogato kulturo zgodovino občanom in obiskovalcem. Naloga Koroškega pokrajinskega muzej je izdelava idejne zasnove stalne muzejske postavitve v hiši nekdanje Mohorjeve uprave. Cilj postavitve - predstaviti zgodovino Občine Prevalje s poudarkom na zgodovini železarne Prevalje, Mohorjeve družbe in kulturnega življenja na Prevaljah. V sklopu projekta bi se tudi uredil muzej bralne značke.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten (tehnična izvedba 1-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 69.154€

Terminski plan:

2009: pripravljalna dokumentacija

2010: izvedba projekta

Naziv projekta:  Projekt ureditve mesta Prevalje

Nosilec projekta: Občina Prevalje

Projektni partnerji: Občina Globasnica,Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec

Namen in cilji projekta:

V centru Prevalj na Vandrovskem trgu na površini cca. 1.788m2 ureditev dvorednega javnega parkiranja z osrednjo napajalnico in izvedba kvalitetne nadstrešnice, ureditev križanja mirujočega prometa in pešaških površin brez arhitektonskih ovir, usmeritev arheoloških artefaktov proti severu ter njihova postavitev na zidno površino (vulgo izvedba “Murum Concretum Romanum”, superponiranje /nadstranitev “psevdo muzeja” nad parkirišče oz. postavitev montažnega sklopa spominske postavitve na sistem nadstrešnice ter zagotovitev nadstrešnega prostora za čakanje na javna prevozna sredstva). Cilji projekta: volarizacija kulturne dediščine, izdelava registra kulturne dediščine, strokovna publikacija, marketinška promocija območja skozi videospot, aktivacija informacijskih točk v centrih Prevalje in Globasnica, promocija rezultatov projekta v mestnih središčih: Prevalje in Globasnica. Projektni predlog je v pripravi, kar pomeni, da lahko v teko izdelave projekta pride do določenih vsebinskih sprememb.

Vrsta projekta: skupni čezmejni projekt; več-leten (tehnična izvedba 3-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 705.764€, ocenjena vrednost projekta za območje Občine Prevalje: 524. 440€

Pričakovani finančni viri: 445.774€ EU sredstev (ESRR je 85%), 52.444€ državni vir (10% SVLR)

Terminski plan:

2008-2009: pripravljalna dokumentacija

2010-2012: izvedba projekta

Naziv projekta:  Obnova DD Prevalje – ureditev kulturnega centra

Namen in cilji projekta:

Specifični nameni skladni z razvojno vizijo so: obnova kulturnega centra  v mestnem središču Prevalje in mreženje kulturnih aktivnostih s podobnimi kulturnimi središči izven regije in regijami EU. Cilj projekta ureditve kulturnega centra: ureditev sanitarij, ureditev stropa, elektro in strojne instalacije, dvigalo za invalide, stavbno pohištvo in postavitev balkona.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten (tehnična izvedba 1-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 356.951€

Pričakovani finančni viri: 29.746€ državni vir in 252.840 EU sredstva

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2009: izvedba projekta

2.4 ŠPORT

Naziv projekta: Kegljišče v Družbenem domu

Namen in cilji projekta:

Namen projekta:  omogočiti razvoj kegljanja in organizacijo prvenstev ter izbirnih tekmovanj v Občini Prevalje. Specifičen cilj projekta je v skladu s predpisanimi normativi za izvajanje kegljaške športne dejavnosti funkcionalno urediti prostore kegljišča v Družbenem domu na Prevaljah. Cilj projekta je ureditev 240m2 prostora za delovanje 4-steznega kegljišča (avtomatika in steze s ploščami).

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 81.822€

Pričakovani finančni viri: 13.687€ državni vir

Terminski plan:

2007: pripravljalna dokumentacija

2007-2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Športno rekreacijski kompleks Štadion Prevalje

Namen in cilji projekta:

Športno rekreacijskega kompleks »Štadion Prevalje«, v izmeri 9600m2, tvorijo: nogometno igrišče, atletska steza 400m, kombinirano igrišče in spremljajoči športni objekt.

Cilji: ureditev dovozne ceste, izdelava igrišč, posip in obnova nogometnega igrišča, atletske steze, obnova in sanacija spremljajočega večnamenskega objekta (garderobe, streha, ogrevanje, fasada), ureditev parkirišč, postavitev zaščitne ograje

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 422.857€

Pričakovani finančni viri: 26.582€ državni vir

Terminski plan:

2007: pripravljalna dokumentacija

2007-2008, 2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Nakup opreme za športni kompleks Štadion

Namen in cilji projekta:

Dobava kvalitetne športne opreme za športni kompleks Štadion.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten (tehnična izvedba 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 139.970€

Pričakovani finančni viri: 21.920€ državni vir

Terminski plan:

2007: pripravljalna dokumentacija

2008-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Dobava športne opreme za športne objekte na Prevaljah

Namen in cilji projekta:

Dobava kvalitetne športne opreme za športne objekta v Občini.

Vrsta projekta: lokalni; 3-leten (tehnična izvedba 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 147.795€

Pričakovani finančni viri: 28.080€ državni vir in 44.338€ Fundacije za šport

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Športni objekt Leše

Namen in cilji projekta:

Izgradnja in ureditev športnih površin v sklopu športnega kompleksa na Lešah. Nosilec projekta - Športno društvo Leše, soinvestitor Občina Prevalje. V letu 2008 namerava Športno društvo Leše zaključiti izgradnjo športnega objekta, v l. 2009 pa urediti notranjost – strop in stene v večnamenskem prostoru športnega objekta. Za izvedbo investicije društvo kandidira na javne razpise Fundacije za šport.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten (tehnična izvedba 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€

Pričakovani finančni viri: državni vir, Fundacija za šport in zasebni vir

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2008-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev športnega centra Holmec

Namen in cilji projekta:

Ureditev športnih površin v sklopu športnega centra na Holmcu. Nosilec projekta - Športno rekreacijsko društvo Holmec, soinvestitor Občina Prevalje. Investicija v ureditev javnih se  izvede v dveh fazah: v letu 2008 ureditev športnega igrišča in v letu 2009 ureditev parkirišča, nadstrešnice z garderobami, dobava opreme igrišča, ureditev igrišča na mivki in elektroinstalacije. Razen sredstev soinvestitorja Občine Prevalje, namerava investitor pridobiti dodatna skozi javne razpise Fundacije za šport.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten (tehnična izvedba 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€

Transfer društvu: 9.173€

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2008-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev športnega igrišča pri OŠ

Namen in cilji projekta:

Urediti športne površine (zunanja igrišča) v sklopu športnega kompleksa OŠ Prevalje. Investitor navedeno investicijo uvršča na prioritetni list za leto 2011).

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten (tehnična izvedba 1-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo

Namen in cilji projekta:

Urediti športne površine - nogometno igrišče z umetno travo, v sklopu športnega kompleksa Štadion Prevalje.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€

Terminski plan:

2006-2007: pripravljalna dokumentacija

2007: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev športnega igrišča na Šentanelu

Namen in cilji projekta:

Urediti športne površine v športnem kompleksu na Šentanelu (ureditev večnamenskega igrišča in dobava športne opreme).

Vrsta projekta: lokalni; več-leten (izvedba 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 30.000€

Terminski plan:

2008-2009: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Nakup igral na igrišču vrtca Leše

Namen in cilji projekta:

### Dobava in montaža otroških igral na igrišču vrtca Leše.

Vrsta projekta: lokalni, 1-letni

Ocenjena vrednost projekta: 1.568€

Terminski plan:

2008: izvedba projekta

2.5 NEVLADNE ORGANIZACIJE

Naziv projekta: Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje

Namen in cilji projekta:

Sofinanciranje nakupa potrebne opreme za brezhibno delovanje Prostovoljnega gasilskega društva Prevalje. Projekt obsega dobavo opreme in ureditev prostorov Gasilskega Doma na Prevaljah.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta za obdobje 2007-2013: 84.130€

Pričakovani finančni viri: 35.435€ državni vir

Terminski plan:

2007-2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Nakup opreme za CZ

Namen in cilji projekta:

Nakup opreme za opravljanje nalog civilne zaščite

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta za obdobje 2007-2013: 4.209€

Terminski plan:

2007-2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Kompleksne subvencije v kmetijstvu

Namen in cilji projekta:

V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Prevalje za programsko obdobje 2007-2013 občina spodbuja razvoj in ohranitev kmetijstva. Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini, se sredstva namenjajo za izvajanje naslednjih ukrepov: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, Varstvo tradicionalnih krajin in stavb, Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, Pomoč za plačilo zavarovalnih  premij, Pomoč za zaokrožitev zemljišč, Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu, Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, Pokrivanje dodatnih stroškov transporta in opreme iz odročnih krajev.

Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja na območju občine so: ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja, boljša učinkovitost in strokovnost kmetijstva, spodbujanje diverzifikacije, t.j.  uvajanje, povečevanje raznovrstnosti.

Ocenjena vrednost projekta za obdobje 2007-2013: 170.640€ (opomba – priglašeno Ministrstvu, za obdobje 2007-2013)

Naziv projekta: Turistično informacijski center

Namen in cilji projekta:

- oblikovanje in izvajanje promocijskih aktivnosti, materialov in programov,

- oblikovanje in vključevanje turistične ponudbe Prevalj in okolice v regionalne, nacionalne turistične informacijske mreže,

- zbiranje, urejanje, izmenjava informacij o turistični ponudbi Občine Prevalje in Mežiške doline,

- nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem,

- skrb za promocijo občine in sprejem obiskovalcev,

- organiziranje in izvajanje lokalne turistične vodniške službe,

- sodelovanje s turističnimi društvi ter ponudniki gostinskih in turističnih storitev v občini,

- sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev,

- oblikovanje računalniških baz podatkov turistične ponudbe,

- posredovanje informacij o dogodkih in prireditvah v Občini Prevalje,

- distribucija promocijskih materialov,

- oblikovanje in posredovanje programov eno in več dnevnih izletov na Prevalje in okolico,

- pridobivanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe.

Z namenom, da se v kraju sčasoma zagotovi 24 urni in 365 dnevni dostop do turističnih informacij, predvidevamo  na objektu namestiti t.i. ''touch screen.''

Z odprtjem TIC-a zapolnjujemo dolgoletno vrzel na področju turizma in upamo, da bomo turistično ponudbo tako uspešno posredovali širom Slovenije in v našo občino pripeljali čim več turistov.

Ocenjena vrednost projekta za obdobje 2007-2013: 35.000€.

Naziv projekta: Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – Lokalna akcijska skupina

Namen in cilji projekta:

Z namenom črpanja sredstev iz programa LEADER je vzpostavljena Lokalna akcijska skupina – LAS. Med ustanovitelji smo vse štiri lokalne skupnosti iz Mežiške doline.

Na podlagi priznanega statusa delujoče LAS bomo pričeli s pripravo projektov in torej s črpanjem finančnih sredstev pobude LEADER.

Sredstva LEADER predstavljajo približno 50% delež sredstev tako za samo delovanje LAS Mežiške doline kot tudi za izvajanje projektov.  Preostala sredstva pa je potrebno zagotoviti na lokalnem nivoju, predvsem s strani lokalnih skupnosti.

Ocenjena vrednost projekta za obdobje 2007-2013:

Glede na postopek izračuna je možno s strani MKGP oz. pobude LEADER pridobiti 97.994,67 € finančnih sredstev za sofinanciranje projektov v letu 2009, kar predstavlja približno polovico potrebnih sredstev, drugo polovico je potrebno zagotoviti v lokalnem okolju.

Za delovanje LAS Mežiška dolina pa je potrebno na lokalnem nivoju zagotoviti 10.614,46 € (kar predstavlja 50% sredstev, 50% pa prispeva MKGP).

Do konca programskega obdobja 2007 - 2013 je možno iz sredstev LEADER torej pridobiti okrog 500.000€ in izvesti za več kot 1 mio € projektov. Pogoj za to pa je seveda, da se spodbudijo projektne ideje, pripravi ustrezna projektna dokumentacija in zagotovi vsaj 50% sredstev na lokalnem nivoju.

Naziv projekta: Javni zavod za šport, kulturo in turizem

Namen in cilji projekta:

Projekt načrtuje ustanovitev zavoda za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti. Namen zavoda je učinkovitejša organizacija, razvoj in spodbujanje dejavnosti na omenjenih področjih, s ciljem boljše prepoznavnosti Občine Prevalje.

Ocenjena vrednost projekta za obdobje 2007-2013: 100.000€

Terminski plan:

2009: priprava in izvedba projekta

2.6 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Naziv projekta: Ureditev sterilizacije – prostori in oprema

Namen in cilji projekta:

Ureditev prostorov in dobava opreme za izvajanje sterilizacije v Zdravstvenem domu Ravne. Investicijski stroški so naslednji: gradbena prenova, oprema, investicijsko tehnična dokumentacija in nadzor nad gradnjo.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten (tehnična izvedba 1-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 160.000€

Transfer občini: 15.305€ - transfer Občini Ravne

Terminski plan:

2007: pripravljalna dokumentacija

2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Zunanja ureditev Zdravstvene postaje

Namen in cilji projekta:

Občina Prevalje je v letih 2004-2005 izvedla investicijo »Adaptacija  in rekonstrukcija Zdravstvene postaje Prevalje«, za kar je pridobila nepovratna sredstva Ministrstva za zdravje. Višina celotne investicije je znašala 438.157€. Zaradi omejitve proračunskih sredstev v investicijskih letih 2004-2005, se v okviru prvotne investicije ni izvedel nadstrešek nad vhodom v Zdravstveno postajo, za katerega se je kasneje izkazalo, da je nujno potreben.

### Namen investicije je funkcionalno urediti zunanjost in dostopnost ZP Prevalje. Realizacija projekta obsega: ureditev zadovoljivega števila parkirnih mest za uporabnike zdravstvenih storitev z ločenimi parkirnimi mesti za invalide, dovozne ceste in dostop ter postavitev pokrite nadstrešnice pred vhodom.

Vrsta projekta: lokalni; 3-leten (tehnična izvedba – 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 160.246€

Pričakovani finančni viri: 39.276€ državni vir

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Varstvo starejših oseb

Namen in cilji projekta:

Za zagotovitev potreb po naraščanju števila iskalcev oskrbe v Domu starejših Na Fari sta obravnavana dva predloga:

- možnost širitve doma starejših na površine nad parkiriščem oz. preureditev obstoječe

mansarde za bivalne namene ali administrativne prostore.

Vrsta projekta: nacionalni, večletni

Ocenjena vrednost projekta: 500.000€

Pričakovani finančni viri: 100% državni vir

Terminski plan:

2009-2013: realizacija projekta

- gradnja dodatnega doma na območju obstoječe štale pri cerkvi Sv. Device Marije na jezeru Na Fari. Občina Prevalje bo poda pobudo lastniku, Župnijskemu Uradu Prevalje, za izgradnjo takšne ustanove.

Vrsta projekta: lokalni, večletni

Ocenjena vrednost projekta: 500.000€

Pričakovani finančni viri: 100% zasebni kapital

Terminski plan:

2009-2013: realizacija projekta

2.7 IZOBRAŽEVANJE

Naziv projekta: Vrtec Prevalje - redna dejavnost

Namen in cilji projekta:

Občina zagotavljala sredstva za izvajanje redne dejavnosti predšolske vzgoje OŠ Prevalje, Enote Vrtca Prevalje skladno s sprejeto zakonodajo in skladno z vsakoletnim sprejetim soglasjem k sistemizaciji zavoda. Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje občina zagotavlja na osnovi vsakoletnega finančnega načrta zavoda, usklajenega z občino.

Vrsta projekta: lokalni, 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 20.290€

Terminski plan:

2008-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Novogradnja vrtca

Namen in cilji projekta:

Oba obstoječa objekta, v katerih se izvaja dejavnost predšolske vzgoje, sta dotrajana in neprimerna za bivanje tako v smislu prostorskega, konstrukcijskega kot tudi gradbeno fizikalnega vidika. Zadnje spremembe zakonodaje na področju predšolske vzgoje so vplivale na porast vpisa otrok v vrtec za šolsko leto 2008/2009. Vsakoletni povečan vpis otrok v vrtec se pričakuje še do leta 2014. Zaradi navedenega z rekonstrukcijo obeh objektov ni mogoče zagotoviti doseganja predpisanih standardov in možnosti pridobitve potrebnih dodatnih notranjih in zunanjih površin, kot jih predpisuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05 in 33/08), saj oba obstoječa objekta nimata možnosti širitve.

Cilj: zagotavljanje ustreznih prostorskih in bivalnih pogojev za otroke, kakršne določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo. Prostori zagotavljali pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v 10 oddelkih, in sicer: 4 oddelki za 1. starostno obdobje in 6 oddelkov za 2. starostno obdobje. Oddelka sta med seboj fizično ločena. Lokacija objekta: V od športnega kompleksa OŠ Prevalje

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1.228.220€

Pričakovani finančni viri: 354.000€ državni vir; variante pridobitve sofinancerskih sredstev:  EU – sredstva, dodatna državna sredstva ali javno zasebno partnerstvo

Terminski plan:

2007, 2009: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Glasbena šola Prevalje

Namen in cilji projekta:

Občina ohranja bogato glasbeno tradicijo, ki je vidna skozi aktivnosti raznih društev. Z izvedbo investicije bomo uredili prostore za izvajanje glasbenih programov za vse starostne skupine, poučevanje glasbenih instrumentov, solo petja, teorije in izvajanje tečajev tonske tehnike oz. omogočili že delujočim društvom na področju glasbe izvedbo raznovrstnih glasbenih programov.

Vrsta projekta: lokalni; 2-letni

Ocenjena vrednost projekta: 1 mio €

Pričakovani finančni viri: variante - 50%€ državni vir ali javno zasebno partnerstvo

Terminski plan:

2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje

Namen in cilji projekta:

Občina Prevalje kot ustanoviteljica Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Franja Goloba Prevalje opremlja učilnice s kakovostno vzgojno izobraževalno računalniško opremo in računalniki, s čimer zagotavlja kvalitetno izvedbo vzgojno izobraževalnih programov za učence OŠ.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 17.583€

Terminski plan:

2007-2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Leasing na nepremičnino (telovadnica)

Namen in cilji projekta:

Odplačilo leasinga za nepremičnino (telovadnica).

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Višina obveznosti za obdobje 2007-2010: 389.450€

Naziv projekta: Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke

Namen in cilji projekta:

Namen projekta je dvigniti kvaliteto izvajanja vzgojno izobraževalnih vsebin na OŠ. Cilj projekta je ureditev učilnic za devetletko, nivojski pouk in izvedbo izbirnih vsebin, ki obsega izvedbo investicijsko vzdrževalnih del v učnih prostorih, dobavo učne opreme in dobavo garderobnih omaric.

Vrsta projekta: lokalni, več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 242.299€

Terminski plan:

2007-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Ekološka in energetska sanacija objekta OŠ

Namen in cilji projekta:

Izvesti ekološko in energetsko sanacijo prostorov vzgojno izobraževalnega objekta OŠ Prevalje. Šolski objekt bo potrebe po energiji delno pridobil tudi skozi sončno energijo. Naložba je dolgoročna ter ekološko in ekonomsko upravičena.

Vrsta projekta: lokalni, 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 300.000€

Terminski plan:

2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Ekološka in energetska sanacija objekta podružnične šole Leše

Namen in cilji projekta:

Izvesti ekološko in energetsko sanacijo prostorov vzgojno izobraževalnega objekta podružnične šole na Lešah.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 150.000€

Terminski plan:

2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Ekološka in energetska sanacija objekta podružnične šole Šentanel

Namen in cilji projekta:

Izvesti ekološko in energetsko sanacijo prostorov vzgojno izobraževalnega objekta podružnične šole v Šentanelu.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€

Terminski plan:

2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Ekološka in energetska sanacija objekta podružnične šole Holmec

Namen in cilji projekta:

Izvesti ekološko in energetsko sanacijo prostorov vzgojno izobraževalnega objekta podružnične šole na Holmcu.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€

Terminski plan:

2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Investicijsko vzdrževalna dela

Namen in cilji projekta:

Za objekte JVIZ OŠ Franja Goloba Prevalje izvesti manjša investicijsko vzdrževalna dela.

Vrsta projekta: lokalni, 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 25.000€

Terminski plan:

2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Razna oprema za šolo

Namen in cilji projekta:

Dobava opreme za izvedbo vzgojno izobraževalnih programov OŠ Franja Goloba Prevalje.

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 5.200€

Terminski plan:

2009: izvedba projekta

### 3. STRATEŠKI CILJ: ZagotOvitev pogojev za kakovostno bivanje

Prednostne usmeritve v sklopu strateškega cilja – zagotovitev pogojev za kakovostno

bivanje:

3.1 PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

### 3.1.1 področje - cestni promet in infrastruktura

podpodročje upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest

Naziv projekta: Zemeljski usadi na cestah

Namen in cilji projekta:

Vzdrževanje cestnih površin na območju celotne občine.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 102.000€

Terminski plan:

2009 – po l 2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Sanacija plazov na Lešah

Namen in cilji projekta:

Namen projekta je sanirati plazove na degradiranem območju Leš, na območju rovov rudnika Leše iz 19. in 20. stoletja.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 400.000€

Terminski plan:

2010 - po l 2013: izvedba projekta

področje investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest

Naziv projekta: Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot

Namen in cilji projekta:

Cilj investicijske operacije je, v skladu s predpisi na področju cestnega gospodarstva, obnoviti lokalno prometno infrastrukturo cestnih odsekov regionalnega pomena v skupni dolžini 3.053 m: cesta ob Barbarskem potoku (LC 350331) in cesta Ravne Navrški vrh – Žerjavlje – Žagarjev mlin (LC 350081) in s tem spodbuditi gospodarski razvoj turistično perspektivnih višje ležečih destinacij v Občini Prevalje ter spodbuditi integracijo turistične ponudbe z ostalo turistično ponudbo v regiji in izven. Z ureditvijo lokalnih cest regionalnega pomena na območju Kota bomo spodbudili razvoj tega turističnega območja kot konkurenčnega in privlačnega življenjskega ter gospodarskega prostora EU.

Vrsta projekta: regionalni; 3-leten (izvedba 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 660.145€

Pričakovani finančni viri: 251.424€ EU-sredstev, 40.000€ državni vir;

Terminski plan:

2007: pripravljalna dokumentacija

2007-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel

Namen in cilji projekta:

V letih 2007-2008 namerava Občina Prevalje z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, v višini 309.623€ in Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v višini 63.069,47€ realizirati investicijsko operacijo ureditve cestne infrastrukture regionalnega pomena na turističnem območju Šentanel (cestna odseka: Štopar-Šentanel, LC 350360, v dolžini 1.500 m in Zvonikov mlin-Mikl-Šentanel, LC350380, v dolžini 1.900 m) v skupni višini 643.894€. V letu 2009 se izvede odkup zemljišč.

Vrsta projekta: regionalni; 3-leten (izvedba 2-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 643.894€

Pričakovani finančni viri: 309.623€ EU-sredstev, 63.069,47€ državni vir;

Terminski plan:

2007: pripravljalna dokumentacija

2007-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta Prevalje-Šaver-Strojna (LC 350371)

Namen in cilji projekta:

Obnova lokalne ceste Prevalje-Šaver-Strojna (LC 350371) na območju Suhega vrha v dolžini 1,2 km (od Kuveznika do Godčeve ravni). Investicija obsega izvedbo asfaltiranja in odvodnjavanja na 1,2 km dolgem odseku.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 194.275€

Terminski plan:

2007-2009, 2011-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta krožišče Murko-Fara-Stražišče (JP 851961)

Namen in cilji projekta:

Rekonstrukcija javne ceste (JP 851961) na relaciji Fara-Stražišče. Položili bomo asfalt, uredili odvodnjavanje in utrdili brežine.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 210.000€

Terminski plan:

2008, 2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev cestne infrastrukture na turističnem območju Brinjeve gore

podprojekti:

-  Cesta Prevalje-Stražišče-Brinjeva gora-Kovač-Ocvirk  (LC 350281)

Izvedli bomo rekonstrukcijo  lokalne ceste  v dolžini 1,5 km   (LC 350281) na relaciji Pod gonjami – čuvajnica na Haldi.

- Cesta v zaselku Račel-Log št.2 (JP 851952)

Cilj projekta izvedba vzdrževalnih del na javni poti (JP 851952) na relaciji Krebs – Kos na območju zaselka Račel-Log v dolžini cca. 50m.

- Cesta Stražišče - Berložnik (JP 851951)

Cilj projekta - izvedba asfaltne prevleke z ureditvijo odvodnjavanja  na cestnem odseku (JP 851951) v dožini 281m.

- Obnova javne poti Senica - Pratnekar

Izvedba vzdrževalnih del na cesti  Senica – Pratnekar v naselju Račel – Log  z asfaltom.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 200.000€

Pričakovani finančni viri: 103.000€ državni vir;

Terminski plan:

2008, 2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev vaškega jedra Leše

Namen in cilji projekta:

Izvedba projekta skozi dva podprojekta:

- Ureditev vaškega jedra Leše: utrditev in dograditev 5.142,50m2  javnih površin v vaškem središču: položitev asfaltne prevleke, ureditev odvodnjavanja, ureditev javne razsvetljave v centru Leš, ureditev večnamenskega športno rekreacijskega igrišča v centru Leš, prometna ureditev centra, ureditev javne kanalizacije in javnega vodovoda v centru, ureditev dostopa do večnamenske dvorane v osnovni šoli.

- Ureditev širšega območja vaškega jedra, turistično območje Leških dvojčic: ureditev vaškega prostora na območju novih bajt – Leške cerkve.

Vrsta projekta: lokalni; 3-letni

Ocenjena vrednost projekta: cca. 1,2 mio€

Pričakovani finančni viri: 500.000€ državni vir;

Terminski plan:

2008, 2009: pripravljalna dokumentacija

2009, 2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev vaškega jedra Šentanel

Namen in cilji projekta:

Utrditev javnih površin v vaškem središču Šentanel. Z izvedbo urejen dostop in prehodnost vaškega jedra, ureditev površin pri kulturnih obeležjih.

Vrsta projekta: lokalni; 3-leten (izvedba 1-letna)

Ocenjena vrednost projekta: 600.000€

Pričakovani finančni viri: 250.000€ državni vir;

Terminski plan:

2009-2010: pripravljalna dokumentacija

2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta Nicina

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta - ureditev lokalne ceste  na območju Nicine. Izvedli bomo asfaltiranje in odvodnjavanje cestišča.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 44.140€

Terminski plan:

2008-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Šentanel – nove hiše (JP 851873)

Namen in cilji projekta:

Na lokaciji novih hiš v Šentanelu izvedba asfaltiranja in odvodnjavanja cestišča (JP 851873).

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 12.000€

Terminski plan:

2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta Stražnica Holmec–Sonjak (JP 851461)

Namen in cilji projekta:

Rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka – asfaltiranje in odvodnjavanje na javni cesti Holmec-Sonjak (JP 851461).

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 40.800€

Terminski plan:

2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta  na Zagrad (JP 851931)

Namen in cilji projekta:

Na območju Zagrada rekonstrukcija cestne površine  obstoječe javne poti (JP 851931) v dolžini 1,5 km  z ureditvijo asfaltne prevleke in ureditvijo odvodnjavanja.

Vrsta projekta: lokalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 173.400€

Terminski plan:

2011-2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta Leše – Hermonkov križ–Mežica (LC 350373)

Namen in cilji projekta:

Na lokalni cesti Leše – Mežica (LC 350373) izvedba rekonstrukcije cestišča v dolžini 3,2 km. Obseg del: izvedba tampona, asfaltne prevleke in odvodnjavanja.

Vrsta projekta: lokalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 558.000€

Terminski plan:

2010-2012: realizacija projekta

Naziv projekta: Cesta Skuk – Plazl (JP 851523)

Namen in cilji projekta:

Rekonstrukcija cestnega priključka (JP 851523) v naselju Plazl z izvedbo asfaltiranja in odvodnjavanja.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 130.000€

Terminski plan:

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Obnova lokalne ceste Ravne-Navrški vrh-Žerjavle-Žagarjev mlin (LC 350081)

Namen in cilji projekta:

Izvedba asfaltiranja in ureditev odvodnjavanja na lokalni cesti (LC 350081) območju zaselka Žerjavle.

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 138.720€

Terminski plan:

2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta Železniška postaja - Ortan (JP 851481)

Namen in cilji projekta:

V naselju nad železniško postajo obnovo ceste, ki zajema dela: ureditev javne kanalizacije, izvedba asfaltne prevleke in ureditev odvodnjavanja, javne razsvetljave, odkup zemljišč in ureditev prehoda preko Železniške postaje.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 304.000€

Pričakovani finančni viri: 50% državni vir (MOP);

Terminski plan:

2009-2012: izvedba projekta

področje urejanja cestnega prometa

Naziv projekta: Parkirišče Prevalje (ureditev centra)

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta – ureditev parkirnih površin v centru mesta Prevalje. Parkirišča bomo uredili v območju blokovne zazidave za avtobusno postajo, pri borčevskem bloku in objektu Slivnik ob glavni cesti.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 75.369€

Terminski plan:

2007, 2009-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Železniška postaja - Ortan (JP 851481) na odcepu Peči-Železniška postaja

Namen in cilji projekta:

Investitor Občina Prevalje bo izvedla rekonstrukcijo ceste TC Mercator do železniške postaje, uredila pločnik, izvedla odvodnjavanja in ureditev križišča pri Pečiju z izvedbo krožišča.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 342.900€

Terminski plan:

2008-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Prometna signalizacija – cestne ovire

Namen in cilji projekta:

Ureditev prometne signalizacije na območju občine.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 30.000€

Terminski plan:

2007-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija ceste v zaselku Prisoje – Gasilski dom (LC 350372)

Namen in cilji projekta:

Rekonstrukcija vozišča, ureditev izogibališča, ureditev opornih zidov, energetskih vodov, ureditev javne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 140.000€

Terminski plan:

2011-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija ceste na Lešah (JP 851401)

(na odseku Jelen– nove bajte)

Namen in cilji projekta:

Rekonstrukcija vozišča, obnova vodovoda, ureditev javne kanalizacije, ureditev javne razsvetljave in sanacija plazu. Dolžina rekonstrukcije vozišča bo izvedena v dolžini 600m.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 120.000€

Terminski plan:

2011-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta Glavarstvo (JP 851 562)

Namen in cilji projekta:

Rekonstrukcija vozišča, obnova vodovoda, ureditev javne kanalizacije in ureditev javne razsvetljave. Dolžina rekonstrukcije vozišča bo izvedena v dolžini 700m.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 300.000€

Terminski plan:

2007-2009: izvedba projekta

podpodročje investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest

Naziv projekta: Glavna cesta Spar - krožišče

Namen in cilji projekta:

Skupaj z Ministrstvom za promet bomo izvedli rekonstrukcijo ceste Spar – krožišče Na Fari in urediti krožišče v centru mesta pri Sparu. Sočasno z rekonstrukcijo bomo obnovili komunalne, energetske in telekomunikacijske vode. Izvedli bomo obojestransko kolesarsko stezo in pločnika.

Vrsta projekta: nacionalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1,2 mio €

Pričakovani finančni viri: 1 mio € državni vir;

Terminski plan:

2008-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Kolesarska steza in pešpot Poljana - Holmec (JP 851611, JP851612, JP 851613)

Namen in cilji projekta:

Na kolesarski stezi in pešpoti Poljana - Holmec (JP 851611, JP851612, JP 851613) namerava investitor Občina Prevalje izvesti zaključna dela.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 16.073€

Terminski plan:

2007-2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija glavne ceste Štopar - Poljana

Namen in cilji projekta:

Kot soinvestitor bomo skupaj z Ministrstvom za promet uredili glavno cesto Štopar - Poljana v območju naselja Štopar. Cilj projekta: izvedba rekonstrukcije križišča pri Štoparjevem mostu, ureditev avtobusnega postajališča in izvedba pločnika.

Vrsta projekta: nacionalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 400.000€

Pričakovani finančni viri: 350.000€ državni vir;

Terminski plan:

2007, 2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Kolesarska steza Prevalje - Štopar

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta - ureditev kolesarske poti na relaciji  Poljana–Prevalje. Sredstva za realizacijo projekta so predvidena tudi s strani Ministrstva za promet.

Vrsta projekta: nacionalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 220.000€

Pričakovani finančni viri: 200.000€ državni vir;

Terminski plan:

2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija glavne ceste na Poljani

Namen in cilji projekta:

V sodelovanju z Ministrstvom za promet bo Občina Prevalje izvedla rekonstrukcijo križišča in avtobusnega postajališča na Poljani.

Vrsta projekta: nacionalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 202.280€

Pričakovani finančni viri: 160.000 € državni vir;

Terminski plan:

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Cesta na pokopališče sv. Barbara (JP 851541) in parkirišče

Namen in cilji projekta:

Cilj projekta je ureditev dostopa do pokopališča sv. Barbare in izgradnja parkirišča na S strani pokopališča.

Vrsta projekta: lokalni; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 210.000€

Pričakovani finančni viri: 140.000€ občinski vir druge Občine;

Terminski plan:

2009-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija glavne ceste skozi Prevalje

Namen in cilji projekta:

Skupaj z Ministrstvom za promet bomo izvedli rekonstrukcijo glavne cestne v centru Prevalj, od Štoparja do Leka.

Vrsta projekta: nacionalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 800.000€

Pričakovani finančni viri: 600.000€ državni vir;

Terminski plan:

po l. 2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Tretja razvojna os

Namen in cilji projekta:

Hitra cesta bo omogočala Prevaljam lažji dostop do virov znanja, kapitala, moči v večjih centrih; pospešen gospodarski razvoj z odpiranjem na S proti Avstriji in V proti Hrvaški in na J proti Ljubljani, in pospešen razvoj turizma z lažjo dostopnostjo in povezanostjo s sosednjimi regijami in njihovo ponudbo.

Izhodišče projekta: slaba cestna infrastruktura in nepovezanost s centralno Slovenijo oz. s t.im. cestnim križem Slovenije;

Umestitev cestne trase v prostor na relaciji: Holmec – Prevalje – Ravne – Otiški vrh – Slovenj Gradec – Velenje;

Projektna trasa bo obravnavana z vidika največje mere odgovornosti do družbenega razvoja in življenja in bivanja ljudi ob trasi.

Vrsta projekta: nacionalni, več-leten

Ocenjena vrednost projekta: v oceni

Pričakovani finančni viri: EU in državni vir;

Terminski plan:

2010 in po l. 2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev železniške postaje Prevalje

Namen in cilji projekta:

Železniška proga Maribor-Dravograd-Prevalje-Holmec-Avstrija je pomembna transportna komunikacija, ki pa je ne znamo dovolj izkoristiti. Progo bo potrebno modernizirati  za pospešen gospodarski razvoj z odpiranjem na Z proti Avstriji in V proti Hrvaški in Madžarski.

Na območju železniške postaje Prevalje mora železniško gospodarstvo izkoristiti prostorske možnosti za izgradnjo poslovno-skladiščnih prostorov in pričeti  s takojšnjo sanacijo manipulativnih površin.

Vrsta projekta: nacionalni, več-leten

Ocenjena vrednost projekta: v oceni

Pričakovani finančni viri: EU in državni vir;

Terminski plan:

2010 in po l. 2013: izvedba projekta

### 3.1.2 področje - cestna razsvetljava

Naziv projekta: Novogradnja javne razsvetljave

Namen in cilji projekta:

V skladu s sprejeto zakonodajo in načrtom javne razsvetljave bomo obnavljali obstoječo javno razsvetljavo v občini.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 129.273€

Terminski plan:

2007-2013: izvedba projekta

3.2 OKOLJE IN PROSTOR

3.2.1 področje - zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

podpodročje zbiranja in ravnanja z odpadki

Naziv projekta: Gradnja odlagališča (taksa) Lokovica

Namen in cilji projekta:

Namen projekta je občanom bolj približati možnost zbiranja ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Na podlagi Programa opremljanja Občine Prevalje z zbiralnicami ločenih frakcij bodo zgrajeni ekološki otoki. Zbrana sredstva iz ekološke takse bodo namenjena delno tudi za sanacijo obstoječega odlagališča.

Vrsta projekta: lokalni, več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 262.473€

Pričakovani finančni viri: 74.000€ državni vir;

Terminski plan:

2007-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: KOCEROD

Nosilec projekta: MO Slovenj Gradec

Projektni partnerji: Občine Koroške statistične regije

Pogodbeni partnerji: RRA za Koroško

Namen in cilji projekta:

V sodelovanju z RRA bomo izvedli projekt ravnanja z odpadki. Koroški center za ravnanje z odpadki je celovit regionalni projekt, ki se izvaja v okviru Regionalnega razvojnega programa za Koroško. KOCEROD se nahaja na dveh lokacijah:

- na lokaciji Mislinjska dobrava, kjer so predvideni objekti za predelavo odpadkov,

- na lokaciji Zmes, kjer je predviden objekt odlaganja odpadkov.

Struktura virov financiranja :	 	 - kohezijski sklad 	12.805.314 €

- MOP		 	 2.364.058 €

- Občine   		 7.249.947 €

- okoljska dajatev 	 2.561.063 €

SKUPAJ	 	 24.980.382 €

Od skupnega dela občin Koroške regije, ki sodelujejo v projektu, je neto delež Občine Prevalje 406.930€. V letu 2007 bo izdelan investicijski program, javni razpis za izbiro izvajalca gradbenih del pa naj bi se izvedel do poletja 2008, pričetek del je predviden v jeseni 2008.

Vrsta projekta: regionalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: preko 24 mio €; Občina Prevalje – 406.930€

Pričakovani finančni viri: 140.148€ transfer iz druge občine;

Terminski plan:

2007-2011: izvedba projekta

podpodročje ravnanja z odpadno vodo

Naziv projekta: Gradnja kanalizacije (taksa)

Namen in cilji projekta:

Sredstva, ki jih bomo zbrali s takso bomo, namenili za gradnjo kanalizacije.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 732.219€

Pričakovani finančni viri: 302.000€ državni vir;

Terminski plan:

2007-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Namen in cilji projekta:

Nacionalni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode. Poglaviten namen tega programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES.

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za občine določa območja naselij oz. delov naselij, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo.

Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Prevalje vključuje štiri območja (216ha) s po več kot 50 prebivalci, in tri območja z manjšo gostoto obremenjenosti, ki sicer niso vključena v predlogih ukrepov s strani MOPa, pa jih občina glede na potrebe vključuje.

Kolektor in CČN predstavljata skupno opremo obeh občin za transport in čiščenje komunalnih odpadnih vod s teritorijev Občine Prevalje in Občine Ravne na Koroškem.

Skupni kolektor pomeni element skupnega sistema za zbiranje in odvod komunalne odpadne vode s prispevnih območij z obeh občin vse do centralne čistilne naprave na Dobrijah (CČN). V celoti (od meje med Občinama Prevalje in Ravne do CČN) je lociran v Občini Ravne na Koroškem.

Lokacija skupne čistilne naprave je na Dobrijah v Občini Ravne na Koroškem.

Projekt sestavljajo podprojekti: obnova ostalih kanalizacijskih sistemov, obnova kanalizacije in izgradnja kanalizacije na območju Stražišča.

Bruto in neto investicijski stroški za zagotavljanje  zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih  odpadnih vod v Občini Prevalje

(v € po tekočih cenah)

| Podprojekt | Področje vlaganja | Neto vrednosti | Bruto vrednosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralno čiščenje odpadne vode | CČN, Dobrije | 3.092.551 | 3.633.068 |
|  | Kolektor A2, primarji in elementi | 6.277.977 | 7.533.572 |
|  | Ostali investicijski stroški | 915.748 | 1.098.898 |
| SKUPAJ Centralno čiščenje odpadne vode | 10.286.276 | 12.265.538 |
| Prispevna območja in MČN | Sekundarji in male čistilne naprave | 2.636.491 | 3.163.789 |
|  | Ostali investicijski stroški | 151.782 | 182.139 |
| SKUPAJ Prispevna območja in MČN | 2.788.274 | 3.345.928 |
| SKUPAJ investicije za Občino Prevalje po tekočih cenah | 13.074.549 | 15.611.467 |

Vrsta projekta: regionalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 15 mio€

Terminski plan:

2008-2017: izvedba projekta

3.2.2 področje - upravljanje in nadzor vodnih virov

podpodročje načrtovanja, varstva in urejanja voda

Naziv projekta: Program oskrbe s pitno vodo-zamenjava salonitnih cevi

Namen in cilji projekta:

Zakonodaja: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne-Prevalje, Uradni list RS št. 54/98; Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Ravne na Koroškem, MUV  št. 11/196,  Odlok o zaščiti zajetih vodnih virov v Občini Prevalje, Uradni list RS št. 66/00, dopolnitve in uskladitve Odloka o oskrbi s pitno vodo za območje Občine Prevalje s pravilnikom o pitni vodi – načrtovane v letu 2009; Odlok o plačilu takse za razširjeno reprodukcijo na področju vodooskrbe na območju Občine Prevalje  - načrtovano za december 2008. Namen projekta zagotoviti na  celotnem oskrbovalnem območju treh občin, Prevalje, Mežica in Ravne, izvajanje in pripravo občinskih programov razvoja javnih vodovodnih sistemov (določbe 22. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo; 1. točka, 11. alinea). Izdelava razvojnih načrtov  javnih vodovodov v letu 2009.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: preko 1mio €

Terminski plan:

2009-2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Izgradnja čistilne naprabe in kanalizacijskega sistema

Nosilec projekta: Občina Ravne na Koroškem

Projektni partnerji: Občina Prevalje

Namen in cilji projekta:

Občine Prevalje in Ravne na Koroškem  bosta z izvedbo v izgradnjo v kanalizacijske sisteme in izgradnjo čistilne naprave dosegli sledeče cilje:

-izgradnjo ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

-izboljšanje učinka čiščenja reke Meže,

-zmanjšanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja,

-sanacija virov onesnaževanja iz naselij v predmetnih občinah,

-priključitev na novo 3.803 prebivalcev v vseh predmetnih občinah na primarni kanalizacijski

sistem,

-priključitev 18.128 prebivalcev v vseh predmetnih občinah na čistilne naprave odpadnih voda,

-80% priključenost vseh prebivalcev v predmetnih občinah na kanalizacijski sistem in čistilne

naprave,

-izgradnja primarnih kanalov v skupni dolžini 21,5 km,

-izgradnja 9 črpališč, 9 zadrževalnih bazenov, 2 razbremenilnih bazenov visokih vod in 2

čistilnih naprav s skupno kapaciteto za 23.800PE.

V Občini Prevalje bo izgrajeno 5.606 m kanalizacije, 4 črpališča, 3 zadrževalni bazeni, 1 razbremenilni bazen in skupna čistilna naprava za Občini Prevalje in Ravne z močjo 20.000  PE.

Vrsta projekta: regionalni, več-leten

Ocenjena vrednost projekta- stalne cene: 31.371.365€; od tega Občina Prevalje: 11.218.365€

Pričakovani finančni viri:variantni predlogi: viri EU sredstva ali javno-zasebno partnerstvo;

Terminski plan:

2007-2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini

Nosilec projekta: Občina Ravne na Koroškem

Projektni partnerji: Občina Prevalje in Občina Mežica

Namen in cilji projekta:

Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem lahko (občasno spomladi in jeseni) predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih.

Kvaliteta vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave bi lahko v bodočnosti predstavljale nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu. Slabša uravnoteženost celotnega sistema dodatno poslabšuje stanje na področju dobav vode predvsem v Občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varnejša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem.

K slabšanju stanja vodnih količin v sušnih obdobjih dodatno prispevajo znatne masne izgube v magistralnem dolinskem vodovodu in na sekundarnem omrežju. Deli omrežij Ravn, Prevalj in Mežice, so starejše izvedbe. Zato so občine in JKP najkritičnejša mesta postopno sanirala, tako v pogledu propustnosti, novejših materialov in količin, kljub temu pa je splošno stanje vodnih izgub v teh conah nad dopustnimi. Povprečne izgube na sistemu so ocenjene v višini nekoliko nad 20 %, posamezni segmenti presegajo 30%.

Naslednja večja slabost vodovodnega omrežja je preko 30 km vgrajenih salonitnih cevi:

- cca 11 do 12 km  Šumc, Prevalje, Ravne (NO 350, 300, 200),

- cca 6 km salonitna cev Kotlje, Ravne (NO 125 in 100),

- posamezni sekundarni razvodi v naseljih Javornik, Trg Ravne,   Prevalje, Leše nad Prevaljami, Mežica, preko 13 km salonitnih cevi manjših dimenzij (NO 125 in 100).

Projekt, ki ga obravnavamo, ne zajema zamenjave magistralnega vodovoda od zajetja Šumc do Prevalj in Ravn.

Razlog za izvedbo projekta je zmanjšanje izgub  pitne vode na dotrajanem omrežju.

Investicija se bo izvajala na teritoriju treh občin Mežiške doline na obstoječem javnem vodovodu.  Po naravi je to investicija v enostavno reprodukcijo brez širitev kapacitet,  gre za prenovo že obstoječe opreme, ki je v celoti pod zemljo (zamenjave, adaptacije in rekonstrukcije).

Posamezni investicijski vložki predstavljajo vlaganja v strojno opremo z enostavnimi gradbenimi deli, ki so v funkciji vgradnje strojne opreme (izkopi, zasutja, asfaltiranje). Vlaganja v nakup zemljišča niso potrebna.

Glavnina posegov bo na trasah javnega vodovoda iz salonitnih cevi (beton azbest). Zamenjani bodo odseki vodovoda v skupni dolžini cca 14,5km. Izkopi bodo v neposredni bližini obstoječih tras vodovoda.

Dolžine odsekov zamenjav vodovoda po občinah (v m1)

| Občina | Ime odseka | Skupaj dolžina v m |
| --- | --- | --- |
| Ravne | 1.faza | 5.065 |
|  | 2.faza | 2.760 |
| Skupaj Ravne | 7.825 |
| Prevalje | Odsek 1 | 678 |
|  | Odsek 2 | 940 |
|  | 2.faza ( odseki 3-9) | 1.600 |
|  | 3.faza ( odseki 10-11) | 1.550 |
| Skupaj Prevalje | 4.768 |
| Mežica | Odsek 1 | 171 |
|  | Odsek 2 | 108 |
|  | Odsek 3 | 722 |
|  | Odsek 4 | 388 |
|  | Odsek 5 | 275 |
|  | Odsek 6 | 247 |
| Skupaj Mežica | 1.911 |
| Skupaj odseki vodovoda | 14.504 |

Vrsta projekta: regionalni, več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 3.383.533€

Pričakovani finančni viri: 869.829€ EU sredstva, občinski proračun 2.513.704€; Občina Prevalje: 293.376€ EU sredstev in 847.823€ za tehnično izvedbo investicije.

Transfer drugi občini: 861.315€

Terminski plan:

2008-2011: realizacija projekta

Naziv projekta: Vodnogospodarski ukrepi

Namen in cilji projekta:

Na določenih območjih v Občini Prevalje delujejo vodotoki, ki so hudourniškega značaja. Za zaščito objektov, zemljišč in infrastrukture bo potrebno izvesti vodnogospodarske ukrepe v smislu ureditve strug vodotokov.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 150.000€

Terminski plan:

2009-2013: realizacija projekta

Naziv projekta: Novi vodni viri

Namen in cilji projekta:

Gospodarska javna infrastruktura se v občini razvija tako, da zagotavlja primerno komunalno oskrbo ter dostopnost, skladno z uravnoteženim družbenim in prostorskim razvojem. Občina pogojuje novo pozidavo za stanovanja z ustrezno opremljenostjo z gospodarsko javno infrastrukturo. Razširiti je potrebno iskanje pomembnejših vodnih zajetij, ter takšna območja predhodno zaščititi, obstoječa pa povezati v enovit sistem. Potencialni vodni viri, ki jih moramo zaščititi se nahajajo na območju Krvavca in Drmolička ter Leš. Dodatne vodne vire pa moramo poiskati na območju Šentanela, ker v nasprotnem primeru ne moramo več širiti naselja.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€

Terminski plan:

2009 – po l. 2013: realizacija projekta

3.2.3 področje - prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

podpodročje urejanja in nadzora na področju geodetskih evidenc

Naziv projekta: Programska oprema GIS

Namen in cilji projekta:

Aktiviranje programske opreme GIS.

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 12.519€

Terminski plan:

2008: izvedba projekta

Naziv projekta: Prekategorizacija občinskih cest

Namen in cilji projekta:

Izvesti je potrebno prekategorizacijo določenih občinskih cest.

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 6.000€

Terminski plan:

2008: izvedba projekta

podpodročje prostorsko načrtovanje

Naziv projekta: Ureditev območja Polje

Namen in cilji projekta:

Priprava prostorske dokumentacije za ureditev območja Polje.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 310.000€

Terminski plan:

2010-1013: izvedba projekta

Naziv projekta: Občinski prostorski načrt

Namen in cilji projekta:

Priprava prostorskega načrta za območje Občine Prevalje.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 160.000€

Terminski plan:

2008-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Program opremljanja stavbnih zemljišč

Namen in cilji projekta:

Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč.

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 24.500€

Terminski plan:

2008: izvedba projekta

Naziv projekta: LEK (lokalni energetski koncept)

Namen in cilji projekta:

Energetski koncept za Občino Prevalje podaja analizo obstoječega stanja na področju energetske rabe in oskrbe z energijo, predlaga možne usmeritve oskrbe z energijo in ocenjuje možnost izrabe obnovljivih virov energije.

Vrsta projekta: lokalni; 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 25.000€

Terminski plan:

2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Ureditev varstva pred hrupom na območju celotne občine

Namen in cilji projekta:

Postopek priprave Občinskega prostorskega načrta (OPN), kot temeljnega prostorskega akta občin, skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 2. člen), narekuje določitev meje med posameznimi območji varstva pred hrupom na posameznih območjih poselitve.

Vrsta projekta: lokalni, 1-leten

Ocenjena vrednost projekta: 10.000€

Terminski plan:

2010: izvedba projekta

3.3. Stanovanjsko komunalna dejavnost

3.3.1 področje – komunalna dejavnost

podpodročje oskrbe z vodo

Naziv projekta: Vodovod Stražišče

Namen in cilji projekta:

Ureditev vodovoda Stražišče.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 87.504€

Terminski plan:

2007-2008, 2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Vodovod Črnc

Namen in cilji projekta:

Ureditev vodovoda Črnc.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 66.000€

Terminski plan:

2007-2008, 2010-2011: izvedba projekta

Naziv projekta: Vodovod Leše vzhod

Namen in cilji projekta:

Ureditev vodovoda na V delu Leš.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 110.000€

Terminski plan:

2011-2012: izvedba projekta

podpodročje urejanja pokopališče in pogrebna dejavnost

Naziv projekta: Ureditev mrliške vežice na Šentanelu

Namen in cilji projekta:

Ureditev mrliške vežice na Šentanelu.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 7.309€

Terminski plan:

2007-2008: izvedba projekta

podpodročje objekti za rekreacijo

Naziv projekta: Otroška igrišča

Namen in cilji projekta:

Ureditev otroških igrišč na območju občine.

Vrsta projekta: lokalni, večleten

Ocenjena vrednost projekta: 19.048€

Terminski plan:

2007-2013: izvedba projekta

3.3.2 področje – spodbujanje stanovanjske gradnje

podpodročje spodbujanje stanovanjske gradnje

Naziv projekta: Nakup stanovanj

Namen in cilji projekta:

Reševanje stanovanjske problematike družin v občini, med njimi predvsem mladih družin.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 215.314€

Terminski plan:

2008 -2013: izvedba projekta

- stanovanjska gradnja z dopolnilno dejavnostjo na območju Prevalj

Naziv projekta: Več-stanovanjska gradnja Koseško polje

Namen in cilji projekta:

Ureditveno območje obsega severni del ob glavni cesti Holmec-Dravograd, vzhodno od trgovskega centra Spar. V naravi je to pas zemljišča ob glavni cesti od Turistične agencije Carinthia do drevoreda cipres na Polju. Območje obseka 1ha zemljišč. Na lokaciji je možno zgraditi 64 stanovanj oz. 48 stanovanj in 16 lokalov.

Cilj projekta: izvedba komunalne ureditve območja in izgradnja stanovanjskega kompleksa z dopolnilno dejavnostjo (trgovine, okrepčevalnice, pisarne,…).

Vrsta projekta: lokalni; gradnja za trg; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 3.500.000€

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorja

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija (obvezna izdelava OPPN)

2010-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Več-stanovanjska gradnja Farsko polje

Namen in cilji projekta:

Ureditveno območje obsega južni del ob lokalni cesti osnovna šola-Fara, južno od tovarne LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d.. V naravi je to pas zemljišča ob lokalni cesti stanovanjskega objekta Kacl do ceste, ki vodi do Doma starejših. Območje obsega 0,80ha zemljišč. Na lokaciji je možno zgraditi 50 stanovanj oz. 40 stanovanj in 10 lokalov.

Cilj projekta: izvedba komunalne ureditve območja in izgradnja stanovanjskega kompleksa z dopolnilno dejavnostjo (trgovine, okrepčevalnice, pisarne,...).

Vrsta projekta: lokalni; gradnja za trg; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 2.700.000€

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorja

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija (obvezna izdelava OPPN)

2010-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: : Več-stanovanjska gradnja »Vrtec Zgornji kraj«

Namen in cilji projekta:

Na območju sedanjega vrtca Zgornji Kraj bo ob izgradnji centralnega vrtca pri Osnovni šoli možno zgraditi stanovanjski blok s 25 stanovanji.

Vrsta projekta: lokalni; gradnja za trg; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1.000.000€

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorja

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2010-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Vrtec Pod gonjami«

Namen in cilji projekta:

Na območju sedanjega vrtca Pod gonjami bo po izgradnji centralnega vrtca pri Osnovni šoli možno zgraditi 4-6 individualnih stanovanjskih hiš.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev (obvezna izdelava OPPN)

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2010-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Vrtnarija«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja severno od Doma starejših oz. južno od obstoječe stanovanjske zazidave. Na območju  bo možno zgraditi tri manjše individualne stanovanjske hiše v nizu.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 30.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev

Terminski plan:

2009: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Črnec II«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja severno-zahodno od železniške postaje Prevalje oz. vzhodno od obstoječe stanovanjske zazidave Črnec v smeri Laznikovega. Na območju  bo možno zgraditi  20 individualnih stanovanjskih hiš.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 100.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev (obvezna izdelava OPPN)

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2010-2012: izvedba projekta

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Hvali II«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja severno-vzhodno od železniške postaje Prevalje oz. vzhodno od obstoječe stanovanjske zazidave Hvali v smeri Marka. Na območju  bo možno zgraditi 20

individualnih stanovanjskih hiš.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 250.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev (obvezna izdelava OPPN)

Terminski plan:

2011: pripravljalna dokumentacija

2011-2014: izvedba projekta

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Račel  Log, območje F«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja severno od tenis igrišč Pod gonjami. Na območju bo možno zgraditi pet  stanovanjskih hiš.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 204.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev

Terminski plan:

2009: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

Naziv projekta: Gradnja stanovanjsko – trgovskega kompleksa –Trg 1a

Namen in cilji projekta:

Podjetje ELPOS namerava preurediti prostore trgovske dejavnosti (bivša tekstilna trgovina družbe Jamnica, zraven NLB) v pritličju, v 1 nadstropju pa zgraditi 9 stanovanj.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 500.000€

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev

Terminski plan:

2008: pripravljalna dokumentacija

2008-2009: izvedba projekta

Naziv projekta: Obnova stanovanjskega objekta–Perzonali 30

Namen in cilji projekta:

Občina načrtuje obnoviti celotni stanovanjski blok Perzonali 30, s čimer bo pridobila 20 novih stanovanj.

Vrsta projekta: lokalni; 2-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1.000.000€

Pričakovani finančni viri:  javno-zasebno partnerstvo

Terminski plan:

2009: pripravljalna dokumentacija

2009-2010: izvedba projekta

-stanovanjska gradnja na območju Leš

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Ladratovi travniki«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja severno od nogometnega igrišča Leše oz. južno od obstoječe stanovanjske zazidave. Na območju  bo možno zgraditi 12 individualnih stanovanjskih hiš.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 300.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri: lastna sredstva investitorjev (obvezna izdelava OPPN)

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2010-2012: izvedba projekta

-stanovanjska gradnja na območju Poljane

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Poljanska ravan«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja severo-zahodno od obstoječe naselbine na dvignjenem platoju. Na območju  bo možno zgraditi 25 individualnih stanovanjskih hiš.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 350.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri: lastna sredstva investitorjev (obvezna izdelava OPPN)

Terminski plan:

2012: pripravljalna dokumentacija

2012-2015: izvedba projekta

-stanovanjska gradnja na območju Malineka

Naziv projekta: Individualna stanovanjska gradnja »Malinek«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja na območju Dolgih Brd, vzhodno od glavne ceste Holmec - Dravograd oz. južno od obstoječe stanovanjske zazidave Plazl. Na območju bo možno zgraditi 24 individualnih stanovanjskih hiš.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; 3-leten

Ocenjena vrednost projekta: 400.000€ (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri: lastna sredstva investitorjev

Terminski plan:

2007: pripravljalna dokumentacija-že izdelan PA v obliki Urbanističnega načrta (Ul RS št.60/2002)

2007-2009: izvedba projekta

-stanovanjska gradnja na območju Holmca

Naziv projekta: Kombinirana individualna stanovanjska in/ali več-stanovanjska gradnja »Holmeška ravan«

Namen in cilji projekta:

Zemljišče se nahaja severno od GII, od nekdanjega železniškega prehoda pri Tekli pa do višine ceste k nekdanji stražnici/karavli Holmec. Na območju bo možno zgraditi 10 individualnih stanovanjskih hiš ali pa 20 stanovanj.

Vrsta projekta: lokalni; individualna gradnja; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 150.000€  (izvedba komunalne opreme)

Pričakovani finančni viri:  lastna sredstva investitorjev (obvezna izdelava OPPN)

Terminski plan:

2012: pripravljalna dokumentacija

2012-2015: izvedba projekta

podpodročje upravljanja in razpolaganja z zemljišči

Naziv projekta: Nakup zemljišč

Namen in cilji projekta:

Za potrebe realizacije projektov v NRP-ju.

Vrsta projekta: lokalni; več-leten

Ocenjena vrednost projekta: 1.210.287€

Terminski plan:

2007 -2013: izvedba projekta

Naziv projekta: Pridobivanje alternativnih virov energije

Namen in cilji projekta:

Namen projekta je uvedba alternativnih virov energije za ogrevanje objektov v lasti Občine Prevalje. Cilj projekta je investicija v omrežni solarni (fotovoltaični) sistem. Podprojekta: območje odlagališča Lokovica, koriščenje obstoječih objektov (šola, mala in velika športna dvorana in vrtec).

Vrsta projekta: regionalni; več-leten; oblika: javno-zasebno partnerstvo

Ocenjena vrednost projekta: 2 mio €

Pričakovani finančni viri: državni in zasebni vir;

Terminski plan:

2010: pripravljalna dokumentacija

2011-2013 in po letu 2013: izvedba projekta

# 4. TERMINSKI PLAN PROJEKTOV

strateški cilj Projekti pred 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 po 2013 ocenjena vrednost 1. Zagotavitev pogojev za kakovostno bivanje 24.370.677 1 GOSPODARSTVO / PODJETNIŠTVO 6.150.000 Ureditev obrtnih con na območju Občine Prevalje 2.150.000 -Ureditev poslovno obrtne cone Lahovnikovo 1.000.000 -Ureditev obrtne cone na območju Štoparjevega 600.000 -Ureditev obrtne cone na območju Nicine 150.000 -Industrijska cona Prevalje 400.000 Razvojno območje Holmec 2.000.000 Razvoj širokopasovnega omrežja v občini Prevalje 2.000.000 2 TURIZEM, IGRALNIŠTVO IN TRGOVINSKA DEJAVNOST 9.622.708 Geopark 2.575.458 Tematska pot na Brinjevo goro 47.250 Razvoj turizma na območju Šentanela 4.000.000 -Gorsko turistično zdraviliški center Šumnik-Pečnik 3.000.000 -Izletniško stacionarni turizem Janče 1.000.000 Turistično območje Poljana 2.000.000 Gradnja trgovskega centra na območju LN Brančurnikov dol 1.000.000 3 KULTURA 2.331.690 Družbeni dom 754.529 Rekonstrukcija knjižnice v DD 445.292 Rekonstrukcija Mohorjeve hiše 69.154 Projekt ureditve mesta Prevalje 705.764 Obnova DD Prevalje – ureditev kulturnega centra 356.951 projekti pred 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 po 2013 ocenjena vrednost 4 ŠPORT 1.224.012 Kegljišče v Družbenem domu 81.822 Športno rekreacijski kompleks Štadion Prevalje 422.857 Nakup opreme za športni kompleks Štadion 139.970 Dobava športne opreme za športne objekte na Prevaljah 147.795 Športni objekt Leše 100.000 Ureditev športnega centra Holmec 100.000 Ureditev športnega igrišča pri OŠ 100.000 Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo 100.000 Ureditev športnega igrišča na Šentanelu 30.000 Nakup igral na igrišču vrtca Leše 1.568 5 NEVLADNE ORGANIZACIJE 643.979 Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje 84.130 Nakup opreme za CZ 4.209 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 170.640 Turistično informacijski center 35.000 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – Lokalna akcijska skupina 250.000 Javni zavod za šport, kulturo in turizem 100.000 6 ZDRAVSTVENO VARSTVO 820.246 Ureditev sterilizacije – prostori in oprema 160.000 Zunanja ureditev Zdravstvene postaje 160.246 Varstvo starejših oseb 500.000 7 IZOBRAŽEVANJE 3.578.042 Vrtec Prevalje- redna dejavnost 20.290 Novogradnja vrtca 1.228.220 Glasbena šola Prevalje 1.000.000 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje 17.583 Leasing na nepremičnino (telovadnica) 389.450 Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke 242.299 Ekološka in energetska sanacija objekta OŠ 300.000 Ekološka in energetska sanacija objekta podružnične šole Leše 150.000 Ekološka in energetska sanacija objekta podružnične šole Šentanel 100.000 Ekološka in energetska sanacija objekta podružnične šole Holmec 100.000 Investicijsko vzdrževalna dela 25.000 Razna oprema za šolo 5.200 strateški cilj projekti pred 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 po 2013 ocenjena vrednost 2. Zagotavitev pogojev za kakovostno bivanje 99.944.340 1 PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 9.097.269 Zemeljski usadi na cestah 102.000 Sanacija plazov na Lešah 400.000 Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot 660.145 Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel 643.894 Cesta Prevalje-Šaver-Strojna (LC 350371) 194.275 Cesta krožišče Murko-Fara-Stražišče (JP 851961) 210.000 Ureditev cestne infrastrukture na turističnem območju Brinjeve gore 200.000 Ureditev vaškega jedra Leše 500.000 Ureditev vaškega jedra Šentanel 600.000 Cesta Nicina 44.140 Šentanel – nove hiše (JP 851873) 12.000 Cesta Stražnica Holmec–Sonjak (JP 851461) 40.800 Cesta na Zagrad (JP 851931) 173.400 Cesta Leše – Hermonkov križ-Mežica(LC 350373) 558.000 Cesta Skuk – Plazl (JP 851523) 130.000 Obnova lokalne ceste Ravne-Navrški vrh-Žerjavle-Žagarjev mlin (LC 350081) 138.720 Cesta Železniška postaja - Ortan (JP 851481) 304.000 Parkirišče Prevalje (ureditev centra) 75.369 Železniška postaja - Ortan (JP 851481) na odcepu Peči-Železniška postaja 342.900 Prometna signalizacija – cestne ovire 30.000 Rekonstrukcija ceste v zaselku Prisoje – Gasilski dom (LC 350372) 140.000 Rekonstrukcija ceste na Lešah (JP 851401) (na odseku Jelen– nove bajte) 120.000 Cesta Glavarstvo (JP 851 562) 300.000 Glavna cesta Spar - krožišče 1.200.000 Kolesarska steza in pešpot Poljana - Holmec (JP 851611, JP851612, JP 851613) 16.073 Rekonstrukcija glavne ceste Štopar - Poljana 400.000 Kolesarska steza Prevalje - Štopar 220.000 Rekonstrukcija glavne ceste na Poljani 202.280 Cesta na pokopališče sv. Barbara (JP 851541) in parkirišče 210.000 Rekonstrukcija glavne ceste skozi Prevalje 800.000 Tretja razvojna os v oceni Novogradnja javne razsvetljave 129.273 projekti pred 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 po 2013 ocenjena vrednost 2 OKOLJE IN PROSTOR 90.847.071 Gradnja odlagališča (taksa) Lokovica 262.473 KOCEROD 24.000.000 Gradnja kanalizacije (taksa) 732.219 Odvajanje in čiščenje odpadnih vod 15.000.000 Program oskrbe s pitno vodo 1.000.000 Zamenjava salonitnih cevi daljinskega vodovoda 31.371.365 Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini 3.383.533 Vodnogospodarski ukrepi 150.000 Novi vodni viri 100.000 Programska oprema GIS 12.519 Prekategorizacija občinskih cest 6.000 Ureditev območja Polje 310.000 Občinski prostorski načrt 160.000 Program opremljanja stavbnih zemljišč 24.500 projekti pred 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 po 2013 ocenjena vrednost LEK (lokalni energetski koncept) 25.000 Ureditev varstva pred hrupom na območju celotne občine 10.000 Vodovod Stražišče 87.504 Vodovod Črnc 66.000 Vodovod Leše vzhod 110.000 Ureditev mrliške vežice na Šentanelu 7.309 Otroška igrišča 19.048 Nakup stanovanj 215.314 Več-stanovanjska gradnja Koseško polje 3.500.000 Več-stanovanjska gradnja Farsko polje 2.700.000 Več-stanovanjska gradnja »Vrtec Zg.kraj« 1.000.000 Individualna stanovanjska gradnja »Vrtec Pod gonjami« 100.000 Individualna stanovanjska gradnja »Vrtnarija« 30.000 Individualna stanovanjska gradnja »Črnec II« 100.000 Individualna stanovanjska gradnja »Hvali II« 250.000 Individualna stanovanjska gradnja »Račel Log, območje F« 204.000 Gradnja stanovanjsko – trgovskega kompleksa –Trg 1a 500.000 Obnova stanovanjskega objekta –Perzonali 30 1.000.000 Individualna stanovanjska gradnja »Ladratovi travniki« 300.000 Individualna stanovanjska gradnja »Poljanska ravan« 350.000 Individualna stanovanjska gradnja »Malinek« 400.000 Kombinirana individualna stanovanjska in/ali več-stanovanjska gradnja »Holmeška ravan« 150.000 Nakup zemljišč 1.210.287 Pridobivanje alternativnih virov energije 2.000.000

# Footnotes

Projekt – skupni izraz za projekte, naložbe,  investicije in investicijske operacije