OBČINA LOVRENC NA POHORJU Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

za rekonstrukcijo občinske lokalne ceste LC 362030

Rdeči Breg – II faza

Lovrenc na Pohorju, marec 2008

V S E B I N A

Stran

1.	Opredelitev investitorja								 3

1.1.	Investitor								 		 3

1.2.	Strokovne službe								 	 3

2.	Analiza sedanjega stanja  					  		 4

3.	Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije				 5

3.1.	Cilji investicije in razvojne možnosti						 5

3.2.	Usklajenost s strategijami in politikami						 5

4.	Ugotovitev različnih variant

4.1.	Varianta 1: Minimalna varaianta ali brez investicije				 7

4.2.	Varianta 2: Rekonstrukcija ceste							 7

5.	Opredelitev vrste investicije, ocena investicijskih stroškov

po stalnih in tekočih cenah 							 9

5.1.	Opredelitev vrste investicije								 9

5.2.	Ocena investicijskih stroškov							 9

6.	Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo				10

6.1.	Predhodne idejne rešitve ali študije 						10

6.2.	Opis lokacije 										10

6.3.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim

načrtom izvedbe 	 								10

6.4.	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 			11

6.5.	Predvideni viri financiranja in drugi viri						11

6.6.	Vpliv investicije na okolje in stroške						11

6.7.	Merila, ki jih ni mogoče izraziti z denarjem						12

7.	Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave

investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije

s časovnim načrtom					 			12

8.	Analiza stroškov in koristi							13

8.1.	Vrednost investicijskih vlaganj							13

8.2.	Viri in dinamika financiranja investicije 						13

8.3.	Prihodki po letih									14

8.4.	Stroški po letih									14

8.5.	Projekcija kazalnikov učinkovitosti projekta					14

8.5.1.	Kazalniki učinkovitosti								14

8.5.2.	Projekcija bilance uspeha projekta							15

8.5.3.	Projekcija ekonomskega toka projekta						16

8.5.4.	Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta)			16

8.5.4.	Analiza občutljivosti in tveganj							18

PRILOGA:

- grafični prikaz

1.	OPREDELITEV INVESTITORJA

  - Investitor

Občina:			Lovrenc na Pohorju

Sedež:				Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Matična številka:		1357883

Davčna številka:		11392657

Številka transakc.računa:	01367-0100009373

Odgovorna oseba:		Franc Ladinek, dipl.ekon.

Telefon:			02 63 00 550

Fax:				02 63 00 560

E-mail: 			obcina@lovrenc.si

Odgovorna oseba za nadzor investicije:	Franc Ladinek, dipl.ekon.

Občina Lovrenc na Pohorju:

____________________________			(žig)

Odgovorna oseba:

____________________________

(podpis)

1.2.	Strokovne službe

a)	Tehnično dokumentacijo je izdelala:

#### Odgovorna oseba za izdelavo tehnične dokumentacije:	Dora Strdin, ing. gradb.

Datum izdelave tehnične dokumentacije:  marec 2008

Žig:							___________________________

(žig)

Odgovorna oseba:					___________________________

(podpis)

b)	Investicijsko dokumentacijo je izdelal:

#### Podjetje:	Ekonomski institut Maribor d.o.o.,

Sedež:	 	Razlagova ulica 22, 2000 Maribor

Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije: Zlatka Zastavnikovič, univ.dipl.ekon.

Datum izdelave investicijske dokumentacije: marec 2008

Podjetje:						___________________________

(žig)

Odgovorna oseba:					___________________________

(podpis)

c)	Upravljalec investicije bo Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju.

Režijski obrat:	Režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju

Sedež:			Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju

Režijski obrat:																	___________________________

(žig)

Odgovorna oseba:					___________________________

(podpis)

d)	Predvidena organizacija za izvedbo investicije

Investitor naložbe je Občina Lovrenc na Pohorju. Na občini bomo pripravili javni razpis za oddajo del na projektu. Izbrani izvajalec bo izvedel delo po dogovorjenem obsegu in kvalteti. Režijski obrat občine bo vodil izvedbo investicije. Sodelovala bo tudi finančna služba v občini. Režijski obrat upravlja z vodovodom, kanalizacijo, cestami, pokopališčem in ostalimi javnimi službami v občini.

Finančna realizacija naložbe bo potekala v skladu z Zakonom o javnih financah ter Zakonom o izvrševanju proračuna. Spremljala jo bo finančna služba občine.

2.	ANALIZA SEDANJEGA STANJA (razlogi za investicijsko namero)

Občina Lovrenc na Pohorju je bila ustanovljena 22.11.1998 (Ur.l.RS št. 56/98), površina občine znaša 84,4 km2. Občina šteje 3.163 prebivalcev (vir: Statistični letopis 2007, podatki na dan 31.12.2006). Nova občina Lovrenc na Pohorju obsega območje nekdanje Krajevne skupnosti Lovrenc na Pohorju in zajema naslednja naselja: Činžat, Kumen, Lovrenc, Puščava, Rdeči Breg, Recenjak in Ruta.

Skupna dolžina vseh občinskih javnih cest znaša 76.628 m, od tega je 38.760 m lokalnih cest ter 37.868 m javnih poti. Javnih poti za kolesarje nimamo. Občinske ceste so bile kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 29/99). Graditev ter vzdrževanje občinskih cest določa Odlok o občinskih cestah (MUV, št. 11/00). V banki cestnih podatkov, ki je vodena za občinske ceste,  komulativno ne zbiramo podatka o skupni dožini asfaltiranih oz. neasfaltiranih cest. V grobem je večina cest na periferiji makadamskih, delno tudi v naselju, skupaj ocenjeno 55.100 m.

Predmet dokumenta je rekonstrukcija lokalne ceste LC 362030 (Slepnica – Letališče – Štancer), imenovana Rdeči Breg – II faza. Navedena občinska cesta je po Odloku o kategorizaciji občinskih cest v občini Lovrenc na Pohorju, MUV št. 29/99 kategorizirana kot lokalna cesta, ki poteka po večjem delu naselja Rdeči Breg in se najprej odcepi od LC Lovrenc na Pohorju-Lehen ter se nanjo spet navezuje. V glavnem služi javnemu prevozu, uporablja pa se tudi za namen spravila gozdnih sortimentov iz zasebnih in državnih gozdov. V nadaljevanju se od nje odcepi nekaj občinskih kategoriziranih ceste ter gozdnih cest.

Z obnovitvijo oz. rekonstrukcijo te ceste prioritetno v strmem delu, kjer je obseg rednih vzdrževalnih del v sedanjem stanju največji, se bistveno izboljšujejo pogoji za razvoj turistične dejavnosti v tem delu občine, sploh pa se izboljšujejo pogoji življenja avtohtonega prebivalstva (olajšan dostop v dolino, do služb, šole, javnega prevoza ipd.) ter varnost v cestnem prometu.

Celotna dolžina te ceste je 9960 m. Cesta ima dva odseka (362031 in 362032), že izvedena in načrtovana dela v tem sklopu se bodo izvajala na odseku 362031.

Cesta je po lanski izvedbi del rekonstrukcije v začetnem delu v dolžini 760 m asfaltirana, širine 3-3,5 m, v preostalem delu je makadamska.

Predvidena širina asfaltiranega vozišča je 3 – 3,5 m in širina obojestranskih gramoziranih bankin ali asfaltirane mulde. Odvajanje bo urejeno z zemeljskimi jarki ter očiščenimi, saniranimi ter novozgrajenimi cevnimi prepusti. Vtoki v jaške bodo obloženi s kamnitimi oblogami, na delu ceste bo izvedena drenaža. V večjem delu bo zaradi prometne varnosti postavljena tudi varovalna ograja in izogibališča.

Cestno telo bo dimenzionirano za pretežno težko obtežbo.

3.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

3.1.	Cilji investicije in razvojne možnosti

    - Cilji investicije

Cilj investicije je:

- izboljšati cestne povezave v naselju Rdeči Breg v občini Lovrenc na Pohorju,

- pospešiti razvoj gospodarstva v občini, ipd.

- olajšati dostop prebivalcem v dolino, do služb, šole, ipd.

- izboljšanje cestnih povezav do kmetij in turističnih destinacij in s tem neposredno razvoj turistične dejavnosti na tem območju,

- izboljšanje cestne infrastrukture,

- povečanje varnosti v cestnem prometu na tem območju, ipd.

3.1.2.	Razvojne možnosti in upravičenost investicije

Z rekonstrukcijo predmetnega cestnega odseka bi se v okviru nadaljevanja rekonstrukcij lokalnih cest v občini povečale njene razvojne možnosti. Te so predvsem na področju boljših povezav prebivalstva iz ruralnih okolij z občinskim središčem in širše, razvoj turizma in turističnih kmetij v okolici, ipd. Omogočil bi se lažji in varnejši prevoz prebivalstva, šolo-obveznih otrok, ipd.. Izboljšale se bodo transportne povezave.

Odloki, uredbe in ostali dokumenti, s katerimi je Občina Lovrenc na Pohorju sprejele odločitev o predmetni investiciji:

- Cesta je bila kategorizirana kot občinska javna cesta z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Lovrenc na Pohorju (MUV, št. 29/99).

- Regionalni razvojni program za Podravje.

3.2.	Usklajenost s strategijami in politikami

Investicija v rekonstrukcijo občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza je usklajena s Strategijo razvoja Slovenije in vsemi glavnimi dokumenti, ki opredeljujejo njen okvir, kot so:

- Državni razvojni program 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006,

- Regionalni razvojni program za območje podravske razvojne regije v  obdobju 2007 - 2013 (v pripravi),

- Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013,

- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013.

Ad 1) Projekt je usklajen z DRŽAVNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2007 – 2013, drugi osnutek, Ljubljana, oktober 2006

Z izvedbo DRP se bo na ravni države, EU in lokalnih skupnosti »investiralo« v razvoj Slovenije iz državnega proračuna, proračuna EU, občinskih proračunov ter zasebnih in drugih virov. S temi investicijami je potrebno povečati kapital in povečati njegovo učinkovitost ter s tem zagotoviti dolgoročno konkurenčnost ter obstanek na trgu.

Razvojno-investicijske prioritete DRP so strukturirane enako kot razvojne prioritete SRS in sicer:

- konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast,

- učinkovito ustvarjanje, dvosmerni  pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

- učinkovita in cenejša država,

- moderna socialna država in večja zaposlenost ter

- povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

Peta razvojno-investicijska prioriteta Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja je namenjena spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanju kakovosti življenja v urbanih in podeželskih območjih in spodbujanju diverzifikacije na podeželju. Prioriteta vsebuje tudi boljše upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite transportne infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine.

Cilji pete razvojno-investicijske prioritete je zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Ad 2)	Projekt je usklajen z REGIONALNIM RAZVOJNIM PROGRAMOM ZA OBMOČJE PODRAVSKE RAZVOJNE REGIJE V OBDOBJU 2007 – 2013

Izvedba investicije sovpada s poglavjem 5.4.6. Razvoj prometne infrastrukture.

Opis ukrepa:

Ukrep je namenjen razvoju prometne infrastrukture v regiji, ki je velikega pomena za razvoj regije, tako iz vidika ohranjanja poselitve kot razvoja gospodarskih in drugih dejavnosti. Cilji ukrepa:

• Izboljšanje cestne prometne infrastrukture

• Izboljšanje prometne varnosti

• Modernizacija železniškega omrežja

Možni projekti: izgradnja in obnova cest, ekoloških parkirišč za tovorni promet, posodobitev in izgradnja železniške povezave V. in X koridorja

Ad 3) Projekt je usklajen s Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013

## V okviru NSRO to področje pokriva poglavje 6.3.Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa.

Podpoglavje 6.3.3. Prometna infrastruktura - ESRR govori o financiranju izgradnje lokalne cestne infrastrukture. Razvojna prioriteta v celoti zasleduje izhodišča razvojne prioritete »prometna infrastruktura - KS« in je bila izločena zaradi financiranja iz drugega sklada, to je Evropskega sklada za regionalni razvoj. Edino iz tega naslova je namreč mogoče financirati sekundarno cestno omrežje, kjer je stanje precej problematično. Izmed 5.884 km državnih cest jih je namreč kar 43% v slabem ali zelo slabem stanju, ob tem pa se je povprečni letni dnevni promet na državnih cestah v obdobju 2001-2004 povečal za 2,6% letno.

Ad 4) Projekt je usklajen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013

### 7.4.1.Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov

OP za krepitev regionalnih razvojnih potencialov se posebej osredotoča na prvi ter peti cilj NSRO, to je »spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj« in pa »skladen regionalni razvoj regij«. Obenem je tesno je povezan s ciljem izboljševanja kvalitete raziskovalno-razvojne dejavnosti ter sistema izobraževanja, drugega cilja NSRO.

#### 7.4.1.4. Razvoj regij

Izvajali se bodo ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja in sicer prednostno v okviru naslednjih vsebinskih področjih, kjer so bile ugotovljene največje razvojne slabosti in priložnosti v regionalnem razvoju:

1.a.) Ekonomska in izobraževalna infrastruktura: poslovne cone, tehnološki parki in razvojni centri regionalnega pomena, višje in visokošolska regijska izobraževalna središča ter drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni, ki se ne financirajo v okviru prvih dveh razvojnih prioritet.

1.b.) Prometna infrastruktura: Na področju prometne infrastrukture bodo upravičena vlaganja v lokalne ceste, letališča in pristanišča regionalnega pomena. Ker je definicija lokalnih cest določena in ker se avtoceste in regionalne ceste financirajo v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, gozdne ceste ter zasebne poti pa iz Programa razvoja podeželja, je razmejitev pri financiranju podana.

### 7.4.3.Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture

OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture se v celoti nanaša na četrti cilj NSRO, to je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, trajnostnega ravnanja z energijo ter izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi, kar obenem predstavlja tudi splošni cilj operativnega programa.

Z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem za obdobje od 2007 do 2013 se na področju prometa podrobneje definirajo tiste usmeritve iz Resolucije o prometni politiki, ki bodo deležne podpore kohezijske politike. Neposredna dodana vrednost sredstev EU je vsekakor v zgodnejšem pričetku izvedbe sofinanciranih projektov, s tem pa zagotovitev hitrejšega odpravljanja ozkih grl, predvsem na mednarodno pomembnih povezavah. Z novogradnjo in posodobitvijo prometne infrastrukture bo dosežena večja prometna varnost in večja mobilnost prebivalstva za povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni, povezavo obrobnih območij z osrednjo Slovenijo in boljšo oskrbo gospodarstva. Na lokalnem nivoju je le-to izpostavljeno kot potreba, vendar so pobude posameznih občin ali regij nezadostne za premagovanje težav regionalnega razvoja, če država na nacionalnem nivoju na osnovi zaznanih potreb iz regionalnih razvojnih strategij, ne pripravi celovitih projektnih predlogov in jih finančno podpre.

4.	OPIS VARIANT

V okviru reševanja problematike posodobitve in rekonstrukcije občinskih lokalnih cest in dela lokalne ceste Rdeči Breg – II faza smo predvideli dve možni varianti, kot sledi:

| Varianta 1: | Minimalna varianta oz. brez investicije |
| --- | --- |
| Varianta 2: | Rekonstrukcija občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza |

4.1.           Varianta 1: minimalna varianta ali varianta “brez investicije”

Predstavlja opis situacije brez investicije. Občine Lovrenc na Pohorju ne pristopi k rekonstrukciji občinske lokalne ceste. Varianta predvideva nespremenjeno stanje, kar pomeni, da ostane del predmetne ceste v dolžini 1.740 m v takem stanju kot je do sedaj. To pomeni nadaljnje vzdrževanje lokalne ceste, ki je drago, saj je cesta v slabem stanju. Predel, ki ga obravnavamo, je povezovalna cesta, ki jo uporabljajo stanovalci, podjetja v občini.

Letni stroški vzdrževanja tega dela cestišča znašajo cca. 4.050,00 €. V tem znesku največji delež stroškov predstavlja material, prevozi s tovornjaki in delovna sila. Občasno pa je potrebno na cestišču računati tudi z večjimi posegi.

4.2.	Varianta 2: 	Rekonstrukcija ceste

Predvidena širina asfaltiranega vozišča je 3 – 3,5 m in širina obojestranskih gramoziranih bankin ali asfaltirane mulde. Odvajanje bo urejeno z zemeljskimi jarki ter očiščenimi, saniranimi ter novozgrajenimi cevnimi prepusti. Vtoki v jaške bodo obloženi s kamnitimi oblogami, na delu ceste bo izvedena drenaža. V večjem delu bo zaradi prometne varnosti postavljena tudi varovalna ograja in izogibališča.

Elementi prečnega profila so:

- asfaltno vozišče				3-3,5 m

- gramozne obojestranske bankine	0,5 m

Odvodnjavanje:

- Odvodnjavanje bo urejeno z asfaltnimi muldami ter zemeljskimi jarki.

Cestno telo bo dimenzionirano za pretežno težko prometno obtežbo, kjer bodo dopuščale terenske razmere, se predvidijo izogibališča.

# Tehnični opis

- Pripravljalna dela

Zakoličba osi ceste s kompletnim zavarovanjem elementov ceste na fiksne objekte ob cesti. Postavitev in zavarovanje profilov ceste. Pred pričetkom del je potrebno izvesti zavarovanje gradbišča, postaviti prometno signalizacijo za popolno zaporo ceste, nočno signalizacijo in razsvetljavo ter izvesti dostopne poti. Sledil bo izkop sond ter pregled trase in izdelava mnenja geomehanika.

- Odvodnjavanje

Ureditev odvodnjavanja meteorne vode bo zajemalo čiščenje in popravilo obstoječih cevnih propustov, strojno – ročno čiščenje obcestnega jarka ter ureditev asfaltnih muld.

- Zgornji ustroj

Dela na zgornjem ustroju obsegajo dobavo in vgrajevanje gramoza s fino izravnavo, kontrolne meritve, dobavo in vgradnjo asfaltbetona BNOS 16 debeline 6 cm ter pripravo mulde za asfaltiranje in asfaltiranje. Sledi zasutje bankin z gramozom.

- Zaključna dela in oprema ceste

Zajemajo dobavo in postavitev tipske odbojne ograje, humosiranje brežine ter čiščenje gradbišča po končanih delih. Upoštevajo se manjša nepredvidena gradbena dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje.

5.	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH CENAH IN TEKOČIH CENAH

5.1.	Opredelitev vrste investicije

Investicija po namenu spada med vlaganja v obnovo prometne infrastrukture. Predstavlja investicijo v kategorizirano lokalno cesto s pripadajočo prometno infrastrukturo. Njena izvedba pomeni spodbujanje gospodarskega razvoja v občini in v širšem regionalnem okolju.

5.2.	Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah

5.2.1	Investicijski stroški variante 1

V primeru variante 1 – minimalne variante oziroma ohranjanja obstoječega stanja, do samih investicijskih stroškov ne bi prišlo. Letno pa bi se pojavljali stroški vzdrževanja odseka ceste v višini najmanj 4.050 € po stalnih cenah in tekočih cenah, vsakih 10 let pa bodo izvedena večja investicijska vzdrževalna dela v višini 20.000 € in 30.000 €.

Tabela  št. 1:	Izračun neto sedanje vrednosti bodočih stroškov vzdrževanja

- v €

| Leta | Stroški vzdrževan. | Koeficient | Neto sed. Vrednost | Leta | Stroški vzdrževan. | Koeficient | Neto sed. vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.050 | 1,000000 | 4.050 | 15 | 28.797 | 0,362446 | 10.437 |
| 1 | 4.091 | 0,934579 | 3.823 | 16 | 29.948 | 0,338735 | 10.145 |
| 2 | 4.131 | 0,873439 | 3.609 | 17 | 31.146 | 0,316574 | 9.860 |
| 3 | 4.173 | 0,816298 | 3.406 | 18 | 32.392 | 0,295864 | 9.584 |
| 4 | 4.256 | 0,762895 | 3.247 | 19 | 33.688 | 0,276508 | 9.315 |
| 5 | 4.341 | 0,712986 | 3.095 | 20 | 65.035 | 0,258419 | 16.806 |
| 6 | 4.428 | 0,666342 | 2.951 | 21 | 67.637 | 0,241513 | 16.335 |
| 7 | 4.517 | 0,622750 | 2.813 | 22 | 70.342 | 0,225713 | 15.877 |
| 8 | 4.607 | 0,582009 | 2.681 | 23 | 77.376 | 0,210947 | 16.322 |
| 9 | 4.699 | 0,543934 | 2.556 | 24 | 85.114 | 0,197147 | 16.780 |
| 10 | 24.840 | 0,508349 | 12.627 | 25 | 93.626 | 0,184249 | 17.250 |
| 11 | 25.585 | 0,475093 | 12.155 | 26 | 102.988 | 0,172195 | 17.734 |
| 12 | 26.353 | 0,444012 | 11.701 | 27 | 113.287 | 0,160930 | 18.231 |
| 13 | 27.143 | 0,414964 | 11.264 | 28 | 124.616 | 0,150402 | 18.742 |
| 14 | 27.958 | 0,387817 | 10.843 | 29 | 137.077 | 0,140563 | 19.268 |
| Skupaj | 313.508 |

Neto sedanja vrednost stroškov vzdrževanja za obdobje 30 let pri varianti 1 bi znašala 313.508 € (upoštevana je 7 % diskontna stopnja).

5.2.2.	Investicijski stroški variante 2

V nadaljevanju so prikazani stroški investicije v varianto 2 rekonstrukcije občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza. Investicijski stroški so izračunani po cenah iz marca 2008. V znesek je vključen 20 % DDV. Stroški investicije v rekonstrukcijo ceste znašajo 266.404,80 € po stalnih cenah in 272.012,94 € po tekočih cenah. Rekapitulacija stroškov je prikazana v naslednji tabeli. V investicijsko vrednost niso vključeni stroški investicijske dokumentacije in gradbenega nadzora, ki bodo pri investiciji nastali, vendar jih bo občina pokrivala iz proračunskih sredstev.

Tabela št. 2:	Rekapitulacija stroškov rekonstrukcije ceste po stalnih in tekočih cenah

- v €

| Opis investicijskih del | Stalne cene | Tekoče cene |
| --- | --- | --- |
| Pripravljalna dela | 4.135,50 | 4.207,87 |
| Zemeljska dela-sp.ustroj | 29.981,00 | 30.549,14 |
| Odvodnjavanje | 31.256,00 | 31.848,30 |
| Drenaža | 15.889,00 | 16.213,14 |
| zgornji ustroj | 112.272,50 | 114.725,65 |
| Zaključna dela in oprema ceste | 28.470,00 | 29.133,35 |
| Skupaj | 222.004,00 | 226.677,45 |
| 20 % DDV | 44.400,80 | 45.335,49 |
| SKUPAJ | 266.404,80 | 272.012,94 |

Tekoče cene so preračunane na osnovi Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2007 v UMAR 01.10.2007. Napoved za leto 2008 napovedujejo 3,5 % inflacijsko stopnjo.

Upravičeni stroški investicije znašajo 222.004,00 € in neupravičeni stroški 44.400,80 € - davek na dodano vrednost.

Tabela št. 3:	Upravičeni in enupravičeni stroški investicije

- v €, stalne cene

| Oz. | Opis del | Upravičeni | Neupravičeni | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pripravjalna dela | 4.135,50 | 0,00 | 4.135,50 |
| 2 | Zemeljska dela-sp.ustroj | 29.981,00 | 0,00 | 29.981,00 |
| 3 | Odvodnjavanje | 31.256,00 | 0,00 | 31.256,00 |
| 4 | Drenaža | 15.889,00 | 0,00 | 15.889,00 |
| 5 | Zgornji ustroj | 112.272,50 | 0,00 | 112.272,50 |
| 6 | Zaključna dela in oprema ceste | 28.470,00 | 0,00 | 28.470,00 |
| 7 | Davek na dodano vrednost | 0 | 44.400,80 | 44,400,80 |
|  | Skupaj | 222.004,00 | 44.400,80 | 266.404,80 |

6.	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1.	 Predhodne idejne rešitve ali študije

Za predmetno investicijo je bil izdelan:

- Popis del in ocena stroškov za rekonstrukcijo občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza.

Za izvedbo nameravanih del po 29. členu Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Ur.l. RS, št. 114/03 ter 130/04) ni potrebno gradbeno dovoljenje, zato bo Občina Lovrenc na Pohorju za izdana dela izdala lokacijsko informacijo.

6.2.	Opis lokacije za posamezne variante

Lokacija za investicijo po varianti 1 in varianti 2 je enaka:

Cesta povezuje naselja Lovrenc na Pohorju, Rdeči Breg in Recenjak.

6.3.	Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim okvirom izvedbe

Varianta 1

Vzdrževanje lokalne ceste po varianti 1 se bo izvajala konstantno vsako leto. Terminski plan je prikazan v nadaljevanju.

Tabela št. 4:	Terminski plan izvedbe investicije po varianti 1

| Oz. | Opis vzdrževalnih del | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vzdrževalna dela |  |  |  |  |  |  |  |

Varianta 2

Investicija v rekonstrukcije občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza, po varianti 2 se bo izvajala v letu 2008. Terminski plan je prikazan v nadaljevanju.

Tabela št. 5:	Terminski plan izvedbe investicije po varianti 2

- v €, stalne cene in vključen DDV

| Opis investicijskih del | 2008 | Skupaj |
| --- | --- | --- |
|  | Junij | Julij | Avgust |  |
| Pripravjalna dela | 4.962,60 | 0,00 | 0,00 | 4.962,60 |
| Zemeljska dela-sp.ustroj | 17.988,60 | 17.988,60 | 0,00 | 35.977,20 |
| Odvodnjavanje | 18.753,60 | 18.753,60 | 0,00 | 37.507,20 |
| Drenaža | 0,00 | 19.066,80 | 0,00 | 19.066,80 |
| Zgornji ustroj | 0,00 | 67.363,50 | 67.363,50 | 134.727,00 |
| Zaključna dela in oprema ceste | 0,00 | 0,00 | 34.164,00 | 34.164,00 |
| Skupaj | 41.704,80 | 123.172,50 | 101.527,50 | 266.404,80 |

6.4.	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Varianta 1

Upravljalec lokalne ceste je režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju, ki vsako leto popravlja ceste z 2 delavcema. Uporablja se tudi ustrezna gradbena mehanizacija ter material za vzdrževanje.

Varianta 2

Upravljalec ceste bo režijski obrat občine Lovrenc na Pohorju. Vzdrževanje in preplastene ceste je manj zahtevno, zato planiramo, da bo za tovrstna opravila upravljalec na tem odseku ceste namenil 20 % delovnega časa 1 delavca letno ter gradbeno mehanizacija za čiščenje obcestnih jarkov.

6.5.	Predvideni viri financiranja in drugi viri

Varianta 1

V primeru variante 1 se bodo izvajala vzdrževalna dela na cestišču in nujna popravila. Te stroške bo v 100 % znesku pokrivala občina Lovrenc na Pohorju iz sredstev občinskega proračuna.

Varianta 2

Naložba se bo financirala iz lokalnih virov sredstev in nepovratnih sredstev regionalnih spodbud. V naslednji tabeli so prikazni viri in struktura financiranja za varianto.

Tabela št. 6:	Viri in struktura financiranja naložbe

- v €, stalne cene

| Viri financiranja | Varianta 2 | Str.% |
| --- | --- | --- |
| Proračun občine Lovrenc na Pohorju | 173.604,13 | 65,17% |
| Nepovratna sredstva | 92.800,67 | 34,83% |
| Skupaj | 266.404,80 | 100,00% |

V primeru variante 2 bo 173.604,13 € oz. 65,17 % zagotovila občina Lovrenc na Pohorju, 92.800,67 € oz. 34,83 % pa bodo nepovratna sredstva regionalnih spodbud. Investicija se bo izvajala v letu 2008.

6.6.	Vpliv investicije na okolje in stroškov

Varianta 1

V primeru ohranjanja nespremenjenega stanja bodo negativne vplive na okolje predstavljali zemeljski vdori in poškodovanja ceste.

Varianta 2

Investicija v rekonstrukcijo občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza, bo imela manjši vpliv na okolje glede hrupa in emisije izpušnih plinov v času izgradnje, nato pa bodo ti vplivi minimalni.

Po izvedbi rekonstrukcijskih del na odseku te ceste le-ta ne bo imela negativnega vpliva na okolje.

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

6.7.	Merila, ki jih ni mogoče izraziti v denarju

Investicija v rekonstrukcijo občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza ima vrsto posrednih učinkov in sicer:

- izboljšanje prometnih in varnostnih razmer,

- izboljšanje pogojev poslovanja gospodarskih družb,

- povečanje turističnega prometa v občini, razvoj turizma na tem območju,

- lažji dostop prebivalcev tega območja v dolino,

- lažji in varnejši dostop šolarjev do šole,

- izboljšanje cestnih povezav znotraj občine, ipd..

7.	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM OKVIROM

Skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, je za investicijske projekte, ki ne presegajo vrednosti 500.000 € potrebno pripraviti Dokument identifikacije investicijskega projekta.

Okvirni časovni načrt izdelave in pridobitve potrebne investicijske, projektne in ostale dokumentacije je prikazan v nadaljevanju.

Varianta 1

Za ohranjanje nespremenejnega stanja ni potrebno pripravljati projektne in investicijske dokumentacije.

Varianta 2

Za izvedbo investicije v rekonstrukcijo občinske ceste je potrebno pripraviti tehnično dokumentacijo in ustrezne investicijske dokumente. Termini so navedeni v naslednji tabeli.

Tabela št. 7:	Terminski plan izdelave dokumentacije za varianto 2

| Aktivnosti | Termin |
| --- | --- |
| Popis del in ocena stroškov | Marec 2008 |
| Dokument identifikacije investicijskega projekta | Marec 2008 |
| Oddaja javnega naročila | April 2008 |
| Izvajnanje gradnje in gradbenega nadzora | Junij 2008-avgust 2008 |
| Kvalitetni prevzem in predaja objekta v uporabo | September 2008 |

8.	Analiza stroškov in koristi

V točki 5. in 7. tega dokumenta smo ugotovili, da je najugodnejša investicija v varianto 2, to je rekonstrukcije občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg– II faza.

V nadaljevanju je prikazan natančnejši pregled stroškov in koristi variante 2 rekonstrukcije občinske lokalne ceste. Stroški investicije so prikazani v stalnih cenah. Prikazana je struktura in dinamika financiranja investicije ter prihodki in stroški obratovanja investicije za obdobje 30 let. Na osnovi teh podatkov so izračunane projekcije bilance uspeha, ekonomskega toka in kazalnikov učinkovitosti investicije. Pripravljena je finančna analiza, ekonomska analiza ter analiza občutljivosti in tveganj projekta.

8.1.	Vrednost investicijskih vlaganj

V naslednji tabeli so specificirani investicijski stroški rekonstrukcije ceste. Skupna vrednost projekta znaša 266.404,80 €, v znesek je zajet 20 % davek na dodano vrednost. Rekonstrukcija ceste se bo izvajala v letu 2008.

Tabela št. 8:	Skupna rekapitulacija investicije

- v €, stalne cene

| Opis investicijskih del | Vrednost | DDV | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripravljalna dela | 4.135,50 | 827,10 | 4.962,60 |
| Zemeljska dela-spodnji ustroj | 29.981,00 | 5.996,20 | 35.977,20 |
| Odvodnjavanje | 31.256,00 | 6.251,20 | 37.507,20 |
| Drenaža | 15.889,00 | 3.177,80 | 19.066,80 |
| Zgornji ustroj | 112.272,50 | 22.454,50 | 134.727,00 |
| Zaključna dela in oprema ceste | 28.470,00 | 5.694,00 | 34.164,00 |
| Skupaj | 222.004,00 | 44.400,80 | 266.404,80 |

8.2.	Viri in dinamika financiranja investicije

Investicija bo financirana iz sredstev občinskega proračuna občine Lovrenc na Pohorju v višini 173.604,13 € oz. 65,17 % in nepovratnih sredstev regionalnih spodbud 92.800,67 € oz. 34,83 %. Vrednost in struktura virov financiranja je prikazana v naslednji tabeli.

Tabela št. 9: 	Viri in struktura financiranja investicije

- v €, stalne cene

| Viri financiranja | Vrednost | Strukt.v % |
| --- | --- | --- |
| Proračun občine Lovrenc na Pohorju | 173.604,13 | 65,17% |
| Nepovratna sredstva | 92.800,67 | 34,83% |
| Skupaj | 266.404,80 | 100,00% |

Dinamika financiranja bo prilagojena sami izvedbi investicije, ki bo potekala v letu 2008.

Tabela št. 10: 	Dinamika plačil

- v €, stalne cene

| Viri financiranja | Junij | Julij | Avgust | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proračun občine Lovrenc na Pohorju | 27.179,02 | 80.271,52 | 66.153,59 | 173.604,13 | 65,17% |
| Nepovratna sredstva | 14.525,78 | 42.900,98 | 35.373,91 | 92.800,67 | 34,83% |
| Skupaj | 41.704,80 | 123.172,50 | 101.527,50 | 266.404,80 | 100,00% |

Dinamika plačil bo potekala na sledeči način: junija se bodo dela začela izvajati, 1. sitauacija bo predvidoma izdana v začetku julija, sledi 60 dnevni plačilni rok. Zaključek financiranja del se bo tako predvidoma zamaknil za dva meseca.

8.3.	 Prihodki po letih

V poglavju so prikazani prihodki za vzdrževanje odseka ceste za obdobje 30 let. Prihodki so ocenjeni na podlagi odhodkov, ki se bodo pojavljali pri vzdrževanju ceste in na osnovi podatkov sedanjega upravljalca ceste.

Tabela št. 11:	Prihodki za obratovanje po letih

- v €

| Prihodki | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017.. | ..2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihodki | 0 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |
| Skupaj | 0 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |

8.4.	Odhodki po letih

Poglavje zajema vrste in vrednosti stroškov vzdrževanja in upravljanja odseka ceste za obdobje 30 let. Stroške smo ocenili na osnovi preteklega poslovanja upravljalca ceste.

Tabela št. 12: 	Odhodki za obratovanje po letih

- v €

| Postavke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017.. | ..2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Ostali stroški | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Stroški dela | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Amortizacija | 0 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 |
| Skupaj | 0 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |

Odhodki obratovanja zajemajo stroške vzdrževanja odseka ceste, delež plače delavca pri vzdrževanju in stroške materiala in ostale stroške. Letni stroški amortizacije znašajo 6.660 €, ostanek vrednosti investicije znaša 66.601 €.

8.5.	Projekcija kazalnikov učinkovitosti projekta

8.5.1.	Kazalniki učinkovitosti

Zbirni rezultati projekta so prikazani v 5 letu po zaključku investicije, ko bo le-ta v polnem obratovanju.

Tabela št. 13:	Prikaz rezultatov izračunov

- v €

| Kazalniki | Vrednosti |
| --- | --- |
| Prihodki | 8.965 |
| Odhodki | 8.965 |
| Poslovni izid | 0 |
| Ekonomičnost poslovanja | 0,0 |
| Donosnost poslovanja | 0,0 |
| Doba vračanja vloženih sredstev (leta) | 40 |
| Neto sedanja vrednost | -175.010 |
| Interna stopnja donosnosti | 0,00 % |
| Relativna neto sedanja vrednost | -0,6139 |

8.5.2.	Projekcija bilance uspeha projekta

Bilanca uspeha prikazuje poslovanja obravnavane investicije. Vidimo, da bo poslovanje investicije v obdobju 30 let izkazovalo poslovni izid 0,00 €. Prihodki bodo pokrivali odhodke poslovanja, projekt ne bo ustvarjal dobička.

Tabela št. 14:		Projekcija bilance uspeha

- v €

| Oz. | Postavke | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Prihodki za storitve | 0 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |
| II. | Odhodki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Material | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 2. | Ostali stroški | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 3. | Stroški dela | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4. | Amortizacija | 0 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 |
|  | Skupaj | 0 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |
| III. | Poslovni izid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- v €

| Oz. | Postavke | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Prihodki za storitve | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |
| II. | Odhodki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Material | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 2. | Ostali stroški | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 3. | Stroški storitev | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4. | Stroški dela | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 6.660 |
|  | Skupaj | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 | 8.965 |
| III. | Poslovni izid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.5.3.	Projekcija ekonomskega toka projekta

Ekonomski tok projekta služi za izračun kazalnikov učinkovitosti investicije.

Tabela št. 15.:	Neto denarni tok projekta

- v €

| Leto | Stroški naložbe | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti | NDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | 266.405 | 0 | 0 | 0 | -266.405 |
| 2009 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 6.224 |
| 2010 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 5.817 |
| 2011 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 5.437 |
| 2012 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 5.081 |
| 2013 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 4.749 |
| 2014 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 4.438 |
| 2015 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 4.148 |
| 2016 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 3.876 |
| 2017 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 3.623 |
| 2018 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 3.386 |
| 2019 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 3.164 |
| 2020 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 2.957 |
| 2021 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 2.764 |
| 2022 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 2.583 |
| 2023 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 2.414 |
| 2024 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 2.256 |
| 2025 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 2.108 |
| 2026 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.970 |
| 2027 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.842 |
| 2028 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.721 |
| 2029 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.609 |
| 2030 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.503 |
| 2031 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.405 |
| 2032 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.313 |
| 2033 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.227 |
| 2034 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.147 |
| 2035 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.072 |
| 2036 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 1.002 |
| 2037 | 0 | 2.305 | 8.965 | 0 | 936 |
| 2038 | 0 | 2.305 | 8.965 | 66.601 | 9.624 |
| Skupaj | 266.405 | 69.146 | 268.950 | 66.601 | 0 |
| Sku.dis. | 248.976 | 26.730 | 103.969 | 8.177 | -175.010 |

8.5.4.	Družbena koristnost projekta (ekonomska analiza projekta)

Družbena koristnost projekta je naslednja:

ENVP (ekonomska neto sedanja vrednost) =	16.214 €

EIRR (ekonomska interna stopnja donosnosti) =	8,46 %

Stopnja družbene koristnosti	=		0,07

Družbena koristnost projekta izhaja iz:

- Znižanja investicijske vrednosti projekta za 20 % iz naslova DDV,

- Povečanje dela za gradbena podjetja iz regije na račun izvedbe investicije v občini (50 % gradbenih del prinese vsaj 80 % prihodka iz naslova investicije domačim gradbenim podjetjem),

- Poveča se dodana vrednost na zaposlenega v občini (predpostavka, da 20 zaposlenih ustvari 1 % povečanja dodane vrednosti – ta je v Podravju v letu 2005 znašala 20.205 €/zaposlenega).

8.5.5.	Analiza občutljivosti in tveganj

8.5.4.1. Analiza občutljivosti

Kritični parametri za izvedbo investicije bi lahko bili:

- zvišanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

- znižanje predračunske vrednosti investicije za 10 %,

- zvišanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %,

- znižanje stroškov obratovanja po izvedbo investicije za 10 %.

V nadaljevanju je prikazana analiza občutljivosti investicije na zgornja kritične parametre. Primerjali smo obdobje vračila vloženih sredstev (vračilo), neto sedanjo vrednost investicije (NSV) in interno stopnjo donosnosti (ISD).

Tabela št. 16:	Primerjava kritičnih parametrov

| Oz. | Parametri | Doba vrač.sred. | NSV v € | ISD v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predračinska vrednosti investicije |
| a | Zvišanje investicijske vredn.za +10% | 44 | -201.650 | -0,49 |
| b | Investicijska vrednost 0 % | 40 | -175.010 | 0,00 |
| c | Znižanje investicijske vredn.za -10% | 36 | -148.369 | 0,56 |
| 2. | Stroški obratovanja investicije |
| a | Zvišanje stroš. obrat.invest.za +10% | 44 | -177.870 | -0,14 |
| b | Stroški obratovanja investicije 0 % | 40 | -175.010 | 0,00 |
| c | Znižanje stroš. obrat.invest.za – 10% | 36 | -172.150 | 0,14 |

Vidimo, da se bo v primeru povečanja vrednosti investicije ali povečanja obratovalnih stroškov delovanja investicije, poslabšala neto sedanja vrednost projekta in interna stopnja donosnosti. Podaljša pa se tudi doba vračanja vloženih sredstev. Parametri so obratno sorazmerni pri zmanjšanju investicijskih stroškov in znižanju obratovalnih stroškov.

8.5.4.2. Analiza tveganja

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih učinkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodnogospodarska, družbenokulturna in druga tveganja).

Projektna tveganja v primeru investicije v rekonstrukcije občinske lokalne ceste LC 362030 Rdeči Breg – II faza so majhna. Projekt spada v načrtovana dela obnove lokalnih cest in povezave odročnejših krajev v občini z občinskim središčem in širšo regijo. V naslednji tabeli je prikazana ocena tveganja investicije.

Tabela št. 17:	Ocena tveganja investicije

| Projektna tveganja | Ocena |
| --- | --- |
| Tveganje razvoja projekta | Nizko |
| Tveganje izvedbe projekta | Srednje |
| Tveganje obratovanja projekta | Nizko |

Sama izvedba projekta je najbolj pogojena s finančnim tveganjem, saj je rekonstrukcija cestišča nujna. Občina je za investicijo rezervirala sredstva in pričakuje delež sofinanciranja. Obstaja riziko povečanja investicijske vrednosti, kar pomeni, da bo občina morala del investicijskih del zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v letu 2008, izvesti v letu 2009. Zato je pomembno pridobivanje vseh razpoložljivih finančnih sredstev za obnovo. V primeru izpada sofinanciranja se process obnove podaljša za nekaj let. Drugih kakršnihkoli tveganj v zvezi s tem projektom ne zaznamo.