Številka: 371-0010/2020 - 1

Datum:   5.10.2020

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »REKONSTRUKCIJA GOZDNE CESTE GC 116040, ŠROTNEK – ROŽEJEV KRIŽ« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta. |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ(Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016). |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi navedenega projekta. |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC: | mag. Sabina Hrašan, Višja svetovalka I |

UTEMELJITEV:

- Ocena stanja :

Na celotni trasi obravnavanega odseka gozdne ceste GC 116040 Šrotnek – Rožejev križ, ki je v večjem delu trase izvedena v širini približno 3,5 m (z lokalnimi odstopanji), so na površini nasute plasti drobljenca, ki pa so večinoma pomešane z zameljeno in mestoma tudi zaglinjeno podlago.

Dolžina rekonstrukcije gozdne ceste GC 116040, Šrotnek – Rožejev križ, znaša 1.676,80 m (od P0 do P83).  Dela pa bodo izvedena po odsekih, v skupni dolžini 1509,90 m, z delnim asfaltiranjem.

b) Razlogi za sprejem:

Z dosedanjimi projekti je Občina Ravne na Koroškem že reševala problematiko na cestah, s čimer je izboljševala kakovost življenjskega okolja. Vendar so nekatere ceste še vedno v zelo slabem stanju in predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu, zato so rekonstrukcije cest nujne.

Male občine z lastnimi sredstvi ne zmorejo izvesti rekonstrukcij cest v takšni meri kot bi morale, saj proračun poleg investicij in obveznosti tega ne dopušča.

Občina Ravne na Koroškem se bo za navedeno investicijo prijavila na javni razpis, ki ga razpisuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z naslovom Ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Razpis je podpora za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in poteka od 10. avgusta 2020 do vključno 12. oktobra 2020 do 24 ure.

Temeljni razlogi za investicijsko namero so v:

- neustreznosti makadamske ceste,

- neurejenem površinskem odvodnjavanju cest,

- zagotavljanju boljše in varnejše prometne povezave.

S projektom »Rekonstrukcija gozdne ceste GC 116040 Šrotnek – Rožejev križ« bo Občina izboljšala kakovost okolja in uredila ustrezno infrastrukturo. Občina Ravne na Koroškem nastopa v omenjenem projektu kot investitorka.

Namen projekta je pospešiti skladen razvoj z uravnoteženjem družbenega, gospodarskega in turističnega razvoja ter razvoj z vidika okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda občanov v občini Ravne na Koroškem.

Predmet izvedbe projekta je ureditev ceste, v skupni dolžini 1.509,90 m z delnim asfaltiranjem makadamskega vozišča, izvedbo drenaže, vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami, izvedbo utrjenih bankin in izvedbo novih propustov. S tem bodo ustvarjeni pogoji za varnejšo prometno povezavo.

Osnovno vodilo izvedbe projekta je:

- izboljšati preglednost,

- izboljšati cestno povezavo med naselji,

- povečanje varnosti v cestnem prometu,

- olajšati dostop prebivalcem do služb, šole, ipd.,

- sanacija gozdne ceste.

c) Namen, cilji in predlogi rešitev:

Splošni cilji:

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeč namen:

- rekonstrukcija gozdne ceste

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje:

- ustvariti pogoje za razvoj kakovostnega prometnega okolja kot enega izmed pogojev za kakovostno bivanje;

- izboljšala se bo prometna dostopnost, s tem pa se bo zagotovil boljši in varnejši prevoz prebivalcev;

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje:

Urediti skupno cca 1.509,90 m gozdne ceste na GC 116040, cesta Šrotnek – Rožejev križ, na odseku od PO do P83, in s tem zagotoviti boljše pogoje za varnost na obravnavanem odseku gozdne ceste.

Predlogi rešitev:

Predvidena je rekonstrukcija gozdne ceste, v skupni dolžini cca. 1.509,90 m z delnim asfaltiranjem makadamskega vozišča, izvedbo drenaže, vzdolžnega odvodnjavanja ceste z muldami, izvedbo utrjenih bankin in izvedbo novih propustov. S tem bodo ustvarjeni pogoji za varnejšo prometno povezavo.

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Predlagana rešitev  je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo druge občine.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Planira se, da se bo investicija (gradbeni del) izvedel v letu  2022. Oceni vlaganj po stalnih in tekočih cenah nista enaki, saj je predvidena dinamika izvedbe del daljša od enega leta.

Pri oceni po tekočih cenah je upoštevana UMAR-jeva Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020 za inflacijo, v višini 1,6 % za leto 2021 in 1,9 % za leto 2022.

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja je celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 198.132,00 EUR z vključenim DDV. Stalne cene so na nivoju september 2020. Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 204.782,40 EUR z vključenim DDV in upoštevanjem inflacije.

Tabela: Investicijska vrednost po segmentih, po stalnih cenah brez DDV v EUR  (september 2020)

| Tabela: Investicijski stroški - stalne cene (brez DDV) | Delež v % | Skupaj v EUR | l. 2020 (EUR) | l. 2021 (EUR) | l. 2022 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela | 92,2 | 149.655,41 | 0,00 | 0,00 | 149.655,41 |
| Gradbeni strokovni nadzor | 1,8 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Načrti in druga projektna dokumentacija (Izvedbeni načrt) | 2,4 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plačila drugih storitev in dokumentacije (Odmera ceste, koordinacija na gradbišču in varnostni načrt) | 3,6 | 6.007,87 | 0,00 | 5.188,20 | 819,67 |
| Skupaj | 100,0 | 162.403,28 | 3.840,00 | 5.188,20 | 153.375,08 |
| DDV | 22,0 | 35.728,72 | 844,80 | 1.141,40 | 33.742,52 |
| Skupna vrednost | 122,0 | 198.132,00 | 4.684,80 | 6.329,60 | 187.117,60 |

Tabela: Investicijska vrednost po segmentih, po tekočih cenah brez DDV v EUR

| Tabela: Investicijski stroški - stalne cene (brez DDV) | Delež v % | Skupaj v EUR | l. 2020 (EUR) | l. 2021 (EUR) | l. 2022 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela | 92,3 | 154.893,35 | 0,00 | 0,00 | 154.893,35 |
| Gradbeni strokovni nadzor | 1,8 | 3.001,50 | 0,00 | 0,00 | 3.001,50 |
| Načrti in druga projektna dokumentacija (Izvedbeni načrt) | 2,3 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plačila drugih storitev in dokumentacije | 3,6 | 6.119,57 | 0,00 | 5.271,21 | 848,36 |
| Skupaj | 100,0 | 167.854,42 | 3.840,00 | 5.271,21 | 158.743,21 |
| DDV | 22,0 | 36.927,98 | 844,80 | 1.159,67 | 34.923,51 |
| Skupna vrednost | 122,0 | 204.782,40 | 4.684,80 | 6.430,88 | 193.666,72 |

Na podlagi javnega razpisa za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP  2014 -2020 za leto 2020 izhaja, da je višina priznanih stroškov (upravičenih stroškov sofinanciranja) 70 €/m + DDV saniranega oziroma prenovljenega odseka gozdne ceste. Na predvidenem odseku rekonstrukcije gozdne ceste je od skupno 1.509,90 m, v dolžini 192 m, lastnik Republika Slovenija (RS), ki  v skladu z razpisnimi pogoji, ne predstavlja upravičenega stroška financiranja. Upravičen strošek financiranja je torej rekonstrukcije 1.317,90 m gozdne ceste. Iz tega izhaja, da znaša upravičen strošek financiranja 70 x 1,22 x 1.317,90 m = 112.548,66 €.

Delež sofinanciranja znaša 50%, kar pomeni 56.274,33 €.

Občina bo zagotovila pokritje 50% upravičenih stroškov v višini 56.274,33 € in vse neupravičene stroške, ki znašajo 92.233,74 €. Proračun Občine Ravne na Koroškem bo tako obremenjen s 148.508,07 €.

Tabela: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah, po (ne)upravičenem namenu in viru financiranja po letih:

| (Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih | Skupaj v EUR | l. 2020 (EUR) | l. 2021 (EUR) | l. 2022 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sofinanciranje investicije (EKSRP, RS) - Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela | 56.274,33 | 0,00 | 0,00 | 56.274,33 |
| Lastna sredstva - upravičeni stroški (Občina Ravne na Koroškem) Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela | 56.274,33 | 0,00 | 0,00 | 56.274,33 |
| Lasna sredstva – neupravičeni stroški (Občina Ravne na Koroškem) Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela, nadzor, projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije | 92.233,74 | 4.684,80 | 6.430,88 | 81.118,06 |
| Skupaj | 204.782,40 | 4.684,80 | 6.430,88 | 193.666,72 |

| Viri financiranja – tekoče cene |  | Skupaj v EUR | l. 2020 (EUR) | l. 2021 (EUR) | l. 2022 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sofinanciranje investicije (EKSRP, RS) Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela |  | 56.274,33 | 0,00 | 0,00 | 56.274,33 |
| Občina Ravne na Koroškem ( lastna sredstva, upravičeni, neupravičeni stroški) ) Preddela, gradbena dela, voziščne konstrukcije, ostala gradbena dela, nadzor, projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije |  | 148.508,07 | 4.684,80 | 6.430,88 | 137.392,39 |
| Skupaj |  | 204.782,40 | 4.684,80 | 6.430,88 | 193.666,72 |

Skupna vrednost projekta za Občino Ravne na Koroškem znaša 204.782,40 EUR, z vključenim DDV. Najvišja predvidena vrednost financiranja znaša 56.274,33 EUR. Občina Ravne na Koroškem bo obremenjena s 148.508,07 € z DDV.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Strokovne službe se s predlogom strinjajo.

PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:

SKLEP 1:    Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument o identifikaciji investicijskega

projekta »Rekonstrukcija gozdne ceste GC 116040, Šrotnek-Rožejev križ«   in Načrt

razvojnih programov za projekt »Rekonstrukcija gozdne ceste GC 116040, Šrotnek-Rožejev

križ«.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih

kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovala vloga za sofinanciranje

projekta.

| Pripravila: mag. Sabina Hrašan Višja svetovalka I | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž ROŽEN |
| --- | --- |
| Pregledala: Direktorica Občinske uprave |  |

mag. Vlasta Kupljen

Sekretar

Priloga :

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija gozdne ceste GC 116040, Šrotnek - Rožejev križ«

- NRP Obrazec 3