MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE PTUJ

Številka: 410-90/2006

Datum: 12.10.2007

Zadeva: Načrt razvojnih programov 2007 do 2010

K rebalansu Proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2007 vam v prilogi pošiljam spremembe načrta razvojnih programov 2007 do 2010.

Dr. Štefan Čelan,

župan

Mestne občne Ptuj

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 DO 2010

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

2116 Tekoče vzdrževanje

Telefonska centrala je tako po starosti kot po funkcionalnem zastaranju potrebna popolne zamenjave. Tokrat glede na možnosti samo dopolnjujemo in ohranjamo njene funkcionalno vlogo. Zajema širitev telefonske centrale in nabavo telefonskih aparatov, kar je posledica uvedbe nove sprejemne pisarne in nekaterih preselitev v upravi.

2141 Nakup pisarniškega pohištva, opreme in 2142 Nakup računalnikov in programske

opreme.

Glede na precej zastarelo opremo in pohištvo v primerjavi z drugimi lokalnimi skupnostmi v tem primeru povečanje pomeni doseganje osnovne funkcije za normalno delo občinske uprave in mestnega sveta. V skladu spremembo proračuna se spreminjajo NRP z istimi obrazložitvami. Povečanje sredstev zajema menjavo dotrajanega pohištva in druge opreme med drugim pa predvsem nabavo stolov in ozvočenja za sejno sobo.

07 OBRAMBA I N UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

226 Zaščita in reševanje

Investicijski odhodki – so namenjeni za nabavo zaščitne in reševalne opreme v skladu z merili in posebnim planom, ki predvideva nabavo zaščitne in reševalne opreme za obdobje do leta 2015. Sredstva so se ustrezno zmanjšala glede na predvideno realizacijo v tekočem letu.

232 Poraba požarne takse in 233 Poraba požarne takse iz preteklih let

Poraba požarne takse zajema ocenjeni dotok in uporabo požarne takse, ki pomeni namenska sredstva na področju požarnega varstva.

4004 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

5111 Nakup računalnikov in programske opreme

V letu 2007 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 11.000,00 EUR (skupno 13.381 EUR) za nakup nujno potrebne programske opreme AUTO CAD, grafične postaje in risalnika za izvajanje delovnega procesa na področju urejanja prostora (vsa dokumentacija za spreminjanje prostorskih aktov mora biti pripravljena v digitalni verziji).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1305 Vodni promet in infrastruktura

5223 Vitalizacija Ptujskega jezera

Investicija Vitalizacija Ptujskega jezera v letu 2007 obsega izgradnjo pristanišča Ranca, dveh vstopno izstopnih mest (Terme v MO Ptuj in Zabovci v Občini Markovci), veslaško progo z opremo ter označbe plovbnih poti. Za izvedbo investicije je v letu 2007 potrebno zagotoviti 923.042 EUR iz navedenih virov. Do povečanja vrednosti investicije je prišlo zaradi spremembe veslaške proge po standardu FIFA v veslaško progo po standardu ICF.

52231 Projektna dokumentacija in drugo

Sredstva so predvidena za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo projekta Vitalizacija Ptujskega jezera – I. faza. V skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za sofinanciranje projekta se potrebna sredstva za projektno dokumentacijo prikazujejo ločeno od same investicije.

52232 Izdelava idejne zasnove ureditev na in ob jezeru

Sredstva so predvidena za izdelavo idejne zasnove ureditev na in ob jezeru za nadaljevanje investicije Vitalizacija Ptujskega jezera.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

5213 Odkup zemljišč - Gajke

V letu 2007 se ne bodo izvedli odkupi zemljišč za novo deponijo, zato za ta namen sredstva niso potrebna. Aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2008.

5214 Raziskave in projektna dokumentacija za novo odlagališče

V letu 2007 je potrebno za izvajanje predvidenih aktivnosti samo 8.131,40 EUR, ker se priprava idejnega projekta in lokacijskega načrta planira v letu 2008.

521511 Izgradnja kanalizacije Spuhlja  - 3. in 4.etapa

Investicija se je povečala za indeks 114,31 in sicer zato, ker so se dela na etapi 3 in etapi 4 končala konec leta 2006, plačana pa so v letu 2007. Za nadaljevanje del na etapi 4 – II. faza je izbran izvajalec del, kateri je pričel z deli že v letu 2007 in ga bo končal v letu 2008. Sredstva se bodo porabljala v skladu s proračunom MO Ptuj in nepovratnimi sredstvi MOP-a.

521522 Izgradnja infrastrukture ob deponiji

Investicija se je zmanjšala na indeks 25,32, ker so se predvidena sredstva delno usmerila na nov projekt Rekonstrukcija ceste Spuhlja – Zabovci, delno pa so se sredstva v letu 2007  porabila za izvajanje del na rekonstrukciji cest v Sigetu, naročil pa se je tudi projekt za večnamensko dvorano v Spuhlji.

521523  Rekonstrukcija ceste Spuhlja – Zabovci

V letu 2007 se je izvedel razpis na etapi 3 in sicer za rekonstrukcijo ceste Spuhlja – Zabovci s spremljajočo infrastrukturo in izbral izvajalec del in sklenila gradbena pogodba. MO Ptuj se je   prijavila na razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij" in pridobila sredstva  za navedeno investicijo.

521524  Odkup zemljišč in odškodnine – pogodba MO Ptuj, Četrt  Jezero

Proračunska sredstva, prikazana na postavki 521524, se bodo porabila za nakup zemljišča in odškodnine občanom. Odkup zemljišč je potreben pri rekonstrukcijah cest v Spuhlji in prav tako za rekonstrukcijo ceste Spuhlja – Zabovci s spremljajočo infrastrukturo.

52153  Nadzor investicije in drugo

Proračunska sredstva v višini 10.000 EUR se bodo v letu 2007 potrebovala samo za strokovno nadzorstvo nad poskusnim obratovanjem novozgrajenih objektov centra za ravnanje z odpadki v preteklem letuje, zato se višina potrebnih sredstev v letu 2007 znižuje.

4005 ODDELEK ZA GOPSODARSKE JAVNE SLUŽBE, INVESTICIJE, KAKOVOST IN GOSPODARSTVO

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

64326 Rekonstrukcija JR ob Železnici

V proračunu za leto 2007 je  bilo planirano za obnovo JR ob Rogaški cesti 12.393,59 EUR.

Ker nismo mogli pridobiti soglasij lastnikov zemljišč se rekonstrukcija ni izvedla, sredstva se

bodo porabila za rekonstrukcijo JR Ob železnici. Postavka se je preimenovala.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

6121 Grajena (preplastitve, modernizacija, razširitve-obnovitve)

Veljavni proračun z leto 2007 je 65.996,79 EUR. Postavka se poveča za 77.318,21 EUR, oz.

117,15% zaradi rekonstrukcije lokalne ceste Grajena-Šauperl.

6122 PČ Rogoznica (prepl., modern., avtob. postaj)

Veljavni proračun za leto 2007 je 20.864,63 EUR. Postavka se poveča na 91.500,00 EUR, oz.

za 338,54% zaradi rekonstrukcije ceste Sp. Velovlek.

6147 Sofinanciranje programov

Veljavni proračun za leto 2007 je 46.359,58 EUR. Postavka se poveča na 114.184,00 EUR

oz. za 146,30% zaradi sofinanciranja projektne dokumentacije železniškega podhoda,

krožišča Draženci, prometne študije in programa za izračun komunalnega prispevka.

6151 Zagrebška cesta

Veljavni proračun za leto 2007 je 152.669,00 EUR. Postavka se poveča na 236.149,00 EUR,

oz. za 54,68% zaradi izgradnje pločnika z odvodnjavanjem in javne razsvetljave ob Zagrebški

cesti, izgradnje krožišča Suha veja in pločnika Rogaška.

6153 Cesta v Terme

V proračunu za leto 2007 je bilo planirano za 20.864,63 EUR. Ker se cesta ne bo izvedla se sredstva v višini 19.763,60 prenesejo na postavko 6151 Zagrebška cesta.

A49 Prehod Borovo

Veljavni proračun za leto 2007 je 12.518,78, vsa sredstva postavke se prerazporedijo,saj ima

država v svojem planu ureditev prehoda Borovo.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarske dejavnosti

418 Sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje podjetništva in 419 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

Mestna občina Ptuj v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in na podlagi Pravilnika Spodbujanju podjetništva v v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 11/07) dodeljuje sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva v skladu s pogoji »de minimis«.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

6155 Infrastruktura-Zagrebška cesta

Veljavni proračun za leto 2007 je 83.458,52 EUR. Sredstev se prerazporedijo, ker je projekt

vključen na postavki 6151 Zagrebška cesta.

64521 Izgradnja infrastrukture na Ptujski grad: Sredstva na postavki 20.864,63 se zmanjšajo za 10.000,00 EUR, ker se izvaja projektna dokumentacija vodovoda in kanalizacije do bivše konjušnice, razlika se bo poravnala naslednje leto.

64212 Podtalnica Dravskega in Ptujskega polja

Višina postavke ostane nespremenjena. Minimalna realizacija postavke je v razlogu, da še vedno ni podpisana pogodba z izvajalcem del, ker so na dveh odpiranjih ponudb bile vložene zahteve za revizijo postopka javnega naročanja (februar in junij 2007) in je bilo uspešno odpiranje ponudb šele v septembru 2007. Izvajajo se potrebne aktivnosti do podpisa pogodbe z izvajalcem gradbenih del za 1. fazo projekta (predvidoma tudi novelacija investicijskega programa), zato se postavka ne spreminja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna)

6464 Odkup (nakup) zemljišč, uveljavitev predkupne pravice

Veljavni proračun za leto 2007 je 136.937,89 EUR. Sredstva se z rebalansom povečajo za 400.000 EUR oz. 292,10%, zaradi načrtovanega nakupa parcel 2766/1 v izmeri 3187 m2, k.o. Ptuj in parcele 2766/2 v izmeri 927 m2, k.o. Ptuj. Navedene parcele se nahajajo ob Zagrebški cesti.

4006  ODDELEK ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN UPRAVNE

POSTOPKE

18 KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

7492 Obnova kompleksa Turnišče

V letu 2007 načrtujemo nujna obnovitvena dela (zamenjava polomljenih strešnikov, ureditev žlebov in odtokov, čiščenje celotnega objekta in morebitne nadomestne zasaditve dreves).

74728 Obnove kulturnih dvoran

V letu 2007 so bila v Kulturnih dvorani Rogoznica delno zamenjana okna in dvojna dvokrilna vrata.

74811 Kulturna dvorana Grajena

V letu 2007 so bile poravnave obveznosti za izvedena gradbena obrtniška dela v Kulturni dvorani Grajena  v letu 2006 (saniran strop v dvorani in odru, urejena razsvetljava, zamenjano stavbno pohištvo v dvorani, delno urejeno zračenje, ogrevanje in elektroinstalacije ter nabava novih zaves). V izdelavi je projektna in tehnična dokumentacija za izvedbo hidroizolacije, zamenjavo tlakov v dvorani, balkonu in na odru, ureditev ogrevanja, izvedbo prizidka za kulisarnico in orodje in izvedbo razdelilne kuhinje.

7482 Pokrajinski muzej Ptuj – zapori

V letu 2007 so bila zaključena  obnovitvena dela v Prešernovi 37 – ureditev 1. nadstropja in mansarde. S prijavo na razpisu za sofinanciranje spomeniško varstvenih projektov (kulturni tolar) smo pridobili sredstva za dokončanje del v bivših zaporih na Prešernovi 39. Izvedbo del sta sofinancirali Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kulturo, vsak 50 % vrednosti izvedenih del.

7483 Dominikanski samostan

Za izvedena dela na strehi  Dominikanskega samostana v letu 2006 (plačana v letu 2007) so bila porabljena sredstva v višini 44.233,02 €.

V letu 2007 nadaljujemo z obnovo fasad Dominikanskega samostana – severna fasada cerkvene ladje Dominikanska samostana in ureditev notranjega dvorišča. Dela v letu 2007 sofinancirata Mestna občina Ptuj in Ministrstvo za kulturo (vsaka  48.999,85 evrov).

74923 Investicija – Mestno gledališče Ptuj – Mestna občina Ptuj

Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo izdelanega projekta opreme MG Ptuj, stroškov projektantskega nadzora, izdelavi arhitekturnega posnetka objekta in odkupu prenovljenega objekta.

74925 Narodni dom – obnova strehe

Zaradi dotrajanosti strehe načrtujemo v letu 2007 izvedbo novega prekritja celotne strehe Narodnega doma. Sredstva so namenjena za izdelavo študije statične presoje objekta, varnostnega načrta in izvedbo obnove strehe Narodnega doma.

74928 Odkup skulpture

Partnersko mesto Burghausen  je v letu 2007 ponudilo mestu Ptuj gostujočo razstavo velikih železnih skulptur, ki naše mesto krasijo že od meseca junija. Eno izmed železnih skulptur kolumbijskega umetnika Edgarda Carmona Vergara bomo v letu 2007 odkupili.

1805 ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI

72102 Investicija v tribune in razsvetljavo – 1. faza investicije –leasing

Investicija v tribune 1. faza je vezana na izplačevanje leasing obrokov, ki so se z vezavo na EUR ustrezno uskladili.

7213 Sofinanciranje športnih projektov

V letu 2007 bomo izvedli postavitev razsvetljave na igrišču z umetno travo, ki jo sofinancirata

Ministrstva za šolstvo in šport RS v višini 22.784,00 EUR in 32.000,00 EUR s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS, kar znaša skupaj 38.4% celotnih stroškov investicije.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK

768 – Dokumentacija za preselitev enote vrtca Mačice na novo lokacijo ob Osojnikovi cesti

v Ptuju.

Zaradi 966,45 EUR višjih stroškov izdelave idejne zasnove vrtca Mačice od prvotno načrtovanih 6.259,00 EUR (DDV ni bil zajet v planirani ceni storitev), je potreba uskladitev sredstev. Stroški dokumentacije torej znašajo 7.225,45 EUR.

1903 PRIMARNO IN SEKUNDARNO IZOBRAŽEVANJE

77711 Investicijsko vzdrževanje šol

Sredstva so namenjena nujnim vzdrževalnim delom na osnovnih šolah, potrebna je bila zamenjav strešne kritine na OŠ Breg.

77752 Inv. v OŠ Olge Meglič – delež Mestne občine Ptuj obroki odplačila leasinga

Sredstva so namenjena za plačilo obrokov leasinga za izgradnjo telovadnice z računalniško učilnico in knjižnico, zaradi povečanja obroka odplačila je prišlo do spremembe vrednosti programa.

77761 Dokumentacija za osnovne šole

Pri tem razvojnem programu je prišlo do spremembe naziva programa.

7778 OŠ Ljudski vrt – obroki odplačila leasinga

Sredstva so namenjena za plačilo obrokov leasinga za novogradnjo učilniškega dela, zaradi povečanja obroka odplačila je prišlo do spremembe vrednosti programa.

Mestna občina Ptuj,

župan

dr. Štefan Čelan