Številka: 410-300/2019

Datum: 6. 11. 2019

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE PTUJ

| ZADEVA: | Predlog za obravnavo na 11. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj |
| --- | --- |
| NASLOV: | Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami« |
| PRIPRAVIL: | Oddelek za gospodarske dejavnosti Elena Zupanc, višja svetovalka in Tina Zamuda, višja svetovalka |
| PRAVNA PODLAGA: | 23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15, 9/17 in 7/19) |
| POROČEVALEC: | Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti |
| PRISTOJNO DELOVNO TELO: | Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor, Odbor za gospodarstvo, Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo |
| PREDLOG SKLEPA: | Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami« v predloženem besedilu. |

Nuška GAJŠEK,

županja Mestne občine Ptuj

Priloge:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta

- Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami«

PREDLOG

november 2019

Na podlagi 11. in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___ seji, dne ___________, sprejel naslednji

SKLEP

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP) »REVITALIZACIJA STARE STEKLARSKE IN VRAZOVEGA TRGA S PRIPADAJOČIMI ULICAMI«

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami«.

2.

Finančna sredstva za izvedbo projekta bo Mestna občina Ptuj zagotovila iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za okolje in prostor in proračuna Mestne občine Ptuj.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 410-300/2019

Datum:

Obrazložitev

V finančni perspektivi 2014-2020 je mestnim občinam namenjen mehanizem Celostnih teritorialnih naložb (CTN). Eden izmed ukrepov je tudi izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacija in dekontaminacija degradiranih zemljišč. Investicije v ta ukrep so možne samo znotraj mestnega naselja Ptuj na območju degradiranih urbanih površin, ki so določena v skladu z merili in kriteriji, ki jih je pripravila Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Območje ureditve Stare steklarske s pripadajočimi ulicami po kriterijih spada med degradirana območja.

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), kot posredniški organ, pristojen za izvajanje celostnih teritorialnih naložb, bo predvidoma konec novembra 2019 objavilo 3. javno povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih. Mestna občina Ptuj bo prijavila projekt Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami, ki je skladen s pogoji povabila in prispeva k ciljem in kazalnikom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ptuj. ZMOS kot posredniški organ je zadolžen za 1. fazo izbora operacij za sofinanciranje v okviru mehanizma CTN, kjer je pogoj za prijavo Dokument identifikacije investicijskega projekta, medtem ko bo drugo fazo opravilo Ministrstvo za okolje in prostor predvidoma v sredini leta 2020.

Predmet investicije sta dve različni, a tesno povezani gradnji - ureditev javnih površin, ulic in Vrazovega trga ter prenova in novogradnja kulturno-umetniškega središča Stara steklarska. Z obema posegoma se bo obnovilo in oživelo večplastno urbano in arhitekturno dediščino. Poleg varstva kulturne dediščine povezujeta obe novi ureditvi še temi spodbujanja kulturno-umetniškega ustvarjanja in javnega dostopa ter udejstvovanja v njem. Investicija bo zaključena do konca leta 2022. Skupaj bo predvidoma obnovljenih cca. 2.300 m2 zunanjih in notranjih površin.

Cilji projekta so:

- funkcionalna prenova ulic in trgov s povezano gospodarsko javno infrastrukturo,

- učinkovitejša raba prostora v urbanem prostoru z izkoriščanjem notranjih potencialov mestnega območja,

- prenova in revitalizacija degradiranega urbanega območja in s tem odprava funkcionalne in socialne degradacije,

- izboljšanje kakovosti življenja in dela v lokalni skupnosti,

- zagotovitev infrastrukture za izvajanje kulturnih prireditev v lokalni skupnosti in širše,

- zagotovitev infrastrukture z ozirom na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Viri financiranja projekta po letih

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj | Delež (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mestna občina Ptuj | 4.959,60 | 263.379,01 | 203.006,87 | 484.280,85 | 955.626,33 | 26,17 |
| Evropski sklad za regionalni razvoj | 0,00 | 0,00 | 1.349.996,42 | 806.693,44 | 2.156.689,86 | 59,06 |
| Ministrstvo za okolje in prostor | 0,00 | 0,00 | 337.499,10 | 201.673,36 | 539.172,46 | 14,77 |
| Skupaj | 4.959,60 | 263.379,01 | 1.890.502,39 | 1.492.647,65 | 3.651.488,65 | 100 |

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Za izvedbo investicije bo MO Ptuj zagotovila 955.626,33 EUR lastnih sredstev iz občinskega proračuna. Višina sofinanciranja projekta je za 185.751,32 EUR manjša kot bi lahko bila glede na upravičene stroške, zaradi že porabljene kvote dodeljenih sredstev iz naslova mehanizma CTN  prednostna naložba 6.3 Urbani razvoj.

Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena v Načrtu razvojnega programa št. OB096-19-0036 2019-2022 Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami.

Na podlagi navedenega Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravili:								      Nuška GAJŠEK,

Tina Zamuda							         županja Mestne občine Ptuj

Elena Zupanc