Predlog:

Na podlagi Zakona o javnih financah  (Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819), Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14 in UGSO 57/17), je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na __________ seji, dne __________ , sprejel

sklep

o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta

»kolesarske povezave na območju orp slovenske gorice«

- Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih gorica«, št. DIIP: 411-1/2018 , ki ga 13. 2. 2018 izdela Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., zanjo Tanja Vintar in uvrsti se nov projekt  v Načrt razvojnih programov občine 2018-2022.

2. Investitor: Občina Benedikt, Občina Cerkvenjak, Občina Lenart, Občina Pesnica, Občina Sveta Ana, Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah,  Občina Šentilj, Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Občina Trnovska vas.

3. Vrednost investicije znaša 15.930.966,83 (z DDV) po tekočih cenah  in  bo v izvajanju skladno s časovnim načrtom od februarja 2018 do decembra  2022.

4. Viri financiranja in dinamika financiranja v  €:

| Viri financiranja | Brez DDV | DDV | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministrstvo za infrastrukturo (DKM) | 3.232.013,75 | 711.043,03 | 3.943.056,78 | 24,75 |
| EU, ESRR | 7.889.249,21 | 0,00 | 7.889.249,21 | 49,52 |
| RS, MIZ | 1.972.312,30 | 0,00 | 1.972.312,30 | 12,38 |
| Občine | 36.750,00 | 2.089.628,53 | 2.126.378,53 | 13,35 |
| Skupaj | 13.130.325,26 | 2.800.671,56 | 15.930.996,82 | 100,00 |

| Viri financiranja /leto | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MIZ (DKM) | 0,00 | 1.182.917,03 | 1.577.222,71 | 788.611,36 | 394.305,68 |
| EU, ESRR | 397.522,64 | 2.507.892,87 | 2.833.721,57 | 1.436.731,73 | 713.380,39 |
| RS, MIZ | 99.380,66 | 626.973,22 | 708.430,39 | 359.182,93 | 178.345,10 |
| Občine | 84.533,73 | 654.820,54 | 784.153,43 | 399.981,23 | 202.889,61 |
| Skupaj | 581.437,02 | 4.972.603,67 | 5.903.528,11 | 2.984.507,24 | 1.488.920,78 |

5. Občinski svet pooblašča župana Občine za potrjevanje sprememb  tega DIIP-a,  potrjevanje nadaljnje investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter  sprememb v NRP.

6. Pristopi se k izvedbi investicije.

7. Ta sklep začne veljati s sprejemom.

Številka: 411-1/2018

Datum: _____________

Župan

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Darko FRAS, univ.dipl.prav.

OBRAZLOŽITEV in IZVLEČEK  DIIP

Na osnovi Operativnega program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP) , Regionalnega razvojnega  programa (RRP) Podravske razvojne regije 2014-2020 , smo občine območja Slovenskih goric pripravile projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«.  Projekt je vključen v RRP Podravje in predviden za sofinanciranje  Evropskega sklada za regionalni razvoj , Ministrstva za infrastrukturo RS in vključenih občin.

Povzetek projekta po DIIP-u (celoten DIIP je priloga gradivu):

S projektom se celovito pristopa k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Z njim se vzpostavlja možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v mestnih središčih Lenartu, Ptuju in Mariboru oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa. Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopni telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.

Prebivalci regije potrebujejo ustrezno urejeno infrastrukturo za lažjo in varnejšo uporabo trajnostnih oblik prevoza ter hojo. Varen dostop do stavb javnega pomena, trgovskih centrov ter postajališč javnega potniškega prometa je ključen za razvoj trajnostne mobilnosti med prebivalstvom. Z ustrezno urejeno infrastrukturo za kolesarje in pešce bi se izboljšali pogoji za varno rekreacijo prebivalcev. Posledično bi se povečala dnevna aktivnost ter zdravje prebivalcev regije. Razdalje med kraji znotraj regije znašajo tudi več kot 5 km, zato slabše fizično pripravljeni prebivalci potrebujejo pogoje za izvajanje raznovrstnih oblik e-mobilnosti.

Projekt se navezuje na projekte razvoja turizma, saj bo celostno izboljšanje mobilnosti v regiji imelo pozitivne vplive na razvoj turističnih produktov in turističnih storitev. Regija se bo lahko predstavljala kot turistom prijazna, atraktivna in lahko dostopna.

Projekt presega občinske meje, saj združuje območje treh območnih razvojnih partnerstev in dveh razvojnih regij. Navezuje pa se tudi na že vzpostavljeno kolesarsko mrežo v sosednji Avstriji.

Cilji investicije so:

• izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,

• izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,

• izboljšanja kakovosti bivanja,

• izboljšanje podobe občin in regije,

• izboljšanje pogojev za razvoj turizma,

• izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti in celovitosti.

Investitorji so v okviru priprave projektne naloge, ki jo je izdelal Plan B d.o.o., zanj Uroš Orož, in ob upoštevanju izhodiščnih pogojev iz Drugega dogovora za razvoj regij ter prostorskih in finančnih možnosti obravnavali več scenarijev oz. različnih tras za izvedbo kolesarskih povezav. Projektna naloga obravnava več različnih tras, ki se navezujejo na mestna središča z urejeno Celostno prometno strategijo, kot so v našem primeru Lenart, Maribor in Ptuj. Za določitev posameznih tras so bili upoštevani naslednji pogoji:

- načrtovana je gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti; o kolesarske poti se navezujejo na cilje prometne strategije občine oz. vsaj ene od občin, če bo kolesarska povezava potekala prek več občin (na območju ORP ima izdelano celostno prometno strategijo Občina Lenart; v neposredni bližini območja ORP pa še Mestna občina Maribor in Mestna občina Ptuj);

- začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v mestnem naselju občine s sprejeto celostno prometno strategijo (CPS), katere akcijski načrt vključuje predvideno kolesarsko povezavo. Kolesarska povezava mora zagotavljati zvezno povezavo iz središčnega mestnega naselja;

- kolesarska povezava lahko v delu poteka tudi po cestah, na katerih PLDP ni preko 2500 vozil na dan in je hitrost omejena na največ 70 km/h, vendar ti odseki ne smejo predstavljati več kot dve tretjini dolžine povezave;

- na kritičnih odsekih kolesarske povezave, ki potekajo po cestah, morajo biti zagotovljeni ustrezni fizični ukrepi umirjanja prometa. Kritične odseke na kolesarski povezavi in predloge umirjanja prometa določi certificirani presojevalec prometne varnosti;

- kolesarske povezave morajo povezovati središče regionalnega oz. lokalnega pomena s svojim zaledjem;

- začetek regionalne kolesarske povezave mora biti v kraju, ki je pomemben z vidika regije ali lokalnega območja za dnevne migracije (zaposlitveno središče, izobraževalne ustanove). Zaledje pomeni obvezno stalno poselitev (zaledna naselja), iz katere so obstoječe dnevne migracije v središča regionalnega oz. lokalnega pomena;

- dolžine načrtovanih povezav morajo biti primerne za dnevno migracijo s kolesom (do 20 km iz središčnega mestnega naselja).

Projekt zajema 19 različnih tras, od teh so prve štiri del državne kolesarske mreže (DKM) in se zanje pričakuje financiranje s strani Ministrstva za infrastrukturo. Za Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah so aktualne trase 3 (DKM), 5, 6, 16 in 19,  v skupni dolžini cca. 16,3 km (od tega DKM cca. 3,9 km). Opise teh tras podajamo v nadaljevanju:

TRASA 3: LENART-RADEHOVA-SP. SENARSKA-BRENGOVA-CERKVENJAK (cca. 3.950 m)

Pričetek trase se prične pri znaku za naseljem LENART ob R2-433/1287 v km 2+950 do km 0+000, za katero je že izvedena dokumentacija PZI (št. proj. 1269/10, Planum d.o.o., 2010 in št. proj. 1158/09 Planum d.o.o., 2009). Nato preko Spodnje Senarske in Brengove do Cerkvenjaka ob R2-439/1525 od 0+000 do km 6+735. Obstoječi nadvoz AC MB-MS se dogradi ali novogradnja.

Skozi naselje Spodnja Senarska se upošteva izvedbeni načrt (Ureditev ceste in pločnika na cesti R2-439 v naselju Sp. Senarska, od km 4+619 do km 5+773, št. proj. 1605, Plan B d.o.o., sept. 2016). Trasa poteka v dokaj ravninskem terenu, izrazitih vzponov/padcev ni. Potek trase je skozi občine Lenart, Sveta Trojica in Cerkvenjak. Širina kolesarske steze izven naselja je 2.50m.

Opisana trasa spada k GLAVNI KOLESARSKI POTI – G18. Na trasi potekajo redne avtobusne linije.

Celotna trasa se navezuje na CPS mesta Lenart.

TRASA 5: SP. PORČIČ-SV. TROJICA-OSEK-BENEDIKT (cca. 4.780 m)

Pričetek trase se prične na priključku na R2-449/0315 z R3-747/4120 v km 0+000 do km 3+284 (Sv. Trojica). Del ceste je t.i. obvoznica in poteka skozi industrijsko cono Lenart (TBP, Papirservis, …) in del skozi naselje Spodnji Porčič. Nato preko R3-747/2805 do km 1+900, kjer se priključi lokalna cesta ob potoku Drvanja. Pred naseljem Benedikt obstaja kolesarska steza, ki se dodatno razširi na potrebno širino 2.50m. Teren je ravninski, razen vzpona in padca skozi naselje Sveta Trojica. Potek trase je v občini Lenart, Sveta Trojica in Benedikt. Celotna trasa se navezuje na CPS mesta Lenart.

TRASA 6: OSEK-CERKVENJAK  (cca. 3.220 m)

Pričetek trase se prične na križišču z R3-747/2805 v km 1+900, kjer se navezuje na traso 5. Nato nadaljuje po R3-747/2805 do km 5+100, kjer se naveže na lokalno cesto proti naselju Cerkvenjak. Teren trase poteka po gričevnatem terenu. Izven naselja se predvidi kolesarska steza 2.50 m, znotraj naselja se kolesarji vodijo po vozišču. Trasa poteka po območju občine Sveta Trojica in Cerkvenjak.

TRASA 16: SPODNJA SENARSKA-GOČOVA (cca. 2,460 m)

Pričetek trase se prične pri priključku za Spodnjo Senarsko na R2-229/1286 v km 16+918 do naselja Gočova v cca km 15+200, kjer se promet kolesarjev vodi po vozišču. Na regionalko se priključi za naseljem v km cca 14+600, kjer se naveže na predvideno kolesarsko stezo občine Trnovska vas. Trasa poteka v ravninskem terenu. Nadvoz nad AC MB-MS nima izvedene razširitve za koridor kolesarjev. Celotna trasa poteka v občini Sveta Trojica in predstavlja povezavo Lenart-Ptuj. Trasa po regionalki ima urejen JPP. Trasa se navezuje na CPS mesta Lenart, kakor tudi na CPS Ptuj.

TRASA 19: SP. PORČIČ-ZG. SENARSKA  (cca. 1.900 m)

Pričetek trase se prične za naseljem Spodnji Porčič na R3-747/4120 v km 2+900 (Sv. Trojica) do Zgornje Senarske na R2-433/1287 v km 0+400. Cesta je kategorizirana JP704111 Zg. Porčič - Zg. Senarska in poteka pod vznožjem Svete Trojice. Predstavlja ravninsko povezavo do industrijske cone Lenart (TBP, Papirservis, CP MS, …). Potek ceste je ob jezeru Trojica in je v makadamski izvedbi. Teren je ravninski, potek trase je v občini Sveta Trojica. Celotna trasa se navezuje na CPS mesta Lenart.

| Občina / dolžina trase po občinah v metrih | Državna kolesarska mreža DKM | Izven DKM - Trase 5-19 | Skupaj v metrih z DKM |
| --- | --- | --- | --- |
| Občina Benedikt | 0 | 3.318 | 3.318 |
| Občina Cerkvenjak | 5.755 | 3.280 | 9.035 |
| Občina Duplek | 0 | 0 | 0 |
| Občina Lenart | 8.260 | 13.650 | 21.910 |
| Občina Pesnica | 12.950 | 16.860 | 29.810 |
| Občina Sv. Ana | 0 | 15.900 | 15.900 |
| Občina Sv. Trojica v Slov. g. | 3.945 | 12.360 | 16.305 |
| Občina Sv. Andraž v Slov. g. | 0 | 3.610 | 3.610 |
| Občina Sv. Jurij ob Ščavnici | 5.420 | 0 | 5.420 |
| Občina Sv. Jurij v Slov. g. | 0 | 7.140 | 7.140 |
| Občina Šentilj | 6.650 | 6.850 | 13.500 |
| Občina Trnovska vas | 0 | 2.410 | 2.410 |
| SKUPAJ | 42.980 | 85.378 | 128.358 |

| Viri financiranja po občinah in letih | Skupaj | Leto 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Benedikt | 62.299,14 | 3.459,21 | 19.314,43 | 22.317,29 | 11.434,08 | 5.774,14 |
| Občina Cerkvenjak | 51.889,99 | 3.628,62 | 16.053,45 | 17.935,72 | 9.349,54 | 4.922,66 |
| Občina Lenart | 349.989,39 | 13.988,24 | 107.541,40 | 129.151,35 | 65.865,82 | 33.442,58 |
| Občina Pesnica | 430.457,29 | 16.797,72 | 132.391,54 | 158.901,97 | 81.096,76 | 41.269,31 |
| Občina Sv. Ana | 419.724,14 | 13.762,25 | 129.755,09 | 156.544,76 | 79.592,29 | 40.069,75 |
| Občina Sv. Trojica v Slov. g. | 286.160,20 | 11.029,95 | 88.685,05 | 105.399,84 | 53.800,95 | 27.244,41 |
| Občina Sv. Andraž v Slov. g. | 108.285,74 | 3.319,46 | 33.298,64 | 40.660,58 | 20.629,96 | 10.377,10 |
| Občina Sv. Jurij ob Ščavnici | 2.078,50 | 1.176,99 | 206,06 | 206,06 | 206,06 | 283,33 |
| Občina Sv.Jurij v Slov. g. | 161.784,31 | 6.498,60 | 50.163,13 | 59.491,79 | 30.338,61 | 15.292,17 |
| Občina Šentilj | 134.722,13 | 8.492,43 | 41.222,02 | 47.786,29 | 24.588,20 | 12.633,20 |
| Občina Trnovska vas | 118.987,71 | 2.380,28 | 36.189,73 | 45.757,79 | 23.078,96 | 11.580,95 |

PREDLOG:

Glede na pomen investicije in z vidika prijave za njeno sofinanciranje iz evropskih skladov, predlagamo, da se sprejme sklep o potrditvi DIIP in njegovi uvrstitvi v NRP kot je predlagan ter poda pooblastilo županu za potrditev sprememb tega DIIP in potrditev vse nadaljnje investicijske dokumentacije.

Pripravila:

RASG d.o.o., Tanja Vintar

Občinska uprava, Srečko Aleksander Padovnik

PRILOGA: DIIP »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih gorica«