Občina Prevalje

Investicijski program (IP)

Obnova izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti

z oceno ekonomske upravičenosti in finančnih posledic koncesijskega izvajanja javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin v občini Prevalje

POVZETEK S PREDLOGOM

Investicijski projekt:	Obnova izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v občini Prevalje

Obseg investicije:		v dolžini 24.402 m - skupaj / 12.859 m LC / 11.543 m JP / 9 odsekov

Ocenjena vrednost:	3.911.649,87 € brez DDV / 4.772.212,84 z DDV

Vrsta investicije:	rekonstrukcija obstoječih cestišč in spremljevalnih objektov

Predvidena dela:	rekonstrukcija vozišč, ureditev odvodnjavanja, izvedba navezav

Predviden datum:	pričetek v letu 2021 / zaključek predvidoma prva polovica 2023

Vrsta izvedbe projekta	Koncesijska izvedba investicije in vzdrževanja občinskih cest (RV)

Predmet koncesije:	Redno vzdrževanje (RV) občinskih cest v obsegu 114 km z obnovami

Trajanje koncesije:	15 let (v skladu s 23.čl. Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah)

Vrednost PKN/letno	max. 662 tisoč €/ letno (PNK – primerno nadomestilo koncesionarju)

Vrednost koncesije	11.448.000 € za 15 letno obdobje

Predlog:	Glede na rezultate kvalitativne in kvantitativne ekonomske analize stroškov ter koristi v času ekonomske dobe trajanja projekta, se predlaga izvedba investicije po konceptu JZP (koncesionar), skupaj s podelitvijo koncesije za izvajanje storitev javne službe rednega vzdrževanja cest v občini – mešana koncesijska pogodba za gradnje in storitve izvajanja javne službe.

Opomba:	Vsebina dokumenta je skladna s 13. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 25. ter 26. členom Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19).

Oktober - 2020

Občina Prevalje

Trg 2a

2391 Prevalje - SI

Datum: 05.10/2020

ZADEVA:	Investicijski projekt (IP) - Obnova izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti z oceno ekonomske upravičenosti in finančnih posledic koncesijskega izvajanja javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin v občini Prevalje

PRAVNA PODLAGA:	Zakon o javnih financah /ZJF/ (Ur. l. RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakon o financiranju občin /ZFO-1/ (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 57/11), Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/ (Ur. l. RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19) in ostali predpisi navedeni v dokumentu.

PREDLAGATELJ:	dr. Matija Tasič, župan in občinska uprava

PRIPRAVLJAVCI:	Inštitut IRIS Maribor

Vodja projektne skupine:

dr. Žan Jan Oplotnik, univ. dipl. ekon.

Oktober – 2020

Kazalo vsebine

1.	Uvodna pojasnila in Povzetek investicijske dokumentacije	7

1.1. Uvodna pojasnila	7

1.2. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)	8

1.3. Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijskega programa (IP)	10

1.3.1. Predstavitev investitorja in upravljalca	10

1.3.2. Predstavitev izdelovalca dokumenta	11

1.3.3. Podatki o strokovni službi odgovorni za investicijo	11

2.	Povzetek investicijskega programa (IP)	12

3.	Osnovni podatki o investitorju in izdelovalcih dokumentacije	15

4.	Analiza obstoječega stanja z opisom razlogov za investicijo	16

4.1. Opis razlogov za investicijo	16

4.2. Analiza stanja in prikaz izbranih investicijskih prioritet	17

4.3. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami	19

4.4. Zakonske podlage	20

5.	Analiza tržnih možnosti in zaposlenih	22

6.	Tehnično tehnološki del investicije	23

6.1. Razlogi za izbor variante in primerjava z neizbrano varianto	24

6.1.1 Varianta »brez« investicije	24

6.1.2. Varianta »z« investicijo	25

6.2. Opis investicijskega projekta	31

6.2.1. Odsek LC 257 031, cesta Mežica – Lom – Lokovica	31

6.2.2. Odsek LC 350 273, Leše – Hermonk – Mežica	32

6.2.3. Odsek LC 350 281, Prevalje – Stražišče – Brinjeva gora – Kovač – Ocvirk	33

6.2.4. Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Šentanel, pododsek: Pečar – Gornik	34

6.2.5. Odsek LC 350 381, Zvonikov mlin – Šentanel, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl	35

6.2.6. Odsek JP 851 621, cesta Prevalje – Klemen – Rožič	36

6.2.7. Odsek JP 851 631, cesta Godec – Gornikov križ	37

6.2.8. Odsek JP 851 871, cesta Pečnik – Šentanel	38

6.2.9. Odsek JP 851 931, cesta na Zagrad	39

7.	Ocena vrednosti investicije po stalnih in tekočih cenah	41

8.	Analiza lokacije investicije	44

9.	Analiza vplivov investicije na okolje	45

10.	Terminski plan in analiza izvedljivosti investicije	47

10.1. Terminski plan izvedbe investicije	47

10.2. Kadrovsko organizacijska shema izvedbe projekta	47

10.3. Analiza izvedljivosti projekta in pregled potrebne dokumentacije	48

10.4. Prevzem, aktivacija in upravljanje z investicijo	49

10.5. Kazalniki in vrednotenje učinkov investicije	49

11.	Načrt in dinamika financiranja investicije v tekočih cenah	50

12.	Projekcije prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi projekta	50

13.	Analiza finančne in ekonomske upravičenosti  investicijskega projekta	51

13.1. Finančna analiza upravičenosti investicijskega projekta	51

13.1.1 Analiza stroškov in koristi – CBA finančna analiza za Varianto  - izvede občina	52

13.1.2  Analiza stroškov in koristi – CBA finančna analiza za Varianto - koncesionar	54

13.2. Ekonomska analiza upravičenosti ter drugih javnih koristi investicijskega projekta	56

13.2.1. Metodologija in ostala izhodišča ekonomske analize in izračuna kazalnikov	57

13.2.2. Koristi iz naslova izboljšane prometne varnosti (krajše PV)	58

13.3.3. Koristi iz naslova pozitivnih vplivov na gospodarsko aktivnost (krajše MP)	59

13.3.4. Ostale koristi za uporabnike prometne infrastrukture (krajše OK)	60

13.3.5. Ekonomska analiza stroškov in koristi s kazalniki – podvarianta - občina	61

13.3.6. Ekonomska analiza stroškov in koristi s kazalniki – podvarianta - koncesionar	63

14.	Tveganja in analiza občutljivosti izvedbe investicije	65

14.1. Kvalitativna presoja tveganj projekta	65

14.2. Analiza občutljivosti kritičnih spremenljivk projekta	67

15.	Ocena ekonomske upravičenosti in finančnih posledic koncesijskega izvajanja javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin v občini prevalje	68

15.1. Uvodna pojasnila in izhodišča ocene upravičenosti podelitve koncesije	69

15.2. Podelitev koncesije za izvajanje rednega vzdrževanja in investicijskih obnov	70

15.3. Povzetek investicijske namere in opredelitev predmeta koncesije	72

15.4. Analiza stanja na področju predmeta koncesije – redno vzdrževanje cest	73

15.4.1. Stroški izvajanja rednega vzdrževanja cest v Občini Prevalje	74

15.4.2. Tehnično-tehnološki del izvajanja koncesije rednega vzdrževanja občinskih cest	78

15.5. Analiza stanja na področju predmeta koncesije – investicijsko vzdrževanje	79

15.6. Ocena vrednosti koncesije in primerno nadomestilo koncesionarju (PNK)	80

15.6.1. Stroški rednega vzdrževanja (RV)  - stalne izhodiščne cene	80

15.6.2. Stroški investicijskih obnov  - stalne in tekoče cene	81

15.6.3. Stroški rednega vzdrževanja  - tekoče cene	81

15.7. Analiza variant in določitev primernega nadomestila koncesionarju (PNK)	84

15.8.	Sinteza rezultatov  s predlogom izbora optimalne variante za koncedenta	88

16.	Sklepne ugotovitve s predstavitvijo in razlago rezultatov	90

17.	Priloga -  Kratek prikaz teoretičnih izhodišč	92

18.	Viri in literatura	99

Seznam tabel

Tabela 1: Povzetek rezultatov izbora variant v okviru DIIP

Tabela 2: Povzetek investicijskega programa (IP)

Tabela 3a: Osnovni podatki o investitorju

Tabela 3b: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijskega programa (IP)

Tabela 4a: Vrednotenje variant glede na  izpolnjevanje ciljev investicijske namere

Tabela 4b: Vrednotenje variant glede na  vsebinske razlike izvedbe investicijske namere

Tabela 5: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah, v EUR  - celotna

Tabela 6: Ocena stroškov v tekočih cenah, v EUR  - glede na predvideno dinamiko

Tabela 7: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah, v EUR  - struktura po odsekih

Tabela 8: Terminski plan izvedbe projekta  in prikaz aktivnosti

Tabela 9: Finančni tok projekta - podvarianta A in diskontirani saldo projekta (DCF)

Tabela 10: Kazalniki finančne učinkovitosti projekta – podvarianta A

Tabela 11: Finančni tok projekta - podvarianta B in diskontirani saldo projekta (DCF)

Tabela 12: Kazalniki finančne učinkovitosti projekta – podvarianta B

Tabele 13: Ocena javnih koristi iz naslova izboljšane prometne varnosti

Tabela 14: Ocena javnih koristi iz naslova povečane gospodarske aktivnosti (multiplikator)

Tabela 15: Ostale koristi za uporabnike obnovljene prometne infrastrukture – ocena

Tabela 16: Ekonomske koristi in stroški podvariante A, v obdobju med 2021 – 2045 v €

Tabela 17: Kazalniki ekonomske učinkovitosti projekta – podvarianta A

Tabela 18: Ekonomske koristi in stroški podvarainte B v obdobju med 2021 – 2045 v €

Tabela 19: Kazalniki ekonomske učinkovitosti projekta – podvarianta B

Tabela 20: Analiza in ocena tveganj na projektu -  primerjava podvariant A in B

Tabela 21: Analiza in ocena občutljivosti ekonomske učinkovitosti projekta – primerjava

Tabela 22: Predmet koncesije rednega in investicijskega vzdrževanja cest v občini

Tabela 23a: Pregled agregatnih stroškov rednega vzdrževanja cest v Občini Prevalje

Tabela 23b: Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja v obdobju med 2017 in 2019

Tabela 24: Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja na 1 km

Tabela 25: Predvidena investicijska vlaganja v okviru predmeta koncesije

Tabela 26: Stroški izvajanja javne službe na cestah in javnih površinah v €/leto

Tabela 27: Stroški RV po tekočih cenah med 2021 in 2040 – variante za 10/15/20 let

Tabela 28: Model denarnih tokov (DT) za koncesijsko obdobje 20 let (z DDV)

Tabela 29: Model denarnih tokov za koncesijsko obdobje 15 let (z DDV)

Tabela 30: Model denarnih tokov za koncesijsko obdobje 10 let (z DDV)

Tabela 31: Matrika rezultatov iteracij modela denarnih tokov koncesije z oceno PNK

Tabela 32: Oblike sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem – concept JZP

Seznam slik

Slika 1: Lokacija odseka LC 257 031, cesta Mežica – Lom – Lokovica

Slika 2: Lokacija odseka LC 350 273, Leše – Hermonk – Mežica

Slika 3: Lokacija odseka LC 350 281, Prevalje – Stražišče – Brinjeva gora – Kovač – Ocvirk

Slika 4: Lokacija odseka LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Šentanel, Pečar - Gornik

Slika 5: Lokacija odseka LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Šentanel, Črešnik – Koroš – Mikl

Slika 6: Lokacija odseka JP 851 621, cesta Prevalje – Klemen – Rožič

Slika 7: Lokacija odseka JP 851 631, cesta Godec – Gornikov križ

Slika 8: Lokacija odseka JP 851 871, cesta Pečnik – Šentanel

Slika 9: Lokacija odseka JP 851 931, cesta na Zagrad

Slika 10: Makrolokacija izbranih investicijskih prioritet v Občini Prevalje

1.	Uvodna pojasnila in povzetek investicijske dokumentacije

1.1. Uvodna pojasnila

Občina Prevalje razpolaga in upravlja z občinsko cestno infrastrukturo v obsegu 114.226  m, pri pri čemer je kategoriziranih lokalnih cest (LC) in zbirnih krajevnih cest (LZ) za 58.688 m, javnih poti (JP) za 54.100 m in javnih poti za kolesarje (KJ) za 1.438 m. Glede na Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), je ena izmed občinskih izvirnih nalog tudi skrb za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne mreže, kar občanom in obiskovalcem zagotavlja varno in ustrezno mobilnost,  medsebojno povezljivost, ohranja enakomerno poseljenost ter omogoča ustrezne pogoje za izvajanje gospodarskih in družbenih aktivnosti v občini. Glede na obstoječe stanje cestne infrastrukture je bilo ugotovljeno, da kar nekaj odsekov cestne mreže v občini ne zmore več zagotavljati zgoraj navedenega, ker so bodisi dotrajani, tehnično neustrezni ali poddimenzionirani. V tem okviru je občina izrazila investicijsko namero, da se pristopi k rekonstrukciji izbranih odsekov cestne mreže, v skupni dolžini 24.402 m, pri čemer gre za pet odsekov lokalnih cest v skupni dolžini 12.859 m in štiri odseke javnih poti v skupni dolžini 11.543 m.

Z namenom realizacije investicijske namere je bila pripravljena tehnična dokumentacija, kjer so bili opredeljeni ukrepi potrebni za obnovo izbranih cestnih odsekov do te mere, da bi le ti lahko ponovno služili svojemu namenu. Prav tako je bila ocenjena vrednost gradbenih in inženirskih del za vrnitev dotrajanih in neustreznih odsekov v ustrezno stanje, v višini 3,91 mio € (brez DDV), pri čemer se v glavnem rekonstruirajo vozišča, uredijo odtoki in odvodnjavanje ter izvede ustrezne navezave na obstoječe priključke. Na tej podlagi je bil v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki predstavlja podlago za odločanje o možnostih realizacije investicijske namere po različnih variantah (povzetek v točki 1.2.).

Občinski svet Občine Prevalje je na svoji seji z dne 17.09.2020 obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in sprejel sklep, da so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopkov izvedbe investicije v obnove izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti, prav tako pa izbral varianto izvedbe investicijske namere. Izbrana varianta predvideva izvedbo investicije po sistemu JZP s podelitvijo koncesije za izvajanje javne službe rednega vzdrževanja (RV) občinskih cest v občini Prevalje.

Glede na zgoraj navedeno je v okviru tega dokumenta podrobneje obdelana izbrana varianta »z« investicijo, prav tako pa so v dokument vključeni elementi Študije upravičenosti in ocene finančnih posledic podelitve koncesije, kot jih predvidevata 25. in 26. člen Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19), in ki štejejo za pripravljalno dejanje pred začetkom postopka izbire koncesionarja (24.čl. ZNKP).

1.2. Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)

V skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS. Št. 60/06, 54/10 in 27/16) je bil v mesecu septembru 2020 pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), kot podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije. Namen dokumenta je bil analiza možnosti izvedbe projekta obnov izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v Občini Prevalje, razlog pa dotrajanost in nestabilnost cestišč, njihova pod-dimenzioniranost in neprimernost, kar že ogroža varno odvijanje prometa, zmanjšuje povezljivost in mobilnost ter povečuje stroške uporabe, vzdrževanja ter stroške okolja.

Investicijska namera je bila najprej preverjena z vidika skladnosti z obstoječimi razvojnimi strategijami, cilji in politikami tako na nacionalni, regionalni kot na občinski ravni, nato pa obdelana po treh variantah, in sicer po varianti »brez« investicije ter dveh variantah »z« investicijo. Varianta »brez« investicije je varianta kjer se investicijska namera ne realizira in s tem tudi ni predvidenih sprememb na cestnem omrežju. Druga varianta je varianta »z« investicijo, kjer se investicijska namera realizira znotraj občine, z lastnim financiranjem investicije iz občinskega proračuna, občina pa tudi poskrbi za upravljanje z investicijo po njeni aktivaciji. Zadnja varianta je bila pripravljena v skladu z drugo točko 5. člena Uredbe in je vključevala možnost izvedbe investicije v okviru javno zasebnega partnerstva, kar sovpada s podrejeno namero občine, da hkrati podeli tudi koncesijo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in pripadajočih prometnih površin, kot to omogoča Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40).

Za vsako izmed variant so bile analizirane prednosti in slabosti ter narejene primerjave med variantami z vidika možnosti, da se z varianto doseže postavljene cilje. Postavljena so bila ustrezna merila, ki jih mora dosegati predlagana varianta, kot npr. modernizacija dotrajane in neustrezne infrastrukture, izboljšana prometna varnost, mobilnost in povezljivost, pozitivni vplivi in zmanjšanje negativnih eksternalij na gospodarstvo, družbo in okolje ter predvsem merilo izpolnjevanja predpisov s področja prometne varnosti in cestne infrastrukture. Poleg navedenega so se kot merila postavili še optimalni stroški izvedbe in upravljanja s projektom, obremenitev proračuna, čas izvedbe investicije in možnosti zagotavljanja finančnih virov. Preverili so se kazalniki stroškov in koristi v okviru finančne (FCBA) in ekonomske analize (ECBA) ter kazalniki učinkovitosti kot so; finančna in ekonomska neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, doba povračila vložkov ter kazalnik koristnosti projekta za družbo, okolje in gospodarstvo. Ob koncu je bila narejena še analiza občutljivosti in identifikacija tveganj kritičnih faz in spremenljivk projekta.

Rezultati analize variant so pokazali, da je izvedba investicije smiselna ter nujna, v kolikor želimo doseči postavljene cilje in usklajenost z zakonodajo, zato varianta, ki ne predvideva izvedbe investicije, ni bila primerna in je kot ustreznejša pokazala odločitev za eno izmed pod-variant »z« investicijo. Pod-variante »z« investicijo so se medsebojno razlikovale po načinu izvedbe, glavni razmislek ob njuni medsebojni primerjavi pa je temeljil na možnosti obvladovanja projektnih tveganj in zagotavljanju virov financiranja. V tem okviru se je kot ugodnejša pokazala varianta kjer se predvidi vključitev zasebnega partnerja, prednosti pa se kažejo predvsem v ohranjanju finančnih in kreditnih potencialov občine za financiranje drugih razvojnih in tekočih nalog ter v prenosu večine projektnih tveganj na koncesionarja.

Občina se v okviru te variante razbremeni neposrednega in takojšnjega pritiska na proračun, saj investicijo v fazi izvedbe financira zasebni partner, občina pa mu sredstva povrne preko enakomernih letnih plačil v daljšem obdobju trajanja koncesijskega razmerja. Ob tem je smiselno, da se v okviru koncesije za izvedbo gradbenih del, zasebnemu partnerju prenese v upravljanje in vzdrževanje še preostala cestna mreža tako, da se mu  podeli pravica za  izvajanje javne službe rednega vzdrževanja cest na območju občine, kot to omogoča Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40). S tem občina uredi izvajanje javne službe na celovit način, koncesionar pa je odgovoren za upravljanje s cestno infrastrukturo v času trajanja koncesije.

Tabela 1: Povzetek rezultatov izbora variant v okviru DIIP

| merilo | varianta “brez” investicije | varianta “z” investicijo |
| --- | --- | --- |
| modernizacija infrastrukture | -1 | +1 |
| prometna varnost, mobilnost | -1 | +1 |
| povezljivost naselij v in med občinami | -1 | +1 |
| ustrezna prometna ponudba | -1 | +1 |
| gospodarska aktivnost v občini | -1 | +1 |
| nižji stroški vzdrževanja in upravljanja cest | -1 | +1 |
| nižji stroški eksternalij in okolja | -1 | +1 |
| izpolnjevanje predpisov | -1 | +1 |
| SKUPAJ | -8 | +8 |

| merilo | varianta občina | varianta koncesionar |
| --- | --- | --- |
| optimizacija stroškov izvedbe investicije | 0 | 0 |
| optimizacija stroškov upravljanja | -1 | +1 |
| nižja tveganja izvedbe in upravljanja | -1 | +1 |
| nižja obremenitev letnega proračuna | 0 | +1 |
| optimizacija časa izvedbe investicije | 0 | +1 |
| možnost zagotavljanja finančnih virov | 0 | +1 |
| SKUPAJ | -2 | +5 |

| kazalnik | Varianta - občina |  | Varianta - koncesionar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FCBA | ECBA | FCBA | ECBA |
| Neto sedanja vrednost (v €) | -5.344.088 | +273.136 | -4.467.500 | +1.116.457 |
| Interna stopnja donosa (v %) | < 0 | +5,90 | < 0 | +18,12 |
| Doba povračila investicije (v letih) | - | 9,5 | - | 3,5 |
| Relativna neto sedanja vrednost | -1,2 | 0,08 | -1,2 | 0,41 |
| Količnik koristnosti projekta (B/C) | n.p. | 1,27 | n.p. | 1,67 |

1.3. Predstavitev investitorja in izdelovalcev investicijskega programa (IP)

1.3.1. Predstavitev investitorja in upravljalca

Občina Prevalje je bila ustanovljena v letu 1999 in je del koroške statistične regije. Meri 58 km2 in se po površini uvršča na 119. mesto med slovenskimi občinami. Sredi leta 2018 je imela občina približno 6.830 prebivalcev. Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 77. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 118 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2). Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno slabo desetino nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 7%.

Prevalje ležijo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, kulturno in upravno središče občine. Gospodarski razvoj občine še vedno v pretežni meri temelji na industrijski proizvodnji, kjer so najmočneje zastopane predelovalne dejavnosti, sledijo trgovina, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, promet in gradbeništvo.

Razvitost občine pokaže na svoj način tudi podatek o dolžini cest. V občini Prevalje je 114 km občinskih kategoriziranih cest in 85,2 km gozdnih cest. Skozi občino teče cca. 6 km glavne ceste II. reda Holmec – Poljana - Ravne - Dravograd. Občina Prevalje namenja posebno pozornost komunalni opremljenosti in oskrbi z osnovnimi komunalnimi dobrinami. Izvajanje komunalne dejavnosti je zaupano Javnemu komunalnemu podjetju LOG d.o.o., Ravne na Koroškem in podjetju KOCEROD d.o.o., upravljanje s stanovanjskim fondom pa Stanovanjskemu podjetju d.o.o. Ravne na Koroškem. Občina zagotavlja osnovno vzgojo in izobraževanje v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje s podružnicami Holmec, Leše, Šentanel, predšolsko varstvo in vzgojo pa v vrtcu Prevalje (Vrtec Krojaček Hlaček in Vrtec Leše). Osnovno zdravstvo izvaja Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, Zdravstvena postaja Prevalje. Zagotovljene so preskrbovalne, bančne, poštne in druge osebne storitve, prav tako pa so Prevalje že od nekdaj kraj živahnega družabnega in kulturnega dogajanja. Položaj in grb občine Prevalje sta predstavljena spodaj:

1.3.2. Predstavitev izdelovalca dokumenta

Podatki o izdelovalcu:		Inštitut IRIS maribor

Gosposvetska cesta 52

2000 Maribor - SI

Odgovorna oseba:		Dr. Žan Jan Oplotnik, direktor

Kontaktni podatki:		Telefon: +386 (0) 40 24 78 86

E-pošta: zoplotnik@gmail.com

Matična številka: 2266903

ID za DDV: SI16671384

Inštitut za raziskave, izobraževanje in svetovanje Maribor, skrajšano, Inštitut IRIS Maribor je bil ustanovljen leta 2007 z namenom opravljanja dejavnosti raziskav in analiz na področju ekonomije in poslovnih ved. V celotnem obdobju delovanja so zaposleni inštituta in njegovi sodelavci izvedli preko 50 projektov in svetovalnih aktivnosti za različne naročnike na različnih področij, pri čemer je bila večina aktivnosti usmerjena na področje podpornih aktivnosti javnemu sektorju, prvenstveno lokalnim skupnostim, pri izvajanju gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki, redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest), podeljevanja in recenzij koncesij, vodenja in financiranja infrastrukturnih projektov, priprave strokovnih podlag za ocene stroškov izvajanja gospodarskih javnih služb, ipd.  Med naročniki lahko izpostavimo institucije kot so Slušba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, DARS d.d., Holding slovenske elektrarne d.o.o., JZ Mariborske lekarne, JZ Celjske lekarne, Nigrad d.d., Komunalno podjetje Ptuj d.d., Mariborski vodovod d.d., Komunala Kranj d.o.o. ter Občine MO Velenje, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Železniki, Jesenice, Zreče, S. Konjice, Lovrenc na Pohorju, MO Maribor, Preddvor, Hoče-Slivnica, Šentjur, Duplek, Cerkvenjak, Sv. Trojica, Nazarje, Destrnik, Kuzma, Log-Dragomer, Rogaševci, Vojnik, Benedikt, Radenci, Rečica ob Savinji, Polzela, Črna na Koroškem, itd…

1.3.3. Podatki o strokovni službi odgovorni za investicijo

Podatki o strokovni službi:	Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

Odgovorna oseba:		Janja Sekavčnik

Kontaktni podatki:		Telefon: +386 (02) 824 61 17

E-pošta: janja.sekavcnik@prevalje.si

2.	Povzetek investicijskega programa (IP)

Tabela 2: Povzetek investicijskega programa (IP)

| Investitor in naročnik: | Občina Prevalje Trg 2a – 2391 Prevalje - SI |
| --- | --- |
| Predmet investicije: | Obnova izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v skupnem obsegu 24.402 m – od tega 12.859 m lokalnih cest in 11.543 m javnih poti – devet odsekov |
| Namen in cilji investicije: | Glavni namen investicije je modernizacija, nadgradnja, rekonstrukcija in obnova izbranih odsekov v okviru mreže lokalnih cest in javnih poti ter spremljevalnih površin in objektov na območju Občine Prevalje z namenom izboljšanja prometne infrastrukturne ureditve, povezanosti naselij v občini in med občinami ter izboljšanje prometne varnosti za prebivalce in obiskovalce na območju Občine prevalje. Cilji investicije: - Izboljšanje stanja in modernizacija mreže lokalnih cest in javnih poti zaradi dotrajanosti, nestabilnosti in poddimenzioniranosti določenih delov cestišča, - Izboljšati povezanost naselij v občini in povezanost občine z ostalimi občinami ter uravnotežiti prometno ponudbo, - izboljšati mobilnost občanov obiskovalcev občine ter omogočiti bolj enakopravno dostopnost ter povezanost vseh prebivalcev in obiskovalcev občine do ciljne destinacije - Prispevati k večji prometni varnosti, zmanjšati število nesreč in izboljšanje kakovosti življenja v občini, - Prispevati k boljšim pogojem za gospodarsko in družbeno aktivnost v občini preko primernejših prometnih povezav, - Znižati stroške vzdrževanja in upravljanja s cestnim omrežjem in površinami povezanimi s cestami v občini, - Prispevati k večji konkurenčnosti ekonomskih subjektov v občini in prispevati k enakomernejši poselitvi v občini, - Razbremenitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje,… |
| Spisek strokovnih podlag | Tehnična dokumentacija PZR – Blan d.o.o., Velenja, 2020 Tehnična dokumentacija PZI – Nig d.o.o., Slovenj Gradec, 2019 Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – Institut IRIS Maribor, Maribor, 2020 |
| Kratek opis variante | Občinski svet Občine Prevalje je na redni seji z dne 17.9.2020 obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in izmed predlaganih variant za izvedbo investicijske namere izbral varianto, kjer se investicijo izvede po konceptu javno zasebnega partnerstva s podelitvijo koncesije za izvedbo obnov in redno vzdrževanje cest. V okviru te variante, investicijo izvede zasebni partner / koncesionar (prvenstveno kot t.i. BOT model – angl. Built Operate Transfer oz. Zgradi – Upravljaj – Prenesi) in nato z njo upravlja v času ekonomske dobe trajanja projekta oz. dokler traja pogodbeno razmerje. V okviru te variante občina kot »koncedent« (preko javnega razpisa) prenese na zasebnega partnerja (koncesionarja) posebno in izključno pravico izvajanja obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja (RV) cest v občini, pri čemer izbranega koncesionarja obveže tudi za investicijske obnove izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti na predmetu koncesije. V zameno za izvajanje storitev rednega vzdrževanja in izvedbo investicij v obnove je koncesionar upravičen do letnega nadomestila za čas trajanja koncesijskega razmerja, ki je običajno skladno z obdobjem v katerem lahko koncesionar upravičeno pričakuje, da se mu bodo povrnila finančna sredstva uporabljena za izvedbo gradenj in storitev rednega vzdrževanja, povečana za primeren donos, ki je skladen z opredelitvijo iz Uredbe 1370/2007/ES, ki kot primeren donos določa tisto stopnjo donosa na kapital, ki je običajna za sektor v zadevni državi članici EU, in ki mora upoštevati operativno tveganje ter tveganje ali odsotnost tveganja koncesionarja zaradi posegov organov oblasti . |
| Obseg predvidenih posegov | Investicija v grobem predvideva naslednje tri posege oziroma ukrepe na izbranih odsekih lokalnih cest in javnih poti : - Rekonstrukcija vozišč - Ureditev odvodnjavanja - Izvedba ustreznih navezav na obstoječe priključke |
| Trajanje investicije | 24 mesecev |
| Trajanje koncesije | 15 let |
| Vrednost investicije | 4,77 mio € |
| Vrednost koncesije | 11.488.000 € |
| Viri financiranja | Koncesionar – zasebni partner / letno nadomestilo - občina |
| Kazalniki finančne učinkovitosti projekta - z vidika občine | Kumulativni denarni tok……………… -6.297.948 € Finančna NSV…………………………. -4.467.500 € Finančna IRR………………………….. negativna Doba povračila investicije……………. Se ne povrne |
| Kazalniki ekonomske učinkovitosti projekta - z vidika občine | Finančna NSV…………………………. +1.116.457 € Finančna IRR………………………….. +18,12% Doba povračila investicije……………. 3,5 leta Količnik koristnosti projekta (B/C)…… 1,67 |
| Predmet koncesije RV | 114.226,00 m kategorizirnih občinskih cest |
| Najvišji strošek RV – letno / km | 3.050 € |
| Najvišji strošek RV – letno / sk | 348.410 € |
| Ocena primernega nadomestila koncesionarju (PNK) / letno | 662.000 € / letno za 15 letno trajanje koncesije |
| Najvišja možna uskladitev / leto | +2,00 % |
| Predviden donos koncesionarja | +3 % kot IRR koncesije |
| Predviden saldo DT - koncesije | + 932.000 € / 15 letno obdobje trajanje koncesije |
| Sklepna ugotovitev IP z oceno upravičenosti podelitve koncesije za RV in investicijske obnove občinskih cest v Občini Prevalje v obdobju 2021-2035 | Glede na pregled investicijske namere in namero podelitve koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest se je pokazalo, da je kot primerna podelitev koncesije za 15 letno obdobje z izhodiščnim letnim nadomestilom koncesionarju v višini do največ 662 tisoč € na leto, z dovoljeno uskladitvijo do največ +2% letno. Za to vrednost se koncesionar zaveže k izvedbi investicijskih obnov v izbrane odseke občinskih cest kot navedeno v tem dokumentu, v skupni dolžini 24 km in v predvidenem roku 24 mesecev. Po tem obodbju koncesionar za navedeni znesek upravlja s predmetom koncesije vse do izteka koncesijskega razmerja, to je do leta 2035. Skupna vrednost koncesije je ocenjena na 11,45 mio € za obdobje med 2021 in 2035 in obsega lastni vložek koncesionarja v okviru invesicijske obnove ter strošek upravljanja s celotno občinsko cestno mrežo v občini Prevalje, skupaj z zamejenim donosom v ocenjeni višini 3%. |

3.	Osnovni podatki o investitorju in izdelovalcih investicijske dokumentacije

Tabela 3a: Osnovni podatki o investitorju

| Naziv | Občina Prevalje |
| --- | --- |
| Naslov | Trg 2a – 2391 Prevalje – SI |
| Odgovorna oseba | Dr. Matija Tasič, župan |
| Telefon | +386 (02) 824 61 00 |
| E-pošta | obcina@prevalje.si |
| Spletni naslov | http://www.prevalje.si |
| Matična številka | 1357719000 |
| Davčna številka | 28520513 |
| Žig in podpis odgovorne osebe |  |

Tabela 3b: Osnovni podatki o izdelovalcu investicijskega programa (IP)

| Naziv | Inštitut IRIS Maribor |
| --- | --- |
| Naslov | Gosposvetska cesta 52 – 2000 Maribor – SI |
| Odgovorna oseba | Dr. Žan Jan Oplotnik |
| Telefon | +386 (040) 24 78 66 |
| E-pošta | zoplotnik@gmail.com |
| Spletni naslov | - |
| Matična številka | 2266903 |
| Davčna številka | 16671384 |
| Žig in podpis odgovorne osebe |  |

4.	Analiza obstoječega stanja z opisom razlogov za investicijo

4.1. Opis razlogov za investicijo

Občina Prevalje namerava izboljšati obstoječe stanje mreže lokalnih cest in javnih poti tako, da bo izvedla projekt rekonstrukcije in modernizacije devetih odsekov cest v občini v skupni dolžini 24.402 m, pri čemer je pet odsekov v dolžini 12.859 m kategoriziranih kot lokalne ceste (LC), štirje odseki v skupni dolžini 11.543 m pa so kategorizirani kot javne poti (JP). Skupna dolžina kategoriziranih cest v občini sicer znaša 114.226 km, pri čemer je kategoriziranih lokalnih cest (LC) in zbirnih krajevnih cest (LZ) za 58.688 m, javnih poti (JP) za 54.100 m in javnih poti za kolesarje (KJ) za 1.438 m skupne dolžine.

Razlog za investicijo je dotrajanost in nestabilnost cestišča na izbranih odsekih, tudi njihova poddimenzioniranost in/ali neprimernost, kar vse ogroža varno odvijanje prometa, zmanjšuje povezljivost in mobilnost ter povečuje stroške uporabe za uporabnike, stroške vzdrževanja za upravitelja ter eksterne stroške okolja.

Z izvedbo investicije v obnove se bo zagotovilo izboljšanje stanja obstoječe cestne mreže in spremljevalnih objektov, ki je po oceni stroke na določenih odsekih dotrajana in/ali neustrezna, s čemer se bodo izboljšale njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter ohranjal urejen videz občinskih cest in javnih poti s pozitivnimi vplivi na zaščito okolja in varnost v cestnem prometu. Rekonstrukcija in modernizacija izbranih odsekov na občinski cestni mreži bo v nadaljevanju omogočila nižje stroške njihovega vzdrževanja, boljše medkrajevne povezave, izboljšala kakovost življenja prebivalcev v občini ter njihovo lažjo in bolj enakopravno mobilnost. Poleg navedenega bo investicija povečala privlačnost kraja za turiste ter obiskovalce, pripomogla k ohranjanju enakomerne in uravnotežene poseljenosti območja ter povečala možnosti in potenciale za gospodarski in družbeni razvoj območja, ki se po ocenah tudi sicer šteje za manj priviligiranega v primerjavi z drugimi območji Slovenije, ki ležijo ob glavnih in urejenih (avto) cestnih povezavah. Nenazadnje bo rekonstrukcija in modernizacija izbranih odsekov na obstoječi mreži v občini pripomogla tudi k zmanjšanju negativnih vplivov na okolje preko boljše pretočnosti prometa, posledično manjših zastojev, manjših izpustov v okolje, z manj možnosti za neljube dogodke oz. nesreče, ki imajo za posledico tudi obremenitev okolja in krajine.

Investicijska namera v tem dokumentu je povezana tudi z namero, da občina podeli koncesijo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) rednega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in pripadajočih prometnih površin na območju Občine Prevalje (RV), prihodnjega koncesionarja pa obveže še za izvedbo investicije v obnovo izbranih odsekov cest v začetnem obdobju trajanja koncesijskega razmerja (predvidoma v prvih dveh letih). Prednost takšnega načina izvajanja GJS in investicije so v finančnih, kadrovskih, strokovnih in organizacijskih potencialih, ki jih ima za to na razpolago usposobljeni zasebni partner, občina pa se tako razbremeni bistvenih tveganj, ki izhajajo iz izvajanja GJS in investicijskega projekta (predvsem finančnih, operativnih oz. tveganj pri izvedbi ter tveganj v povezavi z upravljanjem projekta in GJS). Ker je namera vzpostaviti koncesijsko razmerje se tako pričakuje tudi, da zasebni partner prevzame večino zaznanih tveganj, v zameno pa pridobi pravico do ustreznega nadomestila oz. se ustrezno poplača skozi prejeta dogovorjena letna plačila t.i. negativne koncesnine.

Glede na izraženo investicijsko namero, ugotovljeno potrebo po obnovi dela cestne mreže in glede na namero občine Prevalje, da se izvajanje obvezne GJS rednega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih pripadajočih površin na območju občine zaupa zasebnemu partnerju kot to dopušča in omogoča 6. oz. 7. čl. Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), se je pristopilo k izdelavi zahtevane investicijske dokumentacije. V prvem koraku so bili narejeni tehnično-tehnološki opisi potrebnih ukrepov za izvedbo investicije in ocenjene vrednosti del, nato pa pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je obdelal investicijsko namero po več variantah. Na podlagi pripravljene dokumetacije DIIP je občinski svet Občine Prevalje, na svoji redni seji z dne 17.9.2020 sprejel odločitev, da se pristopi k podrobnejši proučitvi in pripravi potrebne dokumentacije za izvedbo investicijskega projekta po varianti, ki bo vključevala zasebnega partnerja in koncesijsko izvajanje obvezne javne službe rednega vzdrževanja občinske cestne mreže.

4.2. Analiza stanja in prikaz izbranih investicijskih prioritet

Investicija, ki jo obravnava ta dokument, je sestavljena iz 9-ih izbranih odsekov celotne mreže cest, javnih poti in drugih prometnih površin v občini Prevalje v skupni dolžini 24,4 km. Odseki so bili s strani občinskih strokovnih služb ter strokovnjakov s področja cestno-prometne stroke določeni kot prioritetni, ker gre v večini primerov za odseke, ki:

- so bodisi dotrajani oz. v slabem stanju, vozišča so pomešana z zemeljno in/ali glineno podlago, nekatera so tudi tehnično neustrezna in/ali poddimenzionirana, z neustreznimi prečnimi nagibi, poddimenzioniranimi ali manjkajočimi prepusti, zaznana je prisotnost udarnih jam in nestabilnost določenih delov cestišča,

- zato potrebujejo nadgradnjo v smislu uskladitve z normativi in širitev, v smislu ureditve spremljevalnih objektov in površin, v smislu sanacije poškodb in ureditve sistema odvodnjavanja, ter izvedbe navezav na nove ali obstoječe priključke,

- so obstoječe dimenzije, širine 3 m z bankinami od 0.00-0.75 m in se bo z izvedbo rekonstrukcije cestišče razširilo na širino 3.50 m z asfaltiranjem vozišča vključno z vgradnjo asfaltne podvozne mulde, ki bo zajemala in odvajala meteorne vode,

- so navezovalni odseki, ki so pomembni za medsebojno povezavo naselij v občini, potekajo skozi hribovit teren na deželi, ki prehaja iz gozda v travniške površine in je tako nujna ureditev navezav na obstoječe priključke.

Ker gre v primeru izbranih odsekov, ki so predvideni za rekonstrukcijo in modernizacijo, za del enovite lokalne cestne mreže oziroma medsebojno povezano in nedeljivo celoto lokalne javne infrastrukture, po kateri se odvija lokalni promet, investicijski projekt obravnavamo kot eno investicijo, ki bo po svoji aktivaciji tudi funkcionirala kot ena celota in bo del enovitega izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih cest v občini.

Glede na to so bile investicije v posamezne odseke obravnavane v skupnem Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP), prav tako pa so skupno obravnavane v tem dokumentu – Investicijski program (IP). Slednje je skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki pravi: »…če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, se jih lahko združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.«.

Investicijo v obnove izbranih odsekov sestavljajo naslednji odseki:

- Odsek LC 257 031, cesta Mežica – Lom – Lokovica, v skupni dolžini 2.272 m,

- Odsek LC 350 273, Leše – Hermonk – Mežica, v skupni dolžini 1.592 m,

- Odsek LC 350 281, Prevalje – Stražišče – Brinjeva gora – Kovač – Ocvirk, v skupni dolžini 4.330 m,

- Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel, pododsek: Pečar – Gornik, v skupni dolžini 3.265 m,

- Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl, v skupni dolžini 1.400 m

- Odsek JP 851 621, cesta Prevalje – Klemen – Rožič, v skupni dolžini 1.877 m,

- Odsek JP 851 631, cesta Godec – Gornikov križ, v skupni dolžini 4.995 m,

- Odsek JP 851 871, cesta Pečnik – Šentanel, v skupni dolžini 2.921 m,

- Odsek JP 851 931, cesta na Zagrad, v skupni dolžini 1.750 m.

Iz navedenega je mogoče razbrati, da investicija skupaj obsega rekonstrukcije, nadgradnje in modernizacije petih (5) odsekov obstoječih lokalnih cest (LC) in štirih odsekov obstoječih javnih poti (JP) v skupni dolžini 24.402 m, od tega na 12.859 m odsekih lokalnih cest in 11.543 m na odsekih, ki po kategorizaciji sodijo med javne poti. Z investicijo se namerava tako obnoviti oz. rekonstruirati 21,91% obstoječe mreže lokalnih cest (LC) in 20,83% obstoječe mreže javnih poti (JP). Skupaj se z realizacijo investicije obnovi oz. rekonstruira 21,39% celotne mreže cest v Občini Prevalje.

4.3. Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami

Načrtovana investicija mora biti po svoji naravi usklajena z sprejetimi in veljavnimi ali načrtovanimi razvojnimi dokumenti, strategijami ter politikami. Pregled obstoječih razvojnih dokumentov in politik pokaže, da se nahajamo v obdobju, ko se izteka veljavnost večine dosedanjih razvojnih dokumentov, v veljavo pa stopajo novi dokumenti in razvojni programi ter politike. Tako se je npr. iztekel dosedanji strateški razvojni program razvoja Slovenije, v veljavo pa je stopila nova Strategija razvoja Slovenije 2030 (kratko: SRS), ki predstavlja krovno nacionalno razvojno strategijo Slovenije in posledično vseh njenih delov, tudi lokalne samouprave in občin, vse do leta 2030. V nadaljevanju kratko naštevamo temeljne razvojne dokumente, ki obravnavajo področje investicije kot eno izmed prioritet, bodisi neposredno ali posredno, in jo zato lahko štejemo kot usklajeno z veljavnimi oziroma prihodnjimi razvojnimi strategijami in politikami:

- Strategija razvoja Slovenije 2030 (Vlada RS, 159 redna seja, 2017), opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije skozi več razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. Njen osrednji cilj je uravnotežen gospodarski, družbeni in okoljski razvoj, ki ga uresničuje preko 12 temeljnih ciljev v okviru katerih najdemo tudi povezavo z načrtovano investicijo, in sicer v  okviru Cilja 1: Zdravo in aktivno življenje, kjer navaja urejenost komunikacijskih in prometnih struktur, v okviru Cilja 3: Dostojno življenje za vse, kjer navaja prometno povezanost kot funkcijo kakovosti bivalnega okolja, v okviru Cilja 5: Gospodarska stabilnost, kjer kot dejavnik funkcionalnih regij kot razvojnih in gospodarskih celot navaja prometno povezanost ter dobre povezave med mesti kot razvojnimi poli, v okviru Cilja 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo, kjer posredno pomembno vlogo pri doseganju cilja igra tudi ustrezna prometna infrastruktura, v okviru Cilja 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija, kjer se poudarek med ostalim podaja na oblikovanje ukrepov za vzdrževanje varnosti v cestnem prometu, posredno pa pomembnost investicij v izboljšanje prometne infrastrukture najdemo tudi v ostalih delih SRS 2030.

- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027 (RRA Koroška d.o.o., www.rra-koroska.si ), ki predstavlja regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo za čas trajanja investicije in nadomešča iztekajoči dokument razvoja za programsko obdobje 2014-2020. V njem najdemo več posrednih ali neposrednih povezav na načrtovano investicijo, kot npr. v poglavju Dostopnost in mobilnost, kot potencial regije katere del je tudi občina Prevalje, v poglavju SWOT analize, kjer se kot ena izmed slabosti omenja tudi slaba prometna povezanost v regiji, pa v poglavju o Razvojnih izzivih Koroške regije ter v ključnem poglavju Razvojne prioritete regije in opis ukrepov, kjer cestno infrastrukturo in njeno pomembnost za regijo in občino zasledimo skoraj v vseh navedenih ukrepih.

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (osnutek Vlada RS 2020, https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-razvoja-slovenije/), ki predstavlja temeljni prostorski strateški akt RS, ki v povezavi z drugimi dokumenti in zakonodajo ter akti, določa dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru. Tudi v tem dokumentu najdemo posredne ali neposredne povezave na načrtovano investicijo občine Prevalje, kot investicijo, ki sledi strateškim dokumentom Vlade RS ter spremljajočim politikam.

- Operativni program Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, se počasi izteka, v pripravi pa je program izvajanja prioritet kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Čeprav se v prihodnje težišče financiranja spreminja, lahko v osnutkih in glavnih značilnostih novega okvira kohezijske politike (dostopno tudi na https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_sl.pdf), najdemo pet ciljev, ki bodo gonilna sila naložb EU v obdobju 2021-2027. Med njimi v okviru cilja – Bolj povezana Evropa, najdemo pojem strateških prometnih omrežij za katero menimo, da ustreza predvideni investiciji občine.

- Načrt razvojnih programov Občine Prevalje 2020-2023 je poleg navedenih zadnji dokument s katerim se mora uskladiti tudi načrtovana investicija v obnovo izbranih odsekov cestnega omrežja. Pregled trenutnega NRP pokaže na planirano porabo v okviru poglavja PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE - 1302 Cestni promet in infrastruktura, 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest dokument, pri čemer predlagamo, da se za naslednje NRP-je sredstva razporedijo tako, da se predvidi koncesijsko izvajanje rednega vzdrževanja, skupaj z nadomestilom koncesionarju za razpoložljivost, ki bo zajemalo tudi financiranje investicije v obnove izbranih odsekov cest. Po konceptu koncesijskega vzdrževanja in obnov se plačilo za koncesionarske storitve enakomerno porazdeli preko celotnega koncesijskega obdobja. Primerno nadomestilo koncesionarju bo izračunano v nadaljnih fazah postopka podelitve koncesije oziroma načrtovanja investicije v obnove izbranih odsekov cest.

Glede na navedeno menimo, da je investicija obnov izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v občini Prevalje, ki je načrtovana za prihodnje obdobje, usklajena z državnimi, regionalnimi in občinskimi strateškimi razvojnimi prioritetami, cilji, strategijami in politikami ter zasleduje in uresničuje javni interes.

4.4. Zakonske podlage

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. in 23. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter občinskih cest. Občinske ceste so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije.

Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest opredeljene tudi v:

- Statut Občine Prevalje (UGSO, št. 70/15),

- Odloku o občinskih cestah v Občini Prevalje (UGSO, št. 30/12),

- Odlok o kategorizaciji (UGSO, št. 28/08) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje, (UGSO, št. 27/16, 4/20, 31/20).

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, pri opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih cest ter pravila pri ocenjevanju in izvajanju investicijskih projektov v okviru javnih financ so določena v mnogih zakonih in podzakonskih aktih, pri čemer menimo, da so za namen te investicije pomembni predvsem naslednji:

- Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1/ (Ur. l. RS, št. 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C),

- Zakon o javnih financah /ZJF/ (Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16),

- Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE)

- Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva (Ur. l. RS, št. 32/07),

- Gradbeni zakon (Ur.l. RS, št. 61/17, 72/17, 65/20),

- Pravilnik za izvedbo inv. vzdr. del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/12),

- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest (Ur.l. RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1),

- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1),

- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur. l. RS, št. 127/06),

- Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19),

- Zakon o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),

- Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/16).

Občinske ceste, v katere spadajo tudi lokalne ceste in javne poti, se zato morajo redno vzdrževati, obnavljati in po potrebi tudi modernizirati z vidika upoštevanja gospodarnosti vzdrževanja in na njih varnega odvijanja prometa.

5.	Analiza tržnih možnosti in zaposlenih

V primeru investicije, ki jo obravnava dokument gre za investicijo, ki se bo izvedla znotraj območja občinskih cest, kjer se izvaja obvezna gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih lokalnih cest, javnih poti in pripadajočih objektov ter površin.

V zvezi s tem občina na trgu ne bo pridobivala nobenih posebnih prihodkov v referenčnem obdobju investicije in ekonomske življenjske dobe obnovljenih odsekov oz. projekta. Tržne možnosti se kažejo zgolj kot posredne in relevantne v procesu izbire izvajalca ali primernega koncesionarja, ki ga bo občina iskala z javnim razpisom, pri čemer bo s postavljenimi pogoji razpisa in vodenja konkurenčnega dialoga poskušala  optimizirati strošek oz.  finančno breme za občino ob doseganju najugodnejših pogojev ter z vnaprej znanimi obremenitvami za občinski proračun.

V nadaljevanju se pričakuje, da bo izboljšana in modernizirana prometna infrastruktura vplivala na izboljšano konkurenčnost in gospodarski položaj ekonomskih subjektov v občini, kar bo posredno vplivalo na tržne možnosti in večjo gospodarsko aktivnost na tem območju in prineslo s seboj tudi možnosti za dodatne zaposlitve prebivalcev občine.

Investicija v fazi izvedbe sicer neposredno in sama po sebi ne bo ustvarila novih delovnih mest pri investitorju, to je občini, se pa pričakuje potreba po novih zaposlitvah pri izvajalcu del oziroma prihodnjemu koncesionarju. Kljub temu menimo, da bo glede na naravo projekta, občina morala zagotoviti določene posebej kvalificirane kadre, ki bodo skrbeli za nadzor nad izvajanjem izvajalske ali koncesijske pogodbe. Poleg tega lahko predpostavimo, da bo izvedba investicije in/ali podelitev koncesije posredno vplivala na povečanje števila delovnih mest in zagon gospodarskih aktivnostih v občini, saj bo kocesionar izvajal dela, ki so delovno in kapitalsko intenzivna, in ki preko multiplikativnih učinkov ustvarijo nova delovna mesta na področju izvajanja storitev v ostalih dejeavnostih (geodetske storitve, gradbena in strojna dela, tehnično svetovanje, material, itd.).

6.	Tehnično tehnološki del investicije

Namen investicije

Glavni namen investicije je modernizacija, nadgradnja, rekonstrukcija in obnova izbranih odsekov v okviru mreže lokalnih cest in javnih poti ter spremljevalnih površin in objektov na območju Občine Prevalje z namenom izboljšanja prometne infrastrukturne ureditve, povezanosti naselij v občini in med občinami ter izboljšanje prometne varnosti za prebivalce in obiskovalce na območju Občine prevalje.

Cilji investicije in način doseganja zadanih ciljev

- Izboljšanje stanja in modernizacija mreže lokalnih cest in javnih poti,

- Izboljšati povezanost naselij v občini in povezanost občine z ostalimi občinami

- Uravnotežiti prometno ponudbo, izboljšati mobilnost občanov in omogočiti enakopravno dostopnost ter povezanost vseh prebivalcev in obiskovalcev občine

- Prispevati k prometni varnosti in izboljšanju kakovosti življenja v občini

- Prispevati k boljšim pogojem za gospodarsko in družbeno aktivnost v občini

- Znižati stroške vzdrževanja in upravljanja s cestnim omrežjem in površinami

- Prispevati k večji konkurenčnosti ekonomskih subjektov v občini in razvoju

- Prispevati k ohranjanju enakomerne poselitve v občini

- Razbremenitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje

Navedeni cilji investicije bodo doseženi s predvidenimi posegi v obstoječo mrežo lokalnih cest, javnih poti in spremljajočih objektov na način, da bo izvajalec investicijskih del v okvirnem roku dveh let oz. 24 mesecev, s predvidenim pričetkom del v sredini leta 2021, izvedel vse rekonstrukcije kot jih predvideva tehnična dokumentacija za javni razpis rekonstrukcije izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v občini Prevalje, ki jo je izdelalo podjetje Blan d.o.o., odgovorni projektant dr. Andrej Blažič, univ.dipl.inž.rud in geo. ter tehnična dokumentacija podjetja Nig d.o.o., odgovorni projektant Samo Pikl, univ.dipl.inž.gradb. za odsek LC 350 381, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl. Bistvene elemente tehnične dokumentacije povzema tudi ta dokument, celotna tehnična dokumentacija pa predstavlja strokovno podlago za izvedbo javnega razpisa ter oblikovanje predstoječe investicijske dokumentacije (investicijski program).

Tehnična dokumentacija zajema:

- Splošni in tehnični del z opisom geoloških razmer in geomehanskih raziskav,

- Tehnične podatke o izbranih odsekih,

- Opis projektnih rešitev – rekonstrukcij,

- Zaključek s prilogami.

6.1. Razlogi za izbor variante in primerjava z neizbrano varianto

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) ter v skladu s 25. čl. Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19), se v okviru metodoloških osnov smiselno predstavi in ovrednoti različne variante načrtovane investicije. Variante se lahko medsebojno razlikujejo glede na lokacijo, tehnično-tehnološke rešitve, obsegu, virih in načinih financiranja, rokih in dinamiki izvedbe, ipd.

Glede na navedeno so bile v okviru pripravljenega DIIP (DIIP, Inštitut IRIS maribor, september 2020) pripravljene in predstavljene tri različne variante, ki jih za namene tega dokumenta povzemamo, in sicer: varianta »brez« investicije, varianta »z« investicijo in v okviru variante »z« investicijo še dve podvarianti, in sicer varianta kjer investicijo izvede in upravlja občina ter varianta, kjer občina preda investicijo v izvedbo in upravljanje zasebnemu partnerju po sistemu JZP (predvidoma v okviru BOT).

6.1.1 Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije je varianta, ki ne predvideva nikakršnih posegov v obstoječe cestno omrežje in ohranja obstoječe stanje. Slednje pomeni, da se cilji iz investicije ne morejo doseči, prav tako pa se ne izboljšujejo pogoji življenja in obstoječa prometna infrastruktura v občini. Promet se bo tako še naprej odvijal po cestnem omrežju lokalnih cest in javnih poti, ki so po mnenju stroke dotrajani, neustrezno dimenzionirani in pomanjkljivo opremljeni za varno in nemoteno odvijanje prometa. Glede na to, da so na mnogih odsekih cestne mreže dimenzije ceste 3 m in se s to varianto stanje ne izboljšuje, se postavlja vprašanje prometne varnosti, prav tako so neustrezno urejeni odtoki odpadnih padavinskih voda, kar pomeni tudi dodatno nepotrebno obremenjevanje okolja. Varianta »brez« investicije tako ni skladna z razvojnimi strategijami in politikami na področju prometne infrastrukture, posledica pa so neizkoriščeni potenciali, slabša in neustrezna povezanost naselij znotraj občine in med občinami ter obremenjujoči vpliv na okolje. Poleg tega varianta »brez« investicije ne rešuje problematike enakopravnega in ustreznega dostopa vseh prebivalcev do drugih naselij, potencialno zmanjšuje prihodnjo enakomerno poseljenost območja in povečuje čas potovanj ter privlačnost mobilnosti občanov in obiskovalcev. Ker obnova izbranih odsekov predvideva tudi preplastitve oz. asfaltiranje dotrajanih ali makedamskih odsekov, izbira variante »brez« investicije pomeni tudi višje stroške vzdrževanja obstoječe cestne mreže, saj se slabša voziščna konstrukcija pozna tudi pri slabšem odzivu na vremenske in prometne vplive, kar posledično pomeni tudi višje stroške vzdrževalnih del v letnem in zimskem obdobju. Glede na navedeno lahko zaključimo, da izbira variante »brez« investicije, z vsebinskega vidika, ni ustrezna izbira in ne rešuje problemov prebivalcev in obiskovalcev občine.

6.1.2. Varianta »z« investicijo

Varianta »z« investicijo je varianta, ki predvideva odpravo nekaterih ključnih pomanjkljivosti, neustreznosti in ozkih grl pri odvijanju varnega in okoljsko sprejemljivega cestnega potniškega in tovornega prometa. Prav tako varianta »z« investicijo zagotavlja nekatere javne koristi, ki jih brez investicije ne zaznamo (npr. boljša povezljivost naselij, enakopravnejša prometna ponudba za občane, večja gospodarska aktivnost v občini in njeni multiplikativni učinki v času investicije, optimizacija stroškov vzdrževanja in upravljanja, itd.).  V osnovi gre v primeru variante »z« investicijo za rekonstrukcijo izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v Občini Prevalje v skupni dolžini 24,4 km. Večina izbranih odsekov je v slabem stanju, dotrajana, neprimerne dimenzije - širine 3,00 m z bankinami od 0,00 do 0,75 m, vozišče je pomešano z zemljino in ponekod tudi z zaglinjeno podlago, prisotne so udarne jame, način odvodnjavanja je neustrezen, razmere na določenih delih cestišča pa so nestabilne, kar ne zagotavlja optimalne varnosti in preglednosti za uporabnike. Z predvidenimi idejnimi rešitvami se bo z rekonstrukcijami širina vseh odsekov povečala na obseg 3,50 m, prav tako pa bodo ustrezno utrjene in izboljšanje bankine ter brežine cestišča. Poleg navedenega se bo izvedlo asfaltiranje vozišč z vgradnjo povoznih muld, ki bodo zajemale meteorne vode iz cestišča ter jih odvajale na primeren način. Obnovili in podaljšali se bodo tudi požiralniki in prepusti ter na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki. Izvedeni bodo še ukrepi za ustrezne navezave na obstoječe ali nove priključke tako, da bodo ustrezali cestišču in terenu.

Investicija v grobem predvideva naslednje tri posege oziroma ukrepe na izbranih odsekih lokalnih cest in javnih poti:

- Rekonstrukcija vozišč

- Ureditev odvodnjavanja

- Izvedba ustreznih navezav na obstoječe priključke

Z navedeno varianto se bodo tako dosegli cilji in namere iz predhodnih točk tega dokumenta, prav tako pa je varianta usklajena z razvojnimi strategijami, cilji in politikami tako na nacionalni kot lokalni ravni  kot navedeno v predhodnih poglavjih besedila.

V nadaljevanju je DIIP predvidel še dve podvarianti, in sicer podvarianto kjer investicijo v celoti izvede in z njo upravlja občina in podvarianto, kjer investicijo v celoti izvede in z njo upravlja zasebni partner (koncesionar), ki ga občina izbere na javnem razpisu ter mu v izvedbo in upravljanje preda investicijo v izbrane odseke lokalnih cest in javnih poti s podelitvijo izključne in posebne pravice za opravljanje GJS rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti v občini. Gre za obliko posebne oblike pogodbenega javno-zasebnega partnerstva (JZP) kot ga določa Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur.l. RS, št. 127/2006) in Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19).

Podvarianta »z« investicijo – investicijo izvede in z njo upravlja občina

V okviru te variante, investicijo izvede občina samostojno oziroma preko izbranega izvajalca, zanjo tudi zagotovi ustrezno financiranje in jo po aktivaciji prevzame v upravljanje oziroma jo vključi v okvir izvajanja GJS rednega vzdrževanja občinskih cest kot del celote. V tem primeru vsi stroški financiranja, vzdrževanja in upravljanja ter tveganja izhajajoča iz financiranja, upravljanja in druga operativna tveganja, ostanejo na občini. Občina sredstva za financiranje zagotovi v NRP za tekoče obdobje, bodisi iz lastnih virov ali iz naslova zadolževanja (posojilo, dolžniški vrednostni papirji, ipd), pri čemer je potrebno upoštevati omejitve glede na Zakon o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) ter možnosti občine za zadolževanje glede na že obstoječe zadolževanje in glede na potrebe drugih dejavnosti in razvojnih programov, ki jih izvaja občina v okviru svojih pristojnosti.

Glavne značilnosti te variante so naslednje:

- investicijo izvede in z njo upravlja občina (izvedba pomeni izvedbo z izvajalcem, ki ga izbere preko javnega razpisa z namenom izvedbe investicijskih del, upravljanje pa pomeni redno vzdrževanje odsekov, ki se po obnovi priključijo omrežju občinskih cest)

- vire financiranja investicije zagotovi občina bodisi s posojilom (kreditom) ali drugo obliko zadolževanja na kapitalskem trgu, bodisi z lastnimi sredstvi iz proračuna, ki jih mora v ta namen izkazovati v zadostni meri v okviru rednega letnega proračuna in sprejetega NRP. Občina po tej varianti tudi zagotavlja pokrivanje stroškov vzdrževanja in upravljanja s predmetom projekta v njegovi ekonomski dobi - obratovanje

- tveganja izvedbe investicije, upravljanja s predmetom investicije in tveganja izhajajoča iz obratovanja javne infrastrukture ostanejo na občini, pri čemer v okviru izvedbe mislimo predvsem na tveganja organizacije projekta, tveganja izhajajoča iz vodenja in  financiranja projekta, tveganja izhajajoča iz organizacije dela in ostala operativna tveganja izvedbe projekta, medtem ko v okviru upravljanja in obratovanja prometne infrastrukture mislimo na vsa že identificirana tveganja v okviru izvedbe projekta, vključno še z dodatnim tveganjem, ki izhaja iz potrebe po stroškovni učinkovitosti rednega vzdrževanja, tveganje nezadostne strokovne usposobljenosti in kadrovska tveganja, tveganja zagotavljanja ustrezne kvalitete izvajanja GJS, ipd.

Podvarianta »z« investicijo – investicijo izvede in upravlja zasebni partner

V okviru te variante, investicijo izvede zasebni partner v okviru koncepta javno zasebnega partnerstva (prvenstveno je primeren t.i. BOT model – angl. Built Operate Transfer oz. Zgradi – Upravljaj – Prenesi) in nato kot koncesionar z njo upravlja v času ekonomske dobe trajanja projekta oz. dokler traja pogodbeno razmerje. V okviru te variante občina kot »koncedent« (preko javnega razpisa) prenese na zasebnega partnerja (koncesionarja) posebno in izključno pravico izvajanja obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja (RV) cest v občini, pri čemer izbranega koncesionarja obveže tudi za investicijske obnove izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti na predmetu koncesije. V zameno za izvajanje storitev rednega vzdrževanja in izvedbo investicij v obnove je koncesionar upravičen do letnega nadomestila za čas trajanja koncesijskega razmerja, ki je običajno skladno z obdobjem v katerem lahko koncesionar upravičeno pričakuje, da se mu bodo povrnila finančna sredstva uporabljena za izvedbo gradenj in storitev rednega vzdrževanja, povečana za primeren donos, ki je skladen z opredelitvijo iz Uredbe 1370/2007/ES, ki kot primeren donos določa tisto stopnjo donosa na kapital, ki je običajna za sektor v zadevni državi članici EU, in ki mora upoštevati operativno tveganje ter tveganje ali odsotnost tveganja koncesionarja zaradi posegov organov oblasti.

Prednosti takšne izvedbe investicij so naslednje:

- Financiranje investicije zagotovi koncesionar, občina pa investicijo odplača preko letnih nadomestil koncesionarju v času trajanja koncesijske pogodbe – plačila so običajno enakomerno razporejena, kar zmanjša neposredno letno obremenitev proračuna in ohranja tekoče in kreditne finančne potenciale občine za namene drugih razvojnih in investicijskih prioritet,

- Tveganja izhajajoča iz izvedbe, financiranja in upravljanja z investicijo se pretežno prenesejo na koncesionarja, pri čemer se občina v teh segmentih razbremeni, v večji meri pa mora okrepiti nadzor nad kvaliteto izvedbe, ki je tudi podlaga za letna plačila koncesionarju in osnovna funkcija koncendenta,

- Strošek storitev in investicije je za občino vnaprej znan in določen s pogodbo o koncesijskem izvajanju ter opredeljen preko primernih letnih nadomestil koncesionarju, vanj pa so praviloma vključeni vsi stroški projekta (investicije in izvajanja gospodarske javne službe – obratovanje infrastrukture),

- Zasebni partner razpolaga s primernejšimi strokovnimi, materialnimi, finančnimi in organizacijskimi viri za izvajanje in vodenje projektov, posledično pa to prinese večjo stroškovno učinkovitost, primerno kvaliteto ob ustreznem nadzoru, nenazadnje pa tudi hitrejšo izvedbo investicijskega projekta.

Izbor variante z oceno in merili za izbor – povzeto po DIIP

V okviru izbora variant in podvariant se je analizirala zmožnost variante da zagotovi izpolnjevanje ciljev investicije, iz njih izhajajočih javnih koristi in usklajenosti z razvojnimi strategijami ter s predpisi in zakoni. Izbor variante je zahteval, da se najprej identificira ustrezna kvalitativna in kvantitativna merila presoje, nato pa opravi vrednotenje in izbor variante na način, da je možna njihova medsebojna primerjava. V tem okviru so bila v DIIP pripravljena merila, ki so pretežno kvalitativne, torej opisne, narave pa tudi takšna, ki temeljijo na bolj kvantitativnih osnovah oz. merilih (kazalnikih).

Merila oz. cilji ki jih naj bi izpolnjevala varianta in so služila kot osnova za oceno in izbor variante so bila naslednja:

- Zagotovitev ustrezne in moderne prometno-cestne infrastrukture

- Izboljšanje prometne varnosti, mobilnosti in višja kvaliteta bivanja v občini

- Izboljšanje povezljivosti naselij v občini in mobilnosti občanov ter obiskovalcev

- Uravnotežena in enakopravna prometna ponudba za vse prebivalce v občini

- Izboljšanje pogojev za gospodarsko in družbeno aktivnost v občini

- Zmanjšanje stroškov eksternalij in razbremenitev okolja

- Optimizacija stroškov vzdrževanja in upravljanja cestnega omrežja

- Uspešno obvladovanje tveganj izvedbe in upravljanja s predmetom projekt

- Zmožnost zagotavljanja zadostnih finančnih sredstev za izvedbo investicije

- Čim hitrejša izvedba investicije in predaja odsekov v uporabo

Poleg navedenih javnih koristi se je upošteval tudi vidik izpolnjevanja predpisov, ki veljajo za to področje, to so zakonska določila ter obveze, da upravljalec cestnega omrežja zadosti standardom in normativom, ki veljajo na tem področju. S tega vidika je bila odločitev za eno izmed variant izvedbe investicije tudi odločitev za izbor rešitev, ki so nujne z vidika zagotavljanja ustreznih standardov in pogojev, ki jih postavlja zakonodaja.

V okviru procesa vrednotenja je bilo najprej izvedeno vrednotenje med glavnima variantama, to je med varianto »brez« investicije in varianto »z« investicijo, nato pa še vrednotenje podvariant A in B. Razlog za dvostopenjsko vrednotenje je v primerljivosti variant, saj v okviru prvega vrednotenja ocenjujemo izpolnjevanje ciljev investicije, ki jih želimo doseči z investicijsko namero, v okviru drugega vrednotenja pa upoštevamo prednosti in slabosti variant glede na njihove vsebinske razlike pri izvedbi investicije oz. v okviru možnosti za uspešno realizacijo projekta, torej variante »z« investicijo.

V Tabeli 4a in 4b spodaj so prikazana merila in vrednotenje po izbranih merilih ter rezultati vrednotenja, ki so pripeljala do predloga končnega izbora variante. Za vrednotenje posamezne variante je bila uporabljena trostopenjska ocenjevalna lestvica, kjer:

- v primeru negativnega izida variante glede na merilo, določimo vrednost -1,

- v primeru nevtralnega izida variante glede na merilo, določimo vrednost 0 ,

- v primeru pozitivnega izida variante glede na merilo, določimo vrednost +1.

Tabela 4a: Vrednotenje variant glede na  izpolnjevanje ciljev investicijske namere

| merilo | varianta “brez” investicije | varianta “z” investicijo |
| --- | --- | --- |
| modernizacija infrastrukture | -1 | +1 |
| prometna varnost, mobilnost | -1 | +1 |
| povezljivost naselij v in med občinami | -1 | +1 |
| ustrezna prometna ponudba | -1 | +1 |
| gospodarska aktivnost v občini | -1 | +1 |
| nižji stroški vzdrževanja in upravljanja cest | -1 | +1 |
| nižji stroški eksternalij in okolja | -1 | +1 |
| izpolnjevanje predpisov | -1 | +1 |
| SKUPAJ | -8 | +8 |

Glede na rezultate vrednotenja vidimo, da varianta »brez« investicije ne omogoča doseganja zastavljenih ciljev in usklajenosti z razvojnimi strategijami, politikami in predpisi. Odločitev za varianto »brez« investicije namreč pomeni, da se obnov ne izvede, posledično se neustrezno obvladuje tveganja s področja prometne varnosti, slabša pa je tudi prometna ponudba, mobilnost občanov, povezljivost naselij ter obremenitev okolja. Brez izvedbe investicij tudi ne moremo pričakovati izboljšanja gospodarske aktivnosti v občini, nižjih stroškov vzdrževanja in upravljanja s cestnim omrežjem, prav tako pa bomo še naprej beležili višje stroške eksternalij in obremenitev okolja, kot bi jih, če se odločimo za varianto »z« investicijo. Posledično se z izborom variante »z« investicijo tudi približamo k boljšemu izpolnjevanju standardov in pogojev, kot jih zahteva zakonodaja in ostale razvojne politike in strategije na področju prometne varnosti, mobilnosti, prometne infrastrukture in na področju pristojnosti lokalnih skupnosti.

V okviru navedenega in ob upoštevanju izbranih meril za vrednotenje variant je bila tako podana podlaga za odločitev za izbor variante »z« investicijo, saj z njo bolje dosegamo zastavljene cilji  in usklajenost z zakonom in standardi, ki veljajo na tem področju.

Tabela 4b: Vrednotenje variant glede na  vsebinske razlike izvedbe investicijske namere

| merilo | varianta -izvede občina- | varianta - koncesionar- |
| --- | --- | --- |
| optimizacija stroškov izvedbe investicije | 0 | 0 |
| OPTIMIZACIJA stroškov upravljanja | -1 | +1 |
| nižja tveganja izvedbe in upravljanja | -1 | +1 |
| nižja obremenitev letnega proračuna | 0 | +1 |
| optimizacija časa izvedbe investicije | 0 | +1 |
| možnost zagotavljanja finančnih virov | 0 | +1 |
| SKUPAJ | -2 | +5 |

Glede na rezultate vrednotenja vidimo, da z varianto, kjer izvedbo in upravljanje s projektom ostane na občini, ne moremo pričakovati nekaterih koristi, ki izhajajo iz vključevanja zasebnega partnerja v investicijo in upravljanje s predmetom investicije. Ustrezen zasebni partner je namreč tisti, ki zaradi svoje narave bolje zagotavlja potrebne materialne, tehnične, kadrovske in finančne vire, prav tako pa zaradi tega lažje upravlja s potencialnimi tveganji izhajajočimi iz izvedbe in upravljanja s projektom. Čeprav ni nujno, da javni sektor ne smore zagotavljati ustreznih virov ter obvladovati tveganj povezanih s projekti, pa je slednje manj verjetno v primeru, da investicijo izvaja občina, ki je po svojih lastnostih majhna, nima neposrednega in ustreznega dostopa do finančnih virov ali lastnih prihrankov, v okviru svoje obstoječe organizacije pa ne izkazuje zagotavljanje ustreznih strokovnih in tehničnih kadrov ter materialno-tehničnih pogojev, vire s katerimi razpolaga pa mora čimbolj racionalno razporejati, da doseže vsa področja za katere je pristojna.

Glede na navedeno se je v okviru vrednotenja podvariant kot primernejša pokazala odločitev za podvarianto, kjer investicijo izvede in z njo v času ekonomske dobe upravlja koncesionar po sistemu javno-zasebnega partnerstva (BOT model), občina pa mu v zameno zagotavlja primerna obdobna nadomestila (t.i. plačilo za razpoložljivost, angl. »availability payments«). V okviru navedene variante so bile identificirane javne koristi in prednosti za občino višje, tveganja neustrezne izvedbe projekta nižja, prav tako pa se z izborom te podvariante dosežejo zastavljeni cilji  in usklajenost z zakonom in standardi ter pogoji, ki veljajo na tem področju.

6.2. Opis investicijskega projekta

V primeru načrtovane investicije gre za »rekonstrukcijo« izbranih odsekov lokalnih cest  (LC) in javnih poti (JP) v Občini Prevalje, ki je odgovorna oseba javnega prava, skladno z zakonom, dolžna zagotavljati stanje javne prometne infrastrukture na takem nivoju, da so doseženi minimalni zakonski kriteriji  za nemoteno, varno in okoljsko sprejemljivo odvijanje prometa ter ohranjati povezanost naselij v občini. Kot je definirano v ZCes-1 (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) gre za vzdrževalna dela v javno korist, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture…vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo javne ceste. Glede na naravo investicijo in Zces-1, gradbeno dovoljenje za investicijo ni potrebno.

Rekonstrukcija se nanaša na 9 odsekov občinskih cest, pri čemer gre v petih primerih za rekonstrukcijo lokalne ceste (LC) in v štirih primerih za rekonstrukcijo javne poti (JP) v skupnem obsegu 24.402 m. Investicijo kot celoto sestavljajo naslednji odseki cest:

- Odsek LC 257 031, cesta Mežica – Lom – Lokovica, v skupni dolžini 2.272 m,

- Odsek LC 350 273, Leše – Hermonk – Mežica, v skupni dolžini 1.592 m,

- Odsek LC 350 281, Prevalje – Stražišče – Brinjeva gora – Kovač – Ocvirk, v skupni dolžini 4.330 m,

- Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel, pododsek: Pečar – Gornik, v skupni dolžini 3.265 m,

- Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Mikl – Šentanel, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl, v skupni dolžini 1.400 m

- Odsek JP 851 621, cesta Prevalje – Klemen – Rožič, v skupni dolžini 1.877 m,

- Odsek JP 851 631, cesta Godec – Gornikov križ, v skupni dolžini 4.995 m,

- Odsek JP 851 871, cesta Pečnik – Šentanel, v skupni dolžini 2.921 m,

- Odsek JP 851 931, cesta na Zagrad, v skupni dolžini 1.750 m.

6.2.1. Odsek LC 257 031, cesta Mežica – Lom – Lokovica

Načrt (tehnična dokumentacija na nivoju PZR) zajema rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 257 031 v skupni dolžini 2.272 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti. Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki.

Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 1: Lokacija odseka LC 257 031, cesta Mežica – Lom – Lokovica

Vir: Blan d.o.o.(2020)

6.2.2. Odsek LC 350 273, Leše – Hermonk – Mežica

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 350 273 v skupni dolžini 1.592 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti. Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki ter utrdile makedamske bankine, da bo omogočeno navezovanje na obstoječi teren. Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 2: Lokacija odseka LC 350 273, Leše – Hermonk – Mežica

Vir: Blan d.o.o.(2020)

6.2.3. Odsek LC 350 281, Prevalje – Stražišče – Brinjeva gora – Kovač – Ocvirk

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 350 281 v skupni dolžini 4.330 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti. Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki ter utrdile makedamske bankine, da bo omogočeno navezovanje na obstoječi teren.

Dokumentacija je izvedena na nivoju izvedbenega načrta, ki je v skladu s Pravilnikom o izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012). Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 3: Lokacija odseka LC 350 281, Prevalje – Stražišče – Brinjeva gora – Kovač – Ocvirk

Vir: Blan d.o.o.(2020)

6.2.4. Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Šentanel, pododsek: Pečar – Gornik

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 350 381 v skupni dolžini 3.265 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti.

Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki ter utrdile makedamske bankine, da bo omogočeno navezovanje na obstoječi teren. Dokumentacija je izvedena na nivoju izvedbenega načrta, ki je v skladu s Pravilnikom o izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012). Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 4: Lokacija odseka LC 350 381, Zvonikov mlin – Šentanel, pododsek: Pečar – Gornik

Vir: Blan d.o.o.(2020)

6.2.5. Odsek LC 350 381, Zvonikov mlin – Šentanel, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 350 381 na odseku od kmetije Črešnik do kmetije Mikl, v skupni dolžini 1.400 m.  Obravnavan odsek ceste poteka po deloma travnatih in deloma gozdnatem območju, pri čemer se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Podrobneje so predvidena dela razvidna iz tehnične dokumentacije, kratko pa gre za:

- pripravo podlage in izkop obstoječega terena do projektirane globine in pripravo utrjenega gramoznega tampona,

- izvedbo drenaže cestnega telesa,

- asfaltiranje makadamskega vozišča v širini min 3,50m + 1 x 0,5m asfaltna mulda, z asfaltom AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm in AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6cm,

- izvedba vzdolžnega odvodnjavanja ceste z asfaltno muldo in na določenem odseku (P39 - P43) Z novimi odprtimi betonskimi kanaletami,

- rekonstrukcije prečnih propustov, določeni se samo očistijo in se dopolnijo z iztočnimi glavami, določeni prepusti pa se izvedejo novi.

Slika 5: Lokacija odseka LC 350 381, Zvonikov mlin – Šentanel, pododsek: Črešnik – Mikl

Vir: NIG d.o.o., (2019)

6.2.6. Odsek JP 851 621, cesta Prevalje – Klemen – Rožič

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka javne poti JP 851 621 v skupni dolžini 1.877 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti. Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki ter utrdile makedamske bankine, da bo omogočeno navezovanje na obstoječi teren. Dokumentacija je izvedena na nivoju izvedbenega načrta, ki je v skladu s Pravilnikom o izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012). Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 6: Lokacija odseka JP 851 621, cesta Prevalje – Klemen – Rožič

Vir: Blan d.o.o.(2020)

6.2.7. Odsek JP 851 631, cesta Godec – Gornikov križ

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka javne poti JP 851 631 v skupni dolžini 4.995 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti. Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki ter utrdile makedamske bankine, da bo omogočeno navezovanje na obstoječi teren. Dokumentacija je izvedena na nivoju izvedbenega načrta, ki je v skladu s Pravilnikom o izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012). Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 7: Lokacija odseka JP 851 631, cesta Godec – Gornikov križ

Vir: Blan d.o.o.(2020)

6.2.8. Odsek JP 851 871, cesta Pečnik – Šentanel

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka javne poti JP 851 871 v skupni dolžini 2.921 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti. Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki ter utrdile makedamske bankine, da bo omogočeno navezovanje na obstoječi teren. Dokumentacija je izvedena na nivoju izvedbenega načrta, ki je v skladu s Pravilnikom o izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012). Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 8: Lokacija odseka JP 851 871, cesta Pečnik – Šentanel

Vir: Blan d.o.o.(2020)

6.2.9. Odsek JP 851 931, cesta na Zagrad

Načrt (tehnična dokumentacija) zajema rekonstrukcijo odseka javne poti JP 851 931 v skupni dolžini 1.750 m.  Obravnavana cesta je širine š=3.00m z bankinami od 0.00-0.75m. V okviru izvedbe se bo naredila rekonstrukcija vozišča, uredilo odvodnjavanje in izvedla navezava na obstoječe priključke. Prav tako se bo v okviru rekonstrukcije izvedlo asfaltiranje vozišča vključno z vgradnjo asfaltne povozne mulde, ki bo zajemala meteorne vode iz cestišča teh jih odvajala. V sklopu izvedbe razširitev se bodo obnovili in podaljšali vsi obstoječi požiraniki in prepusti. Prav tako se bodo na novo nivelirali in očistili obcestni meteorni jarki ter utrdile makedamske bankine, da bo omogočeno navezovanje na obstoječi teren. Dokumentacija je izvedena na nivoju izvedbenega načrta, ki je v skladu s Pravilnikom o izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 7/2012). Podrobnejši opis posameznih del in izvedbenih ukrepov je mogoče najti v navedeni tehnični dokumentaciji PZR, ki je tudi sestavni del tega dokumenta in je na tem mestu posebej še enkrat ne povzemamo več kot navedeno. V nadaljevanju je prikazana še mikrolokacija odseka predvidenega za rekonstrukcijo.

Slika 9: Lokacija odseka JP 851 931, cesta na Zagrad

Vir: Blan d.o.o.(2020)

7.	Ocena vrednosti investicije po stalnih in tekočih cenah

Ocena investicijskih stroškov temelji na strokovni oceni izdelovalcev projektne – tehnične dokumentacije, podjetja Blan d.o.o. in podjetja NIG d.o.o. in jo v tem dokumentu povzemamo ter nadgrajujemo glede na Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS. Št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). Ocena je bila pripravljena v juliju 2020. Tabela 5 prikazuje investicijske stroške po vrstah del v stalnih cenah, Tabela 6 pa še po tekočih cenah glede na  predvideno dinamiko investicije – glede na terminski plan je predviden pričetek del v sredini leta 2021 in končanje v letu 2023. Glavnina del (okoli 50%) se izvede v letu 2022 (predpostavka).

Tabela 5: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah, v EUR  - celotna

|  | VRSTA DEL | VREDNOST V EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | PREDDELA | 100.665,92 |
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 1.203.977,25 |
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 1.764.678,00 |
| 4 | ODVODNJAVANJE | 799.044,40 |
| 5 | OPREMA CEST | 28.329,30 |
| 6 | TUJE STORITVE | 14.955,00 |
|  | SKUPAJ BREZ DDV | 3.911.649,87 |
|  | DDV (22%) | 860.562,97 |
|  | SKUPAJ Z DDV | 4.772.212,84 |
|  | DOLŽINA (v m) | 24.402,00 |
|  | VREDNOST DEL / KM | 195.566,46 |

Vir: Blan, d.o.o. (2020) in NIG d.o.o. (2019)

Celotna investicija obsega rekonstrukcijo devetih izbranih odsekov v skupni vrednosti 3,911 mio € brez DDV oz. 4,772 mio € z DDV v skupni dolžini nekaj več kot 24 km cest. Tabela vrednosti del po posameznih odsekih je prikazana v nadaljevanju (Tabela 7).

V Tabeli 6 spodaj so prikazane ocene investicijskih stroškov še po tekočih cenah, pri čemer predpostavljamo, da se glavnina del, to je 50% izvede v letu 2022, okoli 25% v letu 2021, preostanek v višini 25% pa v prvi polovici leta 2022. Predpostavka temelji na oceni projektne dinamike, kjer se zaključek javnega razpisa in podpis pogodbe z izvajalcem oziroma izbranim kncesionarjem predvideva v prvih mesecih leta 2021, kar realno pomeni da bi se dela lahko pričela v drugi polovici leta 2021.

Tabela 6: Ocena stroškov v tekočih cenah, v EUR  - glede na predvideno dinamiko

|  | VRSTA DEL | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Predpostavljena dinamika del (%) | 25% | 50% | 25% |
|  | Predvidena inflacija (%) | 1,7% | 1,5% | 2,0% |
| 1 | PREDDELA | 25.594,31 | 51.956,45 | 26.497,79 |
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 306.111,22 | 621.405,77 | 316.916,94 |
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 448.669,38 | 910.798,84 | 464.507,41 |
| 4 | ODVODNJAVANJE | 203.157,04 | 412.408,79 | 210.328,48 |
| 5 | OPREMA CEST | 7.202,72 | 14.621,53 | 7.456,98 |
| 6 | TUJE STORITVE | 3.802,31 | 7.718,69 | 3.936,53 |
|  | SKUPAJ BREZ DDV | 994.536,98 | 2.018.910,07 | 1.029.644,13 |
|  | DDV (22%) | 218.798,14 | 444.160,22 | 226.521,71 |
|  | SKUPAJ Z DDV | 1.213.335,11 | 2.463.070,28 | 1.256.165,84 |
|  | DOLŽINA (v m) | 6.100,50 | 12.201,00 | 6.100,50 |
|  | VREDNOST DEL / KM | 198.891,09 | 201.874,46 | 205.911,95 |

Vir: Blan, d.o.o. (2020), NIG d.o.o. (2019) in lastni preračuni

Tabela 7: Ocena investicijskih stroškov v stalnih cenah, v EUR  - struktura po odsekih

|  | VRSTA DEL | lc 257 031 | LC 350 273 | LC 350 281 | LC 350 381, pododsek: Pečar – Gornik | LC 350 381, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl | JP 851 621 | JP 851 631 | JP 851 871 | JP 851 931 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PREDDELA | 11.741,00 | 8.083,08 | 17.607,54 | 14.422,10 | 2.234,00 | 7.835,16 | 22.812,20 | 10.597,50 | 5.333,34 |
| 2 | ZEMELJSKA DELA | 94.341,60 | 75.256,80 | 232.317,00 | 169.955,95 | 70.423,00 | 84.071,75 | 263.138,40 | 131.496,60 | 82.976,15 |
| 3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 121.550,20 | 105.093,00 | 311.921,60 | 246.283,20 | 107.586,80 | 136.115,20 | 402.338,40 | 211.371,60 | 122.418,00 |
| 4 | ODVODNJAVANJE | 76.209,50 | 52.718,40 | 166.148,70 | 102.667,90 | 27.310,00 | 57.280,20 | 161.711,30 | 91.614,40 | 63.384,00 |
| 5 | OPREMA CEST | 574,00 | 1.548,00 | 1.290,00 | 3.526,00 | 3.327,30 | 0,00 | 11.356,00 | 4.644,00 | 2.064,00 |
| 6 | TUJE STORITVE | 1.025,00 | 1.325,00 | 2.175,00 | 1.775,00 | 1.680,00 | 1.350,00 | 2.525,00 | 2.050,00 | 1.050,00 |
|  | SKUPAJ BREZ DDV | 305.441,30 | 244.024,28 | 731.459,84 | 538.630,15 | 212.561,10 | 286.652,31 | 863.881,30 | 451.774,10 | 277.225,49 |
|  | DDV (22%) | 67.197,09 | 53.685,34 | 160.921,16 | 118.498,63 | 46.763,44 | 63.063,51 | 190.053,89 | 99.390,30 | 60.989,61 |
|  | SKUPAJ Z DDV | 372.638,39 | 297.709,62 | 892.381,00 | 657.128,78 | 259.324,54 | 349.715,82 | 1.053.935,19 | 551.164,40 | 338.215,10 |
|  | DOLŽINA ( v m) | 2.272,00 | 1.592,00 | 4.330,00 | 3.265,00 | 1.400,00 | 1.877,00 | 4.995,00 | 2.921,00 | 1.750,00 |
|  | VREDNOST DEL / KM | 164.013,37 | 187.003,53 | 206.092,61 | 201.264,56 | 185.231,82 | 186.316,37 | 210.998,04 | 188.690,31 | 193.265,77 |

Vir: Blan, d.o.o. (2020), NIG d.o.o. (2019) in lastni preračuni

8.	Analiza lokacije investicije

Lokacija investicije je območje Koroške regije, občina Prevalje (makrolokacija), mikrolokacija del v okviru izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti pa je razdeljena na devet območij, kjer potekajo lokalne ceste oz. javne poti (razvidno tudi iz slik območja, Slike št. od 2-10 zgoraj):

- Odsek LC 257 031, cesta Mežica – Lom – Lokovica, v skupni dolžini 2.272 m,

- Odsek LC 350 273, Leše – Hermonk – Mežica, v skupni dolžini 1.592 m,

- Odsek LC 350 281, Prevalje – Stražišče – – Ocvirk, v skupni dolžini 4.330 m,

- Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Šentanel, Pečar – Gornik, dolžina 3.265 m,

- Odsek LC 350 381, cesta Zvonikov mlin – Šentanel, Črešnik – Mikl, dolžina 1.400 m

- Odsek JP 851 621, cesta Prevalje – Klemen – Rožič, v skupni dolžini 1.877 m,

- Odsek JP 851 631, cesta Godec – Gornikov križ, v skupni dolžini 4.995 m,

- Odsek JP 851 871, cesta Pečnik – Šentanel, v skupni dolžini 2.921 m,

- Odsek JP 851 931, cesta na Zagrad, v skupni dolžini 1.750 m.

Parcele, ki so oz. bodo prizadete zaradi investicije in podrobnejše navedbe lastništva, obsega in k.o. z ID parcele, so navedene v izdelani tehnični dokumentaciji in jih na tem mestu posebej ne navajamo.

Slika 10: Makrolokacija izbranih investicijskih prioritet v občini Prevalje

Vir: Geopedia (2020)

9.	Analiza vplivov investicije na okolje

Rekonstrukcija izbranih odsekov na mreži lokalnih cest in javnih poti v občini Prevalje bo izvedena tako, da ne bo imela negativnih vplivov na okolje, prav tako pa mora biti poskrbljeno za upoštevanje osnovnih izhodišč varstva okolja, kot so: učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza) in zmanjševanje vplivov na okolje. Pričakuje se, da se bo zaradi modernizacije zvišala energetska učinkovitost pri porabi goriv in maziv uporabnikov, modernizacija pa bo vplivala tudi na učinkovito in zdravo rabo vode ter surovin, saj bo zmanjšana količina prahu, meteornih voda in hrupa, ki jih sicer povzroča slabo urejeno in dotrajano cestišče. Modernizirani cestni odseki bodo prispevali tudi k lepšemu videzu pokrajine. Že v fazi projektiranja je zahtevano, da so objekti izvedeni tako, da pri obratovanju ne bodo povzročali prekomernih emisij zraka (v zrak ne bodo uhajali strupeni plini ali drugi nevarni delci), nevarnih sevanj, onesnaževanj ali zastrupitev tal in voda, prekomernih emisij znotraj delovnega okolja in odstranjevanje odpadnih snovi v nasprotju s predpisi in standardi.

Ker gre za investicijsko vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih cestah izdelava posebnega poročila na okolje ni potrebna, bodo pa morala biti upoštevana vsa priporočila, standardi, zakonodaja in pravila, ki veljajo za tovrstne posege v okolje in je navedeno v nadaljevanju.

Pričakuje se, da investicijska dela na objektih v okolici gradnje, ne bodo povzročila deformacij oz. škode, prav tako ne na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije. Pričakuje se tudi, da obravnavani poseg v prostor naj ne bi imel vplivov na mehansko odpornost in stabilnost okolice, prav tako naj dela ne bi povzročala emisij strupenih plinov in nevarnih delcev ter emisij nevarnega sevanja, da ne bi prišlo do zastrupitve vode in tal. Izvajalec del bo moral poskrbeti, da ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov ter da ne bo prisotna vlaga v objektih v okolici nameravane gradnje ali na površinah znotraj njih.  Dela morajo biti organizirana tako, da bo onesnaževanje podzemne vode onemogočeno. V času izvajanja del morajo biti predvideni vsi varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ter uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Delo se naj izvaja na utrjenih površinah, kjer se lahko zadrži morebitno razlitje odpadnih snovi. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi bodo morala biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla. V primeru nezgod se bo moralo zagotoviti takojšnje ukrepanje pristojne službe. Po končanih delih se bo moralo odstraniti vse provizorije, potrebne med gradnjo in vsi ostanki začasnih deponij. Vsa odpadna voda, ki bo nastala na gradbišču, se bo morala odvajati v javno kanalizacijsko omrežje, vso tehnološko odpadno vodo, ki ne bo primerna za odvajanje v kanalizacijo, pa bo potrebno predhodno očistiti in odvesti na javni kanal. V nobenem primeru se ne sme odpadne vode odvajati neposredno na gradišču. Pri sanaciji terena bodo morali biti upoštevani predpisi in standardi, da ne bo prihajalo do povečanih obremenitev okolja.

Tla in voda. Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaževanja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko.

Zrak in hrup. Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s ceste, zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje…) Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je tako zanemarljiv. Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri hrupa gradbena mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen in bo najbolj moteč za bližnje stanovanjske objekte, medtem ko za širše območje ne bo občuten. Pri obremenjevanju okolja s hrupom je treba upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04 in 59/19) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18 in 59/19).

Odpadki. Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) določata, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec bo zavezan, da bo navedeno upošteval. V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter odpadne baterije oz. akumulatorji. Investitor oz. njegovi pogodbeniki bodo uporabljali tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje teh odpadkov. Tip in način zbiranja odpadkov bo izveden glede na zahteve in pogoje pooblaščenega podjetja za zbiranje in odvoz odpadkov. Posebna skrb bo namenjena tudi spodbujanju ločenega zbiranja odpadkov in ponovni uporabi odpadkov.

10.	Terminski plan in analiza izvedljivosti investicije

10.1. Terminski plan izvedbe investicije

Tabela 8: Terminski plan izvedbe projekta  in prikaz aktivnosti

| aktivnost | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| izdelava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |
| potrditev investicijske dokumentacije |  |  |  |  |
| priprava in izvedba javnega razpisa |  |  |  |  |
| podpis koncesijske pogodbe |  |  |  |  |
| pričetek izvajanja investicije |  |  |  |  |
| izvedba investicijskih del |  |  |  |  |

10.2. Kadrovsko organizacijska shema izvedbe projekta

Nosilec investicijskega projekta je Občina Prevalje. Za realizacijo operacije je pristojen Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo Občine Prevalje. Odgovorna oseba investitorja je župan občine, Dr. Matija Tasič, odgovorni vodja za izvedbo investicije in vodja projekta pa Janja Sekavčnik, Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo.

Vodja projekta bo predvsem usmerjal izvajanje projekta ter zagotavljal njegovo realizacijo v skladu s planom izvedbe. Nadzor nad izvedbo projekta bo izvajala izbrana oseba za  nadzor in  vodja  projekta imenovan ali angažiran s strani naročnika. Investicija nima neposrednih učinkov na zaposlitve v občini in občinski upravi, je pa mogoče, da se zaradi izvedbe operacije pri investitorju pojavi potreba po angažiranju zunanjih strokovnjakov za izvedbo javnega razpisa ter  pripravo potrebnih občinskih aktov, pogodb, pravilnikov in dokumentacije povezane z investicijo in izvedbo javnega razpisa.

V fazi izvajanja investicije in spremljanja koncesijske pogodbe bo občina morala bodisi imenovati, zaposliti ali angažirati ustrezno osebo, ki bo nadzirala ustreznost izvajanja členov izvajalske ali koncesijske pogodbe in kvaliteto izvedenih storitev.

10.3. Analiza izvedljivosti projekta in pregled potrebne dokumentacije

Za predmetno investicijo je bila izdelana osnovna investicijska in projektna dokumentacija, in sicer; tehnična dokumentacija na nivoju PZI in PZR, Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP), ki vsebuje elemente Študije upravičenosti podelitve koncesije kot to zahteva Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur. l. RS, št. 9/19) – predvsem poglavja predstavitve in analize variant, poglavje o tveganjih, poglavje o stroških in koristih ter poglavje o oceni ekonomskih in finančnih posledic podelitve koncesije za redno vzdrževanje in obnove, predvidenem trajanju koncesije in njeni vrednosti ter nadomestilu koncesionarju (poglavje 15 tega besedila).

Gradbenega dovoljenja za predvidene posege ni potrebno pridobivati, je pa potrebno, pred izvajanjem nadaljnjih postopkov sprejeti Odlok o koncesijah – koncesijski akt in pripraviti ustrezno razpisno dokumentacijo z osnutkom koncesijske pogodbe.

Na izvedljivost s predvidenimi finančnimi sredstvi in v predvidenem časovnem okviru bodo vplivali tudi postopki oddaje javnega naročila in uspešnost le-tega. Posebno pozornost je zato potrebno nameniti pripravi razpisnega gradiva, ki bi naj po eni strani omogočilo sodelovanje večjemu številu ponudnikov, hkrati pa ustrezno zaščitila naročnika. Izbor izvajalca del oziroma prihodnjega koncesionarja za izvedbo investicije in redno vzdrževanje občinske cestne mreže bo potekal na osnovi veljavne zakonodaje.

Izbor najugodnejšega izvajalca del bo opravljen po odprtem postopku, kar pomeni, da bo razpis odprt za vse zainteresirane ponudnike, ki bodo morali predložiti svoje ponudbe na osnovi podanih zahtev razpisne dokumentacije.

Glede na vrednost investicije, bo razpis objavljen na evropskem portalu javnih naročil. V razpisni dokumentaciji bodo podrobno opredeljene zahtevane izkušnje (pri izvedbi podobnih projektov), ki jih bo moral izkazati ponudnik, ter merila za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnitvi vseh pogojev razpisne dokumentacije. Od izvajalcev bodo zahtevane tudi ustrezne garancije tako v fazi izbora najugodnejšega izvajalca del (garancija za resnost ponudbe), kakor tudi v času izvedbe.

V skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) bo po izvedenih posegih potrebno izdelati še projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), ki je namenjen vpogledu v dejansko izvedena dela. Projektna dokumentacija je izdelana skladno z določili Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) ter v obsegu ter skladno z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) ter ostalih predpisov, standardov in normativov.

10.4. Prevzem, aktivacija in upravljanje z investicijo

Naročnik zaprosi za tehnični pregled takoj po obvestilu izvajalca, da je s pogodbenimi deli končal. Pregled se opravi v navzočnosti nadzornega organa investicije. Izvajalec je dolžan dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 30 delovnih dni po prejemu izvajalčevega obvestila o dokončanju del. O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedbena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume prevzema del, začetka del in končanja del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna tehnična vprašanja,

- ugotovitev o prejemu atestov materiala in garancijskih listov.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena

dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v roku 10 dni, sme

naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

S prevzemom objekta bo občina pogodbeno prenesla obnovljene odseke in tudi preostalo mrežo lokalnih cest, javnih poti in spremljevalnih površin v koncesijsko upravljanje in vzdrževanje koncesionarju, ki bo kot najprimernejši izbran na odprtem javnem razpisu.

10.5. Kazalniki in vrednotenje učinkov investicije

Po končani investiciji in njeni aktivaciji, bo občina, kot koncedent morala spremljati dogovorjene učinke oz. cilje investicije ter oceniti stopnjo njihove realizacije. Občina bo od koncesionarja zahtevala, da so učinki investicije in ostali dogovorjeni elementi skladni s podpisano pogodbo. Učinki investicije so tako fizični kot finančni in so deloma razvidni iz izdelane tehnične dokumentacije ter ostale investicijske dokumentacije (DIIP, IP, ipd).

11.	Načrt in dinamika financiranja investicije v tekočih cenah

Investicija se bo financirala v skladu s koncesijsko pogodbo skozi enakomerna letna plačila koncesionarju. Projekcija predvidenih plačil je razvidna iz podpoglavja 15.7. – Analiza variant in določitev primernega nadomestila koncesionarju (PNK) – vidik koncesionarja za celotni predmet koncesije (investicija in redno vzdrževanje celotne cestne mreže) oz. iz poglavja 13.1. – Finančna analiza upravičenosti investicijskega projekta – vidik občine – projekt, zato na tem mestu zgolj povzemamo glavne elemente. Predvideno je 15 letno koncesijsko obdobje, kjer se izvedejo plačila koncesionarju v skupni vrednosti 11,448 mio €, pri čemer znaša plačilo za storitve rednega vzdrževanja 5,744 mio €, plačilo za investicijo v obnove 4,772 mio € in presežek v obliki priznanega donosa za stroške financiranja in podjetniško tveganje v višini 0,932 mio €. Prvo izplačilo koncesionarju v višini do največ 662 tisoč € je predvideno v prvem letu izvajanja koncesijske pogodbe, nato pa se plačilo usklajuje v skladu s projekcijo inflacijskih stopenj do največ +2% letno. Glede na to, da gre pri navedeni dinamiki in vrednostih financiranja za spremenljivko, ki bo odvisna od pridobljenih ponudb za vstop v koncesijo potencialnih zasebnih partnerjev, je slednje zgolj okvir najvišjih možnih vrednosti, ki predstavljajo sprejemljiv strošek za koncedenta oz. občino. Kratek povzetek posameznih kategorij in vrednosti je razviden iz nadaljevanja:

Primerno nadomestilo koncesionarju…………………………….. 662 tisoč €/leto

Največji možni faktor usklajevanja…………………………………+ 2% letno

Obdobje plačil koncesionarju………………………………………2021-2035

Skupna vrednost plačil koncesionarju……………………………..11,448 mio €

12.	Projekcije prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi projekta

Projekcije prihodkov in odhodkov v ekonomski dobi projekta so pripravljene na podlagi variante 15 letnega koncesijskega obdobja in razvidne iz podpoglavja 15.7. – Analiza variant in določitev primernega nadomestila koncesionarju (PNK) – vidik koncesionarja za celotni predmet koncesije (investicija in redno vzdrževanje celotne cestne mreže) oz. iz poglavja 13.1. – Finančna analiza upravičenosti investicijskega projekta – vidik občine – samo projekt, zato na tem mestu zgolj povzemamo glavne elemente. Ker gre za investicijo v javno infrastrukturo, ki ne prinaša neposrednih prihodkov za občino, so v projekciji zajeti zgolj prihodki koncesionarja s strani javnega sektorja v obliki plačil za razpoložljivost oz. kot PNK – primerno nadomestilo koncesionarju. Odhodki v ekonomski dobi so za javni sektor razporejeni enakomerno (kot navedeno tudi v predhodnem poglavju), medtem ko so odhodki koncesionarja v odvisnosti od izvedbe investicije v obnove izbranih odsekov ter kasnejšega rednega vzdrževanja cestne mreže v obdobju trajanja koncesije. Po izteku koncesije ima občina možnost prevzema cestne mreže v lastno upravljanje (režijski obrat) ali pa prenos upravljanja na javno podjetje oz. na novega koncesionarja. Iz zgoraj navedenih poglavij 15.7. in 13.1 so projekcije narejene tako, da se bodisi dotikajo vidika javnega sektorja (občine) ali pa vidika koncesionarja.

13.	Analiza finančne in ekonomske upravičenosti  investicijskega projekta

13.1. Finančna analiza upravičenosti investicijskega projekta

V okviru tega poglavja je bila narejena finančna analiza stroškov in koristi (t.i. cost-benefit analiza, krajše CBA) kot jo predvideva tudi zakonodaja in predpisi s področja izdelave investicijske dokumentacije za projekte javnega sektorja. Namen finančne analize je prikaz denarnih tokov oziroma prejemkov in izdatkov v ekonomski dobi trajanja projekta, ki ima pri investiciji dve fazi; fazo investiranja in fazo izrabe oziroma uporabe javne infrastrukture. Poleg tega je namen izračun kazalnikov finančne učinkovitosti investicije oz. projekta s pomočjo statičnih in dinamičnih metod (več o tem tudi v poglavju - prikaz teoretičnih izhodišč) in posledično ocena finančne učinkovitosti projekta. Finančna analiza je pripravljena na varianto »z« investicijo oz. njene podvariante, saj slednje ni smiselno pripravljati za varianto »brez« investicije, ki po svoji naravi ne prinaša nobenih sprememb, posledično pa tudi ne finančnih tokov, ki izhajajo iz investicije.

Izhodišča na katerih je pripravljena finančna analiza so naslednja:

- Stroški investiranja znašajo skupno 3.911.649,87 € brez DDV oz. 4.772.212,84 € z DDV in se razporedijo v obdobju prvih treh let projekta, to je v obdobju 2021-2023, pri čemer se prvo leto predvidi izvedba 25% projekta, v drugem letu 50% projekta in v zadnjem letu 25% izvedba projekta. Vrednost investicijskega dela projekta je povzeta po izdelani tehnični dokumentaciji za javni razpis kot ga je ocenil izdelovalec le te.

- Stroške v fazi izrabe infrastrukture, ki so vezani na stroške rednega vzdrževanja in upravljanja z javno infrastrukturo (RV) ocenjujemo v višini okoli 3.050 €/km, pri čemer v prvih 10 letih po investiciji slednji ostajajo na ravni okoli 75% izhodiščne ocenjene vrednosti, v drugih 10 letih na 80% izhodiščne vrednosti in v zadnjem petletnem obdobju na 100% vrednost izhodiščne vrednosti.

- Ekonomska doba trajanja projekta je 25 let (pričetek v letu 2021 in zaključek 2045).

- Pri diskontiranju na sedanjo vrednost smo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), uporabili 4 % diskontno stopnjo.

- Finančnih koristi (denarnih prihodkov) za proračun občine projekt ne prinaša, zato jih ocenjujemo na 0,00 €, uporabljena je »inkrementalna« metoda analize.

- Vir financiranja investicijskih oz. projektnih odhodkov je proračun Občine Prevalje,

V nadaljevanju je prikazan finančni tok investicije/projekta ob upoštevanju ekonomske dobe trajanja projekta ter izračunani kazalniki finančne učinkovitosti, posebej za podvarianto kjer projekt izvede občina in podvarianto kjer projekt izvaja koncesionar. Ob koncu je narejena še primerjava rezultatov (kot del Študije upravičenosti podelitve koncesije glede na Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19).

13.1.1 Analiza stroškov in koristi – CBA finančna analiza za Varianto  - izvede občina

Kot navedeno v podpoglavju 4.2.1. v okviru variante »z« investicijo – občina, le to izvede občina samostojno oziroma preko izbranega izvajalca, zanjo zagotovi financiranje in jo po aktivaciji prevzame v upravljanje. V tem primeru vsi stroški financiranja, vzdrževanja in upravljanja ter tveganja izhajajoča iz navedenega ostanejo na občini. V Tabeli spodaj je prikazan finančni tok projekta in diskontirani denarni tok (DCF) za čas ekonomske dobe trajanja projekta, v Tabeli 10 pa še kazaniki učinkovitosti projekta (FNSV, FIRR, doba povračila, relativna FNSV). Skozi izračune zasledujemo vidik občine in vplive na proračun.

Tabela 9: Finančni tok projekta - podvarianta A in diskontirani saldo projekta (DCF)

| Leto | Prilivi | Odlivi |  | saldo | DCF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v € | za investicijo | vzdrževanje | denarni tok | diskontirano |
| 2021 | 0,00 | -1.193.053 | -55.820 | -1.248.873 | -1.200.839 |
| 2022 | 0,00 | -2.386.106 | -55.820 | -2.441.926 | -2.257.698 |
| 2023 | 0,00 | -1.193.053 | -55.820 | -1.248.873 | -1.110.243 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | -55.820 | -55.820 | -47.715 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | -55.820 | -55.820 | -45.880 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | -55.820 | -55.820 | -44.115 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | -55.820 | -55.820 | -42.418 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | -55.820 | -55.820 | -40.787 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | -55.820 | -55.820 | -39.218 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | -55.820 | -55.820 | -37.710 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -38.677 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -37.189 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -35.759 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -34.383 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -33.061 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -31.789 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -30.567 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -29.391 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -28.261 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | -59.541 | -59.541 | -27.174 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | -74.426 | -74.426 | -32.661 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | -74.426 | -74.426 | -31.404 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | -74.426 | -74.426 | -30.197 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | -74.426 | -74.426 | -29.035 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | -74.426 | -74.426 | -27.918 |
| Skupaj | 0,00 | -4.772.213 | -1.525.735 | -6.297.948 | -5.344.088 |

Tabela 10: Kazalniki finančne učinkovitosti projekta – podvarianta – izvede občina

| kazalnik |  |  | vrednost | kriterij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| denarni tok projekta – kumulativno (v €) |  | - 6.297.948 |  | > 0 |
| Finančna neto sedanja vrednost (fnsv) (v €) |  | - 5.344.088 |  | > 0 |
| Finančna interna stopnja donosa (firr) (v %) |  | Negativna |  | > 4% |
| doba povračila investicije (v letih) |  | se ne povrne |  | - |
| finančna relativna neto sedanja vrednost (rfnsv) |  | -1,2 |  | > 0 |

Analiza finančne učinkovitosti investicije oz. projekta pokaže, da projekt v svoji ekonomski dobi trajanja ni učinkovit, saj je njegov kumulativni denarni tok negativen, prav tako je negativna neto sedanja vrednost (FNSV) projekta, finančna interna stopnja donosa (FIRR) in finančna relativna neto sedanja vrednost (RFNSV). Investicija se tudi ne povrne, saj ne generira nobenih finančnih prihodkov, ki bi jih lahko ovrednotili v denarju in tako vključili v bilanco. Slednje je pričakovano in običajno za vse investicije v javno gospodarsko infrastrukturo, ki za njeno uporabo ne bremenijo uporabnika (npr. necestninska cesta). V tem primeru govorimo o t.i. prikritem cestninjenju (t.i. shadow toll), kjer se stroški investicije pokrijejo iz proračuna oz. javnih sredstev. Finančna analiza tako v primeru kjer plačilo ni vezano neposredno na uporabo infrastrukture in plačilo uporabnika (kot je to primer po principu »user pay« oz. uporabnik plača) tudi ni posebej smiselna, razen v primeru da služi za izračun t.i. finančne vrzeli in pokrivanje slednje s strani kohezijskih sredstev EU ali pridobivanje katerih drugih nepovratnih sredstev. Učinkovitost investicije oz. projekta pri takšni naravi se zato pokaže oz. poišče v obliki drugih, nedenarnih koristi t.i. družbeno-ekonomske koristi, ki smo jih navedli v nadaljevanju. Nekatere od njih bomo tudi kvantificirali ter jih spremenili v posredne koristi investicije za namene ekonomske analize stroškov in koristi (E-CBA). V okviru razlage rezultatov moramo izpostaviti še dve uporabljeni poenostavitvi, in sicer:

- uporabili smo metodo inkrementov, ki pomeni oceno in upoštevanje zgolj tistih kategorij, ki se nanašajo na odseke lokalnih cest in javnih poti predvidenih za obnovo, ne pa tudi ostalega cestnega omrežja,

- poenostavitev, ki se nanaša na stroške financiranja, ki v poslovnoizidnem modelu predstavljajo finančno breme oz. odliv denarja, vendar jih zaradi načina izračuna, ki temelji na diskontiranju, nismo upoštevali, kar pa je tudi v skladu z možnostjo, da občina za financiranje investicije uporabi izključno lastna sredstva.

V nadaljevanju je prikazana finančna analiza učinkovitosti projekta še za podvarianto - koncesionar, kjer se investicija preda v izvedbo in upravljanje koncesionarju po sistemu JZP, skupaj z rednim vzdrževanjem in upravljanjem cestnega omrežja.

13.1.2  Analiza stroškov in koristi – CBA finančna analiza za Varianto - koncesionar

Kot navedeno v predhodnih točkah, v okviru variante »z« investicijo – koncesionar, le to izvede zasebni partner, ki ga občina izbere na javnem razpisu. Slednji zagotovi potrebne finančne vire za investicijo in jo po aktivaciji tudi upravlja, prav tako prevzame večino tveganj iz projekta. V Tabeli 11 je prikazan finančni tok projekta in diskontirani denarni tok (DCF), v Tabeli 12 pa še kazaniki učinkovitosti (FNSV, FIRR, doba povračila, RFNSV). Čeprav projekt izvaja koncesionar, tudi v tem primeru opazujemo  učinke z vidika občine.

Tabela 11: Finančni tok projekta - podvarianta B in diskontirani saldo projekta (DCF)

| Leto | Prilivi | Odlivi |  | saldo | DCF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v € | za investicijo | vzdrževanje | denarni tok | diskontirano |
| 2021 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -359.584 |
| 2022 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -345.754 |
| 2023 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -332.455 |
| 2024 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -319.669 |
| 2025 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -307.374 |
| 2026 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -295.552 |
| 2027 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -284.184 |
| 2028 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -273.254 |
| 2029 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -262.744 |
| 2030 | 0,00 | -318.148 | -55.820 | -373.967 | -252.639 |
| 2031 | 0,00 | -318.148 | -59.541 | -377.688 | -245.339 |
| 2032 | 0,00 | -318.148 | -59.541 | -377.688 | -235.903 |
| 2033 | 0,00 | -318.148 | -59.541 | -377.688 | -226.830 |
| 2034 | 0,00 | -318.148 | -59.541 | -377.688 | -218.106 |
| 2035 | 0,00 | -318.148 | -59.541 | -377.688 | -209.717 |
| 2036 | 0,00 | 0 | -59.541 | -59.541 | -31.789 |
| 2037 | 0,00 | 0 | -59.541 | -59.541 | -30.567 |
| 2038 | 0,00 | 0 | -59.541 | -59.541 | -29.391 |
| 2039 | 0,00 | 0 | -59.541 | -59.541 | -28.261 |
| 2040 | 0,00 | 0 | -59.541 | -59.541 | -27.174 |
| 2041 | 0,00 | 0 | -74.426 | -74.426 | -32.661 |
| 2042 | 0,00 | 0 | -74.426 | -74.426 | -31.404 |
| 2043 | 0,00 | 0 | -74.426 | -74.426 | -30.197 |
| 2044 | 0,00 | 0 | -74.426 | -74.426 | -29.035 |
| 2045 | 0,00 | 0 | -74.426 | -74.426 | -27.918 |
| Skupaj | 0,00 | -4.485.176 | -1.525.735 | -6.297.948 | -4.467.500 |

Tabela 12: Kazalniki finančne učinkovitosti projekta – podvarianta - koncesionar

| kazalnik |  |  | vrednost | kriterij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| denarni tok projekta – kumulativno (v €) |  | - 6.297.948 |  | > 0 |
| Finančna neto sedanja vrednost (fnsv) (v €) |  | - 4.467.500 |  | > 0 |
| Finančna interna stopnja donosa (firr) (v %) |  | Negativna |  | > 4% |
| doba povračila investicije (v letih) |  | se ne povrne |  | - |
| finančna relativna neto sedanja vrednost (rfnsv) |  | -1,2 |  | > 0 |

Rezultati ocene finančne učinkovitosti projekta tudi pri tej varianti pokažejo, da projekt v svoji ekonomski dobi trajanja ni finančno učinkovit (vsi izračunani kazalniki finančne učinkovitosti so pod postavljenim kriterijem sprejemljivosti). Razloge za to smo navedli že v predhodnem podpoglavju in je takšen rezultat tudi pričakovan, glede na naravo projekta, ki ne bremeni uporabnika neposredno ampak posredno preko fiskalnega bremena. Tudi v tem primeru smo naredili dve poenostavitvi, in sicer:

- uporabili smo metodo inkrementov,

- prav tako v analizi nismo upoštevali upravičenih donosov koncesionarja, ki sicer predstavljajo finančno breme oz. odliv projekta, slednje predvsem iz razloga primerljivosti z podvarianto-občina, kjer smo prav tako zanemarili podobno finančno kategorijo, to je strošek financiranja v primeru, da občina najame posojilo za izvedbo.

Glede na rezultate finančne analize se kot malenkost bolj sprejemljiva izkaže podvarianta, ki predvideva koncesijsko izvedbo projekta, saj izkazuje ugodnejšo vrednost kazalnika FNSV. Neposredna finančna prednost, ki jo ta podvarianta izkazuje je dejstvo, da se plačila iz občinskega proračuna bolj enakomerno razporedijo skozi celotno obdobje trajanja koncesije, pri čemer ta prednost ne bi bila vidna v kolikor občina projekt financira s posojilom in odlivi za investicijo ne bremenijo proračuna že v fazi izvedbe. Prednosti, ki se sicer kažejo pri podvarianti - koncesionar, so predvsem v tem, da občina ohranja investicijski in kreditni potencial za druge razvojne prioritete, saj vire za financiranje investicije, v njeni investicijski fazi, zagotovi koncesionar v celoti.

13.2. Ekonomska analiza upravičenosti ter drugih javnih koristi investicijskega projekta

V okviru tega poglavja je bila narejena finančna analiza stroškov in koristi (t.i. cost-benefit analiza, krajše CBA) kot jo predvideva tudi zakonodaja in predpisi s področja izdelave

V nadaljevanju je predstavljena krajša ekonomska analiza stroškov in koristi predvidene investicijske namere rekonstrukcije in modernizacije izbranih odsekov lokalnih cest in javnih poti v Občini Prevalje. Ekonomska analiza pomeni nadgradnjo finančne analize, ki se ne ukvarja s posrednimi in nedenarnimi učinki investicije. Nasprotno, se v okviru ekonomske analize zavedamo, da so učinki investicij na gospodarsko, družbeno in okoljsko sfero življenja večplastni in se mnogokrat izrazijo šele posredno, denarne oz. vrednostne učinke pa lahko zgolj ocenimo. Kadar so posredni ocenjeni učinki pozitivni jih označimo kot koristi (v primeru javnih investicij so to t.i. javne koristi), če pa se pokažejo negativni učinki investicij jih izrazimo kot stroške oz. negativne eksternalije. Gledano makroekonomsko, imajo izdatki za investiranje multiplikativne in akceleratorske  učinke na vse ravni narodnega gospodarstva. Učinki investiranja se kot že navedeno kažejo neposredno ali posredno, npr. v obliki izboljšanja gospodarskih zmogljivosti, krepitvi povezav ekonomskih subjektov s trgom, v zmanjšanju transakcijskih stroškov, v izboljšanju napajanja ekonomskih subjektov s produkcijskimi faktorji, v izboljšanju kvalitete bivanja v okviru dobave javnih storitev in dobrin za prebivalce lokalnega okolja itn. Mnogokrat spregledani a nezanemarljivi pa so učinki, ki delujejo preko povratne zanke na širše makroekonomsko okolje, kot so npr. vzdrževanje agregatnega povpraševanja na optimalni ravni oz. podpora usklajeni gospodarski rasti, zagon gospodarstva v času negativnih (recesijskih) tendenc in ob prehodu iz enega gospodarskega sistema ali razvojne stopnje v drugo, povečanje proizvodnje in zaposlenosti v ostalih panogah itd.Vse navedeno od nas zahteva, da posredne in neposredne učinke ovrednotimo in skozi ekonomsko analizo ocenimo ter tako ugotovimo ali je načrtovan projekt oz. investicija sprejemljiva tudi z družbenega vidika oz. ali javne koristi presegajo stroške investicije. Identifikacijo možnih javnih koristi za investicijo v Občini Prevalje smo opravili že v predhodnih poglavjih, v nadaljevanju pa bomo nekatere izmed njih še kvantificirali / ovrednotili in jih vključili v ekonomsko analizo stroškov in koristi ter ocenili s kazalniki, in sicer:

- koristi in naslova izboljšane prometne varnosti

- koristi iz naslova pozitivnih vplivov na gospodarsko aktivnost (multiplikativni učinki)

- ostale koristi za uporabnike prometne infrastrukture (prihranki v času, obraba vozil, ipd)

13.2.1. Metodologija in ostala izhodišča ekonomske analize in izračuna kazalnikov

Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami. Te so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako kot finančna, ki predstavlja samo koristi lastnika kapitala. Denarni tokovi finančne analize štejejo kot izhodišče ekonomske analize. Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo, kar lahko trdimo v primeru da:

- kvantificirane javne koristi presegajo kvantificirane stroške projekta

- sedanja vrednost ekonomskih koristi (ENSV) presega neto sedanjo vrednost stroškov,

- ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) je večja od družbene diskontne stopnje,

- razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C) – mora biti večji od ena.

Ekonomska ocena stroškov in koristi temelji na podobnih izhodiščih kot finančna analiza in so navedena že v začetku poglavja sedem, pri čemer so narejene nekatere modfiikacije za potrebe ocene družbene koristnosti, in sicer:

- družbena diskontna stopnja je postavljena na 5% in je malenkost višja kot finančna,

- kot javna korist po koncu ekonomske dobe projekta je dodan neodpisan del amortizacije ceste, saj se amortizacijsko obdobje (33 let) razlikuje od ekonomske dobe projekta (25 let). Preostanek vrednosti infrastrukture znaša 990.269 €,

- za obračun investicijskih stroškov in koristi so uporabljene vrednosti brez vključenih posrednih davkov, prvenstveno davka na dodano vrednost (DDV), kot to predvideva tudi metodologija izračuna stroškov in koristi. Posebnih konverzijskih faktorjev nismo izračunavali, saj menimo da ne obstaja tolikšna izkrivljenost trga, ki bi zahtevala konverzijski faktor drugačen od 1,00, prav tako pa je s tem zagotovljena lažja primerjava med variantama glede na njihove vsebinske lastnosti,

- za obračun stroškov rednega vzdrževanja smo vključili zgoj stroške odsekov, ki jih zajema investicija v obnove, predvsem zaradi lažje primerljivosti in ustreznejšega pogleda na investicijski projekt, ki ga identificira ta dokument,

- za obračun stroškov nadomestil koncesionarju je konverzijski faktor 0,8197, saj gre za opravljanje storitev, ki so obdavčene po stopnji 22% in v ekonomsko analizo javnih koristi in stroškov vstopajo vrednosti brez obračunanega davka.

13.2.2. Koristi iz naslova izboljšane prometne varnosti (krajše PV)

Izboljšana prometna varnost je eden izmed temeljnih ciljev investicije in skladen tudi z ostalimi razvojnimi strategijami in resolucijami, saj posledice prometnih nesreč pomenijo velik strošek za gospodarstvo in družbo. Posledice prometnih nesreč so tako materialne, kot nematerialne, to je tiste, ki imajo neposredni učinek na življenje ljudi, ki so utrpeli lažje ali hujše telesne poškodbe ali so v nesreči umrli. Po podatkih Agencije RS za varnost prometa znašajo stroški prometne nesreče (podatek za leto 2019) med 6.875 € v primeru da je nastala zgolj materialna škoda in vse do 2.104.777 € v primeru nesreče s smrtnim izidom (upoštevaje vse stroške, to so medicinski stroški, stroški rehabilitacij, izgubljena gospodarska aktivnost oseb, materialna škoda, ipd). Glede na to, da se v občini Prevalje zgodi povprečno okoli 35 prometnih nesreč letno, ki so običajno na srečo z manjšimi posledicami, smo za naše namene stroške teh eksternalih ocenili kot izhaja iz Tabele 10.

Tabele 13: Ocena javnih koristi iz naslova izboljšane prometne varnosti – občina Prevalje

| Vrsta nesreče | Strošek v € | Struktura nesreč v občini | Povprečno število v občini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | evrov | povprečno | 35 letno |  |
| materialna škoda | 6.875 | 40 % | 14 |  |
| lahka telesna poškodba | 36.669 | 40 % | 14 |  |
| huda telesna poškodba | 254.576 | 15 % | 5,25 |  |
| smrt udeleženca | 2.104.777 | 5 % | 1,7 |  |
| Povprečni strošek na nesrečo v občini Prevalje (ocena v €) |  |  |  | 160.842 € |
| Predvideno zmanjšanje nesreč v občini zaradi izboljšane infrastrukture |  |  |  | - 2 letno |
| Ocena koristi iz naslova izboljšane prometne varnosti (v €/leto) |  |  |  | 321.686 € |

Čeprav se zavedamo, da bi lahko ocena temeljila tudi na drugačnih predpostavkah, menimo, da je cilj izboljšanja prometne varnosti dosežen že, če se bo število nesreč zaradi obnovitvenih del, v občini Prevalje zmanjšalo za 2 na letnem nivoju. S tem bi se letno dosegle javne koristi v višini okoli 321 tisoč €, ki jih lahko upotevamo tudi v ekonomski CBA analizi. Ker se po določenem obdobju cestišče izrabi in varnost ponovno poslabša, smo pri analizi upoštevali polno vrednost javnih koristi za prvih deset let ekonomske dobe projekta, nato pa v višini 50% ocene do konca ekonomske dobe projekta. Iz tega naslova bi tako v ekonomski dobi projekta lahko izboljšani varnosti pripisali okoli 5,3 mio € javnih koristi in preprečili okoli 33 nesreč z različnimi izidi, tudi tiste z najhujšimi.

13.3.3. Koristi iz naslova pozitivnih vplivov na gospodarsko aktivnost (krajše MP)

Kot navedeno zgoraj ima vsaka investicija pozitivne učinke na gospodarsko aktivnost, saj vzpodbudi potrošnjo v fazi investiranja in pozitivno vpliva na produkcijsko potrošne aktivnosti v svoji aktivni fazi. Ker ocena vseh učinkov ni preprosto določljiva, se v ta namen lahko uporabi model input-output (IO) multiplikatorjev, ki pokažejo neposredne in posredne vplive investicije na vse sektorje gospodarstva preko produkcijsko potrošnih verig. Poznamo več vrst multiplikatorjev, in sicer proizvodni, dohodkovni, fiskalni, multiplikator zaposlenosti, dodane vrednosti, itd. Vsak izmed njih za svoj namen meri spremembo ekonomske kategorije v vseh dejavnostih, če se poveča poraba v dejavnosti »x« za 1 enoto. Poleg multiplikatorjev na osnovi IO tabel poznamo še t.i. Keynsov splošni multiplikator, ki meri zgolj skupni učinek na celotno gospodarstvo. Za nas je najbolj primeren multiplikator, ki pokaže učinke infrastrukturnih investicij. Bhatta in Drennan (2003) npr. navajata, da so učinki slednjih vidni v obliki povečanja proizvodnje, produktivnosti, nižjih stroških, povišanih dohodkih in zaposlenosti, višji vrednosti nepremičnin in splošni povišani kakovosti življenja. Glede na to, da največji del vrednosti investicijskih del izvira iz gradbenih del, bomo za naše namene kot primarnega vzeli podatek o enostavnem proizvodnem multiplikatorju gradbeništva, ki po zadnjih podatkih izračuna SURS znaša 2,15. Slednje bi pomenilo, da vsak evro porabljen za investicijo v nadaljevanju pomeni dodatnih 2,15 evrov povečane proizvodne porabe v ostalih dejavnostih. Ocenjujemo, da vse koristi multiplikativnega učinka ne bodo ostale v Občini Prevalje, prav tako ne bodo vse koristi vidne v letih investiranja ampak tudi kasneje. investiranja. Glede na to smo predpostavili, da se okoli 15% koristi multiplikatorja prelije v gospodarstvo lokalnega okolja in se porazdeli v letih gradnje in po njej, predvidoma med leti 2022 in 2031, torej v desetletnem obdobju. Poenostavljeno oceno javnih koristi iz naslova multiplikatorja razberemo iz Tabele 14.

Tabela 14: Ocena javnih koristi iz naslova povečane gospodarske aktivnosti (multiplikator)

| Proizvodni multiplikator | 2,15 |
| --- | --- |
| Vrednost investicije brez DDV | 3.911.650 € |
| Učinek multiplikatorja - celotni | 8.410.047 € |
| Ocena koristi za lokalno okolje | 15 % |
| Učinek multiplikatorja - lokalni | 1.261.507 € |
| Učinek multiplikatorja - letno | 126.151 € |

13.3.4. Ostale koristi za uporabnike prometne infrastrukture (krajše OK)

Poleg navedenih in ocenjenih javnih koristi investicije v obnovo prometne infrastrukture v občini s področja varnosti in višje gospodarske aktivnosti, lahko kot posredne javne koristi navedemo še naslednje koristi za uporabnika oz. okolje:

- znižanje stroškov vzdrževanja vozil in goriv za uporabnike, saj boljše prometne povezave zagotavljajo nemoten promet z manj negativnimi vplivi mobilnosti

- prihranki v času potovanja, ki se kažejo v hitrejši in bolj tekoči vožnji po vozišču, ki je obnovljeno,

- razbremenitev okolja, saj se po modernizaciji cestišča in odvodnjavanja zmanjša onesnaževanje s prahom, izpušnimi plini in neustrezno odvedenimi odpadnimi vodami, ki so onesnažene zaradi prometne aktivnosti

Zgoraj naštete koristi nismo posebej ocenjevali, saj nimamo podatkov o povprečnem dnevnem prometu in vrsti vozil, prav tako tudi ne meritev, ki bi prikazovale obstoječe stanje. Kljub temu menimo, da je ustrezno, če vsaj minimalni znesek v korelaciji s številom prebivalcev v občini pripišemo tudi zgoraj navedenim koristim in jih vključimo v ekonomsko analizo CBA. Znesek, ki ga vključujemo je prikazan v Tabeli 15 spodaj.

Tabela 15: Ostale koristi za uporabnike obnovljene prometne infrastrukture – ocena

| Število prebivalcev v občini Prevalje | 6.830 |
| --- | --- |
| Prihranki zaradi ostalih koristi 2024 – 2034 (€/prebivalca) | 5,00 € |
| Prihranki zaradi ostalih koristi 2035 – 2045 (€/prebivalca) | 2,50 € |
| Prihranki zaradi ostalih koristi 2024 – 2034 (skupaj v €/leto) | 34.150,00 € |
| Prihranki zaradi ostalih koristi 2035 – 2045 (skupaj v €/leto) | 17.075,00 € |
| Prihranki zaradi ostalih koristi 2024 – 2045 (skupaj v €) | 563.475,00 € |

Kot lahko razberemo iz Tabele 15 so ocenjeni prihranki iznaslova ostalih koristi za uporabnike v višini 5 € na prebivalca občine za obdobje prvih deset let po predaji investicije v uporabo, nato pa se prepolovijo in zadnjih deset let ostajajo na ravni 2,5 € na prebivalca občine. V tem okviru so skupne javne koristi za uporabnike in občino, ki jih vključujemo v ekonomsko analizo stroškov in koristi, skupno ocenjene na okoli 563.475 € v času ekonomske dobe trajanja projekta.

13.3.5. Ekonomska analiza stroškov in koristi s kazalniki – podvarianta - občina

V nadaljevanju je prikazana ekonomska analiza stroškov in koristi z vidika družbeno-ekonomske sprejemljivosti variante - občina, pri čemer najprej prikazujemo tabelo kvantificiranih javnih koristi, nato pa še izračun ustreznih kazalnikov, to so ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), ekonomska interna stopnja donosa (EIRR), doba povračila investicije, relativna ENSV) ter količnik koristnosti projekta (B/C).

Tabela 16: Ekonomske koristi in stroški podvariante - občina, v obdobju med 2021/45 v €

| Leto | Ekonomske koristi (B) |  |  | Ekonomski stroški (C) |  | saldo | DCF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MK | PV | OK | RV | INV | B-C | Disk B-C |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.754 | -977.912 | -1.023.666 | -974.920 |
| 2022 | 126.151 | 0,00 | 0,00 | -45.754 | -1.955.825 | -1.875.428 | -1.701.068 |
| 2023 | 126.151 | 0,00 | 0,00 | -45.754 | -977.912 | -897.516 | -775.308 |
| 2024 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | 0,00 | 436.233 | 358.890 |
| 2025 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | 0,00 | 436.233 | 341.800 |
| 2026 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | 0,00 | 436.233 | 325.524 |
| 2027 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | 0,00 | 436.233 | 310.022 |
| 2028 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | 0,00 | 436.233 | 295.259 |
| 2029 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | 0,00 | 436.233 | 281.199 |
| 2030 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | 0,00 | 436.233 | 267.809 |
| 2031 | 126.151 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | 0,00 | 433.182 | 253.273 |
| 2032 | 0,00 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | 0,00 | 307.032 | 170.967 |
| 2033 | 0,00 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | 0,00 | 307.032 | 162.825 |
| 2034 | 0,00 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | 0,00 | 307.032 | 155.072 |
| 2035 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 62.106 |
| 2036 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 59.149 |
| 2037 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 56.332 |
| 2038 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 53.649 |
| 2039 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 51.095 |
| 2040 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 48.662 |
| 2041 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 41.965 |
| 2042 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 39.967 |
| 2043 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 38.063 |
| 2044 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 36.251 |
| 2045 | 0,00 | 160.843 | 965.354 | -61.005 | 0,00 | 1.065.192 | 314.554 |
| Skupaj | 1.261.507 | 5.307.814 | 1.511.754 | -1.250.603 | -3.911.650 | 2.918.823 | 273.136 |

MK – koristi multiplikatorja / PV – koristi iz naslova boljše prometne varnosti / OK – ostale koristi

Tabela 17: Kazalniki ekonomske učinkovitosti projekta – podvarianta - občina

| kazalnik |  |  | vrednost | kriterij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ekonomska neto sedanja vrednost (Ensv) (v €) |  | +273.136 |  | > 0 |
| ekonomska interna stopnja donosa (eirr) (v %) |  | +5.90% |  | > 5% |
| doba povračila investicije (v letih) |  | 9,5 let |  | Min |
| ekonomska relativna neto sedanja vrednost (rensv) |  | 0,08 |  | > 0 |
| količnik koristnosti projekta (B/C) |  | 1,27 |  | > 1 |

Rezultati analize in kazalnikov ekonomske učinkovitosti projekta pokažejo, da je projekt z vidika ekonomske učinkovitosti sprejemljiv po vseh ekonomskih merilih oz. kazalnikih, kot predstavljeno v Tabeli 17 in kot jih zahteva zakonodaja. Družbeno-ekonomske javne koristi zagotavljajo projektu pozitivno ekonomsko neto sedanjo vrednost in so višje od ekonomskih stroškov projekta (ob predpostavki, da izvedba projekta ne prinaša novih negativnih eksternalij, kar zagotavlja tudi opis izvedbe projekta, ki mora upoštevati vse veljavne standarde in predpise pri izvajanju tovrstnih projektov). Prav tako je za projekt ugodna ekonomska interna stopnja donosa (EIRR), ki znaša +5,90 % in je višja od predpisane 5% stopnje. Od predpisanega kriterija je višja tudi vrednost kazalnika ekonomske relativne neto sedanje vrednosti (ERNSV), ki znaša 0,08, večji od 1 pa je tudi količnik koristnosti projekta (B/C), ki znaša 1,27 in lahko ugotovimo, da so ocenjene javne koristi projekta za +27% višje od ocenjenih javnih stroškov projekta.

Ob tem je potrebno omeniti, da je bila ocena ekonomskih koristi in stroškov za podvarianto - občina pripravljena na predpostavki, da občina financira izvedbo investicijskih del v prvih treh letih po začetku projekta in to s svojimi sredstvi. V okviru te podvariante so sicer mogoče modifikacije, ki izhajajo iz predpostavk, da občina investicije ne izvede takoj in v celoti, ampak jo izvaja glede na svoje tekoče finančne zmožnosti in/ali pa da se za investicijo zadolži ter s tem ublaži neposredni pritisk na proračun oz. zmanjša tekoče ekonomske stroške projekta (podobno kot je to rezultat prenosa finančnih obveznosti in tveganj na koncesionarja v podvarianti s koncesionarjem). Glede na navedeno se ekonomski kazalci učinkovitosti projekta izvedenega v okviru te podvariante lahko izboljšajo in se počasi približujejo tistim, ki jih izkazuje podvarianta s koncesionarjem, vendar menimo, da zaradi omejitev proračuna občine da se zadolži za te namene ter zaradi ostalih razvojnih prioritet občine, ni smiselno dodatno zadolževanje občine Prevalje za te namene, v kolikor lahko v projekt vključi zasebnega partnerja, koncesionarja, ki prevzame breme financiranja projekta in večino tveganj, ki izhajajo iz investicijskega projekta.

13.3.6. Ekonomska analiza stroškov in koristi s kazalniki – podvarianta - koncesionar

V nadaljevanju je prikazana ekonomska analiza stroškov in koristi z vidika družbeno-ekonomske sprejemljivosti variante s koncesijo, pri čemer najprej prikazujemo tabelo kvantificiranih javnih koristi, nato pa še izračun ustreznih kazalnikov, to so ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV), ekonomska interna stopnja donosa (EIRR), doba povračila investicije, relativna ENSV) ter količnik koristnosti projekta (B/C).

Tabela 18: Ekonomske koristi in stroški podvarainte - koncesionar (2021 – 2045) v €

| Leto | Ekonomske koristi (B) |  |  | Ekonomski stroški (C) |  | saldo | DCF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MK | PV | OK | RV | INV | B-C | Disk B-C |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.754 | -260.777 | -306.530 | -291.934 |
| 2022 | 118.563 | 0,00 | 0,00 | -45.754 | -260.777 | -180.380 | -163.610 |
| 2023 | 118.563 | 0,00 | 0,00 | -45.754 | -260.777 | -180.380 | -155.819 |
| 2024 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | -260.777 | 175.456 | 144.348 |
| 2025 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | -260.777 | 175.456 | 137.474 |
| 2026 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | -260.777 | 175.456 | 130.928 |
| 2027 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | -260.777 | 175.456 | 124.693 |
| 2028 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | -260.777 | 175.456 | 118.756 |
| 2029 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | -260.777 | 175.456 | 113.101 |
| 2030 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -45.754 | -260.777 | 175.456 | 107.715 |
| 2031 | 118.563 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | -260.777 | 172.406 | 100.802 |
| 2032 | 0,00 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | -260.777 | 46.255 | 25.757 |
| 2033 | 0,00 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | -260.777 | 46.255 | 24.530 |
| 2034 | 0,00 | 321.686 | 34.150 | -48.804 | -260.777 | 46.255 | 23.362 |
| 2035 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | -260.777 | -131.663 | -63.332 |
| 2036 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 59.149 |
| 2037 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 56.332 |
| 2038 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 53.649 |
| 2039 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 51.095 |
| 2040 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -48.804 | 0,00 | 129.114 | 48.662 |
| 2041 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 41.965 |
| 2042 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 39.967 |
| 2043 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 38.063 |
| 2044 | 0,00 | 160.843 | 17.075 | -61.005 | 0,00 | 116.913 | 36.251 |
| 2045 | 0,00 | 160.843 | 1.007.344 | -61.005 | 0,00 | 1.065.192 | 314.554 |
| Skupaj | 1.185.631 | 5.307.814 | 1.553.744 | -1.250.603 | -3.911.649 | 2.918.823 | 1.116.457 |

MK – koristi multiplikatorja / PV – koristi iz naslova boljše prometne varnosti / OK – ostale koristi

Tabela 19: Kazalniki ekonomske učinkovitosti projekta – podvarianta - koncesionar

| kazalnik |  |  | vrednost | kriterij |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ekonomska neto sedanja vrednost (Ensv) (v €) |  | +1.116.457 |  | > 0 |
| ekonomska interna stopnja donosa (eirr) (v %) |  | +18,12% |  | > 5% |
| doba povračila investicije (v letih) |  | 3,5 let |  | Min |
| ekonomska relativna neto sedanja vrednost (rensv) |  | 0,41 |  | > 0 |
| količnik koristnosti projekta (B/C) |  | 1,67 |  | > 1 |

Rezultati analize in kazalnikov ekonomske učinkovitosti projekta pokažejo, da je projekt z vidika ekonomske učinkovitosti sprejemljiv po vseh ekonomskih merilih oz. kazalnikih, kot predstavljeno v Tabeli 19 in kot jih zahteva zakonodaja. Družbeno-ekonomske javne koristi zagotavljajo projektu pozitivno ekonomsko neto sedanjo vrednost (ENSV) in so višje od ekonomskih stroškov projekta (ob predpostavki, da izvedba projekta ne prinaša novih negativnih eksternalij, kar zagotavlja tudi opis izvedbe projekta, ki mora upoštevati vse veljavne standarde in predpise pri izvajanju tovrstnih projektov). Prav tako je za projekt ugodna ekonomska interna stopnja donosa (EIRR), ki znaša +18,12% in je tako precej višja od predpisane 5% stopnje. Od predpisanega kriterija je višja tudi vrednost kazalnika ekonomske relativne neto sedanje vrednosti (ERNSV), ki znaša 0,41, večji od 1 pa je tudi količnik koristnosti projekta (B/C), ki znaša 1,67 in lahko ugotovimo, da so ocenjene javne koristi projekta za +67% višje od ocenjenih javnih stroškov projekta.

Primerjava rezultatov ocene ekonomske upravičenosti podvariant pokaže, da po vseh izračunanih kazalnikih podvarianta s koncesionarjem izkazuje boljšo sliko, saj je njena ENSV višja kot pri varianti brez koncesije, prav tako je precej višja EIRR (v okviru podvariante le 5,90 %, pri podvarianti s koncesijo pa preko 18%), ustreznejši pa je tudi količnik koristnosti projekta (B/C). Kljub temu ni odveč, da ponovimo že zgoraj zapisano, da je ocena ekonomskih koristi in stroškov za podvarianto brez koncesionarja pripravljena na predpostavki, da občina financira izvedbo zgolj s svojimi sredstvi in ne ocenjujemo možnih različic, da npr. občina obnove izvaja postopoma glede na finančne zmožnosti in/ali pa da se za investicijo zadolži ter s tem ublaži neposredni pritisk na letne odlive proračuna. Glede na navedeno se ekonomski kazalci učinkovitosti podvariante brez koncesionarja sicer lahko izboljšajo, vendar menimo, da zaradi omejitev proračuna občine ter zaradi ostalih razvojnih prioritet in pristojnosti občine, ni smiselno dodatno zadolževanje za te namene, v kolikor se lahko v projekt vključi zasebnega partnerja. V okviru navedenega se zato kot ustreznejša kaže izvedba projekta v okviru podvariante s koncesionarjem – koncesijska izvedba z vključitvijo zasebnega partnerja v projekt.

14.	Tveganja in analiza občutljivosti izvedbe investicije

14.1. Kvalitativna presoja tveganj projekta

V okviru presoje tveganj podajamo oceno možnih sprememb dosežkov (ciljev) projekta kot so bili predvideni v predhodnih poglavjih in se lahko spremenijo zaradi identificiranih in realiziranih tveganj projekta. Tveganja na projektu so različna, njihovo poznavanje pa je pomembno zaradi obvladovanja negotovosti, ki je spremljevalec investicijskih projektov. Nekatere glavne skupine tveganj oz. negotovosti so zapisane tudi v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), in jih za namene tega dokumenta povzemamo ter izdelamo njihovo kvalitativno presojo. V primeru, da se posamezno tveganje pri varianti kaže kot zelo verjetno, mu dodelimo vrednost 2, v primeru, da je tveganje mogoče, vendar ne zelo verjetno mu dodelimo vrednost 1, v primeru pa da tveganja ni ali je malo verjetno, mu dodelimo vrednost 0. Poleg možnosti realizacije tveganja je pomemben tudi njihov vpliv na dosežke projekta. V kolikor je ta vpliv velik in realizacija tveganja pomembno ogrozi dosežke projekta, bomo takšno tveganje označili z oznako 2, v kolikor je vpliv majhen, dosežki pa manj ogroženi, ga bomo označili z vrednostjo 1, in v kolikor realizacija posameznega tveganja v ničemer ne ogroža dosežkov projekta, ga bomo označili kot »nepomembno« in mu dodelili vrednost 0. Tveganja za katera menimo, da se jih lahko identificira kot projektna tveganja so razdeljena v skupine I-IV in so naslednja:

- Skupina I: tveganja povezana z načrtovanjem oz. razvojem projekta; priprava investicijske dokumentacije, vključno s podlagami na področju prostora, pridobivanja soglasij, vključno z odkupi in pridobivanjem zemljišč, priprava razpisa in razpisnih pogojev, izvedba razpisa in priprava zakonskih podlag, izbira izvajalca, ipd,

- Skupina II: tveganja povezana z izvedbo; so predvsem dejavniki povezani z gradnjo ter financiranjem gradnje, kar je povezano s finančnimi tveganji, organizacijskimi tveganji, tveganji tehnične izvedbe in tveganji izhajajočih iz okolja ter narave projekta (npr. geologija, zahtevnost terena, vremenske razmere, ipd), tveganja slabe izvedbe del (npr. neustrezna materialna in kadrovska opremljenost izvajalca, slaba koordinacija dela, tveganja slabega nadzora, ipd),

- Skupina III: tveganja povezana z obratovanjem oz. upravljanjem projekta;  večina tveganj kot so prisotna že v fazi izvedbe, pa tudi dodatna tveganja neustreznega upravljanja z infrastrukturo, tveganja slabega vzdrževanja infrastrukture, slaba strokovna in materialna usposobljenost izvajalcev vzdrževanja, poslovne in finančne težave izvajalca, tveganje moralnega hazarda zaradi želje po večjem donosu, ipd,

- Skupina IV: splošna tveganja projekta; poleg navedenega so v projektu lahko prisotna še druga tveganja, ki so bolj splošne narave in povezana z dogajanji v okolju, kot npr. politična, gospodarska, družbena, ipd…

Oceno tveganj in njihovo rangiranje smo izvedli zgolj za podani podvarianti kjer investicijo izvaja občina in za tisto, kjer se v investicijo vključi koncesionar.

Tabela 20: Analiza in ocena tveganj na projektu -  primerjava podvariant

| Tveganje | Podvarianta-občina |  | Podvarianta-koncesionar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vpliv | verjetnost | vpliv | verjetnost |
| Skupina I |  |  |  |  |
| - Priprava strokovnih in pravnih podlag | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - Pridobivanje soglasij, odkupi, ipd… | 2 | 1 | 2 | 1 |
| - Potrditev na organih občine | 2 | 1 | 2 | 2 |
| - Izvedba javnega razpisa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupina II |  |  |  |  |
| - Finančna in poslovna tveganja | 2 | 2 | 2 | 0 |
| - Organizacija in kadri | 1 | 2 | 1 | 0 |
| - Izvedba investicije | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Skupina III |  |  |  |  |
| - Finančna in poslovna tveganja | 2 | 2 | 2 | 1 |
| - Organizacija in kadri | 1 | 2 | 1 | 0 |
| - Kvalitetna izvedba storitev RV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupina IV |  |  |  |  |
| - Politična tveganja | 2 | 1 | 2 | 2 |
| - Gospodarska tveganja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - Družbena tveganja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj - ocena |  | 14 | Skupaj - ocena | 10 |

Rezultati analize tveganj na projektu pokažejo, da je v prvi skupini tveganj največ verjetnosti za njihovo izpolnitev, posledično pa tudi za nedoseganje ciljev projekta, povezano s procesom potrjevanja projekta na organih občine oz. v okviru iskanja politične podpore projektu. Tudi sicer je ta točka v prvi skupini tveganj najbolj občutljiva, saj ni nujno, da investicijska namera doseže tudi zadostno politično podporo za izvedbo. Gre za fazo projekta, kjer je potrebna dobra in transparentna komunikacija, da se proces izpelje tako, da je zanj mogoče pridobiti kar najširšo podporo, saj njegovi učinki segajo v obdobje preko enega političnega mandata, odgovornost za pravo odločitev pa zato še toliko bolj pomembna. V drugi skupini tveganj so najbolj izpostavljena finančna in poslovna tveganja, kjer vidimo prednost v primeru podvariante s koncesijo. Podobno prednost te variante je zaznati tudi pri organizaciji in kadrovski podpori projektu. V okviru tretje skupine tveganj so verjetnosti za njihovo realizacijo razporejena podobno kot v drugi skupini, pri čemer vseeno dopuščamo možnost, da v okviru te variante pride do morebitnega poslabšanja v finančnem in siceršnjem poslovanju privatnega partnerja. Zaradi tega je še toliko bolj pomemben izbor privatnega partnerja in ocena njegove bonitete. V zadnji skupini tveganj je nekoliko več verjetnosti za njihovo izpolnitev v okviru podvariante s koncesijo, kljub temu pa skupna ocena pokaže, da je verjetnost za izpolnitev tveganj nagnjena bolj na stran podvariante - občina oz. so v okviru variante s koncesionarjem lažje obvladljiva.

14.2. Analiza občutljivosti kritičnih spremenljivk projekta

Poleg analize in kvalitativne presoje tveganj, v nadaljevanju izvedemo še občutljivostno analizo, ki se osredotoča na »kritične spremenljivke«, torej kvantificirane parametre projekta in vplive njihovih sprememb na izbrane kazalce ekonomske učinkovitosti (ENSV in EIRR). Ob tem se osredotočamo zgolj na parametre ekonomske analize stroškov in javnih koristi, ne pa tudi na kazalce finančne analize, saj  kazalci finančne analize že po obstoječih parametrih ne dosegajo zadovoljivih vrednosti oziroma so negativni. V okviru občutljivostne analize smo opazovali, kaj se zgodi z vrednostmi izbranih ekonomskih kazalcev učinkovitosti projekta v kolikor se identificirane »kritične spremenljivke« projekta spremenijo za 1%, in sicer v smeri za katero ocenjujemo da pomeni tveganje za realizacijo dosežkov projekta. Identificirane »kritične spremenljivke« našega projekta so naslednje:

- stroški oz. vrednost investicije kot ocenjena s strani projektanta (C INV),

- stroški oz. vrednost rednega vzdrževanja cestne infrastrukture na letni ravni (C RV),

- javne koristi projekta iz naslova prometne varnosti in ostale koristi za uporabnike ( B ).

Rezultati analize po posameznih podvariantah ter glede na identificirane »kritične spremenljivke«, so prikazani v Tabeli 21.

Tabela 21: Analiza in ocena občutljivosti ekonomske učinkovitosti projekta – primerjava

| ∆ C INV | ∆ C RV | ∆ B | Podvarianta-občina |  | Podvarianta-koncesionar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | % | % | ∆ENSV | ∆EIRR | ∆ENSV | ∆EIRR |
| +1,00 | 0,00 | 0,00 | -8,58 | -0,08 | -1,34 | -0,29 |
| 0,00 | +1,00 | 0,00 | -2,50 | -0,02 | -0,61 | -0,09 |
| 0,00 | 0,00 | -1,00 | -12,08 | -0,11 | -2,96 | -0,39 |
| +1,00 | +1,00 | 0,00 | -11,08 | -0,11 | -1,96 | -0,38 |
| +1,00 | +1,00 | -1,00 | -23,16 | -0,21 | -4,91 | -0,77 |

Simulacija sprememb vrednosti v kritičnih spremenljivkah pokaže, da je podvarianta brez koncesionarja nekoliko bolj občutljiva in posledično manj stabilna na spremembe kot podvarianta s koncesionarjem. Predvsem se slednje opaža pri spremembi ENSV, saj se njena vrednost že ob 1% spremembi kritične spremenljivke spremeni tudi za več kot 5%, kar nam služi kot referenčna sprememba ocene občutljivosti. Podvarianta brez koncesionarja je še posebej občutljiva na hkratno poslabšanje vseh kritičnih spremenljivk. Meja pri kateri kazalci ENSV in EIRR padejo pod sprejemljivo raven, so pri tej varianti postavljene pri 11,5% spremembi stroškov INV, okoli +40% spremembi stroškov RV oz. -8,3% spremembi javnih koristi projekta oz. relativno nižje pri sočasnem poslabšanju spremenljivk. Po drugi strani, spremembe v ENSV in EIRR variante s koncesijo niso posebej kritične in tudi pri visokih vrednostih sprememb spremenljivk (npr. nad +-20%) ne padejo pod meje sprejemljivosti.

15.	Ocena ekonomske upravičenosti in finančnih posledic koncesijskega izvajanja javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin v občini prevalje

Ocena ekonomske upravičenosti in finančnih posledic koncesijskega izvajanja javne službe rednega in investicijskega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin v Občini Prevalje je bila pripravljena na podlagi namere občine, da investicijo in njeno upravljanje prav tako pa tudi preostalo mrežo občinskih cest preda v izvedbo in upravljanje zasebnemu partnerju po sistemu javno zasebnega partnerstva (JZP). Ker gre pri tem za podelitev koncesije in sklenitev koncesijskega razmerja, ki presega določeno mejno vrednost za uporabo Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Ur. l. RS, št. 09/19), ki je glede na 8. člen Direktive 2014/23/EU enaka ali več 5.186.000 €, je glede na 24., 25. in 26. člen navedenega zakona potrebno izvesti pripravljalna dejanja, ki med drugim obsegajo tudi pripravo t.i.  Študije upravičenosti podelitve koncesije. Slednja naj bi odgovorila na nekatera bistvena vprašanja in vsebovala naslednje elemente:

- Opredelitev trajanja koncesije na podlagi  finančne in ekonomske analize,

- Oceno finančnih učinkov oziroma posledice koncesije v obdobju trajanja koncesije,

- Primerjalno analizo stroškov in koristi ter tveganj in variant, če koncedent naloge izvaja sam ali če njihovo izvajanje prenese na zasebnika s podelitvijo koncesije,

- Vpliv izvajanja koncesije na proračun lokalne skupnosti,

- Prikaz tveganj, ki bodo prenesena na koncesionarja,

- Prikaz usklajenost z razvojnimi dokumenti, kadar je to primerno, ipd…

- Pravno analizo postopka podelitve koncesije, z navedbo in obrazložitvijo predpisov za podelitev koncesije, analizo lastninskopravnih vprašanj, skladnost s pravili državnih pomoči in predlog glede pogojev v zvezi s podelitvijo koncesije, razlogov ali pogojev ter posledic za prekinitev koncesijske pogodbe, ureditve morebitnega prenosa objekta s koncesionarja na koncedenta ter načina reševanja sporov.

- Poleg navedenega mora študija vsebovati tudi splošne informacije o predmetu ter namenu koncesije, analizo trga, vire informacij in podatkov ter podatke o avtorjih, pogoje pod katerimi se bodo izvajale gradnje oziroma storitve, načela izvajanja in nadzora nad koncesijo, načrt izvedbe postopka podelitve in izvajanja koncesije, ipd.

V 25. členu navedenega Zakona je zapisano tudi, da mora koncedent pri pripravi Študije upravičenosti podelitve koncesije, ki vsebujejo investicije oz. gradnje, upoštevati tudi predpis, ki določa enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Nekateri bistveni elementi navedeni zgoraj so že bili prikazani v drugih poglavjih tega dokumenta oz. bodo pripravljeni v ločenih dokumentih (npr. pravna analiza), v tem poglavju pa je v nadaljevanju prikazanih nekaj tistih elementov, ki jih sicer ni mogoče razbrati iz preostalih delov tega dokumenta oz. iz druge investicijske dokumentacije, ki je bila ali bo pripravljena z namenom realizacije projekta. V nadaljevanju je tako prikazan predvsem del, ki opredeljuje trajanje koncesije, vrednost koncesije, oceno finančnih učinkov podelitve koncesije, finančno analizo različnih variant in oceno primenega nadomestila za koncesionarja (PNK) kot priporočilo za oblikovanje finančnih okvirjev razpisa.

15.1. Uvodna pojasnila in izhodišča ocene upravičenosti podelitve koncesije

Na podlagi Zakona o javnih financah /ZJF/ (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur.l.RS, št. 127/06) in zgoraj navedenega Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Ur. l. RS, št. 09/19), mora koncedent (javni sektor) pred podelitvijo koncesije zasebnemu partnerju (koncesionarju), pripraviti okvirno oceno ekonomskih in finančnih posledic podelitve koncesije za proračun in končne uporabnike. Zavedati se namreč moramo, da izvajanje gospodarske javne službe ni tržna dejavnost, saj se izvaja znotraj reguliranega ekonomskega okolja preko podeljene izključne in posebne pravice do izrabe monopolnega položaja in/ali razpolaganja z javno infrastrukturo. Javni sektor lahko izvajanje javne službe prenese na zasebnega partnerja v okviru javno zasebnega partnerstva na podlagi Zakonu o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06-ZJZP, 57/11), ki opredeljuje koncesijo kot eno izmed možnih oblik izvajanja javnih storitev, vendar mora biti v okviru postopka podelitve te izključne in posebne pravice izvajanja in razpolaganja z monopolno dejavnostjo, poznan ekonomsko finančni okvir znotraj katerega se lahko giblje t.i. priznano nadomestilo koncesionarju (PNK) oz. najvišji priznani strošek za opravljene javne storitve ali dobavo javnih dobrin privatnemu partnerju. Nadomestilo privatnemu sektorju je pojem, ki pokriva proizvajalne in splošne stroške izvajanja dejavnosti ter navzgor zamejen priznani donos. Koncesionarsko nadomestilo je lahko v obliki t.i. pozitivne koncesnine, kjer privatni partner (koncesionar) pridobi pravico neposrednega zaračunavanja uporabe javne infrastrukture in dobave javne dobrine uporabnikom ali pa v obliki negativne koncesnine, kjer se dobava javne dobrine ne zaračunava neposredno uporabniku, ampak pokrivanje stroškov izvajanja dejavnosti skozi proračun zagotavlja država oz. lokalna skupnost, denar za to pa je zbran posredno preko fiskalnega sistema (davki, davščinami, taksami in ostalimi prispevki davčnih zavezancev). Takšna oblika koncesije je običajna tudi v primeru vzdrževanja necestninskih javnih cest in prometnih površin, torej tistih cest, kjer koncesionarju ni dovoljeno neposredno pobirati cestnine ampak mu cestnino oz. priznano nadomestilo v obliki primernega nadomestila koncesionarju (PNK) skozi sistem prikritega cestninjenja  (angl. shadow toll), zagotavlja koncedent, ki je na javnem razpisu koncesionarju podelil izključno in posebno pravico do opravljanja monopolne dejavnosti v občini. Koncesijska razmerja se običajno sklepajo za daljše obdobje (npr. 10, 15, 20 ali celo več let), v odvisnosti od vrste gospodarske javne službe in premoženjske aktive vezane v dejavnost. V okviru podelitve koncesije morajo biti tveganja izvajanja dejavnosti porazdeljena enakomerno, pri čemer običajno, zasebni sektor nase prevzame operativno tehnična, organizacijska, izvedbena tveganja, tržna in finančna tveganja, medtem ko javni sektro poskrbi predvsem za nadzor nad kvaliteto izvedbe storitev in zagotavlja obdobna plačila, ki so bila dogovorjena s koncesijsko pogodbo.

Glede na povedano je bila za namene izvajanja lokalne obvezne gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) vzdrževanja in obnavljanja lokalnih cest, javnih poti in pripadajočih prometnih površin na območju občine Prevalje, pripravljena ocena finančnih posledic podelitve koncesije in prikaz investicije, skozi oceno primernega nadomestila koncesionarju (PNK) ter vrednosti koncesije za izvajanja storitev GJS in za izvedbo obnov na občinskem cestnem omrežju določenih s tem investicijskim programom.

15.2. Podelitev koncesije za izvajanje rednega vzdrževanja in investicijskih obnov

Občina Prevalje namerava razpisati koncesijo za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja lokalnih cest (LC) in javnih poti (JP) na omrežju v skupnem obsegu 114.226 m ter izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob, pod in nad vozišči (v nadaljevanju: dejavnost javne službe), ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselja. Ob podelitvi posebne in izključne pravice za opravljanje dejavnosti javne službe želi občina tudi izboljšati obstoječi standard občinskih cest, tako da bo izbranega koncesionarja obvezala za vlaganja v nujne obnove, tam kjer je cestno omrežje v precej slabem stanju ali ne dosega predpisanih tehničnih, varnostnih in razvojnih standardov. Glede na navedeno bo občina kot koncedent pristopila, poleg podelitve klasične koncesije za opravljanje javne službe, tudi k podelitvi koncesije pogodbenega javno-zasebnega partnerstva na področju obnavljanja dela občinske cestne mreže, v predvidenem obsegu  24.402 m in ocenjeni skupni vrednosti v višini 4,77 mio € (z DDV).

Namen in cilj tega poglavja je pripraviti strokovne podlage in oceniti primeren finančni in terminski okvir za pripravo javnega razpisa sklenitve pogodbenega javno-zasebnega partnerstva na področju rednega vzdrževanja in obnavljanja občinske cestne mreže. Na tej podlagi  se v skladu z določilom 31. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur.l. RS, št. 127/06) in na podlagi Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (Ur. l. RS, št. 09/19), opredeli ekonomske, pravne, tehnične in druge pogoje za izvedbo koncesijskega izvajanja projekta in za sklenitev javno-zasebnega partnerstva s koncesionarjem.

Poleg tega je namen tega poglavja podati sliko o preteklem dogajanju in trenutnem stanju na področju rednega vzdrževanja lokalnih cest, javnih poti in drugih prometnih površin v občini ter podati priporočilo o primernem finančnem okviru izvajanja te javne službe.

Koncesionar bo v zameno za podeljeno koncesijo in odmerjeno letno nadomestilo (PNK) v celotnem obdobju trajanja koncesije dolžan izvajati dogovorjene storitve koncesije ter realizirati dogovorjena vlaganja v izboljšanje lokalne cestne infrastrukture.

Ta dokument  predstavlja za občino tudi izhodiščno strokovno podlago pri sprejemu nadaljnjih odločitev glede podelitve koncesije in ekonomsko-finančni okvir za pripravo koncesijskega akta, koncesijske pogodbe in javnega razpisa za izbor koncesionarja.

Z izvajanjem koncesijskega izvajanja dejavnosti javne službe bo zagotovljeno redno vzdrževanje in organiziranje obnavljanja lokalnih cest, kar bo zagotavljalo varen promet na njih; ohranile ali izboljšale se bodo njihove prometne, tehnične in varnostne lastnosti ter ohranjal urejen videz občinskih javnih cest s pozitivnimi vplivi na zaščito okolja in varnosti v prometu.

Z investicijskim vzdrževanjem in koncesijsko obnovo bo dosežena dolgoročnejša ureditev posameznih delov lokalnih cest glede na njihovo dotrajanost ali poškodovanost cest oziroma glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, zaščite okolja in varnosti prometa. Najpomembnejši cilj pa je, da se investicijsko vzdrževanje izvede v začetnem obdobju trajanja koncesijskega razmerja, predvidoma v obdobju prvih dveh let, in da organizacijska, finančna in operativna tveganja prevzame koncesionar, ki se za to ustrezno poplača skozi prejeta dogovorjena letna plačila (PNK).

S tem dokumentom se v naprej opredelijo temeljni ekonomski, finančni in tehnični elementi koncesijskega razmerja in predmeta koncesije, skupaj z oceno ekonomskih in finančnih posledic podelitve koncesije in načina vstopanja v javno zasebno partnerstvo, kar je tudi podlaga za sprejem akta o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja in organiziranja obnavljanja lokalnih javnih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v občini, osnutka koncesijske pogodbe in pripravo pogojev razpisa na katerem bo podeljena koncesija z merili izbora.

Na podlagi usklajenosti programa z zakonodajo, razvojnimi dokumenti občine in ponudbami, ki jih bodo oddali zainteresirani prihodnji koncesionarji na odprtem javnem razpisu, ki ga bo pripravila občina, se bo ugotovilo ali so izpolnjeni vsi pričakovani ekonomski, pravni, tehnični in drugi pogoji za izvedbo projekta in sklenitev koncesijskega razmerja v okviru javno-zasebnega partnerstva.

V dokumentu je v nadaljevanju najprej prikazana analiza obstoječega stanja z opisom predmeta koncesije, predviden in opisan je tudi prihodnji obseg izvajanja dejavnosti s prikazano oceno vrednosti predmeta koncesije ter predvidena finančna konstrukcija s terminskim planom, predvidena je organizacija izvedbe projekta podelitve koncesije ter organizacija za spremljanje ekonomskih in finančnih učinkov investicije skupaj z zbirnim prikazom rezultatov izračunov ter predlogom za izbor ustreznih ekonomskih in finančnih okvirjev podelitve koncesije in priprave javnega razpisa za izbor koncesionarja.

15.3. Povzetek investicijske namere in opredelitev predmeta koncesije

Predmet koncesije – fizični pregled omrežja občinskih cest

Predmet koncesije je kategorizirano omrežje lokalnih cest (LC), javnih poti (JP) s podkategorijami lokalnih cest in pripadajočimi prometnimi površinami v skupnem obsegu 114.226 m, pri čemer je 58.688 m lokalnih cest in zbirnih krajevnih cest, 54.100 m javnih poti, 1.438,00 m kolesarskih stez in nekaj nekategoriziranih cest ter ostalih prometnih površin (pločnikov, parkirišč, interventnih poti, ipd). Podrobnejši prikaz elementov predmeta koncesije je razviden iz različnih poglavij tega besedila ter Tabeli v nadaljevanju. Poleg tega je predmet koncesije, ob kategoriziranih cestah in poteh ter pripadajočih prometnih površin ter objektov, tudi cestno omrežje sestavljeno iz 9 odsekov, ki so predvideni za obnovo v skupni dolžini 24,4 km. Odseki se nahajajo na obstoječem omrežju občinskih cest, njihova obnova pa pomeni sanacijo dotrajanih elementov cest in cestnih objektov, njihovo nadgradnjo ali sanacijo posameznih delov (kot podrobneje navedeno v predhodnih poglavjih tega dokumenta – posebej v tem podpoglavju ni navedeno).

Tabela 22: Predmet koncesije rednega in investicijskega vzdrževanja cest v občini

| struktura predmeta koncesije – cestna mreža | v m oz. m2 |
| --- | --- |
| lokalne ceste (LC) | 58.688 m |
| javne poti (jp) | 54.100 m |
| javne poti za kolesarje (jk) | 1.438 m |
| pločniki ob cestah (pl) | 4.500 m |
| javna parkirišča (pa) | 7.400 m2 |
| interventne poti, ipd (ip) | 2.500 m |
| avtobusna postajališča (ap) | 8 kom |
| skupaj kategorizirane ceste | 114.226 m |
| nekategorizirane ceste | 2.500 m |

Vir: BCP (občina Prevalje)

V zgoraj navedenem okviru je 35.057 m lokalnih cest asfaltne konstrukcije, 23.616 m pa makadamske konstrukcije, medtem ko je 29.750 m javnih poti asfaltne konstrukcije in 25.304 m javnih poti makadamske konstrukcije. Okoli 500 m občinskih cest pokrivajo tudi kocke oz. beton. Bankin je v občini nekaj več kot 22.000 m, skupna površina vozišč pa znaša 406.716  m2. Mreža občinskih cest vsebuje še pripadajoče jarke, koritnice, mulde, prepuste in ostalo, kot razvidno iz BCP občine (Banka cestnih podatkov).

15.4. Analiza stanja na področju predmeta koncesije – redno vzdrževanje cest

Ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa. Javne ceste se delijo na državne in občinske, so grajeno javno dobro in izven pravnega prometa, kar pomeni, da se z njimi ne more prosto razpolagati oziroma jih prodajati ali kupovati na prostem trgu.

Kategorizacija občinskih cest v občini Prevalje je bila nazadnje določena z Odlokom o kategorizaciji (UGSO, št. 28/08) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje, (UGSO, št. 27/16, 4/20, 31/20) in cestno omrežje deli na lokalne ceste in javne poti.

Lokalne ceste s skrajšano oznako LC so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij med seboj ali delov naselij v občini med seboj in so pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije. Urejena cestna infrastruktura je za lokalno skupnost izrednega pomena in pomeni napredek tako v družbenem, okoljskem, ekonomskem ter varnostnem razvoju. Skupna dolžina lokalnih cest v občini Prevalje znaša glede na banko cestnih podatkov (BCP) 58.688 m, ki se jim smiselno priključujejo še javne poti in zbirne krajevne ceste.

Javne poti s skrajšano oznako JP so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto. Javne poti sodijo med kategorizirane dele cestnega omrežja in so tako tudi del predmeta koncesije rednega vzdrževanja v občini. Skupna dolžina javnih poti v občini Prevalje znaša po zadnjih pridobljenih podatkih 54.100 m, poleg tega pa moramo omeniti še javne poti za kolesarje (JK) v skupni dolžini 1.438 m ter nekaj nekategoriziranih cest ter ostalih prometnih površin v okviru predmeta koncesije (kot npr. pločniki, avtobusna postajališča, talna prometna signalizacija, bankine, urejena parkirišča oziroma območja javnih ter zasebnih parkirnih površin, ipd).

Občinski svet Občine Prevalje je akt o kategorizaciji občinskih cest nazadnje sprejel oziroma spremenil ter dopolnil v letu 2016 ter 2020, na svoji seji z dne 17.9.2020 pa je občinski svet Občine Prevalje v prvi obravnavi sprejel še Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Prevalje, ki določa način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne gospodarske javne službe in predstavlja pravni okvir za podelitev koncesije rednega vzdrževanja in obnov občinskih cest v občini (v skladu z 2. odstavkom 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), tretjim odstavkom 16. člena Zakona o cestah /ZCes-1/ (Ur.l. RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/16) in 17. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 70/15).

15.4.1. Stroški izvajanja rednega vzdrževanja cest v Občini Prevalje

V spodnjih Tabelah so prikazani stroški izvajanja javne službe »Vzdrževanje občinskih cest ter prometnih površin, objektov in naprav, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa« kot so bili zabeleženi pri izvajanju dejavnosti za preteklo desetletno obdobje, pri čemer bomo kot relevantno analizirali zgolj triletno obdobje, to je od leta 2017 – 2019, saj je v letu 2016 začel veljati nov Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/16), čemur so se prilagodile tudi računovodske evidence, prav tako pa se je v letu 2016 posodobila kategorizacija cest v Občini Prevalje.

Tabela 23a: Pregled agregatnih stroškov rednega vzdrževanja cest v Občini Prevalje

| RV v € | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | povp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zimsko | 168.964 | 164.555 | 302.303 | 106.525 | 132.460 | 128.387 | 96.198 | 399.096 | 167.767 | 221.718 |
| skupaj | 369.700 | 348.455 | 453.969 | 299.552 | 332.461 | 405.053 | 300.729 | 651.850 | 375.636 | 442.738 |

Vir: Občina Prevalje

Kot vidimo iz historične analize, so se stroški v preteklem obdobju gibali skupno med najmanj 299 tisoč € v letu 2014 in največ 651 tisoč € v letu 2019. Ob tem je potrebno zapisati, da bodo vrednosti v prihodnje nekoliko drugačne, saj so bili v sedanjih podatkih zajeti stroški zgolj agregatno in so po posameznih segmentih razdeljeni zgolj glede na primerljive vrednosti drugih občin. Poleg tega se pričakuje tudi nekaj drugačne vrednosti zaradi načrtovanih obnov in vodenja evidenc, ki bodo jasno razmejile med tekočim in investicijskem vzdrževanjem. Iz historičnih podatkov se opaža velika letna nihanja stroškov, kar gre pripisati različnim dejavnikom, ki pa bodo v prihodnje odpadli, saj se s sklenjenim koncesijskim razmerjem nihanja poravnajo z vnaprej določenimi vrednostmi, ki jih koncedent kot maksimalne in optimalne dovoli v skladu z oceno finančnih posledic in kot take vnese v razpisne pogoji podelitve koncesije – gre za določitev t.i. letnega primernega nadomestila koncesionarju (PNK), ki se lahko spremeni zgolj ob pojavu nepredvidenih okoliščin. Koncesionar se tako zaveže, da bo ne glede na nastale razmere, letna odmera ostala v okvirih dogovorjenega. Gre za delitev tveganj med partnerjema, ki si ob podpisu koncesijske pogodbe vsak zase ocenita primerne vrednosti, ki temeljijo na eni strani na ocenjenih tehničnih standardih predmeta koncesije, na drugi strani pa na okvirnih povprečnih realiziranih stroških v preteklosti ter povprečnih stroških v primerljivih okoljih po Sloveniji. Za potrebe Občine Prevalje smo v nadaljevanju ocenili te vrednosti nekoliko nižje kot v preteklosti (pojasnjeno in ocenjeno v podpoglavju 15.6.1.).

V nadaljevanju se iz razlogov navedenih zgoraj osredotočamo zgolj na zadnje triletno obdobje, kjer so najprej prikazani skupni stroški za celotno omrežje cest, nato pa še stroški izvajanja javne službe razdeljeni na 1 km rednega vzdrževanja s prikazom približnih povprečnih stroškov na 1 km v drugih slovenskih občinah in z oceno okvirnega standarda izvajanja javne službe, vse kot določa zgoraj navedeni pravilnik. Zgodovinski prikazani stroški so razdeljeni po kategorijah kot jih določa Pravilnik, ob koncu tabele pa so prikazani še zbirni podatki za segment rednega letnega vzdrževanja lokalnih cest, za segment izvajanja zimske službe in skupni stroški vzdrževanja cest.

Tabela 23b: Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja omrežja cest v obdobju med 2017 in 2019 - skupaj v € in povprečno po kategorijah

| Evidenca stroškov glede na Pravilnik o rednem vzdrževanju v € | 2017 | 2018 | 2019 | pov_občina | pov_SLO primer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregledniška služba (1) | 25.494 | 31.505 | 25.910 | 27.637 | 28.305 |
| RV prometnih površin (2) | 49.168 | 60.760 | 49.970 | 53.299 | 54.589 |
| RV cestnih objektov (3) | 4.249 | 5.251 | 4.318 | 4.606 | 4.718 |
| RV bankin (4) | 34.599 | 42.757 | 35.164 | 37.507 | 38.414 |
| RV naprav za odvodnjavanje (5) | 21.852 | 27.005 | 22.209 | 23.689 | 24.262 |
| RV brežin in berm (6) | 22.459 | 27.755 | 22.826 | 24.347 | 24.936 |
| RV Prometne signalizacije in opreme (7) | 10.288 | 12.714 | 10.456 | 11.153 | 11.423 |
| RV cestnih naprav in ureditev (8) | 5.463 | 6.751 | 5.552 | 5.922 | 6.065 |
| RV vegetacije (9) | 8.498 | 10.502 | 8.637 | 9.212 | 9.435 |
| Zagotavljanje preglednosti (10) | 5.463 | 6.751 | 5.552 | 5.922 | 6.065 |
| Čiščenje cest (11) | 6.677 | 8.251 | 6.786 | 7.238 | 7.413 |
| RV mejnikov in drugih površin (12,13) | 3.035 | 3.751 | 3.085 | 3.290 | 3.370 |
| Nadzor osnih obremenitev in vozil (14) | 1.214 | 1.500 | 1.234 | 1.316 | 1.348 |
| Intervencijski ukrepi (15) | 6.070 | 7.501 | 6.169 | 6.580 | 6.739 |
| Zimska služba (16) | 96.198 | 399.096 | 167.767 | 221.020 | 121.308 |
| RV ceste - letno (1 do 15) | 204.531 | 252.754 | 207.869 | 221.718 | 227.081 |
| Skupaj RV ceste (1 do 16) | 300.729 | 651.850 | 375.636 | 442.738 | 348.389 |

Tabela 24: Stroški izvajanja GJS rednega vzdrževanja omrežja cest na 1 km in primerjava s povprečjem v Sloveniji z oceno odmika od povprečja

| Evidenca stroškov glede na Pravilnik o rednem vzdrževanju v €/km | 2017 | 2018 | 2019 | pov_občina | pov_SLO primer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregledniška služba (1) | 223 | 276 | 227 | 242 | 248 |
| RV prometnih površin (2) | 430 | 532 | 437 | 467 | 478 |
| RV cestnih objektov (3) | 37 | 46 | 38 | 40 | 41 |
| RV bankin (4) | 303 | 374 | 308 | 328 | 336 |
| RV naprav za odvodnjavanje (5) | 191 | 236 | 194 | 207 | 212 |
| RV brežin in berm (6) | 197 | 243 | 200 | 213 | 218 |
| RV Prometne signalizacije in opreme (7) | 90 | 111 | 92 | 98 | 100 |
| RV cestnih naprav in ureditev (8) | 48 | 59 | 49 | 52 | 53 |
| RV vegetacije (9) | 74 | 92 | 76 | 81 | 83 |
| Zagotavljanje preglednosti (10) | 48 | 59 | 49 | 52 | 53 |
| Čiščenje cest (11) | 58 | 72 | 59 | 63 | 65 |
| RV mejnikov in drugih površin (12,13) | 27 | 33 | 27 | 29 | 30 |
| Nadzor osnih obremenitev in vozil (14) | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| Intervencijski ukrepi (15) | 53 | 66 | 54 | 58 | 59 |
| Zimska služba (16) | 842 | 3.494 | 1.469 | 1.935 | 1.062 |
| RV ceste - letno (1 do 15) | 1.791 | 2.213 | 1.820 | 1.941 | 1.988 |
| Skupaj RV ceste (1 do 16) | 2.633 | 5.707 | 3.289 | 3.876 | 3.050 |

Analiza stroškov izvajanja rednega vzdrževanja prirejena na 1 km cestne mreže pokaže, da je bilo v preteklem triletnem obdobju v povprečju za redno vzdrževanje cest v občini Prevalje namenjenih okoli 3.876 € na km cestne mreže, kar je po naši oceni nekaj nad povprečjem v primerljivih slovenskih občinah (okoli 3.050 €/km letno) pri čemer pa je potrebno opozoriti, da zaradi sprememb pravilnika o vzdrževanju javnih cest, dopolnjene kategorizacije in načina knjiženja, strošek izključno rednega vzdrževanja ni povsem primerljiv oz. je po naši oceni nekoliko nižji kot prikazan. Poleg tega se občina uvršča med tiste v katerih je odstotek izvajanega standarda med višjimi, saj v povprečju slovenske občine dosegajo predpisani standard rednega vzdrževanja zgolj med 60-70%, kar s seboj prinese tudi nižje stroške a je tudi vzdrževanost in varnost prometa nižja. Glede na navedeno in pridobljene rezultate analize, nam bo tako za končno oceno primernega nadomestila koncesionarju, poleg ocene investicijskega obnavljanja in stroškov kapitala ter predvidenega trajanja koncesijskega razmerja, merodajna tako pretekla kot tudi izkustveno pridobljena skupna vrednost porabe za redno vzdrževanje lokalnih cest kot ponderirano povprečje drugih primerljivih občin v Sloveniji, katerih bazo ocenjenih vrednosti smo si pridobili z vodenjem podobnih koncesijskih postopkov v preteklem obdobju. Glede na navedbe bo po izboru koncesionarja potrebno oceniti ali je obstoječi standard izvajanja dejavnosti na področju lokalnih cest v občini ustrezen za varno in nemoteno odvijanje prometa ali bi ga bilo potrebno kakorkoli korigirati. Domnevamo, da doseganje predpisanega standarda tudi v bodoče v občini ne bo problematično, zato predlagamo, da se polni standard kot optimalnega zahteva tudi pri sklepanju prihodnjega koncesijskega razmerja, pri čemer je potrebno upoštevati zakonodajo in predpisane standarde. Seveda pa je mogoče predvideti, da se na razpisu pridobljeno koncesijsko ponudbo na ravni zagotavljanja 100% predpisanega standarda, v nadaljevanju trajanja koncesijskega razmerja spremeni po posameznih letih izvajanja, v skladu s finančno močjo občine in letnim planom rednega vzdrževanja predmeta koncesije, kot jo glede na pogodbena določila skupno določita koncedent in koncesionar na letni osnovi.

V tem poglavju opravljena analiza stroškov izvajanja dejavnosti obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in pripadajočih prometnih površin nam v nadaljevanju služi kot eden izmed vstopnih podatkov za oceno primernega nadomestila koncesionarju (PNK), ki je v končni fazi sestavljeno iz:

- Analize stroškov rednega vzdrževanja v preteklem obdobju in primerljivih okoljih

- Analize ocenjene vrednosti predvidenih obnovitvenih investicij

- Analize predvidenih stroškov financiranja in kapitala koncesionarja

- Analize primernega donosa na vložen kapital koncesionarja in trajanja koncesije

Vse navedene postavke nam skupno pokažejo primerno vrednost letnega nadomestila koncesionarju, istočasno pa pomenijo tudi primeren ekonomsko finančni okvir za koncedenta pri pripravi koncesijskega akta in razpisa za podelitev koncesije.

15.4.2. Tehnično-tehnološki del izvajanja koncesije rednega vzdrževanja občinskih cest

Vzdrževanje lokalnih cest, kolesarskih stez in pločnikov ter vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob, pod ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa  ter obsega letno in zimsko vzdrževanje. Redno letno vzdrževanje obsega opravljanje cestno-pregledniške službe, vzdrževanje, krpanje in obnovo površin, urejanje cestnega telesa, zagotavljanje prometne varnosti in preglednosti, vzdrževanje objektov in naprav za odvajanje meteornih voda, vzdrževanje avtobusnih postajališč, kolesarskih stez in pločnikov, vzdrževanje in obnavljanje cestno prometne signalizacije ter zbiranje in posredovanje podatkov za kataster. Zimsko vzdrževanje obsega zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov in snežnih kolov; posipavanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice; pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin; pluženje snega na javnih površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari; odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešce; čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencijo in požarno varnost; čiščenje zasneženih prometnih znakov; obveščanje o stanju cest, čiščenje odtokov; opravljanje cestno – pregledniške službe za zagotavljanje prometne varnosti in druge naloge, ki omogočajo v zimskem času promet na cestah ter vsa vzdrževalna dela po končani zimski službi za zagotovitev ustreznih prometnih pogojev na cestah.  Vzdrževalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke in v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora, varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje, itd. Pri vzdrževanju cest morajo biti dobavljeni in vgrajeni atestirani materiali in oprema, ravnanje z izkopanimi, dotrajanimi in odstranjenimi materiali in opremo se mora izvajati skladno s predpisi. Vzdrževanje kategoriziranih lokalnih cest obsega:

- Pregledniško službo,

- Redno vzdrževanje prometnih površin,

- Redno vzdrževanje cestnih objektov,

- Redno vzdrževanje bankin,

- Redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,

- Redno vzdrževanje brežin in berm,

- Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

- Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,

- Redno vzdrževanje vegetacije,

- Zagotavljanje preglednosti cest,

- Čiščenje cest,

- Vzdrževanje mejnikov,

- Vzdrževanje drugih prometnih površin,

- Nadzor osnih obremenitev in vozil,

- Intervencijski ukrepi,

- Zimska služba.

Posamezna dela so podrobneje opredeljena v Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16), ki je zakonsko predpisan akt za urejanje tega področja.

15.5. Analiza stanja na področju predmeta koncesije – investicijsko vzdrževanje

Poleg predpisanega rednega vzdrževanja omrežja občinskih cest v občini Prevalje, bo v okviru koncesije zagotovljena tudi dolgoročnejša ureditev posameznih delov cest glede na njihovo dotrajanost, neustreznost ali poškodovanost oziroma glede na potrebo po izboljšanju njihovih prometno-tehničnih lastnosti, zaščito okolja in varnosti v prometu. V okviru tega investicijskega programa so bila zato predvidena investicijska vlaganja v obnovo na skupno 9 odsekih omrežja v ocenjeni razpisni vrednosti 4,77 mio € z DDV  ter obsegu 24.402 m. V okviru koncesije bo koncedent zavezal koncesionarja za izvedbo investicijskih vlaganj na tistih delih omrežja, kjer koncedent meni, da je to najbolj potrebno. Sintezni prikaz predvidenih investicij je razviden iz tabele spodaj, podroben prikaz, lokacijska informacija in finančna ocena glede na strukturo del po posamezni obnovi pa je razviden iz predhodnih poglavij tega besedila in v dokumentih projektantov.

Tabela 25: Predvidena investicijska vlaganja v okviru predmeta koncesije

| Št. | Oznaka | Odsek ceste | Dolžina (v m) | vrednost (v €) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LC 257 031 | Mežica – Lom - Lokovica | 2.272 | 305.441 |
| 2 | LC 350 273 | Leše – Hermonk - Mežica | 1.592 | 244.024 |
| 3 | LC 350 281 | Prevalje – Stražišče – Kovač - Ocvirk | 4.330 | 731.460 |
| 4 | LC 350 381 | Zvonikov mlin – Šentanel (Pečar – Gornik) | 3.265 | 538.630 |
| 5 | LC 350 381 | Zvonikov mlin – Šentanel (Črešnik – Mikl) | 1.400 | 212.561 |
| 6 | JP 851 621 | Prevalje – Klemen - Rožič | 1.877 | 286.652 |
| 7 | JP 851 631 | Godec – Gornikov križ | 4.995 | 863.881 |
| 8 | JP 851 871 | Pečnik - Šentanel | 2.921 | 451.774 |
| 9 | JP 851 931 | cesta na Zagrad | 1.750 | 277.225 |
| SK |  | Skupaj izbrani odseki LC in JP za Obnovo | 24.402 | 3.911.650 |
|  |  | Skupaj vrednost del z DDV |  | 4.772.213 |
|  |  | Skupaj vrednost del z DDV / km | 1 | 195.566 |

15.6. Ocena vrednosti koncesije in primerno nadomestilo koncesionarju (PNK)

Kot navedeno v predhodnih poglavjih, bo koncedent koncesionarju zagotavljal enakomerni letni prihodek iz naslova opravljanja koncesijskih del in storitev, tako v okviru zagotavljanja rednega vzdrževanja lokalne cestne mreže kot v okviru zagotavljanja izvajanja investicijsko vzdrževalnih del na posameznih predvidenih odsekih lokalnih cest. Glede na to je za izpeljavo razpisa podelitve koncesije in oceno finančnih posledic za proračun občine, izredno pomembno določiti najvišjo še primerno vrednost letne odmere koncesionarju, t.i. primerno nadomestilo koncesionarju (PNK) in iz njega izhajajoča celotna vrednost podeljene koncesije, ki jo bo občina odmerila koncesionarju in bo kot proračunski odhodek bremenila proračun v obdobju trajanja koncesijskega razmerja. Primerno letno nadomestilo koncesionarju (PNK)  je v grobem sestavljeno iz:

- Stroškov rednega vzdrževanja omrežja lokalnih cest (RV),

- Ocenjene vrednosti predvidenih obnovitvenih investicij (INV),

- Predvidenih stroškov financiranja in stroškov kapitala koncesionarja (FIN),

- Primernega donosa na vložen kapital koncesionarja in trajanja koncesije (D).

Vse navedene postavke nam skupno pokažejo najvišjo primerno vrednost letnega nadomestila koncesionarju (PNK), istočasno pa pomenijo tudi primeren ekonomsko finančni okvir za koncedenta pri pripravi koncesijskega akta in razpisa za podelitev koncesije ter pokažejo celotno vrednost koncesije v obdobju trajanja koncesijskega razmerja. PNK je orientacijska vrednost, ki naj bi se upoštevala pri ocenjevanju ponudb.

15.6.1. Stroški rednega vzdrževanja (RV)  - stalne izhodiščne cene

Stroški RV upoštevajo stroške polnega standarda, kot ga predvideva Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur.l. RS, št. 38/16). Izhodiščna vrednost slednjih je glede na preteklost razvidna iz tabel zgoraj, pri čemer pa smo za potrebe ocene finančnih posledic podelitve koncesije in priprave razpisa ter izračuna PNK, ocenili  t.i. primerne stroške RV na letni ravni, ki so prikazani v tabeli spodaj. Pri tej oceni smo izhajali iz povprečnih vrednosti za primerljiva območja v drugih občinah in dejstva, da bo del cestne mreže obnovljen, s tem pa se bodo znižali tudi potrebni letni stroški vzdrževanja. Prav tako so v te ocene vštete tudi predpostavke o morebitnih racionalizacijah in rezervah.

Tabela 26: Stroški izvajanja javne službe na cestah in javnih površinah v €/leto

| Obdobje /leta/ - obstoječi standard | Povprečni letni stroški v EUR/leto z DDV /redno letno in zimsko vzdrževanje/ |
| --- | --- |
| Redno vzdrževanje - letno (RVL) | 277.081 € |
| Redno vzdrževanje - zimsko (RVZ) | 121.308 € |
| Letni strošek rednega vzdrževanja (RV) | 348.410 € |

15.6.2. Stroški investicijskih obnov  - stalne in tekoče cene

Stroški investicijskega obnavljanja kot jih predvideva program opredeljen v predhodnih poglavjih tega dokumenta, znašajo predvidoma 4,77 mio € z DDV oziroma predvidoma 3,91 mio € brez vključenega DDV. Ob tem velja pripomniti, da ta ocena služi zgolj kot orientacijska vrednost za izračun primerne vrednosti letnega nadomestila koncesionarju (PNK), saj bo koncesionar investicijo financiral iz naslova lastne finančne kalkulacije in konstrukcije, poplačal pa skozi pridobljena letna nadomestila v času trajanja koncesijskega razmerja. Glede na to je mogoče, da znotraj svoje finančne kalkulacije koncesionar realizira tudi drugačne stroške investicijskih obnovitvenih del ali rednega vzdrževanja, kar pa ne vpliva na vnaprej določeno letno obveznost koncedenta do koncesionarja v okviru koncesionarjevega nadomestila (PNK). Zato je bolj kot ocena vrednosti zahtevanih investicijskih del, pomemben njihov natančen tehnično tehnološki popis in zahteve po predpisani kvaliteti izvedbe, roku izvedbe in seveda kvaliteten nadzor ustreznosti izvajanja koncesijske pogodbe s strani koncedenta. Popis del je sicer razviden iz tehnične dokumentacije projekta, prav tako pa mora biti slednji del razpisne dokumentacije in kot priloga dodan podpisani koncesijski pogodbi med koncesionarjem in koncedentom.

Stroški izvajanja investicijskega vzdrževanja po tekočih cenah so  predstavljeni v poglavju 7 tega dokumenta, morebitna odstopanja od ocenjene osnove pa bo koncesionar pokrival iz predvidene vključene letne uskladitve nadomestila, ki po našem predlogu sledi letni rasti cen (max. +2,0 %), pa tudi iz vkalkulirane razlike za donos in stroškov financiranja.

15.6.3. Stroški rednega vzdrževanja  - tekoče cene

Stroški rednega vzdrževanja po stalnih cenah so bili določeni v okviru točke 15.6.1. zgoraj,  za polni standard izvajanja dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest in znašajo predvidoma do 348,4 tisoč €/letno. Tekoče cene rednega vzdrževanja pa so cene, ki jih predvidimo glede na ekonomske parametre koncesionarja in gibanje gospodarskih kazalcev v širšem gospodarskem okolju. Gre za stroške vzdrževanja korigirane s predvideno najvišjo možno spremembo cen, ki v naslednjem koraku, skupaj s predvidenimi tekočimi stroški investicijskega vzdrževanja, predvidenim priznanim donosom, stroški financiranja in tveganji tako predstavljajo celokupni letni znesek plačila (negativne koncesnine), ki jo za izvedbo storitve, na letnem nivoju plačuje koncedent. Na tem mestu predstavljamo ocenjene tekoče stroške rednega vzdrževanja za prihodnje koncesijsko obdobje, pri čemer smo prikazali stroške rednega vzdrževanja ob predvideni najvišji še sprejemljivi uskladitvi cen, ki sledi projekcijam inflacije in znaša do max. 2%/letno, posebej za varianto 10 letne, 15 letne in 20 letne koncesije, in sicer za polni zahtevani standard rednega vzdrževanja.

Tabela 27: Stroški RV po tekočih cenah z oceno SV* med 2021 in 2040 – variante za 10/15/20 letno podelitev koncesije za polni standard

| prilagajanje | polni standard RV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max. 2,00% | leto | Koncesionarjevo nadomestilo (KN) | Skupaj – KN | SV-PNK |
| Diskontna stopnja | 2021 | 348.410 | 348.410 |  |
| 3,00% | 2022 | 355.378 | 703.788 |  |
|  | 2023 | 362.486 | 1.066.274 |  |
|  | 2024 | 369.735 | 1.436.009 |  |
|  | 2025 | 377.130 | 1.813.139 |  |
|  | 2026 | 384.673 | 2.197.812 |  |
|  | 2027 | 392.366 | 2.590.178 |  |
|  | 2028 | 400.213 | 2.990.391 |  |
| obdobje | 2029 | 408.218 | 3.398.609 |  |
| 10 let | 2030 | 416.382 | 3.814.991 | 3.074.561 |
|  | 2031 | 424.710 | 4.239.700 |  |
|  | 2032 | 433.204 | 4.672.904 |  |
|  | 2033 | 441.868 | 5.114.772 |  |
|  | 2034 | 450.705 | 5.565.478 |  |
| 15 let | 2035 | 459.719 | 6.025.197 | 4.401.934 |
|  | 2036 | 468.914 | 6.494.111 |  |
|  | 2037 | 478.292 | 6.972.403 |  |
|  | 2038 | 487.858 | 7.460.261 |  |
|  | 2039 | 497.615 | 7.957.876 |  |
| 20 let | 2040 | 507.567 | 8.465.443 | 5.606.490 |

*sedanja vrednost primernega koncesionarjevega nadomestila (PNK), SV-PNK je sedanja vrednost PNK

Glede na ocenjene stroške rednega vzdrževanja (348,4 tisoč €, povečano za max. 2,0% v času trajanja koncesijskega obdobja) ter glede na oceno vrednosti investicije v obnove in razvoj (4,77 mio €) ter glede na oceno stroškov virov financiranja (lastnih in zunanjih v višini okoli 3% letno) ter glede na skupni predpostavljeni zamejeni donos izbranega koncesionarja smo v nadaljevanju pripravili analizo treh variant primernega nadomestila koncesionarju (PNK) iz iz njega izhajajočo skupno vrednost koncesije. Variante se med seboj razlikujejo glede na obdobje trajanja koncesijskega razmerja, in sicer obdobje trajanja koncesije 10 let / 15 let in 20 let. Variante, ki bi predvidevala manj kot 10 letno obdobje koncesije nismo analizirali, saj se predvideva, da se bo investicija v obnove realizirala z lastnimi sredstvi koncesionarja in bi bilo nesmiselno koncesijsko razmerje zaključiti zgolj nekaj let po končanem ciklusu obnov, saj koncesionar v tem primeru ne bi mogel poplačati svojega investicijskega vložka oz. bi bila potrebna odmera koncesionarju prevelika glede na željeni cilj koncedenta, to je da se breme investicije čimbolj enakomerno porazdeli tekom celotnega obdobja, prav tako pa je smiselno slediti zlatemu bilančnemu pravilu, ki pravi da naj se dolgoročno angažirana sredstva v poslovnem ciklu financirajo z dolgoročnimi viri financiranja.

Financiranje koncesije je sicer v celoti predvideno v breme občinskega proračuna občine Prevalje v obliki enakomernih letnih nadomestil koncesionarju (PNK), ki so vnaprej dogovorjena in sestavni del sklenjene koncesijske pogodbe z izbranim koncesionarjem. Plačila koncesionarju so lahko oblikovana tudi na podlagi mesečnih situacij, vsekakor pa jih koncedent v izplačilo potrdi, če so bila v tekočem obdobju izpolnjena vsa določila iz koncesijske pogodbe. V okviru podelitve koncesije se bo izbrani koncesionar, poleg rednega vzdrževanja, zavezal tudi k investicijskim vlaganjem obnov in razvoja predmeta koncesije.  Ključno vprašanje na katerega moramo tako odgovoriti na tem mestu je, kolikšna naj bo ustrezna letna 'cena' storitve (primerno nadomestilo koncesionarju (PNK)) - v okviru javno zasebnega partnerstva – podeljene koncesije, ki jo bo občina plačevala koncesionarju za izvajanje koncesijske pogodbe v celotnem obdobju trajanja koncesijskega razmerja. Teorija pravi, da naj bo letno nadomestilo koncesionarju oblikovano v sorazmerju z oceno dejanskih stroškov, pričakovanji o donosu in tveganjih, ki jih prevzema koncesionar ter v skladu s cilji, izhodišči in okvirji, ki jih zasleduje koncedent ter v skladu z regulativo navedeno zgoraj, zato smo tem premisam sledili tudi v nadaljevanju.

15.7. Analiza variant in določitev primernega nadomestila koncesionarju (PNK)

Glede na postavljene okvirje, ki jih na eni strani določa pravni okvir izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje lokalnih cest ter izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob, pod ali nad vozišči državnih cest, na drugi strani pa ekonomska realnost, zmožnost in preteklo izvajanje dejavnosti, smo v nadaljevanju pristopili k modeliranju finančnih tokov, ki jih pričakujemo v okviru izvedbe investicijskega programa oz. v okviru podelitve koncesije za namene predmeta koncesije. Postavljena so bila izhodišča modela in na tej podlagi pripravljene ocene ključnih ekonomsko-finančnih parametrov koncesijskega razmerja s simulacijami ocen primernega nadomestila koncesionarju (PNK), ki ga je dolžan koncedent zagotavljati koncesionarju za ustrezno izvedbo predmeta koncesije v času trajanja koncesijskega razmerja. S tem smo pridobili tudi osnovne podatke o tveganjih in o tem kaj pomeni sprememba določenih kategorij za izvedbo programa. Simulacije modela temeljijo na podatkih in ocenah iz predhodnih točk predstoječega dokumenta ter na naslednjih dodatnih predpostavkah oz. parametrih:

- Simulacija koncesijskih obdobij 10 let, 15 let in 20 let z upoštevanjem ocenjenih stroškov obnov in rednega vzdrževanja (obnove v trajanju do največ 24 mesecev)

- Interna stopnja donosa projekta/koncesionarja, ki je pogojena z omejitvijo PNK, povečanim za stroške financiranja (donosa) v letni višini do največ 3%.

Rezultati simulacij ocen prikazujejo različne možne višine letnih nadomestil koncesionarju (PNK), glede na ključne parametre modela, pri čemer se spreminja čas trajanja koncesijskega razmerja. Končna izbira modela, ki bo tudi dejansko uporabljen v okviru razpisa za izbor najugodnejšega koncesionarja, pa mora temeljiti na finančnih zmožnostih občine za plačevanje PNK ter na oceni še dopustnega stroška rednega vzdrževanja ter investicij v obnove opredeljenih odsekov cest v občini.

Rezultati posameznih iteracij modela (simulacije), so prikazani v nadaljevanju, kjer lahko spremljamo letne vrednosti denarnih tokov tako na strani koncedenta (občine), kot na strani izbranega koncesionarja. Poleg letnih vrednosti lahko spremljamo tudi agregatne vrednosti, za katere pa moramo opozoriti, da predstavljajo nominalne vrednosti in so zaradi spreminjanja časovne vrednosti denarja, medsebojno neprimerljive oz. zgolj pogojno primerljive. Z namenom, da lahko medsebojno primerjamo rezultate posameznih iteracij modela, smo kot osnovno metodo izračuna uporabili dinamične metode ocenjevanja uspešnosti investicije (IRR – interna stopnja donosa in NPV – neto sedanja vrednost). Dinamične metode interne stopnje donosa in neto sedanje vrednosti sta osnovni metodi ocenjevanja uspešnosti investicijskih projektov, ki med ostalim upoštevata tudi osnovno pravilo financiranja investicij, to je da mora biti prihodnja vrednost denarnih tokov prevedena na sedanjo vrednost, če želimo finančne tokove in projekte medsebojno primerjati in izbrati optimalno varianto.

Vrednost koncesije in PNK – Varianta I – 20 letno koncesijsko obdobje

Tabela 28: Model denarnih tokov (DT) za koncesijsko obdobje 20 let (z DDV)

|  | Prihodek / PNK | Obveznosti koncesionarja |  | Saldo - DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PNK v € | P-RV v € | INV v € |  |
| 2021 | 587 | -330 | -1.193 | -936 |
| 2022 | 599 | -336 | -2.386 | -2.124 |
| 2023 | 611 | -343 | -1.193 | -925 |
| 2024 | 623 | -350 | 0 | 273 |
| 2025 | 635 | -357 | 0 | 278 |
| 2026 | 648 | -364 | 0 | 284 |
| 2027 | 661 | -371 | 0 | 290 |
| 2028 | 674 | -379 | 0 | 295 |
| 2029 | 688 | -386 | 0 | 301 |
| 2030 | 702 | -394 | 0 | 307 |
| 2031 | 716 | -410 | 0 | 306 |
| 2032 | 730 | -418 | 0 | 312 |
| 2033 | 744 | -426 | 0 | 318 |
| 2034 | 759 | -435 | 0 | 324 |
| 2035 | 775 | -444 | 0 | 331 |
| 2036 | 790 | -452 | 0 | 338 |
| 2037 | 806 | -462 | 0 | 344 |
| 2038 | 822 | -471 | 0 | 351 |
| 2039 | 838 | -480 | 0 | 358 |
| 2040 | 855 | -490 | 0 | 365 |
| Sk | 14.263 | -8.099 | -4.772 | 1.392 |

P-RV je maksimalno možno priznano nadomestilo za redno vzdrževanje (RV), S-DT je saldo denarnih tokov koncesionarja

V tabeli zgoraj je bila pripravljena simulacija različice modela denarnih tokov koncesijskega razmerja, v kateri občina podeli koncesijo s trajanjem 20 let, to je do leta 2040, pri čemer koncesionar v prvih letih izvajanja koncesije v celoti sam investira v obnovo in razširitev predmeta koncesije znesek 4,77 mio €. Občina je v zameno dolžna plačevati vnaprej dogovorjeno letno nadomestilo (PNK), ki lahko za prvo leto pogodbenega razmerja znaša po naši oceni do max. 587 tisoč € in se letno usklajuje za največ +2%. V nominalnem znesku tako občina v 20 letih koncesionarju izplača PNK v skupni vrednosti 14,26 mio €, kar tudi predstavlja celotno vrednost koncesije po Varianti I.

| Varianta I – trajanje koncesije 20 let |  |
| --- | --- |
| Ocena PNK v 000 € v izhodiščnem letu | 587 |
| Vrednost koncesije v 000 € | 14.263 |
| Delež rednega vzdrževanja v PNK | 56,8% |
| Predviden saldo DT koncesionarja v 000 € | +1.392 |
| Predvidena IRR glede na predpostavke v % | +3,0% |

Vrednost koncesije in PNK – Varianta II – 15 letno koncesijsko obdobje

Tabela 29: Model denarnih tokov za koncesijsko obdobje 15 let (z DDV)

|  | Prihodek / PNK | Obveznosti koncesionarja |  | Saldo - DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PNK v € | P-RV v € | INV v € | v € |
| 2021 | 662 | -330 | -1.193 | -861 |
| 2022 | 675 | -336 | -2.386 | -2.047 |
| 2023 | 689 | -343 | -1.193 | -847 |
| 2024 | 703 | -350 | 0 | 353 |
| 2025 | 717 | -357 | 0 | 360 |
| 2026 | 731 | -364 | 0 | 367 |
| 2027 | 746 | -371 | 0 | 374 |
| 2028 | 760 | -379 | 0 | 382 |
| 2029 | 776 | -386 | 0 | 389 |
| 2030 | 791 | -394 | 0 | 397 |
| 2031 | 807 | -410 | 0 | 397 |
| 2032 | 823 | -418 | 0 | 405 |
| 2033 | 840 | -426 | 0 | 413 |
| 2034 | 856 | -435 | 0 | 421 |
| 2035 | 873 | -444 | 0 | 430 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sk | 11.448 | -5.744 | -4.772 | 932 |

P-RV je maksimalno možno priznano nadomestilo za redno vzdrževanje (RV), S-DT je saldo denarnih tokov koncesionarja

V tabeli zgoraj je bila pripravljena simulacija različice modela denarnih tokov koncesijskega razmerja, v kateri občina podeli koncesijo s trajanjem 15 let, to je do leta 2035, pri čemer koncesionar v prvih letih izvajanja koncesije v celoti sam investira v obnovo in razširitev predmeta koncesije, to je znesek 4,77 mio €. Občina je v zameno dolžna plačevati vnaprej dogovorjeno letno nadomestilo (PNK), ki lahko za prvo leto pogodbenega razmerja znaša po naši oceni do max. 662 tisoč € in se letno usklajuje za največ 2,o%. V nominalnem znesku tako občina v 15 letih koncesionarju izplača PNK v skupni vrednosti 11,45 mio €, kar tudi predstavlja celotno vrednost koncesije po Varianti II.

| Varianta II – trajanje koncesije 15 let |  |
| --- | --- |
| Ocena PNK v 000 € v izhodiščnem letu | 662 |
| Vrednost koncesije v 000 € | 11.448 |
| Delež rednega vzdrževanja v PNK | 50,2% |
| Predviden saldo DT koncesionarja v 000 € | +932 |
| Predvidena IRR glede na predpostavke v % | +3,0% |

Vrednost koncesije in PNK – Varianta III – 10 letno koncesijsko obdobje

Tabela 30: Model denarnih tokov za koncesijsko obdobje 10 let (z DDV)

|  | Prihodek / PNK | Obveznosti koncesionarja |  | Saldo - DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PNK v € | P-RV v € | INV v € | v € |
| 2021 | 814 | -330 | -1.193 | -709 |
| 2022 | 830 | -336 | -2.386 | -1.892 |
| 2023 | 847 | -343 | -1.193 | -689 |
| 2024 | 864 | -350 | 0 | 514 |
| 2025 | 881 | -357 | 0 | 524 |
| 2026 | 899 | -364 | 0 | 535 |
| 2027 | 917 | -371 | 0 | 545 |
| 2028 | 935 | -379 | 0 | 556 |
| 2029 | 954 | -386 | 0 | 567 |
| 2030 | 973 | -394 | 0 | 579 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sk | 8.913 | -3.611 | -4.772 | 530 |

P-RV je maksimalno možno priznano nadomestilo za redno vzdrževanje (RV), S-DT je saldo denarnih tokov koncesionarja

V tabeli zgoraj je bila pripravljena simulacija različice modela denarnih tokov koncesijskega razmerja, v kateri občina podeli koncesijo s trajanjem 10 let, to je do leta 2030, pri čemer koncesionar v prvih letih izvajanja koncesije v celoti sam investira v obnovo in razširitev predmeta koncesije, to je znesek 4,77 mio €. Občina je v zameno dolžna plačevati vnaprej dogovorjeno letno nadomestilo (PNK), ki lahko za prvo leto pogodbenega razmerja znaša po naši oceni do max. 814 tisoč € in se letno usklajuje za do 2,o%. V nominalnem znesku tako občina v 10 letih koncesionarju izplača PNK v skupni vrednosti 8,913 mio €, kar predstavlja celotno vrednost koncesije.

| Varianta III – trajanje koncesije 10 let |  |
| --- | --- |
| Ocena PNK v 000 € v izhodiščnem letu | 814 |
| Vrednost koncesije v 000 € | 8.913 |
| Delež rednega vzdrževanja v PNK | 40,5% |
| Predviden saldo DT koncesionarja v 000 € | +530 |
| Predvidena IRR glede na predpostavke v % | +3,0% |

15.8.	Sinteza rezultatov  s predlogom izbora optimalne variante za koncedenta

Tabela 31: Matrika rezultatov iteracij modela denarnih tokov koncesije z oceno PNK in vrednosti koncesije v danem obdobju

| v € - ocene vsebujejo DDV | Trajanje koncesijskega obdobja |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20 let | 15 let | 10 let |
| PNK* – letni odhodek proračuna – izhodiščno leto | 587.000 € | 662.000 € | 814.000 € |
| Vrednost koncesije – skupaj breme proračuna – vsa leta | 14.263.000 € | 11.448.000 € | 8.913.000 € |
| Priznana max. vrednost GJS rednega vzdrževanja (RV) | 8.099.000 € | 5.744.000 € | 3.611.000 € |
| Predvideni delež rednega vzdrževanja v PNK | 57,3% | 50,2% | 40,5% |
| Predvidena ocena vrednosti investicijskih obnov | 4.772.213 € | 4.772.213 € | 4.772.213 € |
| IRR – predpostavljena notranja stopnja donosa v % | 3% | 3% | 3% |
| Predviden denarni tok (DT) v € - saldo | +1.392.000 € | -932.000 € | -530.000 € |

* PNK – primerno letno nadomestilo koncesionarju (odhodek proračuna) z vključenim DDV

Sklenitev javno-zasebnega partnerstva v okviru rednega vzdrževanja in investicijskih obnov lokalne cestne infrastrukture ter spremljevalnih objektov na območju občine Prevalje naj temelji na enakomerni porazdelitvi bremen, obveznosti, pravic in tveganj med partnerji. Glede na naravo predmeta koncesije (cestna infrastruktura), je primerno razmišljati o podelitvi koncesije za daljše obdobje, v katerem bo v prvih letih koncesionar izvedel investicije v obnove posameznih odsekov lokalne cestne mreže, nato pa s predmetom koncesije upravljal tako dolgo, da bodo poplačane obveznosti do virov ter dosežen primeren donos na kapital ob konstantnem rednem vzdrževanju omrežja cest po dogovorjenem standardu. V ta namen so bile pripravljene ekonomsko finančne in tehnične podlage, izhodišča ter modeli, ki bodo služili koncedentu – v tem primeru občini pri pripravi ustreznega javnega razpisa ter izboru koncesionarja. Ključno vprašanje ekonomskega dela je bilo, kolikšno naj bo primerno letno nadomestilo koncesionarju (PNK), da bo doseženo dolgoročno ravnovesje javno-zasebnega partnerstva ter obdobje koncesije, ki je za občino primerno? Da bi pridobili odgovor na to vprašanje smo zgradili finančni model, ki iterira ključne parametre predmeta koncesije skozi koncesijsko dobo, simulacije in iteracije modela pa podajajo odgovor na zastavljeno vprašanje. Tekom modeliranja so bili identificirani ključni parametri, ki naj oblikujejo modelsko funkcijo, in sicer: priznani maksimalni stroški rednega vzdrževanja (P-RV), ocena investicije v obnove in razvoj (INV), primerno usklajevanje ocenjenih z dejanskimi kategorijami, sposobnost koncedenta za plačilo nadomestila in regulatorna omejitev, ki zamejuje letno nadomestilo (PNK) na priznane stroške z vključenim donosom koncesionarja ter usklajevanjem nadomestila do največ +2% letno (višina pojasnjena že v predhodnih točkah).

Predlog izbora primerne variante in izvedba razpisa. Rezultati modela, posledično pa tudi odgovori na ključno vprašanje, so bili poiskani znotraj iteracij osnovne endogene variable modela, to je koncesijsko obdobje in PNK v odvisnosti od P-RV, INV, regulativnih omejitev stroškov in donosa ter predlagane IRR. Kot je razvidno iz sintezne tabele v točki 15.8, je za koncesionarja najbolj ugodna varianta, ki ni krajša od 15 let, saj lahko zgolj v obdobju, ki je daljše od tega obdobja, računa na primerno povrnitev vloženih sredstev, hkrati pa zadostimo pogoju, da priznano nadomestilo za RV ne obremenjuje lokalnega proračuna več kot potrebno oz. primerno. V primeru 10 letne koncesije, koncesionar tudi ob izredno racionalnih izvedbah nalog iz koncesijske pogodbe, po naši oceni ne zmore doseči željenega donosa oz. povrnitev vloženih sredstev, če bi želeli da obremenitev proračuna ne bi bila previsoka. V primeru koncesije, ki traja vsaj 15 let, se občina obveže, da letno plačuje koncedentu nadomestilo v višini največ 662.000 € (z DDV), ki se na letnem nivoju usklajuje do največ 2,0% za izvedbo 100% standarda vzdrževanja, v primeru podelitve 20 letne koncesije pa je zadovoljiv nivo PNK že nekje od 587.000 € (z DDV) naprej, z letnim usklajevanjem do 2%. V okviru navedenega se predlaga, izvedba javnega razpisa, ki bo omogočal oddajo ponudb za koncesijo, v trajanju 15 let, vrednost primernega letnega nadomestila (PNK), ki ne bo višje od 662.000 € z DDV na leto za izhodiščno leto trajanja koncesije z možnostjo usklajevanja PNK do največ 2% na leto. V primeru, da se pridobijo ustrezne ponudbe potencialnih koncesionarjev, ki ustrezajo tem pogojem, občina lahko sklene koncesijsko razmerje, ki obsega redno letno in zimsko vzdrževanje lokalne cestne mreže ter izvedbo investicij na predvidenih odsekih.

16.	Sklepne ugotovitve s predstavitvijo in razlago rezultatov

Občina Prevalje upravlja z občinsko cestno infrastrukturo v obsegu 114.226  m, pri čemer je kategoriziranih lokalnih cest (LC) za 56.042 m, zbirnih krajevnih cest (LZ) za 2.281 m, javnih poti (JP) za 54.100 m in javnih poti za kolesarje (KJ) za 1.438 m. Glede na Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), je ena izmed občinskih izvirnih nalog tudi skrb za gradnjo in vzdrževanje lokalne cestne mreže, kar občanom in obiskovalcem zagotavlja varno in ustrezno mobilnost,  medsebojno povezljivost, ohranja enakomerno poseljenost ter omogoča ustrezne pogoje za izvajanje gospodarskih in družbenih aktivnosti v občini. Glede na obstoječe stanje cestne infrastrukture je bilo ugotovljeno, da kar nekaj odsekov cestne mreže v občini ne zmore več zagotavljati zgoraj navedenega, ker so bodisi dotrajani, tehnično neustrezni ali poddimenzionirani. V tem okviru je občina izrazila investicijsko namero, da se pristopi k rekonstrukciji izbranih odsekov cestne mreže, v skupni dolžini 24.402 m, pri čemer gre za pet odsekov lokalnih cest v skupni dolžini 12.859 m in štiri odseke javnih poti v skupni dolžini 11.543 m.  Predhodno je bila pripravljena tehnična dokumentacija na ravni PZR in PZI, kjer je bilo ugotovljeno obstoječe stanje in opredeljeni ukrepi, ki so potrebni za obnovo izbranih cestnih odsekov do te mere, da bi le ti lahko ponovno služili svojemu prvotnemu namenu. Vrednost gradbenih in inženirskih del za vrnitev dotrajanih in neustreznih odsekov v ustrezno stanje je bila s pomočjo projektantskih izračunov del ocenjena na okoli 3,91 mio € (brez DDV), pri čemer se v glavnem rekonstruirajo vozišča, uredijo odtoki in odvodnjavanje ter izvede ustrezne navezave na obstoječe priključke.

Podana investicijska namera je bila preko DIIP (dokumenta identifikacije investicijskega projekta) preverjena tako, kot to zahteva zakonodaja in v odločitev občini predlagane tri možne variante, pri čemer je bila s sklepom potrjena in izbrana varianta, ki predvideva realizacijo investicije s pomočjo zasebnega partnerja v okviru koncesijske izvedbe projekta. Ta varianta je bila tudi tista, ki ob upoštevanju danih omejitev in tveganj dosega najbolj optimalne rezultate in cilje (kot so modernizacija dotrajane in neustrezne infrastrukture, izboljšana prometna varnost, mobilnost in povezljivost, pozitivni vplivi in zmanjšanje negativnih eksternalij na gospodarstvo, družbo in okolje ter predvsem merilo izpolnjevanja predpisov s področja prometne varnosti in cestne infrastrukture, optimalni stroški izvedbe in upravljanja s projektom, obremenitev letnega proračuna in občinskih financ, čas izvedbe investicije in možnosti zagotavljanja finančnih virov).

Na navedeni podlagi se je pristopilo k izvedbi izdelave Investicijskega programa (IP) z elementi Študije upravičenosti podelitve koncesije, kot to predvideva Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (Ur. l.RS, št. 09/19) in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

V posameznih poglavjih tega dokumenta so bile navedene vse vsebine, kot jih predvidevajo zgoraj citirani akti in Zakoni, predvsem pa naslednje:

- navedeni so bili namen in cilji investicijskega projekta in podelitve koncesije,

- naveden spisek strokovnih podlag, ki so potrebni za izvedbo projekta

- podan opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante,

- prikazana ocenjena vrednost investicije ter predvidena finančna konstrukcija,

- izračunani kazalniki upravičenosti investicijskega projekta, tako z vidika koncedenta kot z vidika koncesionarja, posebej za investicijo in posebej za koncesionirano izvedbo dejavnosti rednega vzdrževanja občinske cestne mreže,

- podana analiza obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija, ter usklajenosti investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami ter strategijami,

- prikazana analiza tržnih možnosti  ter analiza zaposlenih,

- predstavljen tehnično-tehnološki del investicijskega projekta z oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah,

- prikazana analiza lokacije in analiza vplivov investicijskega projekta na okolje,

- pripravljen časovni načrt izvedbe investicije s popisom aktivnosti, skupno z organizacijo vodenja projekta in kratko analizo izvedljivosti,

- prikazan načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja,

- prikazane projekcije prihodkov in stroškov investicije za obdobje ekonomske dobe,

- narejena vrednotenja drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem;

- pripravljena analiza tveganj in analiza občutljivosti s predstavitvijo rezultatov

- za namene koncesijske izvedbe investicije in podelitve koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest pa je bila v skladu z Zakonom o nekaterih koncesijskih pogodbah (Ur. l. RS, št. 09/19) pripravljena še analiza variant trajanja koncesije na podlagi  finančne in ekonomske analize skupaj z oceno finančnih učinkov oziroma posledic koncesije v obdobju trajanja koncesije na proračun lokalne skupnosti.

Glede na pregled investicijske namere in namere podelitve koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest se je pokazalo, da je kot primerna podelitev koncesije za 15 letno obdobje z izhodiščnim letnim nadomestilom koncesionarju v višini do največ 662 tisoč € na leto, z dovoljeno uskladitvijo do največ +2% letno. Za to vrednost se mora koncesionar zavezati k izvedbi investicij v izbrane odseke občinskih cest kot navedeno v tem dokumentu, v skupni dolžini 24 km in v predvidenem roku 24 mesecev. Po tem koncesionar za navedeni znesek še upravlja s predmetom koncesije do izteka koncesijskega razmerja, do je do leta 2035. Skupna vrednost koncesije je ocenjena na 11,45 mio € za obdobje med 2021 in 2035.

17.	Priloga -  Kratek prikaz teoretičnih izhodišč

Koncept javno-zasebnega partnerstva

Javno zasebna partnerstva (JZP) se v Sloveniji počasi a vse bolj uveljavljavjajo kot način financiranja in obvladovanja tveganj večjih infrastrukturnih projektov v javnem sektorju. Slednje je še posebej zanimivo v času omejenih proračunskih možnosti financiranja lokalnega razvoja to je v času gospodarskih kriz oz. obdobju krčenja gospodarske aktivnosti. Poleg navedenega je drugi zanimiv vidik sodelovanja zasebnega sektorja v obvladovanjih tveganj, ki jih (ob pogoju dobre usposobljenosti) zasebni sektor obvladuje bolje kot to (predvsem zaradi druge narave delovanja in kadrovskih ter materialnih virov) lahko stori javni sektor. Slednji se lahko zato osredotoča zgolj na nadzor izvajanja projekta oz. storitve, ki ga za plačilo ali za pravico do uporabe, izvede ter upravlja zasebni partner. V osnovi poznamo več vrst oz. oblik javno zasebnih partnerstv, v grobem pa bi jih lahko razvrstili v tiste najenostavnejše oblike, kjer gre zgolj za sklepanje pogodb javnega z zasebnim sektorjem o opravljanju določenih storitev, ki so v javnem interesu, do najbolj razširjenih in kompleksnih, kjer se zasebnemu partnerju podeli pravica do uporabe oz. izrabe določenega predmeta koncesije, ki je na primer lahko v obliki »izvajanja storitve javne službe« ali v obliki izgradnje določene javne infrastrukture ter posledično pravica do njene izrabe za čas trajanja koncesijskega razmerja. Pregled možnih oblik JZP je predstavljen tudi v spodnji tabeli.

Tabela 32: Oblike sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem – concept JZP

| Oblika sodelovanja |  |  | Nosilec lastninskih pravic | Upravljavec | Odgovornost za kapitalske investicije | Trajanje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oblike upravljanja javne dejavnosti ali javne infrastrukture | Pogodbe o opravljanju storitev |  | Javni sektor | Javni/zasebni sektor | Javni sektor | 1-2 leti |
|  | Pogodbe za vodenje in upravljanje |  | Javni sektor | Zasebni sektor | Javni sektor | 3-5 let |
|  | Leasing pogodbe |  | Javni sektor | Zasebni sektor | Javni sektor | 8-15 let |
|  | Koncesijske pogodbe |  | Javni sektor | Zasebni sektor | Zasebni sektor | 10-30 let |
| Oblike zasebnega opravljanja javne dejavnosti ali izrabe javne/ gospodarske infrastrukture | Projektno financiranje |  | Javni/zasebni sektor | Zasebni sektor | Zasebni sektor | 20-30 let |
|  | Podelitev stavbne/zemljiške pravice |  | Javni/zasebni sektor | Zasebni sektor | Zasebni sektor | 0-99 let |
|  | Privatizacija | Delna privatizacija | Zasebni sektor | Zasebni sektor | Zasebni sektor | neomejeno |
|  |  | Popolna privatizacija | Zasebni sektor | Zasebni sektor | Zasebni sektor | neomejeno |

Teoretična izhodišča kazalnikov merjenja uspešnosti investicijskih projektov

Odločitev o investiciji je ena izmed najpomembnejših poslovnih odločitev za vsakega investitorja, saj sprejete investicijske odločitve bistveno določajo pogoje gospodarjenja v prihodnosti in so običajno povezane z velikim obsegom finančnih sredstev. Investitor se tako danes odloča o višini vložka potrebnih denarnih sredstev s ciljem maksimiranja koristnosti v prihodnosti. Oblikovanje predloga finančne konstrukcije je tako ena izmed temeljnih komponent izvedbe investicijskih projektov. Finančna konstrukcija se oblikuje glede na specifične posebnosti posameznega projekta, saj je potrebno poiskati takšna sredstva in vire sredstev, ki ustrezajo določeni naložbi glede na možnost za pridobitev finančnih sredstev, njihovo ceno in izvedbene roke. Repovž (1994, 7) navaja, da se pri sestavi finančne konstrukcije strmi k doseganju naslednjih ciljev: zagotavljanje celotnih sredstev za investicijo ali projekt; organiziranje odplačila zadolžitve v skladu z možnostmi projekta glede na optimalne pogoje zadolžitve, čim manjše sofinanciranje in optimalno mešanje lastnih in tujih virov; optimalno mešanje fiksnih in spreminjajočih se obrestnih mer; kritje morebitnih tečajnih tveganj deviznih finančnih inštrumentov; usklajenost domačih in tujih zadolžitev za investicijo oziroma projekt. S sočasnim upoštevanjem finančnega vzvoda in zgoraj navedenih ciljev, finančna konstrukcija postane kombinacija različnih, tako lastnih kot tudi tujih virov sredstev glede na rentabilnost, stroške, zmožnosti in samo naravo projekta, ki ga potencialni investitor želi uspešno izpeljati. V obdobju financiranja investicij ter v obdobju njenega odplačevanja, sestava finančne konstrukcije ni možna brez napovedi denarnih tokov. V prvi fazi je potrebno glede na tržne, tehnično-tehnološke in druge vidike naložbe ugotoviti tako strukturo in obseg, kot tudi dinamiko denarnega toka financiranja naložbe. V drugi fazi je pomembna pravilna izbira metod za ugotavljanje strukture, obsega in dinamike v financiranju naložbe. V primeru, da nimamo na razpolago vseh potrebnih finančnih sredstev za celotno financiranje naložbe, moramo pridobiti manjkajoča sredstva, ki jih v prvi vrsti presojamo z vidika usposobljenosti investitorja. Pri tem se osredotočamo na presojo likvidnostne, kreditne, investicijske ter devizne sposobnosti in če investitor izkaže vse potrebne finančne sposobnosti, nadalje proučimo možnosti pridobitve manjkajočih sredstev iz tujih virov, ki so na razpolago. Potencialne investitorje bo v prvem koraku zanimal predvsem denarni tok v črpanju in odplačevanju ter vsi potrebni podatki oziroma informacije o načrtovani naložbi, še posebno finančne možnosti odplačila.

Kriteriji za oceno učinkovitosti investicijskega projekta (ekonomsko in finančno)

Postopek ocenjevanja učinkovitosti investicijskih projektov je lahko zapleten tako za teoterike, kot tudi za praktike, saj se pri ocenjevanju učinkovitosti investicij glede na dejavnost in predvideno vrednost investicije upoštevajo kazalniki, ki so med seboj različni. Za analizo učinkovitosti investicijskega projekta moramo zato izbrati takšna merila, ki so usklajena z standardi, normativi in predvidenimi stroški naložbe in ki nam hkrati omogočajo izbiro najbolj donosne naložbe med različnimi možnosti. V literaturi lahko zasledimo različna merila za ugotavljanje uspešnosti posameznega investicijskega projekta, ki jih različni avtorji različno poimenujejo in razvrščajo. V primeru dolgoročnih in tveganih naložbenih projektov, morajo biti ekonomski izračuni učinkovitosti naložbe pripravljeni na podlagi upoštevanja več metod ocenjevanja (Roston in Olkowska 2007). Ocena investicij je praviloma sestavljena iz več sklopov ocen, izmed katerih so najpomembnejše ekonomske in tržno-ekonomske ocene investicije. Ekomomske ocene analizirajo uspešnost investicij z gospodarskega vidika, medtem ko se finančne ocene investicij nanašajo na ocene financiranja, in sicer predvsem na ocene likvidnosti in finančne strukture.

V zvezi z ocenjevanjem uspešnosti projekta se tako običajno uporablja delitev na statične in dinamične metode. Pri obeh pristopih se za oceno uporablja določeno metodologijo, s tem da statične metode ne upoštevajo časovne komponente, medtem ko dinamične metode čas upoštevajo kot element pri trajanju investicije in ocenjevanju donosnosti naložbe. Podatki pridobljeni z upoštevanjem dinamičnega pristopa tako dajejo realnejšo sliko učinkovitosti investicije, zato je ta metoda v praksi bolj cenjena in uveljavljena. Z vidika financiranja je priporočljivo učinek naložbe, izražen s finančnim izidom, presojati še na podlagi nekaterih drugih pomembnih kazalnikov njene učinkovitosti, kot na primer: rentabilnost naložbe glede na razmerje med donosom in vloženimi sredstvi; mero stroškov financiranja kot razmerje med stroški financiranja in viri financiranja; mnogokratnik stroškov financiranja kot razmerje med bruto izidom in stroški financiranja; rentabilnost lastnih virov kot razmerje med donosom in lastnimi viri.

Ekonomsko in finančno vrednotenje učinkovitosti s statičnimi metodami

Statična ocena pomeni prvo grobo presojo poslovnih rezultatov investicije in običajno ne daje zadovoljivih podatkov o kakovosti posamezne investicije, ker zanemarja dejavnik časa. Pri tem tako ni upoštevana različna življenjska doba posamezne investicije in tudi ne različna poslovna uspešnost v posameznih letih. V statični oceni opazujemo učinke investicije samo v določenem časovnem trenutku (npr. na koncu poslovnega leta), ta izbrani časovni presek pa je lahko najboljši, povprečen ali najslabši v življenjskem ciklu investicije. Za izvedbo statične ocene investicije je na razpolago veliko število kazalnikov. Statični kazalniki niso primerno merilo za odločanje za ali proti investiciji, temveč jih je potrebno jemati kot dopolnilno informacijo dinamičnih kazalnikov uspešnosti investicij.

Statične metode presojanja so primerne za oceno investicijskih projektov, ki imajo kratko življenjsko dobo in za manjše investicijske projekte, saj v tem primeru kriterij časa ne vpliva tako odločilno na uspešnost investicije. Dinamične metode pa tako uporabimo predvsem pri zahtevnejših investicijkih projektih, ki so tudi časovno daljši.  V nadaljevanju sta opisana najpogosteje uporabljena statična kriterija, ki se uporabljata za ekonomsko vrednotenje učinkovitosti naložb in sicer: doba vračanja investicijskih naložb; donosnost investicije.

Doba vračanja investicijskih naložb. Doba vračanja investicije oziroma doba vračanja investicijske naložbe je opredeljena kot čas, v katerem kumulativa neto prilivov finančnega toka (donosov) v času obratovanja naložbe doseže vsoto investicijskih stroškov in ne sme biti daljša od ekonomske dobe naložbe. Recipročni kazalec donosnosti investicije predstavlja tisto časovno obdobje, ki je potrebno, da se investicijski stroški povrnejo z donosi. Po tej metodi je najuspešnejša tista investicija, ki ima najkrajšo dobo vračanja. Ta metoda daje le odgovor na vprašanje, v kolikem času se bodo investirana sredstva povrnila, ne upošteva pa vseh donosov naložbe, niti časovne razporeditve donosov in investicijskih stroškov, zato investicije medsebojno niso primerljive. Če so letni donosi nespremenljivi, tedaj lahko enačbo za izračun dobe povračila zapišemo takole:

tVR = IkC

pri čemer pomeni:

tVR	doba vračanja investicijskih sredstev

Ik 	izhodiščna vrednost naložbenega kapitala

C 	 nespremeljivi letni donos

Metoda dobe vračanja investicijskih naložb omogoča hiter in enostaven izračun kazalca. Primerna je za izbiro manj tveganih projektov, saj pri tej metodi ni potrebno predpostaviti življenjske dobe projekta in določiti diskontne obrestne mere, s tem pa se prihranijo težave pri napovedovanju tokov denarja skozi celo dobo projekta (Lumby 1994, 42). Slabost te metode je med drugim, da ne upošteva različne časovne dinamike donosov in vlaganj oziroma ne razlikuje med denarnimi tokovi na začetku, sredi ali koncu opazovanega obdobja in tako tudi ničesar ne pove o donosih investicijskega projekta, ko je bila investicija povrnjena. Po tej metodi namreč izberemo med investicijskimi možnostmi tiste, ki investitorju zagotavljajo največjo likvidnost, kar posledično pomeni, da je ekonomsko spremeljiva tista naložba, ki ima najkrajšo dobo vračila.

Donosnost investicije. Donosnost investicije (angleško »Return on investment - ROI«) opredelimo kot finančno razmerje med dohodkom, ki izhaja iz investicije in stroški investicije (RFB 2010). Lumby (1994, 47) pa navaja, da je donosnost investicije kazalec, ki ima več možnih oblik, med katerimi najbolj pogosto obliko opredelimo kot razmerje med dobičkom ter vloženim kapitalom in jo izrazimo v odstotkih. Donosnost investicije je eden izmed kriterijev za odločanje o ekonomski uspešnosti projekta, saj nam rezultat izračuna tega kazalca odgovarja na eno izmed pomembnejših vprašanj vsakega vodstva, ki sprejema odločitve o izpeljavi posameznega investicijskega projekta in sicer kolikšen odstotek celotne vrednosti investicije bo projekt ustvaril vsako leto v obliki dobička. Tako lahko navedemo splošno obliko enačbe donosnosti investicije:

ROI = PIcel * 100

pri čemer pomeni:

ROI	donosnost investicije (angleško »Return on investment - ROI«)

P 	dobiček

Icel	vrednost investicije

Števec se v splošni obliki imenuje dobiček oziroma donos investicije, ki je rezultat analize prihodkov in odhodkov in ga lahko opredelimo kot dobiček, dobiček in amortizacija ali pa kot dobiček, amortizacijo in obresti. V imenovalcu pa upoštevamo vrednost investicije, ki je rezultat investicijske analize oziroma vsa vložena sredstva in sicer povprečna vložena sredstva ali pa samo lastna vložena sredstva. Tudi pri tej statični metodi, ki se uporablja za ekonomsko vrednotenje učinkovitosti naložb lahko navedemo tako prednosti, kot tudi slabosti. Prednosti te metode se po navedbi Lumbya (1994, 47) kažejo v njeni prepoznavnosti in poznavanju kazalca s strani vodilnih menedžerjev. Investicijo namreč oceni z vidika profitabilnosti, kar predstavlja izhodišče za ocenjevanje dela menedžerjev s stani delničarjev. Lumbya (1994, 49) opozarja tudi na nekatere slabosti kazalca donosnosti investicij, ki se kažejo v obstoju različnih vrst možnosti obravanavanega kazalca, kar dovoljuje uporabniku, da zbere tisto varianto, ki mu najbolj ustreza. Primerjava kazalcev morda tako med različnimi izračuni ne pokaže pravilne slike o dejanski absolutni vrednosti ene investicije v primerjavi z drugo investicijo, saj je vrednost kazalca izražena relativno. Kazalec prav tako ne upošteva skupnih donosov investicije in njihove časovne razporeditve donosov, kot slabost pa lahko zraven tega navedemo še, da tudi sama vrednost izračuna ne temelji na denarnem toku, temveč temelji na računovodskem dobičku. Obstaja še nekaj podobnih parcialnih kazalnikov uspešnosti tekočega poslovanja, ki tudi niso primerni za oceno uspešnosti investicij, saj vse te statične metode vrednotenja investicij zanemarjajo časovno dinamiko uresničevanja naložb. Temeljne slabosti statičnih metod odpravljajo dinamične metode, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Ekonomsko in finančno vrednotenje učinkovitosti z dinamičnimi metodami

Problem različnega časovnega razporeda stroškov in donosov investicije ter različne življenjske dobe investicij je rešljiv tako, da se uporabi postopek, ki upošteva vse donose in investicijske stroške ter hkrati omogoča primerjavo med časovno različno razporejenimi stroški in donosi investicije, s tem da vse skupaj prevede na isti časovni termin (Čebokli 2010). V praksi se največkrat uporablja začetni časovni termin, ki pomeni začetek tistega obdobja, ko se pojavijo prvi investicijki denarni tokovi. Lužnik Pregl in Križaj Bonač (1991, 127-129) navajata, da dinamična metoda opazuje investicijo v vsej njeni ekonomski dobi in hkrati temelji na likvidnostnem toku, ki pomeni pregled vseh poslovnih dogajanj v celotni življenjski dobi določene naložbe. Pri tem nam tako ocena likvidnosti, kot tudi ocena učinkovitosti služita za izvedbo dinamične analize uspešnosti. Pogoj za oceno likvidnosti je likvidnostni tok investicije, medtem ko je osnova za oceno učinkovitosti, finančni tok investicije, ki ga predstavlja denarni tok brez virov financiranja investicije in obveznosti, ki izhajajo iz sposojenih finančnih sredstev. Na osnovi metode sedanje vrednosti, sta se v okviru ekonomskega vrednotenja učinkovitosti naložb z dinamičnimi metodami izoblikovala dva kriterija, ki napravita časovno različno razporejene izdatke in donose investicije medsebojno primerljive in sicer:

- metoda neto sedanje vrednosti;

- metoda interne stopnje donosnosti.

Metoda neto sedanje vrednosti. Neto sedanjo vrednost (NSV) opredelimo kot razliko med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (Čebokli 2010). Pri tej metodi investicijske izdatke in donose najprej diskontiramo na začetni termin (t0), ko nastopijo prvi investicijski izdatki. S tem ko jih diskontiramo, ustrezno vključimo časovno komponento, tako da so zneski investicijskih donosov in investicijskih izdatkov v različnih časovnih enotah primerljivi. Nato od vsote diskontiranih donosov odštejemo investicijske izdatke (Klepec 2010).  Neto sedanjo vrednost se izračuna po obrazcu:

NSV=  Dt(1+r)t-  It(1+r)t

pri čemer pomeni:

NSV	neto sedanja vrednost

Dt 	donos v obdobju t

It 	investicijski izdatek v obdobju t

t 	obdobje (mesec, leto); t=1,2,3…n

r 	diskontna stopnja

Diskontna stopnja izraža stopnjo zahtevanega donosa. Pozitivna neto sedanja vrednost kaže, da so donosi večji od investicijskih izdatkov. Negativna neto sedanja vrednost kaže, da pri uporabljeni doskontni stopnji (zahtevanem donosu) vsota donosov ni dovolj velika, da bi se z njo nadomestili investicijski izdatki (Čebokli, 2010).

Naložbeno odločitev s pomočjo neto sedanje vrednosti sprejememo, če je njena neto sedanja vrednost večja od 0 in zavrnemo, če je manjša od 0. V primeru da ocenjujemo več investicij, potem se odločimo za tisto, ki ima najvišjo pozitivno neto sedanjo vrednost.

Pri metodi neto sedanje vrednosti nam lahko največjo težavo predstavljata ocena vrednosti prihodnjega donosa in realna obrestna mera, ki imata neposreden vpliv na izračun sedanje oziroma prihodnje vrednosti. Na vprašanje, ali naj določeno investicijo sprejmemo ali ne, odgovarja naslednje pravilo: seštevek sedanjih vrednosti prihodnjih donosov mora biti večji od seštevka vrednosti današnje investicije, prenesti mora vse stoške virov financiranja določene investicije in zagotoviti zahtevan donos glede na cilj tistega, ki odloča  nameravani investiciji (Repovž in Peterlin 2000, 91). V primeru, da z izračunom neto sedanje vrednosti ugotovimo, da ne dosegamo zastavljene donosnosti investicije, od nje odstopimo ali jo preložimo.

Metoda interne stopnje donosnosti. Interno ali notranjo stopnjo donosnosti (angleško »Internal Rate Of Return – IRR«) izračunamo podobno kot NSV, le da je interna stopnja donosnosti v bistvu tista diskontna stopnja, ki izenači sedanjo vrednost investicijskih vlaganj in sedanjo vrednost donosov investicije oziroma pri kateri je NSV enaka nič. Interna stopnja donosnosti se izračuna po obrazcu (Brigham in Ehrhardt 2008, 382):

i=0n CFt(1+IRR)t  = 0

pri čemer pomeni:

CFt	neto denarni tok v obdobju t

IRR 	notranja stopnja donosnosti

t 	časovni trenutek (leto) in n 	življenjska doba investicijskega projakta

Za razliko od NSV, pri metodi interne stopnje donosnosti diskontne stopnje ne predpostavljamo, ampak jo določimo tako, da s poskusi ugotavljamo, kakšna interna stopnja donosnosti ustreza rezultatu nič pri NSV. Vrednost nič pa dosežemo takrat, ko je razlika ob sočasnem upoštevanju preostanka vrednosti investicije in začetne vrednosti investicije, diskontiranih celotnih pritokov in odtokov enaka nič. Za naložbo se odločimo, če je interna stopnja donosnosti večja večja od diskontne stopnje, če ji je enaka smo ravnodušni, če pa je manjša, investicijski projekt zavrnemo. Med naložbenimi možnostmi pa praviloma izveremo tisto, ki ima najvišjo interno stopnjo donosnosti. Pri primerjanju večjega števila alternativnih investicijskih variant, pa je pomembno upoštevati še eno merilo in sicer relativno neto sedanjo vrednost (RNSV).

Pri ekonomskem vrednotenju učinkovitosti naložbe, ki bi bila ekonomsko upravičena in sprejemljiva, morajo podjetja uporabiti večje število metod ocenjevanja investicijskega projekta. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da imamo vedno na razpolago le omejene informacije o proučevani naložbi, zato tudi najboljše metode v praksi ne morejo v celoti izničiti tveganja pri izpeljavi določenega investicijskega projekta. Lefley in Malcolm (1999) tako navajata, da trenutno nobena samostojna metoda ocenjevanja investicij ne da pravilnega odgovora pri vseh investicijskih situacijah. Podatki pridobljeni z upoštevanjem statičnega oziroma dinamičnega pristopa nam dajejo osnovo za odločitev o obliki in virih financiranja določenega investicijskega projekta. V nadaljevanju bomo tako predstavili projektno financiranje investicijskih projektov, ki je tesno povezano z uspešno oceno ekonomske upravičenosti projekta ter z izdelavo  projekcij iz poslovanja, ki morajo tudi na dolgi rok izkazovati pozitivni denarni tok oziroma pozitivno in dobičkonosno poslovanje kot najpomembnejše jamstvo za poplačilo vseh obveznosti do virov sredstev.

18.	Viri in literatura

- Amos, A. (1999). Downstream Energy Financing in Developing Countries: Are BOTs the Answer. Dundee: University od Dundee.

- Benoit Phillipe. (1995). Project Finance  at the World Bank: An oweview of Policies and Instruments. World Bank Technical Paper Number 312. Washington D.C.

- Bhatta, S.D., Drennan, M.P.(2003), The Economic Benefits of Public Investment in Transportation: A Review of Recent Literature. Journal of Planning, Education and research, vol. 22, no. 3.

- Brigham, E.F. in L.C. Gapenski. (1996). Financial Management: Theory and practice, 8th edition. Fort Worth: The Dryden Press.

- Buckley, A. (1996). Project Finance. V: International Capital Budgeting. London:Prentice

- Evropska komisija. (2004). Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov. Dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_sl.pdf

- Evropska komisija, direktorat za regionalno politiko (2006). Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi stroškov in koristi. Dostopno na: http://www.eu-skladi.si/kohezija-do-2013/ostalo/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013/CBA_26.11.2007.pdf

- European Commission (2014). Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020. DG Regional an Urban Policy. Dostopno na: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf

- Florio, M., Morretta, V., Willak, W. (2018). Cost-Benefit Analysis and European Union Cohesion Policy: Economic Versus Financial Returns in Investment Project Appraisal, Journal of Benefit Cost Analysis. Vol 9, No.1. pg. 147-180

- Geršak, U. (2016). Input-Output analiza vpliva javnih investicij v infrastrukturo in izvoza na Slovensko gospodarsko rast pred in med krizo 2009-2013, magistrsko delo, dostopno na http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gersak5209.pdf

- Katz, G.I. in S.W. Smith. (2003). Build-operate-transfer: The Future of Public construction?. Journal of Construction Accounting & Taxation.

- Levy, Haim in Marshall Sarnat. (1994). Capital investment and finance ial decisions (5th edition). New York: Prentice-Hall, Hemel Hempstead: Prentice-Hall International.

- Lenič, Jože. (1999). Analiza ekonomskih tveganj v procesu vključevanja privatnega sektorja v gospodarsko infrastrukturo. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, mag. delo.

- Menheere, S.C.N. in S.N. Pollalis. (1996). Case studies on Biuld Operate Transfer. Delf: Delf University of Technology.

- Merna Tony in Cyrus Njiru. (1998). Financing and Managing Infrastructure Projects. Hong Kong: Asia Law&Practise Publishing Ltd.

- Mrak, Mojmir. (1997). BOT oblika projektnega financiranja: Riziki in zavarovanja pred njimi. Slovenska ekonomska revija 48: 139–150.

- Mrak, M., Gazvoda, M. in M. Mrak. (2005). Projektno financiranje: alternativna oblika financiranja infrastrukturnih objektov. Ljubljana: Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

- Mrak, M. in I. Glavan. (2002). Priročnik o sodelovanju zasebnega in javnega sektorja pri financiranju izgradnje komunalne infrastrukture in opravljanju javne gospodarske službe. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

- Mužina, A. (2004). BOTin drugi lastninski modeli koncesijskih razmerij v Republiki Sloveniji. V: Round Table on Financing SMEs in Slovenia 2004, J.Vadnjal, M. Glas, A. Sfiligoj; 64-79.

- Reese, Judith A. (1998). Regulation and Private Participation in the Water and Sanitation Sector. Stockholm: Global Water Partnership.

- Tiong, R.K. (1990). BOT Projects: Risks and Securities. Construction Management and Economics, 8(3), 315-328.

- Strategija razvoja Slovenije 2030, dostopna na: https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/Strategija-razvoja-Slovenije-2030/Strategija_razvoja_Slovenije_2030.pdf

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije, dostopna na:

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/sprs_slo.pdf

- Strategija razvoja prometa v RS, dostopna na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki-Sloveniji-do-leta-2030.pdf

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa 2013 – 2022, dostopen na:

https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/11/NPVCP_knji%C5%BEica.pdf

- Javna Agencija RS za varnost prometa, https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/druzbeno-ekonomskih-stroskov-prometnih-nesrec/

- Javna Agencija RS za varnost prometa, prometne nesrece, http://nesrece.avp-rs.si/

- Uredba EU 2015/207, Izvedbena uredba komisije o izvajanju projektov kohezijske politike, dostopno na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisaEU?celex=32015R0207#

OPOMBE in ZABELEŽKE

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Predpostavka o predvideni inflaciji za obdobje izvajanja investicijskih del temelji delno na podatkih UMAR (za leto 2021) kot to zahteva 9.čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), delno pa na napovedi Banke Slovenije (za leto 2022) in ECB (targetirana inflacijska stopnja, leto 2023), saj UMAR v svoji napovedi ni podal napovedi za leti 2022, 2023 ampak zgolj za leto 2021.

Strategija razvoja Slovenije 2030, Vlada Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 2017, dostopno na https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/izvajanje-strategije-razvoja-slovenije-2030/

Tehnična dokumentacija za projekt na nivoju PZR, 8x za izbrane odseke LC in JP, izdelovalec: Blan d.o.o., Velenje (julij, 2020) in 1x PZI podjetja Nig d.o.o., Slovenj Gradec za odsek LC 350 381, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl (marec, 2019) je sestavni del investicijske dokumentacije in oblikovanje razpisa ter spremljanja izvedbe.

Ta del besedila je v celoti povzet po predhodno pripravljenem dokumentu »Dokument identifikacije investicijskega projekta, DIIP, Inštitut IRIS Maribor, september 2020, obravnavan in sprejet na občinskem svetu Občine Prevalje z dne 17.09.2020. Razlog za povzemanje določenih delov DIIP je v zahtevi iz Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19), ki v okviru pripravljalnih dejanj za podelitev koncesije postavlja zahtevo po izvedbi primerjalne analize, če občina investicijo in upravljanje z investicijo izvaja sama ali pa izvajanje prenese na gospodarske subjekte s podelitvijo koncesije (25.čl. ZNKP).

Povzeto po tehnični dokumentaciji za projekt, PZR, 8x za izbrane odseke LC in JP, izdelovalec: Blan d.o.o., Velenje (julij, 2020) in 1x PZI podjetja Nig d.o.o., Slovenj Gradec za odsek LC 350 381, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl (marec, 2019).

Povzeto po Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Ur. l. RS, št. 127/06) in Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur. l. RS, št. 9/19). Donos na kapital lahko primerjamo tudi z oportunitetnim stroškom angažiranega kapitala, ki se mu investitor odreka zaradi vlaganj v predmetno investicijo ali z obrestno mero, ki jo bi moral plačati javni sektor v kolikor bi si denar izposodil na kapitalskem trgu. Višina zahtevanega oz. pričakovanega donosa je sicer odvisna od vsakokratnih razmer v gospodarstvu oz. prispelih ponudb na javnem razpisu, kjer potencialni koncesionarji izrazijo voljo po kateri so pripravljeni prevzeti obveznosti iz koncesijske pogodbe. Zahtevan donos oz. strošek kapitala nad dejanskimi stroški projekta je tudi odraz postavljene diskontne stopnje in ga prikazuje kazalnik interne stopnje donosa projekta.

Povzeto po pripravljenem dokumentu »Dokument identifikacije investicijskega projekta, DIIP, Inštitut IRIS Maribor, september 2020, obravnavan in sprejet na občinskem svetu Občine Prevalje z dne 17.09.2020. Razlog za povzemanje določenih delov DIIP je v zahtevi iz Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur.l.RS, št. 9/19), ki v okviru pripravljalnih dejanj za podelitev koncesije postavlja zahtevo po izvedbi primerjalne analize, če občina investicijo in upravljanje z investicijo izvaja sama ali pa izvajanje prenese na gospodarske subjekte s podelitvijo koncesije (25.čl. ZNKP).

Kot že navedeno so investicije v posamezne odseke obravnavane v skupnem dokumentu. Slednje je skladno s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS., št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki pravi: »…če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti oziroma aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, se jih lahko združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.«

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji – izvedbeni načrt (PZI), izdelovalec: NIG d.o.o., marec 2019.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za javni razpis (PZR), izdelovalec: Blan d.o.o., julij 2020.

Povzeto po tehnični dokumentaciji za projekt, PZR, 8x za izbrane odseke LC in JP, izdelovalec: Blan d.o.o., Velenje (julij, 2020) in 1x PZI podjetja Nig d.o.o., Slovenj Gradec za odsek LC 350 381, pododsek: Črešnik – Koroš – Mikl (marec, 2019).

Predpostavka o predvideni inflaciji za obdobje izvajanja investicijskih del temelji delno na podatkih UMAR (za leto 2021) kot to zahteva 9.čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), delno pa na napovedi Banke Slovenije (za leto 2022) in ECB (targetirana inflacijska stopnja, leto 2023), saj UMAR v svoji napovedi ni podal napovedi za leti 2022, 2023 ampak zgolj za leto 2021.

pri postavki 4 gre za t.i. kamnito zložbo in ne odvodnjavanje kot pri preostalih odsekih. Odvodnjavanje je pri navedenem odseku vključeno v točko 2 – zemeljska dela.

Povzeto po tehnični dokumentaciji izdelovalec: Blan d.o.o., 2020 in NIG d.o.o., 2019.

Ocena stroškov RV temelji delno primerjalni metodi (primerjava z občinami s podobnimi lastnostmi cestne mreže, kot npr. Črna na Koroškem, Hoče-Slivnica, Zreče, Vojnik, ipd…), delno pa na zgodovinskih vrednostih za občino Prevalje, ki je v zadnjih letih izkazovala stroške RV v razponu med minimalno 299 tisoč € (leto 2014), pa vse do 405.053 € (leto 2016), pri čemer se je povprečna vrednost RV za dela po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Ur. l. RS, št. 38/16) gibala okoli 350.000 €/letno oz. 3.050 €/km ceste.

Trajanja koncesije smo postavili na 15 let, čemur so prilagojena tudi letna nadomestila. V okviru tega dokumenta je namreč v okviru 15 poglavja izdelan predlog za trajanje koncesije kot del Študije upravičenosti podelitve koncesije, kot to zahteva Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur. l. RS, št. 9/19).

Trajanja koncesije smo postavili na 15 let, čemur so prilagojena tudi letna nadomestila. V okviru tega dokumenta je namreč v okviru 15 poglavja izdelan predlog za trajanje koncesije kot del Študije upravičenosti podelitve koncesije, kot to zahteva Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah /ZNKP/ (Ur. l. RS, št. 9/19). Prav tako so v skladu z navedenim v 15 poglavju opredeljeni ostali vidiki koncesije, kot npr. finančni učinki koncesije, primerno nadomestilo koncesionarju oz. njegova višina, skupna vrednost koncesije, analiza koncesije glede na razpoložljiva sredstva koncedenta, ipd.

Multiplikativni učinek investicij pomeni, da izdatki za investicije povečujejo BDP ne le za investirani znesek, temveč za več. Multiplikativni oziroma povpraševalni učinek investicij pojasnjuje teorija multiplikatorja, ki temelji na verigi sekundarne potrošnje. Multiplikativnega učinka na potrošnjo nimajo samo investicije, temveč vsak izdatek, v katerega se je spremenil prihranek. Multiplikator lahko definiramo kot povečanje BDP na enoto izdatka. V primeru investicijskega multiplikatorja je to povečanje proizvoda na enoto izdatka za investicije.

Model akceleratorja investicij trdi, da so investicije proporcionalne spremembam BDP. Ko je gospodarstvo v oživljanju, so investicijski izdatki pozitivni, ko je gospodarstvo v upadanju, bodo neto investicije negativne oz. povedano drugače, večja kot je gospodarska aktivnost več ekonomskih subjektov je pripravljeno investirati in prihranke preliti v naložbe, medtem ko v času recesije, naložbe praviloma usahnejo, saj se zdi ekonomskim subjektom tveganje novih investicij preveliko in se zanje odločajo šel ob novem pozitivnem gospodarskem trendu. V tem času je zato še posebej pomembno, da izpad oz. manjko zasebnih investicij nadomestijo javne investicije, ki imajo tako v času recesije še posebno »vzpodbujevalno« vlogo in učinek na ponovno rast BDP.

V skladu z Uredbo EU 2015/207, str. 38, poglavje 2.3, podpoglavje 2.31. točka 4, dostopno na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisaEU?celex=32015R0207#

Javna Agencija RS za varnost prometa, https://www.avp-rs.si/management-varnosti-cestnega-prometa/druzbeno-ekonomskih-stroskov-prometnih-nesrec/ in število prometnih nesreč po občinah in vrstah, dostopno na: http://nesrece.avp-rs.si/

Vrednosti input-output multiplikatorjev občasno izračunava in objavlja SURS (npr. Input-output tabele ponudbe in porabe, 2020), www.surs.si in povzeto po Geršak (2016).

Spremembe ENSV opazujemo kot relativne spremembe, spremembe EIRR pa kot absolutne.

Ocena stroškov RV temelji delno primerjalni metodi (primerjava z občinami s podobnimi lastnostmi cestne mreže, kot npr. Občina Črna na Koroškem, Občina Hoče-Slivnica, Občina Zreče, Občina Vojnik, ipd…), delno pa na zgodovinskih vrednostih za občino Prevalje za zadnje nekajletno obdobje kot prikazano zgoraj.

Predpostavka o predvideni inflaciji za obdobje izvajanja investicijskih del temelji delno na podatkih UMAR (za leto 2021) kot to zahteva 9.čl. Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), delno pa na napovedi Banke Slovenije (za leto 2022) in ECB (targetirana inflacijska stopnja, leto 2023), saj UMAR v svoji napovedi ni podal napovedi za leti 2022, 2023 ampak zgolj za leto 2021.

Glede na teoretična izhodišča in primere dobre prakse se lahko cena v okviru JZP oblikuje bodisi kot lastna cena za opravljeno storitev, povečana za priznani donos koncesionarju, bodisi kot odstotek zadržanega prihodka, ki ga koncesionar pridobiva na monopolnem trgu skozi opravljanje koncesionarske dejavnosti. V konkretnem primeru koncesionar ne bo pridobival prihodka neposredno od uporabnikov javnih storitev, zato bo njegov prihodek ocenjen na podlagi lastne cene opravljene storitve, povečan za priznani donos. Na tem mestu naj še posebej opozorimo na pogosto napako pri vzpostavljanju odnosa med javnim in zasebnim sektorjem, ko javni sektor prevzame prevelik obseg tveganj in negotovosti, s čemer zasebnemu sektorju zmanjša motivacijo za iskanje najbolj optimalnih, racionalnih in stroškovno učinkovitih poti za izvajanje javne službe (primer, ko se koncedent v pogodbi zaveže, da bo koncesionarju kril vse dejanske stroške, ki bodo nastali z opravljanjem dejavnosti, vključno s priznanim donosom). Zato je ta del procesa še posebej občutljiv in v veliki meri pogojuje (ne)uspešnost partnerstva v prihodnje. Preveč 'bogato' odmerjeno letno nadomestilo koncesionarju in preveč ohlapno zapisana določila o usklajevanju obveznosti in pravic skozi pogodbo, bodo najverjetneje povečala X-neučinkovitost projekta, javnemu sektorju pa naložila nesorazmerno breme in tveganja projekta. Obratno, bodo prestroga merila in prenizko nastavljena višina prihodka, odvrnila morebitne koncesionarje, da bi sploh vstopili v JZP razmerje.

Več o teoretičnih podlagah za izračun primernosti oz. uspešnosti investicijskih projektov in posledično smisleno uporabljenih elementov za oceno uspešnosti koncesije v Prilogi tega besedila.

Pri investicijskih odločitvah gre za dolgoročne naložbe podjetja, ki imajo dolgoročen ali celo trenuten vpliv na poslovanje in uspešnost ali neuspešnost podjetja.

Pri finančnem vzvodu gre za razmerje med dolgom in lastnim kapitalom.  Višja kot je stopnja finančnega vzvoda, večja je variabilnost celotnega dobička in zato je tudi večje tveganje iz poslovanja.

Izraz denarni tok označuje celoto prejemkov na eni in izdatkov na drugi strani v nekem določenem časovnem obdobju, ki vpliva na končno stanje denarnih sredstev z upoštevanjem njihovega začetnega stanja.  Denarni tok se tako pojavlja pri vlaganju (financiranju), naložbenju (investiranju) ter v zvezi s poslovanjem podjetja.

Donos, povečan za stroške financiranja.