| Vrsta investicijske dokumentacije |  | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| --- | --- | --- |
| Naziv projekta |  | UREDITEV JAVNE POTI STROJNSKA REKA (HUDOPISK) |
| Naziv podprojekta |  |  |
| Izvajalec |  | Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Naročnik |  | Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Datum izdelave |  | Marec 2008 |

Kazalo

1	NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	3

1.1.	Opredelitev investitorja	3

1.2.	Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta	3

1.3.	Bodoči upravljavci	4

1.4.	Datum izdelave DIIP	4

2	ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE	5

2.1.	Osnovni podatki o investitorju	5

2.2.	Položaj občine Ravne na koroškem	6

2.3.	Demografski podatki Občine Ravne na koroškem                                                                                                                6

2.4.      OBSTOJELČE STANJE                                                                                                                                         7

2.5.	Stanje na področju komunalno opremljenih zemljišč v občini Ravne	8

2.6.	Organiziranost  izvajanja gospodarskih javnih služv v občini Ravne na Koroškem	8

2.7.	Temeljni razlogi za investicijsko namero	9

3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	10

3.1.	Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije	10

3.2.	Ugotovitev ciljev investicije	10

3.3.	Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami ter rrp 	11

4	UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO	12

5	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	13

5.1.	Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja 	13

5.1.1.	Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo	14

5.1.2.	Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo	15

5.2.	Navedba osnov za oceno vrednosti	16

6	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	16

6.1.	Predhodna dokumentacija	16

6.2.	Lokacija	16

6.3.	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe	17

6.4.      Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje	18

6.5.	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo	19

6.6.	Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi	20

6.7.	Ekonomska upravičenost projekta	21

7	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	22

7.1.	Potrebna investicijska dokumentacija	22

# NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

## 1.1.   	Opredelitev investitorja

| Investitor: | OBČINA RAVNE |
| --- | --- |
| Naslov: | Gačnikova pot 5 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 8216000 |
| Faks: | +386 2 8216001 |
| E-mail: | obcina@ravne.si |
| Spletna stran: | www.ravne.si |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije: | Andrej Bukovec |
| Odgovorna oseba: | mag.Tomaž Rožen, župan |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

## 1.2.	Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

| Izdelovalec DIIP: | Občina Ravne na Koroškem; Andreja Zmagaj |
| --- | --- |
| Naslov: | Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 8216000 |
| Faks: | +386 2 8216001 |
| E-mail: | obcina@ravne.si |
| Odgovorna oseba: | mag.Tomaž Rožen |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig izdelovalca: |  |

## 1.3.	 Bodoči upravljalec

| Bodoči upravljalec: | JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 870 570 40 |
| Faks: | +386 2 870 570 50 |
| E-mail: | kplog.kad@siol.net |
| Spletna stran: | http://www.jkp-log.si/ |
| Odgovorna oseba: | Ernest Blatnik |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

## 1.4.       Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP:	marec 2008

# ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

## 2.1.	Osnovni podatki o investitorju

Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Mežiška dolina obsega tisti slovenski alpski prostor, ki teče vzporedno z državno mejo s sosednjo Avstrijo skozi Karavanke, leži med gorama Peco in Uršljo goro in se potegne proti vrhovoma gora Olševe in Raduhe. Svojska lega in gore, ki jo obkrožajo, dajejo Mežiški dolini milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla. Vse vode v dolini zbira reka Meža, gozdovi pa pokrivajo skoraj 70 odstotkov vse površine. Na vrhovih gora rastejo redke gorske rastline, v gozdovih pa živi veliko lovne divjadi.

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 s 16 naselji in ima 12465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd. Druga večja naselja so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh, Zelen breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.

Investitor:					OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Telefon:					+386 (02) 8216000

Faks:					+386 (02) 8216001

E-mail:					obcina@ravne.si

Matična številka: 				5883628
Davčna številka: 				SI48626244
Šifra dejavnosti: 				75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 			01303-0100009987

Župan: 					mag.Tomaž Rožen

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 	Andrej Bukovec

Slika 2/1:		Občina Ravne na Koroškem

## 2.2. 	Položaj Občine Ravne na Koroškem

| Prednosti | Slabosti |
| --- | --- |
| globalna usmerjenost gospodarstva bližina meje naravne danosti stanje na področju družbenih dejavnosti | tradicionalna struktura gospodarstva oddaljenost od razvitejših delov Slovenije dostopnost občine, kot posledica geografske lege in slabe infrastrukturne povezanosti z ostalimi regijami pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma odliv kadrov |
| Možnosti | Nevarnosti |
| usmeritev v lahko industrijo, za kar so na voljo prostorski in kadrovski resursi pospešitev razvoja malega gospodarstva s širitvijo Poslovne cone Ravne postopni razvoj turizma z izvedbo ustrezne infrastrukture in razvojnimi spodbudami usklajen razvoj dejavnosti občine z razvojem moči občine, ki izvira iz gospodarske moči izkoriščanje potenciala sofinanciranja projektov s sredstvi EU odpiranje preko bližnje meje selektivno pridobivanje strukturno potrebnih kadrov | nadaljnje padanje gospodarske moči in s tem naraščanje brezposelnosti nezmožnost okolja, da izkoristi dane možnosti zamujanje s projekti gospodarskih subjektov za koriščenje sredstev spodbud resornih ministrstev zamujanje s projekti za koriščenje sredstev EU zastoji v regijskem povezovanju in skupnih projektih |

## 2.3. 	Demografski podatki občine Ravne na Koroškem

## 2.4.	Obstoječe stanje

Naselje Tolsti vrh se razprostira na 12,27 km2 površin in leži na S delu občine Ravne na Koroškem. Naselje na SV delu meji na  Občino Dravograd na J delu pa na naselje Ravne na Koroškem

Na celotnem območju naselja Tolsti vrh je po podatkih iz leta 2002 825 prebivalcev, kar je 6,7% celotnega prebivalstva občine (vir: Javno komunalno podjetje Log; Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod za Občino Ravne na Koroškem; februar 2008). Območje naselja  je večinoma razpršeno poseljeno, z nekaj zaselki  individualnih hiš  med katerimi je največji zaselek Strojnska reka,  z nekaterimi centralnimi  vaškimi dejavnostmi (trgovina, gostilna, vaški dom,….).

Zaselek Hudopisk leži severovzhodno od zazidave Strojnska reka in je z le-to  povezan z makadamsko potjo. Trenutno je  na lokaciji zaselka Hudopisk 12 novih  individualnih stanovanjskih gradenj, makadamsko pot pa kot dohodno pot uporabljajo   tudi stanovalci 11 starejših stanovanjskih objektov v neposredni bližini zaselka. V  prihodnjih letih je predvidena gradnja cca. 26 novih  stanovanjskih objektov.

Obstoječa dohodna pot do zaselka je neurejena, brez urejenega odvodnjavanja za meteorne vode, kar je posebej problematično v primeru padavin, ko se voda razliva na nižje ležečem cestnem priključku in uničuje že tako slabo makadamsko pot. S seboj voda odnaša gramoz s ceste, ki ga odlaga na položnejšem delu asfaltirane ceste.  Glede na obstoječo in predvideno  frekvenco prometa je neustrezna in onemogoča varen dostop vozil, predvsem pa pešcev do nižje ležečega zaselka Strojnska reka, kjer je tudi priključna cesta na lokalno cesto, ki povezuje naselje z mestom Ravne na Koroškem.

Slika 2/2: Obstoječe stanje makadamske poti v naselju Tolsti vrh

## 2.5.	Organiziranost izvajanja gospodarskih javnih služb  v Občini Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem ima dva izvajalca javnih gospodarskih služb: eno javno komunalno podjetje v solastništvu s preostalimi tremi občinami Mežiške doline in enega koncesionarja.

1.izvajalec:		JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

Dobja vas 187

SI-2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Telefon:		+386 2 870 57 40

Faks:			+386 2 870 57 50

E-pošta: 		kplog.kad@siol.net

Naloga Javnega komunalnega podjetja Log d.o.o. Ravne je zagotavljanje komunalne dejavnosti kot gospodarske javne službe, ki zagotavlja temeljne storitvene pogoje življenja v občini in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem podjetje opravlja svojo dejavnost.

Dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, upravljanje s sistemom za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost.

## 2.6.		Temeljni razlogi za investicijsko namero

Z investicijo želimo urediti  dohodno  javno pot do  zaselka Hudopisk in tako zagotoviti  ustrezen dostop krajanom zaselka do priključka na  lokalno cesto.

Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero predvsem v:

- Neustreznosti obstoječe poti glede na potrebe  prebivalstva,

- Zagotovitev boljše in varnejše prometne povezave,

- Zagotoviti večjo mobilnost prebivalstva, dostopnost do delovnih mest, storitev in javnih funkcij.

Osnovni namen ali razlog za investicijski projekt je predvsem :

- Zagotovitvi ustrezno dohodno javno pot, ki bi zagotavljala varno in boljšo povezavo zaselka z naseljem in mestom  in s tem zagotovitev boljših življenjskih pogojev ter dvig privlačnosti podeželskega okolja kot bivanjskega prostora.

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Investicija je skladna  s 4. prednostno usmeritvijo RRP za Koroško razvojno regijo 2007-2013 »Kvalitetno življenjsko okolje« ter spada med aktivnosti Razvojnega programa podeželja  (RPP) Koroške regije 2007-2013 (RPP Mežiška dolina in občina Dravograd). Investicija je skladna s  četrtim programom RPP » Infrastruktura« in ukrepom dva, za uresničevanje tega  programa: ureditev in posodobitev komunalne infrastrukture. Z investicijo bomo zagotovili ustreznejšo povezavo znotraj naselja Tolsti vrh ter tako podeželskemu prebivalstvu omenjenega območja omogočili boljšo dostopnost centralnih funkcij na Ravnah na Koroškem.

## 3.1.	     Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Rekonstrukcija odseka javne  poti  zajema aktivnosti, ki se nanašajo na ureditev trase poti, ki povezuje zaselek Hudopisk z nižje ležečim zaselkom Strojnska reka.

Projekt mora v osnovi zagotoviti boljšo in varnejšo povezavo znotraj naselja. Izboljšana infrastruktura vpliva na dvig kvalitete bivanjskega okolja in dvig privlačnosti podeželskega okolja.

Osnovni motiv občine za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da obstoječa javna   pot ne zagotavlja ustrezne prometne povezave omenjenega predela glede na obstoječo in predvideno frekvenco prometa.

Regijski značaj projekta izhaja iz dejstva, da javna pot, ki je predmet investicije predstavlja tudi  povezavo zaselka s širšo regijo ter bo imela vpliv na povečanje atraktivnosti in dostopnosti podeželja ter s tem razvoj turizma v občini in regiji.

## 3.2. 	Ugotovitev ciljev investicije

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

- Zagotovitev ustreznejše in varnejše poti znotraj naselja, s tem pa tudi boljšo povezavo z mestom in regijo.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

- dvig kvalitete bivanja prebivalstva,

- boljšo dostopnost do storitev, delovnih mest in javnih funkcij,

- zagotovitev boljše in varnejše poti,

- dvig atraktivnosti podeželskega prostora.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

- rekonstrukcija odseka javne poti Hudopisk v dolžini 348m,

  - izvedba spodnjega ustroja,

  - izvedba zgornjega ustroja,

  - asfaltiranje,

- ureditev meteorne kanalizacije.

## 3.3. 	Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami ter Regionalnim programom za Koroško razvojno regijo 2007 - 2013

Program razvoja podeželja  za obdobje 2007-2013 (PRP 2007-2013) na  svoji 3. osi zajema ukrepe za izboljšanje kakovosti podeželja in diverzifikacijo podeželskega gospodarstva. Podeželska območja zaostajajo v razvoju za urbanimi središči, kar jih izpostavlja večji nevarnosti depopulacije z negativnimi gospodarskimi, okoljskimi in socialnimi posledicami. Med dejavniki, ki ovirajo razvoj podeželja so tudi slabša razvitost infrastrukture v vaških naseljih. Eden izmed ciljev  ukrepov 3. osi   je s podporami urejanju podeželskih naselij pospešiti razvoj podeželja, ki vodi v dvig dohodkov in življenjske ravni podeželskih skupnosti.

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih programov  za obdobje 2007 – 2013 (OP RR) v svoji 4. Razvojni prioriteti »Razvoj regij« sledi cilju Skladnega razvoja regij . Ta razvojna prioriteta je skladna s cilji politike spodbujanja skladnega regionalnega razvoja , ki med drugim teži tudi k spodbujanju policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega razvoja.

Peta izmed ključnih razvojnih prioritet Strategija razvoja Slovenije (SRS) je povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, znotraj te pa ukrepi za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepitev razvojne vitalnosti in privlačnosti podeželja in izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007 – 2013 ( RRP ) kot enega izmed ciljev navaja tudi izboljšati  prometno dostopnost,ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja.  Prednostnih  usmeritev za uresničevanje  pri uresničevanju tega cilja je usmeritev  »kakovostno življenjsko okolje«  znotraj katere pa cilji izboljšanja prometne dostopnosti in s tem povečanje možnosti za gospodarski razvoj ter izboljšanje povezave znotraj regije in zmanjšanje razlik v prometno-infrastrukturni opremljenosti med urbanimi področji in podeželjem.

Rekonstrukcija poti k zaselku Hudopisk je eden izmed osnovnih pogojev za zagotovitev varnejše in boljše povezanosti zaselka z naseljem in mestom  ter za izboljšanje življenjskih pogojev v podeželski skupnosti ter povečanje privlačnosti podeželja. Projekt ureditve javne poti Hudopisk je vsebinsko usklajen z :

- Aktivnostmi 3 osi Programa za razvoj podeželja 2007-2013 in sicer izboljšanja kakovosti življenja na podeželju  ter ciljem za doseganje le te: obnova in razvoj vasi ter znotraj tega ukrepom  urejanja infrastrukture in povezav znotraj naselij.

- 4. razvojno prioriteto Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih programov »razvoj regij«  in  ciljem »skladen razvoj regij« , ki teži s spodbujanju policentričnega razvoja poselitve.

- S 5. razvojno prioriteto Strategije razvoja Slovenije »povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja«  ter ukrepi za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepitve razvojne vitalnosti in privlačnosti podeželja.

- S prednostno usmeritvijo RRP »kakovostno življenjsko okolje« ter cilji znotraj le-te

    - Izboljšanje prometne dostopnosti.

    - Zmanjševanje razlik v prometno infrastrukturni opremljenosti med urbanimi področji in podeželjem.

# 4       UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

| Varianta brez investicije | Varianta z investicijo |
| --- | --- |
| V varianti »brez investicije« bi pot znotraj naselja Tolsti vrh ostala nespremenjena – v makadamski izvedbi, brez urejenega odvodnjavanja. Slaba povezava onemogoča učinkovito mobilnost prebivalstva. Onemogoča revitalizacijo podeželja in dvig privlačnosti podeželskega okolja , ki zavira razvoj drugih dejavnosti (predvsem turizma) Prah, ki se dviga z makadamske poti vpliva na povečano onesnaženost okolja in zdravje ljudi. Neurejeno odvodnjavanje poti povzroča škodo na travnatih kmetijskih površinah po vsakem neurju | Z izvedbo investicije bo Občina uredila horizontalne in vertikalne elemente javne poti in izboljšala njene lastnosti, izvedla nov ustroj poti ter uredila odvodnjavanje meteornih voda s površin poti. Zagotovljena bo boljša in varnejša prometna povezava znotraj naselja Tolsti vrh. Omogočena revitalizacija podeželja, dvig atraktivnosti podeželskega okolja. Omogočena bo boljša dostopnost tam živečega prebivalstva do storitev, delovnih mest in javnih funkcij. Z izvedeno investicijo ne bo negativnih vplivov prahu z javne poti na okolje in zdravje ljudi. |

Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

S planirano investicijo želi občina Ravne na  Koroškem  urediti dohodno javno pot do zaselka  Hudopisk, znotraj naselja Tolsti vrh. Z ureditvijo   pasu poti želimo zagotoviti normalen pretok prometa, prometno varnost udeležencev in uporabnikov ter zagotoviti sodobno prometno povezanost zaselka z ostalo lokalno infrastrukturo.

Z deli želimo spremeniti horizontalne in vertikalne elemente poti  in s tem izboljšati vozne lastnosti poti in izvesti nov ustroj poti. Uredili bomo tudi odvodnjavanje meteornih voda s  površin poti, ki do sedaj ni bilo urejeno oziroma je speljano v obstoječ travnat jarek.

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti po posameznih segmentih investiranja. Investicija je namenjena za rekonstrukcijo javne poti v skupni dolžini 348m, s širino asfalta 4,5m in asfaltno muldo 0,5m. Dela obsegajo:

- Preddela: zakoličbo osi javne poti ter postavljanje obojestranskih prečnih profilov, zavarovanje osi poti ter zakoličbo podzemnih napeljav (elektrika, kanalizacija).

- Ureditev spodnjega ustroja: odkop humusa in izkop terena III. kategorije z odvozom na trajno deponijo, izkop terena z odvozom v nasip ter utrjevanje v nasip, planiranje in utrjevanje planuma telesa poti po odstranitvi humusa in po izkopu, dobava in polaganje geotekstila, dobava in vgrajevanje nasipnega peščeno- prodnatega materiala  ter planiranje,  humuziranje in sejanje trave.

- Ureditev drenaže: zakoličba osi drenaže, postavitev gradbenih profilov, izkopi terena, izdelava drenaže ter dobava in vgrajevanje drenažnega gramoza.

- Ureditev zgornjega ustroja: dobava in vgrajevanje tamponskega prodca  s prevozom, strojnim razprostiranjem, planiranjem in utrjevanjem; dobava in vgrajevanje asfalta ter izdelava polkrožne asfaltne mulde.

- Zaključna dela: čiščenje gradbene površine

- Geomehanski in gradbeni  nadzor.

- Ureditev meteorne kanalizacije.

### 5.1.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja je celotna ocenjena investicijska vrednost  po stalnih cenah 140.000,00 EUR z DDV.

Tabela 5/1:	Investicijska vrednost po segmentih, po stalnih cenah brez DDV v EUR

(december 2007)

| Pozicija | Opis investicije | Investicijska vrednost |
| --- | --- | --- |
| Nakup zemljišča |  | 19.721,94 |
| Gradbena dela | Rušitvena dela | 587,25 |
|  | Zemeljska dela | 61.097,68 |
|  | Kanalizacija | 30.422,80 |
|  | Zaključna dela | 837,00 |
| Nadzor |  | 4.000,00 |
| Skupaj |  | 116.666,67 |

Tabela 5/2:	Investicijska vrednost  po segmentih, po stalnih cenah z DDV v EUR

(december 2007)

| Pozicija | Opis investicije | Investicijska vrednost |
| --- | --- | --- |
| Nakup zemljišča |  | 23.666,32 |
| Gradbena dela | Rušitvena dela | 704,70 |
|  | Zemeljska dela | 73.317,22 |
|  | Kanalizacija | 36.507,36 |
|  | Zaključna dela | 1.004,40 |
| Nadzor |  | 4.800,00 |
| Skupaj |  | 140.000,00 |

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Glede na to, da del investicij izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz strani EU skladov, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške in preostale stroške, ki jih bo občina morala financirati v celoti iz lastnih virov. Stroški nakupa zemljišča  po opredelitvi stroškov iz javnega razpisa za ukrep 322 ne spadajo med upravičene stroške za sofinanciranje in jih bo občina  financirala iz lastnih virov.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek investicije.

### 5.1.2. 	Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in			preostale stroške

Ker bo investicija zaključena v letu 2008 so stalne cene hkrati tudi tekoče cene investicije.

Tabela 5/3:	Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije za obdobje 2008 -2009 v EUR po tekočih cenah brez DDV

| Leto |  | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Letni korektor |  |  |
| Upravičene investicije – sofinanciranje proračun +EU |  | 64.587,25 |
| Neupravičeni stroški |  | 52.079,42 |
| SKUPAJ |  | 116.666,67 |

Tabela 5/4:	Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije za obdobje 2008 -2009 v EUR po tekočih cenah z DDV

| Leto |  | 2008 |
| --- | --- | --- |
| Letni korektor |  |  |
| Upravičene investicije – sofinanciranje proračun+EU |  | 64.587,25 |
| Preostale investicije |  | 75.412,75 |
| SKUPAJ |  | 140.000,00 |

## 5.2. 	Navedba osnov za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so povprečne ocenjene tržne cene za tovrstne posege. Referenčna osnova so projektantski predračuni iz PZI dokumentacije za projekt Ureditev javne poti Hudopisk.

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za nakup zemljišč,  pridobivanje soglasij in dovoljenj, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun sofinancerskega deleža udeležbe evropskih in državnih javnih sredstev v projektu ali programu v skladu z Uredbo Sveta ( ES) št. 1698/2005, z dne 20. september 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter predvidevanjih o upravičenih stroških, ki bodo priznani na nacionalnem nivoju za črpanje sredstev iz naslova kmetijske politike.

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 6.1.	Predhodna dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije :

- Projekt za izvedbo javna pot Hudopisk; št. projekta 02-2008; 16.01.2008, ki ga je izdelal MBI d.o.o., gradbeni inženiring.

## 6.2. 	Lokacija

Lokacija del v okviru prenove mestnega jedra

Lokacija del v okviru ureditve javne poti Hudopisk  je v Občini Ravne na Koroškem in zajema naslednje parcelne številke :

457/1, 464/1, 466/1, 460/1, 460/18, 464/5; vse K.O. Tolsti vrh

## 6.3. 	Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 6/1:	Investicijska vrednost po segmentih in tekočih cenah brez DDV v EUR

| Pozicija | Opis investicije | Investicijska vrednost |
| --- | --- | --- |
| Nakup zemljišča |  | 19.721,94 |
| Gradbena dela | Rušitvena dela | 587,25 |
|  | Zemeljska dela | 61.097,68 |
|  | Kanalizacija | 30.422,80 |
|  | Zaključna dela | 837,00 |
| Nadzor |  | 4.000,00 |
| Skupaj |  | 116.666,67 |

Tabela 6/2:	Investicijska vrednost po segmentih in tekočih cenah z DDV v EUR

| Pozicija | Opis investicije | Investicijska vrednost |
| --- | --- | --- |
| Nakup zemljišča |  | 23.666,32 |
| Gradbena dela | Rušitvena dela | 704,70 |
|  | Zemeljska dela | 73.317,22 |
|  | Kanalizacija | 36.507,36 |
|  | Zaključna dela | 1.004,40 |
| Nadzor |  | 4.800,00 |
| Skupaj |  | 140.000,00 |

Tabela 6/3:	Okvirni terminski plan izvedbe projekta

|  | 2008 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DIIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprejem DIIP na OS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vloge za EU sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklep o odobritvi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis za izvaj. del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba investicije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uporabno dovoljenje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtevek za sredstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 6.4. 	Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin

Na območju predvidene gradnje ni zgrajenih objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

V času obratovanja oz. uporabe komunalne opreme je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu.

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom

Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ( Ur. List RS, št. 106/2002). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa   ( Ur. List RS, št. 45/95 ).

Upoštevana izhodišča varstva okolja

Pri načrtovanju investicije so bila preverjena izhodišča varstva okolje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da rekonstrukcija obstoječe javne poti :

- ne vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov,

- ne zmanjšuje okoljske učinkovitosti,

- zagotavlja trajnostno dostopnost,

- nima značaja investicije, pri kateri je potrebno utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje.

## 6.5. 	Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za projekt.

Slika 6/1:	Kadrovsko organizacijska shema

## 6.6. 	Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi

Občina Ravne na Koroškem bo projekt Ureditev javne poti Strojnska reka  (Hudopisk) financirala iz sredstev občinskega proračuna. S predstavljenim projektom bo kandidirala za pridobitev sredstev javnega razpisa za ukrep 322 – obnova in razvoj vasi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Tabela 6/5:	Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR

| VIRI SOFINANCIRANJA | Skupaj | MKGP | Občinski proračun |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški investicije | 64.587,25 | 32.293,62 | 32.293,63 |
| Neupravičeni stroški | 75.412,75 |  | 75.412,75 |
| SKUPAJ | 140.000,00 | 32.293,62 | 107.706,38 |

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek investicije.

## 6.7.	 Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske opravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost z kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize: torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

  - Dvig kakovost življenja in bivanja vaščanov

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

      - Revitalizacija podeželskega prostora

      - Povečanje atraktivnosti podeželja in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

      - Boljše povezave omogočajo večjo mobilnost krajanov, boljšo dostopnost storitev, javnih funkcij in delovnih mest.

# 7	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 	INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S		 ČASOVNIM NAČRTOM

## 7.1. 	Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

- za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

- za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

- za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

- pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

- pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

- kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za projekt Ureditve javne poti Strojnska reka (Hudopisk) je 140.000,00 EUR. Ne glede na to, da je ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah pod vrednostjo 300.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ker se projekt sofinancira s proračunskimi sredstvi.

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

- Investicijska dokumentacija :

- dokument identifikacije projekta DIIP,

- Projektna dokumentacija :

- PGD, PZI

- Ostala dokumentacija :

- vloga za sofinanciranje projekta iz sredstev EU,

- razpisna dokumentacija za izvajalce del,

- gradbeno dovoljenje.

# Text boxes

Župan

Občine Ravne na  Koroškem

Vodja projekta

MK

Izdelovalci projektne            dokumentacije

Ponudniki gradenj in opreme

Izvajalci gradenj, dobavitelj opreme, nadzorniki, UE

Občinski svet

Zainteresirane

javnosti