Investicijski program

UREDITEV MESTNEGA JEDRA PREVALJ

Prevalje, april 2010

Kazalo vsebine

1	Uvodno pojasnilo	2

1.1	Spremembe od potrditve DIIP-a do izdelave IP-ja	2

1.2	Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega programa	3

2	Povzetek investicijskega programa	5

2.1	Predstavitev investitorja, uporabnika	7

2.1.1	Sofinancer	7

2.1.2	Investitor	8

2.1.3	Upravljavec	9

3	Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih	11

3.1	Opredelitev nosilca projekta	11

3.2	Opredelitev sofinancerja	11

3.3	Izdelovalec Investicijskega programa	12

4	Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb	13

4.1	Območje 1	13

4.2	Območje 2	13

4.3	Območje 3	14

4.4	Območje 4	14

4.5	Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami	15

5	Analizo tržnih možnosti skupaj z analizo tržnih dejavnosti	17

6	Tehnično-tehnološki del	18

6.1	Območje 1	18

6.2	Območje 2	18

6.3	Območje 3	19

6.4	Območje 4	19

7	Analiza zaposlenih	21

8	Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah	24

8.1	Ocena stroškov investicije  po letih - stalne cene	25

8.2	Ocena stroškov investicije  po letih - tekoče cene	25

8.3	Ocena stroškov na enoto	26

9	Analiza lokacije	27

9.1.1	Območje 1	27

9.1.2	Območje 2	28

9.1.3	Območje 3	29

9.1.4	Območje 4	30

10	Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje	31

10.1.1	Trajnostna dostopnost	32

10.1.2	Vpliv na horizontalne politike	32

11	Časovni načrt izvedbe investicije	33

11.1	Terminski načrt investicije	33

11.2	Nadaljnja investicijska, prostorska, projektna in tehnična dokumentacije	35

12	Načrt financiranja, viri financiranja	36

13	Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja	37

14	Vrednotenje stroškov in koristi	38

15	Analiza tveganj in analiza občutljivosti	41

15.1	Tveganja	41

15.2	Analiza občutljivosti	43

16	Predstavitev in razlaga rezultatov	44

17	Zaključek	45

# Uvodno pojasnilo

s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa, namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma predinvesticijske zasnove s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb (do priprave investicijskega programa);

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. Na osnovi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) iz marca 2010 je bila sprejeta odločitev o pričetku investicije.

Investicijski program (v nadaljevanju IP) obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto ureditve mestnega jedra v občini Prevalje, ki je bila izbrana na osnovi dokumenta identifikacije, ki temelji na naslednji dokumentaciji:

- prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih pogojev (z opredeljenimi zahtevami za investicije, ki se nanašajo na optimalno varianto),

- projektni nalogi,

- projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) ter popisih del in projektu za izvedbo (v nadaljevanju PZI) kot tehnični podlagi za pripravo investicijskega programa.

Navedene strokovne podlage predstavljajo minimum prvin, potrebnih za čim bolj realno oceno vrednosti in izvedljivosti investicije.

Občina Prevalje želi v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in razvojnimi politikami, posodobiti infrastrukturo, hkrati pa tudi urediti zelene in ostale mestne površine. Temeljni cilji investicije so predvsem višja prometna varnost, razvoj mesta, uporabniška prijaznost in privlačnost mestnega jedra, ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin.

Naziv projekta:		UREDITEV MESTNEGA JEDRA PREVALJ

Investitor projekta:		Občina Prevalje

Sofinancer Projekta:                Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Izdelovalec IP:			Eutrip d. o. o., Celje

Lokacija izvedbe:	Parcelne številke: 411/42, 411/44, 411/48, 411/49, 411/50, 411/51, 11/52, 411/53, 418/2, 278/1, 278/4, 299/1, 263/1, 262/1, 614/11, 262/2, 614/12, 614/13, 261/1, 614/14, 614/10, 614/9, 560/4, 233/14, 229/21, 650/1, 229/20, 229/17, 280/4, 598/5, 598/3, 566/1, 650/1, 229/22, 286/3, 229/21, 560/5, vse k. o. Farna vas. Možno je, da se bodo določeni posegi, potrebni za izvedbo infrastrukture in v vplivnem območju, izvedli tudi na parcelah, ki niso v lasti občine, za kar pa bo pridobljeno soglasje oz. pravica graditi.

V dokumentu so smiselno podani, opredeljeni in utemeljeni razlogi za investicijsko namero za ureditev mestnega jedra v občini Prevalje.

## Spremembe od potrditve DIIP-a do izdelave IP-ja

V času od priprave DIIP-a do priprave IP-ja ni prišlo do bistvenih oz. večjih sprememb vhodnih podatkov in izhodišč. Dokumentacije izdelana do investicijskega programa vsebinsko podrobneje obravnava območja, ki so predmet investicije.

## Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega programa

V konceptualni fazi so bile preverjene različne variante glede možnosti izvedbe. Po urbanistično-arhitekturni, lastniški in funkcionalni analizi je bila izbrana varianta, ki je predmet DIIP-a.

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo:

| Varianta brez investicije | Varianta z investicijo |
| --- | --- |
| V varianti »brez investicije« bi mestno jedro ostalo neurejeno, nefunkcionalno in brez prave vsebine, mestoma nevarno zaradi arhitekturnih ovir. Umikanje posameznih dejavnosti (obrt, trgovina …) zaradi neatraktivnosti na obrobje mesta in posledično umiranje mestnega jedra. | Z izvedbo investicije bo občina zagotovila trajno in vsebinsko smiselno ureditev trga. Omogočena bo revitalizacija mestnega jedra. Izboljšala se bo zunanja podoba mesta, kar bo imelo vpliv na razvoj turizma v mestu in širše. |

- Varianta 1 – brez investicije

- povečanje ovir, nastalih zaradi dotrajanosti in nekvalitetno izvedenih tamponov na talnih površinah,

- neprilagojenost talnih površin funkcionalno oviranim ljudem,

- ohranitev stare, času neprimerne in dotrajane ulične opreme skupaj z uničenimi pohodnimi površinami daje občutek zanemarjenosti in neurejenosti, kar povzroči umikanje družabnega življenja iz osrednjega mestnega predela in postopoma njegovo umiranje,

- neprivlačnost osrednjega mestnega predela ima izrazito negativen vpliv na razvoj turizma na celotnem območju občine, saj lahko potencialni obiskovalci kot neprivlačno zaznavajo tudi celotno občino.

b)  Varianta 2 – Ureditev mestnega predela Prevalj

- trajno urediti območje mestnih predelov z namestitvijo sodobne urbane ulične opreme ter ureditvijo javnih pohodnih in parkirnih površin v skupni površini 8.500 m2,

- zagotoviti atraktivnejše mestno jedro,

- zagotoviti kvalitetnejše mestno okolje,

- spodbuditi vračanje potencialnih investitorjev v urejeno mestno jedro,

- zagotoviti revitalizacijo mestnega jedra,

- vrniti jedru povezovalno funkcijo, ki jo je nekoč že imelo,

- zagotoviti javne površine za kulturne in športne prireditve ter tako spodbujati družabno življenje občanov ter njihovo povezovanje,

- zagotavljanje varnosti uporabnikov pohodnih površin in zagotavljanje enakopravnosti pri uporabi površin vsem uporabnikom (izboljšanje dostopnosti in zmanjšanje kritičnih točk na vsaj petih mestih).

- Izbrana varianta

Kot edino realno trajno rešitev ureditve navedenega projektnega območja, ki bo zagotovila dvig kvalitete življenjskega okolja prebivalcev investitor Občina Prevalje izpostavlja varianto 2, ki načrtuje takojšnje vlaganje v prenovo javnih površin na območju ožjega in širšega mestnega jedra.

V fazi analize objektnih rešitev je investitor izbral rešitev po načelu dobrega gospodarjenja z javnimi sredstvi in hkrati izvedbe zadanih ciljev. Varianti sta bili v analitični fazi medsebojno vrednoteni na temelju potreb, ciljev in realne izvedbe ter varnosti, varovanja okolja, stroškov, učinkov investicije v okolju, učinkov investicije na razvoj turizma, kazalnikov, likvidnosti investitorja Občine Prevalje in višine pridobitve nepovratnih sredstev skozi EU sredstva.

Na osnovi navedenega je bilo zaključeno, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

# Povzetek investicijskega programa

ki vsebuje najmanj: – cilje investicije (v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov, potrebnih za spremljanje njihovega uresničevanja),  – spisek strokovnih podlag, 
– kratek opis upošteva

nih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante,  – navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje zesticijskega projekta,  – predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije,  – prikaz ocenjene vrednosti Povzetek

| Cilji investicije | Mestnemu jedru je potrebno vrniti vlogo in pomen, ki ga je nekoč že imelo. Z investicijo želimo v ožjem in širšem jedru ustvariti kvaliteten mestni prostor višje vrednosti za kulturno in družbeno življenje, kjer bo čutiti utrip mesta in kjer se bodo z veseljem zadrževali domačini in obiskovalci. Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje: zagotovitev kvalitetnega mestnega prostora, trajna ureditev mestnega jedra, zagotovitev boljših in varnejših javnih površin namenjenih pešcem, razvoj turizma. Objektivni cilj investicije je rekonstruirati in sanirati 8.500 m2 mestnih površin. |
| --- | --- |
| Spisek strokovnih podlag |  |
|  | Lokacijska informacija št. 3501-0005/2010-10, Občina Prevalje Lokacijska informacija št. 3501-0006/2010-10, Občina Prevalje Lokacijska informacija št. 3501-0007/2010-10, Občina Prevalje Lokacijska informacija št. 3501-0008/2010-10, Občina Prevalje |
|  | Investicijska dokumentacija |
|  | Dokument identifikacije investicijskega projekta – Ureditev mestnega jedra Prevalje, Eutrip d. o. o., marec 2010. |
|  | Projektna dokumentacija, študije, elaborati |
|  | Idejna zasnova za Območje 1, št. projekta: 21/2010, izdelal Tip inženiring, d. o. o., februarja 2010, odgovorni vodja projekta Kristjan Čuk, udia. Idejna zasnova za ureditev mestnega jedra, Območje 2 – Prevalje, št. projekta 8/2010, izdelal Fin ARS, d. o. o., marec 2010, odgovorni vodja projekta Kristijan Čuk, udia. Idejna zasnova za Območje 3, št. projekta: 03/2010 in 04/2010, izdelal BOM-MOČKA, gradbeni inženiring, d. o. o., februarja 2010, odgovorni vodja projekta Borut Močilnik, udia. Idejna zasnova za Območje 4, št. projekta: 22/2010, izdelal Tip inženiring, d. o. o., februarja 2010, odgovorni vodja projekta Kristjan Čuk, udia. Osnutek PZI za Območje 1, št. projekta: 21/2010, izdelal Tip inženiring, d. o. o., februarja 2010, odgovorni vodja projekta Kristjan Čuk, udia Osnutek PGD/PZI za ureditev mestnega jedra, Območje 2 – Prevalje, št. projekta 08/2010, izdelal Fin ARS, d. o. o., marec 2010, odgovorni vodja projekta Kristijan Čuk, udia. Osnutek PGD/PZI za Območje 3, št. projekta: 03/2010 in 04/2010, izdelal BOM-MOČKA, gradbeni inženiring, d. o. o., april 2010, odgovorni vodja projekta Borut Močilnik, udia. Osnutek PZI za Območje 4, št. projekta: 22/2010, izdelal Tip inženiring, d. o. o., februarja 2010, odgovorni vodja projekta Kristjan Čuk, udia |
|  | Spletni viri |
|  | http://www.prevalje.si http://www.jkp-log.si/index.php |
| Kratek opis upoštevanih variant, utemeljitev najugodnejše | V predhodni investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante: Varianta brez investicije Varianta z investicijo Kot najugodnejša varianta in edina sprejemljiva se je izkazala varianta z investicijo v ureditev mestnega jedra. |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta | Stanko Kumprej |
| Predvidena organizacija | Za potrjevanje investicijske dokumentacije je bila na strani investitorja imenovana komisija, ki bo spremljala potek investicije. Po potrebi bo v pripravo dokumentacije vključena pravna služba investitorja ali zunanja odvetniška hiša. Za strokovni nadzor nad gradnjo bo imenovan nadzor skladno z zakonom o javnih naročilih. Zakonitost in pravilnost porabe proračunskih sredstev bo skladno s svojim poslanstvom preverjalo Računsko sodišče. |
| Vrednost predlagane variante | Po stalnih cenah znaša 837.805 EUR skupaj z DDV. Po tekočih cenah znaša 850.000 EUR skupaj z DDV. Vrednost investicije po tekočih cenah, po posameznem investitorju oz. sofinancerju: Lastna udeležba: 170.000 EUR (20 %) Sredstva ESRR in RS: 680.000 EUR (80 %) |
| Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti | Diskontna stopnja: 7% Finančna interna stopnja donosnosti investicije: negativna Finančna neto sedanja vrednost investicije: - 787.256 EUR Relativna neto sedanja vrednost: - 1,05 |
| Terminski načrt | April 2010 – Prijava na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev April, maj 2010 – JR za izvajalca del 1. faza Julij 2010 – Pričetek GOI del 1. faza November 2010 – JR za izvajalca del 2. faza Februar 2011 – Pričetek GOI del 2. faza September 2011 – Zaključek del in priprava končnih poročil |

## Predstavitev investitorja, uporabnika

### Sofinancer

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 308 31 78

Faks: (01) 478 36 19

http://www.svlr.gov.si/

e-pošta: gp.svlr@gov.si

Davčna št.: SI88981592

Matična št.: 2067064000

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko opravlja naloge z naslednjih delovnih področij: področje lokalne samouprave, področje regionalnega razvoja, področje evropske kohezijske politike. Vsebine, ki sodijo v delokrog Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko so dostopne na spletni stran www.svlr.gov.si

### Investitor

Občina Prevalje

Trg 2 a

2391 Prevalje

Tel.: (02) 824 61 000

Faks: (02) 824 61 24

www.prevalje.si

e-pošta: obcina@prevalje.si

davčna št.: 28520513

matična št.: 1357719000

Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1. 1. 1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima 6.741 prebivalcev (na dan 31.12.2008). Kraj Prevalje se nahaja na nadmorski višini 411 m in je geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. Razsežno, gručasto in v jedru deloma strnjeno urbano naselje obdajajo Riflov vrh, Brinjeva gora, Stražišče, Dolga brda. Od tu se cepi cesta na Leše, Šentanel, Holmec. Skozi kraj teče reka Meža, vzporedno z njo regionalna cesta proti Črni in Dravogradu. Teritorij občine obsega območje 13 naselij, in sicer: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad.

Površina celotne občine se nahaja v območju desetkilometrskega obmejnega pasu. V skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/2000), je občina Prevalje opredeljena kot občina s posebnimi razvojnimi problemi.

Slika: Občina Prevalje

### Upravljavec

JKP LOG, d. o. o.

Dobja vas 187

2390 Ravne na Koroškem

Tel.: (02) 870 57 40

Faks: (02) 870 57 50

www.jkp-log.si

e-pošta: kplog.kad@siol.net

davčna št.: 23002107

matična št.: 5102103000

Javno komunalno podjetje Log, d. o. o., Ravne na Koroškem je bilo ustanovljeno 15. 5. 1978 kot Komunalno podjetje Prevalje v ustanavljanju. Njegova naloga je bila zagotavljati komunalne dejavnosti, ki so se tedaj pojmovale kot družbena gospodarska dejavnost, ki reproducira temeljne materialne pogoje življenja v naselju in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem je podjetje opravljalo svojo dejavnost. Temeljni vidik opravljanja te dejavnosti je splošni interes, ki mora sicer upoštevati interes posameznika, vendar je le-ta podrejen splošnemu. Dejavnost, ki jo je opravljalo podjetje, je bila opredeljena kot družbena služba in je obsegala celotno območje občine Ravne na Koroškem oz. Mežiške doline.

V občini Ravne na Koroškem so se v letu 1977 opravljale skoraj vse dejavnosti, ki jih je našteval Zakon o komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena in sicer so to bile: javna razsvetljava, daljinsko ogrevanje, javna snaga, vzdrževanje ulic, trgov in hodnikov, vzdrževanje javnih zelenih površin, upravljanje in vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje varstvenih pasov in vodnih rezervatov, pokopališka in pogrebna dejavnost, dimnikarska služba, upravljanje in vzdrževanje javnih tržnic in javnih parkirišč. Teh dejavnosti ni opravljala komunalna organizacija, pač so jih v režiji izvajale krajevne skupnosti. Upravljanje, vzdrževanje in investicijska graditev komunalnih storitev je bilo v občini razpršeno in prepuščeno režijskim skupinam krajevnih skupnosti.

Zaradi naraščajočega števila prebivalstva in ker krajevne skupnosti niso bile sposobne zagotavljati vse bolj zahtevnega komunalnega standarda za ljudi, je tedanja Samoupravna komunalna interesna skupnost pričela z ustanavljanjem komunalnega podjetja.

Pred ustanovitvijo Komunalnega podjetja Prevalje so se v občini Ravne na Koroškem izvajale vse komunalne dejavnosti, ki jih je določala zakonska nomenklatura. Vendar pa se niso izvajale v skladu z določbami zakona o komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena, saj so jih izvajale različne organizacije, ki niso izpolnjevale zahtev za opravljanje te dejavnosti po citiranem zakonu.

Upoštevaje tedanjo zakonsko ureditev je Skupščina samoupravne komunalne interesne skupnosti občine Ravne na Koroškem na skupni seji zbora uporabnikov in izvajalcev leta 1978 sprejela Akt o ustanovitvi komunalnega podjetja v ustanavljanju, p.o. Prevalje. V njem je bilo določilo, da Skupščina samoupravne interesne skupnosti občine Ravne na Koroškem zagotavlja komunalnemu podjetju v ustanavljanju osnovna in obratna sredstva, ki so jih nanjo brezplačno prenesle štiri krajevne skupnosti, ki so dotlej opravljale komunalne dejavnosti v občini Ravne na Koroškem. V aktu je določila tudi osnovno in stransko dejavnost novo nastalega podjetja. Organ upravljanja je bil svet, ki je štel dvanajst članov, in sicer so imele štiri predstavnike krajevne skupnosti, štiri samoupravna komunalna interesna skupnost in štiri nove komunalne delovne organizacije.

Konstituiranje enovite delovne organizacije Komunalno podjetje Prevalje, p. o. je bilo vpisano v sodni register Temeljnega sodišča v Mariboru dne 18. 6. 1979, ko je podjetje prevzelo tudi popolno odgovornost za svoje poslovanje z vsemi sredstvi, s katerimi je razpolagalo.

V 27-letnem delovanju podjetja se je le-to preoblikovalo kar nekajkrat, medtem ko dejavnosti podjetja v pretežni meri ostajajo nespremenjene. Prvo preoblikovanje sega v leto 1982, ko se je podjetje na podlagi Zakona o komunalnih dejavnostih preoblikovalo v komunalno organizacijo združenega dela. Leta 1988 je bil sprejet Zakon o podjetjih in Komunalno podjetje je iz komunalne organizacije združenega dela postalo družbeno podjetje.

Podlaga za zadnje preoblikovanje podjetja je bil ZGJS, ko se je leta 1994 Komunalno podjetje Prevalje preoblikovalo v Javno komunalno podjetje »Log« d. o. o., Ravne na Koroškem, s sedežem v Dobji vasi 187. Dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki jih je dotlej opravljalo podjetje, so zamenjale javne službe. Dejavnost se je vselej spreminjala samo v poimenovanju, vsebinsko pa je ostajala nespremenjena.

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93) je prinesel tudi spremembe ustanoviteljstva podjetja, saj so najprej iz enega ustanovitelja »Skupščine občine Ravne na Koroškem« postale soustanoviteljice novo nastale občine: Ravne-Prevalje, Mežica in Črna. Leta 1998 sta iz skupne občine Ravne-Prevalje nastali dve samostojni občini in tako se je število ustanoviteljic povečalo na štiri. Občine so 100% lastnice javnega podjetja s tem, da so deleži posameznih občin različni: Občina Ravne na Koroškem ima 47,74 % delež, Občina Prevalje 22,98 %, Občina Mežica 15,52 % in Občina Črna 14,26 %. O lastniškem deležu so se občine dogovorile z delitveno bilanco najprej v letu 1997 in po razdelitvi občine Ravne-Prevalje leta 1999.

# Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih

## Opredelitev nosilca projekta

| Investitor, uporabnik in upravljavec: | Občina Prevalje |
| --- | --- |
| Naslov: | Trg 2 a, 2391 Prevalje |
| Telefon: | +386 (02) 824 61 00 |
| Faks: | +386 (02) 824 61 24 |
| E-pošta: | obcina@prevalje.si |
| Spletna stran: | http://www.prevalje.si |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije: | dr. Matic Tasič, župan |

## Opredelitev sofinancerja

| Sofinancer: | Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko |
| --- | --- |
| Naslov: | Kotnikova 28, 1000 LJUBLJANA |
| Telefon: | +386 (01) 308 31 78 |
| Faks: | +386 (01) 478 36 19 |
| E-pošta: | gp.svlr@gov.si |
| Spletna stran: | http://www.svlr.gov.si |
| Odgovorna oseba: | dr. Henrik Gjerkeš, minister |

## Izdelovalec Investicijskega programa

| Izdelovalec IP: | Eutrip, d. o. o. |
| --- | --- |
| Naslov: | Kidričeva ulica 24, 3000 Celje |
| Telefon: | 059 032 045 |
| Faks: | 059 032 046 |
| E-pošta: | info@eutrip.si |
| Odgovorna oseba: | Jože Praper |
| Odgovorni izdelovalec: | Primož Praper |
| Izdelovalec: | Gabrijela Smodej |

# Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb

## Območje 1

Omenjeno območje se nahaja na parcelni številki 299/1, k. o. Farna vas. Park pri bivši kinodvorani se nahaja na zahodu Prevalj, ob državni cesti Holmec – Dravograd. Leži med državno cesto, reko Mežo in objektom bivšega kina. Skozi park vodi slabo vzdrževana in ozka pot. Odlikuje ga star drevored iz akacij. Ostala drevnina je umeščena naključno. Svetlobnih elementov v parku, razen svetilke javne razsvetljave, ni, klopi in koši za smeti so dotrajani in neprimerni.

Predvideva se umestitev nove širše poti in plastike oz. obeležja posvečenega Sokolskemu društvu. Predvidi se nova, modernejša urbana oprema. Obvezna je ohranitev drevoreda akacij, drugo drevnino pa selektivno reduciramo in ohranimo zdrava drevesa. Predvidi se osvetlitev območja z diskretnimi talnimi lučmi (glavna pot) in z nekoliko močnejšimi reflektorskimi svetilkami (plastika oz. obeležje). Mejnica med parkirnim prostorom, ki ga predvideva že znan investitor na sosednji parceli in parkom, bo betonski zid višine ca. 1,00 m. Brežina proti reki Meži se zavaruje z intenzivno ozelenitvijo, ki se jo v delu parka prekine zaradi izrabe kvalitetnega pogleda na reko Mežo in ograjo.

## Območje 2

Obravnavano področje se nahaja v občini Prevalje, v katastrski občini k. o. 884 – Farna vas, parcelne št.: 560/4, 233/14, 229/21, 650/1, 229/20, 229/17, 280/4, 598/5, 598/3, 566/1, 650/1, 229/22, 286/3, 229/21, 560/5. Možno je, da se bodo določeni posegi, potrebni za izvedbo infrastrukture in v vplivnem območju, izvedli tudi na parcelah, ki niso v lasti občine, za kar pa bo pridobljeno soglasje oz. pravica graditi.

Na obravnavani lokaciji se oblikujeta dva fizično ločena trga. Obravnavano območje ločuje glavna cesta Holmec – Dravograd. Trg je po definiciji urbana struktura, odprta površina, obdana z grajenimi arhitekturnimi elementi. Dana lokacija je le delno podrejena tržnemu principu, predvsem v smislu »obdanosti« z grajenimi strukturami, zato smo trg ustvarili s principom kulis, ki nadomeščajo arhitekturne volumne s sebi lastnimi ploskovnimi elementi. Zahteva investitorja po vzpostavitvi lapidarija se dobro vklopi v izbrani princip, saj na kamnitih stenah-kulisah razstavimo artefakte, reliefe, ki jih je želeno pokazati obiskovalcem. Tako lapidarij služi svojemu prvinskemu namenu in potrebi trga po omejitvi tržnega odprtega dela. Del kulise sta tudi piedestala dveh kipov, ki sta vklopljena v kamniti zid, v primeru rimskega vojaka-centuriona, vzpostavimo tudi asociacijo edikule, s pomočjo svetlobnih elementov ter odtisa na zidu.

V jugovzhodnem delu trga, na mestu prekritja struge se postavi vodni element v smislu ponazoritve potoka, kot asociacija na potok, ki teče pod površino trga. Trg obdaja hodnik za pešce in na južni strani parkirišče. Obe prometni komunikaciji sta funkcionalno in likovno povezani s trgom. Tlak obravnavanega območja se razen v cestnem delu se v celoti zamenja. Hodnik za pešce – pločnik z avtobusnima postajališčema se finalno obdela z betonskim tlakovcem, medtem ko je notranjost trga – tržni odprt prostor obdelan s kamnom v različnih načinih polaganja, strukturah in barvah. Del obravnavanega prostora se ozeleni in delno zaraste z grmovnicami. Postavi se elemente urbane opreme in sicer klopi, smetnjake ter avtobusno postajališče.

## Območje 3

Obravnavano področje se nahaja v občini Prevalje, v k. o. 884 – Farna vas, parcelne številke: 411/42, 411/44, 411/48, 411/49, 411/50, 411/51, 411/52, 411/53, 418/2, 278/1, 248/4.

Investitor Občina Prevalje, Trg 2 a, 2391 Prevalje želi revitalizirati območje javnih parkirišč, javne poti in javnih otroških igrišč v okolici Zdravstvenega doma Prevalje ter večstanovanjskih blokov, na naslovu Trg 64, 65 in 66, ki je v njeni in privatni lasti. Z revitalizacijo želi investitor predvsem mestotvorno urediti problem mirujočega prometa in urbanega prostora v mestnem jedru Prevalje. Obstoječa delno asfaltirana, tlakovana, makadamska in travna površina, ki se obdeluje, je trenutno pomanjkljivo urejena, slabo odvodnjavana, delno poškodovana (deformirana) in optimalno izkoriščena za potrebe javnega interesa. Na območju obstoječega travnika, želi investitor urediti otroško igrišče in novo tlakovano parkirišče za 16 novih parkirnih mest.

Obstoječ travnik bi se uredil z otroškim igriščem in novim parkiriščem. Obstoječa tlakovana parkirišča se opremijo z novo prometno horizontalno signalizacijo. Obstoječe poškodovane asfaltirane javne površine se rekonstruirajo s pravilnimi vzdolžnimi in prečnimi nakloni, uredi se odvodnjavanje meteornih vod. Obstoječe asfaltirano parkirišče pred blokom Trg 57a se rekonstruira s pravilnimi vzdolžnimi in prečnimi nakloni, uredi se odvodnjavanje meteornih vod, opremi se z novo prometno signalizacijo.

Varovalna območja:

Območje ureditve posega na varovalni pragovni pas območja železnice (200 m) in je v najbližji točki oddaljeno od železniške proge Maribor-Pliberk  (odsek Prevalje-Holmec) cca. 155,00 m (upravljavec: Slovenske železnice d. o. o.)

## Območje 4

Omenjeno območje se nahaja na naslednjih parcelnih številkah: 263/1, 262/1, 614/11, 262/2, 614/12, 614/13, 261/1, 614/14, 614/10, 614/9, vse k. o. Farna vas.

Območje obdelave je v naravi park, ki ga je potrebno zaradi dotrajanosti na novo osnovati. Osnovo parka predstavljajo naključno razvrščeni doprsni kipi prevaljskih veljakov in druga pomembna obeležja. Pot je ozka, slabo vzdrževana. Klopi in koši za odpadke neustrezni. Drevnina je zdrava, v dobrem stanju. Grmovnice v ravninskem delu so umeščene povsem naključno, zato prostor ne deluje urejeno. Drevesa so na dobri lokaciji, grmovnice na brežini pa je potrebno dopolniti.

Predvideva se umestitev novega osrednjega elementa parka, ki bo simboliziral jezero, ki je bilo v preteklosti na tej lokaciji. Vodni element bo krožne oblike, v osrednjem delu se bo voda zlivala preko roba, okoli pa bo mogoče sedenje. Vsi kipi (razen enega) bodo prestavljeni v ozadje parka, pod drevesa ali na podporni zid rampe za invalide (dve varianti). Pridržujemo si pravico do spremembe lokacij elementov, glede na pridobljena različna mnenja in študije. Poleg rampe, ki bo v polkrogu zaobjela park, bo višinsko razliko (1,7 m) mogoče premagati še preko stopnišča, ki bo del glavne poti. Obe glavni poti bosta ogrevani in tlakovani z lokalnim kamnom. Rampa za invalide bo dolžine cca. 40 m in na eni strani zavarovana z ograjo. Predvideva se odstranitev vseh grmovnic v ravninskem delu in dopolnitev zasaditve na brežini. Drevesno zasaditev iglavcev bomo v daljšem obdobju nadomestili z ustreznejšo. V prvi fazi se predvidi ohranitev večine dreves in med njimi zasaditev novih drevesnih vrst. V drugi fazi pa postopna odstranitev vseh starih iglavcev. Osvetlitev je predvidena pod vodnim elementom, na stopnišču in v tleh ali zidu rampe.

## Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Strategija razvoja Slovenije (SRS) postavlja med ključne razvojne cilje v obdobju 2006-2013:

- trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov,

- izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov,

- trajnostni okoljski in prostorski razvoj.

Doseganje razvojnih ciljev SRS je zagotovljeno skozi izpolnjevanje ključnih prioritet strategije. SRS je po svoji vsebini strategija trajnostnega razvoja Slovenije in hkrati pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) podaja okvir za prostorski razvoj na ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Med prioritetami navaja policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij. SPRS z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov zasleduje tudi naslednje cilje: kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij, znotraj tega cilja pa: varna, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja; zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij ter zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo.

Državni razvojni program 2007-2013 (DRP) kot izvedbeni instrument SRS in SPRS želi v okviru pete razvojne prioritete (povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja) zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Naveden cilj želi doseči z različnimi aktivnostmi, med katerimi gre z vidika predmeta projekta navesti predvsem razvoj urbanih območij (razvoj širših mestnih območij, celovita prenova starih mestnih jeder, degradiranih in opuščenih območij ter vzdrževanje novejših mestnih območij).

Na SRS temelječi Operativni program krepitve regionalnih razvojnih programov (OP RR) med prioritetami navaja povezovanje naravnih in kulturnih potencialov ter razvoj regij. Razvojne prioritete OP RR so v skladu s ključnimi razvojnimi dokumenti Slovenije. Njene usmeritve podpirajo izvajanje SRS in program reform za izvajanje Lizbonske strategije, temelj strategije pa predstavlja Državni razvojni program (DRP).

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013 (RRP) kot enega izmed ciljev navaja tudi ohranitev čiste narave, vzdržen, uravnotežen in policentričen razvoj ter aktivno in poseljeno podeželje. Tako postavljen cilj, kakor tudi prednostna usmeritev kakovostno življenjsko okolje, znotraj katerega so zajete aktivnosti, ki se nanašajo na celostno urejanje javnega prostora (mestnih, trških in vaških jeder) in so pomembna za kvaliteto bivanja ter turistični razvoj, sta skladna s prioriteto DRP: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja

Razvojni program Občine Prevalje 2007 – 2013, Občinski svet občine Prevalje je na 20. redni seji, dne 14. 5. 2009 sprejel Razvojni program občine Prevalje za programsko obdobje 2007 -2013". V razvojnem programu ima Občina Prevalje opredeljeno tudi zagotavljanje pogojev za kakovostno bivanje – izgradnja in vzdrževanje infrastrukture, kjer je med potencialnimi aktivnostmi opredeljen razvoj in ureditev mestnega jedra".

Ureditev mestnega jedra je eden izmed pogojev za izboljšanje kvalitete življenja in bivanja občanov, kakor tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti (turizem, podjetništvo) znotraj Občine Prevalje ter širše regije. Projekt Ureditev mestnega jedra Prevalj je vsebinsko usklajen:

- z aktivnostmi Programa za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji: revitalizacija naravnih vrednot in kulturne dediščine, izpopolnjevanje ukrepov za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja;

- z razvojno investicijsko prioriteto DRP: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja;

- z aktivnostmi za doseganje navedenega cilja DRP: razvoj urbanih območij (razvoj širših mestnih območij, celovita prenova starih mestnih jeder, degradiranih in opuščenih območij, ter vzdrževanje novejših mestnih območij);

- z dvema ključnima nacionalnima razvojnima ciljema, ki jih opredeljuje SRS: trajnostno povečanje blaginje in kakovost življenja vseh posameznic in posameznikov ter izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov;

- s četrtim ciljem SPRS: kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij;

- s cilji za zagotavljanje četrtega cilja SPRS: varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja, ter zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij;

- s prioriteto OP RR: povezovanje naravnih in kulturni potencialov in znotraj tega s ciljem ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije;

- s temeljnim razvojnim ciljem OP RR: inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim gospodarstvom;

- s četrto prednostno usmeritvijo RRP Koroške razvojne regije: kakovostno življenjsko okolje ter z ukrepom prenove mestnih trških in vaških jeder, za zagotavljanje le-te.

# Analizo tržnih možnosti skupaj z analizo tržnih dejavnosti

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev in njihovimi kupci.

Ker projekt sam v finančni analizi ne ustvarja prihodkov s prodajo proizvodov ali storitev, analize tržnih možnosti posebej ne obdelujemo.

Brez dodatne izdatne podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev proračuna Republike Slovenije bi se stanje na tem področju reševalo veliko počasneje, ob tem pa bi bil počasnejši tudi celostni razvoj občin. Le-ta pa mora zagotavljati  ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki ter prispevati k večji blaginji. S finančnimi sredstvi EU se zagotavlja v okviru enotne finančne perspektive dodaten, nujno potreben finančni vir za izgradnjo potrebnih investicij.

e

# Tehnično-tehnološki del

Podlaga za tehnično-tehnološki del so osnutki projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za območje 2,  št. 08/2010, ki ga je izdelal FIN ARS, d. o. o., januarja 2010 in območje 3 št. 03/2010 in 04/2010, ki ju je izdelal Bom Močka, d. o. o., in projekta za izvedbo za območji 1, št. projekta 21/2010, in 4, št. projekta 22/2010, ki ju je izdelal Tip inženiring, d. o. o. Projekt še ni zaključen, saj še niso pridobljena vsa soglasja in dovoljenja.  Odgovorni projektant je Kristijan Čuk, u. d. i. a.

## Območje 1

Območje parka leži levo ob izstopu iz mestnega jedra Prevalj v smeri proti Mežici. Leži med državno cesto na severu, reko Mežo na jugu in objektom bivšega kina na vzhodu. Namenjen je predvsem funkcijam mestnega parka: sprehodu, počitku in sprostitvi.

Nova zasnova ohranja linijo prvotne poti, h kateri je dodana nova pot elipsoidne oblike. Ta pot se približa brežini reke Meže, z namenom razširitve pogleda na vodo. V središču te poti je predvidena nova plastika oz. obeležje Sokolskemu društvu. Pot bo širine dveh metrov in izvedena v pesku. Brežino reke Meže zavarujemo z ograjo in intenzivno zasaditvijo, ki jo prekinemo (zasaditev) le na ozkem območje, kjer se pot približa brežini. Ohranimo kvalitetno zasaditev akacij, drugo drevnino selektivno razredčimo tako, da ohranimo zdrava drevesa. Predvideva se umestitev novih klopi in košev za odpadke ter luči, ki bodo osvetljevale glavno pot (te bodo manjše jakosti in bolj diskretne) in plastiko. Območje med objektom bivšega kina in Sokolskim  parkom je namenjeno parkirnim površinam (ki pa niso predmet obdelave). Ta rob našega območja obdelave bomo ločili z betonskim zidcem, višine ca. 1 m, da zavarujemo krhko območje parka.

## Območje 2

Na obravnavani lokaciji se oblikujeta dva fizično ločena trga. Obravnavano območje ločuje glavna cesta Holmec – Dravograd. Tlak obravnavanega območja se razen v cestnem delu se v celoti zamenja. Pločnik z avtobusnima postajališčema se finalno obdela z betonskim tlakovcem, medtem ko je notranjost trga – tržni odprt prostor obdelan s kamnom v različnih načinih polaganja, strukturah in barvah. Del obravnavanega prostora se ozeleni in delno zaraste z grmovnicami. Postavi se elemente urbane opreme in sicer klopi, smetnjake ter avtobusno postajališče.

Konstrukcija

Konstrukcija vseh zidov – kulis ter piedestalov je armiran beton, oblečen v kamen, elementi urbane opreme so kovinski in delno kamniti.

Inštalacije

Predvideva se ambientalna osvetlitev tržnih elementov, artefaktov in zelenic. Razsvetljen bo tudi vodni element.

V smislu strojnih inštalacij se predvidi priključek na vodovodno omrežje za potrebe vodnega elementa. Vse pohodne in povozne površine bodo odvodnjavane.

## Območje 3

Teren, na katerem se urejajo javne površine, je ravninski. S pravilnimi minimalnimi vzdolžnimi in prečnimi nakloni se zagotovi stekanje meteornih odpadnih vod v predvidene kamnite mulde (izvedene z granitnimi kockami 10/10/10 cm na betonskem temelju).

Horizontalne in vertikalne ureditve

Sestava zgornjega ustroja tlakovanega parkirišča je: dobro utrjena in splanirana temeljna tla (min. 25 MPa), ki morajo biti oblikovana v prečnem naklonu min. 4 %, 40 cm atestiranega tamponskega drobljenca (0-32 mm), 3 cm plast finega izravnalnega peska (0-4 mm) ter pohodna plast betonskih tlakovcev (barva in tip po izboru investitorja), deb. 6,00 cm.

Sestava dostopne ceste do tlakovanega parkirišča je: dobro utrjena in splanirana temeljna tla (min 25 MPa), ki morajo biti oblikovana v prečnem naklonu min. 4 %, 45 cm atestiranega tamponskega drobljenca (0-32 mm), nosilnega asfaltnega bitudrobirja (BD 22 mm, AC base B 70/100 A4, 5 cm), povoznega obrabnega asfaltnega betona (BB 8 mm, AC surf B70/100 A4, 3 cm).

Tlakovano parkirišče je obojestransko obrobljeno z betonskimi cestnimi robniki 15/25/100 cm.

Že obstoječe asfaltirane oz. tlakovane površine, ki niso defomirane in so v pravilnih naklonih bodo ostale nespremenjene in se na njih ne bodo izvajala dela, razen izvedbe horizontalne prometne signalizacije. Obrobe tlakovanih povezovalnih pešpoti se bodo obrobile z betonskimi lamelnimi robniki 6/25/100 cm. Minimalni horizontalni radiji morajo zadoščati voznim karakteristikam osebnih in interventnih vozil (gasilna cisterna, smetarsko vozilo, reševalno vozilo, tovorna dostavna vozila). Minimalni vertikalni zaokrožitveni radii, morajo glede na predvideno računsko hitrost (30 km/h), presegati Rmin = 300 m.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje se bo vršilo delno preko vzdolžnih in prečnih padcev v obstoječe cestne požiralnike, delno pa preko novih kamnitih odtočnih muld, novih cestnih požiralnikov v tri oljne lovilce (2 x Qmax. = 10 l/s in 1 x Qmax. = 5 l/s). Očiščene odpadne meteorne vode se bodo priključile na obstoječo mešano kanalizacijo (BC in PVC fi 300 mm), na obstoječe in nove revizijske kanalizacijske jaške (PE fi 800 mm). Priključki na revizijske jaške se izvedejo s PVC UK cevmi SN8, DN 150 in DN 200 mm.

Prometna oprema

Na obravnavanem odseku se bo izvedla (delno obstoječa delno nova) kompletna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (UL RS št. 46/00, UL RS št. 110/06, UL RS št. 49/2008, UL RS št. 64/2008, UL RS št. 65/08).

Javna razsvetljava

Na območju ureditve so že obstoječi stebri javne razsvetljave, ki se bodo morali delno prestaviti (3 kom), na območju novega tlakovanega parkirišča pa bo potrebno urediti dodatne elemente javne razsvetljave.

## Območje 4

Območje parka leži desno ob vstopu v mestno jedro Prevalj v smeri proti Mežici. Leži med državno cesto na jugu, lokalno na severu, stanovanjskim objektom na vzhodu in poslovnim objektom na zahodu. Namenjen je počastitvi spomina na pomembnejše osebe in dogodke v občini. To funkcijo mu želimo s prenovo izboljšati. V osnovi pa je območje namenjeno funkcijam mestnega parka: sprehodu, počitku in sprostitvi.

Predvideva se umestitev novega osrednjega elementa parka, ki bo simboliziral jezero, ki je bilo v preteklosti na tej lokaciji. Vodni element bo krožne oblike, v osrednjem delu se bo voda zlivala preko roba, okoli pa bo mogoče sedenje. Izdelan bo iz betona. Območje okoli vodnega elementa bo peščeno. Vsi kipi (razen enega – Rosthorn) bodo prestavljeni v ozadje parka, pod drevesa ali na podporni zid rampe za invalide. V primeru postavitve pod drevesa bodo podstavki iz kamna, v primeru postavitve na podporni zid bodo umeščeni na konzole iz zidu.

Poleg rampe (2◦), ki bo v polkrogu zaobjela park, bo višinsko (1,7m) razliko mogoče premagati še preko stopnišča, ki bo del glavne poti. Obe glavni poti bosta ogrevani in tlakovani z lokalnim kamnom. Rampa za invalide bo dolžine cca. 40m, na eni strani zavarovana z ograjo. Obe poti bosta širine dveh metrov.

Predvideva se odstranitev vseh grmovnic v ravninskem delu in dopolnitev zasaditve na brežini. Drevesno zasaditev iglavcev, bomo v daljšem obdobju nadomestili z ustreznejšo. V prvi fazi se predvidi ohranitev večine dreves in med njimi zasaditev novih drevesnih vrst. V drugi fazi pa postopna odstranitev vseh starih iglavcev. Osvetlitev je predvidena pod vodnim elementom, na stopnišču in v tleh ali zidu rampe.

# Analiza zaposlenih

za alternativo “z” investicijo glede na alternativo “brez” investicije in/ali minimalno alternativo;

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko-organizacijsko shemo za projekt.

Slika:	 Kadrovsko-organizacijska shema

Projekt je pripravljen za izvedbo. Kot kaže do sedaj izdelana dokumentacija in analiza tveganj, posebnih ovir za realizacijo ni. Zemljišče je v lasti občine in ga bo namenila za izvedbo projekta. Ostalih lastnikov ali sosedov v vplivnem območju ni. Prostorski akti omogočajo tovrstne posege, kar pomeni, da ni potrebna sprememba prostorsko izvedbenih aktov. Območje je komunalno urejeno. Obnovile in rekonstruirale se bodo le površine znotraj parcelnih meja. Za območji 2 in 3 bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izdelana dokumentacija omogoča posege kot so predvideni.

Model vodenja projekta Ureditev mestnega jedra Prevalj temelji na projektnem pristopu, ki v smislu človeških resursov loči tri sisteme:

| Opis vloge sistema | Institucija |
| --- | --- |
| GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS): Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta. Naročnik projekta ima v projektu naslednje naloge: - definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo), - zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta, - izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta, - naroča izvajanje projekta, - upravlja projekt, - sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta, - sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt projekta. Glavni sistem je tisti, ki je investitor in s sredstvi razpolaga. | Občina Prevalje ki bo uresničevala svojo strategijo preko naslednjih institucij: Župan Podžupan Občinski svet Nadzorni odbor občine Računsko sodišče |
| SKRBNIŠKI SISTEM (SS): Je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni: - vodja projekta (ki operativno vodi realizacijo projekta), - namestnik vodje, projektni administrator (je asistent vodje projekta, pripravlja in usklajuje razpored sestankov, sklicuje in organizira sestanke, piše zapisnike sestankov in jih razpošilja, zbira arhivira in urejuje vso projektno dokumentacijo, skrbi za informacijski sistem projekta). | Projektni vodja: Primož Praper, udgi. Projektni vodja investitorja: Stanko Kumprej Asistent, namestnik vodje: Meta Tasič Bukovec |
| IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (IS): Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni jim dejavnosti. Ko to delo končajo, niso več udeleženci v projektu. Organizirani so v izvajalne skupine po posameznih aktivnostih skladno z zakonom o javnih naročilih. Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. Sistem izvajanja projekta, ki operativno izvaja dejavnosti v projektu, je tudi administrator projekta: - zajema podatke za plan projekta in podatke o realizaciji, - pripravlja razna poročila, - vodi seznam zadolžitev in ugotavlja njihovo izpolnjevanje. | Izvajalci in podizvajalci posamezne faze projekta so izbrani na javnem razpisu, ki jih skladno z zakonodajo pripravi skrbniški sistem (vodja projekta), potrdi pa skladno z dogovorom o vodenju projekta glavni sistem prijavitelja (direktor zavoda). |

Projektni timi bodo imeli med izvajanjem projekta predvidoma sestanke v prostorih Občine Prevalje. Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na osnovi zbiranja ponudb (za male vrednosti) in javnih razpisov, pri čemer bo za posamezen razpis občina-prijaviteljica imenovala razpisne komisije in vodila upravni postopek.

Nadzorni sistem predstavlja več entitet, ki vsaka v okviru svoje pristojnosti nadzira potek projekta:

- Občinski svet,

- Računsko sodišče.

Informacijsko-dokumentacijski sistem bo zastavljen tako, da bo možen vpogled in sledljivost projekta tudi preko svetovnega spleta. Sledljivost je posebej poudarjena, saj imajo člani tima že veliko izkušenj z evropskimi projekti. Pristop k izvedbi projekta predvideva tudi različne pristope, ki uporabljajo moderne tehnologije in so v marsičem napredni in inovativni:

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT):

- Projektna skupina bo komunicirala tako rekoč v celoti v elektronski obliki:

  - on-line predstavitve in gradivo,

  - uporaba portala za skupno načrtovanje, uporaba programov za takojšnje sporočanje,

  - spletna izmenjava vsebin, spletna gradiva,

  - skeniranje vhodnih podatkov in posredovanje dokumentacije po elektronski pošti (zunanji izvajalci) oz. preko skupnega dokumentacijskega sistem na strežniku.

- Uporaba WBS metodologije za spremljanje poteka projekta.

- Notranja evalvacija.

Kvalitetna izmenjava informacij med sodelujočimi organizatorji in izvajalci na projektu je bistven del, ki omogoča nenehno izboljševanje procesa in krajšanje časa aktivnosti. Prednost tega je takojšen odziv in elektronsko arhiviranje gradiva, ki ga je mogoče zelo hitro posredovati naprej.

Vsa gradiva se bodo zbirala na centralnem strežniku, do njih pa bo možen dostop tudi preko svetovnega spleta. Sodelujoči bodo dobili ustrezna dostopna gesla, preko katerih bo možno dostopati do vsebin. WBS (Work Breakedown Structure) je pristop, poznan iz projektnega menedžmenta, kjer posamezne projektne sklope razdelimo v obvladljive aktivnosti, ki imajo jasno določene nosilce, merljive cilje in opredeljene časovni okvir ter stroške. Notranje ocenjevanje bo izvedeno s pomočjo nadzora nad rezultati, ki so bili predvideni in doseženi. Notranji nadzor bodo vršili nazorni organi prijavitelja in upravljavca. Notranja evalvacija bo možna na osnovi poročil ožjega projektnega tima ali po potrebi z neposrednim vpogledom v dokumentacijo posamezne aktivnosti.

Glavni mejniki projekta so:

  - pridobljeno gradbeno dovoljenje,

  - uspešna prijava na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev,

  - uspešna oddaja GOI del na javnem razpisu, sklenjena pogodba za izvajanje,

  - izveden objekt,

  - pridobljeno uporabno dovoljenje.

Uspešnost pomeni v okviru predvidenih stroškov doseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kvaliteti.

# Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah

ločeno za upravičene in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno;

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi pripravljene projektne naloge in vrednotenja ter primerjave podobnih investicij v zadnjih 5 letih.

Pri pripravi gradiva smo kot zanesljiv prikaz investicije upoštevali določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Ta Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oziroma pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev.

Analiza vrednosti je bila izdelana na podlagi projektantskih predračunov v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za območje 2,  št. 08/2010, ki ga je izdelal FIN ARS, d. o. o., januarja 2010 in območje 3, št. 03/2010 in 04/2010, ki ju je izdelal Bom Močka, d. o. o., in pa projekta za izvedbo za območje 1 št. 21/2010 in 4,št. 22/2010 ki ju je izdelal Tip inženiring, d. o. o. Strokovno usposobljeni in za to dejavnost registrirani projektanti so projektantske ocene pripravili na osnovi tehničnih izhodišč in rešitev, tržnih razmer in izkušenj na primerljivih projektih. Projekti za izvedbo na osnovi navedenih izhodišč ne bi smeli bistveno odstopati  od kasnejše dejanske realizacije.

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za pridobivanje soglasij in dovoljenj, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

V strukturi posamezne obravnavane investicije predstavljajo v okviru normativnih površin upravičene stroške naslednje vrste stroškov:

- stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov

- stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so upravičeni v okviru namena vsebine operacije,

- stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije;

- stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);

- stroški nakupa zgradb,

- stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta);

- stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

- stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;

- stroški storitev vodenja operacije s strani zunanjega izvajalca;

- stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Stroški, navedeni od druge do zadnje alineje, so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov iz prve alineje. Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni v vlogi in izrecno navedeni kot del upravičenih stroškov storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije. Vse vrednotenje in vse investicijske vrednosti so oblikovane na dan 01. 04. 2010.

V omenjeni investiciji so upravičeni stroški vsi, tudi DDV, saj omenjena investicija spada med neobdavčljive dejavnosti investitorja. Ostali neupravičeni stroški niso predvideni.

Skladno z zahtevami razpisa je potrebna pridobitev potrdila pristojnega davčnega urada o pravici davčnega zavezanca do odbitka DDV v delu, ki se nanaša na obravnavan projekt.

Izvedbena dela bodo izvedena v 2 fazah:

- 1. faza: ureditev območij 1 in 4,

- 2. faza ureditev območij 2 in 3.

## Ocena stroškov investicije  po letih - stalne cene

Tabela: Viri financiranja investicije po stalnih cenah

| Tabela: Viri financiranja - stalne cene (z DDV) | v % | Skupaj | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lastna udeležba | 22,4% | 188.000 | 70.000 | 97.561 |
| sredstva ESRR in RS | 33,7% | 282.000 | 280.000 | 390.244 |
| % |  | 100,00% | 41,78% | 58,22% |
| SKUPAJ | 100,0% | 837.805 | 350.000 | 487.805 |

## Ocena stroškov investicije  po letih - tekoče cene

Pri oceni po tekočih stroških je za leto 2011 upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009«, ki predvideva inflacijo v višini 2,5 % (vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2009, september 2009).

Upoštevana stopnja predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah:

Tabela: Stopnja inflacije

| Predvidena stopnja inflacije v %: | Leto: |
| --- | --- |
| 2,50 % | 2011 |

Pri oceni po tekočih cenah so upoštevane iste postavke kot pri stalnih cenah, pri čemer je dodan vpliv inflacije.

Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah:

Tabela: Viri financiranja po tekočih cenah

| Tabela: Viri financiranja - tekoče cene |  | Skupaj | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lastna udeležba | 20,0% | 170.000 | 70.000 | 100.000 |
| sredstva ESRR in RS | 80,0% | 680.000 | 280.000 | 400.000 |
| % |  | 100% | 41,18% | 58,82% |
| SKUPAJ | 100,0% | 850.000 | 350.000 | 500.000 |
| Vpliv inflacije | 1,5% | 12.195 | 0 | 12.195 |

Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša: 12.195 EUR, kar znaša približno 1,5 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.

Izračun po tekočih cenah pomeni oceno vrednosti, saj bodo dejanske stroške oblikovali zbiranje ponudb in zakonitosti trga. V primeru, da bo prišlo do povečanja cen, kot so izračunane v oceni po tekočih cenah, bo navedene stroške na osnovi rebalansa proračuna poravnal investitor.

.

## Ocena stroškov na enoto

Predvidene površine za rekonstrukcijo in sanacijo obravnavanih območij znašajo:

- Območje 1: 1.438 m2 (območje obstoječega javnega parka);

- Območje 2: 1.468 m2 (območje avtobusne postaje in javne parkirne površine);

- Območje 3: 4.150 m2 (območje obstoječih javnih parkirnih površin);

- Območje 4: 1.390 m2 (območje obstoječega javnega parka).

Skupne površine obnovljenih in rekonstruiranih površin znašajo cca. 8.500 m2.

Vrednost investicije na m2 po posameznih fazah investicije znaša:

| stalne cene | vrednost | m2 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Skupne vrednosti brez DDV | 698.171 | 8.500,00 | 82,14 |
| Skupne vrednosti z DDV | 837.805 | 8.500,00 | 98,57 |
| tekoče cene | vrednost | m2 | na m2 |
| Skupne vrednosti brez DDV | 708.333 | 8.500,00 | 83,33 |
| Skupne vrednosti z DDV | 850.000 | 8.500,00 | 100,00 |

V nadaljevanju je prikazana še podrobnejša tabela stroškov na m2 po posameznih vrstah stroškov po tekočih cenah:

| Postavka | Tabela 1a: Investicijski stroški - tekoče cene (brez DDV) | v % | Skupaj | vrednost na m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | stroški priprave strokovnih podlag, investicijske dokumentacije in vodenje projekta | 4,9 % | 35.000 | 4,12 |
| b | priprava projektne dokumentacije | 5,3 % | 48.667 | 5,73 |
| Skupaj (c-e) | izvedba GOI del | 87,1 % | 605.500 | 71,24 |
| c | Območje 1 | 3,6 % | 25.229 |  |
| č | Območje 2 | 45,1 % | 319.569 |  |
| d | Območje 3 | 22,6 % | 159.785 |  |
| e | Območje 4 | 14,3 % | 100.917 |  |
| f | strokovni nadzor | 1,4 % | 10.000 | 1,18 |
| g | obveščanje javnosti | 1,3 % | 9.167 | 1,08 |
|  | Skupaj | 100,0 % | 708.333 | 83,33 |
|  | Skupaj v % |  | 100,00 % |  |
|  | DDV | 20,0 % | 141.667 | 16,67 |
|  | Skupna vrednost | 120,0 % | 850.000,00 | 100,00 |

# Analiza lokacije

ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so objavljeni;

Lokacija del v okviru projekta je v Občini Prevalje in zajema parcelne številke: 411/42, 411/44, 411/48, 411/49, 411/50, 411/51, 11/52, 411/53, 418/2, 278/1, 278/4, 299/1, 263/1, 262/1, 614/11, 262/2, 614/12, 614/13, 261/1, 614/14, 614/10, 614/9, 560/1, 560/2, 280/4, 286/3, 566/1, 286/2, 233/14, 232, 231/3, 229/15, 598/3, 229/5, 229/3, 229/6, 650, vse k. o. Farna vas.

### Območje 1

Omenjeno območje se nahaja na parcelni številki: 299/1, k. o. Farna vas. Območje 1 obsega 1.438 m2 (območje obstoječega javnega parka).

### Območje 2

Obravnavano področje se nahaja v občini Prevalje, v katastrski občini k. o. 884 – Farna vas, parcelne št.: 560/4, 233/14, 229/21, 650/1, 229/20, 229/17, 280/4, 598/5, 598/3, 566/1, 650/1, 229/22, 286/3, 229/21, 560/5. Območje 2 obsega 1.468 m2 (območje avtobusne postaje in javne parkirne površine).

### Območje 3

Obravnavano področje se nahaja v občini Prevalje, v katastrski občini k. o. 884 – Farna vas: 411/42, 411/44, 411/48, 411/49, 411/50, 411/51, 411/52, 411/53, 418/2, 278/1, 248/4. Območje 3 obsega 4.150 m2 (območje obstoječih javnih parkirnih površin).

### Območje 4

Omenjeno območje se nahaja na naslednjih parcelnih številkah: 263/1, 262/1, 614/11, 262/2, 614/12, 614/13, 261/1, 614/14, 614/10, 614/9, vse k. o. Farna vas. Območje 4 obsega 1.390 m2 (območje obstoječega javnega parka).

Na območju obravnavanih posegov veljajo naslednji prostorski akti:

- Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 350-10/86 (24.09.1986),  MUV št. 20/86, MUV št. 9/93 in Uradni list Republike Slovenije, št. 64/04);

- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, UR. L. RS, št. 83-4320/2001 in 64-2940/2004.

- Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (UR. L. RS, št. 16/1967, 27/1972 in 8/1978), s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 2004 (Ur. L. RS, št. 79-3515/2004).

# Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

ter oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno;

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

- trajnostna dostopnost,

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. Glede na dejstvo, da je sedanje stanje slabo, se bodo z obnovo izboljšali vsi okoljevarstveni pogoji.

Voda

Kanalizacijski sistem v okolici je zgrajen v vodotesni izvedbi, zato ni pričakovati vplivov na podzemne vode. Odpadne vode bodo odtekale v kanalizacijski sistem.

Hrup

V času gradnje se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del  je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji  hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. L. RS 106/2002). Dodatne obremenitve okolja s hrupom je pričakovati le v času izvedbe ureditve parkirišč. Ker je v neposredni okolici gosto poseljena stanovanjska pozidava, bo moral izvajalec izvajati vsa gradbena dela le v dnevnem času delovnih dni.

Zrak

Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi, povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja zraka z delci prahu oz. plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisij prahu v okolici s škropljenjem prašnih površin. Zaključen projekt ne bo vplival na povečano onesnaževanja zraka.

Odpadki

Odpadki, nastali med izvedbo del, se bodo sproti odvažali na ustrezne deponije. V samem projektu je predvidena namestitev košev za odpadke, na posameznih območjih projekta pa tudi sanacija  odlagališč za ločeno zbiranje  odpadkov.

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin

Na območju predvidene investicije ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom

Predvidena obnova nima vpliva na požarno varnost.

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin

Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi, povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih površin.

Vpliv na varnost nepremičnin v uporabi

Na območju investicije ni objektov, na katere bi imel projekt vpliv z vidika nepremičnin v uporabi.

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom

Pri obnovitvenih delih se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. List RS, št. 106/2002). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. List RS, št. 45/95 ).

Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih

Predmetnih vplivov na nepremičnine ni zaznati.

### Trajnostna dostopnost

Investicija je zasnovana tako, da bodo posegi omogočali neoviran dostop brez arhitektonskih ovir.

### Vpliv na horizontalne politike

Aktivnosti projekta želijo izkoristiti izredno pestrost in gostoto naravnih in kulturnih danosti v mestnem središču. To bogastvo predstavlja še premalo izkoriščen gospodarski in socialni razvojni potencial. Če razumemo kulturo in naravo kot dejavnika razvoja, ki horizontalno in trajnostno vstopata v aktivnosti drugih sektorjev, bomo z njunim razvojnim povezovanjem omogočili tako razvoj kulture in izboljšanje zelenih površin v mestnem jedru, kakor tudi spodbudili razvoj v drugih sektorjih, zlasti gospodarstvu (preko storitvenih dejavnosti v turizmu in trgovini).

# Časovni načrt izvedbe investicije

s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti;

## Terminski načrt investicije

V prvi fazi sta bila v mesecu marcu izdelana Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) in Analiza stroškov in koristi (CBA). DIIP naj bi Občinski svet sprejel na seji v mesecu aprilu 2010. V mesecu aprilu je bil nadalje izdelan IP, ki je bil potrjen na občinskem svetu v mesecu aprilu. Prav tako v mesecu aprilu oz. maju bo izdelana vloga za pridobitev sredstev EU in izdelana projektna dokumentacija za vsa 4 območja (PGD in PZI za območji 2 in 3 ter PZI za območji 1 in 4), predvidena je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za območji 2 in 3. V mesecu maju je predviden razpis za izvajalca GOI del za 1. fazo. Izvajalec bo predvidoma pričel z deli v mesecu juliju. Razpis za izvajalca del za 2. fazo je predviden v novembru 2010, pričetek del v februarju 2011.

Strokovni nadzor in pa inženiring sta potrebna skozi celotno obdobje potega gradnje oz. poteka investicije.

Investicija se bo zaključila najkasneje do septembra 2011, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila in bo predan v izplačilo zadnji zahtevek za povračilo stroškov.

Terminski plan investicije po aktivnostih, obdobje 2010-2011:

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2A (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008). Postopki za podelitev stavbne pravice na zemljišču morajo biti izvedeni skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Ur. l. RS, št. 14/2007).

Tabela: Časovni načrt izvedbe investicije

| leto | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| Vrsta del\ mesec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklenitev pogodbe o sofinanciranju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava PGD in PZI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izdelava IP ter potrditev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev soglasij in pa gradbenega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razpisna dokumentacija za izvajalca del: 1. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba JR ter izbor izvajalca ter podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del po posameznih fazah (območjih) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razpisna dokumentacija za izvajalca del: 2. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba JR ter izbor izvajalca ter podpis pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba GOI del po posameznih fazah (območjih) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaključek del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava končnih poročil in obračunov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rezerva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Nadaljnja investicijska, prostorska, projektna in tehnična dokumentacije

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

- Investicijska dokumentacija:

Že narejeno:

- dokument identifikacije projekta DIIP,

- investicijski program IP,

- analiza stroškov in koristi CBA.

- Projektna dokumentacija:

Že narejeno:

- IDZ, osnutek PGD/PZI

Še potrebno:

- PGD s soglasji za območji 2 in 3,

- PZI in PZR za vsa 4 območja,

- poročila o spremljanju investicije.

- Ostala dokumentacija:

Še potrebno:

- vloga za sofinanciranje projekta iz sredstev EU na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport,

- razpisna dokumentacija za izvajalce del,

Investicija bo zaključena najkasneje do 15. 09. 2011, ki je tudi skrajni rok za dokončanje investicije in predajo zahtevkov za izplačilo.

# Načrt financiranja, viri financiranja

po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s krediti tudi izračun stroškov financiranja in odplačil kreditov);

Kot vir financiranja sta predvidena lastna sredstva in sofinancerska sredstva ESRR ter RS.

Tabela: Indikativni prikaz virov financiranja po stalnih cenah:

| Tabela: Viri financiranja - stalne cene (z DDV) | v % | Skupaj | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lastna udeležba | 20,0% | 167.561 | 70.000 | 97.561 |
| sredstva ESRR in RS | 80,0% | 670.244 | 280.000 | 390.244 |
| % |  | 100% | 41,78% | 58,22% |
| SKUPAJ |  | 837.805 | 350.000 | 487.805 |

Tabela: Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah:

| Tabela: Viri financiranja - tekoče cene (z DDV) | v % | Skupaj | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lastna udeležba | 20,0% | 170.000 | 70.000 | 100.000 |
| sredstva ESRR in RS | 80,0% | 680.000 | 280.000 | 400.000 |
| v % |  | 100% | 41,18% | 58,82% |
| SKUPAJ | 100,0% | 850.000 | 350.000 | 500.000 |

V primeru, da bo prišlo do povečanja cen, kot so izračunane v oceni po tekočih cenah, bo navedene stroške poravnal investitor oz. Občina Prevalje na osnovi rebalansa proračuna.

# Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja

po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta;

Obrazložitev - ostali prihodki, ostali stroški v času delovanja

- Ekonomska doba projekta je 25 let. Za takšno ekonomsko dobo smo se odločili v skladu s priporočeno ekonomsko dobo projekta iz Delovega dokumenta št. 4, ki velja za ostale projekte in v skladu z javnim razpisom.

- Investicija sama ne ustvarja neposrednih prihodkov.

- Stroški rednega vzdrževanja so ocenjeni glede na nivo letnega in zimskega vzdrževanja v sorazmernem deležu, ki ga občinski proračun namenja za vzdrževanje širšega mestnega predela.

- Za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7 %, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/2006).

- Ostanek vrednosti smo predvideli v višini 68.000 €, saj se predvideva, da bodo nekatera urbana oprema in obeležja po preteku imela še preostalo vrednost. Predvideva se preostanek v višini 8 % investicijske vrednosti.

Tabela: Razdeljeni investicijski stroški po tekočih cenah po posameznih vrstah stroškov

| Tabela 1a: Investicijski stroški - tekoče cene (brez DDV) | Skupaj v € |
| --- | --- |
| stroški priprave strokovnih podlag, investicijske dokumentacije in vodenje projekta | 4,9% | 35.000 |
| priprava projektne dokumentacije | 5,3% | 48.667 |
| izvedba GOI del | 87,1% | 605.500 |
| strokovni nadzor | 1,4% | 10.000 |
| obveščanje javnosti | 1,3% | 9.167 |
| Skupaj | 100,0% | 708.333 |
| Skupaj v % |  | 100,00% |
| DDV | 20,0% | 141.667 € |
| Skupna vrednost |  | 850.000,00 € |

# Vrednotenje stroškov in koristi

ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem;

Ostale koristi, ki nastanejo z realizirano investicijo

Socialno družbena analiza stroškov in koristi je ena izmed metod ekonomskih analiz. Analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oziroma regije ali celo države. Metodologija je osnovana na izračun dodatnih prihodkov, ki bodo posredno ustvarjeni zaradi nove investicije.

Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika »brez investicije« v primerjavi z njo. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta.

Popravki prihodkov:

- Upoštevan je povečan prihodek turizma (trgovine, gostišča, kulturne prireditve, športni objekti) na območju mestnega jedra zaradi povečane atraktivnosti mestnega jedra. Letne prihodke turizma in ostalih storitvenih dejavnosti smo ocenili na 7.000 EUR letno.

- Upoštevan je tudi preostanek vrednosti v višini 68.000 €. Ocena ostanka vrednosti je izbrana na osnovi pragmatične predpostavke, da bo imela nekatera urbana oprema in skulpture vrednost še po izteku ekonomske dobe projekta. Preostanek vrednosti ocenjujemo na višino 8 % investicijske vrednosti.

Zgoraj so bili opisani nekateri prihodki, ki jih investicija posredno ustvarja. Investicija pa ima še mnogo več neposrednih koristi, ki pa jih v denarju ne moremo izraziti. Predvsem je tukaj pomemben vidik trajnostnega razvoja kulturne dediščine ter njihove dostopnosti in pa obnova javnih zelenih površin, kjer se lahko ljudje sprostijo in družijo, kar neposredno vpliva na dvig kakovosti življenja in razvija kulturno identiteto prebivalcev. Po drugi strani pomeni investicija revitalizacijo obstoječega mestnega jedra, ki je počasi propadalo.

Kljub temu, da ima projekt negativno ekonomsko interno stopnjo donosnosti in neto sedanjo vrednosti, predlagamo izvedbo projekta, saj menimo, da nedenarne koristi bistveno presegajo denarne in je investicija z družbenega vidika nujno potrebna. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika njegova izvedba nujno potrebna. Projekt je namreč nujno potreben v smislu zagotavljanja kvalitete bivanja in razvoja turizma.

Finančne in ekonomske ocene

Finančna merila, ki so bila izračunana, so:

- finančna neto sedanja vrednost (NSVf=NPV),

- finančna interna stopnja donosnosti (ISDf=IRR),

- finančna relativna neto sedanja vrednost (RNSVf) (razmerje med neto sedanjo vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški).

V nadaljevanju so podane tabele izračuna finančnih kazalcev, ki dajejo naslednje rezultate:

Tabela: Finančni kazalci upravičenosti investicije

| Diskontna stopnja | 7 % |
| --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost | -787.256 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije | negativna |
| Relativna neto sedanja vrednost | -1,05 |

Tabela: Finančni tokovi

| Finančni tokovi | Skupaj | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj viri financiranja | 769.805 | 350.000 | 487.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.268 | 410.000 |
| Skupaj prilivi | 769.805 | 350.000 | 487.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.268 | 410.000 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 100.000 | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 175.000 | 7.000 |
| Skupaj investicijski stroški | 769.805 | 350.000 | 487.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.268 | 410.000 |
| Skupaj odlivi | 869.805 | 354.000 | 491.805 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 946.268 | 417.000 |
| Neto priliv |  | -4.000 | -4.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |  | -7.000 |

Tabela:  nadaljevanje

| Finančni tokovi | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj viri financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj prilivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Skupaj investicijski stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odlivi | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Neto priliv | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Tabela: Tabela denarnih tokov

| Izračun finančne interne stopnje donosnosti | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj prilivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 4.000 | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Skupaj investicijski stroški | 350.000 | 487.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 429.268 |
| Skupaj odlivi | 354.000 | 491.805 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 417.000 | 436.268 |
| Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi) | -354.000 | -491.805 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -417.000 | -436.268 |

Tabela:  nadaljevanje

| Izračun finančne interne stopnje donosnosti | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj prihodki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj prilivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odhodki poslovanja | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Skupaj investicijski stroški | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj odlivi | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi) | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

# Analiza tveganj in analiza občutljivosti

## Tveganja

Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri doseganju rokov, cene, kvalitete in ciljev projekta. Ena izmed rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in ustrezno planiranje tveganj. Metodologija planiranja tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz petih korakov:

- 1. korak: je členjen na oblikovanje plana obvladovanja tveganj, prepoznavanje tveganj in kvalitativne analize tveganj,

- 2. korak: vsebuje kvantitativno analizo tveganj,

- 3. korak: planiranje odzivov na tveganja,

- 4. korak: spremljanje in kontroliranje tveganj in

- 5. korak: oblikovanje zaključnega poročila.

Izvedba ocene tveganja je potrebna sestavina vsake investicijske ocene. Njen namen je spoznavanje razmer, oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten proces, saj je treba projekt neprenehoma spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja odraža trenutno stanje na projektu, istočasno pa z ukrepi, ki so njen sestavni, bistveni del, zagotavlja njegovo nenehno izboljševanje. Pri oceni tveganj ne gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in načinov izboljšanja stanja, iskanje inovativnosti in splošno spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru stroškov, kvalitete in rokov. Osnovni namen je razvrščanje tveganj glede na naravo. Tveganja razvrstimo glede na možne posledice v povezavi z verjetnostjo nastanka tovrstnih posledic. Ocena tveganj obsega:

  - opis tveganja (tekstualen),

  - verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna),

  - možnost obvladovanja (da/ne) in

  - predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis).

VODSTVENA TVEGANJA, KADROVSKA TVEGANJA

Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju ne more ogroziti izvedbe projekta.

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni odvisna samo od ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da npr. v primeru odsotnosti projektnega vodje lahko vodenje prevzame pomočnik vodje, izbrano projektivno podjetje ima več arhitektov, ki so sodelovali pri načrtovanju. Pri pripravi in oddaji javnih naročil bo pozornost usmerjena tudi na kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja.

TEHNIČNA TVEGANJA

Terminski plan: zamude pri izboru projekta, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev ...

Tehnologija gradnje: morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne zahteve.

Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbran ponudnik pritoževal nad izborom in ne bi bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe. Teren projekta je poznan, objekt tehnološko ni zahteven.

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. Pri zunanjih izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali. Tehnologija gradnje ni zahtevna.

FINANČNA TVEGANJA

Višji stroški, pomanjkanje sredstev: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja lokalnih skupnosti, zaradi podražitev/pocenitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala, dejanskih vrednosti del pridobljenih na osnovi razpisa. Tveganje je SREDNJE.

Nepredvidena dela: izvajalci bodo zahtevali dodatna plačila.

Z ustreznim načrtovanjem ga je možno zmanjšati.

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: V primeru novih dejstev bo prijavitelj moral zagotoviti dodatne vire sredstev na osnovi rebalansa. Predvideno je, da bodo dela oddana na ključ, kar pomeni, da rizike v primeru podražitev nosi izvajalec; spremembe zaradi novih dejstev so pri obnovah vedno najbolj občutljiv problem. Gotovo vseh problemov ni mogoče predvideti, vendar smo se tega že od začetka zavedali in bili na to pozorni pri vsaki aktivnosti. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo občina pokrila iz lastnih virov, tako da bo finančna konstrukcija zaprta.

PRAVNA TVEGANJA

Sprememba zakonodaje: na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih postopkov ... Tveganje je NIZKO do SREDNJE.

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne bodo bistvene za projekt (npr. verjetno se bodo sprejeli podzakonski akti na področju Zakona o javnih naročilih, sprememba prostorske zakonodaje, zakona o graditvi objektov …). V teku je sicer sprejemanje podzakonskih aktov Zakona o graditvi objekta, zato je tveganje srednje.

OSTALA TVEGANJA:

Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga občanov.

Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele objekt. Tveganje je NIZKO, primernih ukrepov za uravnavanje tega pa na žalost ni.

Zbirna tabela – povzetek

|  |  | STOPNJA TVEGANJA: | UKREP: |
| --- | --- | --- | --- |
| VRSTA TVEGANJA: | TVEGANJE: | NIZKA | SREDNJA | VISOKA |  |
| Kadrovska | Odhod ključnih članov tima |  |  |  | Razpršenost in nadomestljivost članov. |
| Tehnična | Terminski plan |  |  |  | Terminski plan ima rezerve. |
| Tehnična | Nepredvidena dela |  |  |  | Dobro opredeljen in natančen projekt. |
| Finančna | Višji stroški, pomanjkanje sredstev |  |  |  | Dela na ključ, občinski proračun. |
| Pravna | Sprememba zakonodaje |  |  |  | Prilagoditev v prehodnih rokih. |
| Ostala | Politično tveganje |  |  |  | Široka podpora občinskega sveta in okolja, ki je politično raznoliko. |
| Ostala | Višja sila |  |  |  | Zavarovanje, območje ni ogroženo. |

## Analiza občutljivosti

V  analizi občutljivosti  smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli analizo kritičnih spremenljivk in pokazali vpliv na projekt.

| Tabela: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razred | Spremenljivke |
| Parametri modela | Diskontna stopnja |
| Gibanje prodajnih cen | inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS |
| Gibanje nabavnih cen | po elementih strukture naravnih vrst stroškov |
| Povpraševanje, poraba | sprememba obsega |
| Investicijski stroški | sprememba investicijskih stroškov |
| * upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje spremeni IRR za 1% ali NPV za 5%. |  |  |  |
| Tabela: Analiza učinkov kritičnih spremenljivk |  |  |  |  |  |
|  |  | Elastičnost |  |
| Razredi parametrov |  | visoka | dvomljiva | nizka |  |
| Parametri modela | Inflacija |  | x |  |  |
|  | Realna rast plač |  |  | X |  |
|  | Spremembe cen energentov |  | x |  |  |
|  | Spremembe cen blaga in storitev |  | x |  |  |
| Podatki o povpraševanju | Specifična potrošnja |  |  | x |  |
|  | Stopnja demografske rasti |  |  | x |  |
|  | Količina prometa |  | x |  |  |
| Stroški investicije | Razlika cen na trgu in projektantskega predračuna | x |  |  |  |
|  | Razlika med projektno rešitvijo in izvedbo | x |  |  |  |
| * kvalitativna ocena elastičnosti |  |  |  |  |  |  |  |

# Predstavitev in razlaga rezultatov

Zbirni prikaz rezultatov

Projekt predvideva izgradnjo rekonstrukcijo in sanacijo mestnega jedra v skupni velikosti približno 8.500 m2. Investicija naj bi bila zaključena v mesecu septembru 2011. Po stalnih cenah znaša 837.805 EUR skupaj z DDV. Po tekočih cenah znaša 850.000 skupaj z DDV.

Finančni kazalci investicije:

| Diskontna stopnja | 7% |
| --- | --- |
| Finančna neto sedanja vrednost | -787.256 |
| Finančna interna stopnja donosnosti investicije | negativna |
| Relativna neto sedanja vrednost | -1,05 |

Finančni kazalci investicije so negativni, saj gre v naložbo v javno dobro in investicija v ekonomski dobi ne bo ustvarjala prihodkov. Tudi v ekonomski analizi so kazalni donosnosti in uspešnosti analize negativni, vendar je kljub temu investicija upravičena saj njene koristi, ki se jih ne da izraziti v denarju presegajo stroške, ki jih investicija ustvarja.

| Diskontna stopnja | 7% |
| --- | --- |
| Ekonomska neto sedanja vrednost | -576.224 € |
| Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije | -7,90% |
| Relativna neto sedanja vrednost | -0,94 |

Zgoraj so bili opisani nekateri prihodki, ki jih investicija posredno ustvarja. Investicija pa ima še mnogo več neposrednih koristi, ki pa jih v denarju ne moremo izraziti. Predvsem je tukaj pomemben vidik trajnostnega razvoja kulturne dediščine ter njihove dostopnosti in pa obnova javnih zelenih površin, kjer se lahko ljudje sprostijo in družijo, kar neposredno vpliva na dvig kakovosti življenja in razvija kulturno identiteto prebivalcev. Po drugi strani pomeni investicija revitalizacijo obstoječega mestnega jedra, ki je počasi propadalo.

Kljub temu, da ima projekt negativno ekonomsko interno stopnjo donosnosti in neto sedanjo vrednost, predlagamo izvedbo projekta, saj menimo, da nedenarne koristi bistveno presegajo denarne in je investicija z družbenega vidika nujno potrebna. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika njegova izvedba nujno potrebna. Projekt je namreč nujno potreben v smislu zagotavljanja kvalitete bivanja in razvoja turizma.

# Zaključek

Razvoj urbanega okolja terja posodabljanje infrastrukture, hkrati pa tudi ureditev zelenih in ostalih mestnih površin. Posegi v mestnem jedru Prevalj v preteklosti niso bili vedno dovolj celoviti obravnavani in izvedbeno realizirani.

Smotrnost izvedbe obravnave investicije se kaže predvsem v doseganju ciljev, ki so predvsem:

- višja prometna varnost,

- razvoj mesta, uporabniška prijaznost  in privlačnost mestnega jedra,

- ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin.

Posebej se poudarja, da je treba načrtovano investicijo obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnika in okolja. Ob uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu se želi vsem udeleženim zagotoviti prijetno, funkcionalno, fleksibilno, kvalitetno bivanjsko okolje za lokalne prebivalce in obiskovalce kraja.

Z izdelano investicijskega programa investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja in izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj navedeni pozitivni učinki investicije dovolj opravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in s tem zagotovijo cilji in dosežejo zastavljeni rezultati investicije.

Na osnovi navedenega se investicijski projekt “Ureditev mestnega jedra Prevalj“ ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba.

# Text boxes

| Investicijski program izdelal: | Investitor: | Sofinancer: |
| --- | --- | --- |
| EUTRIP, d. o. o. | Občina Prevalje | Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko |
| Kidričeva 24 3000 Celje | Trg 2 a 2391 Prevalje | Kotnikova 28 1000 Ljubljana |

Odgovorni vodja projekta investitorja – Občine Prevalje

Stanko Kumprej

Svetovalni inženiring, strokovni projektni vodja

Primož Praper, udgi

Nadzor

Izdelovalci projektne      dokumentacije

Izvajalci GOI del

Svet zavoda,

Občina, Občinski svet

Zainteresirane

javnosti