Številka: 355-0002/2015-22

Datum: 13.1.2021

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta »Kanal L Ob Suhi – 2. faza« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Kanal L Ob Suhi – 2. faza |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC | Bojan MEDVED, sekretar |

UTEMELJITEV:

a) ocena stanja:

Za naselje Ob Suhi je potrebno ustrezno urediti odvod odpadnih voda in kanalizacijo pripeljati do  obstoječega kanalizacijskega sistema na Ravnah in naprej do ČN Ravne.

Del naselja ima sedaj urejeno mešano kanalizacijo z iztokom v potok Suha, del objektov pa ima urejene greznice, kar ne ustreza standardom opremljenosti za aglomeracijo 8203.

b) razlogi za sprejem:

Razlog za sprejem je potreba po ureditvi kanalizacije v skladu z zakonodajo in s predpisanimi standardi.

c) cilji, načela in predlogi rešitev:

Cilji: Cilj predloga je gradnja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda skladno z določili predpisov in sicer:

- izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje odpadnih voda v naselju Ob Suhi;

- izboljšanje učinka čiščenja potoka Suha in reke Meže;

Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev:

- načelo zakonitosti,

- transparentnost.

Predlogi rešitev:

Zgrajen je že del kanala komunalnih odpadnih vod L‐1.faza, ki se steka v obstoječi mešan kanalizacijski kolektor, sedaj pa je predvidena še dograditev kanala L ti. 2.faza, ki bo povezal višje ležeči del naselja ob Suhi do novozgrajenega kanala L‐1.faza.

Predvidena je dograditev kanala L‐ 2.faza v dolžini 335 m, ki bo povezal višje ležeči del naselja Ob Suhi do novozgrajenega kanala L‐1.faza. Predviden je gravitacijski odvod komunalnih odpadnih vod.

Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| nadzor | 1.000 | 5.000 | 6.000 |
| GOI dela | 20.000 | 160.000 | 180.000 |
| SKUPAJ | 21.000 | 165.000 | 186.000 |

Vrednost investicije po tekočih cenah - v EUR

|  | 2021 | 2022 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| strošek | brez DDV | brez DDV | brez DDV |
| nadzor | 1.000 | 5.095 | 6.095 |
| Izvedba GOI del | 20.000 | 163.040 | 183.040 |
| SKUPAJ | 21.000 | 168.135 | 189.135 |

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V proračunu Občine Ravne  na Koroškem bo v naslednjih dveh letih potrebno zagotoviti 189.135 EUR.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Gradivo so pripravile strokovne službe.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo in Odbor za finance in proračun.

PREDLOG SKLEPA Odbora za ______________________:

Odbor za _______________ je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Kanal L Ob Suhi – 2. faza« ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

- Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Kanal L Ob Suhi – 2. faza«.

- OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravil: Bojan Medved, sekretar | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- |

Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen, direktorica

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Kanal L Ob Suhi – 2. faza«

- NRP – obrazec 3