Številka: 371-0004/2021

Datum: 30.11.2020

OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija ceste Javornik - vzhod« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016) |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Rekonstrukcija ceste Javornik - vzhod |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC | Bojan MEDVED, sekretar |

UTEMELJITEV:

a) ocena stanja:

Predmet projekta je rekonstrukcija občinske ceste na Javorniku v območju predvidene gradnje novega trgovskega centra. Obstoječa cesta je dotrajana, prav tako v tem delu ni urejenih površin za kolesarje.

b) razlogi za sprejem:

Razlog za sprejem je potreba po obnovi ceste in dograditvi površin za kolesarje. Poleg tega je potrebno urediti še dodatna parkirišča, ker bo obstoječe makadamsko parkirišče ukinjeno zaradi gradnje trgovskega centra.

c) cilji, načela in predlogi rešitev:

Cilji: Cilj predloga je gradnja prometne infrastrukture in sicer:

- rekonstrukcija 140m obstoječe ceste;

- ureditev površin za kolesarje;

- izgradnja 33 parkirnih mest;

Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev:

- načelo zakonitosti,

- transparentnost.

Predlogi rešitev:

Zaradi gradnje novega trgovskega centra in ureditve krožišča se prestavlja obstoječa cesta, dogradijo se površine za kolesarje in 33 parkirnih mest kot nadomestilo za ukinjeno makadamsko parkirišče.

Vrednost investicije po stalnih cenah - v EUR z DDV

| Pozicija | 2021 | 2022 | Investicijska vrednost (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stroški izvedbe gradbenih del | 18.000 | 182.000 | 200.000,00 |
| Investicijski nadzor | 1.000 | 3.000 | 4.000,00 |
| Plačilo drugih storitev in dokumentacije | 1.000 | 1.000 | 2.000,00 |
| Skupaj | 20.000 | 186.000 | 206.000,00 |

Vrednost investicije po tekočih cenah - v EUR z DDV

| Pozicija | 2021 | 2022 | Investicijska vrednost (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stroški izvedbe gradbenih del | 18.000 | 185.458 | 203.458 |
| Investicijski nadzor | 1.000 | 3.057 | 4.057 |
| Plačilo drugih storitev in dokumentacije | 1.000 | 1.019 | 2.019 |
| Skupaj | 20.000 | 189.534 | 209.534 |

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse občine za odločitev o izvedbi investicije.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

V proračunu Občine Ravne  na Koroškem bo v naslednjih dveh letih potrebno zagotoviti 209.534 EUR.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Gradivo so pripravile strokovne službe.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo in Odbor za finance in proračun.

PREDLOG SKLEPA Odbora za ______________________:

Odbor za _______________ je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Rekonstrukcija ceste Javornik - vzhod« ter predlaga Občinskemu svetu, da ju sprejme.

PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

- Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta in Načrt razvojnega programa »Rekonstrukcija ceste Javornik - vzhod«.

- OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravil: Bojan Medved, sekretar | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- |

Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen, direktorica

Priloga:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija ceste Javornik - vzhod«

- NRP – obrazec 3