Številka: 351-0015/2021 - 5

Datum:   25.1.2021

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »KOMUNALNA UREDITEV KOTLJE IV« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta. |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ(Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016). |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi navedenega projekta. |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC: | mag. Sabina Hrašan, Višja svetovalka I |

UTEMELJITEV:

- Ocena stanja :

Občina Ravne na Koroškem bo na območju novega naselja Kotlje IV, z izvedbo komunalne ureditve, omogočila bodočim graditeljem, gradnjo novih stanovanjskih objektov na komunalno opremljenih parcelah.

Na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Ravne na  Koroškem (Ur. glasilo slovenskih občin št. 7/2013, 20/2019, 29/2020, 2/2021, v nadaljevanju OPN) ima obravnavano območje oznako KO 13 CU (CU= centralne dejavnosti), za navedeno območje je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki je v izdelavi.

Lokacija za izgradnjo novih stanovanjskih objektov se nahaja na južnem delu naselja Kotlje in obsega zemljišča na parc. št. 344, 349 in 350, vse k.o. 896 Kotlje, v izmeri cca 1,02 ha.

Zemljišče v naravi predstavlja travniško površino, ki se v blagem naklonu spušča proti lokalni cesti LC 350101 v naselju Kotlje, ki omejuje območje urejanja na zahodni strani.

Zemljišče je na severni strani omejeno z obstoječo javno cesto JP 850711 v naselju Kotlje I, na vzhodni strani meji na območje enostanovanjskih stavb KO31 SSe in na območje kmetijskih zemljišč, na južni strani pa meji na območje enostanovanjskih stavb KO12 SSe.

Območje urejanja ni bistveno obremenjeno s komunalnimi vodi. Na območju je evidentirani vodovodni priključek na skrajnjem zahodnem robu ter kanalizacijsko omrežje na skrajnjem severnem delu območja. V neposredni bližini območja urejanja potekajo komunalni vodi naselja Kotlje v koridorju lokalne ceste in javne poti na zahodni in severni strani.

b) Razlogi za sprejem:

S komunalno ureditvijo področja obdelave želi naročnik Občina Ravne na Koroškem funkcionalno opremiti parcele in omogočiti gradnjo trinajstih (13) objektov na parcelah različnih velikosti. Predvidena je gradnja samostojnih stavb.

Na celotnem območju bo zgrajena nova komunalna oprema, ki bo priključena na obstoječe infrastrukturne vode in naprave, ki so zgrajeni na tem oz. širšem območju.

Izvede se dovozna cesta. Komunalna oprema pa zajema pripadajočo kanalizacijo padavinskih ter odpadnih sanitarnih vod, izvedbo strojnih inštalacij (javni vodi vodovoda, …) in elektro inštalacij (hišni priključki elektro, razsvetljava,…) in raznih prestavitev drugih obstoječih komunalnih vodov.

Z navedenim se na območju Kotlje IV zagotovi možnost komunalnih priključkov za bodoče graditelje, ki bodo na tako opremljenih parcelah hitreje in lažje postavili predvidene objekte.

c) Namen, cilji in predlogi rešitev:

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene:

- s komunalno ureditvijo funkcionalno opremiti trinajst (13) parcel in omogočiti gradnjo predvidenih objektov na parcelah v zazidavi;

- zagotoviti možnost komunalnih priključkov za bodoče graditelje, ki bodo na tako opremljenih parcelah hitreje in lažje postavili predvidene objekte.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

- zagotavljanje urbanega reda v območju obdelave;

- zadostiti interesom mladih družin po gradnji stanovanjskih hiš v naselju Kotlje;

- v občini obdržati mlade družine in posledično perspektivne kadre.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

- izgradnja novih asfaltnih dovoznih cest;

- izgradnja kanalizacije padavinskih ter odpadnih sanitarnih vod;

- izvedba strojnih inštalacij (javni vodi vodovoda, plinovoda);

- izvedba elektro inštalacij (telekomunikacijsko omrežje – optika, javna cestna razsvetljava,..);

- prestavitve drugih obstoječih komunalnih vodov.

Predlogi rešitev:

Na območju urejanja je predvidena kombinacija večjih in manjših zemljiških parcel s skupno 13 stanovanjskimi objekti.

Predvideni objekti bodo  priključeni na infrastrukturne vode in naprave.

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Predlagana rešitev  je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo druge občine.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Investicija se bo izvedla v letu  2021, razen zaključna dela – elektroinstalacije (javna razsvetljava) in zaključna dela na cesti, ki bodo izvedena v letu 2022.

Oceni vlaganj po stalnih in tekočih cenah nista enaki, saj je predvidena dinamika izvedbe del daljša od enega leta. Pri oceni po tekočih cenah je upoštevana ocenjena podražitev s stopnjo inflacije za 1,9% (UMAR-jeva jesenska napoved gospodarskih gibanj 2020).

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja je celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 375.000,00 EUR z vključenim DDV. Stalne cene so na nivoju januar 2021. Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 375.950,00 EUR z vključenim DDV in upoštevanjem inflacije.

Tabela 1: Investicijska vrednost po segmentih, po stalnih cenah z DDV v EUR  (januar 2021)

|  | Strošek | l. 2021 Znesek v € z DDV | l. 2022 Znesek v € z DDV | Skupaj Znesek v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Izgradnja javne gospodarske infrastrukture | 295.000,00 | 47.000,00 | 342.000,00 |
| II | Investicijski nadzor | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 |
| III | Izdelava projektne dokumentacije | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| IV | Plačilo drugih storitev in dokumentacije | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
|  | skupaj | 325.000,00 | 50.000,00 | 375.000,00 |

Tabela 2 : Investicijska vrednost po segmentih, po tekočih cenah z DDV v EUR

|  | Strošek | l. 2021 Znesek v € z DDV | l. 2022 Znesek v € z DDV | Skupaj Znesek v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Izgradnja javne gospodarske infrastrukture | 295.000,00 | 47.893,00 | 342.893,00 |
| II | Investicijski nadzor | 10.000,00 | 2.038,00 | 12.038,00 |
| III | Izdelava projektne dokumentacije | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 |
| IV | Plačilo drugih storitev in dokumentacije | 2.000,00 | 1.019,00 | 3.019,00 |
|  | Skupaj | 325.000,00 | 50.950,00 | 375.950,00 |

Tabela 3: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah, po viru financiranja po letih:

| Vir financiranja – tekoče cene | l. 2021 Znesek v € z DDV | l. 2022 Znesek v € z DDV | Skupaj Znesek v € z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| Občina Ravne na Koroškem | 325.000,00 | 50.950,00 | 375.950,00 |

Skupna vrednost projekta za Občino Ravne na Koroškem znaša 375.950,00 EUR z vključenim DDV.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Strokovne službe se s predlogom strinjajo.

PRISTOJNA ODBORA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo ter Odbor za proračun in finance.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA GOSPODARSTVO, UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO:

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo  se je seznanil z Dokumentom o identifikaciji investicijskega  projekta »Komunalna ureditev Kotlje IV«  in Načrtom razvojnih programov za projekt »Komunalna ureditev Kotlje IV« in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:

SKLEP:  Odbor za proračun in finance se je seznanil z Dokumentom identifikacije

investicijskega  projekta »Komunalna ureditev Kotlje IV« in Načrtom

razvojnih programov za projekt »Komunalna ureditev Kotlje IV«  in predlaga

občinskemu  svetu, da ga sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:

SKLEP 1:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument identifikacije investicijskega  projekta »Komunalna ureditev Kotlje IV« in Načrt razvojnih programov za projekt »Komunalna ureditev Kotlje IV«.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta.

| Pripravila: mag. Sabina Hrašan Višja svetovalka I | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž ROŽEN |
| --- | --- |
| Pregledala: Direktorica Občinske uprave mag. Vlasta Kupljen |  |

Priloga :

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Komunalna ureditev Kotlje IV«

- NRP Obrazec 3