Urad za urejanje prostora

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2007 -2010,

Priloga št. 1.: Tabele

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij v odvajanje in čisščenje odpadnih voda 2007 – 2010* |  |  |  |  |
| - kanal „Bistrica B-10“** - kanal „Ročevnica-Loka“** | -Centralna čistilna naprava Tržič** - kanal „Tržič staro mesto- desni breg “, Trg svobode, Koroška, Balos,** - kanal „Tržič staro mesto- levi breg “, A-banka-BPT** - kanal “Zvirče-CČN”** | - Centralna čistilna naprava Tržič** - kanal “Sebenje-Žiganja vas-CČN”, 1. faza (zaključek 2010)** | - kanal “Sebenje-Žiganja vas-CČN”, 2. faza** |  |
| - kanal „Slap“, zaključek - kanal „Kovor - Stagne“ - kanal “Tržič mesto” - kanal “Podvasca” dela po programu JP Komunala | - kanal „Kovor - Stagne“ - kanal “Tržič mesto” - kanal “Podvasca” | - kanal „Križe“ |  |  |

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij urejanja vodovodov* |  |  |  |  |
| vodovod “IC Loka”, BPT-Loka** vodovod “Tržič-obvoznica”** dela po programu JP Komunala | - vodovod “Podljubelj-Tržič”** - vodovovod “Tržič-Trg svobode”** | -vodovod “Loka-Žiganja vas”** - vodovod: “Žiganja vas-Sebenje”** - vodovod ”Tržič-Snakovo”** | - vodovod: “Žiganja vas-Sebenje”** - vodovod: “Žiganja vas-Sebenje”** |  |

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij urejanja komunalne deponije do leta 2008 |  |  |  |  |
| - deponija: sanacija odplinjevanja s sežigom deponijskega plina - zaključevanje del po programu prilagoditve deponije do leta 2008 |  |  |  |  |

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij obnove občinskih cest 2006 – 2009* |  |  |  |  |
| - zaključna dela obnove ceste Cankarjeva - Obvoznica: most, vodotok - ureditev pločnika Snakovo- nadaljevanje - izboljšave cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda (predvidoma Muzejska, Usnjarska in Čevljarska) | - obnova ceste Koroška, Trg svobode, Balos, - Cankarjeva, Slap - Obvoznica, nadaljevanje - izboljšave cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda | - Predilniška – Ste Marie aux Mines - Tržič, severni priključek** - izboljšave cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda | - Sebenje –Žiganja vas - obova cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda | *Program investicij, ki se bodo izvajale v okviru izgradnje in pospešene gradnje manjkajočih odsekov sekundarne javne kanalizacije bo vplival na plan obnove cest za obdobje 2007 – 2010. |

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij urejanja javnih površin 2006- 2009* Investicije financirane iz sredstev proračuna občine in sredstev EU, države ali regije |  |  |  |  |
| - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) | - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) - urejanje javnega parka Bistrica - urejanje Gradu in parka ob gradu | - urejanje Gradu in parka ob gradu - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) - urejanje javnega parka Bistrica | - urejanje Gradu in parka ob gradu - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) |  |

**Investicije sofinancirane iz sredstev proračuna občine, sredstev EU, države ali regije oz. Ostalih nepovratnih virov