DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

PRENOVA MESTNEGA GLEDALIŠČA PTUJ

Naročnik in investitor:			MESTNA OBČINA PTUJ

Mestni trg 1

- PTUJ

Uporabnik objekta:			MESTNO GLEDALIŠČE PTUJ

Slovenski trg 13

- PTUJ

Sofinancer:					Republika Slovenija

MINISTRTVO ZA KULTURO

Maistrova 10

- LJUBLJANA

Investicijski objekt:			Prenova mestnega gledališča Ptuj

Lokacija:					Slovenski trg 13, 2250 PTUJ

Naloga:		Dokument identifikacije investicijskega projekta

Številka naloge:				600/2005

Izvajalec:					PLAN B d.o.o. Arhitekturni biro

Gregorčičeva 21 b

- MARIBOR

Avtor:						Leopold Drozg, univ. dipl. ekon.

Maribor, 5. 10. 2005 				Direktor:

Uroš Razpet, univ. dipl.inž. arh.

KAZALO

1	Uvod	4

2	Analiza sedanjega stanja	6

2.1	Opis sedanjega stanja objekta	6

2.2	Pregled gledališke stavbe – sedanje stanje	6

2.3	Gravitacijsko območje MGP	8

2.4	Opis dejavnosti MGP – stanje leta 2004	8

3	Opredelitev ciljev investicije	9

4	Predstavitev možnih variant	10

4.1	Varianta »brez« investicije	10

4.2	Varianta z  investicijo	10

5	Opredelitev vrste investicije in vrednost investicije	11

5.1	Vrsta investicije	11

5.2	Vrednost investicije po stalnih cenah	11

5.3	Dinamika investiranja	12

5.4	Potrebna upravna dovoljenja za posege v prostor	12

6	Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo	13

6.1	Strokovne podlage za pripravo DIIP	13

6.2	Lokacija objekta	13

6.3	Varstvo okolja	13

6.4	Pregled neto površin objekta gledališke stavbe – stanje po investiranju	14

6.5	Tehnično – tehnološke rešitve	16

6.6	Terminski plan izvedbe investicije	17

6.7	Viri financiranja	17

6.8	Kadrovsko – organizacijska shema	17

6.9	Opis dejavnosti MGP- stanje po investiranju	18

6.10	Prikaz rezultatov investicije	19

7	Ugotovitev smiselnosti izdelave investicijskega programa in zaključek	20

# Uvod

  - Uvodna obrazložitev

Mestna občina Ptuj kot investitor in ustanovitelj Mestnega gledališča Ptuj, Slovenski trg 13 2250 Ptuj (pozneje kratko: MGP) želi prenoviti objekt gledališke dvorane na parcelah 1161 in 4024 k.o. Ptuj. Glede na dotrajanosti konstrukcij, tehnološke zastarelosti odra, gledališkega avditorija, vzporednih prostorov in vseh inštalacij je potrebna celovita prenova objekta ter rekonstrukcija v času druge svetovne vojne porušenega vhoda z nadstreškom v obliki pohodne terase iz 19. stoletja.

V fazi razpisa natečaja je naloga vsebovala tudi ureditev stavbe prostorov sedanje uprave (objekt na dvorišču) ter funkcionalno navezavo le te s stavbo gledališča. Znotraj obstoječe stavbe bi, glede na natečajni predlog, bile v pritličju površine namenjene igralcem kot npr. maskirnice, garderobe, sanitarije ipd. V kletnih prostorih pa prostori shramb in delavnic.

Zaradi neurejenih lastninskih razmerij se obstoječi objekt v tem projektu ne rešuje. Prav gotovo pa je potrebno v bližnji prihodnosti razmišljati tudi o ureditvi tega objekta (ali alternativnega) zaradi funkcij, ki jih bo gledališče v nasprotnem primeru pogrešalo.

  - Investitor

Mestna občina Ptuj

Mestni trg 1

- PTUJ

Župan: dr. Štefan Čelan

  - Sofinancer

Republika Slovenija

Ministrstvo za kulturo

Maistrova 10

- LJUBLJANA

  - Uporabnik objekta

Mestno gledališče Ptuj

Slovenski trg 13

2250 PTUJ

ID za DDV:			SI34108203

Matična številka:		5929733000

TRR:				01296-6030356948

Klasif. dejavnosti:		92.310

Reg. št. zavezanca.		5042153527

  - Strokovni delavci, odgovorni za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije

| Ime in priimek | Podjetje | Odgovoren za |
| --- | --- | --- |
| Uroš Razpet u.d.i.a. | Plan B d.o.o. | Vodenje projekta in izdelavo investicijske dokumentacije |
| Leopold Drozg univ. dipl. ekon | Plan B d.o.o | Izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta |

# Analiza sedanjega stanja

## Opis sedanjega stanja objekta

Na mestu kjer danes stoji stavba MG Ptuj je nekoč stala proštija, ki je pogorela v 18. stoletju. Leta 1786 je na tem mestu ptujsko plemstvo zgradilo mestno gledališče. Med leti 1854 in 1856 je bila stavbi prizidana vhodna veža s preprosto fasado, ki jo je zaključevalo trikotno čelo.

Objekt gledališča je doživel zadnjo večjo prenovo s klasicističnim preoblikovanjem fasade in z dozidavo vhodnega predverja leta 1896, po načrtih dunajskega arhitekta Klotza.

Zadnja večja sprememba na objektu se je zgodila med drugo svetovno vojno, ko so porušili vhodno dekorativno klasicistično preddverje. Danes je notranjščina MG Ptuj osiromašena historične opreme in dekoracije avditorija. Dotrajana tehnološka oprema, nezadostno prezračevanje, ogrevanje ter nosilnost konstrukcije ne zadoščajo več veljavnim standardom za javne zgradbe.

Stavba MGP je v preteklosti gotovo bila najreprezentativnejša javna stavba v Ptuju. Klotzova obnova v neorenesančnem slogu je Ptuju in Slovenskemu trgu dala civilno kulturno stavbo, ki je mesto Ptuj uvrščala ob bok kulturno pomembnih slovenskih mest. Gotovo je šlo za »monumentalnost v malem«, ki tvori gravitacijsko točko Prešernovega trga in gornjega mesta. Pročelje gledališča lahko opazujemo s celotne Prešernove ulice, saj leži na izpostavljeni točki tega trikotnega trga.

## Pregled gledališke stavbe – sedanje stanje

Sedanja zasnova prostorov v gledališki stavbi ima vrsto pomanjkljivosti:

- gledališka dvorana je opremljena z 209 sedeži, od katerih jih je kar 79 tj. 38 % z močno moteno (slabo) vidljivostjo in samo 130 sedežev tj. 62 % z normalno (dobro) vidljivostjo,

- od vhoda do dvorane ni poddimenzioniran samo foyer temveč tudi funkcionalno slabo zasnovane komunikacije,

- funkcionalna zasnova stavbe ne odgovarja sedanjim potrebam, hkrati pa izstopajo tudi poddimenzionirane komunikacije,

- v stavbi ni prostora za upravo, gledališko kavarno, strojnico, prezračevanje in hlajenje, funduse in skladišče.

Hkrati so določene površine v stavbi nenamensko zasedene (osem najemnih lokalov in stanovanje), nekatere pa so zaradi neustrezne stropne višine in slabe dostopnosti neizkoriščene kot npr: pododerje in podstrešje. Teh neizkoriščenih neto površin je skupaj 598,73 m2, kar dokazuje, da je sedanja zasnova prostorov skrajno neracionalna.

Pisarne uprave MGP so v pritlični stavbi Slovenski trg 12, skladišče kulis in materialov pa je trenutno dislocirano in naj bi se v kratkem preselilo v stavbo bivše vojašnice v Ptuju.

## Pregled neto površin objekta gledališke stavbe – sedanje stanje

|  | PARTER |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | servisno stopnišče | 2,10 | m2 |
| 2 | sanitarije | 6,95 | m2 |
| 3 | sanitarije | 8,80 | m2 |
| 4 | vetrolov | 9,90 | m2 |
| 5 | press soba | 19,10 | m2 |
| 6 | foyer | 35,55 | m2 |
| 7 | garderoba | 4,20 | m2 |
| 8 | prodaja kart | 2,90 | m2 |
| 9 | stopnice | 6,90 | m2 |
| 10 | stopnice | 6,00 | m2 |
| 11 | loža 1 | 25,35 | m2 |
| 12 | parter | 48,77 | m2 |
| 13 | loža 2 | 25,55 | m2 |
| 14 | oder | 126,60 | m2 |
| 15 | vetrolov | 1,20 | m2 |
| 16 | predprostor | 11,65 | m2 |
| 17 | sanitarije | 3,25 | m2 |
| 18 | sanitarije | 1,25 | m2 |
| 19 | soba za vadbo | 18,05 | m2 |
| 20 | maskirnica | 27,05 | m2 |
|  | SKUPAJ | 391,12 | m2 |
|  | PODODERJE |  |  |
| 1 | FUNDUS(hmah=1,8m) | 65,00 | m2 |
| 2 | PODODERJE(hmah=1,4m) | 78,00 | m2 |
|  | SKUPAJ | 143,00 | m2 |
|  | 1. NADSTROPJE |  |  |
| 1 | tehnika | 11,00 | m2 |
| 2 | balkon | 68,10 | m2 |
| 3 | shramba | 65,00 | m2 |
|  | SKUPAJ | 144,10 | m2 |
|  | MANSARDA |  |  |
| 1 |  | 0,00 | m2 |
|  | SKUPAJ | 0,00 | m2 |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARTER | 391,12 | m2 |
| PODODERJE | 143,00 | m2 |
| 1. NADSTROPJE | 144,10 | m2 |
| MANSARDA | 0,00 | m2 |
| SKUPAJ | 678,22 | m2 |

## Gravitacijsko območje MGP

Ožje gravitacijsko območje ne zajema zgolj območje mesta Ptuj oz. Mestne občine Ptuj, temveč tudi številne občine severovzhodne Slovenije. Prav njen izjemno privlačen repertoar različnih prireditev, ki vključuje tudi kvalitetne gostujoče izvajalce,  kljub svoji sedanji majhni oz. omejeni kapaciteti z 209 sedeži pritegne gledalce ne samo iz Spodnjega Podravja, temveč tudi iz oddaljenih krajev severovzhodne Slovenije. Posebej pomembni so gledalci iz skupine šolskega občinstva, ki prihajajo celo iz Dolenjske, Koroške, Prekmurja in celotne Štajerske.

Iz navedenega sklepamo, da je njeno širše gravitacijsko območje dejansko vsa Severovzhodna Slovenija.

## Opis dejavnosti MGP – stanje leta 2004

Vrste predstav:

- dramske predstave,

- lutkovne predstave,

- plesne predstave.

Pregled števila gledaliških predstav v letu 2004:

| Vrste predstav | Število predstav | Število ponovitev | Skupaj predstav |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciklus za otroke | 15 | 51 | 66 |
| Ciklus za mladino | 9 | 27 | 36 |
| Ciklus za odrasle | 15 | 33 | 48 |
| Skupaj | 39 | 111 | 150 |
| Festival |  |  | 17 |
| Skupaj |  |  | 167 |
| Število vseh gledalcev | 29.390 |
| Povprečno število gledalcev na predstavi | 175 |

MGP je dramsko repertoarno gledališče in njegova dejavnost je usmerjena v izvedbo 3 do 5 lastnih produkcij v sezoni, od katerih je najmanj ena otroška ali mladinska. MGP nudi abonmaje za otroke, mladino in odrasle.

Dejansko gre za odprto gledališče, kjer potekajo različne prireditve kot npr.:

- festival Monodrama Ptuj,

- Slovenski festival komornega gledališča,

- gostovanja gledališč iz Slovenije in tujine,

- lutkovne predstave,

- kongresi,

- podelitev nagrad, priznanj in

- koncertne in glasbene prireditve.

Dosedanjo povprečno letno zasedenost sedežnih kapacitet (kar 38% tega je s slabo vidlivostjo) ocenjujemo na 80 % do 88 %.

# Opredelitev ciljev investicije

Priprave Mestne občine Ptuj in MGP potekajo že od leta 1999, ko je bil izdelan idejni projekt in investicijski program prenove gledališke stavbe. Glede nujnosti prenove in posodobitve gledališča pa so na regijski in lokalni ravni pristojne institucije investicijo že vključile v svoje razvojne programe in proračun:

- Regionalni razvojni program Statistične regije Podravje v obdobju 2001 – 2006, sprejet na 28. seji mestnega sveta 30.3.2005

- Regionalni razvojni program funkcionalno zaključene regije UE Ptuj in UE Lenart za obdobje 2002 – 2006, sprejet na 28. seji mestnega sveta 30.3.2005

- Integralni razvojni program Mestne občine Ptuj, sprejet na 27. seji mestnega sveta, dne 28.2.2005

- Lokalni kulturni program Mestne občine Ptuj, sprejet na 27. seji mestnega sveta, dne 20.4.2005

- Odlok o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2005, sprejet na 24. seji mestnega sveta 15.12.2004 in objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj, št. 13/04 z dne 23.12.2004 (v načrtu razvojnih programov)

Cilji investicije so večplastni in vključujejo:

- povečanje uporabnih neto površin gledališke stavbe za 99 % od sedanjih 678,22 m2 na 1.350,10 m2 ,

- izgradnjo centralne vertikalne komunikacije, osebnega dvigala in ostalih posegov kar bo izboljšalo funkcionalnost objekta,

- rekonstrukcijo stavbe, ki vključuje tudi prenovo obrtniških, elektro in strojnih inštalacij ter gledališke tehnike, kar bo zvišalo nivo »prijaznosti« gledališča in prostorov za zaposlene. V primerjavi s sedanjim stanjem bo gledališče, vključno z gledališko kavarno z 59 sedeži, izdatno privlačnejši ambient.

- rekonstrukcijo Kleotzove fasade, ki bo zunanjosti gledališke stavbe vrnila historično atraktivno podobo ter povečala privlačnost tega predela starega mestnega središča,

- povečanje sedežne kapacitete gledališke dvorane iz sedanjih 130 na 228 sedežev normalne vidljivosti,

- prenovo javnega dela dotrajanega gledališča tj. poddimenzioniranih komunikacij s foyarjem in gledališko dvorano. Z normalno dimenzioniranimi dostopi s foyerji in večnamenskimi prostori – lobiji, kjer bo dovolj prostora za publiko tudi v času odmorov, bo odpravljeno sedanje ozko grlo.

# Predstavitev možnih variant

## Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije za investitorja in uporabnika objekta tj. MGP ni možna iz sledečih razlogov:

- inštalacije ter oprema prostorov je dotrajana,

- brez gradbenih posegov v objektu ni možno pridobiti dodatnih neto površin za potrebe gledališke dejavnosti, uprave, gledališke kavarne, funduse, tehnike prezračevanja in klima naprav ter ostalih vzporednih prostorov,

- za izgradnjo vhoda (tj. med vojno porušeno dekorativno klasicistično predverje) ter obnovo fasade so neobhodno potrebna gradbena dela.

Brez posodobitve obstoječe gledališke stavbe ni možno zagotoviti sodobnega izvajanja gledališke dejavnosti.

## Varianta z  investicijo

V fazi snovanja prenove stavbe MGP je bilo izdelanih več inačic, od katerih je bila izbrana najboljša in nato detajlno obdelana v idejnem projektu. Ta je smiselna in zato tudi ekonomsko upravičena, kar dokazujemo z navedenimi dejstvi:

- število sedežev z normalno vidljivostjo se poveča od 130 na 228, t.j. za 75 %,

- uporabna neto površina stavbe se poveča za 99 % od sedanjih 678,22 m2 na 1.350,10 m2 in s tem omogoči ureditev gledališke kavarne, prostorov fundusa, skladišča rekvizitov in uprave,

- izboljša se funkcionalnost objekta,

- izboljša se ambient – prijaznost gledališča in prostorov zaposlenih,

- zgradbi gledališča se vrne historično atraktivna podoba.

# Opredelitev vrste investicije in vrednost investicije

## Vrsta investicije

Investicija spada v skupino »rekonstrukcija in tehnološka posodobitev objekta«.

## Vrednost investicije po stalnih cenah

Za rekonstrukcijo stavbe MGP je projektivno podjetje  Plan B d.o.o., Gregorčičeva 21 b 2000 Maribor že izdelalo:

Idejni projekt št. 600/2005, avgust 2005,

- odgovorni vodja projekta 			Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh.

- projektant arhitekture 			Tinka Prekovič, univ. dipl. inž. arh.

Jernej Živic, univ. dipl. inž. arh.

- projektant gradbenih konstrukcij 		Milan Šeško, univ. dipl. ing. gradb.

- projektant električnih inštalacij 		Ivan Stepišnik, el. inž.

- projektant strojnih inštalacij 		Karli Jarc, inv. dipl. inž. stroj.

- projektant študije požarne varnosti 	Samo Dvoršak, univ. dipl. ing. stroj.

Po projektantskem predračunu, v skladu z idejnim projektom, so za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter za opremo objekta z neto površino 1.350,10 m2  potrebna sredstva prikazana v spodnji tabeli:

Cene 1. 7. 2005 v 000 SIT

| Vrsta del | Cena SIT/m2 | Ocenjena predračunska vrednost |
| --- | --- | --- |
| GRADBENA DELA |  |  |
| GOI dela rekonstrukcije objekta | 265.106 | 357.920 |
| GOI dela ureditve okolja | 2,0 % 5.302 | 7.158 |
| Skupaj | 270.408 | 365.078 |
| OPREMA | 20,0 % 53.025 | 71.589 |
| OSTALI STROŠKI |  |  |
| projektna in investicijska dokumentacija | 5,5 % 14.606 | 19.720 |
| stroški inženiringa in gradbenega nadzora | 2,0 % 5.302 | 7.158 |
| komunalna vlag. priključnine | 1,0 % 2.651 | 3.579 |
| ostalo – podražitve | 7,8 % 20.647 | 27.876 |
| Skupaj | 16,3 % 43.206 | 58.333 |
| Predračunska vrednost brez DDV |  | 412.500 |
| DDV (20 %) |  | 82.500 |
| SKUPAJ Z 20 % DDV | 38,3 % 366.639 | 495.000 |

## Dinamika investiranja

Cene 1. 7. 2005 v 000 SIT

| Skupina investicijskih stroškov | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradbena dela |  | 365.078 | 365.078 |
| Oprema |  | 71.589 | 71.589 |
| Ostali stroški | 19.700 | 38.633 | 58.333 |
| Skupaj | 19.700 | 475.300 | 495.000 |

## Potrebna upravna dovoljenja za posege v prostor

Pred začetkom prenove bo investitor pridobil enotno gradbeno dovoljenje.

# Opredelitev osnovnih elementov, ki določajo investicijo

## Strokovne podlage za pripravo DIIP

- »Pogoji za izdelavo projektne dokumentacije prenove« št. 1475/05 iz leta 2005, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, o.e.Maribor,

- »Konzervatorski program Gledališča Ptuj«, ki ga je pripravila Marlenka Habjanič, udia, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, o.e. Maribor,

- »Kulturnovarstveni pogoji« št. MH-3616/03 iz leta 2003,

- lokacijska informacija št. 350-01-2799/05-704,

- Idejni projekt št. 600/2005, ki ga je izdelal Plan B, d.o.o. Maribor, ki vsebuje:

- načrt arhitekture,

- načrt gradbenih konstrukcij št. 23/2005,

- načrt električnih inštalacij in električne opreme št. 213/2005,

- eleborat požarne varnosti št. 0038-08-05 ELPO.

- načrt strojnih instalacij in strojne opreme št. 25/05

## Lokacija objekta

MGP je zgrajeno-locirano na parc. št. 1061 v izmeri 509 m2 zemlj. knji. vlož . št. 682 k.o. Ptuj, last Mestne občine Ptuj in na parc. št. 4024, ki je prav tako v lasti Mestne občine Ptuj.

Prednost mikrolokacije objekta na naslovu Slovenski trg 13 t.j. ob Prešernovi in Murkovi ulici se izkazuje z atraktivno lego v starem mestnem jedru ob prometnem križišču za pešce in z vizualno izpostavljenostjo.

Slabosti mikrolokacije so omejene možnosti za dograditev stavbe ter pomanjkanje organiziranih – javnih parkirišč. Olajševalna okoliščina tega problema je dejstvo, da je večina predstav  v večernih urah, ko so okoliška parkirišča bolj prazna in tudi brezplačna.

Makrolokacija MGP je glede na oddaljenost sosednjih mest (Maribor, Celje, Varaždin, Zagreb) ugodna.

## Varstvo okolja

Po rekonstrukciji gledališke stavbe se bodo negativni vplivi na okolje zmanjšali, saj bo sedanjo kotlovnico na kurilno olje zamenjala plinska kotlovnica, ki je glede minimalne dimne emisije okolju prijaznejša.

## Pregled neto površin objekta gledališke stavbe – stanje po investiranju

|  | KLET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | lobij | 44,63 | m2 |
| 2 | predprostor sanitarij | 5,20 | m2 |
| 3 | sanitarije invalidi | 3,84 | m2 |
| 4 | sanitarije ženske | 7,67 | m2 |
| 5 | sanitarije moški | 11,43 | m2 |
| 6 | predprostor dvigala | 10,97 | m2 |
| 7 | dvigalo | 2,97 | m2 |
| 8 | gledališka kavarna | 44,82 | m2 |
|  |  | 32,92 | m2 |
| 9 | priročno skladišče | 6,73 | m2 |
| 10 | sanitarije zaposleni | 1,70 | m2 |
| 11 | sanitarije uprava | 5,44 | m2 |
| 12 | prodaja kart | 24,70 | m2 |
| 13 | predprostor uprave | 21,74 | m2 |
|  | čajna kuhinja |  |  |
| 14 | pisarna 1 | 23,55 | m2 |
| 15 | pisarna 2 | 25,85 | m2 |
| 16 | pisarna 3 | 25,83 | m2 |
| 17 | pisarna 4 | 25,00 | m2 |
| 18 | pisarna 5 | 17,20 | m2 |
| 19 | sejna soba | 29,81 | m2 |
| 20 | stopnišče | 10,58 | m2 |
| 21 | klimati | 76,40 | m2 |
| 22 | kotlovnica | 14,80 | m2 |
|  | SKUPAJ | 473,78 | m2 |
|  | PODODERJE |  |  |
| 1 | FUNDUS(hmah=1,8m) | 65,00 | m2 |
| 2 | PODODERJE(hmah=1,4m) | 62,00 | m2 |
|  | SKUPAJ | 127,00 | m2 |
|  | PARTER |  |  |
| 1 | vhod | 34,58 | m2 |
| 2 | stopniščni lobij | 27,24 | m2 |
| 3 | foyer | 42,10 | m2 |
| 4 | garderoba + blagajna | 12,03 | m2 |
| 5 | dvigalo | 2,97 | m2 |
| 6 | serv. prostor | 5,70 | m2 |
| 7 | loža 1 | 28,06 | m2 |
| 8 | parter | 62,05 | m2 |
| 9 | loža 2 | 28,94 | m2 |
| 10 | oder | 111,26 | m2 |
| 11 | zaoderje | 62,54 | m2 |
| 12 | stopnišče | 7,30 | m2 |
|  | SKUPAJ | 424,77 | m2 |
|  | 1. NADSTROPJE |  |  |
| 1 | stopniščni lobij | 13,47 | m2 |
| 2 | večnamenski prostor | 8,30 | m2 |
| 3 | zgornji foyer | 32,95 | m2 |
| 4 | tehnična kabina | 14,94 | m2 |
| 5 | dvigalo | 2,97 | m2 |
| 6 | balkon | 72,39 | m2 |
|  | SKUPAJ | 145,02 | m2 |
|  | MANSARDA |  |  |
| 1 | zunanja terasa | 29,46 | m2 |
| 2 | stopniščni lobij | 18,18 | m2 |
| 3 | večnamenski prostor 2 | 11,94 | m2 |
| 4 | večnamenski prostor 3 | 13,87 | m2 |
| 5 | tehnično skladiščni prostori | 17,60 | m2 |
|  |  | 88,48 | m2 |
|  | SKUPAJ | 179,53 | m2 |

| REKAPITULACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| KLET | 473,78 | m2 |
| PODODERJE | 127,00 | m2 |
| PARTER | 424,77 | m2 |
| 1. NADSTROPJE | 145,02 | m2 |
| MANSARDA | 179,53 | m2 |
| SKUPAJ | 1350,10 | m2 |

Pregled sedežne kapacitete gledališke dvorane in gledališke kavarne

| Vrsta podatkov | Število sedežev sedanje stanje | Število sedežev po investiranju | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| Sedeži normalne (dobre) vidljivosti | 130 | 228 | 175 |
| Sedeži motene (slabe) vidljivosti | 79 |  |  |
| Skupaj | 209 | 228 | 109 |
| Gledališka kavarna |  | 59 |  |

Učinkovitost prenove stavbe MGP izstopa v primerjalnih podatkih, posameznih kapacitet po stanju, pred in po investiranju.

Pregled neto površin Mestnega gledališča Ptuj

| N E T O P O V R Š I N A m2 |
| --- |
| Vrsta podatkov | Sedanje stanje | Stanje po investiranju | INDEKS |
| Neto površina MGP | 678,22 | 1.350,10 | 199,07 |

Rezultat prenove stavbe MGP ne bo samo obnovljena gledališka dvorana z 228 sedeži z normalno vidljivostjo, temveč tudi večje komunikacije s foyerji in večnamenskimi prostori (lobiji), pisarne uprave ter gledališka kavarna v pritličju ob Murkovi ulici, kjer bo stalno prijetno shajališče občanov, torej tudi ob dnevnih oz. terminih »mirujoče gledališke dvorane«.

## Tehnično – tehnološke rešitve

Prenova, ki bo hkrati tudi posodobitev gledališke stavbe z namenom, da se poveča prostorska – površinska kapaciteta, izboljša funkcionalnost ter doseže prijetnejši ambient za gledalce in zaposlene, bo zahtevala obsežne gradbene posege in sicer:

- dopolnjena bo centralna vertikalna komunikacija v volumnu vhodnega preddverja, ki bo omogočila povezavo vseh javnih etaž gledališča tj. od kleti do mansarde. Stavba gledališča bo tako postala sodobnejša hiša kulture, kjer se bo gledališka umetnost nadgrajevala z drugimi kulturnimi dogodki,

- predlagana ureditev sistema vertikalnih komunikacij in izgradnje dvigala za osebe bo bistveno izboljšala funkcionalnost objekta in bo ustrezala veljavnim standardom za javne zgradbe,

- elektro in strojna oprema z inštalacijami je dotrajana, prezračevanje je nezadostno, gledališki avditorij in ostali prostori niso klimatizirani, zato je potrebna celovita prenova električne in strojne opreme,

- strešna konstrukcija, fasada, nosilne konstrukcije in verjetno tudi komunalni priključki so dotrajani in potrebni obnove, hkrati pa bo poudarek na izvedbi markantne fasade, ki bo povečala privlačnost stavbe,

- ob vhodni fasadi bo dozidano leta 1896 po načrtih dunajskega arhitekta Klotza zgrajeno-vhodno preddverje, ki je bilo porušeno 1944,

- prenova in hkrati sprememba namembnosti prostorov kletne etaže,

- prenova gledališkega odra, zaodrja in gledališke tehnike,

- nabava notranje opreme prostorov uprave, gledališke kavarne, javnih sanitarij, garderobe in ostalih prostorov,

- izgradnja plinskega priključka, plinske kotlovnice in strojnice s klimatskimi napravami,

- ureditev okolja, ki zajema tlakovanje, ureditev stopnišča, ograje in osvetlitev objekta.

## Terminski plan izvedbe investicije

Vrste aktivnosti							izvedbeni rok

Lokacijska informacija						že pridobljena

Idejni projekt								že izdelan

Dokument identifikacije investicijskega projekta			že izdelan

Investicijski program							december 2006

Projektna dokumentacija PGD, PZR in PZI				1.10.2005 - 31.12.2005

Pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja				1.1.2006 -28.2.2006

Razpis za oddajo gradbenega nadzora				marec 2006

Razpis za izvedbo gradbenih del in za nabavo opreme		marec 2006

Analiza ponudb in sklenitev pogodb					marec – april 2006

Čas gradnje in montaža opreme					1.5.2006 - 31.10.2006

Pridobitev uporabnega dovoljenja					15.10.2006 - 31.10.2006

## Viri financiranja

cene 1. 7. 2005, v 000 SIT__

Viri financiranja			2005		2006		skupaj		struktura

v %

- pror. sredstva Mestne občine Ptuj	19.720		100.000	119.720	24,19 %

- pror. sredstva Min. za kulturo RS			139.000	139.000	28,08 %

- neposredne reg, vzpodbude			100.000	100.000	20,20 %

- drugi javni viri (razpisi)				136.280	136.280	27,53 %

__________________________________________________________________________

Skupaj:				19.720		475.280	495.000	100 %

Sofinanciranje Ministrstva za kulturo RS izhaja iz Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe na področju kulture  Ur. l. RS 24/1998 in 108/2002.

## Kadrovsko – organizacijska shema

Pregled števila zaposlenih – stanje 31. 6. 2005

Število zaposlenih

Kvalifikacijska struktura 	stanje 2005				po investiranju__________

VII VIS					2					2

VI VIIŠ					-					1

V 4-letna sred š.			6					8_______________

Skupaj 				8					11

## Opis dejavnosti MGP- stanje po investiranju

MGP po investiranju programa ne bo širilo, saj se število predstav lastne produkcije ne bo povečalo, nasprotno pa bo v okviru prostorskih in finančnih zmožnosti prisoten pozitiven trend števila predstav in ponovitev, s tem pa tudi zasedenost gledališča.

Pregled števila gledaliških predstav po investiranju:

| Vrste predstav | Število predstav | Število ponovitev | Skupaj predstav |
| --- | --- | --- | --- |
| Ciklus za otroke | 16 | 56 | 72 |
| Ciklus za mladino | 10 | 30 | 40 |
| Ciklus za odrasle | 17 | 36 | 53 |
| Skupaj | 43 | 122 | 156 |
| Festival |  |  | 19 |
| Skupaj |  |  | 184 |
| Število vseh gledalcev | 33.488 |
| Povprečno število gledalcev na predstavi | 185 |
| Zasedenost sedežne kapacitete gledališča | 85 % do 95% |

MGP bo po investiranju kot dramsko repertoarno gledališče usmerjeno na izvedbo treh do petih produkcij v sezoni od katerih bo najmanj ena otroška ali mladinska. Z abonmaji za otroke, mladino in odrasle si bo še v bodoče zagotavljalo polno zasedbo dvorane.

Glede na velik interes občanov na eni strani in poslovni interes vodstva MGP – kot regijskega nosilca kulturne dejavnosti – na drugi strani, bodo ob prostih terminih tudi v bodoče potekale različne prireditve: festival Monodrama Ptuj, Slovenski festival komornega gledališča, gostovanje gledališč iz Slovenije in tujine, lutkovne predstave, različne prireditve, kongresi, podelitve nagrad, priznanj, občasno tudi koncertne oz. glasbene prireditve.

Prav navedena »dopolnilna dejavnost« MGP krepi lastne prihodke in s tem razbremenjuje proračunsko porabo Mestne občine Ptuj, hkrati pa omogoča skoraj idealno skoraj maksimalno zasedenost gledališke dvorane.

Ocenjujemo, da tvorijo prebivalci Ptuja in dodatno še določen sloj prebivalcev iz širšega gravitacijskega območja MGP, ki obiskuje to gledališče, tisto kritično maso, ki zagotavlja normalno zasedenost dvorane. Trdimo lahko, da glede na sedanje in bodoče potrebe prebivalstva prenovljena kapaciteta gledališka dvorana ni niti poddimenzionirana, niti predimenzionirana.

## Prikaz rezultatov investicije

Pregled prihodkov in odhodkov po stanju finančnega načrta za leto 2005 in po investiranju

v 000 SIT

Vrsta podatka 						Finančni		stanje po 					 			načrt 2005		investiranju

PRIHODKI

- proračunska sredstva Min. za kulturo RS		38.965		46.800

- prorač. sredstva Mestne občine Ptuj			48.623		58.400

- lastni prihodki- vstopnine					38.251		45.900

Skupaj						         125.839		151.100

ODHODKI

PROGRAMSKI STROŠKI

- premiere in ponovitve					42.104		44.700

- postprodukcije (ponovitve predstav prejšnjih let)

17.500		18.600

- abonmaji						 	 8.496			  9.100

- veseli december					     	250			     300

- slovenski festival komornega gledališča	 	5.400			  5.700

- gostovanja pri Slovencih v zamejstvu		  	2.200			  2.300

- mednarodna gostovanja				  	1.900			  2.000

Skupaj 							77.850		82.700

NEPROGRAMSKI STROŠKI

- bruto plače redno zaposlenih				26.620		34.600

- prispevki delodajalca				  	4.286			  5.600

- davki delodajalca					  	1.285			  1.700

- drugi osebni prejemki				  	3.100			  4.000

Skupaj plače:						35.291	           45.900

- pokojninske premije					546			      552

- plače – javna dela					 	1.950			   1.950

- materialni stroški						10.203		  20.000

Skupaj							47.989		  22.500

SKUPAJ					        		125.839	          144.800

# Ugotovitev smiselnosti izdelave investicijskega programa in zaključek

Glede na določilo Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Url. RS št. 82/98, 86/98 in 43/99) bo potrebno izdelati tudi investicijski program.

Iz tega dokumenta identifikacije investicijskega programa pa je razviden namen in družbeno – ekonomska upravičenost te investicije za posodobitev stare kulturne infrastrukture.