**Povzetek projekta:**

**Plazovi na cesti LC 350361 cesta Štopar – Šentanel,**

**ID iz AJDE: 1151710, faza I.**

Občina Prevalje namerava sanirati plazove, urediti premostitve dveh levih pritokov Šentanelske reke in obnoviti cesto LC 350361, cesta Štopar – Šentanel v dolžini 970 m, in sicer od mostu pred gostiščem Hober do odcepa proti odlagališču Zmes. Na določenih odsekih je predvidena razširitev vozišča, uredilo se bo odvodnjavanje ceste. Uredili se bosta tudi premostitvi dveh potokov, in sicer:

* Potok izpod Hudovnika v Breznici (odstranitev obstoječega prepusta in vgradnja novega AB škatlastega prepusta)
* Potok izpod Suhega vrha (odstranitev obstoječega prepusta in vgradnja novega AB škatlastega prepusta).

Ocenjena vrednost investicije v stalnih cenah znaša 512.371,03 EUR brez DDV oziroma 625.092,66 EUR z DDV. Operacija bo financirana iz dveh virov, občinskega proračuna in Ministrstva za okolje in prostor.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Viri financiranja (skupaj)** | **2020** | **Skupaj** | **Delež** |
| **MOP** | 505.622,53 | 505.622,53 | 80,89% |
| **Občinski proračun** | 119.470,13 | 119.470,13 | 19,11% |
| **Skupaj** | **625.092,66** | **625.092,66** | **100,00** |

Terminski načrt investicije

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnosti** |  | **2020** | | | | | | | | |
| **Meseci** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PZI št. 01/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predračun in rekapitulacija za sanacijo plazov in nestabilnega terena ceste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priprava in izvedba javnega razpisa za izvedbo del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tehnični pregled in primopredaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Občina Prevalje bo pristopila k izvedbi projekta samo ob pogoju, da bo pridobila sofinancerska sredstva s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.