1. OBČINA TRŽIČ, Trg svobode 18, 4290 Tržič, ki jo zastopa župan Pavel RUPAR, matična številka: 5883547, ID za DDV: SI 23676264,

(v nadaljevanju – investitor)

in

2. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Ulica Franca Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem,  ki jo zastopa župan Franc Čebulj, matična številka 5874670, ID za DDV: SI14251086,

3. OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled,  ki jo zastopa župan Jože Antonič, matična številka 5883539, ID za DDV: SI75845687,

4. OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica,  ki jo zastopa županja Evgenija Kegl Korošec, matična številka 5883415, ID za DDV: SI43302904,

5. OBČINA GORENJA VAS – POLJANE, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas,  ki jo zastopa župan Jože Bogataj, matična številka 5883261, ID za DDV: SI63943026,

6. OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,  ki jo zastopa župan Boris Bregant, matična številka 5874335, ID za DDV: SI39795888,

7. OBČINA JEZERSKO, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko,  ki jo zastopa župan Milan Kocjan, matična številka 1332112, ID za DDV: SI84980923,

8. MESTNA OBČINA KRANJ,  Slovenski trg 1, 4000 Kranj,  ki jo zastopa župan Mohor BOGATAJ,  matična številka 5874327, ID za DDV: SI81758006,

9. OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska 1B, 4280 Kranjska Gora,  ki jo zastopa župan Jure Žerjav, matična številka 5874327, ID za DDV: SI81758006,

10. OBČINA NAKLO, Glavna cesta 24, 4202 Naklo,  ki jo zastopa župan Ivan Janez Štular, matična številka 5874688, ID za DDV: SI30835437,

11. OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,  ki jo zastopa župan Franc Ekar, matična številka 5874599, ID za DDV: SI77195108,

12. OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,  ki jo zastopa župan Janko Sebastijan Stušek, matična številka 5883466, ID za DDV: SI67759076,

13. OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,  ki jo zastopa župan Miro Kozelj, matična številka 5874696, ID za DDV: SI85537322,

14. OBČINA ŠKOFJA LOKA, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ki jo zastopa župan Igor Draksler, matična številka 5883318, ID za DDV: SI18947271,

15. OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, 4228 Železniki,  ki jo zastopa župan Mihael Prevc, matična številka 5883148, ID za DDV: SI59920327,

16. OBČINA ŽIRI, Trg svobode 2, 4226 Žiri,  ki jo zastopa župan Bojan Starman, matična številka 5883202, ID za DDV: SI69533768,

17. OBČINA ŽIROVNICA, Breznica 3, 4274 Žirovnica,  ki jo zastopa župan Franc Pfajfar, matična številka 1332201, ID za DDV: SI59713631.

(v nadaljevanju: sofinancerji)

sklepajo naslednjo

POGODBO O SOFINANCIRANJU IZGRADNJE IN OBRATOVANJA  MEDOBČINSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbene stranke ugotavljajo:

1./da so se občani Občine Tržič na posvetovalnem referendumu dne 18.12.2005 odločili za preoblikovanje sedanje deponije Kovor v sodoben medobčinski  center za ravnanje z odpadki  z odlagališčem za odlaganje ostanka predelanih nenevarnih odpadkov ( v nadaljevanju:Center),

2./da je za izgradnjo  Centra mogoče koristiti finančna sredstva Evropske unije in državna sredstva, vendar le če je Center namenjen za več kot 100.000 prebivalcev,

3./da sklepajo to pogodbo zaradi združevanja finančnih sredstev za realizacijo Centra,

4./ da se strinjajo s plačevanjem bonitete za razvrednotenje okolja,  ki jo sofinancerji  plačujejo investitorju Občini Tržič.

II. PREDMET POGODBE

2.člen

Predmet pogodbe je sofinanciranje vseh pripravljalnih del vključno s pridobitvijo   pravnomočnega gradbenega dovoljenja  za Center, izgradnja  Centra samega  s  sanacijo in zapiranjem obstoječih deponijskih polj.

V okviru Centra se bodo predvidoma zgradili objekti naslednjih zmogljivosti:

-ročna-strojna sortirnica zmogljivosti 60.000 ton letno,

-obrat za pripravo agregatov iz sekundarnih surovin (drobilci stekla,plastike, ipd.) s stiskalnicami skupne zmogljivosti 45.000 ton letno,

-zaprta kompostarna  zmogljivosti do 15 000 ton letno,

-obrat za predelavo 30.000 ton gradbenih odpadkov letno, ki razbremeni odlagališče za vsaj 15.000 ton gradbenih odpadkov,

-skladišče in demontažni obrat za kosovne odpadke do 10.000 letno,

-obrat za mehansko-biološko obdelavo in stabilizacijo odpadkov kapacitete do 60.000 ton letno.

Točna opredelitev vseh objektov Centra, pripravljalnih del ter drugih aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja, bo določena v projektni dokumentaciji in investicijskem programu.

3.člen

Poleg novozgrajenih objektov iz prejšnjega člena bo Center za svoje potrebe uporabljal  odlagališči za odlaganje ostanka nepredelanih odpadkov na dveh lokacijah in sicer:

-odlagališče v Kovorju v obsegu skladno z referendumsko odločitvijo, to je s kapaciteto za 1,5 milijona m3 preostanka odpadkov, ki bo na koncu 25-letne obratovalne dobe Centra obsegalo površino 9 ha, ter

-odlagališče na Mali Mežakli za preostalo količino odpadkov, ki bo služilo kot drugo odlagališče znotraj gorenjske regije in sicer pod pogoji iz pisma o nameri, sklenjenega z občinami, lastnicami deponije na Mali Mežakli.

Obe odlagališči ostaneta v lasti občin, v lasti katerih sta ob podpisu te pogodbe, to je:

-odlagališče v Kovorju v lasti Občine Tržič,

-odlagališče na Mali Mežakli pa v lasti občin Jesenice, Kranjska gora in Žirovnica

Prostor za odlaganje na obeh navedenih odlagališčih vzame upravljalec Centra v najem na podlagi posebne najemne pogodbe.

Vsebina najemne pogodbe bo opredeljena v aneksu k tej pogodbi in bo upoštevala določila pisma o nameri, sklenjenega z občinami, lastnicami deponije na Mali Mežakli.

4. člen

Sredstva sofinanciranja Centra  zajemajo   sredstva potrebna za: pokritje stroškov projektne dokumentacije, investicijske dokumentacije, stroškov pridobitve upravnih dovoljenj, stroškov vodenja investicije, dejanskih stroškov izgradnje objektov in ureditve deponijskih polj, stroškov nakupa tehnološke opreme Centra, ostali stroški investicije in sredstva za zapiranje obstoječih deponij.

Sredstva za nakup  zemljišč  za potrebe Centra in odlagališča na lokaciji v Kovorju ter za izgradnjo dovozne ceste do centra na lokaciji v Kovorju ne sodijo med sredstva za sofinanciranje centra. Ta sredstva zagotovi Občina Tržič.

Vsa sredstva, ki jih za ureditev drugega odlagališča v gorenjski regiji, to je za ureditev odlagališča na Mali Mežakli, ni možno pridobiti iz sredstev EU, državnega proračuna ali okoljske takse, zagotovijo občine, lastnice deponije.

III. NAČIN IZVAJANJA INVESTICIJE

5.člen

Izvajanje investicije je predvideno v dveh fazah.

Prva faza investicije: pripravljalna dela do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja zajema zlasti sledeče aktivnosti :

-dokument identifikacije investicijskega projekta,

-predinvesticijska zasnova,

-vloga na kohezijski sklad,

-investicijski program,

-okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje,

-poročilo o vplivih na okolje,

-lokacijski načrt s primerjalno študijo variant,

-projektna dokumentacija,

-pridobitev gradbenega dovoljenja,

-izvedba javnega razpisa za izbor konzultantske organizacije, ki bo strokovno vodila celoten  projekt  ter pripravljala in vodila razpisne postopke ,

-druge aktivnosti povezane s pripravo projekta.

V prvi fazi bo investitor opravil vse potrebne aktivnosti v zvezi z nakupom  zemljišč  za potrebe Centra in za izgradnjo dovozne ceste

6.člen

Druga faza investicije: izgradnja Centra  s  sanacijo in zapiranjem obstoječih deponijskih polj zajema zlasti sledeče aktivnosti :

-izvedba javnega razpisa in sklenitev pogodb z izvajalci gradbenih del in

izvajalci nadzora,

-gradnja objektov,

-nakup tehnološke opreme,

-tehnični pregled ,

-poskusno obratovanje,

-pridobitev pravnomočnega uporabnega  dovoljenja ,

-sanacija obstoječih deponijskih polj v Kovorju, na Mali Mežakli, v Tenetišah in Dragi

-druge aktivnosti v zvezi z gradnjo Centra in sanacijo deponijskih polj.

7. člen

Sanacija in zapiranje obstoječih deponijskih polj iz prejšnjega člena se določi s posebnim investicijskim programom, v katerem se opredeli:

- objekte

- terminski plan

- predvidene stroške za sanacijo in zapiranje deponijskih polj

- vire financiranja

IV. RAZMERJA MED POGODBENIMI STRANKAMI

8. člen

Pri izvedbi investicije nastopa Občina Tržič kot investitor,  ostale občine podpisnice te pogodbe pa kot sofinancerji.

9. člen

Financiranje investicije se bo vršilo skladno z investicijskim programom po dinamiki združevanja finančnih sredstev.

10. člen

Za izgradnjo Centra so predvideni naslednji viri financiranja:

-sredstva kohezijskega sklada EU,

-sredstva proračuna Republike Slovenije,

-sredstva iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov občin  podpisnic te pogodbe razen občin, ki bodo imele lokacije deponij v sklopu gorenjske regije in ki bodo  sredstva te okoljske dajatve uporabljale za urejanje  odlagališč, navedenih v 6. členu te pogodbe,

-sredstva pogodbenih strank.

11. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da sta kriterija za določitev višine deležev sofinanciranja posamezne občine podpisnice pogodbe dva in sicer:

1. količina vseh odpadkov na območju posamezne pogodbene stranke v letu 2005 po podatkih Ministrstva za okolje in prostor,

2. število prebivalcev na območju posamezne pogodbene stranke v letu, ki je Ministrstvu za finance podlaga za izračun primerne porabe posamezne občine za leto 2006.

Oba navedena kriterija (v nadaljevanju: kriterija za delitev stroškov) se pri določitvi deležev sofinanciranja upoštevata enakovredno, vsak v višini do 50 %.

12. člen

Na osnovi kriterijev iz prejšnjega člena, prevzema vsaka občina podpisnica pogodbe obveznost sofinanciranja posamezne faze investicije v ustreznem deležu od celotne investicije. Po Dokumentu identifikacije investicijskega projekta, ki ga je izdelal IMOS, Geatech, d.o.o v decembru 2005,  je okvirna vrednost investicije  18,1 mio EUR, prava vrednost investicije pa bo določena v investicijskem programu in ostali dokumentaciji, ki bo osnova za točno določitev zneska sofinanciranja posamezne pogodbene stranke  z aneksom k tej pogodbi.

Za obveznosti do tretjih nastale v zvezi z izvedbo tega projekta odgovarja vsaka pogodbena stranka  sorazmerno z njenim deležem.

13. člen

Občine podpisnice pogodbe se zavezujejo vplačati dolžne zneske sofinanciranja, izračunane na podlagi kriterijev za delitev stroškov, skladno s terminskim načrtom in v višini, ki bo določena v aneksu.

Občine sofinancerke se zavezujejo,da bodo sredstva potrebna za izvedbo investicije nakazovala na račun investitorja Občine Tržič.  Sredstva se vplačajo na transakcijski račun Občine Tržič št.: 01331-0100006578 odprt pri UJP, urad Kranj ali na drug račun, ki ga sporoči Občina Tržič.

14. člen

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo vsaka na svojem območju zagotovile skupno dogovorjen način ravnanja z odpadki, ki se nanaša na ločeno zbiranje odpadkov(ekološki otoki in zbirni centri).

Prav tako se pogodbene stranke  obvezujejo, da se v času obratovanja Centra  zavezujejo za odpadke uporabljati  izključno  objekte in naprave Centra. Do zapolnitve lastnih deponij je dovoljeno uporabljati le - te.

Pogodbene stranke se obvezujejo:

- da v času obratovanja Centra oblikujejo skupno in enotno cenovno politiko ter tarife v skladu s predpisi na področju oblikovanja cen in sicer za obdelavo odpadkov v Centru in odlaganje preostanka odpadkov,

- da v času obratovanja Centra vodijo skupno in enotno poslovno in razvojno  politiko gospodarskega objekta, ki bo upravljalo s Centrom,

- urejajo in prilagajajo potrebne občinske predpise tako, da bo ravnanje z odpadki v skladu s to pogodbo in v skladu s pogoji obratovanja Centra.

15. člen

Pogodbene stranke so soglasne, da se cena za ravnanje z odpadki v času obratovanja Centra deli na dva dela in sicer je sestavljena iz:

- cene za obdelavo odpadkov v Centru in odlaganje preostanka odpadkov, ki je enotna za vse pogodbene stranke

- cene za zbiranje in prevoz odpadkov do Centra, ki ostane v pristojnosti občin

16. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da občine sofinancerke na podlagi kriterijev za delitev stroškov, prispevajo investitorju Občini Tržič za organizacijska  in koordinacijska dela ter finančno vodenje investicije  200 tisoč EUR in krijejo dejanske stroške po kriterijih za delitev stroškov določenih v 11. členu te pogodbe. Občina Tržič  kot investitor in naročnik nastale stroške v zvezi z izvedbo projekta prevzame in jih na podlagi zahtevkov prerazporedi oz. obračuna občinam sofinancerkam. Plačilo stroškov je 30. dan po prejemu  zahtevka.

Pogodbene stranke lahko interno določajo prenos vseh plačil iz prvega odstavka tega člena in praviloma vključijo te stroške v ceno za ravnanje z odpadki vsaka na svojem območju vse do zaključka investicije, to je do začetka obratovanja Centra.

V. BONITETA

17. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da se iz cene za ravnanje z odpadki plačuje izključno investitorju, to je Občini Tržič,  nadomestilo za razvrednotenje okolja  v obliki mesečne bonitete v višini 0,75 EUR na prebivalca.  Pri izračunu zneska nadomestila se upošteva podatek o številu prebivalcev s stalnim bivališčem v vseh občinah, podpisnicah pogodbe. Podatek o številu prebivalcev se preverja in usklajuje enkrat letno na podlagi uradno objavljenih podatkov  zavoda za statistiko.

Mesečna boniteta se plačuje od dneva pričetka poskusnega obratovanja Centra  do zaprtja Centra.

Pogodbene stranke soglašajo, da se obveznost iz prvega odstavka  ne more prenesti na drug pravni subjekt.

VI. UPRAVLJANJE

18. člen

Pogodbene stranke se strinjajo, da vse aktivnosti v zvezi s pripravo in realizacije investicije po tej pogodbi vodi  investitor Občina Tržič.

Investitor  je dolžan tekoče obveščati ostale pogodbene stranke o poteku investicije in o razmerah, ki bi lahko bistveno vplivale na realizacijo investicije.

19. člen

Župani vseh občin, podpisnic pogodbe sestavljajo Svet ustanoviteljev.

Za spremljanje investicije  in zagotovitev nadzora nad vodenjem investicije bo ustanovljen pet (5) članski Upravni odbor, katerega člane imenujejo župani občin sofinancerk oz. od njih imenovani predstavniki.

V poslovniku Sveta ustanoviteljev in v poslovniku Upravnega odbora se podrobneje določijo pristojnosti, naloge in način dela posameznega organa.

20. člen

Pogodbene stranke so soglasne, da po investitor po izgradnji Centra le-tega podeli v upravljanje. Pogodbene stranke ustanovijo za potrebe upravljanja  Centra skupen gospodarski subjekt  ali oddajo upravljanje s koncesijo. V primeru ustanovitve skupnega gospodarskega subjekta, to je skupnega javnega podjetja, so pogodbene stranke soglasne, da ima v tem gospodarskem subjektu investitor 30-odstotni lastniški delež, 70-odstotni lastniški delež pa se razdeli med občine sofinancerke na podlagi enakih kriterijev kot so veljali za delitev stroškov.

VII. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodbene stranke izjavljajo,da se zavedajo medsebojnega in širšega družbenega interesa ter pomembnosti realizacije tega projekta, zato se obvezujejo, da bo vsaka v okviru svojih prevzetih obveznosti po tej pogodbi konstruktivno sodelovala pri njegovi realizaciji. Medsebojno odprta vprašanja bodo  reševale sporazumno, skladno z namenom pogodbe. V primeru spora je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

22. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem , ko jo podpišejo vse pogodbene stranke.

Pogodba se zapiše v notarskem zapisu.

Pogodba je sestavljena v ……….izvodih, od katerih vsaka stranka prejme enega.

Občina Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj

Župan

Občina Bled

Jože Antonič

Župan

Občina Bohinj

Evgenija Kegl Korošec

Županja

Občina Gorenja vas - Poljane

Jože Bogataj

Župan

Občina Jesenice

Boris Bregant

Župan

Občina Jezersko

Milan Kocjan

Župan

Mestna občina Kranj

Mohor Bogataj

Župan

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav

Župan

Občina Naklo

Ivan Janez Štular

Župan

Občina Preddvor

Franc Ekar

Župan

Občina Radovljica

Janko Sebastijan Stušek

Župan

Občina Šenčur

Miro Kozelj

Župan

Občina Škofja Loka

Igor Draksler

Župan

Občina Železniki

Mihael Prevc

Župan

Občina Žiri

Bojan Starman

Župan

Občina Žirovnica

Franc Pfajfar

Župan

OBČINA TRŽIČ

Župan

Pavel Rupar