Številka: 351-0025/2021

Datum: 7.5.2021

|  |  |
| --- | --- |
| **Naslov:** | **Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami, faza I: Obnova 1. ulice JP 851761«** |
| **Predlagatelj:** | Župan Občine Prevalje |
| **Namen sprejema dokumenta:** | Potrjena investicijska dokumentacija je podlaga za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Republike Slovenije - državna sredstva, v skladu z določili 15.a člena Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20). |
| **Pravna podlaga za sprejem dokumenta:** | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). |
| **Obrazložitev:** | Občina Prevalje bo v skladu z določili 15.a člena Zakona o finančni razbremenitvi občin pridobila nepovratna sredstva, ki se bodo namenila za obnovo ulice JP 851761 (»1. ulica Pod gonjami«). Ker je projektantska vrednost investicije 340.579,96 EUR z DDV, je potrebno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, pripraviti DIIP. V sklopu projekta se predvideva:* obnova dotrajane, deformirane in poškodovane javne poti JP 851761 (»1. ulica Pod gonjami«) v dolžini 325,48 m,
* obnova poddimenzionirane in dotrajane kanalizacije (mešana kanalizacija, meteorna kanalizacija),
* obnova poddimenzioniranega in dotrajanega javnega vodovoda.

Vozišče bo enake širine kot obstoječe (5 m). Odstranijo se obstoječi cestni robniki in nadomestijo z novimi. Predlaga se ureditev kanalizacije z odvodnjo ločenih čistih meteornih vod vozišča in dvorišč, ki tangirajo na vozišča, do ponikalnih polj, kjer bi ponikale. Prav tako se predlaga izvedba ločeno mešano kanalizacijo. |
| **Ocena finančnih posledic:** | Vrednost investicije po stalnih cenah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Storitev** | **2021 (€)** | **Skupaj (€)** |
| 1 | Preddela | 25.549,65 | 25.549,65 |
| 2 | Zemeljska dela | 44.081,59 | 44.081,59 |
| 3 | Voziščne konstrukcije | 69.893,62 | 69.893,62 |
| 4 | Kanalizacija | 85.578,46 | 85.578,46 |
| 5 | Vodovod | 15.821,50 | 15.821,50 |
| 6 | Oprema ceste | 1.009,63 | 1.009,63 |
| 7 | Nepredvidena dela | 25.378,54 | 25.378,54 |
| 8 | Tuja in zaključna dela | 11.850,92 | 11.850,92 |
| **SKUPAJ BREZ DDV** | **279.163,90** | **279.163,90** |
| **DDV (22 %)** | **61.416,06** | **61.416,06** |
| **SKUPAJ Z DDV** | **340.579,96** | **340.579,96** |

Viri financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Vir** | **2021 (€)** | **Skupaj (€)** | **%** |
| 1 | Lastni viri | 138.197,64 | 138.197,64 | 19,32% |
| 2 | Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin iz državnega proračuna za leto 2021 | 577.022,58 | 577.022,58 | 80,68% |
|  | Skupaj  | **715.220,22** | **715.220,22** | **100,00%** |

 |
| **Predlog sklepa:**  | **Občinski svet Občine Prevalje sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta – DIIP »Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami, faza I: Obnova 1. ulice JP 851761«.****Občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave za nepovratna sredstva.** |

Pripravil: Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

 Župan Občine Prevalje

 dr. Matija Tasič

Priloga:

1. DIIP »Obnova 1., 2. in 3. ulice Pod gonjami, faza I: Obnova 1. ulice JP 851761«.