Štev :    0324-0001/2007-12

Datum:  09. 12. 2008

Odbor za komunalne zadeve

In varstvo okolja

ZADEVA:	INVESTICIJSKI PROJEKT

OBNOVA  VODOVODNIH SISTEMOV V MEŽIŠKI DOLINI

STOPNJA POSTOPKA: 	Predlog

PRAVNA PODLAGA: 	17. IN 106.člena  Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006, 34/2007), in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006)

NAMEN :	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Prevalje odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Obnova vodovodnih sistemov v Mežiški dolini

PREDLAGATELJ:		dr.Matic Tasič, župan

UTEMELJITEV :

a) Ocena stanja :

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/2006) določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € je potrebno izdelati naslednje dokumente za obravnavo na občinskem svetu:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

- Predinvesticijsko zasnovo (PIZ),

- Investicijski program (IP).

Na seji občinskega sveta je bila v letošnjem letu  potrjena novelacija Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt Obnova vodovodnih sistemov v Mežiški dolini, vendar je glede na vrednost investicije, potrebno potrditi še Predinvesticijsko zasnovo (PIZ) in Investicijski program (IP).

Zadnja faza obravnave in sprejemanja investicijske dokumentacije je Investicijski program, ki ga mora potrditi Občinski svet Občine Prevalje in občinski sveti obeh občin soinvestitork.

Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem lahko (občasno spomladi in jeseni) predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih.

Kvaliteta vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave bi lahko v bodočnosti predstavljale nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma o oceni oportunitetnih stroškov v projekte zniževanja vodnih izgub na vodovodu. Slabša uravnoteženost celotnega sistema dodatno poslabšuje stanja na področju dobav vode predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varneša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem.

K slabšanju stanja vodnih količin v sušnih obdobjih dodatno prispevajo znatne masne izgube v magistralnem dolinskem vodovodu in na sekundarnem omrežju. Deli omrežij  Raven, Prevalj in Mežice, so starejše izvedbe. Občine so se skupaj z javnim podjetjem trudile najkritičnejša mesta postopno sanirati tako v pogledu propustnosti, novejših materialov in količin, kljub temu pa je splošno stanje vodnih izgub v teh conah nad dopustnimi. Povprečne izgube na sistemu so ocenjene v višini nekoliko nad 20 %, posamezni segmenti presegajo 30 %.

Naslednja večja slabost vodovodnega omrežja je preko 30 km vgrajenih salonitnih cevi:

- cca 11 do 12 km   Šumc, Prevalje, Ravne (NO 350, 300, 200)

- cca 6 km salonitna cev Kotlje, Ravne (NO 125 in 100)

- posamezni sekundarni razvodi v naseljih Javornik, Trg Ravne,   Prevalje, Leše nad Prevaljami, Mežica, preko 13 km salonitnih cevi manjših dimenzij (NO 125 in 100)

Projekt, ki ga obravnavamo ne zajema zamenjave magistralnega vodovoda od zajetja Šumc do Prevalj in Raven.

b) Razlogi za sprejem :

Temeljni razlogi za predmetno investicijsko namero je zmanjšanje izgub  pitne vode na dotrajanem omrežju.  S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta investicijskega programa  Občinski svet Občine Prevalje odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi investicijskega projekta Obnova vodovodnih sistemov v Mežiški dolini.

c) Cilji, načela in predlogi rešitev :

Cilj investicije je okolju prijazen razvoj občine, razvoj komunalne infrastrukture, zmanjšanje masovnih vodnih izgub, skrb za naravno okolje, dolgoročno znižanje stroškov vzdrževanja vodovodnega sistema

Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja :

- razvojne naravnanosti projekta,

- usklajenosti projekta z evropskimi, državnimi in regionalnimi politikami,

- usklajenosti projekta z možnostmi virov investicije iz občinskega proračuna,

- gospodarnosti proračunskih sredstev,

- ažurnosti aktivnosti v smeri pridobivanja virov evropskih sredstev,

- transparentnost porabe sredstev.

Predlogi rešitev :

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev.  Investicijski program obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto, ki je bila predlagana oz. potrjena  v predinvesticijski zasnovi.

Investicija se bo izvajala na teritoriju treh občin Mežiške doline na obstoječem javnem vodovodu.  Po naravi je to investicija v enostavno reprodukcijo brez širitev kapacitet,  gre za prenovo že obstoje opreme, ki je v celoti pod zemljo (zamenjave, adaptacije in rekonstrukcije).

Posamezni investicijski vložki predstavljajo vlaganja v strojno opremo z enostavnimi gradbenimi deli, ki so v funkciji vgradnje strojne opreme (izkopi, zasutja, asfaltiranje). Vlaganja v nakup zemljišča niso potrebna.

Glavnina posegov bo na trasah javnega vodovoda iz salonitnih cevi (beton azbest). Zamenjani bodo odseki vodovoda v skupni dolžini cca 14,5 km. Izkopi bodo v neposredni bližini obstoječih tras vodovoda.

Dolžine odsekov zamenjav vodovoda po občinah (v m1)

| Občina | Ime odseka | Skupaj dolžina v m |
| --- | --- | --- |
| Ravne | 1.faza | 5.065 |
|  | 2.faza | 2.760 |
| Skupaj Ravne | 7.825 |
| Prevalje | Odsek 1 | 678 |
|  | Odsek 2 | 940 |
|  | 2.faza ( odseki 3-9) | 1.600 |
|  | 3.faza ( odseki 10-11) | 1.550 |
| Skupaj Prevalje | 4.768 |
| Mežica | Odsek 1 | 171 |
|  | Odsek 2 | 108 |
|  | Odsek 3 | 722 |
|  | Odsek 4 | 388 |
|  | Odsek 5 | 275 |
|  | Odsek 6 | 247 |
| Skupaj Mežica | 1.911 |
| Skupaj odseki vodovoda | 14.504 |

Vrednost vseh stroškov projekta po tekočih cenah z DDV  znaša 3.383.533 €. Občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica bodo za izvedbo investicijskega projekta črpale nepovratna sredstva v višini 869.829 €, same pa iz proračunskih postavk v letih 2009 in 2010 za investicijo zagotovile 2.513.704 €, kar je razvidno iz spodnje tabele.

V investiciji sodelujejo tri občine Mežiške doline

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v €

|  | Vrsta vira | Leto 2009 | Leto 2010 | Skupaj viri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ravne na Koroškem | vir SVRS, sklad EU | 86.982 € | 383.862 € | 470.844 € |
|  | lastni vir občine | 543.016 € | 817.669 € | 1.360.686 € |
|  | Skupaj viri Raven po letih | 629.998 € | 1.201.531 € | 1.831.529€ |
| Prevalje | vir SVRS, sklad EU |  | 293.376 € | 293.376 € |
|  | lastni vir občine |  | 847.823 € | 847.823 € |
|  | Skupaj viri Prevalj po letih |  | 1.141.199 € | 1.141.199 € |
| Mežica | vir SVRS, sklad EU |  | 105.609 € | 105.609 € |
|  | lastni vir občine |  | 305.196 € | 305.196 € |
|  | Skupaj viri Mežice po letih |  | 410.805 € | 410.805 € |
| Vse občine skupaj Skupaj | vir SVRS, sklad EU | 86.982 € | 782.847 € | 869.829 € |
|  | lastni vir občine | 543.016 € | 1.970.688 € | 2.513.704 € |
|  | Skupaj viri investicije po letih | 629.998 € | 2.753.535 € | 3.383.533 € |

Proračun Občine Prevalje bo za predmetno zadevo v letu 2010 obremenjen z 847.823 €.

PREDLOG SKLEPA :

Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja  se strinja s predlogom Investicijskega programa projekta  Obnova vodovodnih  sistemov v Mežiški dolini  ter ga podaja v obravnavo Občinskemu svetu Občine Prevalje.

| Oddelek za KCG Meta Tasič Bukovec |  |
| --- | --- |