Urad za urejanje prostora

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2006 -2009, Rebalans I

Priloga št. 1

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij v odvajanje in čisščenje odpadnih voda 2006 – 2009* |  |  |  |  |
| - kanal „Bistrica B-10“** - kanal „Ročevnica-Loka“** | - kanal „Tržič staro mesto- desni breg “, Trg svobode, Koroška, Balos,** - kanal „Tržič staro mesto- levi breg “, A-banka-BPT** - kanal “Zvirče-CČN”** | - Centralna čistilna naprava Tržič** | - Centralna čistilna naprava Tržič** - kanal “Sebenje-Žiganja vas-CČN”, 1. faza (zaključek 2010)** | 2010 - kanal “Sebenje-Žiganja vas-CČN”** |
| - kanal „Slap“, zaključek - kanal „Kovor - Stagne“, zaključek |  |  |  |  |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij urejanja vodovodov* |  |  |  |  |
| vodovod “IC Loka”, BPT-Loka** vodovod “Tržič-obvoznica”** | - vodovod “Podljubelj-Tržič”** - vodovovod “Tržič-Trg svobode”** | -vodovod “Loka-Žiganja vas”** - vodovod”Tržič-Snakovo”** | - vodovod: “Žiganja vas-Sebenje”** | 2010 - vodovod „Žegnani studenec-Zvirče“** |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij urejanja komunalne deponije do leta 2008 |  |  |  |  |
| - deponija: sanacija odplinjevanja s sežigom deponijskega plina | - deponija: izgradnja kompostarne - deponija: servisni del B – 1. faza | - zaključevanje del po programu prilagoditve deponije do leta 2008 |  |  |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij obnove občinskih cest 2006 – 2009* |  |  |  |  |
| - obnova ceste Cankarjeva - Lom , Brdo - preplastitev Podljubelj – 1. faza - preplastitev Senično - ureditev cest Senično - ureditev pločnika Križe Snakovo - sanacija serpentine v Dovžanovi soteski** - nadaljevanje Obvoznica - ureditev pločnika Bistrica – Šola – Zelenica - zaključek obnove Brdo – serpentine - obova cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda | - obnova ceste Koroška, Trg svobode, Balos, - Cankarjeva, Slap - Obvoznica, nadaljevanje - asfaltiranje Lom - Podljubelj, preplastitev stare ceste - obova cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda | - Cankarjeva, dokončanje - Obvoznica nadaljevanje - Predilniška – Ste Marie aux Mines - Tržič, severni priključek** - obova cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda | - Sebenje –Žiganja vas - obova cest v koridorju gradnje javne kanalizacije in obnove vodovoda | *Program investicij, ki se bodo izvajale v okviru izgradnje in pospešene gradnje manjkajočih odsekov sekundarne javne kanalizacije bo vplival na plan obnove cest za obdobje 2006 – 2009. |

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Načrt investicij urejanja javnih površin 2006- 2009* Investicije financirane iz sredstev proračuna občine in sredstev EU, države ali regije |  |  |  |  |
| - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) - ureditev Kulturnega centra Tržič** - urejanje javnega parka Bistrica** - začetna dela v zvezi z gradnjo športnega igrišča v Kovorju | - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) - ureditev Kulturnega centra Tržič - urejanje javnega parka Bistrica - urejanje Gradu in parka ob gradu | - urejanje Gradu in parka ob gradu - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) - ureditev Kulturnega centra Tržič - urejanje javnega parka Bistrica | - urejanje Gradu in parka ob gradu - urejanje javnih površin v središču mesta (pri Občini, ob Mošeniku) - ureditev Kulturnega centra Tržič - urejanje javnega parka Bistrica |  |

**Investicije sofinancirane iz sredstev proračuna občine, sredstev EU, države ali regije oz. Ostalih nepovratnih virov

Tržič, april 2006

Pripravil:                                                                                                                        Župan Občine Tržič

Izidor Jerala, univ.dipl.inž.kraj.arh.                                                                                   Pavel Rupar

Vodja Urada za urejanje prostora