Občina            Prevalje

Trg 2a, 2391 PREVALJE

telefon: +386 (0) 2 824 61 00	        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si

| Vrsta investicijske dokumentacija: |
| --- |
|  | predinvesticijska zasnova (PIZ) UREDBA o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) |
| Naziv projekta: |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje) |
| Številka: |
| Izdelovalec: |
|  | Občina Prevalje Trg 2a, 2391 Prevalje |
| kraj in datum izdelave: na Prevaljah, MAJ 2012 |

Povzetek investicijske dokumentacije PIZ:

| Naslov projekta | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje) |
| --- | --- |
| Vrsta investicijske dokumentacije | predinvesticijska zasnova (PIZ) |
| izdelavalec investicijske dokumentacije |
|  | Občina Prevalje Trg 2a 2391 PREVALJE telefon: +386 (0)2 824 61 00 fax: +386 (0)2 824 61 24 spletna stran: www.prevalje.si e-naslov: obcina@prevalje.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo projekta | dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika in odgovorna oseba za izvajanje projekta | Marjan Berložnik, tajnik Občine Prevalje telefon: +386 (0)2 824 61 14 e-pošta:marjan.berloznik@prevalje.si |
| Investitor |
| Naziv | Občina Prevalje |
| Naslov | TRG 2A, 2391 PREVALJE |
| Odgovorna oseba | Župan dr. Matija TASIČ |
| Telefon | +386 (0) 824 61 00 |
| Telefax | +386 (0) 824 61 24 |
| E-mail | matic.tasic@prevalje.si |
| Davčna številka | SI 28520513 |
| Matična številka | 1357719 |
| Žiro račun | TRR Občine 01375-0100010242 |
| i n |
| Sofinancerji | Kohezijski sklad in Republika Slovenija |
| Lokacija projekta | Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina Prevalje naselje Prevalje aglomeracija ID 8136 Prevalje in ID 8102 Leše k.o. št. parcele Farna vas 637, 566/1,237/2, 549/12, 233/10, 547/12, 108/20, 108/19, 108/15, 108/3, 108/6, 566/7, 566/6, 92, 62/12, 62/13, 62/11, 62/14, 63/2, 65/3, 65/4, 65/5, 74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 26/2, 537/1, 28/7, 588/72, 588/74, 588/45, 27/1, 27/3, 39/8, 47/4, 47/2, 46/4, 51/21, 51/20, 51/23, 39/8, 39/1, 39/3, 47/3, 46/1, 44/1, 607/1, 608/1, 607/1, 608/1, 213/2, 203, 551, 593/8, 593/1, 488/18, 588/19, 455/5, 455/2, 454/2, 454/1, 453, 452, 686 Stražišče 340/16, 546/5, 350/13, 350/12, 561, 546/3, 324, 319/1, 316/1, 318/1, 546/1, 326/5 Zagrad 316/3, 316/13, 323/1, 323/2, 374/5 Dobja vas 262/1, 126, 125/2, 125/3, 250/1, 253/2, 121, 119/1, 119/5, 119/4, 120/1, 115/8, 115/6 |
| Pribobljena dokumentacija |
| IDP: Kanalizacija Prevalje, št. proj.: 10071, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010; IDP: ČN Prevalje, št. proj.: 10072, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010; |
| Kratek opis projekta | Naložba obsega na območju naselja Prevalje izgradnjo 6.298 m kanalizacije, 4 črpališč, 2 razbremenilnih objektov ter izgradnjo centralne čistilne naprave Prevalje, kapacitete 7.000 PE. |
| Predvideni obseg del | Investicija z gradnjo |
| Upravljavec infrastrukture oz. bodoči izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja | Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem |
| Terminski plan realizacije projekta | projektna in investicijska dokumentacija: 2010-2012 gradbena dela: 2013-2015 poskusno obratovanje 2015 |
| bruto vrednost projekta po stalnih cenah, maj 2012, po variantah | -EUR Variante/vrednost vrednost neto vrednost z 20% DDV razlika % varianta 1 -podvarianta 1 (izbrana varianta) 6.120.511,89 7.344.614,27 - -podvarianta 2 6.173.011,89 7.407.614,27 +63.000,00 +0,86 varianta 2 6.354.760,89 7.625.713,07 +281.098,80 +3,83 |
| bruto vrednost projekta po tekočih cenah po variantah | -EUR Variante/vrednost vrednost neto vrednost z 20% DDV razlika % varianta 1 -podvarianta 1 (izbrana varianta) 6.180.978,29 7.417.173,96 - - -podvarianta 2 6.264.319,04 7.517.182,86 +100.008,90 +1,35 varianta 2 6.447.632,03 7.737.158,44 +319.984,48 +4,31 |
| Investicijske aktivnosti po variantah |
| Investicijske aktivnosti varianta 1, podvarianta 1 varianta 1, podvarianta 2 varianta 2 kanalizacija Kanalizacija 5.750 m + 4ČP Kanalizacija 70m Kanalizacija 912 m čistilna naprava ČN 7000 PE ČN 7075 PE MČN 75PE Poskusno obratovanje Projektna in investicijska dokumentacija Projektantski nadzor Strokovni gradbeni nadzor Geomehanski nadzor Obveščanje in informiranje javnosti Projektno vodenje |
| Vrednost investicije po tekočih cenah po letih, varianta 1, podvarianta 1; v EUR |
| Investicijske aktivnosti Inv. leto skupaj % varianta 1, podvar. 1 2012 2013 2014 2015 kanalizacija 5.750 m + 4ČP 1.296.875,21 1.321.515,84 2.618.391,05 35,30 ČN 7000 PE 1.450.000,00 1.477.550,00 2.927.550,00 39,47 poskusno obratovanje ČN 73.877,50 75.255,00 149.132,50 2,01 Projektna in investicijska dokumentacija 87.533,33 100.000,00 64.502,71 252.036,04 3,40 projektantski nadzor 15.000,00 15.285,00 30.285,00 0,41 strokovni gradbeni nadzor 46.660,94 47.547,50 94.208,44 1,27 geomehanski nadzor 14.500,00 14.775,50 29.275,50 0,39 obveščanje in informiranje javnosti 16.202,08 16.509,92 16.817,76 49.529,76 0,67 projektno vodenje 10.000,00 10.190,00 10.380,00 30.570,00 0,41 Skupaj 87.533,33 2.949.238,23 3.041.753,97 102.452,76 6.180.978,29 83,33 DDV 20% 17.506,67 589.847,65 608.350,80 20.490,56 1.236.195,67 16,67 Skupaj z DDV 105.040,00 3.539.085,88 3.650.104,76 122.943,32 7.417.173,96 100 % 1,42 47,71 49,21 1,66 100,00 |
| Finančni viri investicije, varianta 1, podvarianta 1 |
| Viri financiranja / invest. Leto 2012 2013 2014 2015 Skupaj Delež po virih (%) upravičeni stroški Skupaj - 2.825.793,04 2.977.251,26 102.452,76 5.905.497,06 95,54 79,62 Kohezijski sklad 1.801.443,06 1.897.997,68 65.313,63 3.764.754,37 60,91 50,76 Državni proračun 600.481,02 632.665,89 21.771,21 1.254.918,12 20,30 16,92 Občinski proračun 423.868,96 446.587,69 15.367,91 885.824,56 14,33 11,94 neupravičeni stroški Skupaj 87.533,33 123.445,19 64.502,71 0,00 275.481,23 - 3,71 Kohezijski sklad Državni proračun Občinski proračun 87.533,33 123.445,19 64.502,71 0,00 275.481,23 2,8 3,71 skupaj (neto vrednost) Skupaj 87.533,33 2.949.238,23 3.041.753,97 102.452,76 6.180.978,29 100 83,33 Kohezijski sklad 1.801.443,06 1.897.997,68 65.313,63 3.764.754,37 50,76 Državni proračun 600.481,02 632.665,89 21.771,21 1.254.918,12 16,92 Občinski proračun 87.533,33 547.314,15 511.090,40 15.367,91 1.161.305,79 15,66 DDV 17.506,67 589.847,65 608.350,80 20.490,56 1.236.195,67 - 16,67 Skupaj z 20% DDV 105.040,00 3.539.085,88 3.650.104,76 122.943,32 7.417.173,96 - 100 Delež po letih (%) 1,42 47,71 49,21 1,66 100 |
| Finančni viri –tekoče cene |
| Občina Prevalje pričakuje pridobitev 5.019.672,49 EUR nepovratnih sredstev, kar predstavlja 67,68% vseh stroškov investicije, od tega 3.764.754,37 EUR iz Kohezijskega sklada in 1.254.918,12 EUR iz državnega proračuna. Lastni vir v višini 1.161.305,79 EUR bo zagotovila iz proračuna, v letih 2012-2015. Zaradi deleža sofinanciranja v bruto vrednosti 67,68%, občina ne izvaja investicije po sistemu javno-zasebnega partnerstva. V primeru, da bi v letu 2012 občina ne pridobila nepovratnih sredstev oz. bila uspešna pri prijavi, bi bilo, zaradi časovno določenih postopkov JZP-ja, tudi vprašljivo doseganje rokov, določenih v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod. |
| Investicija izgradnje kanalizacijskega sistema v obsegu: dodatne priključitve 450 prebivalcev na kanalizacijski sistem in ČN v mestu Prevalje, izgradnje kanalizacije v dolžini 6.298 m, izgradnje 4 črpališč, 2 razbremenilnega bazena, izgradnje ČN kapacitete 7.000 PE, je ekonomsko upravičena, okoljsko sprejemljiva in nujna. Z realizacijo bomo zagotovili najman 95,69% priključenost na odvajanje in čiščenje v aglomeracijo ID 8613 Prevalje ob koncu leta 2015, skladno z operativnim programom. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah, z vključenim davkom na dodano vrednost. Navedena Uredba v 4. členu določa za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR, izdelavo DIIP-a, PIZ-a in IP-a. Občina Prevalje mora v skladu z Uredbo izdelati IP. |

| Datum izdelave | Maj 2012 |
| --- | --- |

# Footnotes

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2012 UMAR z dne 15.3.2012.