Številka: 411-5/2007

Datum:   29. 1. 2018

MESTNEMU SVETU

MESTNE OBČINE PTUJ

Zadeva: Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in 76. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 1/09, 2/14, 7/15 in 9/17) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«.

Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj

Prilogi:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«.

Predlog

Februar 2018

Na podlagi 11. in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na       seji, dne 	, sprejel naslednji

SKLEP

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA

PROJEKTA (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«

1.

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Vstopno izstopno mesto Ribič«.

2.

Finančna sredstva za sofinanciranje projekta bo Mestna občina Ptuj zagotovila iz proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018.

3.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 411-5/2007

Datum:

___________________________________________________________________________

Obrazložitev:

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava rešitev za investicijsko namero izgradnje vstopno izstopnega mesta Ribič na Ptujskem jezeru.

Gre za izgradnjo javne športno rekreacijske in turistične infrastrukture. S predlagano investicijo bomo nadomestili stari pomol, poškodovan v naravni nesreči v letu 2012. Mesto je tako ostalo brez ključne točke za pristajanje v starem mestnem jedru, zato je nujno potrebno pristopiti k izgradnji novega vstopno izstopnega mesta. S tem bomo zagotovili pogoje za pristajanje plovil na pomolu v mestu.

Območje, kjer se predvideva investicija, predstavlja najpomembnejšo vodno logistično povezavo med levim bregom reke Drave - kulturna dediščina z najstarejšim mestom v Sloveniji in desnim bregom reke Drave - termalno zdraviliški kompleks in golf, prav tako pa predstavlja ključno povezavo s pristaniščem Ranca in dalje z vstopno izstopnim mestom Zabovci v Občini Markovci.

Obravnavana investicija predstavlja ukrep Mestne občine Ptuj in Občine Markovci na področju izboljšanja in razvoja športa, turizma in rekreacije.

Obiskovalcem in uporabnikom prostora bo tako omogočena prijetnejša, predvsem pa varnejša, uporaba infrastrukture in objektov na reki Dravi in celotnem Ptujskem jezeru.

Pri investiciji se Mestna občina Ptuj in Občina Markovci še posebej zavedata, da imajo investicije v izgradnjo javne športno rekreacijske in turistične infrastrukture pomemben pozitivni učinek tudi na zdravje in dobro počutje, tako lokalnega prebivalstva, kot obiskovalcev.

Z izgradnjo nove infrastrukture na Ptujskem jezeru bo turistično območje širšega regijskega prostora pridobilo dodatne možnosti za razvoj športa in turizma na vodi ter pridobilo urejene vodne in obvodne površine.

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 136.788,94 EUR z DDV. Izvedba projekta z zaključitvijo je načrtovana v letu 2018. Zgradil se bo pomol v dolžini 30m.

Ureditev vstopno izstopnega mesta Ribič je predvidena na zemljišču v državni lasti (vodotok), parc. št. 4169/1, k.o. 400 Ptuj. Pravico graditi za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja nam je država podelila z delnim vodnim dovoljenjem št. 35534-1/2007-8, z dne 4. 5. 2007.

Občini sta soinvestitorki in solastnici izgrajene športno turistične infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki Dravi v razmerju 80,1 % Mestna občina Ptuj in 19,9 % Občina Markovci, kot izhaja iz Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10). Takšno razmerje financiranja med občinama je predvideno tudi za predmetno investicijo.

Predvideni viri financiranja projekta:

Tabela 3: Viri financiranja investicije po stalnih cenah

| VIRI FINANCIRANJA | DINAMIKA FINANCIRANJA V EUR | DELEŽ |
| --- | --- | --- |
|  | SKUPAJ brez DDV | 2018 | DDV | SKUPAJ Z DDV | % |
| MESTNA OBČINA PTUJ | 89.809,79 | 89.809,79 | 19.758,15 | 109.567,94 | 80,1 |
| OBČINA MARKOVCI | 22.312,30 | 22.312,30 | 4.908,70 | 27.221,00 | 19,9 |
| SKUPAJ brez DDV | 112.122,09 | 112.122,09 | 24.666,85 | 136.788,94 | 100,0 |

Finančna sredstva za sofinanciranje projekta bo Mestna občina Ptuj zagotovila iz proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena na proračunski postavki 5223 Vitalizacija Ptujskega jezera.

Investicija izkazuje takojšnjo ekonomsko upravičenosti, saj je izvedba vstopno izstopnega mesta Ribič nujno potrebna zaradi ohranjanja in nadaljnjega razvoja turističnih in športno rekreacijskih dejavnosti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. To pomeni, da je potrebno pristopiti k izvedbi investicije - izgradnja vstopno izstopnega mesta Ribič.

Upravičenost projekta utemeljujemo z naslednjimi koristmi:

- povečanje pokritosti območja Ptujskega jezera z izgrajeno športno in turistično infrastrukturo,

- povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov Ptujskega jezera,

- povečanje športnih in tekmovalnih vsebin na jezeru,

- povečanje števila prireditev in dogodkov na jezeru,

- izboljšanje pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev,

- izboljšanje pogojev za turistični razvoj regije, razvoja obrti in podjetništva ter drugo.

Celotna vrednost investicije po stalnih cenah, vključno z davkom na dodano vrednost, je ocenjena na 136.788,94 EUR. Glede na to, da ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah ne presega 300.000,00 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt zagotoviti le Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).

Investicija je skladna s temeljnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi strateškimi cilji, opredeljenimi v razvojnih načrtih in programih obeh občin.

Za razvoj Mestne občine Ptuj in Občine Markovci ter širše turistične destinacije izvedba projekta izkazuje pozitivne koristi, ki so nakazani v javno dobro, prav tako pa je investicija ekonomsko upravičena, zato menimo da je realizacija projekta nujno potrebna, tako z ekonomskega kot socialnega vidika.

Investicija bo pripomogla k nadaljnjemu razvoju območja Mestne občine Ptuj in Občine Markovci ter celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena.

Na podlagi navedenega Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravila:

Klavdija Petek, višja svetovalka

Miran SENČAR,

župan Mestne občine Ptuj