| NAROČNIK: | OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, ki jo zastopa župan dr. Tomaž Rožen, Matična številka: 5883628000 Davčna številka: SI48626244 |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | STANE GRADBENO PODJETJE D.O.O., Glančnik 1B, 2392 Mežica ki ga zastopa Bojan Stane, Matična številka: 3714055000 Davčna številka: SI54503175 |

skleneta naslednji

ANEKS ŠT. 2

k gradbeni    pogodbi  za izvedbo projekta

»IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME STANOVANJSKE ZAZIDAVE KOTLJE III«

I. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bila 11.06.2014 na  osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila,   objavljenega  na Portalu javnih naročil, številka objave JN 1514/2014 z dne 06.   02.2014,  z  izvajalcem Stane, gradbeno podjetje d.o.o., Glančnik 1B, 2392 Mežica, sklenjena  gradbena pogodba  za izvedbo projekta »Izgradnja komunalne opreme stanovanjske  zazidave Kotlje III«;

- da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sofinancira projekt  na podlagi pogodbe št. C2130-14G300008 z dne 30.10.2014;

- znaša skupna vrednost pogodbenih del  po gradbeni pogodbi z dne 11.06.2014 553.565,85 € z DDV;

- da je bil rok dokončanja del po pogodbi z dne 11.06.2014 za fazo I do 31. 10. 2014 in za fazo II  do 30.06.2015;

- da je bil z Aneksom št. 1 z dne 30.10.2014 rok dokončanja del faze I podaljšan do 30.06.2015;

II. člen

S tem Aneksom št. 2 k pogodbi  za izvedbo projekta »IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME STANOVANJSKE ZAZIDAVE KOTLJE III« z dne 11. 06. 2014 se pogodbena vrednost v skladu z Zapisnikom o pogajanju z izvajalcem št. 3500-0001/2014 z dne 23.3.2015 poveča za 54.973,91 € z DDV (45.060,58 € brez DDV). Naveden zapisnik je  sestavni del aneksa.

Skupna vrednost pogodbenih del vključno s tem Aneksom  št. 2 znaša  608.539,76 € z DDV.

III. člen

Vsa ostala določila gradbene pogodbe z dne  11.06.2014, ki s tem Aneksom št. 2 niso posebej določena ali spremenjena, ostajajo enaka, kot so navedena v osnovni pogodbi z dne 11. 06. 2014.

IV. člen

Ta Aneks št. 2 je sestavljen v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Št.: 3500-0001/2014

Mežica, dne…………………………………….                     Ravne na Koroškem, dne………………..

| Izvajalec: Stane gradbeno podjetje d.o.o |  | Naročnik: Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen |
| --- | --- | --- |