Društvo borilnih športov Fužinar

Trg svobode 13

2390 Ravne na Koroškem

| Vrsta investicijske dokumentacije |  | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| --- | --- | --- |
| Naziv investicijskega projekta |  | Izgradnja večnamenske telovadnice in fitnes centra v Občini Ravne na Koroškem |
| Izvajalec elaborata |  | Andrej Erjavec, podpredsednik Društva borilnih športov Fužinar Trg svobode 13 2390 RAVNE NA KOROŠKEM predsednik društva Vlatko Nikolov, diplomiran športni trener telefon: 051-310-897, 040-165 540; telefax: 02 / 8221280 |
| Sodelavci pri pripravi elaborata |  | Vlatko Nikolov, predsednik in Matjaž Pandev, član upravnega odbora |
| Investitor projekta |  | Društvo borilnih športov Fužinar, Trg svobode 13, 2390 Ravne na Koroškem |
| Datum izdelave |  | oktober 2007 |

Kazalo vsebin

1	NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE	3

2	ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE	6

2.1.	Osnovni podatki o investitorju	6

2.1.	Stanje na področju borilnih športov v Občini Ravne na Koroškem	8

2.2.	Temeljni razlogi za investicijsko namero	9

3	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	10

4	UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJE- VARIANTA »BREZ INVESTICIJE« IN VARIANTA »Z INVESTICIJO«	13

5	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV	14

5.1.	Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja	14

5.1.1.	Investicijska vrednost po stalnih cenah za investicijo	14

6	OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	15

6.1.	Predhodna dokumentacija	15

6.2.	Lokacija investicije	15

6.3.	Specifikacija in obseg investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe	16

6.3.1.	Časovni načrt izvedbe	17

6.4.	Opis vplivov investicije na okolje	19

6.5.	Predvideni viri financiranja	19

7	UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM	20

7.1.	Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije	20

# NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Investitor investicijskega projekta z naslovom Izgradnja večnamenske telovadnice in fitnes centra v Občini Ravne na Koroškem je Društvo borilnih športov Fužinar. Investicija po tem elaboratu pomeni izgradnja vmesnih sten med fitnesom in večnamensko telovadnico in fitnesom in sedanjo stekleno steno, prenova tal v večnamenski telovadnici in fitnesu ter nakup opreme za večnamensko telovadnico in fitnes center .

Osnovni podatki investitorja, Društva borilnih športov Fužinar, so zbrani v spodnji preglednici:

| Investitor in nosilec projekta: | DRUŠTVO BORILNIH ŠPORTOV FUŽINAR |
| --- | --- |
| Naslov: | Trg svobode 13, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 051-310-897, 040 165 540, 041 647 032 |
| Faks: | 02 / 8221280 |
| E-mail: | andrejerjavec@gmail.com |
| Spletna stran: | http://dbsfuzinar.com |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije: | Vlatko Nikolov , Andrej Erjavec, Matjaž Pandev |
| Odgovorna oseba: | Vlatko Nikolov, predsednik |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

Izdelovalec investicijske dokumentacije, ki pomeni Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) je Društvo borilnih športov Fužinar, Trg svobode 13, 2390 Ravne na Koroškem. Datum izdelave elaborata DIIP je oktober 2007.

| Izdelovalec DIIP: | Andrej Erjavec, podpredsednik Društva borilnih športov Fužinar |
| --- | --- |
| Naslov: | Gledališka pot 14, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | 051-310-897 |
| Faks: | http://dbsfuzinar.com |
| E-mail: | andrejerjavec@gmail.com |
| Odgovorna oseba: | Andrej Erjavec, podpredsednik |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig izdelovalca: |  |

Upravitelj prostorov in opreme trenutnega kegljišča je Športni zavod Ravne na Koroškem.

| Upravitelj kegljišča: | Športni zavod Ravne na Koroškem |
| --- | --- |
| Naslov: | Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 822 33 32 |
| Faks: | +386 2 821 54 13 |
| E-mail: | info@sportravne.si |
| Odgovorna oseba: | g. Miran Mlakar, v.d. direktorja |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig upravljavca: |  |

Lastnik objekta v katerem se nahaja trenutno kegljišče je Občina Ravne na Koroškem.

| Lastnik objekta investicije: | OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM |
| --- | --- |
| Naslov: | Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem |
| Telefon: | +386 2 821 60 00 |
| Faks: | +386 2 821 60 01 |
| E-mail: | obcina@ravne.si |
| Spletna stran: | www.ravne.si |
| Odgovorni vodja za izvedbo investicije: | Ga. Vesna Kozlar |
| Odgovorna oseba: | mag.Tomaž Rožen, župan |
| Podpis odgovorne osebe: |  |
| Žig investitorja: |  |

# ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

# 2.1.	Osnovni podatki o investitorju

Investitor predmetne investicije je Društvo borilnih športov Fužinar, Trg svobode 13, 2390 Ravne na Koroškem.

Društvo borilnih športov Fužinar je bilo ustanovljeno po odločbi Upravne enote Ravne na Koroškem številka 215-67/2005-502 z dne 19.9.2005 Društvo so ustanovili Vlatko Nikolov, Andrej Erjavec in Matjaž Pandev. Ustanovljeno je bilo po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št.  61/2006, v nadaljevanju: ZDru-1). Trenutno ima društvo okoli 50 članov.

Namen društva je vzpodbujati in organizirati športne dejavnosti. Športna dejavnost, ki jo društvo goji je boks, kickboks, rokoborba in druge oblike borilnih športov ter organizacija tovrstnih prireditev.

Društvo ima naslednje cilje: promocija in množičnost borilnih športov; spodbujanje ljudi k tekmovanju v borilnih športih; sodelovanje pri napredku borilnih športov.

Namene in cilje pa dosega društvo z opravljanjem naslednjih nalog:

- sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s tem  področjem;

- si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva;

- se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva;

- seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju društva;

- spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva;

- skrbi za varnost svojih članov, jih v ta namen izobražuje in skrbi za

preventivne varnostne ukrepe, ter spoštovanje pravil borilnih športov;

- pridobiva nove člane;

- organizira tečaje;

- sodeluje z organi (morebitne zveze ali mednarodne asociacije);

- si prizadeva za ekološko osveščanje članov in širše javnosti, ter v ta namen organizira aktivnosti.

Društvo goji dejavnost borilnega športa in drugih športnih dejavnosti ter športa in rekreacije nasploh. S svojim delovanjem skuša prispevati k razvijanju bolj človeških odnosov, ki so zasnovani na spoštovanju človekove osebnosti, vzajemnosti in solidarnosti.

Klub opravlja pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Pridobitne dejavnosti, ki jih opravlja klub so naslednje:

- organizira tovrstne športne prireditve;

- pobira članarino od članov;

- organizira seminarje iz področja borilnih športov;

- pobira uporabnino za uporabo telovadnice in drugih športnih rekvizitov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove člane pa je nična.

Investitor in nosilec projekta:			DRUŠTVO BORILNIH ŠPORTOV FUŽINAR

Trg svobode 13

2390 Ravne na Koroškem

Telefon:						051 310 897

Faks:						02 / 8221280

E-mail:						andrejerjavec@gmail.com

Matična številka: 					1971786
Davčna številka: 					43294642
Šifra dejavnosti: 					92.623 druge športne dejavnosti

Transakcijski račun: 				25-100-97203411-55

Predsednik: 					Vlatko Nikolov

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 	Vlatko Nikolov, Andrej Erjavec, Matjaž Pandev

## Stanje na področju borilnih športov v Občini Ravne na Koroškem

Borilni športi, predvsem boks in kicboks, razen juda, se kot športna dejavnost v Občini Ravne na Koroškem izvaja v okviru Društva borilnih športov Fužinar. Društvo borilnih športov Fužinar je na Koroškem edino društvo, ki se ukvarja z boksom in eno izmed dveh društev, ki se ukvarja s kickboksom. Društvo obstaja okoli dve leti, kar pa nikakor ne pomeni, da Občina Ravne na Koroškem pred ustanovitvijo tega kluba ni imela boksarjev oziroma kickboksarjev.

Že v daljnih letih je imelo Ravne svoj boksarski klub, le nekaj let nazaj, torej pred ustanovitvijo tega društva pa so se številni Ravenčani tekmovalno ukvarjali s tema športoma, vendar žal preko klubov iz drugih regij oz. pokrajin, ker tovrstnega kluba z vsemi potrebnimi elementi na koroškem ni bilo. Ravenčani so tako na področju boksa kakor tudi kickboksa dosegali izjemne rezultate tako na domačih kakor tudi na mednarodnih tekmovanjih. Številni so predstavljali sam vrh teh športov v Sloveniji, večkrat osvojili naslov državnega prvaka oziroma se uvrstili med tri najboljše v svoji kategoriji. Zaradi nedelujočega kluba na Koroškem so se pa žal ti rezultati »pripisovali« klubom iz drugih krajev, predvsem Mariboru. Trenutno ima klub tudi tekmovalce, ki se udeležujejo domačih in mednarodnih tekmovanj in so že tudi posegli po odličjih na državni ravni. Na tem mestu je hkrati potrebno poudariti , da je na Ravnah oziroma na območju Koroške izredno zanimanje za tovrstne športe, kar potrjujejo tudi naslednja dejstva:

- število članov Društva borilnih športov Fužinar, ki sicer niha, predvsem zaradi nezmožnosti izvajanja kvalitetnih treningov zaradi prostorske stiske, je iz leta v leto večje;

- udeležba obiskovalcev na organiziranih tovrstnih tekmovanjih na področju teh športov in

- povečanje priljubljenosti teh športov nasploh.

Za učinkovito izvedene treninge, ki so nujno potrebni za doseganje dobrih tekmovalnih rezultatov, je vsekakor potrebno imeti ugodne pogoje. Poleg kadrovskih in organizacijskih pogojev, je ključnega pomena tudi ustreznost telovadnice oziroma oprema, namenjena tem športom. Društvo borilnih športov Fužinar ima organizirane treninge na dveh lokacijah in sicer v telovadnici na balkonu Športnega zavoda Ravne na Koroškem in v telovadnici na gradu na Javorniku. Prva zaradi razlogov navedenih v nadaljevanju, služi predvsem treningom začetnikov, torej treningom tehnike, druga pa predvsem tekmovalcem in tistim, ki bi na ta način radi izboljšali svojo telesno pripravljenost. Telovadnica Športnega zavoda Ravne na Koroškem ni primerna borilnim športom, saj v njej niso nameščene neprave oziroma oprema, potrebna za učinkovit trening. Tako v tej telovadnici niso nameščene boksarske vreče, boksarska hruška, žoga za hitrost, »lutka za vadbo natančnosti udarcev« in kar je najpomembneje boksarski ring. V tej telovadnici niti ni mogoče začasno namestiti pravkar navedene opreme. Treningi pa potekajo tudi  v telovadnici na gradu na Javorniku. Člani Društva borilnih športov Fužinar so si namreč, zaradi zagotovitve ustreznih treningov, preuredili že kar nekaj prostorov in jih tako spremenili v telovadnice, ki zagotavljajo vsaj nekaj od naštetega v prejšnjem odstavku. Tako so na Javorniku preuredili bivše poslovne prostore v telovadnico v dveh nadstropjih. V le-to so namestili nekaj vreč, boksarsko hruško, žogo za hitrost; izdelali so si celo provizorični ring,... V spodnjem nadstropju so si uredili fitnes, prirejen za ta šport ter garderobo, wc in tuš. Kljub temu pa pogojev za uspešno izvedene treninge ni, saj se pojavlja vedno več tekmovalcev, ki potrebujejo kvaliteten trening oz. trening točno določenih tehnik.  Glede na majhnost telovadnice na Javorniku, predstavlja povečanje števila članov vedno večji problem, čeprav je v Statutu društva določeno, da mora klub skrbeti predvsem za množičnost teh športov.

Opredelitev kraja investicije- bivšo osemstezno kegljišče kot razlog za investicijo in drugi razlogi za izvedbo te investicije

Kegljišče kot objekt in oprema je sestavni del večjega kompleksa športnih objektov, katerega upravljavec je Športni zavod Ravne na Koroškem. Osemstezno kegljišče (objekt in oprema) je bilo zgrajeno pred 24 leti kot jugozahodni prizidek k obstoječim objektom zimskega bazena, telovadnice in garderob ter ostalih vzporedno potrebnih prostorov.

Kegljišče  je sicer eno izmed treh največjih tovrstnih objektov v Sloveniji, kar pa glede na število prebivalcev Raven na Koroškem pomeni, da  izkoriščenost osemsteznega kegljišča ni in ne more biti v celoti zadovoljiva.

Velikost kegljišča ter v energetskem pogledu izredno potraten objekt, zahteva ob splošni iztrošenosti opreme, stalne in zmeraj večje napore glede vzdrževanja normalnega stanja športnega objekta. To se odraža v vedno večjih stroških.  Poslovanje objekta z napravami  postaja v vseh pogledih nerentabilno. Visoki stroški rednega in investicijskega vzdrževanja ter stroški energije (ogrevanje, razsvetljava) presegajo redne prihodke iz tega naslova. Tako mora predvsem Občina Ravne na Koroškem s proračunom in rebalansi proračuna vedno pogosteje ter v večjem obsegu posegati v sanacijo poslovne bilance tega stroškovnega mesta.

Na podlagi navedenega se je Občina Ravne na Koroškem v sodelovanju s kegljaškim klubom Petrol Energetika odločila za prenovo le-tega. Hkrati pa obstaja ideja Športnega zavoda Ravne na Koroškem o izgradnji wellnes centra v prostorih kjer se trenutno nahaja fitnes center. Na podlagi navedenega bi se število prog kegljišča zmanjšalo iz osmih na štiri, fitnes pa bi se preselil v druge prostore. V tej zvezi je Društvo borilnih športov Fužinar izkazalo interes za izgradnjo večnamenske telovadnice in fitnes centra.

## Temeljni razlogi za investicijsko namero

Kot temeljne razloge za investicijsko namero izpostavimo:

- Neopremljenost telovadnice v prostorih Športnega zavoda Ravne na Koroškem z vidika borilnih športov. V telovadnici se namreč ne nahaja oprema, ki je nujna za učinkovite tovrstne treninge. Niti ni mogoče v tej telovadnici namestiti »snemljive« opreme potrebne za ta šport, predvsem boksarskega ringa, blazin, boksarskih vreč, in ostale tovrstne opreme.

- Trenutna nezadostna opremljenost telovadnice in fitnesa na gradu na Javorniku, (pre)majhnost le-teh in predvsem dejstvo, da se bo objekt, v katerem je trenutno telovadnica, v začetku leta 2008 rušil, saj se bodo na tem območju gradili stanovanjski bloki.

- Izrabljenost opreme. Oprema, nameščena v telovadnici na gradu na Javorniku je v veliki meri že izrabljena in je v tem pogledu potrebno nabaviti številne nove pripomočke, potrebne za trening.

- Neizvedba investicije pomeni dejstvo, da bodo morali trenutni tekmovalci opravljati treninge v drugih društvih, kar gledano srednjeročno pomeni večje stroške v tej zvezi in posledično zmanjšanje možnosti doseganja dobrih rezultatov, na daljši rok pa vsekakor stagnacija tega športa in nenazadnje tudi nazadovanje. Preprečena bi bilo promocija tega športa in hkrati tudi množičnost le-tega. Kar pa je najpomembneje pa bi to tudi pomenilo dejansko izgubo širše družbene podpore borilnim športom in rekreaciji ter izgubo možnosti za delo z mladimi. Prednosti in koristi, ki jih je ta športna panoga oblikovala in ponujala v okolju (tradicionalnost, priljubljenost, množičnost) bi se sčasoma izgubile.

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Kot je bilo že navedeno je Društvo borilnih športov Fužinar ustanovljeno v skladu z določbami ZDru-1. Za delovanje športnega društva pa je vsekakor poleg tega zakona pomemben še Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in naslednje ). ZDru-1 določa, da je društvo samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov . nadalje je določeno, da namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane. v tretjem odstavku 30. člena določa, da se področje delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, lahko podrobneje opredelijo s posebnim zakonom. Zakon o športu opredeljuje šport kot splošno koristna dejavnost, ki je v javnem interesu. V javnem interesu pa so tudi vsa tista društva, ki imajo v temeljnem aktu športno dejavnost opredeljeno kot svojo pretežno dejavnost in to dejavnost tudi dejansko opravljajo.

Društvo borilnih športov Fužinar ima v svojem temeljnem aktu opredeljene cilje, ki so naslednji:

- promocija in množičnost borilnih športov;

- spodbujanje ljudi k tekmovanju v borilnih športih;

- sodelovanje pri napredku borilnih športov.

Prav tako je v temeljnem aktu določeno, da društvo s svojim delovanjem prispeva k razvijanju bolj človeških odnosov, ki so zasnovani na spoštovanju človekove osebnosti, vzajemnosti in solidarnosti.

Za namene tega investicijskega projekta, si Društvo borilnih športov Fužinar cilje zastavlja skladno s svojim temeljnim aktom in splošnimi razvojnimi vizijami. Cilji si po ročnosti in  vsebinskem obsegu sledijo na naslednji način:

- Motivi in dolgoročnejši cilji: Društvo borilnih športov Fužinar bo v naslednjem srednjeročnem obdobju z različnimi izvedenimi projekti in investicijami še nadalje športno dejavnost na področju borilnih športov. Šport predstavlja namreč splošno koristna dejavnost vseh starostnih skupin in vseh kategorij tako občanov Občine Ravne na Koroškem, kakor tudi širše populacije.

Osnovni motiv vzpostavljanja normalnih pogojev delovanja borilnih športov na Ravnah je, poleg omogočanja športne dejavnosti, tudi športna vzgoja. Ob samem tekmovalnem značaju je pomemben tudi preventivni vpliv pri zagotavljanju zdravega načina življenja, kar  dokazano pripomore k odvračanju predvsem mlajših od delikventnih dejanj in hkrati razbremenjuje naše že tako in tako preobremenjeno zdravstvo. Vzgaja ljudi in predvsem mladostnikov v duhu zdrave tekmovalnosti in spoštovanju nasprotnika, nenazadnje sooblikuje kulturo obnašanja in vedenja v družbi. Šport v temeljnem pomenu ne pozna in ne ustvarja nikakršnih negativnih vplivov za družbo.

Uspešen zaključek nameravane investicije bi vsekakor pomenil vzpostavitev osnovnih pogojev za doseganje zastavljenih ciljev društva, predvsem pa množičnost tega športa in pozitivne posledice, ki iz tega sledijo.

- Operativni cilj: Društvo borilnih športov Fužinar si prizadeva za izvedbo investicije v zvezi z obnovo kegljišča na zdajšnji lokaciji kegljišča. Investicija v povezavi z prenovo kegljišča v Občini Ravne na Koroškem bi pomenila opustitev 8-steznega kegljišča in izgradnja večnamenske telovadnice in fitnes centra na štirih dosedanjih kegljaških stezah in prenova tal v večnamenski telovadnici in fitnesu ter nakup opreme za večnamensko telovadnico in fitnes center. S tem Društvo borilnih športov Fužinar sledi ciljem, opredeljnim v svojem temeljnem aktu in svojim razvojnim vizijam, ki pa so bile že navedene. Poleg teh pa tudi:

    - znižanje obratovalnih stroškov kegljišča;

    - pridobitev dodatnih površin, ki omogočajo širitev ostalih športnih dejavnosti  v Občini Ravne na Koroškem  in na Športnem zavodu Ravne.

Osnovno izhodišče za pristop k investiciji so: neopremljenost telovadnice v prostorih Športnega zavoda Ravne na Koroškem z vidika borilnih športov, izguba telovadnice na Javorniku in nezadostna opremljenost telovadnice in fitnes centra, kar pa posledično pomeni izguba možnosti nadaljnjega populariziranja in zagotavljanja množičnosti borilnih športov v okolju. Stroškovna zahtevnost objekta je predvsem vzrok, ki vzpodbuja predvsem Športni zavod Ravne na Koroškem in Občino Ravne na Koroškem k spodbujanju te investicije.

- Cilji menežiranja projekta: Za investicijo namenja Športno društvo Fužinar lastna sredstva, hkrati pa bo društvo ta projekt prijavilo na Javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje v letih 2007 do 2009. Projekt je potrebno planirati na način, da bo zaključen v zastavljenih rokih in v okviru planiranih denarnih sredstev. Zagotoviti je treba doseganje splošnih meril, kriterijev in indikatorjev za oblikovanje osnovnih pogojev za kandidiranje v javnem razpisu za sredstva sofinanciranja. Dokončani projekt mora realizirati vse dolgoročne in operativne cilje.

# UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT INVESTICIJE- VARIANTA »BREZ INVESTICIJE« IN VARIANTA »Z INVESTICIJO«

Investicija pomeni izgradnjo vmesnih sten med fitnesom in večnamensko telovadnico in fitnesom in sedanjo stekleno steno, prenova tal v večnamenski telovadnici in fitnesu ter nakup opreme za večnamensko telovadnico in fitnes center . Gre torej za izgradnjo večnamenske telovadnice in fitnes centra, pri čemer bosta oba objekta prostorsko primerna za uspešno vadbo. Na tej podlagi različne variante investicije ne obstajajo .

V nadaljevanju predstavljamo varianto projekta brez investicije . Ta varianta bi pomenila da bodo morali trenutni tekmovalci opravljati treninge v drugih društvih, kar gledano srednjeročno pomeni večje stroške v tej zvezi in posledično zmanjšanje možnosti doseganja dobrih rezultatov, na daljši rok pa vsekakor stagnacija tega športa in nenazadnje tudi nazadovanje. Preprečena bi bilo promocija tega športa in hkrati tudi množičnost le-tega. Kar pa je najpomembneje pa bi to tudi pomenilo dejansko izgubo širše družbene podpore borilnim športom in rekreaciji ter izgubo možnosti za delo z mladimi. Prednosti in koristi, ki jih je ta športna panoga oblikovala in ponujala v okolju (tradicionalnost, priljubljenost, množičnost) bi se sčasoma izgubile.

Ravno nasprotna varianta pa je izvedba predlagane investicije. Z realizacijo predlaganega projekta bi se doseglo ravno nasprotno kot je navedeno pri opisu variante brez investicije. Zagotovljeni bi bili torej osnovni pogoji za izvajanje učinkovitih treningov kar pa je pogoj za doseganje tekmovalnih rezultatov. Dolgoročno bi izvedba investicije vsekakor omogočila napredek tovrstnih športov. Zagotovljena bi bila tako promocija tega športa, kakor tudi množičnost le-tega. Najpomembneje pa je, da bi bilo omogočeno delo z mladimi, kar bi jih odvračalo od delikventnih dejanj, prav tako pa bi mladi s športnim udeleževanjem pridobili številne vrednote, potrebne v življenju. Omogočeno bi bilo promoviranje zdravega načina življenja, ki ima pozitivne posledice tudi na slovensko zdravstvo. Na ta način bi se tudi vsekakor znižali specifični stroški tega stroškovnega mesta, kar je v tem trenutno ključnega pomena tako za Športni zavod Ravne kakor tudi za Občino Ravne na Koroškem. Pridobile pa bi se še dodatne površine (v smislu Športnega zavoda Ravne), ki bi omogočale širitev ostalih športnih dejavnosti in tudi »beg« le-teh v ostale koroške kraje oziroma mesta, o čemer že marsikdo, zaradi pomanjkanja prostora, že v tem trenutku tudi razmišlja.

Z investicijami v športno okolje lokalne skupnosti pričakuje investitor, Društvo borilnih športov Fužinar tudi širše družbeno ekonomske efekte. S podobnimi projekti se odpravljajo slabosti in nevarnosti ter krepijo prednosti in priložnosti v občinskem okolju, kvalitetnejša športna dejavnost in športna vzgoja pa posredno pripomorejo kvalitetnejšemu in trajnostnemu razvoju občine ter regije.

Vsi postopki in odločitve stroke ter tistih, ki odločajo glede izvedbe investicije v dosedanji razvojni fazi projekta v Občini Ravne na Koroškem, se tako usmerijo v predmetni projekt izgradnje večnamenske telovadnice in fitnes centra v Občini Ravne na Koroškem.

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

## Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

Investicija pomeni izgradnjo vmesnih sten med fitnesom in večnamensko telovadnico in fitnesom in sedanjo stekleno steno, prenova tal v večnamenski telovadnici in fitnesu ter nakup opreme za večnamensko telovadnico in fitnes center.

V zadevni investiciji gre torej za izgradnjo oziroma prenovo prostora, v katerem bo večnamenska telovadnica in fitnes center. Prenovljeno kegljišče na eni strani in večnamenska telovadnica in fitnes center na drugi strani bosta fizično ločena z vmesno steno, kar pa ni predmet tega projekta. Izgradnja vmesnih sten med fitnesom in večnamensko telovadnico pomeni v bistvu fizično ločitev teh dveh prostorov in hkrati zagraditev fitnes centra na mestu, kjer se trenutno nahaja steklena stena. Prenova tal v večnamenski telovadnici pomeni prenovo trenutnih kegljaških stez, predvsem dela, kjer so nameščene kegljaške naprave v tej smeri, da bodo tla ravna. Na takšnih tleh bo mogoča postavitev tantarija, ki je potreben pri treningih borilnih športov, hkrati pa bo omogočal vadbo tudi drugih športnih panog. Prenova tal v fitnes centru pomeni prenovo oziroma odstranitev kegljaške opreme, ki je trenutno na tem delu nameščena in zagotovite ravnih tal, kar bo omogočalo položitev ustreznih tal npr. tepiha oziroma drugega ustreznega materiala.  Nakup opreme pomeni nakup materiala, potrebnega za izgradnjo premičnega boksarskega ringa, nakup boksarskih vreč in druge opreme, ki je potrebna za učinkovit trening na področju borilnih športov.

Izgradnja vmesnih sten, prenova tal in namestitev določene opreme za borilne športe in naprav v fitnes centru pomenijo manjša obrtna dela. Večnamenska telovadnica in fitnes center bo tako predstavljala desni prostor, gledano v smeri sedanje kegljaške steze.

Aktivnosti po tem projektu so enostavne in rokovno nezahtevne. Povpraševanje po opremi, evalvacija ponudb z izbiro ponudnika se zaključuje v mesecu januarju 2008. Začetek projekta in njegova priprava skupno z zagotovitvijo finančnih sredstev in izvedbo del mora biti dokončano do konca maja prihodnjega leta 2008.

### Investicijska vrednost po stalnih cenah za investicijo

Bruto vrednost izvedbe zadevne investicije je 19.400,00 €, od tega pomeni davek na dodano vrednost  3.233,30 EUR (20 % stopnja davka).

Financiranje projekta je predvideno znotraj obdobja enega leta, zato predpostavljamo, da so investicijske vrednosti po tekočih cenah na nivoju stalnih cen.

Bruto vrednost investicije privzemamo kot upravičene stroške investicije, ostali (neupravičeni stroški) niso predmet tega elaborata in v tem trenutku niso v celoti identificirani.

# OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## Predhodna dokumentacija

Za pripravo predmetnega elaborata dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) ni bila pripravljena posebna dokumentacija. Investicijska vrednost je pripravljena po vrednostih zbranih predračunov. Ponudba je bila izdelana v oktobru 2007.

## Lokacija investicije

Investicija pomeni izgradnjo večnamenske telovadnice in fitnes centra in bo celoti realizirana v Občini Ravne na Koroškem. Lokacija izgradnje večnamenske telovadnice in fitnes centra bo izvedena v prostorih sedanjega osemsteznega kegljišča, ki je v celoti sestavni del večjega športnega kompleksa DTK (dom telesne kulture), Na gradu 6, Ravne na Koroškem. Investicija bo realizirana na štirih progah sedanjega kegljišča, ostale štiri kegljaške proge pa bodo s strani kegljaškega kluba prenovljene.

Slika 1: Makrolokacija investicije

Celoten kompleks športnih objektov: zimski bazen, fitnes, savne, telovadnica, kegljišče, stadion, letni bazen in zimsko smučišče Poseka, ležijo koncentrirano na JZ delu Raven na večji planoti s parkom. Vsebinsko kvalitetna lokacija vključuje še Gimnazijo Ravne (področje prosvete), grad s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika in Koroškim pokrajinskim muzejem enota Ravne (področje kultura). Glavni dostop na lokacijo je možen preko odcepa občinske lokalne z ceste z Regionalne ceste I. reda Holmec – Poljana – Ravne – Dravograd.

Lokacija je v celoti oskrbljena z komunalno infrastrukturo.

Slika 2: Makrolokacija s prikazm območja športnih objektov in sedanjega kegljišča

## Specifikacija in obseg investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Stroške tega projekta predstavljajo stroški izgradnje vmesnih sten, stroški prenove tal in nakup tantarija za večnamensko telovadnico in materiala za izgradnjo tal v fitnes centru, nabave in vgradnje potrebne opreme ter manjša obrtna dela v tej zvezi. Demontažo starih kegljaških prog bo izvedel kegljaški klub v okviru izvedbe projekta »Prenova kegljišča v Občini Ravne na Koroškem«.

Izdelava tal pomeni zagotovitev ravnih tal in položitev tantarija podjetja Topten v večnamenski telovadnici, v fitnes centru pa zagotovitev ravnih tal in položitev ustreznega materiala kot podlage.

Nakup potrebne opreme predstavlja: izdelava premičnega ringa ter nakup materiala v tej zvezi, namestitev nosilcev za boksarske vreče, žogo za hitrost in boksarsko hruško, nakup najmanj 3 boksarskih vreč, žoge za hitrost in boksarske hruške. Naprave za fitnes center bodo prenesene iz sedanjega fitnesa.

Vmesna zidova vsak ca. 8 x 3 m predstavlja pločevinasta jeklena konstrukcija z obojestransko položenimi KNAUF ploščami in 10 cm vmesno termično izolacijo. V obeh stenah bodo postavljena vrata. Obe strani se tudi primerno prepleskata.

Naslednja preglednica prikazuje investicijske vrednosti po tehnični strukturi.

Investicija izgradnje večnamenske telovadnice in fitnes centra (v €)

stalne cene oktober 2007

| tehnična struktura investicije | Neto investicija | DDV | Bruto investicija | struktura po opremi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelava tal v večnamenski telovadnici in fitnes centru | 10.333,42 | 2.066,58 | 12.400,00 | 64% |
| Izgradnjo vmesnih sten | 1.666,68 | 333,32 | 2.000,00 | 10% |
| Nakup potrebne opreme | 4.166,60 | 833,40 | 5.000,00 | 26% |
| Skupaj vsi investicijski stroški | 16.166,70 | 3.233,30 | 19.400,00 | 100 % |

Prevladujejo investicijski stroški izdelave tal v večnamenski telovadnici in fitnes centru ( 64 %).

Stroški dokumentacije in beljenja (prostovoljno delo) niso vključeni v vrednosti gornje preglednice, in kot taki niso stroški po predmetnem projektu.

### Časovni načrt izvedbe

Začetek projekta se je pričel v septembru 2007 (osnovni razgovori med Športnim zavodom Ravne na Koroškem in investitorjem, osnovna izhodišča za izvedbo projekta). Na osnovi pripravljenih idejnih rešitev pripravlja Društvo borilnih športov Fužinar v oktobru 2007 osnovno investicijsko dokumentacijo (predmetni DIIP). V mesecu novembru se planirajo dokončne odločitve o nadaljevanju projekta (Občinski svet Občine Ravne na Koroškem), pristopi se k realizaciji finančne konstrukcije (pridobivanje sredstev Športne fundacije).

Dinamika financiranja investicijskega projekta (navedeno pomeni nabavo in vgradnjo opreme potrebne za izvedbo investicije) je planirana v celoti v letu 2008.

Časovna opredelitev projekta

| ID | Ime aktivnosti | Trajanje aktivnosti | Pričetek aktivnosti | Konec aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investicijski projekt: Izgradnja večnamenske telovadnice in fitnes centra v Občini Ravne na Koroškem | 132 dni | 15.9.2007 | 15.2.2008 |
| 2 | Predinvesticijska faza projekta | 91 dni | 15.9.2007 | 15.12.2007 |
| 3 | Inicializacija projekta | 1 mesec | 15.9.2007 | 15.10.2007 |
| 4 | Priprava DIIP | 2 tedna | 15.10.2007 | 26.10.2007 |
| 5 | Sprejem odločitev v občinskem svetu | 0 dni | 28.11.2007 | 28.11.2007 |
| 6 | Priprava vlog za nepovratna sredstva (FŠ) | 2 tedna | 26.10.2007 | 9.11.2007 |
| 7 | Prijava za sredstva in morebitna dopolnitev vloge | 1 mesec | 15.11.2007 | 15.12.2007 |
| 8 | Objava izida glede pridobljenih nepovratnih sredstev | 0 dni | 31.3.2008 | 31.3.2008 |
| 9 | Investicijska faza projekta | 41 dni | 4.1.2008 | 15.2.2008 |
| 10 | Ponudbe za izdelavo tal, sten ter opremo in montažo | 1 teden | 4.1.2008 | 11.1.2008 |
| 11 | Fizična izvedba prenove | 1 mesec | 11.1.2008 | 11.2.2008 |
| 12 | Zaključevanje situacij in uveljavitev zahtevkov za izplačilo | 4 dni | 11.2.2008 | 15.2.2008 |

## Opis vplivov investicije na okolje

Investitor Društvo borilnih športov Fužinar bo gradilo večnamensko telovadnico in fitnes center v okviru obstoječih športnih objektov. Z investicijo se ne posega v zunanji izgled objekta, niti v statiko objekta.  Kapaciteta objekta se v pogledu razpoložljivih prostorov povečuje.

Povečanja škodnih vplivov po končani investiciji (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) ni pričakovati. Posamezni (hrup, prah) bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni, in da bo delo na objektu v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega posega.

## Predvideni viri financiranja

Investicijsko vrednost v bruto višini 19.400,00 € (z DDV) v izgradnjo večnamenske telovadnice in fitnes centra  namerava investitor Društvo borilnih športov Fužinar pokrivati iz dveh investicijskih virov. Investicijska bruto vrednost pomeni v celoti upravičeni strošek investicije.

Denarni viri za  upravičene stroške investicije (v €)

Stalne cene oktober 2007

| Vrsta vira | Leto 2008 | Deleži v strukturi |
| --- | --- | --- |
| Lastni viri Društva borilnih športov Fužinar | 10.400,00 | 54 % |
| Javni razpis fundacije za šport In Ministrstva za šport | 9.000,00 | 46 % |
| Skupaj vsi investicijski viri | 19.400,00 € | 100,0% |

Vsi viri morajo biti pripravljeni za porabo v letu 2008.

Društvo borilnih športov Fužinar bo skupaj s donatorji in sponzorji vložil predvidoma 54 % potrebnih bruto sredstev; DDV plača v celoti investitor. Društvo borilnih športov Fužinar namerava za pokrivanje svojega deleža pridobiti čimveč sponzorskih in donatorskih sredstev. Investitor bo pokrival tudi morebitne podražitve investicije oziroma dodatna dela.

Za vrednost 9.000,00 €, kar pomeni 46 % v strukturi skupne investicije, se je investitor prijavil na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2007, 2008 in 2009. Na razpis za leto 2008 se je Društvo borilnih športov Fužinar prijavilo v novembru 2007. Značaj sredstev Fundacije za šport so nepovratna sredstva.

# UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje:

- Da so vlaganja v izgradnjo večnamenske telovadnice in modernega fitnes centra nujna, saj trenutne prostorske kapacitete Športnega zavoda Ravne ne zagotavljajo učinkovite izvedbe treningov na področju borilnih športov in da hkrati obstajajo širši interes športne javnosti za realizacijo projekta;

- Da je trenutna informacijska baza projekta za odločanje zadovoljiva in transparentna ter da so predpostavke projekta utemeljene in verodostojne;

- Da se z nameravanim  projektom ne povzroča nikomur nikakršne škode, ravno obratno;

- Da so obseg nameravanih prenov oziroma gradenj, njihova ocena vrednosti, roki realizacije projekta in finančna pokritost investicije ocenjeni realno;

- Da tveganja glede realizacije projekta niso velika, in da jih je, v kolikor obstajajo, možno z večjo angažiranostjo menedžiranja projekta še zmanjšati.

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje.

## Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Izdelava investicijske in projektne dokumentacije ni potrebna.