»IZGRADNJA KOLOPARKA NAZARJE«

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ŠT. 671-0002/2020-19

| Naročnik: | Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| --- | --- |
| Predmet: | »Izgradnja Koloparka Nazarje« |
| Dokument: | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| Datum: | Nazarje, 26. november 2021 |

# PODPISI

## INVESTITOR

| NAZIV | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| NASLOV | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Odgovorna oseba | g. Matej Pečovnik, župan |
| Nazarje, 26.11.2021 | PODPIS: Žig in podpis |

## IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

| NAZIV | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| NASLOV | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Odgovorna oseba | g. Matej Pečovnik, župan |
| Nazarje, 26.11.2021 | PODPIS: Žig in podpis |

| NAZIV | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| NASLOV | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Odgovorna oseba | g. Samo Begič, direktor občinske uprave |
| Nazarje, 26.11.2021 | PODPIS: Žig in podpis |

## OSEBE ODGOVORNE ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

| NAZIV | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| NASLOV | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Odgovorna oseba | g. Samo Begič, direktor občinske uprave |
| Nazarje, 26.11.2021 | PODPIS: Žig in podpis |

# KAZALO VSEBINE

PODPISI	2

KAZALO VSEBINE	3

KAZALO TABEL	4

1.1.	OPREDELITEV INVESTITORJA	6

1.2.	OPREDELITEV UPRAVLJAVCA	6

1.3.	OPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE	6

1.4.	OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE	6

2.1.	UVODNO POJASNILO	7

2.2.	PREDSTAVITEV OBČINE NAZARJE	8

2.2.1.	Osnovni statistični podatki (vir: SURS)	9

2.2.2.	Analiza športa v občini Nazarje	9

2.2.3.	Analiza izvajanja pripravljalnih dejavnosti za izgradnjo koloparka	11

2.2.4.	Vizija Občine Nazarje	12

2.2.5.	Cilji Občine Nazarje	12

3.1.	OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI	13

3.2.	USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI	14

3.2.1.	Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projekta	14

3.2.2.	Zakonske podlage	14

4.1	VARIANTA 0 – MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE	15

4.2	VARIANTA 1 – INVESTICIJA V UMESTITEV KOLOPARKA V NAZARJAH	15

4.3	IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE	16

5.1	OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	17

5.1.1.	Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)	17

5.1.2.	Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije	17

5.1.3.	Zakonsko določena izdelava investicijske dokumentacije	17

5.2.	OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH	18

5.2.1.	Varianta 0 – brez investicije	18

5.2.2.	Varianta 1 – z investicijo	18

5.3.	DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	18

5.4.	SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE	19

5.5.	DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE STROŠKE	19

5.6.	VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	21

6.1.	STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA	21

6.1.1.	Zakonska podlaga	21

6.1.	LOKACIJA IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA	22

6.2.	TERMINSKI PLAN	23

6.3.	VARSTVO OKOLJA	23

6.4.	KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA	23

6.5.	EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA	24

6.5.1.	Ocena prihodkov	24

6.5.2.	Ocena stroškov	24

7.1.	IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV	25

7.1.1.	Doba vračanja investicijskih sredstev	25

7.1.2.	Ostali finančni kazalniki	25

7.2.	PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM	25

7.3.	ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI	26

7.3.1.	Analiza tveganj	26

7.3.2.	Analiza občutljivosti	29

7.4.	PRIMERJAVA, MERILA IN UTEŽI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE	29

7.5.	IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE	30

# KAZALO TABEL

Tabela 1: Predstavitev ključnih elementov investicijskega projekta.	5

Tabela 2: Izdelana SWOT analiza izvedbe investicijskega projekta	16

Tabela 3: Določitev vrste investicije	17

Tabela 4: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije	17

Tabela 5: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije	17

Tabela 6: Prikaz celotnih investicijskih stroškov projekta v stalnih/tekočih cenah brez in z DDV v EUR	18

Tabela 7: Dinamika izvajanja investicijskega projekta	18

Tabela 8: Prikaz celotnih investicijskih stroškov projekta po letih izvedbe brez in z DDV po stalnih/tekočih cenah v EUR	19

Tabela 9: Prikaz upravičenih in neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih/tekočih cenah v EUR	20

Tabela 10: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta v posameznih letih brez in z DDV po stalnih/tekočih cenah v EUR	21

Tabela 11: Analiza tveganj za obravnavan investicijski projekt	27

Tabela 12: Primerjava med variantama 0 in 1	29

Tabela 13: Merila in uteži za izbor optimalne variante	29

Tabela 14: Primerjava vseh variant z oceno posameznega merila (ocena 3 je najvišja možna ocena)	30

KAZALO SLIK

SLIKA 1: Prikaz lokacije in obsega Občine Nazarje …………………………………………..…………………..8

SLIKA 2: Prikaz lokacije predvidenega poligona ……………………………………………………….………… 11

SLIKA 3: Predviden izgled koloparka v Nazarjah …………………………..…………………………..……..… 11

SLIKA 4: Prikaz lokacije predvidenega poligona ……………………………………………………………..….. 22

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Tabela 1: Predstavitev ključnih elementov investicijskega projekta.

| Ime investicijskega projekta | »Izgradnja Koloparka Nazarje« |
| --- | --- |
| Investitor | Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Upravljavec | Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Namen investicijskega projekta | Glavni namen investicije je izgradnja Koloparka v Nazarjah, občinskem središču občine Nazarje. Namen koloparka je urediti varen prostor za atraktivno kolesarjenje, spodbujanje prebivalstva k aktivnemu športnemu udejstvovanju in popularizacija kolesarskega športa. Hkrati je namen projekta še omogočiti rekreacijo na prostem čim širšemu krogu ljudi, izboljšanje znanja in spretnosti vožnje s kolesi/poganjalci in medgeneracijsko druženje. |
| Lokacija investicije | parc. št. 921/12, 921/40, k.o. 936-Prihova |
| Projektna dokumentacija | Priloga 6 – zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt Ponudba Zavoda Aliansa za izgradnja koloparka z dne 19.11.2021. |
| Investicijska dokumentacija | Dokument identifikacije investicijskega projekta »Izgradnja Koloparka Nazarje«, 26. november 2021. |
| Terminski plan izvedbe projekta | april 2022 – oktober 2022 |
| Vrednost investicije | VARIANTA 1 |
|  | 34.894,16 EUR brez DDV po stalnih/ tekočih cenah 41.872,992 EUR z DDV po stalnih/ tekočih cenah |
| Viri financiranja | Fundacija za šport 49,865 % Proračunska sredstva Občine Nazarje 50,135 % SKUPAJ 100,00 % |
| Namen izdelave DIIP-a | Opredelitev investicije (določitev ciljev in namena investicije, povzetek vseh obravnavanih variant, prikaz ocenjene vrednosti investicije), prikaz analize obstoječega stanja, opredelitev tehnično-tehnološkega dela, določitev virov financiranja, predstavitev analize vplivov investicijskega projekta na okolje, prikaz skladnosti investicije z resolucijami in strateškimi dokumenti, izračun najvišjega upravičenega sofinancerskega deleža ter prikaz finančne in ekonomske analize. |

- OPREDELITEV INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA, FINANCERJA IN OSTALIH STROKOVNIH SLUŽB

# OPREDELITEV INVESTITORJA

| Naziv | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| Naslov | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Kontaktni podatki | T: 03 839 16 00 F: 03 839 16 15 E: obcina@nazarje.si splet: www.nazarje.si |
| Matična številka | 5883822000 |
| Davčna številka | SI 43645151 |
| Šifra dejavnosti | O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave |
| Ime banke | UJP |
| Številka TRR | IBAN SI56 0110 0010 0008 391 |
| Odgovorna oseba | g. Matej Pečovnik, župan |

# OPREDELITEV UPRAVLJAVCA

| Naziv | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| Naslov | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Matična številka | 5883822000 |
| Davčna številka | SI 43645151 |
| Šifra dejavnosti | O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave |
| Ime banke | UJP |
| Številka TRR | IBAN SI56 0110 0010 0008 391 |
| Odgovorna oseba | g. Matej Pečovnik, župan |

# OPREDELITEV IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

| Naziv | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| Naslov | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Kontaktni podatki | T: 03 839 16 00 F: 03 839 16 15 E: obcina@nazarje.si I: www.nazarje.si |
| Matična številka | 5883822000 |
| Davčna številka | SI 43645151 |
| Šifra dejavnosti | O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave |
| Ime banke | UJP |
| Številka TRR | IBAN SI56 0110 0010 0008 391 |
| Odgovorna oseba | g. Matej Pečovnik, župan |

# OPREDELITEV ODGOVORNIH OSEB ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE DOKUMENTACIJE

| Naziv | Občina Nazarje |
| --- | --- |
| Naslov | Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje |
| Kontaktni podatki | T: 03 839 16 00 F: 03 839 16 15 E: obcina@nazarje.si I: www.nazarje.si |
| Matična številka | 5883822000 |
| Davčna številka | SI 43645151 |
| Šifra dejavnosti | O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave |
| Ime banke | UJP |
| Številka TRR | IBAN SI56 0110 0010 0008 391 |
| Odgovorna oseba | g. Samo Begič, direktor občinske uprave |

- ANALIZA SEDANJEGA STANJA

# UVODNO POJASNILO

Občina Nazarje se namerava z investicijsko operacijo »Izgradnja Koloparka Nazarje« prijaviti na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023 z namenom zaprositve za so-financiranje izvedbe investicije.

Izgradnja koloparka je načrtovana na zemljišču s parc. št. 921/12, 921/40, k.o. Prihova, ki je v lasti Občine Nazarje. Zemljišče se nahaja v, za šport  primernem prostoru, ob reki Dreti in ob obstoječemu nogometnemu igrišču. Slednje že ima asfaltno površino, ki se bo preuredila v večnamenski športni kolesarski poligon – kolopark. V skladu z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom je območje določeno kot Posebno območje, EUP enota NA 14, v katerem je možno umeščanje objektov za šport, rekreacijo in prosti čas.

Kolopark bo novost v urbanem prostoru in hkrati novost v ponudbi športnega udejstvovanja v občini.

Investicija bo obsegala izgradnjo koloparka z vozno asfaltirano površino v izmeri 159 m2, z urejeno okolico in postavljeno razsvetljavo. Vključena so vsa pripravljalna in zemeljska dela, odvodnjavanje in gradbena dela.

Investicijski projekt »Izgradnja Koloparka Nazarje« bo predvidomo sofinancirala Fundacija za šport v višini 17.400,00 EUR, pri čemer celotna investicijska vrednost znaša 34.894,16 EUR brez DDV.

Preostanek vrednosti investicije bo iz občinskega proračuna financirala Občina Nazarje.

Investicijski projekt »Izgradnja Koloparka Nazarje« se bo v začel v aprilu 2022 in zaključil v oktobru 2022.

Celotna investicijska operacija je skladna z Nacionalnim programom športa 2014-2023. Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja v sklopu predmetne investicije je tudi materialno okolje, zato je ena od prednostnih nalog omenjenega programa učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi.

Izgradnja koloparka v Nazarjah predstavlja javni interes na področju športa in rekreacije. Tovrstni športni objekt v naravi bo novost v občini in širši okolici. Predstavljal bo privlačno mesto za športno udejstvovanje mladih, nudil bo možnost za zdravo porabo njihovega prostega časa. Odprt dostop in lokacija v naravi bosta omogočala športno udeležbo vsem zainteresiranim lokalnim prebivalcem.

Ustrezen in varen kolopark, motivirani uporabniki in razviti rekreacijski športnih duh med občani bodo dvignili raven razvitosti športa v lokalni skupnosti.

# PREDSTAVITEV OBČINE NAZARJE

Občina Nazarje leži v severnem delu Slovenije, v Zgornji Savinjski dolini, v Savinjski statistični regiji. Na zahodu meji na občino Gornji Grad, na vzhodu na občino Braslovče, na severu na občini Mozirje in Rečico ob Savinji, na jugu pa na občini Vransko in Kamnik. Upravno pripada Upravni enoti Mozirje.

Občina Nazarje spada s 43,4 km2 in 2.641 prebivalci (podatek SURS, 2021) med manjše občine v Sloveniji. Ima tri krajevne skupnosti in obsega območje 15 naselij spodnjega dela Zadrečke doline, obronkov planote Menine planine, Črete in Dobrovelj. Spodnji del reke Drete večkrat poplavlja, katastrofalna poplava v novembru 1998 je povzročila ogromno škodo na objektih, cestni infrastrukturi in zemljiščih. Poplave so se ponovile še septembra 2007 in novembra 2012 in pokazale, da bo potrebno pogosteje računati na t.i. stoletne vode. Pokrajino oblikuje predalpsko hribovje, ravninski svet se širi le ob reki Dreti in v spodnjem delu njenih pritokov. Za naravno okolje je značilna pestra subalpska flora, 74% površine občine pa pokrivajo gozdovi.

Slika 1: Prikaz lokacije in obsega Občine Nazarje.

Vir: Spletni vir, junij 2017.

## Osnovni statistični podatki (vir: SURS)

Občina Nazarje je del Savinjske statistične regije. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 141. mesto.

Statistični podatki za leto 2020 kažejo o občini naslednjo sliko:

Konec leta 2020 je imela občina 2.650  prebivalcev (približno 1.348 moških in 1.302 žensk). Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 61 prebivalcev; torej je bila  gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih.  Naravni prirast prebivalcev v občini je v tem letu pozitiven, znašal je 6 (v Sloveniji -5.249). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili.  Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je -12,8.  Seštevek  naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je -10,6 (v Sloveniji 6,9).

Povprečna starost občanov je bila 42,9 let in tako primerljiva povprečni starosti prebivalcev Slovenije (43,6).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših. Indeks staranja, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 125,6 (v Sloveniji 135,7). V segmentu delovno aktivnega prebivalstva je 1.298 občanov (49 %). Povprečna mesečna neto plača občanov je bila 1.172,22 Eur (v Sloveniji 1.208,65 Eur).

V občini sta dva vrtca, v letu 2020 ju je obiskovalo  116 otrok. V Osnovni šoli Nazarje in podružnični šoli Šmartno ob Dreti je bilo skupno 238 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 98 dijakov. Med 1000 prebivalci v občini je bilo 37 študentov, kar je primerljivo s slovenskim povprečjem, ki znaša 39 študentov/1000 prebivalcev.

## Analiza športa v občini Nazarje

V občini je registriranih 11 športnih društev: Športno društvo Vrbovec Nazarje, Športno društvo Dreta Kokarje, Športno društvo Lipa Šmartno ob Dreti, Planinsko društvo Nazarje, Društvo tabornikov Rod Sotočje, Strelsko društvo Nazarje, Košarkarski klub Nazarje, Športno društvo Osnovne šole Nazarje, Rokometni klub Nazarje, Športno društvo BSH Nazarje, Konjeniški klub Buteko.

Prebivalcem občine je na voljo naslednja športna infrastruktura: športna dvorana, športno igrišče Nazarje, taborni prostor Laze–Kokarje, športno-rekreacijski center Račnek – Šmartno ob Dreti, športnorekreacijski center Laze–Kokarje, in zasebni konjeniški center Ranč Burger Veniše s teniškimi igrišči Veniše – Lačja vas.

Občina Nazarje izvaja sofinanciranje Letnega programa športa v občini Nazarje na podlagi, z novimi pogledi na razvoj športa v RS, usklajenim Pravilnikom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Nazarje, ki je bil sprejet na 12. redni seji občinskega sveta (25.2.1016). Ta določa natančnejši obseg in vrsto področji športa v javnem interesu ter višino proračunskih sredstev za šport za posamezno proračunsko leto. Na podlagi vsakoletnega javega razpisa, pripravi občinska uprava predlog financiranja športa,  ki se obravnava in potrjuje na Občinskem svetu občine Nazarje.

Skladno z Letnim programom športa in javnim razpisom, se v okviru proračuna razdelijo sredstva med posamezne izvajalce.

V letu 2020 je bilo tako za področje športa predvidenih 301.701,00 € EUR. Od tega za športno infrastrukturo 269.101 EUR, za športne programe, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu in športne prireditve pa 30.000 EUR ter za strokovno in informacijsko podporo ter promocijske športne prireditve 2.600 EUR. Pretežni del sredstev je v bilo v 2020 namenjenih posodobitvam športne dvorane – strošek zamenjave poda je predstavljal 58,67% od vseh sredstev.

Iz proračuna občine so bila v letu 2020 financirana naslednja športna društva:

- Košarkarski klub Nazarje,

- Planinsko društvo Nazarje,

- Rokometni klub Nazarje,

- Športno društvo Lipa,

- Športno društvo Vrbovec,

- Društvo tabornikov Rod Sotočje,

- Športno društvo Osnovna šola Nazarje.

Občina Nazarje je v letu 2020, glede na skupine programov in področja športa po javnem razpisu, namenila temu sektorju 30.000,00 Eur. Od tega 47,17 % razpoložljivih sredstev za izvajanje športnih programov, 8,33 % za športne prireditve, 10,00 % za financiranje delovanja športnih društev, 26,67 % za obratovalne stroške športnih objektov,  1,17 % za izpopolnjevanje in 6,67 % za prostočasne programe otrok v osnovni šoli.

Skupna realizacija Letnega programa športa 2020 je bila 93,19 %. Športni programi skupaj so bili realizirani 76,54 % (2019: 92,74 %), športni objekti 95,35 % (2019: 23,50 %) in športne prireditve 38,19 % (2019: 97,22 %). Vzrok nižje stopnje realizacije programov in prireditev  so bili ukrepi povezani z Covid epidemijo. Področji razvojnih dejavnosti in organiziranosti v športu sta bili realizirani 100,00 % (2019 ter 2018: enako).

Skupna absolutna realizacija sredstev za šport se je v letu 2020 močno dvignila. Skupaj je bilo športu namenjeno 6,64 %, kar je največ v zadnjih treh letih (2019: 2,75 %; 2018: 2,59 %; 2017: 3,91 %). Tudi podatek o proračunskih sredstvih na prebivalca je daleč najvišji: 79,23 € (2019: 28,69 €; 2018: 32,58 €; 2017: 38,34 €). Ponovno je bilo realiziranih več vlaganj v športno infrastrukturo, ki predstavlja kar 91,15 % vseh sredstev, ki jih je Občina namenila športu.

## Analiza izvajanja pripravljalnih dejavnosti za izgradnjo koloparka

Ideja izgradnje koloparka v Nazarjah se je zasnovala že v letu 2019. V okviru pogovorov na občinski ravni se je izoblikoval idejni načrt. Pridobljena je bila ponudba, na osnovi katere se je opravil izbor variante in se bo pridobilo gradbeno dovoljenje.

Izbrana je bila varianta izgradnje koloparka, ki predstavlja nadstandardno celostno ureditev asfaltiranega grbinastega poligona, primernega za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Vključuje vsa gradbena dela in položitev posebej prirejene asfaltne zmesi, zunanjo ureditev s travno rušo, kakovostnim serijskim urbanim pohištvome in razsvetljavo.

Izgradnja koloparka je načrtovana na občinskem zemljiču, v neposredni bližini stanovanjskh blokov in osnovne šole. Izkoriščen bo prostor, ki je bil že sedaj namenjen športni dejavnosti. Na parceli je nogometno in košarkaško igrišče, ki pa ima dotrajano podlago. Z izgradnjo kolesarskega poligona bo prostor dobil povsem novo vsebino, postal bo tudi precej bolj privlačen in obiskan oz. koriščen.

Slika 2: Prikaz lokacije predvidenega poligona.

Slika 3: Predviden izgled koloparka v Nazarjah.

## Vizija Občine Nazarje

Občina Nazarje je skupnost, kjer ljudje želijo živeti, delati, se razvijati, izobraževati in udejstvovati, kjer lahko v polnosti uresničujejo svojo ustvarjalnost.

Občina Nazarje ima uspešno in vitalno gospodarstvo, visoko kakovost prostora, bivalnega okolja in naravne vire, ki so njena najdragocenejša dobrina.

Z združevanjem vseh svojih razvojnih potencialov - naravnih, kulturnih, gospodarskih, človeških – smo med najuspešnejšimi občinami v Savinjski regiji.

Prednostne usmeritve Občine do leta 2030 na področju športa so naslednje:

- zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti in njihov razvoj,

- izvajanje skupnih projektov in programov,

- ustrezno vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture,

- organizacija športnih prireditev.

## Cilji Občine Nazarje

Občina Nazarje smiselno povzema svoje cilje iz Strategije razvoja Slovenije. Njihovo upoštevanje na lokalni ravni z integracijo v način delovanja občine, pomeni namreč tudi njihovo realizacijo na konkretnem nivoju. Zasledujejo se predvsem sledeči cilji:

- Hiter gospodarski razvoj in povečanje zaposlenosti v skladu s cilji Lizbonske strategije. Ta cilj je možno doseči s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v učenje, izobraževanje, usposabljanje, itd.;

- Izboljšanje kakovosti življenja in blaginje prebivalcev, merjene s kazalci človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti (vlaganja v učenje, izobrazbo, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov);

- Uveljavljanje načela trajnosti na vseh področjih razvoja, vključno s trajnostnim obnavljanjem prebivalstva.

- OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

# OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI

Glavni cilji, ki jih Občina Nazarje zasleduje z investicijo so naslednji:

- zagotoviti prosto dostopen in privlačen športni objekt v naravi;

- izboljšati in posodobiti namembnost zemljišča, ki je bilo že v preteklosti namenjeno športni dejavnosti;

- nuditi občanom, predvsem mladim, možnost kakovostnega in aktivnega preživljanja prostega časa na svežem zraku (stran od elektronskih naprav);

- prispevati k popularizaciji atraktivne športne dejavnosti na območju celotne regije.

Posredno pa so nameni izvedbe obravnavane investicije še:

- dvigniti kakovost in dodano vrednost prostora v naravi, ki bo s tem postalo mesto za športne aktivnosti in medgeneracijsko druženje;

- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja;

- zagotavljati rast športne kulture in ozaveščenosti občanov občine Nazarje;

- povečanje števila športno aktivnih prebivalcev v občini Nazarje.

Eden pomembnih dejavnikov športnega udejstvovanje je materialno okolje, zato je ena od prednostnih nalog Občine Nazarje izgradnja oziroma obnova kakovostnih športnih objektov in naravnih površin za šport. Sofinanciranje dejavnosti na področju športnih objektov in naravnih površin za šport sodi v letne programe športa v občini.

Športni objekti v naravi morajo biti kar najbolje izkoriščeni, vsakodnevno, za potrebe otrok, mladine in drugih športnih navdušencev.  S takšnim objektom kot je kolopark, je mogoče ustvariti povezave med športom v družini, med prijatelji, vrstniki in širšo skupnostjo. Objekti za športno rekreacijo v naravi so prosto dostopni vsem skupinam prebivalstva, kar je njihova pomembna prednost.

Celostna podoba športa in športne ozaveščenosti se mora kazati tudi na urejenosti naravnega prostora za športne namene. Zato je v investiciji predvidena tudi ureditev in postavitev urbane opreme, ki bo skladna z okolico.

Objekti za kakovostni šport in rekreacijo morajo slediti stalnemu razvoju in biti hkrati privlačni za mlade. Zato Občina želi vzpostaviti nov inovativen športni objekt, ki bo na voljo čim širšemu krogu prebivalstva. Na predvidenem zemljišču je sedaj opuščeno, nekdanje delno asfaltirano in degradirano igrišče, ki se nahaja ob  nogometnem in košarkaškem igrišču, ki je tudi dotrajano in ne služi v polnosti več svojemu namenu. Namesto tega se bo na zemljišču vzpostavil nov športni objekt, ki bo spremenil prostor in nudil nove možnosti športnega udejstvovanja. Ker velja kolopark oz. grbinasti kolesarski poligon za privlačen in inovativen športni objekt, ki po drugi strani tudi ne potrebujo veliko zemljišča in vzdrževanja, se je Občina odločila, da le-tega umesti na obstoječe zemljišče.

Kolopark v Nazarjah bo gradilo podjetje, ki ima pridobljen certifikat o skladnosti s standardi EN 1176-, EN 1177, EN 15312 in EN 14974. Kolopark bo načrtovan v skladu z navedenimi standardi, ki zajemajo evropske in slovenske standarde za zunanja otroška igrišča in igrišča na prostem.

# USKLAJENOST INVESTICIJE Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

## Strategije in resolucije, ki so v skladu s cilji investicijskega projekta

Investicija izgradnje koloparka v Nazarjah je skladna z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023. Skupen namen ukrepov je zagotavljanje možnosti za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem dostopnosti do športa za prebivalce Republike Slovenije, s konkurenčnostjo športnih organizacij in s kakovostjo športnih programov. Ukrepi nacionalnega programa športa 2014-2023 so predstavljeni po sedmih sklopih:

- športni programi (vsebinska osnova športa),

- športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa),

- razvojne dejavnosti v športu (podpora za posamezniku primerno, varno izvajanje športnih dejavnosti),

- organiziranost v športu (zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja športnih organizacij),

- športne prireditve in promocija športa (krepitev promocije športa in ustvarjanje družbenih in ekonomskih koristi),

- družbena in okoljska odgovornost v športu (zagotavljanje spodbudnega trajnostno naravnanega okolja za razvoj športa),

- podporni mehanizmi za šport (spodbudno družbeno okolje za razvoj športa in preprečevanje zlorab v športu).

Občina Nazarje se namerava z investicijsko operacijo »Izgradnja Koloparka Nazarje« prijaviti na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023.

Obravnavana investicija je tudi uvrščena v občinski Letni program športa za leti 2021 in 2022 ter v Načrt razvojnih programov Občine Nazarje za leto 2022.

Velik javni interes na področju športa uresničuje investicija tudi s tem, da sovpada s strateškimi cilji na področju športne rekreacije, ki so:

- povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije,

- povečati ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti za lastno zdravje v najširšem pomenu besede in o možnih negativnih vplivih športne dejavnosti na naravno okolje.

## Zakonske podlage

Zakon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18, 82/2020) v svojem 4. členu nalaga lokalnim skupnostim uresničevanje javnega interesa v športu z zagotavljanjem pogojev, da se prebivalci več in bolj kakovostno ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja, in se uresničuje na različnih področjih. Med njimi so športni objekti in površine za šport v naravi, kamor se uvrša tudi kolopark v Nazarjah.

- OPIS MOŽNIH VARIANT

V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) bi morala biti vsebina idejnih projektov obravnavana variantno.

Za investicijo, ki opredeljuje umestitev Koloparka oziroma t.i. pumptrack poligona v Nazarjah  sta bili v presojo vključeni dve varianti in sicer:

| 1. | Varianta 0: | Minimalna varianta ali varianta brez investicije (ohranitev obstoječega stanja – asfaltna površina); |
| --- | --- | --- |
| 2. | Varianta 1: | Investicija v umestitev Koloparka v Nazarjah ob reki Dreti in ob obstoječemu nogometnemu igrišču. |

# VARIANTA 0 – MINIMALNA VARIANTA ALI VARIANTA BREZ INVESTICIJE

Varianta 0 predvideva sprejem odločitve, da se investicija v umestitev Koloparka v Nazarjah ob reki Dreti in ob obstoječemu nogometnemu igrišču ne izvede.

Varianta brez investicije bi pomenila ohranitev trenutnega stanja, torej ohranitev asfaltne površine. Varianta brez investicije bi pomenila veliko škodo in izgubljeno priložnost, saj tovrstni poligon predstavlja dolgoročno investicijo v lokalno skupnost in njene prebivalce. Brez investicije ne bi prišlo do ureditve parka s poudarkom na športnih vsebinah, zaradi česar občani ne bi dobili rekreativnih in družabnih površin za rekreacijo, medgeneracijsko druženje in aktivno preživljanje prostega časa. V primeru odločitve za varianto 0, ne bi prišlo do izboljšanja pogojev za rekreacijo ter posledično do pozitivnega vpliva na zdravje občanov. V kolikor se projekta ne izvede, lokalna skupnost ne bi izkoristila svojega prostorskega oziroma naravnega potenciala za izpopolnitev turistične ponudbe (športno-rekreacijski park) in privabitev večjega števila obiskovalcev. Varianta brez investicije ne bi imela pozitivnega vpliva na trajnostni razvoj, prav tako se ne bi izboljšala kakovost bivanja v občini Nazarje.

# VARIANTA 1 – INVESTICIJA V UMESTITEV KOLOPARKA V NAZARJAH

Z investicijo v Kolopark bo Občina Nazarje bogatejša za nov športni objekt sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost Kolopark poligona omogoča pestro in zabavno, a varno kolesarsko izkušnjo tudi na manjših površinah . Asfaltni poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Za premikanje po poligonu kolesarji ne uporabljajo poganjanja temveč se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen način poganjanja Koloparke ločuje od ostalih objektov in stez.

V skladu s projektnimi izhodišči je konceptualno zasnovana umestitev Koloparka na parcelah 921/12 in 921/40, k.o. 936 .Tlorisna površina je 433 m2 in se tako uvršča med nezahtevne objekte.

Poligon je zasnovan na način, ki omogoča vožnjo v obe smeri. Poligon je primarno zasnovan za kolesarje, vendar je primeren tudi za ostale uporabnike športnih rekvizitov na kolesih (poganjalci, rolke, rolerji in skiroji).

Kolopark bo imel asfaltno vozno površino, zato bo obstojen. Z njimi bodo minimalni stroški vzdrževanja. Poleg tega kompaktna vozna površina omogoča varno uporabo v vseh vremenskih pogojih.

Prednosti :

- PRIMERENI ZA ŠIROK SPEKTER UPORABNIKOV

Primeren za vse med drugim in sedemdesetim letom starosti ter hkrati tudi za vse vrste koles in vožnjo s poganjalci, skiroji, rolkami in rolerji.

- ATRAKTIVEN, A VAREN NAČIN REKREACIJE

Koloparki so varni tudi za najmlajše uporabnike, saj izpolnjujejo evropske in slovenske standarde za zunanja otroška igrišča in igrišča na prostem, kar dokazujemo z zunanjim nadzorom in certificiranjem.

- UMESTITEV V NEPOSREDNO BLIŽINO UPORABNIKOV

Edinstven športni objekt, ki ga je zaradi manjše površine in atraktivnega izgleda mogoče umestiti neposredno v urbana središča (divja parkirišča, zelene površine, ipd.).

- ZA VSE VREMENSKE RAZMERE

Asfaltna vozna površina omogoča varno uporabo Koloparka v vseh vremenskih razmerah.

- MINIMALNO VZDRŽEVANJE

# IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE

Za pravilno izbiro optimalne variante izvedbe projekta je bila izdelana SWOT analiza, ki je prikazana v nadaljevanju.

Tabela 2: Izdelana SWOT analiza izvedbe investicijskega projekta

| Prednosti + : | Slabosti – : |
| --- | --- |
| Primerno za širok spekter uporabnikov Atraktiven, a varen način rekreacije Umestitev v neposredno bližino uporabnikov Za vse vremenske razmere Minimalno vzdrževanje | slabosti investicije niso razvidne, saj gre v celoti za izboljšanje obstoječih površin. |
| Priložnosti + : | Nevarnosti – : |
| pritegnitev večjega števila novih obiskovalcev občine, diverzifikacija ponudbe športnih dejavnosti, povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva, možnost organiziranja športno rekreativnih prireditev in šolskih športnih tekmovanj. | padanje zanimanja za šport in posledično neizkoriščene kapacitete, zagotovitev potrebnih sredstev za vzdrževanje objekta. |

Glede na opredelitev obeh variant je edina smiselna varianta 1 (projekt se izvede). To utemeljimo s tem, da bodo nove parkovne površine - kolopark izboljšale kakovost bivanja v občini, revitalizirano bo sedaj degradirano in slabo uporabljeno območje, izboljšana bo turistična ponudba občine, hkrati pa bo projekt prispeval k izboljšanju psihičnega in fizičnega zdravja občanov (rekreacija in medgeneracijsko druženje).

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

# OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

## Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

Tabela 3: Določitev vrste investicije

|  | Investicija v nakup |  | Adaptacija |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Novogradnja |  | Gradnja novega objekta v naravi |
|  | Rekonstrukcija |  | Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev |
| Poleg tega pa tudi: |
|  | Če je podano državno poroštvo |  | Ali če je vključeno v nacionalni program |

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

## Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije

Tabela 4: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije

| Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta | Dokument identifikacije investicijskega projekta | Predinvesticijska zasnova | Investicijski program |
| --- | --- | --- | --- |
| manj od 300.000 EUR če je objekt tehnološko zahteven, če bodo nastale pomembne finančne posledice v času obratovanja in, če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi sredstvi, | Ne Da Da Da | Ne | Ne |
| več od 300.000 in manj od 500.000 EUR | Da | Ne | Ne |
| več od 500.000 EUR in manj od 2.500.000 EUR | Da | Ne | Da |
| Več od 2.500.000 EUR | Da | Da | Da |

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

## Zakonsko določena izdelava investicijske dokumentacije

Tabela 5: Potrebna izdelava investicijske dokumentacije

| X | Dokument identifikacije investicijskega projekta |
| --- | --- |
|  | Predinvesticijska zasnova |
|  | Investicijski program |

Vir: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

# OCENA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH

## Varianta 0 – brez investicije

Varianta 0 ne povzroča nobenih finančnih posledic, povezanih z izvedbo investicije, saj investicija ne bi bila izvedena.

## Varianta 1 – z investicijo

Ocena stroškov izvedbe variante 1, variante »z investicijo«  temelji na sledečih osnovah:

- stroški del so ocenjeni s strani pripravljavca projektne dokumentacije;

- vsi stroški so navedeni brez in z DDV v EUR (22%);

- zakonsko določen plačilni rok opravljenih del je 30 dni;

- ker je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta so tekoče cene enake stalnim cenam.

Tabela 6: Prikaz celotnih investicijskih stroškov projekta v stalnih/tekočih cenah brez in z DDV v EUR

| Zap.št. | Postavka | cene brez DDV | DDV (22%) | cene z DDV | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolopark | 34.894,16 € | 7.676,72 € | 42.570,88 € | 94,01% |
| 2. | Nadzor nad deli | 523,41 € | 115,15 € | 638,56 € | 1,41% |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | 500,00 € | 110,00 € | 610,00 € | 1,35% |
| 4. | Izdelava investicijske dokumentacije | 1.000,00 € | 220,00 € | 1.220,00 € | 2,69% |
| 5. | Izdelava vloge | 200,00 € | 44,00 € | 244,00 € | 0,54% |
|  | SKUPAJ | 37.117,57 | 8.165,87 | 45.283,44 | 100,00% |

Vir: Ocena pripravljavca projektne dokumentacije, Občina Nazarje, november 2021.

# DINAMIKA IZVAJANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Začetek investicijskega projekta »umestitev Koloparka v Nazarjah« se bo začela izvajati predvidoma v mesecu aprilu 2022 in se bo končala v mesecu oktobru leta 2022, ko se bodo  v celoti izvedla vsa potrebna investicijska dela projekta.

Natančnejši okvirni terminski plan investicije je sledeč:

Tabela 7: Dinamika izvajanja investicijskega projekta

| Št. | Aktivnosti | Trajanje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava vse potrebne dokumentacije | november 2021 |
| 2. | Potrditev DIIP s strani naročnika | november 2021 |
| 3. | Prijava na javni razpis Fundacije za šport | november 2021 |
| 4. | Odločitev Fundacije za šport | Q1 2022 |
| 5. | Izvedba javnega naročila in izbor izvajalca | Q1 2022 |
| 6. | Izvedba obnovitvenih del | april – oktober 2022 |
| 7. | Konec investicijskih del na projektu | oktober 2022 |

Vir: Ocena pripravljavca projektne dokumentacije, Občina Nazarje, november 2021

# SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV S ČASOVNIM NAČRTOM IZVEDBE

Tabela 8: Prikaz celotnih investicijskih stroškov projekta po letih izvedbe brez in z DDV po stalnih/tekočih cenah v EUR

| Zap.št. | Postavka | DDV | 2021 | 2022 | SKUPAJ | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolopark | brez | 0,00 € | 34.894,16 € | 34.894,16 € | 77,06% |
|  |  | 22% | 0,00 € | 7.676,72 € | 42.570,88 € | 16,95% |
|  |  | z | 0,00 € | 42.570,88 € | 42.570,88 | 94,01% |
| 2. | Nadzor nad deli | brez | 0,00 € | 523,41 € | 43.094,29 € | 1,16% |
|  |  | 22% | 0,00 € | 115,15 € | 43.209,44 € | 0,25% |
|  |  | z | 0,00 € | 638,56 € | 43.209,44 € | 1,41% |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | brez | 500,00 € |  | 43.709,44 € | 1,10% |
|  |  | 22% | 110,00 € |  | 43.819,44 € | 0,24% |
|  |  | z | 610,00 € |  | 43.819,44 € | 1,35% |
| 4. | Izdelava investicijske dokumentacije | brez | 1.000,00 € |  | 44.819,44 € | 2,21% |
|  |  | 22% | 220,00 € |  | 45.039,44 € | 0,49% |
|  |  | z | 1.220,00 € |  | 45.039,44 € | 2,69% |
| 5. | Izdelava vloge | brez | 200,00 € |  | 45.239,44 € | 0,44% |
|  |  | 22% | 44,00 € |  | 45.283,44 € | 0,10% |
|  |  | z | 244,00 € |  | 45.283,44 € | 0,54% |
| / | SKUPAJ | brez | 1.700,00 € | 35.417,57 € | 37.117,57 € | 81,97% |
|  |  | 22% | 374,00 € | 7.791,87 € | 8.165,87 € | 18,03% |
|  |  | z | 2.074,00 € | 43.209,44 € | 45.283,44 € | 100,00% |
| / | Delež po letih | / | 4,58% | 95,42% | 100,00% | / |

Vir: Ocena pripravljavca projektne dokumentacije, Občina Nazarje,november 2021.

# DELITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA UPRAVIČENE IN NEUPRAVIČENE STROŠKE

Upravičeni stroški predstavljajo tisti del oziroma vrsto celotnih stroškov operacije, ki se nanašajo na umestitev Koloparka v Nazarjah in bodo nastali v obdobju od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022, pri čemer je obdobje upravičenih izdatkov od 1.1.2022 do 30.11.2022.

Fundacija za šport bo sofinancirala umestitev Koloparka v višini 17.400 €, kar pomeni 49,865% neto vrednosti Koloparka. Občina bo finacirala preostanek neto predračunske vrednosti umestitve Koloparka kar znaša 17.494,16 €, kar predstavlja del investicije.

Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najema kreditov ter stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke, niso upravičeni stroški in niso predmet sofinanciranja.

Občina Nazarje bo del sredstev zagotovila iz proračuna, in sicer v vrednosti 17.494,16 € plus DDV , preostanek v višini 17.400 €, po tekočih cenah, pa se bo financiral v sklopu Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letu 2022.

Tabela 9: Prikaz upravičenih in neupravičenih investicijskih stroškov glede na posamezno postavko po stalnih/tekočih cenah v EUR

| Zap.št. | Postavka | DDV | Upravičen | Neupravičen | SKUPAJ | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradnja novega koloparka | brez | 34.894,16 € | 0 | 34.894,16 | 77,06% |
|  |  | 22% | 7.676,72 € | 0 | 7.676,72 | 16,95% |
|  |  | Z | 42.570,88 € | 0 | 42.570,88 | 94,01% |
| 2. | Nadzor nad deli | brez | 0,00 € | 523,41 € | 43.094,29 € | 1,16% |
|  |  | 22% | 0,00 € | 115,15 € | 43.209,44 € | 0,25% |
|  |  | Z | 0,00 € | 638,56 € | 43.209,44 € | 1,41% |
| 3. | Izdelava projektne dokumentacije | brez | 0,00 € | 500,00 € | 43.709,44 € | 1,10% |
|  |  | 22% | 0,00 € | 110,00 € | 43.819,44 € | 0,24% |
|  |  | Z | 0,00 € | 610,00 € | 43.819,44 € | 1,35% |
| 4. | Izdelava investicijske dokumentacije | brez | 0,00 € | 1.000,00 € | 44.819,44 € | 2,21% |
|  |  | 22% | 0,00 € | 220,00 € | 45.039,44 € | 0,49% |
|  |  | Z | 0,00 € | 1.220,00 € | 45.039,44 € | 2,69% |
| 5. | Izdelava vloge | brez | 0,00 € | 200,00 € | 45.239,44 € | 0,44% |
|  |  | 22% | 0,00 € | 44,00 € | 45.283,44 € | 0,10% |
|  |  | Z | 0,00 € | 244,00 € | 45.283,44 € | 0,54% |
| / | SKUPAJ | brez | 34.894,16 € | 2.223,41 € | 37.117,57 € | 81,97% |
|  |  | 22% | 7.676,72 € | 489,15 € | 8.165,87 € | 18,03% |
|  |  | Z | 42.570,88 € | 2.712,56 € | 45.283,44 € | 100,00% |
| / | Delež po letih | / | 106,37% | 100,00% | 100,00% | / |

Vir: Določitev upravičenih in neupravičenih stroškov na podlagi Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023,november 2021.

# VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Investicijski projekt »KOLOPARK« bo sofinancirala Fundacija za šport v višini 17.400 €.

Preostanek upravičenih stroškov in celotne neupravičene pa bo iz proračuna financirala Občina Nazarje.

Tabela 10: Prikaz virov financiranja investicijskega projekta v posameznih letih brez in z DDV po stalnih/tekočih cenah v EUR

| Zap.št. | Viri financiranja | 2022 | SKUPAJ | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sredstva Javnega razpisa FŠO | 17.400,00 € | 17.400,00 € | 46,88% |
| 2. | Sredstva Občine Nazarje | 19.717,57 € | 37.117,57 € | 53,12% |
| a) | Preostanek upravičenih stroškov | 17.494,16 € | 17.494,16 € | 47,13% |
| b) | Neupravičeni stroški (100%)+DDV | 2.223,41 € | 19.717,57 € | 5,99% |
| 3. | SKUPAJ | 37.117,57 | 37.117,57 | 52,87% |
| / | Delež po letih | 100,00% | 100,00% | / |

Vir: Določitev virov financiranja na podlagi Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023, november  2021.

Dobra polovica projekta (50,135%) se bo financirala iz naslova občinskih virov, iz naslova pridobljenih sofinanciranih sredstev na podlagi Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023, pa se bo financiralo preostalih 49,865 % vrednosti celotnega investicijskega projekta.

- OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJSKI PROJEKT

# STROKOVNE PODLAGE IN DOVOLJENJA

SPLOŠNA ZAKONODAJA:

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi »Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ« (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16).

## Zakonska podlaga

- Zakon o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18, 82/2020)

- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.,065/20 in 15/21-ZDUOP)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021in 2022 ZIPRS2122 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21-ZDUOP, 74/21 in 172/21);

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US);

- Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19);

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16);

- Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo,64/16-odl. US in 20/18-OROZ631)

STROKOVNE PODLAGE:

- Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte; izdelal Anže Bizjak; 10.11.2021.

# LOKACIJA IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

Investicija se bo izvedla v Nazarjah ob reki Dreti in ob obstoječemu nogometnemu

igrišču.  Poligon se nahaja na parcelah s parcelno številko 921/12 in 921/40 vse K.O. 936-

PRIHOVA.

Lastnik parcele je Občina Nazarje.

Slika 4: Prikaz lokacije predvidenega poligona.

Vir: Prostorski informacijski sistem, Občina Nazarje, november  2021.

# TERMINSKI PLAN

Terminski plan je že podan v točki 5.3. »Dinamika izvajanja investicijskega projekta« in ga zato ne bomo ponovno navajali.

# VARSTVO OKOLJA

Predvideni vplivi na okolje, ki bi bili lahko povzročeni med obnovo, bodo časovno omejeni samo na dobo izvajanja del na športnem objektu.

Ocenjuje se, da so vplivi na okolje, ki bodo nastajali med obnovo, zaradi količinske, prostorske in časovne omejenosti sprejemljivi za okolje.

Tudi po dokončanju del investicija ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Varstvo okolja se opredeljuje še glede na sledeča izhodišča:

- Učinkovitost izrabe naravnih virov:

Materiali, ki se bodo uporabljali pri izvedbenih delih, ne bodo vsebovali okolju nevarnih in škodljivih snovi.

- Okoljska učinkovitost:

Kar zadeva okoljsko učinkovitost bo pri izvedbenih delih uporabljena najboljša razpoložljiva tehnika. Glede na naravo investicije pri tej točki ne zaznavamo drugih posebnosti.

- Trajnostna dostopnost:

Z obravnavano investicijo se ne izboljšuje trajnostne dostopnosti. .

- Zmanjševanje vplivov na okolje:

Posebna poročila o vplivih na okolje ali strokovne ocene po veljavnih predpisih niso potrebne.

# KADROVSKO-ORGANIZACIJSKA SHEMA

Investicija ne predvideva novih zaposlitev. Za park bo skrbel in ga vzdrževal obstoječi zaposleni, pri čemer bo investicija pozitivno vplivala na ohranjanje delovnega mesta.

Kot pravna oseba je za izvedbo investicije odgovorna Občina Nazarje, odgovorna oseba investitorja je župan g. Matej Pečovnik.

Odgovorna oseba za pripravo in nadzor nad pripravo ustrezne investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije pa je Samo Begič, direktor občinske uprave.

Pri vodenju projekta Občina Nazarje zasleduje predvsem naslednje cilje:

- Sistemska ureditev razmerij med udeleženci (določitev odgovornosti in pristojnosti);

- Način kontrole nad izvedbo del;

- Dokumentiranje poročil in zapisnikov.

Zagotavljanje kontrole nad izvedbo je zagotovljena s širšim krogom udeležencev, ki pregledajo posamezno aktivnost, to so tako strokovne službe Občine Nazarje kot tudi zunanji izvajalci. Širši krog udeležencev tako bistveno zmanjša možnost napak. Z notranjo organizacijo dela na Občini Nazarje so predvidena tudi nadomeščanja v primeru odsotnosti.

# EKONOMSKA UPRAVIČENOST PROJEKTA

V skladu s poslanstvom in strategijo razvoja Občine Nazarje se že dalj časa pojavlja potreba po dodatnih športnih aktivnostih. Obravnavana investicija bo izvedena tako, da bo prinesla pozitivne ekonomske učinke na vse krajane Občine Nazarje, kakor tudi na ostalo družbo kot celoto.

Vsi pozitivni učinki, tako nedenarni kot denarni, presegajo denarne in nedenarne stroške investicije.

Izvedba projekta je pomembna in opravičljiva z vidika dviga kakovosti življenja in z vidika izboljšanja pogojev za zdravo in aktivno življenje ter za druženje ljudi vseh generacij, za Občino Nazarje in njene občane pomeni izvedba tega projekta izboljšanje rekreativne in turistične ponudbe občine ter korak naprej v infrastrukturnem razvoju občine. .

Ker bo investicijski projekt omogočil napredek v športu nasploh, bo s tem pozitivno prispeval tudi k napredku družbe v širšem pomenu besede.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je investicijska naložba v investicijsko operacijo smiselna in upravičena.

Prav tako bo investicijska operacija skladna z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

### Ocena prihodkov

Projekt ne bo ustvarjal prihodkov, zato prihodki niso ovrednoteni.

### Ocena stroškov

Investicija bo povzročila dve vrsti odhodkov: stroški tekočega vzdrževanja in strošek amortizacije.

V strošek tekočega vzdrževanja zaključene investicije so vključenih vsi stroški, ki jih bo imel upravljavec.

Strošek tekočega vzdrževanja je na podlagi izkušenj Občine Nazarje pri vzdrževanju podobnih športnih objektov določen na 500,00 EUR na letnem nivoju.

Amortizacija je odvisna od metode amortiziranja, letnih amortizacijskih stopenj in amortizacijske osnove. Za potrebe izračuna stroškov amortizacije smo upoštevali sledeča izhodišča:

- 3 % amortizacijsko stopnjo za vsa izvedbena dela projekta Kolopark.

Amortizacijska osnova za gradbena dela znaša 1.046,82 € na leto.

Letni strošek amortizacije je izračunan s pomočjo podanih amortizacijskih stopenj in amortizacijskih osnov.

Ker je amortizacijska doba daljša od ekonomske dobe investicije, v zadnjem letu ostaja neamortiziran del investicije, ki predstavlja preostanek vrednosti v višini 19.191,79 €.

- IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV

# IZRAČUN FINANČNIH KAZALNIKOV

## Doba vračanja investicijskih sredstev

Upoštevajoč investicijsko vrednost, letni strošek amortizacije in stroške vzdrževanja se investicijska naložba investitorju ne povrne v življenjski dobi projekta. Glede na to, da gre za investicijo v občinsko športno infrastrukturo, ki ne generira nobenih prihodkov, je to razumljivo.

## Ostali finančni kazalniki

Glede na značilnosti obravnavane investicije lahko obravnavamo naslednja dva kazalnika in sicer:

- vrednost naložbe na prebivalca = vrednost naložbe v EUR / število prebivalcev = 45.283,44 EUR / 2652     17,08 EUR na prebivalca.

- vrednost naložbe na 1 m2 = vrednost naložbe v EUR / površina športnega objekta = 45.283,44  EUR / 1.215,60 m2 = 37,25 EUR na m2 športnega objekta.

V tabelah v nadaljevanju je podan prikaz ekonomskega toka obravnavane investicije v ekonomskem obdobju 15-ih let in to med leti 2022 in 2037. V nadaljevanju je prikazan tudi diskontirani ekonomski tok investicije ob upoštevanju zgoraj navedenih predpostavk. Uporabljena je 4 % diskontna stopnja.

# PREDSTAVITEV UČINKOV, KI SE NE DAJO OVREDNOTITI Z DENARJEM

Izvedba projekta je pomembna in opravičljiva z vidika dviga kakovosti življenja in z vidika izboljšanja pogojev za zdravo in aktivno življenje ter za druženje ljudi vseh generacij. Za Občino Nazarje in njene občane pa pomeni izvedba tega projekta tudi izboljšanje rekreativne in turistične ponudbe občine ter korak naprej v infrastrukturnem razvoju občine.

Kolopark predstavlja:

- atraktivno in varno športno infrastrukturo na prostem,

- asfaltno krožno stezo z ritmično povezanimi grbinami in zavoji,

- športni objekt primeren za vožnjo s kolesi, rolkami, rolerji, skiroji in ostalimi športnimi rekviziti na kolesih,

- športni objekt primeren za uporabnike od 2. do 70. leta,

- stičišče lokalne skupnosti,

- inovativen način poganjanja s spreminjanjem težišča,

- fizično intenziven način gibanja,

- športno infrastrukturo, ki spodbuja razvoj ravnotežja in koordinacije,

- športni objekt, ki ga je mogoče umestiti v neposredno bližino uporabnikov,

- trajen objekt, ki potrebuje minimalno vzdrževanje,

- objekt v zemeljski, betonski, asfaltni ali modularni različici.

Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi dejstva, da gre za dobro premišljen projekt z znanim terminskim planom in zaprto finančno konstrukcijo menimo, da je projekt smiseln in upravičen.

# ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI

## Analiza tveganj

Analiza tveganja je ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. Če je mogoče to verjetnost številčno izraziti se imenuje stopnja tveganja. Analiza zajema ovrednotenje projektnih (tveganje razvoja projekta, tveganje izvedbe in obratovanja projekta) in splošnih tveganj (politična, narodno-gospodarska, družbeno-kulturna in druga tveganja).

Druga tveganja ne bodo bistveno spremenila poteka projekta, gre pa zlasti za nepredvidene dogodke med obnovo, ki bi lahko zakasnili ali podražili projekt.

Ti dogodki bi imeli tako nizek vpliv na celoten projekt, prav tako je verjetnost teh dogodkov razmeroma malo verjetna, čeprav mogoča. V nadaljevanju prikazujemo 3 kritične skupine tveganj in sicer: tveganja razvoja projekta in splošna tveganja, tveganja izvedbe projekta ter tveganja, ki lahko nastanejo v fazi obratovanja projekta vključno s prikazom njihovega vpliva ter možnost nastanka.

Natančnejši prikaz tveganj je predstavljen v spodnji tabeli »Analiza tveganj za obravnavan investicijski projekt«.

Legenda:

*Stopnja tveganja:	1= majhna verjetnost

3 = srednja verjetnost

5 = velika verjetnost

**Ocena vpliva:	0 = ni vpliva

1 = majhen vpliv

3 = srednji vpliv

5 = velik vpliv

Tabela 11: Analiza tveganj za obravnavan investicijski projekt

| Tveganja | Stopnja tveganj (verjetnost dogodka)* | Ocena vpliva** | Posledice tveganj | Ukrepi za zmanjšanje tveganj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TVEGANJA RAZVOJA PROJEKTA IN SPLOŠNA TVEGANJA |
| Tveganje zaradi imenovanja neizkušenega in strokovno neusposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta. | 1 | Čas: 3 Stroški: 3 Kakovost: 5 | Projekt ne bo uspešno voden in pravočasno zaključen; Sprejemanje napačnih odločitev; Nejasno delegirane naloge; Nejasno opredeljene odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu. | Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta; Zagotovitev zunanjih in notranjih svetovalcev. |
| Tveganje zaradi preobremenjenosti odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta in članov projektne skupine z drugimi nalogami. | 1 | Čas: 3 Stroški: 3 Kakovost: 5 | Projekt ne bo uspešno voden in izveden ter pravočasno zaključen; Projekt ne bo primerno spremljan in posledično se bodo nastali problemi reševali na daljše časovno obdobje. | Imenovanje izkušenega in strokovno usposobljenega strokovnega vodje, ki ni preobremenjen z drugimi nalogami; Imenovanje ustreznih članov projektne skupine, ki niso preobremenjeni z drugimi nalogami. |
| Tveganje zaradi neskladnosti projekta s strategijo Občine Nazarje. | 1 | Čas: 3 Stroški: 3 Kakovost: 1 | Neusklajenost projekta s strategijo; Podaljšanje roka izvedbe zaradi potrebnih prilagoditev dokumentacije. | Sodelovanje Občine Nazarje z izvajalcem projekta ter obveščanje oz. informiranje o vseh veljavnih in sprejetih strategijah in merilih občine; Upoštevanje sprejetih strategij in meril v fazi projektiranja ter kasneje v fazi izvedbe. |
| Tveganje zaradi spremembe zakonodaje. | 1 | Čas: 3 Stroški: 1 Kakovost: 1 | Neusklajenost projekta z veljavno zakonodajo; Podaljšanje roka izvedbe projekta zaradi potrebnih prilagoditev dokumentacije. | Spremljanje zakonodaje v vseh fazah izvedbe projekta. |
| Tveganje zaradi nestabilnih političnih dejavnikov. | 1 | Čas: 5 Stroški: 3 Kakovost: 1 | Zastoj (ustavitev) projekta. | Preveritev strateških odločitev države. |
| Tveganje zaradi odklonilnega javnega mnenja do realizacije projekta | 1 | Čas: 3 Stroški: 1 Kakovost: 1 | Podaljšanje roka izvedbe projekta. | Upoštevanje zahtev oz. priporočil; Pozitivno informiranje javnosti glede projekta. |
| Tveganja | Stopnja tveganj (verjetnost dogodka)* | Ocena vpliva** | Posledice tveganj | Ukrepi za zmanjšanje tveganj |
| TVEGANJE IZVEDBE PROJEKTA |
| Tveganje v postopkih oddaje del. | 3 | Čas: 3 Stroški: 3 kakovost: 1 | Ponovitev postopka javnega razpisa; Zamuda pri oddaji del. | Posebna pozornost namenjena postopku oddaje del (jasna opredelitev obsega del, itd.) |
| Tveganje zaradi izbora nestrokovnih in neizkušenih zunanjih izvajalcev. | 3 | Čas: 5 Stroški: 3 Kakovost: 5 | Podaljševanje rokov izvedbe in potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev (rebalans proračuna); Zamude pri pridobitvi ustrezne dokumentacije; Zapleti pri potrjevanju dokumentacije, Spreminjanje in dopolnjevanje dokumentacije. | Priprava kvalitetne razpisne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo; Jasno definiranje pogojev, ki jih mora ponudnik – izvajalec izpolniti predvsem glede referenc, kadrovske zasedbe, ter določitev ustreznih meril za izbor ponudnika; Zagotavljanje stalnega nadzora nad delom izvajalcev za pravočasno ukrepanje. |
| Tveganje zaradi nerazpolaganja z zadostnimi finančnimi sredstvi (glede na pridobljene ponudbe). | 3 | Čas: 5 Stroški: 5 Kakovost: 3 | Projekt ne bo zaključen v predvidenem roku; Potreba po zagotovitvi dodatnih denarnih sredstev (rebalans proračuna); Pri prekoračitvi predvidenega zneska za izvedbo investicije za več kot 20%, potreba po novelaciji investicijske dokumentacije. | Priprava kvalitetne projektne dokumentacije v skladu z veljavno zakonodajo; Priprava natančnih popisov del, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, za čim natančnejšo oceno predvidenih stroškov. |
| TVEGANJE OBRATOVANJA PROJEKTA |
| Tveganje zaradi nedoseganja okolje-varstvenih standardov. | 1 | Čas: 3 Stroški: 1 Kakovost: 3 | Poslabšanje kakovosti okolja; Povečanje obremenitev okolja; Povečanje stroškov izvedbe projekta. | Upoštevanje standardov kakovosti okolja v vseh fazah izvajanja investicije kakor tudi v fazi obratovanja športne dvorane |

## Analiza občutljivosti

Analiza občutljivosti je analiza učinkov sprememb nekaterih ključnih predpostavk na rezultate ocenjevanja stroškov in koristi. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo glede na posebnosti posamičnega projekta in jih je treba izbirati za vsak primer posebej.

V analizi občutljivosti so upoštevane naslednje variante:

- povečanje in zmanjšanje investicijskih stroškov za 5,00 % in 10,00 %,

- povečanje in zmanjšanje stroškov poslovanja za 5,00 % in 10,00 %.

Analize občutljivosti za spremembo prihodkov iz poslovanja ni mogoče narediti, saj projekt ne bo ustvarjal nobenih tržnih prihodkov.

# PRIMERJAVA, MERILA IN UTEŽI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE

Tabela 12: Primerjava med variantama 0 in 1

| Zap.št. | POSTAVKA | VARIANTA 0 | VARIANTA 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vpliv na športno, družbeno in kulturno dejavnost | Negativen | Pozitiven |
| 2. | Vpliv na zagotovitev ustrezne športne infrastrukture | Negativen | Pozitiven |
| 3. | Vpliv na javni interes | Negativen | Pozitiven |
| 4. | Tehnologija za izvedbo investicijske operacije | Ni potrebna | Da |
| 5. | Vpliv na okolje | Negativen | Pozitiven |
| 6. | Vpliv na povečano zaposlenost v občini | Nevtralen | Nevtralen |
| 7. | Čas izvedbe investicije | Nevtralen | Daljši |
| 8. | Stroški investicije | Nevtralen | Večji |

Vir: Občina Nazarje, spletni vir, oktober 2021.

IZBOR VARIANTE:

Na podlagi vseh dejstev in ocene, da je investicija tehnično, finančno in organizacijsko izvedljiva na način, kot je zamišljena, je bila izbrana varianta 1, z investicijo.

Pri merilih in utežeh za izbor optimalne investicije se bodo najbolj upoštevala merila, ki jih ni mogoče izraziti z denarjem, manj pa finančna merila. To lahko pojasnimo z dejstvom, da se bo Občina Nazarje odločila za tisto varianto, ki bo najbolje zadovoljevala potrebe.

Tabela 13: Merila in uteži za izbor optimalne variante

| MERILO | UTEŽ |
| --- | --- |
| Finančna merila | 2.00 |
| Investicijska vrednost | 1,00 |
| Finančni kazalniki | 1,00 |
| Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem | 8,00 |
| Vpliv na zagotovitev ustrezne športne infrastrukture | 2,00 |
| Vpliv na športno udejstvovanje prebivalcev | 3,00 |
| Vpliv na povečan javni interes na področju športa | 3,00 |
| SKUPAJ | 10,00 |

Vir: Občina Nazarje, interni vir, november 2021.

Tabela 14: Primerjava vseh variant z oceno posameznega merila (ocena 3 je najvišja možna ocena)

| MERILA | Ocena variante 0 | Ocena variante 1 |
| --- | --- | --- |
| Finančna merila | 3 | 2 |
| Investicijska vrednost | 3 | 0 |
| Finančni kazalniki | 0 | 2 |
| Merila, ki jih ni moč izraziti z denarjem | 0 | 9 |
| Vpliv na zagotovitev ustrezne športne infrastrukture | 0 | 3 |
| Vpliv na športno udejstvovanje prebivalcev | 0 | 3 |
| Vpliv na povečan javni interes na področju športa | 0 | 3 |
| SKUPAJ | 3 | 11 |

Vir: Občina Nazarje, interni vir, november 2021.

# IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE

Ugotavljamo, da je varianta 0 z vidika zadovoljevanja nekaterih potreb, ki so podane v tem dokumentu, popolnoma nesprejemljiva.

Prav nasprotno omogoča rešitev, ki je predvidena z varianto 1, zadovoljitev vseh potreb, ki so razlog za operacijo, hkrati pa ima ta varianta več pozitivnih nedenarnih učinkov kot varianta 0. Glede na navedene razloge in utemeljitve ter na podlagi primerjave variant s pomočjo meril in uteži, je varianta 1 izbrana kot najbolj primerna oz. optimalna.

- UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE DOKUMENTACIJE

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-teh.

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta se je izkazalo, da je investicija v umestitev Koloparka v Občini Nazarje za potrebe izvajanja športnih, družbenih in kulturnih dejavnosti smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega mejne vrednosti 500.000,00 EUR z DDV po stalnih cenah, zato je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16) potrebno pripraviti zgolj Dokument identifikacije investicijskega projekta.

Celotna investicija se je začela novembra 2021 z izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP) in nadaljevala se bo s prijavo na Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023. Gradnja oz. obnova se bo predvidoma začela v mesecu aprilu 2022 ter končala v oktobru 2022.

Predvideva se delno sofinanciranje Fundacije za šport v višini 17.400,00€ preostali delež  bo financirala Občina Nazarje iz občinskega proračuna.

Za projekt umestitev Koloparka v Občini Nazarje, je potrebno gradbeno dovoljenje (priloga: zahteva za oddajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt).

# Footnotes

5.točka 3. odstavk a11. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

# Text boxes

Občina Nazarje

Savinjska cesta 4

3331 Nazarje