| Vrsta investicijske dokumentacija: |
| --- |
|  | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) U R E D B A o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) |
| Naziv naložbe: |
| Verzija, |
|  | novelacija, I., povzetek |
| Številka: |
| Naročnik: |
|  | Občina Prevalje Trg 2a, 2391 Prevalje |
| Izdelovalec dokumenta: |
|  | Podjetniško in poslovno svetovanje, ALIANCA s.p., prevalje |
| kraj in datum izdelave: |
|  | na Prevaljah, 02.12.2011 |

Povzetek investicijskega dokumenta

| Naslov projekta | UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU, Leše III. |
| --- | --- |
| Kratek naziv projekta | Leše III. |
| Vrsta investicijske dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip |
| naročnik projekta |
|  | Občina Prevalje Trg 2a 2391 PREVALJE telefon: +386 (0) 2 824 61 00 fax: +386 (0)2 824 61 24 spletna stran:http://www.prevalje.si e-naslov: obcina@prevalje.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo naložbe | dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika | Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo |
| strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije | Podjetniško in poslovno svetovanje ALIANCA Tanja Fučec Srnec s.p. matična št. 3175090000 ID za DDV: SI88568415 Dolga Brda 78, 2391 Prevalje telefon: (+386) (0) 40 576 130 e-pošta:tanjasrnec@gmail.com |
| Investitorji |
| Naziv | Občina Prevalje |
| Naslov | TRG 2A, 2391 PREVALJE |
| Odgovorna oseba | Župan dr. Matija TASIČ |
| Telefon | +386 (0) 824 61 00 |
| Telefax | +386 (0) 824 61 24 |
| E-mail | matic.tasic@prevalje.si |
| Davčna številka | SI 28520513 |
| Matična številka | 1357719 |
| Žiro račun | TRR Občine 01375-0100010242 |
| Odgovorna oseba za izvajanje naložbe | Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo |
| Telefon | +386 (0) 82 46 100 |
| Telefax | +386 (0) 82 46 124 |
| E-mail | meta.bukovec@prevalje.si |
| i n |
|  | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dunajska 22 1000 LJUBLJANA |
| Lokacija naložbe | Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina Prevalje katastrsko območje Leše, Zagrad: projektno območje: Brložnik - Lagoja: k.o.: 893- Zagrad, par.št.: *39/2, 52/2, 41/2, 374/3, 363/4, 22/1, 30/4, 22/4, 55/4, 26/2, 58/4, 38/2, 737/0, 38/4, *3/0, 51/1, 363/1, 30/1; k.o.: 892- Leše, par.št.: 532/1, 410/2, 410/3, 532/2, 427/0, 559/0, 416/1, 428/1, 417/1, 416/2, 417/2, 428/4, 391/2, 419/2, 429/3; |
| Pribobljena dokumentacija |
| - PZI, št.24/2010-01 z dne januar 2011, z nazivom UREDITEV CESTNIH POVEZAV NA PODEŽELJU, Leše III.. Odsek: Brložnik – Lagoja, izdelovalec BOM-MOČKA d.o.o., Pod gonjami 121, 2391 Prevalje, odgovorna oseba BORUT MOČILNIK, univ.dipl.inž.grad., G-2416; -Projektantski predračun, Kording d.o.o., Prevalje, december 2011; |
| Kratek opis naložbe | Naložba obsega na podeželskem območju Kota in Leš: ureditev cestne infrastrukture in avtobusnega postajališča na odseku 1. ODSEK KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA v dolžni 1,4 km investitor bo izvedel rekonstrukcijska dela, v obsegu izvedba gradbenih del, strokovnega gradbenega nadzora (1,5%) in investicijske dokumentacije |
|  | fizični kazalniki: - obnova lokalne ceste v dolžini 1400 m. - občina bo dosegla 100% načrtovane investicije ob zaključku investicije, septembru 2012, skladno s terminskim planom, - zahtevke za črpanje bo oddala skladno z pogodbo, zadnji zahtevek do septembra 2012, - učinki realizacije investicijskega projekta: povečanje atraktivnosti podeželja Prevalj, varnosti uporabnikov in šolarjev, ustvarjanje pogojev za razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje v agrarnem okolju, vplivanje na ustvarjanje podjetniških priložnosti za zaposlovanje težje zaposljivih skupin, brezposelnih žensk s kmetij, invalidov kakor tudi spodbujanje razvoja mikro podjetništva na podeželju, preprečitev degradacije in stagnacije turističnega razvoja podeželskega območja Prevalj. finančni kazalniki: investitor kandidira za pridobitev 293.178,45 EUR nepovratnih sredstev EKSRP in MKGP v investicijskih letih 2011 in 2012 oz. 66,98 %, sam pa zagotavlja 144.504,63 EUR oz. 33,02% od vrednosti investicijske naložbe, investitor bo v proračunu posameznega leta zagotovil sredstva za izvedbo investicije, sredstva EKSRP+MKGP bo pridobil v skladu s sklenjeno pogodbo s med njim in MKGP in načrtovano dinamiko črpanja ter ob potrditvi zahtevka za izplačilo s strani MKGP, ARSKTRP, v primeru izbora najugodnejše ponudbe, z višjim zneskom glede na projektantski predračun, bo investitor zagotovil dodatna sredstva, ki jih bo uvrstil med neupravičene stroške, stroške za izdelavo projektne dokumentacije je investitor zagotovil iz proračunskih virov v letu 2011 in jih uvršča med neupravičene, medtem ko investicijsko dokumentacijo upravičuje, izvedbo strokovnega gradbenega nadzora, novelacije investicijske dokumentacije v letu 2012 investitor uvršča med upravičene, gradbena dela v neto višini 333.020,32 EUR v letu 2012 uvršča med upravičene stroške, Skupaj vrednost stroškov sofinanciranja: EKSRP-MKGP v letu 2011 – 1.674,50, lastna 24.473,59 EUR, v letu 2012 – EKSRP-MKGP291.503,95EUR in lastna 120.031,04EUR, skupaj torej EKSRP-MKGP 293.178,45EUR in lastna 144.504,63EUR. Višina upravičenih stroškov: 344.915,83 |
| Kratek opis upoštevanih variant, utemeljitev najugodnejše | V investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante: Varianta brez investicije Varianta z investicijo Kot najugodnejša varianta in edina sprejemljiva se je izkazala varianta z investicijo v celovito obnovo lokalne ceste LC 350531 na ODSEKU KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA. Kot edino realno trajno rešitev prostorskega turističnega problema, varnosti šolarjev za omenjeno projektno območje Kot-Leše kot tudi neposredni učinek na nadaljnji turistično usmerjeni razvoj turistično perspektivnih območij z ohranjeno naravno in kulturno dediščino investitor Občina Prevalje izpostavlja varianto, ki načrtuje takojšnje investicijsko vlaganje v občinske javne površine na podeželju. |
| Odgovorni vodja za izdelavo DIIP | Tanja Fučec Srnec, u.d.i.agr., proj.manag. |
| Odgovorni vodja za izdelavo projektne dokumentacije | BORUT MOČILNIK, udig, G-2416; |
| Odgovorni vodja za izdelavo projektantskega predračuna | Peter KORDEŽ, teh. |
| Predvidena organizacija | - Projektni vodja investitorja: Marjetica TASIČ BUKOVEC, u.d.i.rud, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo - Strokovni sodelavec za področje financ Veronika ŠART, vodja oddelka za proračun in finance |
| Lastništvo | Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje |
| Upravljavec naložbe | Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem |
| Terminski plan projekta | Pričetek investicijskih del: maj 2012 oz. po prejemu odločbe MKGP Zaključek investicijskih del: avgust 2012 Oddaja zahtevkov za črpanje do 30. septembra 2012 Tehnični pregled: september 2012 |

| bruto vrednost naložbe | -437.683,08 EUR(z 20% DDV) po stalnih cenah, december 2011 -437.683,08 EUR(z 20% DDV) po tekočih cenah |
| --- | --- |
| Struktura virov naložbe po stalnih oz. tekočih cenah |
| Vrsta investicijskih del po tekočih cenah - EUR Aktivnosti 2011 2012 skupaj DDV skupaj z 20%DDV ODSEK KRIŽIŠČE BRLOŽNIK - LAGOJA 0,00 333.020,32 333.020,32 66.604,06 399.624,38 SKUPAJ GRADBENA DELA 0,00 333.020,32 333.020,32 66.604,06 399.624,38 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 19.820,08 0,00 19.820,08 3.964,02 23.784,09 INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (DIIP) 1.970,00 1.600,00 3.570,00 714,00 4.284,00 STROKOVNI GRADBENI NADZOR (1,5%) 0,00 8.325,51 8.325,51 1.665,10 9.990,61 SKUPAJ 21.790,08 342.945,83 364.735,90 72.947,17 437.683,08 Dinamika investicijskih virov (EUR) viri sofinanciranja 2011 % 2012 % Skupaj % Občine Prevalje 24.473,59 93,60 120.031,04 29,17 144.504,63 33,02 Sofinancer 1.674,50 6,40 291.503,95 70,83 293.178,45 66,98 SKUPAJ 26.148,09 100,00 411.534,99 100,00 437.683,08 100,00 Občina Prevalje je postopno urejala prometno infrastrukturo na območju Kot-Leše glede na razpoložljiva proračunska sredstva. V letu 2009 je s pomočjo nepovratnih sredstev EKSRP-ja in MKGP izvedla celovito in zaključeno investicijo v ureditev centra vaškega jedra Leš. V letu 2010-2011 je izvedla naložbo v ureditev vaškega jedra Leš, druga faza. Za izvedbo naložbe ocenjuje pridobitev 235.429,17 EUR nepovratnih sredstev EKSRP-ja in MKGP-ja. Dodeljena nepovratna sredstva po Odločbi MKGP so bila višja in so znašala 273.215,60 EUR. V letu 2012 namerava v celoti urediti cestno povezavo na zaokroženem območju Kota - Leše, na odseku KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA. Za ta namen kandidira za pridobitev 293.178,45 EUR nepovratnih sredstev MKGP in EKSRP-ja. Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 83. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do vključno 85 odstotkov priznane vrednosti naložbe. |
| Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti | Diskontna stopnja: 7% Finančna interna stopnja donosnosti investicije: negativna |
| Datum izdelave | 02.12.2012 |

# Footnotes

Ker od formiranja stalnih cen, december 2011, do končanja investicije, september 2012, ne preteče več  kot 1 leto, predstavljajo stalne cene dejansko tudi tekoče cene.