| Vrsta investicijske dokumentacija: |
| --- |
|  | DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) U R E D B A o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) |
| Naziv naložbe: |
| Verzija, |
|  | I., povzetek |
| Številka: |
|  | 3712-0006/2010-12 |
| Naročnik: |
|  | Občina Prevalje Trg 2a, 2391 Prevalje |
| Izdelovalec dokumenta: |
|  | Podjetniško in poslovno svetovanje, ALIANCA s.p., Ravne na Koroškem |
| kraj in datum izdelave: |
|  | na Prevaljah, 26.01.2011 |

Povzetek investicijskega dokumenta

| Naslov projekta | UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU - I. faza |
| --- | --- |
| Vrsta investicijske dokumentacije | Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip |
| naročnik projekta |
|  | Občina Prevalje Trg 2a 2391 PREVALJE telefon: +386 (0) 2 824 61 00 fax: +386 (0)2 824 61 24 spletna stran:http://www.prevalje.si e-naslov: obcina@prevalje.si |
| Odgovorna oseba za izvedbo naložbe | dr. MatiJA Tasič, župan Občine Prevalje |
| Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika | Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo |
| strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije | Podjetniško in poslovno svetovanje ALIANCA Tanja Fučec Srnec s.p. matična št. 3175090000 davčna št.: 88568415 Čečovje 40 b, 2390 Ravne na Koroškem telefon: (+386) (0) 40 576 130 e-pošta:tanjasrnec@gmail.com |
| Investitorji |
| Naziv | Občina Prevalje |
| Naslov | TRG 2A, 2391 PREVALJE |
| Odgovorna oseba | Župan dr. Matija TASIČ |
| Telefon | +386 (0) 824 61 00 |
| Telefax | +386 (0) 824 61 24 |
| E-mail | matic.tasic@prevalje.si |
| Davčna številka | SI 28520513 |
| Matična številka | 1357719 |
| Žiro račun | TRR Občine 01375-0100010242 |
| Odgovorna oseba za izvajanje naložbe | Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo |
| Telefon | +386 (0) 82 46 100 |
| Telefax | +386 (0) 82 46 124 |
| E-mail | meta.bukovec@prevalje.si |
| i n |
|  | Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dunajska 58 1000 LJUBLJANA |
| Lokacija naložbe | Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija Koroška statistična regija Občina Prevalje katastrsko območje Leše, Kot |
| Pribobljena dokumentacija |
| - projektantski predračun, januar 2011 |
| Kratek opis naložbe | Naložba obsega na podeželskem območju Kota in Leš: ureditev cestne infrastrukture in avtobusnih postajališč na odsekih 1. ODSEK KRIŽIŠČE BERLOŽNIK - LAGOJA 2. ODSEK FEFROVO - LEŠKE CERKVE investitor bo izvedel investicijsko-vzdrževalna dela, v obsegu izvedba gradbenih del, strokovnega gradbenega nadzora (1,5%), izdelava projekte (hidravlična presoja, hidrotehnično poročilo, geomehanske raziskave in projekt usada, PZI s soglasji in dovoljenji) in investicijske dokumentacije |
| Lastništvo | Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje oz. ima predkupno pravico |
| Predvideni obseg del: | investicijsko vzdrževanje |
| Upravljavec naložbe | Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem |
| Terminski plan projekta | Pričetek investicijskih del: maj 2011 oz. po prejemu odločbe MKGP Zaključek investicijskih del: avgust 2011 Oddaja zahtevkov za črpanje do 30. septembra 2011 Tehnični pregled: oktober 2011 |

| bruto vrednost naložbe | 600.000,00 EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, januar 2011 600.000,00 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah |
| --- | --- |
| Struktura virov naložbe po stalnih oz. tekočih cenah |
| Vrsta investicijskih del v letu 2011 po tekočih cenah - EUR Ureditev prometnih povezav na podeželju, faza I. Leto 2011 Aktivnosti Neto DDV Bruto z DDV 1. ODSEK KRIŽIŠČE BRLOŽNIK - LAGOJA 343.464,28 68.692,86 412.157,14 2. ODSEK CESTA FEFROVO - LEŠKE CERKVE 121.560,35 24.312,07 145.872,42 SKUPAJ GRADBENA DELA 465.024,63 93.004,93 558.029,56 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 24.000,00 4.800,00 28.800,00 Hidravlično presoja, hidrotehnično poročilo 3.000,00 600,00 3.600,00 Geomehanske raziskave in projekt usada 6.000,00 1.200,00 7.200,00 PZI 15.000,00 3.000,00 18.000,00 investicijska dokumentacija (DIIP, IP) 4.000,00 800,00 4.800,00 strokovni gradbeni nadzor (1,5%) 6.975,37 1.395,07 8.370,44 SKUPAJ 500.000,00 100.000,00 600.000,00 Dinamika investicijskih virov Vrsta investicijskega vira PROJEKTNO LETO Delež (neto) Delež (bruto) leto 2010 Σ (%) (%) v EUR upravičeni stroški Lastni viri 108.027,90 108.027,90 21,61 18,00 Občine Prevalje Sofinancer 391.972,10 391.972,10 78,39 65,33 MKGP (EKSRP in nacionalna sredstva MKGP) skupaj 500.000,00 500.000,00 100 83,33 neupravičeni stroški DDV 20% 100.000,00 100.000,00 16,67 skupaj 600.000,00 600.000,00 100 |
| Datum izdelave | 26.01.2011 |

Uvodno pojasnilo

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006,54/2011) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je predmet te naloge,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP).

# Footnotes

Ker od formiranja stalnih cen, januar 2011, do končanja investicije, september 2011, ne preteče več  kot 1 leto, predstavljajo stalne cene dejansko tudi tekoče cene.