Šifra:     351-19/2008

Datum:  10.3.2011

MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ

- TU –

ZADEVA: Predlog sklepa o potrditvi Novelacije številka 3 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mladika

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in v skladu s 76. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 01/09) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog sklepa o potrditvi Novelacije številka 3 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mladika.

Dr. Štefan ČELAN,

župan Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,

- priloga.

NOVELACIJA

MAREC 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___seji, dne _______ sprejel

SKLEP

O POTRDITVI NOVELACIJE ŠTEVILKA 3  DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJO IN PRIZIDAVO OSNOVNE ŠOLE MLADIKA

1.

Mestna občina Ptuj potrjuje Novelacijo številka 3  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mladika.

2.

Investicijski projekt se bo izvajal s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj in s sofinanciranjem Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

3.

Ta sklep prične veljati takoj.

Številka: 351-19/2008

Datum:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazložitev:

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na seji dne 25. 3. 2008 potrdil Dokument identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mladika, ki ga je izdelalo podjetje TMD INVEST d.o.o.

S projektom rekonstrukcije in prizidave Osnovne šole Mladika smo se prijavili na Javni razpis za sofinanciranje investicij na področju predšolske vzgoje in osnovnega šolstva v Republiki Sloveniji za vključitev v proračunsko leto 2009, vendar se nismo uvrstili med izbrane prejemnike sredstev.

Ministrstvo za šolstvo in šport je nameravalo tudi v letu 2009 in 2010 objaviti  razpis, zato je  Oddelek za negospodarske javne službe Mestne občine Ptuj izdelal Novelacijo številka 1 in številka 2 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mladika, ki jih je mestni svet potrdil na sejah dne 20. 4. 2009 in 19. 4. 2010.

S strani Ministrstva za šolstvo in šport pa v letih 2009 in 2010 ni prišlo do izvedbe objave razpisa, vendar pa je ministrstvo objavilo razpis dne 4.3.2011.

Kot eden izmed pogojev Ministrstva za šolstvo in šport za prijavo na razpis, je predložitev  dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki pa ne sme biti starejši od enega leta.

Od Novelacije številka 2 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mladika še sicer ni preteklo eno leto, vendar se je v tem času spremenil terminski plan izvedbe projekta, prav tako se je v tem času spremenila rast cen življenjskih potrebščin. S tem razlogom smo izdelali novelacijo številka 3 navedenega projekta, za prijavo na razpis, pa potrebujemo še Sklep o potrditvi Novelacije številka 3 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za rekonstrukcijo in prizidavo Osnovne šole Mladika.

Vsebinsko se dokument identifikacije investicijskega projekta ne spreminja. V letu 2010 smo s strani podjetja TMD INVEST d.o.o. prejeli nov popis vrednosti investicije. V skladu s trenutnimi vrednostmi investicije v letu 2010 smo preoblikovali finančno  konstrukcijo po stalnih cenah in jo prilagodili dinamiki  financiranja v obdobju od leta 2011 do leta 2013.

Novi finančni konstrukciji po stalnih cenah smo prilagodili tudi finančno konstrukcijo po tekočih cenah, kjer smo upoštevali rast cen življenjskih potrebščin v višini 2,1 % za leto 2010, 2,7 % za leto 2011 in 2,2 % za leto 2012. Inflacije nismo upoštevali za leto 2013, saj se dokončanje investicije predvideva v začetku leta 2013. Rast cen življenjskih potrebščin smo povzeli iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2010 (UMAR), september 2010.

Prav tako smo spremenili terminski plan in ga prilagodili verjetnemu scenariju, saj se ponovno prijavljamo na razpis na nivoju države za vključitev v proračunsko leto 2011, 2012 in 2013.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagamo, da potrdi novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta v predlagani vsebini.

Pripravila: Urška FAJT

Dr. Štefan ČELAN,

župan Mestne občine Ptuj