# OBČINA PREVALJE

## Trg 2/a, 2391 Prevalje

Številka: 351-0009/2015-16

Datum:   18.1.2016

| Predlagatelj: | Župan Občine Prevalje |
| --- | --- |

| Naslov: | Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – DIIP »UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU KOT - LEŠE«, novelacija, verzija II. |
| --- | --- |

| Namen sprejema dokumenta: | Potrjena investicijska dokumentacija je sestavni del prijavne dokumentacije za kandidiranje na javnem pozivu MGRT-ja. Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2016 in 2017, št. 23. člen ZFO-1. |
| --- | --- |

| Pravna podlaga za sprejem dokumenta: | Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010). |
| --- | --- |

| Predlog sklepa: | Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja se je seznanil z novelacijo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta – DIIP »UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU KOT - LEŠE«, novelacija II. in ga potrjuje in predlaga Občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Projekt se finančno uskladi z Načrtom razvojnih programov občine OB 175-14-0008 (PP 42132544). Odbor predlaga Občinskemu svetu, da pooblasti župana za morebitne kasnejše popravke in dopolnitve dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve prijave na javni razpis za nepovratna sredstva. |
| --- | --- |

Predsednik KCG

Matej PEČNIK, l.r.

## Finančne posledice sprejetja dokumenta in obrazložitev novelacije ID:

| PREDVIDEN ČAS REALIZACIJE PROJEKTA: | Investitor Občina Prevalje je pričel izvajati investicijo »UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU KOT – LEŠE« v letu 2015. Predmet novelacije ID je izvedba investicije v letih 2016-2017. Realizacija leto 2015 Leto 2016 Leto 2017 Pričetek investicijskih del: 7.9.2015 01.01.2016 01.01.2017 Zaključek investicijskih del do 15.10.2015 30.09.2016 30.09.2017 Oddaja zahtevka za črpanje na MGRT do 5.11.2015 5.11.2016 5.11.2017 |
| --- | --- |
| VREDNOST PROJEKTA GLEDE NA IZBRANO VARIANTO OZ. POGODBENO VREDNOST: | Pogodbena vrednost investicije: 382.521,96 z 22% DDV |
| Javni poziv | Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2016 in 2017, št. 23. člen ZFO-1, MGRT, skladno s 53., 54. in 55. členom Zakona o izvrševanju proračuna v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, v katerih ta določa višino finančnih sredstev za občine. |
| Finančni viri v letih 2016 - 2017 | Pogodbena vrednost investicije: 382.521,96 EUR. Investitor kandidira za pridobitev 73.712,00 EUR nepovratnih sredstev v posameznem investicijskem letu 2016 in 2017 oz. skupaj 147.424,00EUR. Vrsta investicijskih del po virih, pogodbena vrednost - EUR Po virih realizacija l. 2015* l. 2016** l. 2017** skupaj 2015-2017 MGRT, 23. člen ZFO-1: - kandidatura v letu 2015 in realizacija investicije 2015 36.495,00 - - 36.495,00 -kandidatura v letu 2016 - 73.712,00 73.712,00 147.424,00 lastni viri 53.971,43 82.966,00 61.665,53 198.602,96 skupaj 90.466,43 156.678,00 135.377,53 382.521,96 Opomba: * realizacija investicije v letu 2015, sof.inv. po 23.člen ZFO-1, Pogodba št. C2130-15G300211 o sofinanciranju projekta »Ureditev prometnih povezav na podeželju Kot-Leše«, z dne 20.10.2015, MGRT; ** prijava investicije 2016-2017 v letu 2016, 23.člen ZFO-1, MGRT; |
| PREDVIDENI CILJI: | Predmet investicije je v investicijskem obdobju treh let, 2015-2017, urediti lokalno cesto na območju Kot – Leše, na odseku Brložnik – Lagoja, v dolžini 1.400,00 m1. V letu 2015 je investitor izvedel investicijo, skladno s 3. členom gradbene pogodbe št. 430-0015/2015-16 z dne 7.9.2015. V letih 2016-2017 bo investitor izvedel preostala gradbena dela, skladna z navedeno pogodbo, št. 430-0015/2015-16, aneksom št. 1 h pogodbi in ponudbeno dokumentacijo ponudnika Kostmann, d.o.o., Slovenj Gradec, št. 15-254, z dne 11.08.2015. Predmet novelacije investicijske dokumentacije so gradbena dela in strokovni gradbeni nadzor v letih 2016-2017, za katera bo investitor Občina Prevalje kandidiral na javnem pozivu MGRT-ja, Deleži sredstev občin za sofinanciranje investicij v letih 2016 in 2017, št. 23. člen ZFO-1. |