Številka: 371-0010/2019

Datum:   10.12.2019

OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

| ZADEVA: | POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »PREPLASTITEV CEST V NASELJIH JANEČE IN DOBJA VAS« |
| --- | --- |
| STOPNJA POSTOPKA: | Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta. |
| PRAVNE PODLAGE: | 33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ(Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016). |
| NAMEN: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi navedenega projekta. |
| PREDLAGATELJ: | Župan dr. Tomaž Rožen |
| POROČEVALEC: | mag. Sabina Hrašan, Višja svetovalka I |

UTEMELJITEV:

- Ocena stanja :

Z dosedanjimi projekti je Občina Ravne na Koroškem že reševala infrastrukturno problematiko, s čimer je postopoma odpravljala infrastrukturni zaostanek in tako izboljšala kakovost življenjskega okolja. Vendar so nekatere občinske ceste še vedno v zelo slabem stanju in predstavljajo nevarnost za udeležence v prometu, zato so rekonstrukcije cest in  ureditve določenih cestnih priključkov  nujni.

Dotrajane asfaltne površine na cesti v naselju Janeče in Dobja vas, vplivajo na vozne lastnosti in posledično pospešujejo razpadanje cestnega telesa.

b)Razlogi za sprejem:

Investitor Občina Ravne na Koroškem želi s preplastitvijo cest v naselju Janeče in Dobja vas zagotoviti boljšo prometno varnost in kvalitetnejši življenjski prostor za prebivalce v navedenih naseljih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je dne 14.10.2019, v skladu s tretjim odstavkom  23. člena Zakona o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO-1) obvestilo občine o predhodnih podatkih za izračun deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po drugem odstavku 21. člena, oziroma 23. člena in  10. člena prehodnih in končnih določb ZFO-1 v proračunskih letih 2020 in 2021.

MGRT bo tudi v letih 2020 in 2021 izvajalo program dodatnega sofinanciranja investicij občin v lokalno javno infrastrukturo in projekte posebnega pomena, ki se že sofinancirajo pri resornih ministrstvih, v skladu s 23. členom  ZFO-1 in za upravljanje z dolgom občine ter za odplačilo letnih obveznosti obstoječih dolgov občin, ki so jih najele za izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo, v skladu z 10. členom prehodnih in končnih določb ZFO-1.

Občine lahko v zakonskih rokih v sofinanciranje prijavijo le investicije s potrjeno investicijsko dokumentacijo, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov.

V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZFO-1 bo prvi rok za prijavo projektov v sofinanciranje, za obe proračunski leti 28. 2. 2020.

Občina Ravne na Koroškem bo delež sredstev za financiranje investicije z naslovom Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas,  v proračunskem letu 2020 za financiranje upravičenih stroškov, koristila nepovratna sredstva.

c) Namen, cilji in predlogi rešitev:

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

- zagotavljanja kvalitetnega življenjskega prostora.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

- ustvariti pogoje za razvoj kakovostnega prometnega okolja kot enega izmed pogojev za kakovostno bivanje;

- izboljšala se bo prometna dostopnost, s tem pa se bo zagotovil boljši in varnejši prevoz prebivalcev;

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje:

Preplastiti  skupno cca. 1063 m cest v naselju Janeče in Dobja vas in s tem zagotoviti enega izmed pogojev za varnost v cestnem prometu.

Predlogi rešitev:

Predvidena je preplastitev cest v naselju Janeče in Dobja vas, v skupni dolžini cca. 1063 m. Izvede se rezkanje obstoječe asfaltne površine in groba izravnava nosilne plasti asfalta. Kanalizacijski jaški, požiralniki in cestne kape se dvignejo na ustrezno višino in izvede se fina preplastitev asfalta, s ciljem zagotavljanja boljšega cestnega prevoza.

d) primerljive rešitve v drugih občinah

Predlagana rešitev  je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo druge občine.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:

Predvidena dinamika izvedbe del za »Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas« je krajša od enega leta zato sta oceni vlaganj po stalnih in tekočih cenah enaki.

Tabela 1: Investicijska vrednost po segmentih z DDV v EUR, v letu 2020

| Pozicija | Opis investicije | Investicijska vrednost (€) |
| --- | --- | --- |
| Stroški izvedbe gradbenih del | Pred dela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, zaključna dela | 180.000,00 |
| Investicijski nadzor | Izvajanje strokovnega gradbenega nadzora | 3.500,00 |
| Plačilo drugih storitev in dokumentacije | Varnostni načrt s koordinacijo na gradbišču in druga dokumentacija | 1.000,00 |
| Skupaj |  | 184.500,00 |

Tabela 2:  (Ne)upravičeni stroški

| VIRI SOFINANCIRANJA | Občinski proračun Občine Ravne na Koroškem | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (nepovratna sredstva) | Skupaj (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravičeni stroški investicije (gradbena dela in gradbeni nadzor, vključno z davkom na dodano vrednost) | 24.408,00 | 159.092,00 | 183.500,00 |
| Neupravičeni stroški (stroški, ki se ne uveljavljajo –varnostni načrt s koordinacijo na gradbišču) | 1.000,00 | / | 1.000,00 |
| SKUPAJ | 25.408,00 | 159.092,00 | 184.500,00 |

Tabela 3:  Viri financiranja

| Viri financiranja | EUR, l. 2020 |
| --- | --- |
| Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (nepovratna sredstva) | 159.092,00 |
| Občina Ravne na Koroškem - lastna sredstva – upravičeni stroški | 24.408,00 |
| Občina Ravne na Koroškem - lastna sredstva – neupravičeni stroški | 1.000,00 |
| Skupaj | 184.500,00 |

Skupna vrednost projekta za Občino Ravne na Koroškem znaša 184.500,00 EUR, z vključenim DDV. Najvišja predvidena vrednost financiranja iz MGRT znaša 159.092,00 EUR. Občina Ravne na Koroškem bo v letu  2020 obremenjena s 25.408,00 € z DDV.

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:

Strokovne službe se s predlogom strinjajo.

PRISTOJNA ODBORA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo ter Odbor za proračun in finance.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA GOSPODARSTVO, UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO:

SKLEP: Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo  se je seznanil z Dokumentom o identifikaciji investicijskega  projekta »Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas«  in Načrtom razvojnih programov za projekt »Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas« in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:

SKLEP: Odbor za proračun in finance se je seznanil z Dokumentom o identifikaciji

investicijskega  projekta »Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas« in

Načrtom razvojnih programov za projekt »Preplastitev cest v naseljih Janeče in

Dobja vas«  in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme.

PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:

SKLEP 1:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem potrjuje Dokument o identifikaciji investicijskega  projekta »Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas«   in Načrt razvojnih programov za projekt »Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas«.

SKLEP 2: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovala vloga za sofinanciranje projekta.

| Pripravila: mag. Sabina Hrašan Višja svetovalka I | Župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž ROŽEN |
| --- | --- |
| Pregledal: Vodja urada za razvoj in investicije |  |

Bojan MEDVED

Sekretar

Priloga :

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Preplastitev cest v naseljih Janeče in Dobja vas«

- NRP Obrazec 3