Številka: 032-0002/2021-202

Datum:   16. 03. 2021

ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

IZ 15. SEJE

Pri tč. 4 – Poročilo o izvrševanju sklepov 14. redne seje ter o delu med rednima sejama

Vprašanje-pobuda 18/22-151:

Boris Štriker:

Glede rekonstrukcije ceste Strojnska reka od hišne številke 102 do 195 je poudaril, da iz prejetega odgovora ni razvidno, kdaj se bo preplastitev te ceste izvedla.

Odgovor:

Omenjena cesta je zajeta v Programu obnove cest 2019-2022 pod nazivom Ceste v naselju Strojnska Reka (JP851051, JP851061, JP851071, JP851081, JP851091, JP851111, JP851101, JP851121), v skupni dolžini 965 m. Na omenjenih odsekih je predvidena preplastitev cest v letu 2022, ki vključuje tudi  odsek ceste od hišne št. 102-195.

Pri tč. 5 – Odgovori na vprašanja in pobude

Vprašanje – pobuda 18/22-152:

Andrej Erjavec:

Predlagal je, da se njegova pobuda glede odmetavanja smeti na Piglu ponovno prouči. Odgovor je bil podan v smislu, da si najemniki vrtov uredijo kompostnike in da ostale smeti odnesejo s seboj in odvržejo v svoje zabojnike. Kljub temu ponovno predlaga, da se zavzamejo primerni ukrepi v smislu izboljšanja situacije.

Odgovor:

Glede odlaganja smeti bomo opravili nadzor in v primeru, da bomo kršitelje odkrili, jih bomo ustrezno sankcionirali. Sicer pa obstaja več možnosti rešitve omenjenega problema, tako kot so v sodelovanju z upravniki blokov že naredili stanovalci na več različnih mestih v občini, od zaklepanja smetnih posod, ograditve mesta s smetnimi posodami,…).

Vprašanje – pobuda 18/22-153:

Aleš Logar:

Ni zadovoljen z odgovorom na pobudo glede spremembe OPN. Njegova pobuda ni šla v smeri tolmačenja postopkov. Občani imajo težave predvsem zaradi tega, ker se zadeve ne premaknejo naprej. OPN je točka, ki bi jo morali uvrstiti na naslednjo sejo občinskega sveta. Pri odgovoru ga je zmotilo tudi to, da ni začetnega datuma oziroma kdaj se bodo postopki pričeli izvajati. Sprašuje ali se lahko točka OPN uvrsti na dnevni red ene izmed naslednjih sej občinskega sveta in hkrati poziva župana, da se določijo datumi v zvezi s postopkom spremembe OPN.

Odgovor:

V prejšnjem odgovoru na vprašanje smo poleg predvidenih mesecev faz postopka zaradi lažjega razumevanja zapisane časovnice oz. rokov razložili tudi postopek sprejemanja OPN. Za razumevanje časovnice je žal potrebno poznavanje postopka, saj prav zaradi nepoznavanja slednjega prihaja do nesporazumov in posledično slabe volje zaradi dolgotrajnosti postopka.

Določitev okvirnih  rokov je sicer del postopka priprave izhodišč, zato je spodaj navedena časovnica še vedno okvirna in se lahko po izdelavi izhodišč predvsem znotraj posameznih faz postopka tudi spremeni.

Hitrost postopka je v večji meri odvisna od (ne)odzivnosti nosilcev urejanja prostora, postopka celovite presoje vplivov na okolje in okoljskega poročila (CPVO, OP) in nenazadnje tudi od vztrajanja občine pri pobudah, za katere nosilci urejanja prostora menijo, da so neustrezne.

Prizadevali si bomo, da sprejem sprememb in dopolnitev OPN zaključimo v napovedanem roku.

ČASOVNICA POSTOPKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN (SD OPN2)

| AKTIVNOST |  | ROK |
| --- | --- | --- |
| Izhodišča* za OPN | IZDELOVALEC/ OBČINA | JUL 2021 |
| Priprava sklepa o OPN | IZDELOVALEC/ OBČINA | AVG 2021 |
| Pridobitev smernic/odločba CPVO | MOP/NUP | SEPT 2021 |
| Izdelava osnutka OPN, okoljsko poročilo (OP) | IZDELOVALEC/ OBČINA | OKT- JAN 2021 |
| Pridobivanje (prvih) mnenj, odločba o ustreznosti OP | NUP | JAN -FEB 2022 |
| Javna razgrnitev osnutka + okoljskega poročila | IZDELOVALEC/OBČINA/ | MAR 2022 |
| Stališča do pripomb, Izdelava Predloga OPN | IZDELOVALEC/OBČINA | APR-JUL 2022 |
| Pridobivanje (drugih) mnenj | NUP | AVG - SEPT 2022 |
| Končni predlog OPN | IZDELOVALEC | NOV 2022 |
| Sprejem OPN na OS, objava | OBČINA | DEC 2022 |
| Oddaja končnega gradiva po objavi | IZDELOVALEC | DEC-2022 JAN 2023 |

*V Izhodiščih za pripravo OPN se ob upoštevanju ciljev urejanja prostora, podatkih iz prikaza stanja prostora, poročil o prostorskem razvoju, zahtevah nadrejenih prostorskih aktov in poznavanju sedanjih in oceni prihodnjih potreb (analizah) v prostoru opredeli in utemelji namen in potrebo po pripravi OPN, ključne vsebinske predloge in nameravane rešitve prostorskega razvoja, ki jih namerava urediti z OPN, skupaj z obrazložitvijo, kako so pri tem upoštevani nadrejeni prostorski akti ter drugi  razvojni in varstveni dokumenti, potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in  družbeno javno infrastrukturo, ki jih bodo terjale vsebinske rešitve, in okvirne roke za izvedbo priprave OPN in investicij iz prejšnjih navedb.

Vprašanje – pobuda 18/22-154:

Sabina Ranc:

Že pred časom je na eni izmed sej občinskega sveta opozorila, da je potrebno  poskrbeti za večstanovanjske gradnje in za prostorske pogoje za tiste, ki sami gradijo. Na tem področju je res potreben premik, da se pogoji ustvarijo.

Odgovor:

Odgovor je podan pri pobudi št. 18/22-153.

Vprašanje – pobuda 18/22-155:

Milan Škafar:

Vprašanje – pobuda št. 1:

Želi, da se odgovor Petrol Energetike d.o.o., ki je bil podan na njegovo vprašanje na 14. seji občinskega sveta na nek način posreduje vsem občanom, kar lahko izvedeta upravnika večstanovanjskih stavb z objavo odgovora na oglasnih deskah.

Odgovor:

Odgovor Petrol Energetike je bil po elektronski pošti posredovan upravnikoma Stanovanjskemu podjetju d.o.o. ter Pin Igor Fujs s.p., 18. 02. 2021.

Stanovanjsko podjetje je na oglasne deske večstanovanjskih objektov objavilo  obvestilo do 05. 03. 2021. Kjer je upravnik Pin, je odgovor Petrol energetike objavila občina sama.

Vprašanje – pobuda št. 2:

Glede odgovora, ki ga je prejel s strani KOCEROD je poudaril, da se ne strinja s tem, da ni možnosti kaj spremeniti. Zakonodaja mora slediti temu, da je boljše za občane. Občina Ravne na Koroškem bi lahko bila prva, ki bi poskušala poseči v to problematiko in izboljšati ta sistem, ki je bistveno slabši od tistega, ki smo ga že imeli. To bi lahko poskušala s pobudo preko Sveta Koroških županov.

Odgovor:

Področje odpadkov se mora urejati v skladu z državnimi predpisi, ki pa dopuščajo več možnosti. Z novim izvajalcem celotnega ravnanja z odpadki bomo iskali napredne rešitve v smeri boljšega ravnanja z odpadki, kot navajate v pobudi.

Pri tč. 11.2 – Predlog proračuna in predlog Odloka o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2021

Vprašanje – pobuda 18/22-156:

Sabina Ranc:

Kako je z gradnjo širokopasovnega omrežja v občini in na območju KS Strojnska Reka in kakšni so konkretni terminski plani?

Odgovor:

Glede na informacije, ki smo jih pridobili od podjetja RUNE Enia se bodo dela v Občini Ravne na Koroškem pričela v letošnjem letu. Trenutno so v fazi izdelave izvedbenega projekta. Ko bo ta izdelan bodo izbrali izvajalca del, ki bo posredoval točni terminski plan izvedbe projekta. Je pa podjetje že naročilo parcelacijo zemljišča v Poslovni coni Ravne za postavitev bazne postaje. Po namestitvi te postaje se prične izgradnja glavnih vodov v smeri Raven, nato pa iz Raven v Strojnsko reko in proti Kotljam. Več podatkov vam bomo lahko posredovali, ko bo izbran izvajalec del. Po zagotovilih direktorja podjetja RUNE, bo to predvidoma v mesecu aprilu ali maju letošnjega leta.

Pri tč. 15 – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih

Občine Ravne na Koroškem – skrajšani postopek

Vprašanje – pobuda 18/22-157:

Štefan Šumah:

Vprašanje – pobuda št.1:

Predlaga, da se ukine denarna nagrada oziroma ima nagrajenec možnost sredstva podeliti v dobrodelne namene.

Vprašanje – pobuda št. 2:

Predlaga, da se ukine komisija, ki o tem odloča.

Odgovor:

Vse pobude za spremembo pravilnika bomo zajeli v osnutku, ki bo vseboval tudi variantne predloge ter bi se uporabljal od leta 2022 dalje.

Vprašanje – pobuda 18/22-158:

Andrej Erjavec:

Predlaga, da to zopet opravlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot je to že izvajala v preteklih letih.

Odgovor:

Odgovor je podan pri pobudi št. 18/22-157.

Pobude in vprašanja:

Vprašanje-pobuda 18/22-159:

Andrej Omerzel:

Podal je predlog, da se glede na pretečen petletni rok prepovedi obremenitve in odtujitve uredi zemljiško knjižno stanje skladno s pogodbo za prostore bivšega SDK ter se prične s postopkom prodaje teh prostorov. Za te prostore je na letni ravni namenjenih 40.000 EUR sredstev za stroške iz naslova vzdrževanja nezasedenih poslovnih prostorov in stanovanj, od česar je velik delež stroškov iz naslova ravno teh prostorov bivšega SDK.

Odgovor:

Drži, da je petletni rok prepovedi obremenitve pretekel decembra 2020, vendar si je Vlada Republike Slovenije v pogodbi o brezplačnem prenosu državnega premoženja v primeru kršitve pogodbe pridržala pravico do vpisa odkupne pravice za nedoločen čas. Ker občina zaenkrat še ni uspela v celoti obnoviti objekta SDK, objekta zaradi vpisane odkupne pravice ne moremo prodati dalje.

Vprašanje-pobuda 18/22-162:

Suzana Vodnjov:

Podala je pobudo stanovalcev Javornika glede ureditve dodatnih potrebnih parkirnih mest.  Upa, da se bo težava uredila v okviru gradnje trgovskega centra ali pa, da se poišče še kakšen prostor znotraj naselja Javornik. Hkrati je pohvalila JKP Log d.o.o., ki so zaradi lažje vožnje tovornih vozil zmanjšali zelenice in s tem stanovalcem pridobili pet parkirnih mest.

Odgovor:

V letošnjem letu bomo v naselju Javornik uredili dodatna parkirna mesta v neposredni bližini stanovanjskih blokov št. 19, 20 in 54. Na območju predvidene gradnje trgovskega centra pa smo dodatno uredili tudi začasno makadamsko parkirišče.

Vprašanje-pobuda 18/22-163:

Darja Javornik:

Ali je občina zavezana za ureditev vodovoda in kanalizacije na Tolstem vrhu pri čistilni napravi? Če je, ali je rok pričetka leto 2023?

Odgovor:

Vprašanje se nanaša na poselitveno območje, ki je z Operativnima programoma odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in oskrbe s pitno vodo določeno kot aglomeracija 8329 Dobrije. Z obema Uredbama (o odvajanju in čiščenju ter o oskrbi s pitno vodo) je določeno, da je občina na tem območju dolžna zagotoviti javno infrastrukturo in izvajanje gospodarske javne službe. Trenutni veljavni roki za izvedbo so za odvajanje in čiščenje do konca leta 2023 in za oskrbo s pitno vodo do konca leta 2021. Aglomeracija je prikazana v atlasu okolja, v zavihku OKOLJE http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso.

Vprašanje-pobuda 18/22-164:

Andrej Erjavec:

Predlaga, da Občina Ravne na Koroškem prične z vsemi aktivnostmi za pridobitev certifikata »otrokom prijazno Unicef mesto«. Imamo certifikat starejšim prijazna občina, mladim prijazna občina, prav bi bilo, da bi postali tudi otrokom prijazna občina in z različnimi aktivnostmi poskrbeli za ustrezno infrastrukturo, prometno varnost ter participacijo otrok v samem družbenem življenju.

Odgovor:

Občina Ravne na Koroškem je pričela z aktivnostmi za pridobitev certifikata »Otrokom prijazno Unicef mesto.« Imenovana bo projektna  skupina, v katero bodo imenovani po en predstavnik s strani Centra za socialno delo, Zdravstvenega doma Ravne, vsake osnovne šole, vrtca,.., tudi s strani zasebnega sektorja). Projektna skupina bo opravila analizo položaja otrok v naši občini in podala predloge za njegovo izboljšanje v obliki srednjeročnega akcijskega načrta, ki vključuje različne projekte za otroke. Po opravljeni analizi se pridobi naziv, oz. je občini podeljen naziv.

Vprašanje-pobuda 18/22-165:

Marjana Kamnik:

Podala je informacijo o Centru KO-RA - I. fazi. Koroški dom starostnikov Črneče je podpisal pogodbo z ministrstvom, na osnovi katere že tečejo aktivnosti. Izbran je že izvajalec za strokovni gradbeni nadzor, pripravili so program izplačil za leto 2021 ter se vključili v program EMA. Daje pobudo v smeri, da na občinskem svetu sproti poroča o aktivnostih na Centru KO-RA.

Odgovor:

Pobuda bo uresničena v smislu poročanja na občinskem svetu.

Vprašanje-pobuda 18/22-166:

Aljaž Verhovnik:

Izpostavil je delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Redno prejemamo zapisnike o njihovem delovanju, iz katerih so tudi razvidne njihove pripombe, da ne prejemajo odgovorov na njihova vprašanja in pobude. Naj se to primerno organizira s strani župana in strokovne službe občine.

Odgovor:

V mesecu oktobru 2020 smo sodelovanje občinske uprave z ožjimi deli lokalne skupnosti zastavili na novo. Trudimo se čimbolj ažurno odgovarjati na postavljena vprašanja in v okviru proračunskih možnosti realizirati njihove pobude.

V mesecu januarju so bili izvedeni spletni zbori krajanov, po izvedbi le-teh smo se preko spleta sestali tudi s predsedniki ODLS, kjer je župan napovedal v sodelovanju z ODLS dvakrat letno oglede na terenu. Prvi ogledi so bili tako realizirani v mesecu marcu, strokovne službe so na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti pripravile akcijski načrt, ki ga bomo reševali po zastavljenem prioritetnem vrstnem redu.

Vprašanje-pobuda 18/22-167:

Milan Škafar:

Vprašanje – pobuda št. 1:

Na območju občine izvaja košnjo zasebno podjetje. Predlagal je, da to prevzame JKP Ravne na Koroškem d.o.o.

Odgovor:

Pobudo smo posredovali na JKP Ravne, kjer bodo opravili analizo področja. Za izvajanje te dejavnosti je namreč potreben nakup opreme.

Odgovor JKP Ravne:

Kot izvajalec javne službe vzdrževanja javnih površin v JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. skrbimo za redna vzdrževalna dela in čiščenje javnih površin ter redno vzdrževanje cestnih površin. V večini redna vzdrževalna dela opravljamo sami. Del teh storitev pa organiziramo s pomočjo zunanjih izvajalcev, ki za nas opravljajo storitve.  S postopnim razvojem podjetja in razpoložljivimi kapacitetami so načrti našega podjetja v prihodnje usmerjeni v širitev lastnega obsega storitev, kar je predvideno tudi na delu košnje in bo odvisno od zagotovljenih sredstev za investicije v opremo.

Vprašanje – pobuda št. 2:

Na območju v bližini čistilne naprave na Dobrijah ima nekdo brezplačno odložen pesek oziroma kamenje. Direktorica JKP Ravne za to ne ve oziroma menda naj bi za to zadevo vedel župan. JKP Ravne mora narediti vse, kar je možno, da pridobi storitve za izvajanje. Prevzeti bi moralo vse storitve, ki se nanašajo na komunalno področje, odpadke, vodovod,… z namenom širitve svoje dejavnosti.

Odgovor:

Za omenjeni prostor je sklenjena najemna pogodba. Pobude glede širitve dejavnosti smo posredovali JKP Ravne.

Odgovor JKP Ravne:

V JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. že od začetka delovanja izvajamo storitve s področja vodoosrkbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, vzdrževanja javnih površin in geodetske storitve na območju občine Ravne na Koroškem in pogodbeno večino storitev za komunalna podjetja po Mežiški dolini. S postopnim razvojem je naša realizacija opravljenih storitev v zadnjih štirih letih porasla za okoli 39%. Izvajanje javne službe ravnanje z odpadki na podlagi sprejetih odlokov prevzema podjetje Kocerod d.o.o. Z organizacijskimi spremembami v komunalnih podjetjih vidimo pri nas priložnosti za nadaljnjo povezovanje z ostalimi komunalnimi podjetji in možnost širitve  ter nudenja  podpornih storitev na teh območjih, s ciljem nadaljnjega povezovanja in ustvarjanja višje dodane vrednosti za uporabnike in za našo podjetje. S takšnim načinom in prizadevanji po širitvi našega podjetja bomo nadaljevali tudi v prihodnje, pri tem  pa bo potrebno prilagajati tudi kapacitete, tako zaposlenih, opreme in prostorov podjetja.

Odgovore zbrala:

Darja Čepin, višja svetovalka II

Direktorica OU

mag. Vlasta KUPLJEN