Številka: 354-80/2020-17

Datum: 1. 4. 2021

Mestni svet

Mestne občine Ptuj

|  |  |
| --- | --- |
| **ZADEVA:** | Predlog za obravnavo na 25. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj |
|  |  |
| **NASLOV:** | **Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev infrastrukture na pokopališču«** |
| **PRIPRAVIL:** | Oddelek za gospodarske dejavnosti  David Majcen, svetovalec |
|  |  |
| **PRAVNA**  **PODLAGA:** | 23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20) |
| **POROČEVALEC:** | Andrej Trunk, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti |
|  |  |
| **PRISTOJNO**  **DELOVNO TELO:** | Odbor za finance, Odbor za okolje in prostor ter gospodarsko infrastrukturo, Odbor za gospodarstvo |
|  |  |
| **PREDLOG SKLEPA:** | Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev infrastrukture na pokopališču« v predloženem besedilu. |

Nuška Gajšek

županja

Priloge:

* Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev infrastrukture na pokopališču«
* Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev infrastrukture na pokopališču«

Predlog

april 2021

Na podlagi 11. in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na \_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sprejel naslednji

**SKLEP**

**O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)**

**»UREDITEV INFRASTRUKTURE NA POKOPALIŠČU«**

**1.**

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev infrastrukture na pokopališču«.

**2.**

Projekt bo izveden s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj.

**3.**

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj.

Številka: 354-80/2020-17

Datum:

**Obrazložitev:**

Predmet investicijskega projekta je dotrajanost, energetska neučinkovitost, pomanjkanje prostora ter neprimernost oz. nefunkcionalnost obstoječe mrliške vežice za namen, za katerega je zgrajena. Cilj investicije je rešitev starega in izgradnja novega objekta vežice s ploščadjo ter predaja objekta primarnemu namenu, ureditev ustreznega prostora za opravljanje dejavnosti ter ureditev okolice objekta, kar bo imelo več pozitivnih posledic na ožjo in širšo okolico pokopališča.

Faza izdelave projektne dokumentacije je v teku, gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno.

Vrednost investicijskega projekta znaša po stalnih cenah 865.997,48 EUR z DDV.

Osnova za oceno vrednosti temeljijo na podlagi projektantsko ocenjenih vrednosti iz DGD projektne dokumentacije, katero je izdelalo podjetje Sokpro d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica.

**Ocena celotnih investicijskih stroškov projekta:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **VSEBINA** | **2021** | **VREDNOST** | **DDV** | **Skupaj** |
|
| **1** | **Projektna dokumentacija** | **21.938,00** | **21.938,00** | **4.826,36** | **26.764,36** |
| I | IZP, DGD in PZI projektna dokumentacija | 21.938,00 | 21.938,00 | 4.826,36 | 26.764,36 |
| **2** | **Izvedbena dela** | **671.996,00** | **671.996,00** | **147.839,12** | **819.835,12** |
| I | Rušitvena dela | 7.230,00 | 7.230,00 | 1.590,60 | 8.820,60 |
| II | Gradbena dela | 227.142,00 | 227.142,00 | 49.971,24 | 277.113,24 |
| III | Obrtniška dela | 196.796,00 | 196.796,00 | 43.295,12 | 240.091,12 |
| IV | Oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.600,00 | 97.600,00 |
| V | Elektro inštalacije | 46.987,00 | 46.987,00 | 10.337,14 | 57.324,14 |
| VI | Strojne inštalacije | 62.451,00 | 62.451,00 | 13.739,22 | 76.190,22 |
| VII | Zunanja ureditev | 51.390,00 | 51.390,00 | 11.305,80 | 62.695,80 |
| **3** | **Nadzor** | **14.900,00** | **14.900,00** | **3.278,00** | **18.178,00** |
| I | Strokovni nadzor | 12.900,00 | 12.900,00 | 2.838,00 | 15.738,00 |
| II | Koordinator VZD | 2.000,00 | 2.000,00 | 440,00 | 2.440,00 |
| **4** | **Informiranje in obveščanje** | **1.000,00** | **1.000,00** | **220,00** | **1.220,00** |
| I | Informiranje in obveščanje | 1.000,00 | 1.000,00 | 220,00 | 1.220,00 |
| **5** | **VREDNOST SKUPAJ** | **709.834,00** | **709.834,00** |  | |
| **6** | **VREDNOST DDV** | **156.163,48** | **156.163,48** |  | |
| **7** | **VREDNOST Z DDV** | **865.997,48** | **865.997,48** |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VIR FINANCIRANJA** | **VREDNOST** | **DDV** | **SKUPAJ** |
| Mestna občina Ptuj | 600.255,88 | 132.056,29 | 732.312,17 |
| Javne službe Ptuj d.o.o. | 109.578,12 | 24.107,19 | 133.685,31 |
| **SKUPNO** | **709.834,00** | **156.163,48** | **865.997,48** |

Za izvedbo investicije bo MO Ptuj zagotovila lastna sredstva iz občinskega proračuna v višini 732.312,17 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 6418 Ureditev infrastrukture na pokopališču v višini 500.000,00 EUR. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov 2021-2024 (NRP št. OB096-20-0056 Ureditev infrastrukture na pokopališču). Z rebalansom proračuna bo usklajena višina sredstev MO Ptuj.

Sredstva v višini 133.685,31 EUR bodo prispevale Javne službe Ptuj d.o.o., kot bodoči upravljavec predmeta investicije in izvajalec lokalne gospodarske službe upravljanja s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in sprejme predlagani sklep.

Pripravil:

David Majcen

Nuška Gajšek

županja