občina       prevalje

OBČINA PREVALJE , Trg 2a , Si 2391 Prevalje

tel. (02) 824 61 00,telefax. (02) 824 61 24,e-pošta:  obcina@prevalje.si

Številka: 354-0035/2008-12

Datum: 3. maj 2012

| Naslov: | POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA in NRP PROJEKTA URAVNOTEŽENJE VODOVODNEGA SISTEMA V MEŽIŠKI DOLINI |
| --- | --- |

| Stopnja postopka: | Predlog |
| --- | --- |
| Namen: | S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Prevalje odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini. |

| Obrazložitev: | Ocena stanja : Občina Ravne na Koroškem, Mežica in Prevalje so leta 2008 sklenile Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na projektu Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini (Zamenjava salonitnih cevi dalinjskega vodovoda). Ker po odobritvi sredstev občine niso bile sposobne zagotoviti lastnih sredstev za izvedbo projekta, je bila sprejeta odločitev, da se s projektom ne nadaljuje in da se poskušajo evropska sredstva porabiti na drugem primerljivem projektu. Na podlagi tega so se občine dogovorile za nov projekt – projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, za katerega se je na sejah OS že sprejemal DIIP in IP. Podrobneje o projektu Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini ter razlogi za potrditev novelacije: Občinski svet je na 10. redni seji sprejel Investicijski program za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini. Investicijske vrednosti za pripravo finančne konstrukcije investicije so bile povzete iz PGD dokumentacije za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini in sicer: Vodooskrba območja Črnec - projekt PGD 41-061-00/98 Vodovod Črnec Hidroinženiring, d.o.o., april 2010; Vodohran Dobja vas IDZ št. P15/08; Štraser, d. o. o., oktober 2011; Vodohran Kotlje IDZ št. P15/10, Štraser, d. o. o., oktober 2011; Vodohran Mežica IDZ št. P20/11, Štraser, d. o. o., oktober 2011; Vodohran Dobja vas PGD št. P15/08, Štraser, d. o. o., november 2011; Vodohran Kotlje PGD št. P15/10, Štraser, d. o. o., november 2011; Vodohran Mežica PGD št. P20/11, Štraser, d. o. o., november 2011. V mesecu marcu in aprilu smo izvedli Javni razpis za oddajo javnega naročila za gradbena dela za I. fazo projekta in sicer Vodooskrba območja Črnec na Prevaljah. Ponudba najugodnejšega ponudnika je dosegla samo 45% ocenjene vrednosti GOI del iz projektantskega predračuna. Bistvene razlike v višini investicijskih stroškov so posledica spremenjenih razmer na trgu, zlasti v gradbenem sektorju. Zaradi bistveno nižjih stroškov gradbeno obrtniških del faze I. od ocenjenih in posledično nižje vrednosti celotne investicije obstaja tveganje, da občina Prevalje ne bi mogla v celoti koristiti predvidene višine sredstev sofinanciranja, zato v projekt vključujemo še vodooskrbo območja Stražišče. Hkrati spreminjamo dinamiko izvajanja operacije na Prevaljah. b) Razlogi za sprejem : V skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) se investicijski program spremeni ali dopolni, če se spremenijo ključne predpostavke investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta. Z novelacijo investicijskega programa v operacijo vključujemo izvedbo vodooskrbe območja Stražišča na Prevaljah. Zaradi povečanega obsega investicije spreminjamo tudi predvideno časovno dinamiko izvajanja investicije ter dinamiko financiranja investicije. Projekt vodooskrbe na njihovem območju se razdeli v dve fazi. Prva faza (območje Črnec) se izvede v letu 2012, druga faza (območje Stražišče) pa v letu 2013. Terminski načrt izgradnje vodohranov na Ravnah in Mežici se ne spreminja. Izvedli se bodo v letu 2013. Vrednost investicije se na Prevaljah ne povečuje. Povečuje se vrednost GOI del na Ravnah in Mežici. Na Ravnah se povečuje vrednost izvedbe del za 39.707 €, zaradi sprememb na vodohranu Dobja vas. Vodohran Dobja vas velikosti 500 m³ ima razpone večje od 10 m in zato spada med zahtevne objekte, za katere je v skladu z zakonom o graditvi objekta obvezna revizija projekta. Revizor gradbenih konstrukcij je zahteval spremembo debelino plošče vodohrana, marko betona in povečanje armature. Vsled tega se povečuje vrednost GOI del. V Mežici se vrednost GOI del povečuje za 38.798 €, zaradi povečanja vrednosti na projektu zaradi sprememb v projektni dokumentaciji. Celotna vrednost operacije se povečuje iz 1.277.905,00 na 1.356.409,48. c) Predlogi rešitev : Izvesti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali uravnoteženje količin vode glede na izdatnost vodnih virov na eni strani in glede na povprečni ter končni konzum pri uporabnikih na drugi. Vsled tega je potrebno vgraditi elemente, ki akumulirajo sicer izgubljene količine vode, ki se pretakajo preko prilivov posameznih vodnih zajetij. Izvedeta se dva vodohrana na območju Raven (Dobja vas) 500m³ in Kotlje R2-150 m³. S tem bomo sušna obdobja s pomanjkanjem vode lažje premostili. Na Prevaljah se izvede vodooskrba območja Črnec-vodovod s črpališčem in vodohranom 50 m³ in vodooskrba območja Stražišče z obnovo zajetja in izgradnjo vodohrana V= 100 m³, ter izgradnjo 1634 m sekundarnega omrežja. V Mežici pa uravnoteženje sistema z vodohranom-razbremenilnikom 100 m³ in povezovalnim vodovodom. Vsa zgrajena infrastruktura se poveže na obstoječi vodovodni sistem. V okviru projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini bomo izvedli oz. zgradili Občina Objekt Ravne na Koroškem vodohran Dobja vas 500 m³(2 x 250 m³) vodohran Kotlje R2 150 m³ Prevalje vodovod Črnec (primarno in sekundarno omrežje) Vodohran Črnec 50 m³ Črpališče Črnec obnova zajetja Stražišče Vodohran Stražišče 100 m³ Vodovod Stražišče (sekundarno omrežje) Mežica vodohran Mežica 100 m³ povezovalni vodovod DN 160, l= 170m d) Ocena finančnih posledic: Vrsta stroška Ravne Prevalje Mežica Skupaj Izvedba del 691.883,50 406.912,85 185.243,10 1.284.039,45 Nakup zemljišča 17.852,50 11.138,74 4.008,76 33.000,00 Strokovni nadzor 11.360,69 7.088,28 2.551,03 21.000,00 Dokumentacija IP, PID 5.047,51 3.149,51 7.073,00 15.270,02 Obveščanje javnosti 1.677,05 1.046,37 376,58 3.100,00 SKUPAJ z DDV 727.821,25 429.335,75 199.252,47 1.356.409,47 ESRR 470.562,54 293.598,27 105.664,19 869.825,00 Občina - lastna sredstva 136.280,01 64.383,54 61.442,68 262.106,23 Skupaj vrednosti brez DDV 606.842,55 357.981,81 167.106,87 1.131.931,23 Občina - DDV od upravičenih stroškov 120.978,95 71.353,44 32.145,86 224.478,25 SKUPAJ z DDV 727.821,50 429.335,25 199.252,73 1.356.409,48 Tabela: Viri financiranja - tekoče cene Skupaj 2011 2012 2013 sredstva ESRR 64,13% 869.825,00 0 161.837,42 707.987,58 sredstva občine Ravne 10,05% 136.280,01 1.947,55 3.091,82 131.240,64 sredstva občine Prevalje 4,75% 64.383,54 1.215,13 40.024,58 23.143,83 sredstva občine Mežica 4,53% 61.442,68 6.377,32 694,13 54.371,23 DDV 16,55% 224.478,25 0,00 41.129,59 183.348,66 % 100,00% 0,70% 18,19% 81,10% SKUPAJ 100 % 1.356.409,47 9.540,00 246.777,54 1.100.091,93 Proračun Občine Prevalje bo za predmetno naložbo v letu 2012 obremenjen s 3.091,82 € , v letu 2013 pa v višini 131.240,64 €, skupno 134.332,95 €. DDV v višini 120.978,95 € ni upravičen strošek vendar si ga lahko občina v skladu z 7. odstavkom 65. Člena Zakona o DDV poračuna. |
| --- | --- |
| Dodatna obrazložitev projekta Vodovod Stražišče: | Za omenjen projekt – Vodovod Stražišče, se občina Prevalje že dogovarja s projektantom, g. Štraserjem, za izdelavo samega projekta (IDZ ter PGD), na podlagi že izvedene hidravlične prisoje za to območje. Potekajo tudi dogovori z občani za pridobitev služnosti. S projektom bo celovito rešena problematika oskrbe s pitno vodo na tem (sušnem) območju, prav tako pa bo postavljen hidrant za požarno vodo, saj do sedaj to ni bilo urejeno, prevoz gasilskim vozilom pa je zaradi prenizkih in preozkih viaduktov pod železniško progo s strani Fare, onemogočen. S projektom se bo tako izboljšala tudi požarna varnost tega območja. Projekt predvideva vodohran pri kmetiji »Unc«, primarni vod mimo celotnega naselja Stražišče s priključkom na dalinjski vodovod na območju vrtca Pod gonjami, s čimer se zagotovi razpisnim pogojem projekta – priključitev na obstoječi vodovod in s tem uravnoteženje le tega. Predviden je obnovitev zajetja ter vodohran s prostornino 100m3, iz katerega bo voda gravitacijsko odtekala do uporabnikov. Hkrati se zaradi velike prostornine vodohrana predvideva tudi možnost naknadnega priklopa naselja na Brinjevi gori, in sicer v eni izmed naslednjih faz. Poleg reševanja problematike vodovoda Stražišče, bo projektant izdelal tudi hidravlično presojo za vodovod naselja Rožejevo. |

| Predlog sklepa: | Občinski svet Občine Prevalje se je seznanil z Novelacijo investicijskega programa za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini in Načrtom razvojnih programov za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini ter jo sprejema, hkrati pa pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve za prijavo na razpis. |
| --- | --- |

Župan Občine Prevalje

Dr. Matija TASIČ, l.r.

Priloga : Investicijski program(noveliran) in NRP projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.