Šifra:     351-67/2007

Datum:  01.04.2009

MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ

- TU –

ZADEVA: Predlog sklepa o potrditvi novelacije št. 2  Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt  - FAZA II

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) in v skladu s 76. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07, 01/09) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog sklepa o potrditvi novelacije št. 2. Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt -  FAZA II.

dr. Štefan Čelan,

župan Mestne občine Ptuj

Priloga:

- predlog sklepa z obrazložitvijo,

- novelacija št 2. Investicijskega programa,

- Načrt razvojnih programov.

NOVELACIJA

APRIL 2009

Na podlagi  12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08-odl. US, 76/08 in 100/08 odl. US) in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06)  je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___seji, dne _______ sprejel

SKLEP

O POTRDITVI NOVELACIJE ŠT. 2  INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OSNOVNE ŠOLE LJUDSKI VRT – FAZA II

- Mestna občina Ptuj potrjuje novelacijo št. 2 Investicijskega programa rekonstrukcije in dozidave Osnovne šole Ljudski vrt faza II, ki jo je izdelalo Projekta inženiring Ptuj d.o.o. in Oddelek za negospodarske javne službe in upravne postopke Mestne občine Ptuj.

- Investicijski projekt se bo izvajal s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj, Fundacije za šport in s sofinanciranjem proračuna Ministrstva za  šolstvo in šport Republike Slovenije.

Številka:351-67/2007

Datum:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazložitev:

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na seji dne 25. marca 2008 potrdil Investicijski program za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt – faza II.

Narejena je bila tudi novelacija št. 1 Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt – faza II, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ptuj potrdil na seji dne 17.11.2008.

Ministrstvo za šolstvo in šport je dne 06.03.2009 poslalo obvestilo, da bodo pripravili sklep o sofinanciranju investicije Osnovne šole Ljudski vrt-faza II na podlagi noveliranega investicijskega programa. Novelacija mora vključevati uskladitev dinamike in sofinancerski delež Ministrstva za šolstvo in šport, glede na delež sofinanciranja, ki ga predvidevajo v posameznem letu.

Višina sofinancerskega deleža Ministrstva za šolstvo in šport se iz 736.976,00 EUR povečuje na 771.543,00 EUR z naslednjo dinamiko:

- 2009 = 150.000,00 EUR

- 2010 = 350.000,00 EUR

- 2011 = 271.543,00 EUR

Prav tako Ministrstvo za šolstvo in šport za izdajo sklepa o sofinanciranju investicije v Osnovno šolo Ljudski vrt želi uskladitev Načrta razvojnih programov z Investicijskim programom.

S tem razlogom novelaciji št. 2  Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt – faza II, prilagamo spremembo Načrta razvojnih programov (obrazec 3) za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt – faza II.

Vsebinsko se Investicijski program ne spreminja, ker pa se bo gradila nadstandardna telovadnica, smo v novelacijo vključili novo razporeditev prostorov in dodatnih površin.

Finančna konstrukcija je prilagojena novim površinam nadstandardne telovadnice.

Hkrati smo naredili novo finančno konstrukcijo, v katero smo zajeli projektantsko oceno investicije, stroške izdelave projektne dokumentacije, stroške rušitvenih del stare telovadnice in stroške arheoloških izkopavanj.

Z izvedbo investicije bo šola pridobila telovadnico za pouk športne vzgoje, ki bo v skladu z normativi in standardi Ministrstva za šolstvo in šport RS. Sedanja telovadnica tega ne omogoča, z novo investicijo pa bomo omogočili otrokom primerljive pogoje z ostalimi otroci v slovenskem prostoru.

Poudarjamo, da bo to tudi večnamenska športna dvorana namenjena potrebam ptujskega športa. Športna dvorana bo nadstandardna glede na potrebe šole in bo omogočala trening in tekme rokometa, košarke, odbojke, badmintona, malega nogometa in vseh drugih športov, ki se odvijajo v pokritih prostorih. Dvorana bo imela velikost športnih površin za igranje tekem v 1. ligi in za mednarodni nivo (44 x 22 m). Skupna vadbena površina znaša 1.110 m2 (44,4 x 25m).V dvorani bodo tudi fiksne in montažne tribune s skupno kapaciteto 870 obiskovalcev.

Mestna občina Ptuj je glede pokritih vadbenih površin na prebivalca pod državnim povprečjem, zato je takšna investicija nujna in v javnem interesu, saj bomo pridobili površine za potrebe šole in za potrebe športnih društev. Nujnost investicije utemeljujemo tudi zaradi poškodovanja sedanje telovadnice v času neurja s točo, ki je v celoti uničilo strešno kritino na objektu. Tako sedaj 900 otrok nima športne vadbe na tej lokaciji, kar je resna ovira za reden program športne vzgoje.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagamo, da potrdi novelacijo št. 2 Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt – faza II  in Načrt razvojnih programov (obrazec 3) za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Ljudski vrt – faza II, v predlagani vsebini.

Pripravila: Urška Fajt

župan Mestne občine Ptuj

dr. Štefan Čelan