MESTNA OBČINA PTUJ

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13

telefaks: 02 748 29 98

E-pošta: moptuj@ptuj.si

Številka: 351-68/2006

Datum:   10. 4. 2007

MESTNI SVET

MESTNE OBČINE PTUJ

- TU

Zadeva: Predlog sklepa o odobritvi investicijskega dokumenta identifikacije investicijskega

projekta II. in III. faze izgradnje tribun na mestnem stadionu Ptuj

V skladu z določili 20. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03, 6/03 in 12/05) in v skladu s 126. členom Poslovnika mestnega sveta (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 11/95 in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem predlog sklepa o odobritvi investicijskega dokumenta identifikacije investicijskega projekta II. in III. faze izgradnje tribun na mestnem stadionu Ptuj.

dr. Štefan ČELAN,

župan

PRILOGA: predlog sklepa z obrazložitvijo

PREDLOG

april 2007

Na podlagi 11. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03, 6/03 in 12/05), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05-UPB1 in 21/06-odl. US) in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) je Mestni svet Mestne občine Ptuj, na seji dne_____________ sprejel naslednji

SKLEP

O ODOBRITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA II. in III. FAZE IZGRADNJE TRIBUN NA MESTNEM STADIONU PTUJ

- Mestna občina Ptuj potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta II. in III. faze izgradnje tribun na mestnem stadionu Ptuj, TMD Invest, d.o.o., Ptuj, april 2007.

.

Številka: 351-68/2006

Datum:

__________________________________________________________________________________

Obrazložitev:

Izgradnja II. In III. faze tribun na mestnem stadionu Ptuj je nujna za razvoj športa in športne infrastrukture v Mestni občini Ptuj in tudi v regiji Spodnje Podravje. Glede na razpoložljiva sredstva se kaže kot najboljša varianta izgradnja tribun in prostorov s sodelovanjem javnega in privatnega kapitala. Mestna občina bo pridobila dodatne športne površine, zasebni vlagatelji pa poslovne prostore. Mestna občina Ptuj vlaga prostore obstoječe stare stavbe  in površine na severni strani te stavbe, dobi pa novi in posodobljeni športni objekt, kot je razvidno iz  DIIP-a.

Mestnemu svetu predlagam, da predloženi predlog sklepa po obravnavi sprejme.

dr. Štefan Čelan,

župan Mestne občine Ptuj

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA  (DIIP) št. 675/06-09)

Naziv investicijskega projekta:

II. IN III: FAZA IZGRADNJE TRIBUN NA MESTNEM STADIONU PTUJ

Investitor:

MESTNA OBČINA PTUJ IN PRIVATNI INVESTITORJI

Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis, žig):

Dr. Štefan Čelan,župan

Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis, žig):

Ivan VIDOVIČ,univ. dipl. oec.

Izdelovalec (ime, priimek, podpis, žig):

TMD INVEST d.o.o., Ptuj, Janez MEZNARIČ univ.dipl.ing., direktor

Bodoči upravljavec predmeta investicije (ime, priimek, podpis, žig):

Športni zavod Ptuj in privatni investitorji

Kraj in datum izdelave dokumenta:

Ptuj, 10.04.2007

VSEBINA

1.  OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH OSEB OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	3

2.  ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA ODLOČITEV ZA INVESTICIJO	4

3.   CILJI IN NAMEN INVESTICIJE	6

4.    UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT	7

4.1. Varianta z investicijo	7

5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE	8

5.1. Opredelitev vrste investicije	8

5.2. Določitev ravni investicije	8

5.3. Določitev potrebne investicijske dokumentacije	9

5.4. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor	9

6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO	10

6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP	10

6.2. Opis investicije	10

6.3. Navedba in opis lokacije	11

6.4. Vpliv projekta na okolje	12

6.5.   Organizacija in kadri	12

6.6. Terminski plan izvedbe investicije	13

6.7. Obseg in specifikacija naložbe	13

6.8. Okvirni plan financiranja	13

7.   UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE           PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA	15

8.  TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	16

9.   PRILOGE	17

# 1.  OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH OSEB OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA IZDELAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| INVESTITOR |
| --- |
| Naziv | Mestna občina Ptuj |
| Naslov | Mestni trg 1,2250 Ptuj |
| Odgovorna oseba | Dr. Štefan Čelan, župan MO Ptuj |
| Telefon | 02 748 2 999 |
| Telefax | 02 748 2 998 |
| E-mail | stefan.celan@ptuj.si |
| Davčna številka | 85675237 |
| Matična številka | 5883597 |
| Transakcijsi račun | 01296-0100016538 |
| Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije | Ivan Vidovič univ.dipl.oec., vodja oddelka za družb.dejavnosti |
| Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije | Ivan Vidovič,univ.dipl.oec., vodja oddelka za družb.dejavnosti |
| Telefon | (02) 748 2 950 |
| Telefax | (02) 748 2 998 |
| E-mail | ivan.vidovic@ptuj.si |
| Odgovorna oseba za izvajanje investicije | Dr. Štefan Čelan,župan MO Ptuj |
| Telefon | (02) 748 2 999 |
| Telefax | (02) 748 2 998 |
| E-mail | stefan.celan@ptuj.si |

# 2.  ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA ODLOČITEV ZA INVESTICIJO

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij in mesta Ptuj, ki so povezani zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev. Med lokalnimi zadevami javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja, je tudi pospeševanje razvoja športa in rekreacije.

Zakon o športu - ZSpo (Uradni list RS, št.22/98) določa, da država in lokalna skupnost skrbita za uresničevanje javnega interesa v športu. Javni interes v športu pa je opredeljen v Nacionalnem programu športa. Po ZSpo lokalna skupnost spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte. Za te namene se zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.

V sprejetem Nacionalnem programu športa (Uradni list RS, št.24/00 in 31/00) je navedeno, da država in lokalna skupnost spodbujata razvoj športa z gradnjo športnih objektov. Zato je Mestna občina Ptuj sprejela srednjeročni razvojni program in dolgoročne usmeritve na področju športa. V okviru realizacije srednjeročnih usmeritev do leta 2004 iz sprejetega Nacionalnega programa športa je bila v letu 2003 realizirana rekonstrukcija atletskega stadiona na mestnem stadionu »Drava« na Ptuju in ohranjeno nogometno igrišče znotraj atletske steze.

Dolgoročne usmeritve do leta 2010 iz sprejetega Nacionalnega programa športa pa so usmerjene v dosego cilja, da postanemo Slovenci »športna nacija«. Za dosego tega cilja je potrebno med drugim tudi izoblikovati predlog gradnje ustreznih športnih objektov in površin z izgradnjo mreže športnih objektov in površin, namenjenih vsem kategorijam prebivalstva (zagotavljanje 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca).

Z rekonstrukcijo atletskega stadiona so bili  ustvarjeni pogoji za vadbo in razvoj atletike ter izvedbo državnih in mednarodnih atletskih tekmovanj. Prva faza izgradnje tribun je omogočila pridobitev dodatnih vadbenih površin in površin za gledalce, kar pa še vedno ne zadošča potrebnim standardom. Manjkajo pa primerne naprave za gledalce, to je tribune in razsvetljava stadiona, ki bi omogočala izvedbo tekmovanj tudi v nočnem času. Zato je MO Ptuj  sprejela načrt razvojnih programov na področju športa za obdobje 2004-2007 v katerem je opredeljena tudi investicija za gradnjo tribun in razsvetljave na mestnem stadionu. Na tribunah bi pridobili 2500 sedežev za gledalce, pod tribunami pa 2078 m² pokritih površin od tega 1087 m² prostorov za športni ples in aerobiko, utežarno, šah, fitnes, kegljišče in atletsko stezo.

Med pospešene aktivnosti izvajanja planiranih nalog iz sprejetih razvojnih dokumentov sodi tudi izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta načrtovane investicije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št.82/98, 86/98 in 43/99), ki omogoča odločitev o izvedbi in financiranju investicije.

Na osnovi idejnega projekta gradnje tribun na mestnem stadionu Ptuj, št.projekta 10163-03-K/GK, ki ga je izdelal TMD invest d.o.o. iz Ptuja v januarju 2004 in glede ne možnosti zagotavljanja finančnih sredstev, je bila predvidena fazna gradnja. Investitorka je že izvedla I.fazo v letih 2004-2005.  II. in III.fazo investicije pa namerava izvesti v drugačnem obsegu in spremenjenih virih financiranja, kjer bi naj bil vključen privatni kapital. Zato je potrebno izdelati nov dokument identifikacije investicijskega projekta za II. in III: fazo izgradnje tribun na mestnem stadionu Ptuj. Pri izdelavi tega investicijskega dokumenta smo uporabili tudi podatke iz DIIP-a št. 637/04-01 izdelanega januarja 2004 leta.

# 3.   CILJI IN NAMEN INVESTICIJE

Cilj investicije je rekonstrukcija obstoječega objekta in izgradnja prizidka velikosti 37 m x 20 m s prostori v kleti, pritličju in dveh nadstropjih in dodatni prizidek k starim tribunam na zahodni strani v velikosti 35 x 5 m.

Namen investicije je zagotoviti primerne prostore za obiskovalce športnih prireditev na mestnem  stadionu na Ptuju in pridobiti pokrite športne površine za izvajanje športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športno rekreacijo in vrhunski šport ter zagotoviti primerne prostore za poslovne dejavnosti.

Z realizacijo investicije pridobimo 2644 m² pokritih površin in 1000 sedežev za gledalce. Pregled površin po namenu iz idejnega projekta podajamo v spodnji tabeli:

| PROSTORI PO NAMENU | Velikost površin v m² | Delež v % |
| --- | --- | --- |
| Vadbeni prostori | 337 | 11,50 |
| Prostori za gledalce | 315 | 10,75 |
| Poslovni prostori – pisarne | 1804 | 61,57 |
| Ostali prostori | 474 | 16,18 |
| SKUPAJ | 2930 | 100,00 |

V naslednji tabeli je razvidna podrobnejša delitev prostorov med posameznimi uporabniki.

| Uporabnik | Adaptacija | Novogradnja | Tribune | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Športni zavod | 507,6 m2 | 802,8 m2 | 315 m2 | 1625,4 m2 |
| Radio tednik | 180,0 m2 | 584,0 m2 | 0 | 764,0 m2 |
| Lokali | 0 | 540,6 m2 | 0 | 540,6 m2 |
| Skupaj | 687,6 m2 | 1927,4 m2 | 315,0 m2 | 2930,0 m2 |

# 4.    UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT

Z realizacijo prve faze gradnje tribun na mestnem stadionu Ptuj je bilo pridobljenih 2078 m² pokritih površin namenjenih športnim aktivnostim in 2000 sedežev za gledalce. II. in III. faza gradnje pomeni torej nadaljevanje in zaključek investicijskega projekta gradnje tribun in ostalih objektov na mestnem stadionu. Zato variante brez investicije nismo obdelovali.

## 4.1. Varianta z investicijo

Smiselna je samo varianta z investicijo. Največji problem je zagotoviti ustrezne finančne vire, ki jih lastnik stadiona, to je Mestna občina Ptuj, sam ne zmore. Zato se je iskala varianta izvedbe načrtovane investicije s pomočjo zunanjega investitorja, ki je pripravljen v nadstropjih prizidka  pridobiti poslovne prostore za svoje potrebe in s temi sredstvi zagotoviti tudi izgradnjo prostorov oz. površin za gledalce in športnike.. Izdelana idejna zasnova že upošteva želje in potrebe za športne površine in poslovne prostore.

# 5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE

## 5.1. Opredelitev vrste investicije

Investicija je gradnja oziroma gradbeno instalacijska dela za gradnjo tribun za gledalce in pokritih površin v severnem prizidku na mestnem stadionu na Ptuju ter zagotovitev vseh pogojev za izvedbo investicije ter obratovanje po končani investiciji. Investicija pomeni tudi realizacijo razvojnih programov Mestne občine Ptuj na področju športa v obdobju 2006-2009.

V investicijo so vključena gradbena dela, obrtniška in instalacijska dela ter zunanja ureditev z dovozom in parkirišči.

## 5.2. Določitev ravni investicije

Investicijsko vrednost je bila določena v idejnem projektu na podlagi izkušenj pri gradnji podobnih objektov in znaša po stalnih cenah na dan 01.04.2007:

| Opis gradnje | Površina m² | Cena EU/m² | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | € |
| Novogradnja pokritih prostorov | 1927,4 | 1000 |  | 1.927.400 |
| Adaptacija obstoječih prostorov | 687,6 | 800 |  | 550.080 |
| Gradnja tribun s ploščo | 315,0 | 550 |  | 173.250 |
| Nadzor pri gradnji |  |  | 17.000 |
| Investicijska in projektna dokumentacija |  |  | 72.500 |
| SKUPAJ BREZ DDV |  |  | 2.740.230 |
| DDV 20 % |  |  | 548.046 |
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV |  |  | 3.288.276 |

Natančnost ocenjene vrednosti je podana z možnim odstopanjem ±5 %. Natančnejša ocena vrednosti investicije bo podana po izdelavi glavnega projekta.

## Iz naslednje tabele je razvidna delitev stroškov investicije med predvidenimi uporabniki.

| Uporabnik | Skupna površina prostorov (m2) | Strošek z DDV v EUR |
| --- | --- | --- |
| Športni zavod Ptuj | 1625,4 (55,47 %) | 1.824.007 |
| Radio tednik Ptuj | 764,0 (26,08 %) | 857.582 |
| Ostali investitorji (lokali) | 540,6 (18,45 %) | 606.687 |
| Skupaj | 2930,0 (100 %) | 3.288.276 |

## 5.3. Določitev potrebne investicijske dokumentacije

V skladu s 4.členom Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št.82/98, 86/98 in 43/99) mora investitor zagotoviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:

- dokument identifikacije investicijskega projekta

- predinvesticijsko zasnovo in

- investicijski program.

## 5.4. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

Pred samim pričetkom del si mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje.

# 6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

## 6.1. Strokovne podlage za pripravo DIIP

V postopku priprave investicije so bile do sedaj izdelane naslednje študije oziroma dokumentacija:

- Idejni projekt gradnje II. in III. faze nogometnega stadiona na Ptuju, št.projekta 13070-06-IZ/GK, izdelal TMD invest d.o.o. iz Ptuja v marcu 2007;

- Program opremljanja zemljišč za gradnjo v MO Ptuj;

- Načrt razvojnih programov MO Ptuj za obdobje 2006-2009.

- Idejna zasnova II. In III. faze gradnje

## 6.2. Opis investicije

Investitorji – združeni in Mestna občina Ptuj so pri projektantu TMD invest d.o.o. naročili izdelavo idejne zasnove za dokončanje del na stadionu Drava na Ptuju.

V pisni obliki je bila podana projektna naloga in sicer s strani atletskega kluba Keor na Ptuju, nadalje s strani firme Štajerski tednik s Ptuja, drugih privatnih investitorjev, ter predlog variantnih rešitev, ki jih je podala športna zveza Ptuj.

Projektant je proučil zahteve projektne naloge in je poskusil najti tako rešitev, ki bi zadostovala vsem ali pa vsaj veliki večini predlaganih zahtev.

Objekt II. in III. faze bo lociran na severni strani obstoječe tribune, v širini 19 m in dolžini 24+12=36m in to tako, da bo omogočen interventni dostop na igrišče. Linija objekta na strani igrišča je poravnana z obstoječim objektom in I. fazo dogradnje stadiona. Zunanja linija je postavljena 4,5m od linije obstoječega objekta in to tako, da je omogočena pot do južne strani stadionskega objekta.

ZASNOVA

Objekt je zasnovan iz armiranobetonske konstrukcije, zajema klet na koti – 1,80 m, pritličje in prvo ter drugo  nadstropje.

- KLET – zajema atletsko dvorano za potrebe vseh atletskih športov. Velikost dvorane je 24 m x 20.5 m. Dvorana ima višino cca 4,50 m in sega tudi v območje pritličja (dvovišinska). Dvorana je zasnovana tako, da ima raven strop. Vsa konstrukcija je zbrana v armiranobetonskem okvirju, ki nosi ploščo nad dvorano pa tudi daje osnovo za preostale 3 etaže, ki se nahajajo nad dvorano.

Okvir sega z 2 zidoma širokima 1,75 m v prostor, kar je edina gabaritna ovira v atletski dvorani, poleg poševnega stropa nad tekaško stezo.

Atletska dvorana je projektirana gabaritno in višinsko ter programsko v skladu s projektno nalogo, ki jo je podal Atletski klub Ptuj. V kleti atletske steze je predviden še drug izhod na igrišče, po posebnem stopnišču pa je atletska dvorana povezana s pritličjem.

- PRITLIČJE – atletska dvorana je dvovišinska v pritličju obstoječe stare tribune pa se 4 prostori adaptirajo za potrebe garderob za atlete. Stopnišče je locirano tako, da povezuje vse etaže.

V pritličju je projektiran še glavni vhod in prostor za stranke podjetja Štajerski tednik, ki je po posebnem stopnišču povezan z upravo v 1. nadstropju.

Na severni strani atletske dvorane so v pritličju predvideni lokali in stopniščno jedro s sanitarijami za invalide, za gledalce športnih  prireditev pa stopnišče služi kot dostop na tribuno.

- 1. NADSTROPJE – je v celoti rezervirano za potrebe redakcije Štajerskega tednika, za Radio Ptuj in upravne prostore. V tej etaži je tudi tribuna za cca 420 gledalcev ter vhod v redakcijo s severne strani.

V prvem nadstropju je predvidena nosilna stena, nosilni okvir, ki drži kompletno ploščo in vse zgornje etaže.

Nosilni okvir je visok vsaj 2,5 m in je izveden v armiranem betonu.

- 2. nadstropje je predvideno za pisarne morebitnih naročnikov ,klubske prostore in prostore za novinarje.

- V vsaki etaži je predviden prehod preko dveh stopnišč v pritličje, v 2. nadstropju pa je predviden prehod na osrednjo staro tribuno za potrebe gledalcev.

Streha nad avditorijem sega 6,5 m daleč nad sedeže in je poravnana z obstoječo streho v gabaritu. Enako velja tudi za sedeže.

KONSTRUKCIJA

Objekt je normalno temeljem, zgrajen je iz AB konstrukcij. Streha povzema linijo obstoječe strehe in je v konzolni obliki. Obešena je na jeklenih kablih. Velikost konzol je 650 cm. Tako pridobimo 500 sedišč od tega 250 pokritih. Fasada objekta je iz Alu pločevine debeline 3mm, ki je sidrana na AB konstrukcijo. Med fasado in AB konstrukcijo je toplotna izolacija debeline 12 cm.

INŠTALACIJE

Objekt bo opremljen z vsemi potrebnimi inštalacijami.

## 6.3. Navedba in opis lokacije

Lokacija investicije se nahaja na parcelah št. 1681/2, 1662/5, 1662/3, 1682/1, 1685/4 in 1685/5 vse k.o. Ptuj.

Lega posameznih objektov v prostoru s prikazom fazne gradnje je razvidna iz priložene situacije v M 1:1000.

## 6.4. Vpliv projekta na okolje

Investicija ne bo povzročila negativnih učinkov na okolje. V času gradnje bodo povečane ravni hrupa na območju gradnje, povečano bo tudi onesnaževanje zraka s prašnimi delci. Pričakujemo lahko le povečanje hrupa zaradi navijanja gledalcev ob posameznih športnih tekmovanjih. Vsi novi objekti so tako zasnovani, da se lepo vklapljajo v obstoječe objekte in okolico. Okolje je hortikulturno urejeno. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih učinkov na okolje.

## 6.5.   Organizacija in kadri

Med lokalnimi zadevami javnega pomena, ki jih občina samostojno opravlja po Zakonu o lokalni samoupravi je tudi pospeševanje razvoja športa in rekreacije.

Po določilih Zakona o športu pa lokalna skupnost spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte. Prav tako lahko po istem zakonu ustanovi javni zavod za šport za opravljanje administrativnega, strokovnega, organizacijskega, tehničnega in drugega dela. Mestna občina Ptuj je ustanovila Športni zavod Ptuj in mu poverila v upravljanje mestni stadion »Drava« z vsemi športnimi objekti.

S športnimi objekti in napravami pridobljenimi z načrtovano investicijo bo upravljal JZ Športni zavod Ptuj, ki bo tudi skrbel za njihovo obratovanje in vzdrževanje. S poslovnimi objekti bo upravljal investitor oziroma lastniki prostorov

Smatramo, da so investitorji, v povezavi s Športnim zavodom Ptuj, usposobljen zagotoviti vse potrebne pogoje za obvladovanje investicije in funkcioniranje vseh objektov in naprav po končani investiciji.

Povsem samostojno področje, ki ga je potrebno predvideti v času izvajanja investicije in po njej je tudi informiranje občanov in uporabnikov atletskih naprav. Predvidevamo, da se bo obveščanje vršilo preko:

- lokalne radijske in televizijske postaje

- lokalnega časopisa ali

- z direktnim obveščanjem uporabnikov.

Za obratovanje in vzdrževanje objektov in naprav pridobljenih z investicijo bomo uporabili obstoječo delovno silo, zato ne bo potrebnih dodatnih zaposlitev novih delavcev v Športnem zavodu Ptuj.

## 6.6. Terminski plan izvedbe investicije

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva naslednje:

| AKTIVNOST | ZAČETEK | KONEC |
| --- | --- | --- |
| Pripravljalna dela |
| Izdelava investicijske dokumentacije | 01.01.2007 | 10.04.2007 |
| Izdelava projektne dokumentacije | 01.05.2007 | 01.08.2007 |
| Upravno dovoljenje za poseg v prostor | 15.08.2007 | 30.08.2007 |
| Izgradnja |
| Razpis za izbiro izvajalca del | 05.08.2007 | 20.08.2007 |
| Izvajanje gradbenih in instalacijskih del in ureditev okolice | 01.09.2007 | 01.03.2008 |
| Prevzem investicije |  | 15.03.2008 |

## 6.7. Obseg in specifikacija naložbe

V točki 5.2. smo določili obseg naložbe. Podrobnejšo specifikacijo naložbe pa bomo lahko podali po izdelavi  projektov PZR s projektantskim popisom del.

## 6.8. Okvirni plan financiranja

Viri financiranja za gradnjo tribun in ostalih prostorov na mestnem stadionu bodo predvidoma naslednji:

- Mestna občina Ptuj-obstoječi prostori stare zgradbe in zemljišče na severni strani te zgradbi

- Privatni investitorji

Ob upoštevanju gornjih predpostavk bodo viri in dinamika financiranja po stalnih cenah sledeči:

| VIRI FINANCIRANJA PO STALNIH CENAH na dan 01.04.2007 v EUR |
| --- |
| Vir | Pred 2007 | 2007 | 2008 | Skupaj |
| Sredstva MO Ptuj | 2.253 | 726.650 |  | 728.903 |
| Sredstva privatnih investitorjev |  | 1.227.113 | 1.322.260 | 2.559.373 |
| Skupaj | 2.253 | 1.953.763 | 1.322.260 | 3.288.276 |

Izračuna po tekočih cenah ne delamo, ker se bo investicija pričela in končala v naslednjem letu.

Privatni investitorji bodo izbrani na javnem razpisu.

# 7.   UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE           PREDINVESTICIJSKE ZASNOVE OZIROMA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA

Glede na sprejet načrt razvojnih programov MO Ptuj za obdobje 2006-2009, v katerega je vključen za področje športa projekt gradnje tribun na mestnem stadionu, je smiselno nadaljevati s pripravo investicijske dokumentacije. Ob upoštevanju ocenjene vrednosti investicije je potrebno izdelati:

- predinvesticijsko zasnovo in

- investicijski program.

# 8.  TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Investicija je v pripravi, zato v spodnji tabeli podajamo podatke o odgovornih službah in osebah ter planiranih rokih za izvedbo posameznih aktivnosti.

| AKTIVNOST | ODGOVORNA SLUŽBA | ODGOVORNA OSEBA | ROK |
| --- | --- | --- | --- |
| Priprava oz. dopolnitev DIIP | Občinska uprava | Ivan VIDOVIČ | April 07 |
| Pridobitev projektnih pogojev | Investitor: privatni |  | Maj 07 |
| Priprava dokumentacije za dovoljenje za poseg v prostor | Investitor: privatni |  | September 07 |
| Pridobitev gradbenega dovoljenja | Investitor: privatni |  | September 07 |
| Oddaja del | Investitor: privatni |  | September 07 |

Ptuj, 10.04.2007

TMD INVEST d.o.o.

Janez MEZNARIČ, univ.dipl.ing.

# 9.   PRILOGE

Dokumentu identifikacije investicijskega projekta prilagamo:

- situacijo objekta tribun v prostoru v merilu 1 : 1000